АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2019                                                                                            № 436

- О внесении изменений

- в муниципальную адресную

- программу по переселению

граждан города Перми

из аварийного жилищного

фонда на 2019-2021 годы,

утвержденную постановлением

администрации города

Перми от 28.03.2018 № 184

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края на 2018-2021 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, 
от 31.05.2019 № 237).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми       	                                                               Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.07.2019 № 436

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184

1. В разделе «Паспорт программы»:

1.1. графу 2 строки «Основные показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 3096 человек, освободить 
62031,99 кв. м. жилых помещений, расположенных в 106 многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2017 г.»;

1.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Объем финансирования Программы на 2019, 2020, 2021 годы составляет 3148807983,39 руб., в том числе 
за счет средств:

бюджета Пермского края –1549077012,04 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 479956718,31 руб.;

на 2021 год – 660695354,00 руб.;

бюджета города Перми –1557402224,82 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 480671655,63 руб., в том числе

367653461,16 руб.; <*>

на 2021 год – 668305629,46 руб.; <*>

внебюджетные средства на 2019 год – 30680850,40 руб.;

дополнительное финансирование:

на 2019 год – 647896,13 руб.;

на 2020 год – 11000000,00 руб.;

<*> объемы финансирования будут уточнены в бюджете 2020-2022 годов.

1.3. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 год определен на основании постановления Пермского края от 14 марта 2018 г. № 123-п «Об утверждении на I квартал 
2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство 
и приобретение жилых помещений». Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2021 годы определен на основании постановления Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п 
«Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».»;

1.4. В пункте 4.2 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| Наименование | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 408424939,73 | 408424939,73 |
| 2020 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,96 | 50,04 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 479956718,31 | 480671655,63 |
| 2021 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,71 | 50,29 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 660695354,00 | 668305629,46 |

1.5. пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В результате реализации программы в 2019-2021 годах планируется переселить 3096 человек в благоустроенные жилые помещения из 106 аварийных многоквартирных домов.».

- 2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 1

- к муниципальной адресной программе

по переселению граждан города Перми

из аварийного жилищного фонда

на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими

сносу и запланированных к расселению в рамках муниципальной

адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы

| № | Наименование муниципального образования | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений аварийных МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | № | дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета | внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу Перми: |  |  |  |  |  | 3096 | 74457,7 | 1771 | 1452 | 327 | 62031,99 | 51440,29 | 10494,41 | 3137160087,26 | 1549077012,04 | 1557402224,82 | 30680850,40 |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 12 | 629,4 | 12 | 9 | 3 | 457,3 | 363,8 | 93,5 | 22242157,40 | 11121078,70 | 11121078,70 |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 9 | 419,2 | 9 | 9 | 0 | 224,9 | 0 | 224,9 | 10938686,20 | 5469343,10 | 5469343,10 |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 14 | 237,8 | 6 | 3 | 3 | 95,5 | 33,2 | 62,3 | 4644929,00 | 2322464,50 | 2322464,50 |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 20 | 580,2 | 11 | 11 | 0 | 402,7 | 402,7 | 0 | 19586522,60 | 9793261,30 | 9793261,30 |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Энгельса, 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 581,7 | 5 | 2 | 3 | 180,5 | 57,7 | 122,8 | 8779159,00 | 4389579,50 | 4389579,50 |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Локомотивная, 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 45 | 829,5 | 26 | 18 | 8 | 643,8 | 450 | 193,8 | 31313144,40 | 15656572,20 | 15656572,20 |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 532,3 | 8 | 8 | 0 | 532,3 | 532,3 | 0 | 25890007,40 | 12945003,70 | 12945003,70 |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Максима Горького, 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 112,5 | 4 | 4 | 0 | 112,5 | 112,5 | 0 | 5471775,00 | 2735887,50 | 2735887,50 |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Максима Горького, 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 9 | 254,4 | 4 | 4 | 0 | 254,4 | 254,4 | 0 | 12373507,20 | 6186753,60 | 6186753,60 |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 13 | 428,6 | 8 | 6 | 2 | 343,1 | 236,2 | 106,9 | 16687697,80 | 8343848,90 | 8343848,90 |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Гатчинская, 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 42 | 826,7 | 23 | 20 | 3 | 763,1 | 700,9 | 62,2 | 37115657,80 | 18557828,90 | 18557828,90 |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Детская, 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 33 | 707,3 | 20 | 16 | 4 | 474,8 | 410,9 | 63,9 | 23093322,40 | 11546661,20 | 11546661,20 |  |
| 13 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 2 | 115,0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 0 | 115 | 5593370,00 | 2796685,00 | 2796685,00 |  |
| 14 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 20 | 395,8 | 12 | 9 | 3 | 395,8 | 233,7 | 162,1 | 19250920,40 | 9625460,20 | 9625460,20 |  |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 36 | 468,8 | 10 | 8 | 2 | 468,8 | 379 | 89,8 | 22801494,40 | 11400747,20 | 11400747,20 |  |
| 16 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 22 | 501,3 | 12 | 9 | 3 | 501,3 | 391,3 | 110 | 24382229,40 | 12191114,70 | 12191114,70 |  |
| 17 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 45 | 591,3 | 34 | 21 | 13 | 591,3 | 342,8 | 248,5 | 28759649,40 | 14379824,70 | 14379824,70 |  |
| 18 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 49 | 1502,0 | 33 | 32 | 1 | 1502 | 1454 | 48 | 73054276,00 | 36527138,00 | 36527138,00 |  |
| 19 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 21 | 453,7 | 10 | 9 | 1 | 453,7 | 402,7 | 51 | 22067060,60 | 11033530,30 | 11033530,30 |  |
| 20 | г. Пермь, ул. Боровая, 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 18 | 469,0 | 14 | 12 | 2 | 469 | 395,6 | 73,4 | 22811222,00 | 11405611,00 | 11405611,00 |  |
| 21 | г. Пермь, ул. Боровая, 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 72 | 1096,8 | 37 | 32 | 5 | 1096,8 | 839,4 | 257,4 | 53346158,40 | 26673079,20 | 26673079,20 |  |
| 22 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 6 | 222,3 | 7 | 7 | 0 | 222,3 | 222,3 | 0 | 10812227,40 | 5406113,70 | 5406113,70 |  |
| 23 | г. Пермь, ул. Пермская, 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 139,5 | 8 | 8 | 0 | 139,5 | 139,5 | 0 | 6785001,00 | 3392500,50 | 3392500,50 |  |
| 24 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 48 | 1046,1 | 24 | 22 | 2 | 1050,5 | 985 | 65,5 | 51094219,00 | 25547109,50 | 25547109,50 |  |
| 25 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 33 | 518,7 | 14 | 13 | 1 | 518,7 | 497,3 | 21,4 | 25228530,60 | 12614265,30 | 12614265,30 |  |
| 26 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 47 | 1009,7 | 39 | 35 | 4 | 874,6 | 697,8 | 176,8 | 42538794,80 | 21269397,40 | 21269397,40 |  |
| 27 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 25 | 912 | 17 | 15 | 2 | 585,3 | 521,1 | 64,2 | 28467821,40 | 14233910,70 | 14233910,70 |  |
| 28 | г. Пермь, ул. Энгельса, 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 1577,8 | 49 | 45 | 4 | 1577,8 | 1504,4 | 73,4 | 76741036,40 | 38370518,20 | 38370518,20 |  |
| 29 | г. Пермь, ул. Боровая, 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 59 | 1488,1 | 39 | 35 | 4 | 983,7 | 827,4 | 156,3 | 47845200,60 | 23922600,30 | 23922600,30 |  |
| 30 | г. Пермь, Каслинский пер., 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 61 | 1089,9 | 37 | 33 | 4 | 735,4 | 640,5 | 94,9 | 35768385,20 | 17884192,60 | 17884192,60 |  |
| 31 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 39 | 698,9 | 19 | 19 | 0 | 698,9 | 698,9 | 0 | 33993098,20 | 16996549,10 | 16996549,10 |  |
| 32 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 24 | 674,0 | 17 | 15 | 2 | 406,4 | 305,3 | 101,1 | 19766483,20 | 9883241,60 | 9883241,60 |  |
| 33 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 12 | 634,8 | 12 | 12 | 0 | 634,8 | 634,8 | 0 | 30875402,40 | 15437701,20 | 15437701,20 |  |
| 34 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 13 | 637,0 | 13 | 13 | 0 | 416,6 | 416,6 | 0 | 20262590,80 | 10131295,40 | 10131295,40 |  |
| 35 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 41 | 647,5 | 27 | 25 | 2 | 647,5 | 624,2 | 23,3 | 31493105,00 | 15746552,50 | 15746552,50 |  |
| 36 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 28 | 988,6 | 21 | 19 | 2 | 675,8 | 608 | 67,8 | 32869560,40 | 16434780,20 | 16434780,20 |  |
| 37 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 29 | 621,2 | 16 | 13 | 3 | 429,6 | 274,5 | 155,1 | 20894884,80 | 10447442,40 | 10447442,40 |  |
| 38 | г. Пермь, ул. Переселенческая, 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 45 | 765,8 | 26 | 21 | 5 | 765,8 | 683 | 82,8 | 37246980,40 | 18623490,20 | 18623490,20 |  |
| 39 | г. Пермь, ул. Энгельса, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 630,8 | 16 | 15 | 1 | 630,8 | 586,8 | 44,0 | 30680850,40 | 0,00 | 0,00 | 30680850,40 |
| 40 | г. Пермь ул. Карпинского, 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09 2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 1122,7 | 8 | 6 | 2 | 213,0 | 167,5 | 45,5 | 10359894,00 | 5179947,00 | 5179947,00 |  |
| 41 | г. Пермь, ул. Детская, 10 | № СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 445,60 | 10 | 10 | 0 | 404,70 | 404,70 | 0,00 | 21011619,30 | 10505809,65 | 10505809,65 |  |
| 42 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 2 | № СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 29 | 478,20 | 11 | 7 | 4 | 422,30 | 275,20 | 147,10 | 21925393,70 | 10962696,85 | 10962696,85 |  |
| 43 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 4 | № СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 49 | 865,50 | 16 | 9 | 7 | 700,90 | 392,10 | 308,80 | 36390027,10 | 18195013,55 | 18195013,55 |  |
| 44 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная,4 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 22 | 533,50 | 9 | 7 | 2 | 487,70 | 432,50 | 55,20 | 25320896,30 | 12660448,15 | 12660448,15 |  |
| 45 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, 4а | № СЭД-059-11-01-04-66 | 23.05.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 30 | 474,30 | 12 | 7 | 5 | 422,90 | 367,70 | 55,20 | 21956545,10 | 10978272,55 | 10978272,55 |  |
| 46 | г. Пермь, ул. Чердынская, 5 | № 059-11-01-04-134 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 918,30 | 11 | 11 | 0 | 826,10 | 826,10 | 0,00 | 42890285,90 | 21445142,95 | 21445142,95 |  |
| 47 | г. Пермь, ул. КИМ,74 | № 059-11-01-04-101 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 434,90 | 10 | 5 | 5 | 361,10 | 181,10 | 180,00 | 18747950,90 | 9373975,45 | 9373975,45 |  |
| 48 | г. Пермь, ул. КИМ, 72 (лит.А) | № СЭД-059-11-01-04-83 | 15.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 30 | 554,9 | 30 | 26 | 4 | 549,30 | 379,5 | 169,8 | 28519106,70 | 14259553,35 | 14259553,35 |  |
| 49 | г. Пермь, ул. Вижайская, 9 | № СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 30 | 658,3 | 18 | 17 | 1 | 561,60 | 537,9 | 23,7 | 29157710,40 | 14578855,20 | 14578855,20 |  |
| 50 | г. Пермь, ул. Солдатова, 23 | № СЭД-059-11-01-04-105 | 11.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 695,80 | 12 | 11 | 1 | 540,20 | 495,10 | 45,10 | 28046643,80 | 14023321,90 | 14023321,90 |  |
| 51 | г. Пермь, ул. Лодыгина, 20 | № СЭД-059-11-01-04-202 | 23.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 43 | 1002,90 | 24 | 23 | 1 | 924,00 | 879,70 | 44,30 | 47973156,00 | 23986578,00 | 23986578,00 |  |
| 52 | г. Пермь, ул. Бородинская, 30 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 882,70 | 20 | 19 | 1 | 792,30 | 750,80 | 41,50 | 41135423,70 | 20567711,85 | 20567711,85 |  |
| 53 | г. Пермь, ул. Лодыгина, 51 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 898,10 | 18 | 13 | 5 | 748,50 | 659,60 | 88,90 | 38861371,50 | 19430685,75 | 19430685,75 |  |
| 54 | г. Пермь, ул. Горняков,5а | № СЭД-059-11-01-04-53 | 26.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 42 | 1081,00 | 18 | 17 | 1 | 998,10 | 925,20 | 72,90 | 51820353,90 | 25910176,95 | 25910176,95 |  |
| 55 | г. Пермь, ул. Горняков,7 | № СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 1107,60 | 18 | 15 | 3 | 1 007,40 | 862,60 | 144,80 | 52303200,60 | 26151600,30 | 26151600,30 |  |
| 56 | г. Пермь, ул. Мильчакова, 12 | № СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 798,50 | 14 | 11 | 3 | 596,50 | 456,60 | 139,90 | 30969683,50 | 15484841,75 | 15484841,75 |  |
| 57 | г. Пермь, ул. Овчинникова, 16 | № 059-11-01-04-113 | 21.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 67 | 1034,70 | 25 | 19 | 6 | 925,30 | 677,80 | 247,50 | 48040650,70 | 24020325,35 | 24020325,35 |  |
| 58 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 104 | № 059-11-01-04-132 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 58 | 549,20 | 39 | 29 | 10 | 454,10 | 261,70 | 192,40 | 23576417,90 | 11788208,95 | 11788208,95 |  |
| 59 | г. Пермь, ул. Сибирская, 44 | № СЭД-059-11-01-04-117 | 17.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 104,30 | 3 | 3 | 0 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 4677901,90 | 2338950,95 | 2338950,95 |  |
| 60 | г. Пермь, ул. Решетникова, 20а | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 111,2 | 4 | 4 | 0 | 101,40 | 101,4 | 0 | 5264586,60 | 2632293,30 | 2632293,30 |  |
| 61 | г. Пермь, ул. Решетникова, 20б | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 104,4 | 4 | 4 | 0 | 78,30 | 78,3 | 0 | 4065257,70 | 2032628,85 | 2032628,85 |  |
| 62 | г. Пермь, ул. Решетникова, 22 | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 90 | 1 | 1 | 0 | 75,80 | 75,8 | 0 | 3935460,20 | 1967730,10 | 1967730,10 |  |
| 63 | г. Пермь, ул. Пермская, 1б | № СЭД-11-01-01-04-195 | 15.12.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 23 | 195,5 | 8 | 8 | 0 | 139,50 | 139,50 | 0 | 7242700,50 | 3621350,25 | 3621350,25 |  |
| 64 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | №СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2022 | 89 | 6169,90 | 89 | 30 | 59 | 1 786,59 | 1299,79 | 486,80 | 92757966,21 | 46021565,51 | 46736400,71 |  |
| 65 | г. Пермь, 3-й Еловский пееулок, 9 | № СЭД-059-11-01-04-74 | 09.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 449,50 | 3 | 3 | 0 | 154,12 | 61,02 | 93,10 | 8001674,87 | 4000786,38 | 4000888,50 |  |
| 66 | г. Пермь, ул. Маяковского, 3 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 7 | 243,10 | 8 | 2 | 6 | 203,60 | 48,9 | 154,7 | 10570708,40 | 5285354,20 | 5285354,20 |  |
| 67 | г. Пермь, ул. Маяковского, 5 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 420,00 | 8 | 4 | 4 | 375,80 | 169,5 | 206,3 | 19511160,20 | 9755580,10 | 9755580,10 |  |
| 68 | г. Пермь, ул. Маяковского, 7 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 12 | 420,00 | 7 | 3 | 4 | 376,90 | 201,5 | 175,4 | 19568271,10 | 9784135,55 | 9784135,55 |  |
| 69 | г. Пермь, ул. Маяковского, 9 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 420,00 | 8 | 2 | 6 | 382,20 | 85 | 297,2 | 19843441,80 | 9921720,90 | 9921720,90 |  |
| 70 | г. Пермь, ул. Маяковского, 11 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 420,00 | 6 | 3 | 3 | 378,20 | 238,6 | 139,6 | 19635765,80 | 9817882,90 | 9817882,90 |  |
| 71 | г. Пермь, ул. Маяковского, 13 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 17 | 420,00 | 6 | 4 | 2 | 382,40 | 273,8 | 108,6 | 19853825,60 | 9926912,80 | 9926912,80 |  |
| 72 | г. Пермь, ул. Маяковского, 24 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 14 | 492,80 | 10 | 5 | 5 | 448,00 | 259,6 | 188,4 | 23259712,00 | 11629856,00 | 11629856,00 |  |
| 73 | г. Пермь, ул. Маяковского, 26 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 14 | 487,90 | 9 | 5 | 4 | 443,60 | 252,4 | 191,2 | 23031268,40 | 11515634,20 | 11515634,20 |  |
| 74 | г. Пермь, ул. Маяковского, 28 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 23 | 444,50 | 9 | 6 | 3 | 444,50 | 307,1 | 137,4 | 23077995,50 | 11538997,75 | 11538997,75 |  |
| 75 | г. Пермь, ул. Маяковского, 30 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 10 | 452,90 | 6 | 3 | 3 | 411,80 | 284 | 127,8 | 21380244,20 | 10690122,10 | 10690122,10 |  |
| 76 | г. Пермь, ул. Маяковского, 34 | № СЭД-059-11-01-04-85 | 19.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 598,50 | 14 | 12 | 2 | 544,10 | 468,2 | 75,9 | 28249127,90 | 14124563,95 | 14124563,95 |  |
| 77 | г. Пермь, ул. Маяковского, 40 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 597,60 | 16 | 13 | 3 | 545,80 | 396,1 | 97,9 | 28337390,20 | 14168695,10 | 14168695,10 |  |
| 78 | г. Пермь, ул. Маяковского, 32 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 413,00 | 9 | 8 | 1 | 371,10 | 352,4 | 18,7 | 19267140,90 | 9633570,45 | 9633570,45 |  |
| 79 | г. Пермь, ул. Маяковского, 36 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 551,3 | 16 | 13 | 3 | 506,70 | 392,4 | 114,3 | 26307357,30 | 13153678,65 | 13153678,65 |  |
| 80 | г. Пермь, ул. Маяковского, 38 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 33 | 544,4 | 16 | 12 | 4 | 492,80 | 356,9 | 135,9 | 25585683,20 | 12792841,60 | 12792841,60 |  |
| 81 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 18 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 50 | 763,60 | 15 | 12 | 3 | 667,90 | 550,70 | 117,20 | 34676700,10 | 17338350,05 | 17338350,05 |  |
| 82 | г. Пермь, ул. Белозерская, 12 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 35 | 622,60 | 14 | 9 | 5 | 561,70 | 349,50 | 212,20 | 29162902,30 | 14581451,15 | 14581451,15 |  |
| 83 | г. Пермь, ул. Талицкий, 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 61 | 1 664,20 | 33 | 32 | 1 | 1 328,70 | 1 283,80 | 44,90 | 68985002,75 | 34492501,37 | 34492501,37 |  |
| 84 | г. Пермь, ул. Бушмакина, 13 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 72 | 1 364,20 | 35 | 33 | 2 | 1 338,70 | 1 196,80 | 141,90 | 69503965,30 | 34751982,65 | 34751982,65 |  |
| 85 | г. Пермь, ул. Можайская, 3 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 48 | 1 369,00 | 23 | 22 | 1 | 1 347,20 | 1 316,50 | 30,70 | 69945276,80 | 34972638,40 | 34972638,40 |  |
| 86 | г. Пермь, ул. Можайская, 6 | № СЭД-059-11-01-04-97 | 03.07.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 37 | 1 358,30 | 23 | 22 | 1 | 1 206,10 | 1 152,80 | 53,30 | 62619505,90 | 31309752,95 | 31309752,95 |  |
| 87 | г. Пермь, ул. Колвинская, 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 632,80 | 12 | 11 | 1 | 552,20 | 471,10 | 81,10 | 28669671,80 | 14334835,90 | 14334835,90 |  |
| 88 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 13 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 60 | 2 624,00 | 39 | 39 | 0 | 1 757,90 | 1 757,90 | 0,00 | 91268410,10 | 41829067,32 | 49439342,78 |  |
| 89 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 15 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 23 | 714,10 | 15 | 14 | 1 | 692,30 | 608,20 | 84,10 | 35943523,70 | 17971761,85 | 17971761,85 |  |
| 90 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 17 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 711,80 | 14 | 13 | 1 | 662,40 | 620,80 | 41,60 | 34391145,60 | 17195572,80 | 17195572,80 |  |
| 91 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 23 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 16 | 391,10 | 7 | 4 | 3 | 286,10 | 159,90 | 126,20 | 14854025,90 | 7427012,95 | 7427012,95 |  |
| 92 | г. Пермь, ул. Чердынская, 3 | № СЭД-059-11-01-04-66 | 09.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 36 | 816, 2 | 21 | 17 | 4 | 788,70 | 654,40 | 134,30 | 40948515,30 | 20474257,65 | 20474257,65 |  |
| 93 | г. Пермь, ул. Карпинского, 126 | № 059-11-01-04-133 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 877,80 | 13 | 10 | 3 | 780,10 | 651,70 | 128,40 | 40502011,90 | 20251005,95 | 20251005,95 |  |
| 94 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 27 | № СЭД-059-11-01-04-137 | 21.08.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 469,8 | 10 | 10 | 0 | 427,10 | 427,1 | 0 | 22174604,90 | 11087302,45 | 11087302,45 |  |
| 95 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 38 | № СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 16 | 432,2 | 11 | 10 | 1 | 389,60 | 363 | 26,6 | 20227642,40 | 10113821,20 | 10113821,20 |  |
| 96 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 37 | № СЭД-059-11-01-04-208 о | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 35 | 414,8 | 13 | 11 | 2 | 377,10 | 298,9 | 78,2 | 19578654,90 | 9789327,45 | 9789327,45 |  |
| 97 | г. Пермь, ул. Карпинского, 49 | №СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 646,4 | 16 | 14 | 2 | 576,60 | 492,3 | 84,3 | 29936495,40 | 14968247,70 | 14968247,70 |  |
| 98 | г. Пермь, ул. Байкальская, 22 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 40 | 733,6 | 18 | 13 | 5 | 547,10 | 320,9 | 226,2 | 28404884,90 | 14202442,45 | 14202442,45 |  |
| 99 | г. Пермь, ул. Байкальская, 24 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 15 | 398,2 | 8 | 7 | 1 | 362,00 | 309,7 | 52,3 | 18794678,00 | 9397339,00 | 9397339,00 |  |
| 100 | г. Пермь, ул. Байкальская, 26 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 22 | 364,5 | 9 | 6 | 3 | 325,30 | 210,5 | 114,8 | 16889250,70 | 8444625,35 | 8444625,35 |  |
| 101 | г. Пермь, ул. Байкальская, 30 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 639,9 | 12 | 10 | 2 | 467,10 | 351,3 | 115,8 | 24251364,90 | 12125682,45 | 12125682,45 |  |
| 102 | г. Пермь, ул. Байкальская, 28 | № СЭД-059-11-01-04-81 | 13.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 664,5 | 13 | 11 | 2 | 604,10 | 559,7 | 44,4 | 31364267,90 | 15682133,95 | 15682133,95 |  |
| 103 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 27 | СЭД-059-11-01-05-140 | 23.08.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 734,1 | 15 | 11 | 4 | 667,30 | 494,8 | 172,5 | 34645548,70 | 17322774,35 | 17322774,35 |  |
| 104 | г. Пермь, ул. Капитанская, 56 а | №СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 361,4 | 7 | 2 | 5 | 328,60 | 125,3 | 203,3 | 17060583,40 | 8530291,70 | 8530291,70 |  |
| 105 | г. Пермь, ул. Капитанская, 56 | №СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 27 | 357,1 | 8 | 3 | 5 | 324,70 | 151,7 | 173 | 16858099,30 | 8429049,65 | 8429049,65 |  |
| 106 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | №СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 82 | 6169,90 | 82 | 82 | 0 | 1 674,48 | 1674,48 | 0,00 | 86937327,12 | 43468663,56 | 43468663,56 |  |
| 107 | г. Пермь, ул. Красина,16 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 19 | 424,20 | 9 | 7 | 2 | 249,00 | 160,30 | 88,70 | 12927831,00 | 6463915,50 | 6463915,50 |  |

- 3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 2

- к муниципальной адресной программе

по переселению граждан города Перми

из аварийного жилищного фонда

на 2019-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы

| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество переселяемых граждан (человек) |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми в 2019 году | 17638,28 | 886 |
| Всего по городу Перми в 2020 году | 18796,13 | 1000 |
| Всего по городу Перми в 2021 году | 25597,58 | 1210 |
| Итого | 62031,99 | 3096 |