АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.08.2019

№ 484

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Организация дорожной

деятельности в городе Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.08.2019 № 484

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | УВБ; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): МКУ «Пермблагоустройство»; МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ»); МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПДДД») |
| --- | --- | --- |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми»; решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории в городе Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»; решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов». Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, на реализацию мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2018 года 58,5 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км); 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 2.1. к конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфе площадь тротуаров составляет 1,7 млн. кв. м, в городе Кирове – 1,3 млн. кв. м; 2.2. отсутствие наружного освещения на 21,4 % автомобильных дорог по состоянию на конец 2018 года. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки; 2.3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2018 года составляет 5,2 % от общей протяженности автомобильных дорог. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 174,1 км; 3. отсутствие мест отвала снега, отвечающего нормам природоохранного законодательства. Для складирования снега, счищаемого в зимний период с улично-дорожной сети города Перми, с учетом административно-территориального деления города Перми и транспортной доступности определены 5 мест отвала снега, на которых процесс снеготаяния происходит естественным путем. В местах отвала снега выполнены работы по обваловке территории, обустроены подъездные пути (отсыпаны и выровнены), произведено оканавливание для сбора воды, покрытие снегосвалок – плотный грунт. По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 85,0 %; удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 90,0 %; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 5,5 %; доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) – 23 % |

1.2. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 1.1.4. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.1.5. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2.3. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |
| --- | --- | --- |

1.3. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5880395,08732 | 6523728,71027 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  | бюджет города Перми | 3506515,13735 | 3691338,282 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 176743,90407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3641220,53305 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2560789,43184 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1847340,34952 | 2303508,020 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
|  | бюджет города Перми | 554235,52451 | 596354,970 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 107841,82011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми | 391490,181 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,5 | 73,4 | 80,7 | 77,3 | 85,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3641220,53305 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2560789,43184 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2560699,25999 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 428738,89134 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 324880,000 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 266902,38172 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  | 60000,000 | 62361,750 | 143161,750 | 70680,000 | 209400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1847340,34952 | 2303508,020 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 554235,52451 | 596354,970 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 107841,82011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1738678,98143 | 2163619,400 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 108661,36809 | 122861,750 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |

2.2. после строки 1.2.2 дополнить строкой 1.2.3 следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований | 0,000 | 17026,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 391490,181 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5880395,08732 | 6523728,71027 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  |  | бюджет города Перми | 3506515,13735 | 3691338,282 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 176743,90407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5880395,08732 | 6523728,71027 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  |  | бюджет города Перми | 3506515,13735 | 3691338,282 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 176743,90407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162341, 902 | 177028, 038 | 180582, 610 | 180582, 610 | 180582, 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 124960, 176 | 146805, 234 | 149757, 167 | 149757, 167 | 149757, 167 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 123472, 13805 | 134095, 116 | 136793, 996 | 136793, 996 | 136793, 996 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 267964, 861 | 301224, 462 | 307255, 132 | 307255, 132 | 307255, 132 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 196901, 665 | 214983, 054 | 219303, 449 | 219303, 449 | 219303, 449 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146085, 726 | 149026, 296 | 149026, 296 | 149026, 296 |
|  |  | кв. м | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 252614, 840 | 283848, 048 | 289543, 295 | 289543, 295 | 289543, 295 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 17515, 845 | 21951, 930 | 22394, 551 | 22394, 551 | 22394, 551 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19044990,9 | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | - | бюджет города Перми | 1279400,32505 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 54975, 55240 | 35727, 642 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 263744,0 | 74121,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 80501, 66687 | 168550, 600 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 10,11 | 3,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362, 522 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 165676,3 | 61711,4 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 205663, 37281 | 87325, 03150 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 12,83 | 6,42 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 85360,4 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 49420, 27295 | 43293, 084 | 44141, 968 | 44141, 968 | 44141, 968 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 12207,3 | 38464,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 52853, 10328 | 13428, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 2,1 | 4,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214, 700 | 15761, 754 | 16070, 808 | 16070, 808 | 16070, 808 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46684,6 | 27796,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 109467, 71230 | 52247, 140 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 3,47 | 2,88 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 150244,6 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 66259, 755 | 52872, 720 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37900,0 | 12139,0 | 4550,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 87226, 42878 | 18208, 500 | 6750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,368 | 1,35 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59987, 381 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 73974,6 | 98784,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 59651, 11980 | 113431, 21546 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 10,08 | 12,72 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 95625,8 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 55866, 592 | 46630, 422 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 10902,0 | 59835,8 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 142519, 27764 | 29435, 400 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 1,4 | 4,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30271,81 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9505,400 | 9134,508 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1041909, 49 | 1189908, 13 | 969842,93 | 604580,33 | 604580,33 | - | итого | 983602, 66535 | 892827, 74227 | 902936, 59414 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367889, 62435 | 291863, 514 | 297586, 328 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.1.1.1.1.21 дополнить строкой 1.1.1.1.1.22 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.22 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 592,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2086,92650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165,63050 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1187,300 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 326,700 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 495 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 963,703 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 237 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1290,448 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1731 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 7085,18150 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.1.4-1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 537,300 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | ед. | 76 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | ед. | 154 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 277,698 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | ед. | 84 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 572,952 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 718 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 3482, 094 | 1681, 200 | 1681, 200 | 1681, 200 | 1681, 200 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | УВБ | бюджет города Перми | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | кв. м | 3613,09 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2743,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 44666, 764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АКР | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | км | 17,9 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | АМР | бюджет города Перми | 582,650 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | км | 0,378 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АОР | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 28,478 | 15,6 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | - | бюджет города Перми | 989,350 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4241, 74240 | 2848, 200 | 2890, 900 | 2890, 900 | 2890, 900 |

3.5. после строки 1.1.1.1.1.11 дополнить строкой 1.1.1.1.1.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.12 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой подготовлены технический паспорт и технический план | п. м | 474,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50,01360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2338031,00701 | 2338340,05027 | 2377126,49014 | 1771776,224 | 1771776,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1720637,16540 | 1737375,822 | 1771776,224 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |

3.8. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4442, 99 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 7418, 37015 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19014,56 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 21484,038 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3593, 700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 5115,4 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10023,54195 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4791, 600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2462,5 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2758, 10553 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285, 319 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 610,3 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606, 864 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 37961,75 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 51961,53863 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 91, 93585 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 151, 262 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 465, 700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 560,1 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 128, 61805 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 338, 18247 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1075,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457, 998 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 6913, 21 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2222, 87237 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |

3.9. после строки 1.1.1.1.4.3 дополнить строками 1.1.1.1.4.4-1.1.1.1.4.6 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.4 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11142, 946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3378,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1607,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 45 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 441,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1427,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 382 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 10096, 683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3027,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3682,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 11000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78492,894 | 44417,946 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2486318,34194 | 2456572,89627 | 2484216,39014 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми | 1868864,15940 | 1855608,668 | 1878866,124 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 22971, 165 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку 1.1.1.2.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1723,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 40000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. после строки 1.1.1.2.1.4 дополнить строками 1.1.1.2.1.5-1.1.1.2.1.10 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.5 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по монтажу комплекта подъемного механизма | ед. | 1 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2777,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.6 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 9042,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | количество инженерных сооружений, в отношении которых завершены работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | - | 3 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | мостовой переход, в отношении которого начаты работы по замене ограждения | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 22304, 74805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.10 | мостовой переход, в отношении которого завершены работы по замене ограждения | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7019,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74380,91805 | 78270,944 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74380,91805 | 78270,944 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2560699,25999 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми | 1943245,07745 | 1933879,612 | 1927117,224 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6700,0 | 24438,6 | 1140,0 | 20279,3 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 20000, 000 | 28274, 600 | 70831, 900 | 76001, 400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. после строки 1.1.2.1.1.1 дополнить строками 1.1.2.1.1.11 -1.1.2.1.1.14 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.11 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | 20605,1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 142260, 94839 | 155040, 82820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.12 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | 20605,1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51353, 642 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.13 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 108,152 | 419, 07180 | 102,913 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.14 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 53,12880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 29651,2 | 54794,2 | 69607,8 | 104264,8 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 158357,76412 | 233056,700 | 856430,645 | 1118600,400 | 918111,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 28221, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 1393,9 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39816, 44906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строки 1.1.2.1.1.10, 1.1.2.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 23552, 54020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.11 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.20. после строки 1.1.2.1.1.12 дополнить строкой 1.1.2.1.1.13 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.13 | заключенное соглашение компенсации расходов ОАО «МРСК Урала» по сносу имущества и последующего восстановления бесперебойного электроснабжения | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2567,12388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.21. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428738,89134 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 362126,25439 | 510379,700 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428738,89134 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 362126,25439 | 510379,700 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 428738,89134 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 362126,25439 | 510379,700 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | 3176,0 | - | 14094,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 80464, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 6711,0 | 3176,0 | - | 30996,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861, 290 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 176959, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185, 12323 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520,0 | 6711,0 | 3176,0 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728, 429 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953, 76529 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | - | 3176,0 | - | 15879,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394, 594 | 0,000 | 6669, 180 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 6711,0 | 3176,0 | 4010,0 | 24970,1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 0,000 | 6669, 170 | 21824, 200 | 142557, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034, 08064 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 49068,8 | - | 3176,0 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347, 753 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 5290,5 | 3176,0 | 3340,0 | 12634,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 0,000 | 6669, 170 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073, 97231 | 26394, 260 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 135645,6 | 25423,5 | 22232,0 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 278813,787 | 126837,200 | 232992,700 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417, 515 | 0,000 | 46684, 200 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396,272 | 126837,200 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2222, 007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573, 520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3192, 196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190, 208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 89183,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 31177, 931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5414, 203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25763, 728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.23. строку 1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.3 | количество установленных светофорных объектов (в т. ч. приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 13329,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.24. после строки 1.1.3.1.1.3 дополнить строкой 1.1.3.1.1.31 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.31 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1558,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.25. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 324880,000 | 126837,200 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 | 0,000 | 46684,200 | 40000,000 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 126837,200 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.26. строки 1.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | искусственные дорожные сооружения, приведенные в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 61791,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 138629,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 0,000 | 200420,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 61791,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 138629,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 324880,000 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,00 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.27. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 324880,000 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68720,000 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,000 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.28. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1462,181 | 1485,481 | 1512,051 | 1524,451 | УВБ | бюджет города Перми | 123115,000 | 135390,000 | 135390,000 | 155390,000 | 155390,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.29. после строки 1.1.4.1.1.3 дополнить строкой 1.1.4.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.4.1.1.4 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.30. строки 1.1.4.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 4828 | 1817 | - | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 99842, 700 | 125584, 800 | 171243, 300 | 64435, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |

3.31. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 266902,38172 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 266902,38172 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |

3.32. после строки 1.1.5.1.1.6 дополнить строкой 1.1.5.1.1.7 следующего содержания:

| 1.1.5.1.1.7 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 10 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.33. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 62361,750 | 143161,750 | 70680,000 | 209400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 62361,750 | 143161,750 | 70680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 62361,750 | 143161,750 | 70680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3641220,53305 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2560789,43184 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | - | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 174380,83940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214265,51080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 125862,33104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 480650,73542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,6 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65567, 16688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,0000 | 168679,19712 | 0,000 | 0,000 |

4.2. после строки 1.2.1.1.2.3 дополнить строками 1.2.1.1.2.31, 1.2.1.1.2.32 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.31 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | 1 | 1 | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279,06060 | 230,86321 | 105,24240 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218,18920 | 692,58964 | 315,72760 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.32 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | - | 1 | 1 | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3977,40575 | 820,89072 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 7104,07494 | 2462,67528 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 410661,600 | 618518,000 | 237950,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174659,900 | 130070,600 | 66493,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 | 488447,400 | 171457,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | - | 0,204 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21258,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 6397,000 | 85032,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 21258,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки 1.2.1.1.4.1, 1.2.1.1.4.11-1.2.1.1.4.15 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 211498,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554, 79247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7. строку 1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,05987 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 35034,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 147198,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку 1.2.1.1.4.3 признать утратившей силу;

4.9. строку 1.2.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 378,498 | 102,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 979,70753 | 306,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 874728,90538 | 182641,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 236876,900 | 35136,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 593534,500 | 147505,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строку 1.2.1.1.5.1 признать утратившей силу;

4.12. строки 1.2.1.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11538, 900 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34616, 100 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46155, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11538, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34616, 100 | 0,000 |

4.13. строки 1.2.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 18636, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.14. строки 1.2.1.1.7.1, 1.2.1.1.7.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.11 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15. после строки 1.2.1.1.7.11 дополнить строкой 1.2.1.1.7.12 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.12 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | 1,2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 55813,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 167441,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.16. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 63750,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 191250,000 | 0,000 | 0,000 |

4.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 62699,632 | 223255,300 | 255000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 55813,900 | 63750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25199,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 37500,000 | 167441,400 | 191250,000 | 0,000 | 0,000 |

4.18. строки 1.2.1.1.8.1-1.2.1.1.8.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 136893,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 426363,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,0 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 279089,300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338484,500 |
| 1.2.1.1.8.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 5305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.19. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 21220,000 | 563256,700 | 279089,300 | 338484,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 5305,000 | 136893,600 | 279089,300 | 338484,500 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915,000 | 426363,100 | 0,000 | 0,000 |

4.20. строки 1.2.1.1.9.1, 1.2.1.1.9.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | - | 1,0 |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 18083,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | - | 1,0 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27856,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 83568,800 | 0,000 | 0,000 |

4.21. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 7520,656 | 72334,000 | 111425,100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 18083,500 | 27856,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250,500 | 83568,800 | 0,000 | 0,000 |

4.22. строки 1.2.1.1.10.1-1.2.1.1.10.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 0,7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 182348,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 443715,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 291567,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 382197,500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.4 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 317631, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56439, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 164599,400 | 626064,800 | 673765,000 | 374070, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 500 | 182348,900 | 291567,500 | 317631, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443,900 | 443715,900 | 382197,500 | 56439, 800 |

4.23. строки 1.2.1.1.11.1-1.2.1.1.11.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4512, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 95880, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 287639,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,9 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 17184, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 51552, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048, 500 | 383520,000 | 68737, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512, 200 | 95880, 100 | 17184, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 300 | 287639,900 | 51552, 800 | 0,000 | 0,000 |

4.24. строку 1.2.1.1.12.1 признать утратившей силу;

4.25. строки 1.2.1.1.12.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 23488, 700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 70465, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 93954, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 23488, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 70465, 700 | 0,000 | 0,000 |

4.26. строки 1.2.1.1.13.1-1.2.1.1.13.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 75000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127004,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 242385,200 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,2 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 463943,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 100000,0000 | 369390,000 | 463943,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25000, 000 | 127004,800 | 463943,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 75000, 000 | 242385,200 | 0,000 |

4.27. строки 1.2.1.1.15.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.15.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15630, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 46891, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62521, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15630, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 46891, 200 |

4.28. строки 1.2.1.1.16, 1.2.1.1.16.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

4.29. строки 1.2.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.18.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8130,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.30. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.20, 1.2.1.1.20.1, 1.2.1.1.20.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.21, 1.2.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.21, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.22, 1.2.1.1.22.1, 1.2.1.1.22.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.22, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.23, 1.2.1.1.23.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.23, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.20 | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.20.1 | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1760,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.20.2 | выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1760,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.21 | Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.21.1 | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6195, 65351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6195, 65351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.22 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.22.1 | количество изъятых земельных участков | ед. | 18 | 5 | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 70933,400 | 70933,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.22.2 | количество изъятых объектов недвижимого имущества | ед. | 19 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 | 212800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 283733, 400 | 283733,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70933,400 | 70933,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 | 212800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.23 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.23.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 13812,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 41437,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 55250,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 13812,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 41437,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.31. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1735282,64173 | 2155619,400 | 2056388,900 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517609,22451 | 510828,100 | 543015,000 | 709200,500 | 1135689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 92410,41232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 1644791,300 | 1513373,900 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.32. после строки 1.2.1.2.1.1 дополнить строками 1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.2 | площадь земельного участка, в отношении которого выполнены подготовительные работы по строительству (разборка асфальтобетонного покрытия, проведение земляных работ, срезка растительного слоя) | кв. м | - | 690,0 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.3 | протяженность построенного надземного пешеходного перехода | п. м | - | - | 35,0 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 39873,745 | 0,000 | 0,000 |

4.33. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3396,33970 | 8000,000 | 39873,745 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 8000,000 | 39873,745 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3396,33970 | 8000,000 | 39873,745 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 8000,000 | 39873,745 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1738678,98143 | 2163619,400 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 |
|  | бюджет города Перми | 517609,22451 | 518828,100 | 582888,745 | 709200,500 | 1135689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95806,75202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 1644791,300 | 1513373,900 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.34. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 34,51 | 29,87 | 59,37 | 26,8 | 34,4 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 9127, 39740 | 0,000 | 60500, 000 | 60500, 000 | 44888, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47354, 210 | 37943, 613 | 42479, 210 | 0,000 | 0,000 |

4.35. строку 1.2.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24158, 14403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2741, 85597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.36. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 15 | 5 | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2990,675 | 60500, 000 | 0,000 | 0,000 | 15611, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9044,500 | 24418, 137 | 19882, 540 | 0,000 | 0,000 |

4.37. строку 1.2.2.1.1.21 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.21 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1379,27712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3601,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.38. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 350,08357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.39. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 108661,36809 | 122861,750 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 108661,36809 | 122861,750 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108661,36809 | 122861,750 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |

4.40. после строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.1.1, 1.2.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство места отвала снега «Голый мыс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 17026,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.41. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1847340,34952 | 2303508,020 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 554235,52451 | 596354,970 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 107841,82011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.42. в приложении:

4.42.1. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1267130,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1267130,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 410661,600 тыс. руб., в том числе: 174659,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 214483,700 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 618518,000 тыс. руб., в том числе: 130070,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 488447,400 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 237950,900 тыс. руб., в том числе: 66493,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 171457,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.42.2. в таблице 3:

4.42.2.1. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |

4.42.2.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 91429,300 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 6397,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 85032,300 тыс. руб., в том числе: 21258,100 тыс. руб. – бюджет города Перми; 63774,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 | 2020 |

4.42.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2020 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

4.42.3. в таблице 4:

4.42.3.1. строки 7-10 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,05987 км |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |

4.42.3.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1119189,474 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 61819,16862 тыс. руб., в том числе: 14521,09462 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 26374,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 874728,90538 тыс. руб., в том числе: 236876,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 44317,50538 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 593534,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 182641,400 тыс. руб., в том числе: 35136,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 147505,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | 2019 |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 | 2019 |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 | 2019 |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 | 2019 |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 | 2019 |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 | - 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,05987 | 2020 |

4.42.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

4.42.4. в таблице 5:

4.42.4.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |
| --- | --- | --- |

4.42.4.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46155,000 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 46155,000 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 46155,000 тыс. руб., в том числе: 11538,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 34616,100 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |

4.42.4.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2021-2022 годы |

4.42.5. в таблице 6:

4.42.5.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |
| --- | --- | --- |

4.42.5.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 18636,000 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 18636,000 тыс. руб., в том числе: 4659,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13977,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |

4.42.5.3. строку 17 изложить в следующей	 редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2019-2020 годы |

4.42.6. в таблице 7:

4.42.6.1. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |

4.42.6.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 540954,932 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 540954,932 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 62699,632 тыс. руб., в том числе: 25199,632 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 37500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края 2020 год – 223255,300 тыс. руб., в том числе: 55813,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 167441,400 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 255000,000 тыс. руб., в том числе: 63750,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 191250,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2021 |

4.42.6.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2017-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию | 2021 год |

4.42.7. в таблице 8:

4.42.7.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1202050,500 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1202050,500 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 21220,000 тыс. руб., в том числе: 5305,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 15915,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 563256,700 тыс. руб., в том числе: 136893,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 426363,100 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 279089,300 тыс. руб. , бюджет города Перми; 2023 год – 338484,500 тыс. руб. , бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 | 2021 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 | 2022 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | 2023 |

4.42.7.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2017-2020 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2021-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию | 2023 год |

4.42.8. в таблице 9:

4.42.8.1. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |

4.42.8.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 191279,756 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 191279,756 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 7520,656 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 72334,000 тыс. руб., в том числе: 18083,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 54250,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 111425,100 тыс. руб., в том числе: 27856,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 83568,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | 2020 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 | 2020 |
|  | - протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 | 2021 |

4.42.8.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2020-2021 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

4.42.9. в таблице 10 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1838500,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1838500,000 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 164599,400 тыс. руб., в том числе: 48155,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 116443,900 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 626064,800 тыс. руб., в том числе: 182348,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 443715,900 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 673765,000 тыс. руб., в том числе: 291567,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 382197,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2023 год – 374070,800 тыс. руб., в том числе: 317631,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 56439,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.42.10. в таблице 11 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 470305,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 18048,500 тыс. руб., в том числе: 4512,200 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13536,300 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 383520,000 тыс. руб., в том числе: 95880,100 тыс. руб. – бюджет города Перми; 287639,900 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 68737,000 тыс. руб., в том числе: 17184,200 тыс. руб. – бюджет города Перми; 51552,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |
| --- | --- | --- |

4.42.11. в таблице 12:

4.42.11.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |
| --- | --- | --- |

4.42.11.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 93954,400 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 93954,400 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 93954,400 тыс. руб., в том числе: 23488,700 тыс. руб. – бюджет города Перми; 70465,700 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |

4.42.11.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2020-2021 годы |

4.42.12. в таблице 13:

4.42.12.1. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |

4.42.12.2. строки 12-13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 933333,300 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 100000,000 тыс. руб., в том числе: 25000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 75000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 369390,000 тыс. руб., в том числе: 127004,800 тыс. руб. – бюджет города Перми; 242385,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2023 год – 463943,300 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,2 | 2022 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2023 |

4.42.12.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2020-2021 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2022-2023 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2023 год |

4.42.13. в таблице 15:

4.42.13.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 62521,600 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 62521,600 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 62521,600 тыс. руб., в том числе: 15630,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 46891,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | 2023 |

4.42.13.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта | 2023 год |

4.42.14. таблицу 16 признать утратившей силу;

4.42.15. в таблице 17:

4.42.15.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 189,95 км, в том числе: 2019 год – 39,51 км; 2020 год – 29,87 км; 2021 год – 59,37 км; 2022 год – 26,8 км; 2023 год – 34,4 км |
| --- | --- | --- |

4.42.15.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 475384,86809 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 475384,86809 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 108661,36809 тыс. руб., в том числе: 36626,300 тыс. руб., бюджет города Перми; 12035,06809 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 60000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 122861,750 тыс. руб., в том числе: 60500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 62361,750 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 122861,750 тыс. руб., в том числе: 60500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 62361,750 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 6,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенской, на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,4 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырскому 1-му переулку | км | 1,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, Пуховый переулок, Родничный переулок, Талый переулок | км | 5,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта, ул. Ветлужской, ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,61 | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | км | 20,46 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | км | 7,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й | км | 1,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | км | 2,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (1 очередь) | км | 11,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники | км | 7,8 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | км | 25,9 | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | км | 0,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | км | 10,6 | 2023 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | км | 3,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | км | 4,3 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | км | 6,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | км | 6,2 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | км | 3,8 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, в Мозырском 1-м переулке | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта, ул. Ветлужской, ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (1 очередь) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Бумкомбинат, Верхнее Васильево | ед. | 1 | 2023 |

4.42.16. в таблице 19 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 23298,20128 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 23298,20128 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14774,000 тыс. руб., в том числе: 3693,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11080,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2018 год – 394,13128 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год – 8130,070 тыс. руб., в том числе: 2351,500 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 5778,570 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) |

4.42.17. в таблице 21:

4.42.17.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 51270,08470 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 51270,08470 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 3396,33970 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 8000,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2021 год – 39873,745 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | Площадь земельного участка, в отношении которого выполнены подготовительные работы по строительству (разборка асфальтобетонного покрытия, проведение земляных работ, срезка растительного грунта) | кв. м | 690,0 | 2020 |
|  | протяженность построенного надземного пешеходного перехода | п. м | 35,0 | 2021 |

4.42.17.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2020-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию | 2021 год |

4.42.18. после таблицы 21 дополнить таблицами 22-26 следующего содержания:

«Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.20. Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной связи Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с центром города, оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 2,0 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7040,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 7040,000 тыс. руб., в том числе: 1760,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 5280,000 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | Выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка предпроектной документации |  | 2019 год |  |

Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | система очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.21. Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество построенных комплексов очистных сооружений – 1 ед. |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017, 2019 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65904,18651 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 65904,18651 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 19715,766 тыс. руб., в том числе: 7158,66667 тыс. руб. – бюджет города Перми; 12557,09933 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 39992,767 тыс. руб., в том числе: 7768,46667 тыс. руб. – бюджет города Перми; 23305,39966 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 8918,90067 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2019 год – 6195,65351 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | площадь участка производства работ, в отношении которого выполнены подготовительные мероприятия | кв. м | 509 | 2016 |
|  | протяженность построенной подпорной стенки | п. м | 26,4 | 2016 |
|  | количество построенных комплексов очистных сооружений | ед. | 1 | 2017 |
|  | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2016 г. № 9БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы |  | 2016-2017 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2017 год |
|  |  | оплата исполнительного листа |  | 2019 год |

Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | земельные участки и объекты недвижимости |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.22. Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент земельных отношений администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | развитие улично-дорожной сети города Перми; улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество изъятых земельных участков – 23 ед. количество изъятых объектов недвижимого имущества – 22 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 567466,800 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 567466,800 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 283733,400 тыс. руб., в том числе: 70933,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 212800,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 283733,400 тыс. руб., в том числе: 70933,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 212800,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | количество изъятых земельных участков | ед. | 18 |  | 2019 |
|  | количество изъятых объектов недвижимого имущества | ед. | 19 |  | 2019 |
|  | количество изъятых земельных участков | ед. | 5 |  | 2020 |
|  | количество изъятых объектов недвижимого имущества | ед. | 3 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | изъятие земельных участков |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | изъятие объектов недвижимого имущества |  | 2019-2020 годы |  |

Таблица 25

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.23. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции – 0,9 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 55250,100 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 55250,100 тыс. руб., в том числе: 13812,600 тыс. руб., бюджет города Перми; 41437,500 тыс. руб., бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |

Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега «Голый мыс» |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство места отвала снега «Голый мыс» |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь построенного места отвала снега – 16,7 га |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 17026,870 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 17026,870 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 312410,381 | 310007,400 | 310020,400 | 206912,000 | 206912,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9869, 700 | 9259, 500 | 9259, 500 | 9444, 100 | 9444, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10758, 600 | 10081, 900 | 10081, 900 | 10285, 200 | 10285, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10505, 000 | 9852, 500 | 9852, 500 | 10051, 100 | 10051, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366, 700 | 8733, 400 | 8733, 400 | 8910, 200 | 8910, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12538, 300 | 11879, 400 | 11879, 400 | 12118, 400 | 12118, 400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965, 400 | 9334, 700 | 9334, 700 | 9523, 200 | 9523, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967, 400 | 10540, 600 | 10540, 600 | 10321, 000 | 10321, 000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108, 700 | 4546, 100 | 4546, 100 | 4638, 800 | 4638, 800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391490,181 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391490,181 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391490,181 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 391834,20475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391490,181 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,5 | 73,4 | 80,7 | 77,3 | 85,0 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 11,4 | 11,2 | 9,5 | 5,6 | 6,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,6 | 38,2 | 38,9 | 39,5 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,7 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 23,2 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

6.3. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 53 | 44 | 112 |

6.4. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | - | 3 | - | 1 |

6.5. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 | 83,5 | 85,2 | 88,5 | 90,0 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 |

6.6. после строки 1.2.2 дополнить строкой 1.2.3 следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - |

7. В разделе «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» после строки 15 дополнить строкой 16 следующего содержания:

| 16 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство места отвала снега | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. В приложении 1:

8.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | бюджет города Перми | 54975,55240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. строки 1.1.1.1.1.21-1.1.1.1.1.23 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.21 | ул. Локомотивная от ул. Энгельса до площади Гайдара | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,8 | бюджет Российской Федерации | 29051,404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12875,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.22 | ул. Малкова от ул. Энгельса до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,7 | бюджет Российской Федерации | 31936,200 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 20454,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.23 | ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,24 | бюджет Российской Федерации | 9533,800 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5430,0 |  |  |

8.3. после строки 1.1.1.1.1.23 дополнить строками 1.1.1.1.1.24, 1.1.1.1.1.25 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.24 | проезд от ул. Академика Вавилова, 7 до ул. Малкова, 6 | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,22 | бюджет Российской Федерации | 4980,26287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1760,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | ул. Интернациональная от ул. Трамвайной до ул. Заводской |  | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,9 | бюджет Российской Федерации | 5000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4100,0 |  |  |

8.4. строку 1.1.1.1.1.42 признать утратившей силу;

8.5. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82607,13 | бюджет города Перми | 50623,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строки 1.1.1.1.1.61, 1.1.1.1.1.62, 1.1.1.1.1.7, 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.61 | ул. Встречная от ул. Подлесной до ул. Оверятской | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,0 | бюджет Российской Федерации | 57572,584 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29273,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.62 | ул. Оверятская от ул. Встречной до Глухого переулка |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,47 | бюджет Российской Федерации | 3748,81508 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3108,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 280 | бюджет города Перми | 1165,63050 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 101 | бюджет города Перми | 527,544 |

8.7. после строки 1.1.1.1.1.81 дополнить строкой 1.1.1.1.1.82 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.82 | ул. Нефтяников от ул. Дениса Давыдова до ул. Гамовской 2-й | МКУ «БИР» | 01.03.2019 | 15.10.2019 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 592,0 | бюджет города Перми | 2086,92650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строки 1.1.1.1.1.9, 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 123472, 13805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 85360,4 | бюджет города Перми | 49420, 27295 |

8.9. строку 1.1.1.1.1.101  изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.101 | ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. Каховской 5-й | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,97 | бюджет Российской Федерации | 43800,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34676,0 |  |  |

8.10. после строки 1.1.1.1.1.101 дополнить строкой 1.1.1.1.1.102 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.102 | ул. Ямпольская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Маршала Рыбалко, 99в | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,56 | бюджет Российской Федерации | 9053,10328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4200,0 |  |  |

8.11. строки 1.1.1.1.1.13, 1.1.1.1.1.14, 1.1.1.1.1.141-1.1.1.1.1.146 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1551084,9 | бюджет города Перми | 267964,861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | бюджет города Перми | 18214,700 |
| 1.1.1.1.1.141 | ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,1 | бюджет Российской Федерации | 54728,72626 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44164,2 |  |  |
| 1.1.1.1.1.142 | ул. 25-го Октября от ул. Петропавловской до ул. Ленина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,18 | бюджет Российской Федерации | 6013,26478 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2993,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.143 | ул. 25-го Октября от ул. Ленина до ул. Пушкина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,6 | бюджет Российской Федерации | 14323,51225 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8166,2 |  |  |
| 1.1.1.1.1.144 | ул. Пермская от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,215 | бюджет Российской Федерации | 13305,07024 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2651,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.145 | ул. Пермская от ул. Максима Горького до ул. 25-го Октября |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,217 | бюджет Российской Федерации | 7777,80549 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2415,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.146 | ул. Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,27 | бюджет Российской Федерации | 13319,33328 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3886,0 |  |  |

8.12. строку 1.1.1.1.1.16 изложить в следующей	редакции:

| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 297,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.13. строки 1.1.1.1.1.18, 1.1.1.1.1.181-1.1.1.1.1.184 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 146374,6 | бюджет города Перми | 61144,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.181 | ул. Пушкарская от ул. Уинской до ул. Юрша |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,77 | бюджет Российской Федерации | 19028,72042 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8600,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.182 | ул. Пушкарская от ул. Юрша до ул. Старцева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,768 | бюджет Российской Федерации | 25561,20885 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10700,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.183 | ул. Смирнова от ул. 1905 года до отворота к проходным ПАО «Мотовилихинские заводы» |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,6 | бюджет Российской Федерации | 6953,82119 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5700,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.184 | ул. Линия 4-я от ул. Верхнекурьинской до ул. Линии 4-й, 41 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,8 | бюджет Российской Федерации | 10478,82996 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7700,0 |  |  |

8.14. после строки 1.1.1.1.1.184 дополнить строками 1.1.1.1.1.185-1.1.1.1.1.188 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.185 | ул. Линия 4-я от ул. Линии 4-й, 41 до въезда на Верхнекурьинское кладбище | МКУ «БМР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,33 | бюджет Российской Федерации | 8029,43206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.186 | Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» от бульвара Гагарина до ул. Сакко и Ванцетти |  | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,1 | бюджет Российской Федерации | 17174,41630 |
|  |  |  |  |  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 200,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.187 | ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова |  | 01.06.2019 | 01.11.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1650,0 | бюджет города Перми | 1606,759 |
| 1.1.1.1.1.188 | проезд от ул. Крупской (вдоль бульвара Гагарина, 15) до ул. Фрезеровщиков, 86 |  | 01.06.2019 | 01.11.2019 |  | кв. м | 2220,0 | бюджет города Перми | 3508,996 |

8.15. строки 1.1.1.1.1.19, 1.1.1.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.19 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 495 | бюджет города Перми | 1298,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 154 | бюджет города Перми | 615,200 |

8.16. строку 1.1.1.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 142240,3 | бюджет города Перми | 54734,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.17. строку 1.1.1.1.1.221 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.221 | ул. Гайвинская от ул. Вильямса до ул. Гайвинской, 90 | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | бюджет Российской Федерации | 59651,11980 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 |  |  |

8.18. после строки 1.1.1.1.1.221 дополнить строкой 1.1.1.1.1.222 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.222 | ул. Бенгальская от ул. Бумажников до ул. Пузырева | МКУ «БОР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4898,0 | бюджет города Перми | 5252,781 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.19. строку 1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 95625,8 | бюджет города Перми | 55866,592 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.20. строки 1.1.1.1.1.261-1.1.1.1.1.264 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.261 | ул. Красноармейская 1-я от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,14 | бюджет Российской Федерации | 45155,07809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 13900,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.262 | Бродовское кольцо от Дороги на ТБО до ул. Радиальной 5-й |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,0 | бюджет Российской Федерации | 32231,39608 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16200,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.263 | ул. Сергея Суханова от ул. Красноармейской 1-й до ул. Белинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,4 | бюджет Российской Федерации | 14069,72225 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7100,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.264 | ул. Чернышевского от пл. Карла Маркса до ул. Героев Хасана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,9 | бюджет Российской Федерации | 33487,16161 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16350,0 |  |  |

8.21. после строки 1.1.1.1.1.264 дополнить строкой 1.1.1.1.1.265 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.265 | ул. Суздальская от ул. Балхашской до ул. Зеленогорской | МКУ «БСР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,98 | бюджет Российской Федерации | 17575,91961 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7000,0 |  |  |

8.22. строки 1.1.1.1.1.29, 1.1.1.1.1.30 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 425498,8 | бюджет города Перми | 17515,845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30271,81 | бюджет города Перми | 9505,400 |

8.23. строки 1.1.1.1.1.301-1.1.1.1.1.304 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.301 | ул. Коммунистическая (поселок Новые Ляды) от ул. Советской до ул. Комсомольской | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,4 | бюджет Российской Федерации | 6506,88104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5110,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.302 | ул. Советская (поселок Новые Ляды) от ул. Максима Горького до ул. Коммунистической |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,09 | бюджет Российской Федерации | 1120,30821 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 720,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.303 | ул. Максима Горького (поселок Новые Ляды) от ул. Чкалова до ул. Советской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,26 | бюджет Российской Федерации | 2871,36742 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1940,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.304 | ул. Чкалова (поселок Новые Ляды) от ул. Максима Горького до ул. Залесной, 10 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,43 | бюджет Российской Федерации | 11673,77658 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7700,0 |  |  |

8.24. строку 1.1.1.1.1.33 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.33 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 3613,09 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.25. после строки 1.1.1.1.1.33 дополнить строками 1.1.1.1.1.331, 1.1.1.1.1.332 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.331 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 2743,0 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.332 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2695,0 | бюджет города Перми | 2000,000 |

8.26. строку 1.1.1.1.1.34 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.34 | Обустройство дорог к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Бахаревка | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | бюджет города Перми | 44666,764 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.27. строки 1.1.1.1.1.39, 1.1.1.1.1.40 изложить в следующей	 редакции:

| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 17,9 | бюджет города Перми | 582,650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 0,378 | бюджет города Перми | 77,300 |

8.28. строку 1.1.1.1.1.43 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | бюджет города Перми | 4241,74240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.29. после строки 1.1.1.1.1.46 дополнить строкой 1.1.1.1.1.47 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.47 | Выполнение работ по паспортизации ливневой канализации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 25.12.2019 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой подготовлены технический паспорт и технический план | п. м | 474,0 | бюджет города Перми | 50,01360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.30. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2338031,00701 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1720637,16540 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1680,80061 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

8.31. строки 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.32. строки 1.1.1.1.4.1.1-1.1.1.1.4.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.1 | ул. Котовского от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 322,5 | бюджет города Перми | 432,78910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1.2 | ул. Дзержинского от ул. Дзержинского, 1 до ул. Дзержинского, 3а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 342,00 | бюджет города Перми | 388,95259 |
| 1.1.1.1.4.1.3 | ул. Ветлужская (вдоль ул. Ветлужской, 97) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 191,75 | бюджет города Перми | 235,86566 |
| 1.1.1.1.4.1.4 | ул. Водопроводная 3-я (вдоль ул. Василия Каменского, 2) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 70,5 | бюджет города Перми | 108,23264 |
| 1.1.1.1.4.1.5 | ул. Зои Космодемьянской (вдоль ул. Василия Каменского, 2) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 439,5 | бюджет города Перми | 436,39702 |
| 1.1.1.1.4.1.6 | тротуар к СОШ № 34 (ул. Маяковского, 33) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 397,6 | бюджет города Перми | 542,48582 |
| 1.1.1.1.4.1.7 | ул. Ветлужская от ул. Ветлужской, 40 до ул. Лепешинской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 178,8 | бюджет города Перми | 244,12775 |
| 1.1.1.1.4.1.8 | обустройство подходов к ул. Подлесной, 6, ул. Подлесной, 13а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 76,2 | бюджет города Перми | 91,93585 |

8.33. после строки 1.1.1.1.4.1.8 дополнить строками 1.1.1.1.4.1.9, 1.1.1.1.4.1.10 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.1.9 | обустройство подходов к пешеходному переходу по ул. Ветлужской, 60/1, 62/1, 99, 113 | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 922,12 | бюджет города Перми | 1653,17772 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1.10 | ремонт тротуаров в рамках проекта по созданию безбарьерной среды «Желтая линия» |  | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1502,02 | бюджет города Перми | 3284,406 |

8.34. строку 1.1.1.1.4.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3.1 | пешеходная дорожка к СОШ № 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 301,0 | бюджет города Перми | 503,17466 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.35. строку 1.1.1.1.4.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 957,0 | бюджет города Перми | 815,10634 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.36. строки 1.1.1.1.4.4.1-1.1.1.1.4.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.1 | ул. Ленина от ул. Сибирской до ул. 25-го Октября | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 773 | бюджет города Перми | 646,16699 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.2 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 876,5 | бюджет города Перми | 1 104,89903 |
| 1.1.1.1.4.4.3 | ул. Борцов революции |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 756 | бюджет города Перми | 781,37191 |
| 1.1.1.1.4.4.4 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 447,7 | бюджет города Перми | 447,98102 |

8.37. после строки 1.1.1.1.4.4.9 дополнить строкой 1.1.1.1.4.4.10 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.4.10 | ул. Николая Островского от ул. Петропавловской до ул. Советской | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 775,0 | бюджет города Перми | 2048,563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.38. строки 1.1.1.1.4.6.1, 1.1.1.1.4.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 724,7 | бюджет города Перми | 904,92010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.6.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Александра Щербакова, 26, 29 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1309,8 | бюджет города Перми | 891,33602 |

8.39. после строки 1.1.1.1.4.6.3 дополнить строкой 1.1.1.1.4.6.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.6.4 | ул. Маршала Толбухина от ул. Маршала Толбухина, 3 до ул. Маршала Толбухина, 9 | МКУ «БОР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 332,0 | бюджет города Перми | 860,97841 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.40. строки 1.1.1.1.4.7.1-1.1.1.1.4.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7.1 | ул. Героев Хасана от ул. Героев Хасана, 30 до ул. Героев Хасана, 28 | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 190,0 | бюджет города Перми | 188,42988 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.7.2 | ул. Коломенская от ул. Загарьинской до ул. Коломенской, 11 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 280,0 | бюджет города Перми | 372,94899 |
| 1.1.1.1.4.7.3 | ул. Кояновская от ул. Гусарова до ул. Солдатова, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 245,0 | бюджет города Перми | 381,08319 |
| 1.1.1.1.4.7.4 | ул. Солдатова от ул. Емельяна Ярославского до ул. Лодыгина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 340,0 | бюджет города Перми | 342,85694 |

8.41. строки 1.1.1.1.4.8.1-1.1.1.1.4.8.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 199,30 | бюджет города Перми | 202,874 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.8.2 | ул. Островского от ул. Мира, 17а до ул. Мира, 17 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 210,00 | бюджет города Перми | 295,349 |
| 1.1.1.1.4.8.3 | ул. 40 лет Победы от ул. 40 лет Победы, 66 до ул. 40 лет Победы, 74 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 117,00 | бюджет города Перми | 23,869 |
| 1.1.1.1.4.8.4 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 84,00 | бюджет города Перми | 84,772 |

8.42. строку 1.1.1.1.4.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.9.1 | газоны по Парковому проспекту | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | бюджет города Перми | 91,93585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.43. строки 1.1.1.1.4.12.1, 1.1.1.1.4.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.12.1 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 65,3 | бюджет города Перми | 13,36288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.12.2 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 474,8 | бюджет города Перми | 106,55017 |

8.44. после строки 1.1.1.1.4.12.2 дополнить строкой 1.1.1.1.4.12.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.12.3 | ул. Николая Островского от ул. Петропавловской до ул. Советской | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 20,0 | бюджет города Перми | 8,705 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.45. строки 1.1.1.1.4.14.1, 1.1.1.1.4.14.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.14.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 623,0 | бюджет города Перми | 134,90514 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.14.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Щербакова, 26, 29 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 594,0 | бюджет города Перми | 124,56474 |

8.46. после строки 1.1.1.1.4.14.3 дополнить строкой 1.1.1.1.4.14.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.14.4 | ул. Маршала Толбухина от ул. Маршала Толбухина, 3 до ул. Маршала Толбухина, 9 | МКУ «БОР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 90,0 | бюджет города Перми | 69,58359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.47. строку 1.1.1.1.4.15.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.15.1 | ул. Сибирская от ул. Белинского до ул. Красноармейской 1-й | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1075,0 | бюджет города Перми | 457,998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.48. строки 1.1.1.1.4.16.1-1.1.1.1.4.16.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.16.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 93,0 | бюджет города Перми | 18,406 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.16.2 | ул. Островского от ул. Мира, 17а до ул. Мира, 17 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 250,0 | бюджет города Перми | 49,706 |
| 1.1.1.1.4.16.3 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 110,0 | бюджет города Перми | 21,864 |

8.49. после строки 1.1.1.1.4.16.4 дополнить строками 1.1.1.1.4.17-1.1.1.1.4.26 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.17 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | бюджет города Перми | 3378,856 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.18 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 31 | бюджет города Перми | 1607,588 |
| 1.1.1.1.4.19 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 45 | бюджет города Перми | 441,993 |
| 1.1.1.1.4.20 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 19 | бюджет города Перми | 1427,347 |
| 1.1.1.1.4.21 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 141 | бюджет города Перми | 2499,076 |
| 1.1.1.1.4.22 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 75 | бюджет города Перми | 677,395 |
| 1.1.1.1.4.23 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,428 |
| 1.1.1.1.4.24 | ремонт подходов и подъездов к объектам здравоохранения в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь подходов, подъездов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | бюджет города Перми | 3027,584 |
| 1.1.1.1.4.25 | ремонт подходов и подъездов к объектам здравоохранения в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1987,9 | бюджет города Перми | 3682,416 |
| 1.1.1.1.4.26 | ремонт подходов и подъездов к объектам здравоохранения в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 6440,0 | бюджет города Перми | 4290,000 |

8.50. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78492,894 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2486318,34194 |
|  | бюджет города Перми | 1868864,15940 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

8.51. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 22971,165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.2.1.11 | Обследование искусственных дорожных сооружений |  | 01.06.2019 | 01.10.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1723,752 |

8.52. строку 1.1.1.2.1.3 признать утратившей силу;

8.53. после строки 1.1.1.2.1.4 дополнить строками 1.1.1.2.1.5-1.1.1.2.1.7 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.5 | Ремонт подземного пешеходного перехода по шоссе Космонавтов в районе ЦКР | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 20.12.2019 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по монтажу комплекта подъемного механизма | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2777,088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.6 | Ремонт инженерных сооружений |  | 01.06.2019 | 01.11.2019 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | бюджет города Перми | 9042,765 |
| 1.1.1.2.1.7 | Ремонт мостового перехода через реку Каму |  | 01.06.2019 | 01.12.2019 | мостовой переход, в отношении которого начаты работы по замене ограждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22304,74805 |

8.54. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74380,91805 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74380,91805 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2560699,25999 |
|  | бюджет города Перми | 1943245,07745 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

8.55. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.11.2019 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | бюджет города Перми | 23552,54020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |

8.56. строку 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.4 | ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5895,9 | бюджет города Перми | 67307,259 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.57. строку 1.1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 3332,19 | бюджет города Перми | 10358,71612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заключенное соглашение компенсации расходов ОАО «МРСК Урала» по сносу имущества и последующего восстановления бесперебойного электроснабжения | ед. | 1 |  | 2567,12388 |

8.58. строку 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.8 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, в отношении которого выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | бюджет города Перми | 142260, 94839 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 |  | 108,152 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 2 |  | 53,12880 |

8.59. после строки 1.1.2.1.1.8 дополнить строкой 1.1.2.1.1.81 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.81 | ул. Крупской от ул. Лебедева до площади Дружбы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6700,0 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.60. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428738,89134 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 362126,25439 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428738,89134 |
|  | бюджет города Перми | 362126,25439 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 428738,89134 |
|  | бюджет города Перми | 362126,25439 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |

8.61. строки 1.1.3.1.1.1.1, 1.1.3.1.1.1.11, 1.1.3.1.1.1.2-1.1.3.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых – ул. Мира | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1504,8 | бюджет города Перми | 982,156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4023,21892 |
| 1.1.3.1.1.1.11 | ул. Сивкова, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 136,0 | бюджет города Перми | 75,403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 254,59886 |
| 1.1.3.1.1.1.2 | ул. Карпинского, 68 (ул. Подводников, 1) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | - кв. м | 180,0 | бюджет города Перми | 100,699 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 340,00748 |
| 1.1.3.1.1.1.3 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до технологического проезда по шоссе Космонавтов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 232,0 | бюджет города Перми | 75,114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 253,62094 |
| 1.1.3.1.1.1.4 | ул. Семченко от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 627,5 | бюджет города Перми | 364,766 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1231,63060 |
| 1.1.3.1.1.1.5 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова до ул. Карпинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 16633,5 | бюджет города Перми | 8263,152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39082,04643 |

8.62. строку 1.1.3.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.2.2 | развязка ул. Адмирала Ушакова – ул. Калинина | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12920,0 | бюджет города Перми | 4292,118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19360, 47229 |

8.63. строки 1.1.3.1.1.3.1-1.1.3.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Ленина от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 129,5 | бюджет города Перми | 101,624 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 332,88428 |
| 1.1.3.1.1.3.2 | ул. Пермская от ул. Крисанова до ул. Борчанинова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3204,0 | бюджет города Перми | 1403,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5409,00899 |
| 1.1.3.1.1.3.3 | ул. Пермская от ул. Борчанинова до ул. Пермской, 160 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1289,0 | бюджет города Перми | 366,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1475,11814 |
| 1.1.3.1.1.3.4 | ул. Пермская (вдоль ул. Пермской, 160) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 835,0 | бюджет города Перми | 144,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1142,85779 |
| 1.1.3.1.1.3.5 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Советской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 5290,7 | бюджет города Перми | 1260,853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5818,310 |
| 1.1.3.1.1.3.6 | ул. Петропавловская от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 4270,3 | бюджет города Перми | 1118,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5160,437 |

8.64. строки 1.1.3.1.1.4.1, 1.1.3.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Восстания, 10 (ул. Постаногова, 4) | МКУ «БМР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 274,0 | бюджет города Перми | 244,774 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 643,23746 |
| 1.1.3.1.1.4.2 | ул. Уинская, 9 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 34,5 | бюджет города Перми | 148,729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 390,84318 |

8.65. строки 1.1.3.1.1.5.1-1.1.3.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Социалистическая, 10а | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 821,0 | бюджет города Перми | 599,287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2558,39813 |
| 1.1.3.1.1.5.2 | дорога до деревни Голованово |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 9744,8 | бюджет города Перми | 3551,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13732,22282 |
| 1.1.3.1.1.5.3 | ул. Новогайвинская от ул. Набережной до границы Орджоникидзевского района |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 38503,0 | бюджет города Перми | 2196,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 27520,09338 |

8.66. строки 1.1.3.1.1.6.1-1.1.3.1.1.6.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1325,0 | бюджет города Перми | 1022,476 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4747,73655 |
| 1.1.3.1.1.6.2 | ул. 25-го Октября от ул. Революции до ул. Чернышевского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 12260,0 | бюджет города Перми | 7932,254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 32949,76543 |
| 1.1.3.1.1.6.3 | перекресток ул. Краснова – ул. Куйбышева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 560,0 | бюджет города Перми | 696,670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3234,89693 |
| 1.1.3.1.1.6.4 | перекресток ул. Лихвинской – ул. Самаркандской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 960,0 | бюджет города Перми | 790,495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3670,56495 |
| 1.1.3.1.1.6.5 | ул. Швецова от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3100,0 | бюджет города Перми | 2871,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12753,43201 |
| 1.1.3.1.1.6.6 | ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3550,0 | бюджет города Перми | 3735,880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17899,78684 |
| 1.1.3.1.1.6.7 | проезд от ул. Василия Васильева до ул. Героев Хасана, 110 (параллельно ул. Героев Хасана, включая выезды на нее) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 8661,0 | бюджет города Перми | 3642,956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14817,78960 |

8.67. строку 1.1.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.7 | Выполнение работ по дооборудованию и установке светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление |
| --- | --- |

8.68. строку 1.1.3.1.1.7.1 признать утратившей силу;

8.69. строки 1.1.3.1.1.7.2, 1.1.3.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.7.2 | перекресток ул. Мира – ул. Кавалерийской | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов (в. т. ч. приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1953,710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.3 | перекресток ул. Мира – ул. Заслонова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2135,673 |

8.70. строку 1.1.3.1.1.7.4 признать утратившей силу;

8.71. строку 1.1.3.1.1.7.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.7.5 | развязка с Кировским районом | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов (в. т. ч. приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2423,094 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.72. строку 1.1.3.1.1.7.6 признать утратившей силу;

8.73. строки 1.1.3.1.1.7.7-1.1.3.1.1.7.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.7.7 | перекресток ул. Луначарского – ул. Матросова | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов (в. т. ч. приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1592,434 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.8 | ул. Уинская, 9 |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1114,922 |
| 1.1.3.1.1.7.9 | ул. Гайвинская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 551,290 |
| 1.1.3.1.1.7.10 | перекресток ул. Белинского – ул. Сергея Суханова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1040,072 |
| 1.1.3.1.1.7.11 | перекресток ул. Полины Осипенко – ул. Газеты Звезда |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 829,859 |
| 1.1.3.1.1.7.12 | ул. Чернышевского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1688,746 |

8.74. строки 1.1.3.1.1.7.13, 1.1.3.1.1.7.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.7.13 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 197,593 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.14 | перекресток ул. Лихвинской – ул. Самаркандской |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,126 |

8.75. после строки 1.1.3.1.1.7.14 дополнить строками 1.1.3.1.1.7.141-1.1.3.1.1.7.143 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.7.141 | перекресток ул. Братьев Игнатовых – ул. Мира | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 599,773 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.142 | ул. Архитектора Свиязева |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 497,335 |
| 1.1.3.1.1.7.143 | развязка ул. Калинина – ул. Адмирала Ушакова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 113,655 |

8.76. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | УВБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | бюджет города Перми | 123115,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.77. после строки 1.1.4.1.1.3 дополнить строкой 1.1.4.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.4.1.1.4 | Субсидии на организацию новогодней иллюминации | УВБ | 01.08.2019 | 31.12.2019 | количество смонтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.78. строки 1.1.4.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | УВБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | бюджет города Перми | 19842,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 99842,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 |

8.79. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 266902,38172 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 266902,38172 |
|  | бюджет города Перми | 186698,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 |

8.80. после строки «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.5, 1.1.5.1, 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 20.12.2019 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 |

8.81. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3641220,53305 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2560789,43184 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 68558,06021 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

9. В приложении 2:

9.1. строки 1.2.1.1.2.2-1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2019 | 12.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение разбивочных работ |  | 12.07.2019 | 01.09.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | бюджет города Перми | 174380, 83940 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214265, 51080 |
| 1.2.1.1.2.4 | Строительство ливневой канализации |  | 01.09.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |

9.2. после строки 1.2.1.1.2.4 дополнить строкой 1.2.1.1.2.41 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.41 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 12.07.2019 | 31.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 279,06060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218,18920 |

9.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 410661,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174659,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 16138,500 |

9.4. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.4 признать утратившими силу;

9.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6397,000 |
| --- | --- | --- |

9.6. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 211498,402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554,79247 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |

9.7. строки 1.2.1.1.4.8, 1.2.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.8 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по ведению авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.03.2019 | 25.08.2019 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению авторского надзора | ед. | 2 | - | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.9 | Осуществление авторского надзора |  | 01.04.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | бюджет города Перми | 378,498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 979,70753 |

9.8. строку 1.2.1.1.4.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.11 | Выполнение работ по оценке земельных участков с целью их изъятия | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2019 | 25.11.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 874728,90538 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 236876,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44317,50538 |
|  | бюджет Пермского края | 593534,500 |

9.10. строки 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.5.1-1.2.1.1.5.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.11. строки 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.6.1-1.2.1.1.6.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.12. строки 1.2.1.1.7.3, 1.2.1.1.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.3 | Выполнение работ по восстановлению трассы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |

9.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 62699,632 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 25199,632 |
|  | бюджет Пермского края | 37500,000 |

9.14. строки 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.15. строки 1.2.1.1.9.1-1.2.1.1.9.4 признать утратившими силу;

9.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7520,656 |
| --- | --- | --- |

9.17. строку 1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.2 | Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2019 | 01.10.2019 | разработанная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.18. строки 1.2.1.1.11.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4512,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,300 |

9.19. строки 1.2.1.1.12, 1.2.1.1.12.1-1.2.1.1.12.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.20. строки 1.2.1.1.15, 1.2.1.1.15.1-1.2.1.1.15.5 «Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.21. строки 1.2.1.1.16, 1.2.1.1.16.1, 1.2.1.1.16.1.1-1.2.1.1.16.1.6, 1.2.1.1.16.2, 1.2.1.1.16.2.1-1.2.1.1.16.2.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.22. строки 1.2.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 15.05.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2351,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5778,570 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8130,070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2351,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5778,570 |

9.23. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.20, 1.2.1.1.20.1, 1.2.1.1.20.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.21, 1.2.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.21, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.22, 1.2.1.1.22.1-1.2.1.1.22.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.22, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.20 | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.20.1 | Предпроектная проработка вариантов строительства автомобильной дороги |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 30.09.2019 | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1760,000 |
| 1.2.1.1.20.2 | Выполнение инженерных изысканий |  |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7040,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280,000 |
| 1.2.1.1.21 |  | Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.21.1 |  | Оплата исполнительных листов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 15.05.2019 | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6195,65351 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6195,65351 |
| 1.2.1.1.22 |  | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.22.1 |  | Выполнение работ по оценке земельных участков с целью их изъятия | ДЗО | 01.05.2019 | 01.09.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 18 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.22.2 |  | Выполнение работ по оценке объектов недвижимого имущества с целью их изъятия |  | 01.05.2019 | 01.09.2019 | количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена оценка | ед. | 19 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.22.3 |  | Заключение соглашения об изъятии земельных участков |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 | количество изъятых земельных участков | ед. | 18 | бюджет города Перми | 70933,400 |
| 1.2.1.1.22.4 |  | Заключение соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 | количество изъятых объектов недвижимого имущества | ед. | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 283733, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70933, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 |

9.24. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1735282,64173 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517609,22451 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 92410,41232 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 48128,50490 |

9.25. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1738678,98143 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 517609,22451 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 95806,75202 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 48128,50490 |

9.26. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,17 | бюджет Пермского края | 4731,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 |  | км | 6,5 | бюджет города Перми | 2360,041 |

9.27. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 1,4 | бюджет Пермского края | 4112,924 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.28. строку 1.2.2.1.1.31 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.31 | ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 4,0 | бюджет Пермского края | 9940,866 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.29. после строки 1.2.2.1.1.32 дополнить строками 1.2.2.1.1.33-1.2.2.1.1.36 следующего содержания

| 1.2.2.1.1.33 | микрорайон Заостровка | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 10.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 7,64 | бюджет Пермского края | 13899,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.34 | микрорайон Вышка-2 |  | 01.06.2019 | 10.12.2019 |  | км | 6,7 | бюджет города Перми | 3667,35640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8522,100 |
| 1.2.2.1.1.35 | микрорайон Малые реки |  | 01.06.2019 | 10.12.2019 |  | км | 4,6 | бюджет Пермского края | 6147,720 |
| 1.2.2.1.1.36 | ул. Корсуньская, Мозырьский 1-й переулок |  | 01.06.2019 | 10.12.2019 |  | км | 1,5 | бюджет города Перми | 3100,000 |

9.30. строку 1.2.2.1.1.41 признать утратившей силу;

9.31. после строки 1.2.2.1.1.41 дополнить строками 1.2.2.1.1.42 , 1.2.2.1.1.43 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.42 | Микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 20.12.2019 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.43 | Микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15658,14403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2741,85597 |

9.32. строку 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.5 | микрорайон Заостровка | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 25.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4605,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.33. строку 1.2.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.9 | микрорайон Вышка-2 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4315,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.34. строки 1.2.2.1.1.92, 1.2.2.1.1.93 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.1.92 | Микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1719,754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.2.1.1.93 | Микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1881,536 |

9.35. после строки 1.2.2.1.1.93 дополнить строкой 1.2.2.1.1.94 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.94 | ул. Корсуньская, Мозырьский 1-й переулок | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 25.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 124,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.36. строку 1.2.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.10 | технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2019 | 20.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 6 | бюджет города Перми | 350,08357 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.37. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 108661,36809 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 108661,36809 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108661,36809 |
|  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1847340,34952 |
|  | бюджет города Перми | 554235,52451 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 107841,82011 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 48128,50490 |

10. В приложении 3:

10.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 312410,381 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |

10.2. строку 1.3.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10967,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 391834,20475 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 391490,181 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 391834,20475 |
|  | бюджет города Перми | 391490,181 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 391834,20475 |
|  | бюджет города Перми | 391490,181 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 391834,20475 |
|  | бюджет города Перми | 391490,181 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |