АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2019

№ 667

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

И.о. Главы города Перми	        В.Г. Агеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.10.2019 № 667

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); частные образовательные организации, имеющие лицензию (далее – ЧОО); индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (далее – ИП); муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – ДОУ, СОШ, УДО); муниципальные автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные ДО (далее – МАОУ, МБОУ, МАДОУ, МАУ ДО) |
| --- | --- | --- |

1.2. в графе 3 строки 7 слова «1.2.2. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми» заменить словами «1.2.2. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми»;

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1657883,32249 | 1840606,35819 | 3050260,589 | 890089,420 | 613379,384 |
|  | бюджет города Перми | 743873,073 | 926905,390 | 875440,083 | 890089,420 | 613379,384 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 382550,000 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 778444,70010 | 632990,95974 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 132894,658 | 134473,565 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 191213,39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 588501,55039 | 954484,26845 | 2670303,989 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми | 323041,343 | 539300,695 | 732283,483 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 415183,57345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 290937,072 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет города Перми | 287937,072 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.4. в пункте 10 строку:

| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 1100 | 4326 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 400 | 5026 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 132894,658 | 134473,565 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 191213, 39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 778444, 70010 | 632990, 95974 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 323041, 34300 | 539300,695 | 732283,483 | 586023,200 | 293803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 415183, 57345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 505217, 14039 | 929598, 72845 | 2654303,989 | 545154,600 | 245180,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 83284,410 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 287937,072 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 31942,400 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 286607,472 | 253131,130 | 126352,200 | 265703,820 | 313155,884 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1657883, 32249 | 1840606, 35819 | 3050260,589 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми | 743873,073 | 926905,390 | 875440,083 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290, 57249 | 606396, 96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 382550,000 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1657883, 32249 | 1840606, 35819 | 3050260,589 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми | 743873,073 | 926905,390 | 875440,083 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290, 57249 | 606396, 96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 382550,000 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 15155, 291 | 7905, 421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 | 8496, 13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507, 900 | 161426, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.1.1.1.1.4 дополнить строками 1.1.1.1.1.5-1.1.1.1.1.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1719, 358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 303,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2091, 638 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 369,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 6165, 250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 3319, 750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | выполненное подключение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4567, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 117, 876 | 28340,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 90000, 01053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. после строки 1.1.1.1.2.12 дополнить строкой 1.1.1.1.2.13-1.1.1.1.2.17 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.13 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 550,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.14 | предоплата за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 169,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 394, 993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.16 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 90,000 | 332, 075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.17 | приобретение оборудования для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 16128,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 74558,45958 | 239892,57053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29591,828 | 55642,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 90000,01053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.1.3.3-1.1.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 715,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 121,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1302, 850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 229,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2824, 447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 905,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.10 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10320, 362 | 561,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804, 600 | 2717, 24737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648, 600 | 51627, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. после строки 1.1.1.1.3.11 дополнить строкой 1.1.1.1.3.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.12 | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 249,078 | 108,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 146169,919 | 56987,46237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21716,719 | 2642,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 2717,24737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строки 1.1.1.1.4.6, 1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 125,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 16115, 977 | 50168, 880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. после строки 1.1.1.1.4.10 дополнить строками 1.1.1.1.4.11-1.1.1.1.4.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.11 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.12 | предоплата по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловых сетей из зоны застройки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 430,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.1.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 461 | 337 | 337 | 337 | 337 | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6420, 000 | 6420, 000 | 6420, 000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.9. | Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.9.1 | Оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми (далее – МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1595, 141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1595, 141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1595, 141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 778444, 70010 | 632990, 95974 | 243220,000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 132894, 658 | 134473, 565 | 6420, 000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406, 94210 | 191213, 39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093, 100 | 307304, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050, 000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 778444, 70010 | 632990, 95974 | 243220,000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
|  | бюджет города Перми | 132894, 658 | 134473, 565 | 6420, 000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406, 94210 | 191213, 39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093, 100 | 307304, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050, 000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 778444, 70010 | 632990, 95974 | 243220,000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
|  | бюджет города Перми | 132894, 658 | 134473, 565 | 6420, 000 | 6420, 000 | 6420, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406, 94210 | 191213, 39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093, 100 | 307304, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050, 000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. в приложении:

3.14.1. в таблице 1:

3.14.1.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 |

3.14.1.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2020 год |

3.14.2. в таблице 2:

3.14.2.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 314476,03011 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 29591,828 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 55642,860 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,01053 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2018 |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020 |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020 |

3.14.2.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2018 год |
|  |  | разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | 2020 год |

3.14.3. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 203157,38137 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 21716,719 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 42804,600 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 81648,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 2642,515 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2717,24737 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 51627,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

3.14.4. после таблицы 6 дополнить таблицей 7 следующего содержания:

«Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми, ул. Каляева, 35а |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.9. Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 150 мест |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 60089,27369 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 15066,984 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 12287,564 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год – 7023,871 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 21927,44169 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) 2018 год – 2188,272 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) 2019 год – 1595,141 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализация |
|  | выполненные СМР | шт. | 1 | 2016-2018 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | шт. | 1 | 2018 год |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | шт. | 1 | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | Шифр проекта: 204-2013, положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0194-15 от 23 июня 2015 г. |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 03 марта 2017 г. № 1 |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий |  | срок реализации |
|  |  | выполнение СМР |  | 2016-2018 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а |  | 2018 год |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) |  | 2019 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 15879,112 | 156533,747 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку 1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. после строки 1.2.1.1.2.7 дополнить строками 1.2.1.1.2.8-1.2.1.1.2.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 366,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.9 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 64,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.10 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 785,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.11 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 138,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33690,788 | 160630,912 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 536, 07641 | 29410, 09047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837, 33470 | 134365,12813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 10117, 85859 | 13700, 15353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 69,000 | 450, 49470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,000 | 2087, 74247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,26970 | 200821,47730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,935 | 63918,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,33470 | 136903,36530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7049, 330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 16085, 214 | 14621, 189 | 148864,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,09569 | 227175,10815 | 257605,075 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 186468,47669 | 243625,87215 | 424055,276 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 60352,381 | 16450,764 | 148864,570 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 126116,09569 | 227175,10815 | 275190,706 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку 1.2.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.4 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 13877, 132 | 83864, 665 | 128972,467 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105, 100 | 278553,194 | 0,000 | 0,000 |

4.10. после строки 1.2.1.1.5.14 дополнить строкой 1.2.1.1.5.15 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.15 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 56807,348 | 139377,542 | 424141,367 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 56807,348 | 88272,442 | 128972,467 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105,100 | 295168,900 | 0,000 | 0,000 |

4.12. строку 1.2.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.2 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1427,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. строку 1.2.1.1.6.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.11 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 131565,840 | 245552,942 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 147660,900 | 0,000 | 0,000 |

4.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 24892,460 | 157514,535 | 393678,305 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24892,460 | 157514,535 | 246017,405 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 147660,900 | 0,000 | 0,000 |

4.15. строки 1.2.1.1.7.1, 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Здоровье» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье») | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.2 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33186,438 | 58995,400 | 0,000 |

4.16. после строки 1.2.1.1.7.5 дополнить строками 1.2.1.1.7.6-1.2.1.1.7.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2953,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 521,134 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3114,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.9 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 549,680 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.10 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 8256,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.11 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5504,560 | 0,000 | 0,000 |

4.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20181,659 | 0,000 | 39792,441 | 58995,400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.18. строку 1.2.1.1.10.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7485, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.19. после строки 1.2.1.1.10.2 дополнить строкой 1.2.1.1.10.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.10.3 | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка и постановка земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 7485,000 | 195068,200 | 68041,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.21. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.12, 1.2.1.1.12.1, 1.2.1.1.12.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.12 | Реконструкция корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.12.1 | выполнение работ по реконструкции МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 27628,390 | 59852,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22 г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 27628,390 | 59852,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми) по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 30352, 191 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30352, 191 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.22. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 505217, 14039 | 929598, 72845 | 2654303,989 | 545154, 600 | 245180, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 265256, 933 | 514415, 155 | 716283, 483 | 545154, 600 | 245180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 415183, 57345 | 718020, 506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 505217, 14039 | 929598, 72845 | 2654303,989 | 545154, 600 | 245180, 600 |
|  | бюджет города Перми | 265256, 933 | 514415, 155 | 716283, 483 | 545154, 600 | 245180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 415183, 57345 | 718020, 506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.23. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |
| --- | --- |

4.24. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | бюджет города Перми | 14239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.25. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 30239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.26. строку 1.2.2.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.27. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.28. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.2.1.15, 1.2.2.1.15.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.15, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.2.1.15 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.15.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.29. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83284,410 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57784,410 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 83284,410 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
|  | бюджет города Перми | 57784,410 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 588501, 55039 | 954484, 26845 | 2670303, 989 | 586023, 200 | 293803, 500 |
|  | бюджет города Перми | 323041, 343 | 539300, 695 | 732283, 483 | 586023, 200 | 293803, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 415183, 57345 | 718020, 506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.30. в приложении:

4.30.1. в таблице 2:

4.30.1.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 244321,700 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 33690,788 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 160630,912 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 50000,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2021 |

4.30.1.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019 год |
|  |  | выполнение работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2021 год |

4.30.2. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 294683,858 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2019 год – 10653,935 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 72906,33470 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2020 год – 63918,112 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 136903,36530 – средства бюджета Пермского края |

4.30.3. в таблице 4:

4.30.3.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 854149,62484 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 60352,381 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 126116,09569 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2020 год – 16450,764 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 227175,10815 – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 148864,570 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 275190,706 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.30.3.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2019 год |
|  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2019-2021 годы |
|  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | 2021 год |

4.30.4. в таблице 5 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 236,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 56807,348 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 88272,442 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 51105,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 128972,467 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 295168,900 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

4.30.5. в таблице 6:

4.30.5.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |
| --- | --- | --- |

4.30.5.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 576085,300 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 24892,460 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 157514,535 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 246017,405 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 147660,900 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2021 |

4.30.5.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2020-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2021 год |

4.30.6. в таблице 7:

4.30.6.1. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 20181,659 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 39792,441 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 58995,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2021-2022 |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2022 |

4.30.6.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2022 год |

4.30.7. в таблице 9 строки 11-12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 30860,410 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 620,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 14239,910 тыс. руб. – бюджет города Перми; 16000,000 – внебюджетные источники |

4.30.8. в таблице 11 строки 11-12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 16621,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 621,500 тыс. руб. – бюджет города; 2019 год – 16000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |

4.30.9. в таблице 14 строки 11-12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 22543,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 621,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 12421,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 9500,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |

4.30.10. в таблице 19:

4.30.10.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год, 2022 год |
| --- | --- | --- |

4.30.10.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 622,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2022 год – 16000,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |

4.30.10.3. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | 2022 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | 1 | 2022 год |

4.30.10.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 2020 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 2022 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 2022 год |

4.30.11. в таблице 21 строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |
| --- | --- | --- |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |

4.30.12. в таблице 22:

4.30.12.1. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |
| --- | --- | --- |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |

4.30.12.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми | ед. | 1 | 2020 год |

4.30.13. в таблице 23:

4.30.13.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год, 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- |

4.30.13.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 7485,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 195068,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2023 год – 68041,409 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2021 |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2022-2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2024 |

4.30.13.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование | год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | 2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | 2022-2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | 2024 |

4.30.14. в таблице 24:

4.30.14.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2021 |
|  | выполненные СМР на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2021-2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | 1 | 2024 |

4.30.14.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование | год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | 2021 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | 2021 |
|  |  | выполнение СМР на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | 2021-2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | 2024 |

4.30.15. после таблицы 24 дополнить таблицами 25 – 27 следующего содержания:

«Таблица 25

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 80 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 676 человек |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 87480,390 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 27628,390 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2021 год – 59852,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | 1 | 2020-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение работ по реконструкции МАОУ «СОШ № 22» г. Перми |  |  | 2020-2021 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми |  |  | 2021 год |

Таблица 26

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.15. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 800 человек |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 2754,240 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 2754,240 тыс. руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми |  |  | 2020 год |

Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.13 Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 575940,79190 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 16721,422 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 186861,405 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 179470,13249 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 51507,43541 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год – 27757,052 тыс. руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 83271,154 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 30352,191 тыс. руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализация |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 |  | 2016 годы |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 -2018 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми) | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта МК-1/К-П, положительное заключение государственной экспертизы от 17 июня 2016 г. № 59-1-1-3-0115-16 |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 02 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  | 2019 год |  |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | 1 | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 10384, 400 | 31942, 400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 10384, 400 | 31942, 400 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 10384, 400 | 31942, 400 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 10384, 400 | 31942, 400 | 0,000 |

5.2. строки 1.3.2.1.1.1-1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28519, 000 | 33389, 321 | 51667, 500 | 56245, 020 | 84296, 584 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 1 | - | 3 | - | СОШ | бюджет города Перми | 209224,672 | 216539,940 | 73096, 600 | 203776, 900 | 225752, 700 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237743,672 | 251543,030 | 124764,100 | 260021,920 | 310049,284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 245648,572 | 253131,130 | 126352,200 | 261610,020 | 311637,384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 242648,572 | 253131,130 | 126352,200 | 261610,020 | 311637,384 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. после строки 1.3.2.2.1 дополнить строкой 1.3.2.2.1.1 следующего содержания:

| 1.3.2.2.1.1 | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель, инвентарь | ед. | - | - | - | 1 | 1 | ДОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4093,800 | 1518,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.6. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40958, 900 | 0,000 | 0,000 | 4093, 800 | 1518, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40958, 900 | 0,000 | 0,000 | 4093, 800 | 1518, 500 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 286607, 472 | 253131, 130 | 126352, 200 | 265703, 820 | 313155, 884 |
|  | бюджет города Перми | 283607, 472 | 253131, 130 | 126352, 200 | 265703, 820 | 313155, 884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 290937, 072 | 253131, 130 | 136736, 600 | 297646, 220 | 313155, 884 |
|  | бюджет города Перми | 287937, 072 | 253131, 130 | 136736, 600 | 297646, 220 | 313155, 884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в пункте 1 строку:

| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1100 | 4326 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 400 | 5026 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. в пункте 1.1.1 строку:

| Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 5,6 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 7,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. в пункте 1.2.1 строку:

| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 21,09 | 21,88 | 22,66 | 25,00 | 27,34 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 5,8 | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 0,4 |

6.5. в приложении строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | - | K =ΣKi | К – Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов); Кi – одна (один) введенная(ый) в эксплуатацию спортивная площадка (спортивный зал) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные площадки (спортивные залы), в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные площадки (спортивные залы); K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ «УТЗ» | 21.09.2019 | 10.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15155, 291 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507, 900 |

7.2. после строки 1.1.1.1.1.4 дополнить строками 1.1.1.1.1.5-1.1.1.1.1.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.5 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1719,358 |
| 1.1.1.1.1.7 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2091,638 |
| 1.1.1.1.1.9 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6165,250 |
| 1.1.1.1.1.11 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |

7.3. строки 1.1.1.1.2.2-1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2019 | 22.08.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4567, 307 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 23.08.2019 | 10.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 01.11.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 01.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 117, 876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 |

7.4. после строки 1.1.1.1.2.15 дополнить строками 1.1.1.1.2.16-1.1.1.1.2.21 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.16 | заключенное соглашение о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 07.10.2019 | 30.11.2019 | заключение соглашения о компенсации расходов и убытков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.17 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.12.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации расходов и убытков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 550,623 |
| 1.1.1.1.2.18 | заключение муниципального контракта об обеспечении технологического присоединения к сетям связи и предоставлении доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 21.10.2019 | 05.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.19 | внесение предоплаты за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 06.12.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за обеспечение технологического присоединения к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 169,283 |
| 1.1.1.1.2.20 | заключение муниципального контракта о проведении авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 21.10.2019 | 29.11.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.21 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 30.11.2019 | 27.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90,000 |

7.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 74558,45958 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29591,828 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 |

7.6. строку 1.1.1.1.3.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.13 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 31.07.2019 | 27.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10320,362 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 |

7.7. после строки 1.1.1.1.3.13 дополнить строками 1.1.1.1.3.14, 1.1.1.1.3.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.14 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 02.08.2019 | 12.08.2019 | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.15 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (пропорционально выполненным работам по строительству) | УКС | 13.08.2019 | 29.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 249,078 |

7.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 146169,919 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21716,719 |
|  | бюджет Пермского края | 42804,600 |
|  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 |

7.9. строки 1.1.1.1.4.7-1.1.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ | 01.10.2019 | 30.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.8 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.11.2019 | 25.11.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ «УТЗ» | 26.11.2019 | 29.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16115,977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |

7.10. после строки 1.1.1.1.4.11 дополнить строками 1.1.1.1.4.12-1.1.1.1.4.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.12 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 16.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.13 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 31.10.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |
| 1.1.1.1.4.14 | заключение соглашения о компенсации затрат по выносу тепловых сетей из зоны застройки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 26.11.2019 | 06.12.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.15 | предоплата по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловых сетей из зоны застройки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 07.12.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 430,371 |

7.11. строку 1.1.1.1.8.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО, ИП | 01.07.2019 | 31.12.2019 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 4060, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 461 |  |  |

7.12. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.1.9 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.9.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | МКУ «УТЗ» | 20.09.2019 | 26.09.2019 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1595,141 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1595,141 |

7.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 778444,70010 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 132894,658 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 778444,70010 |
|  | бюджет города Перми | 132894,658 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 778444,70010 |
|  | бюджет города Перми | 132894,658 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.2.2-1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | УКС | 01.01.2019 | 15.10.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12126,172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 20.10.2019 | 20.11.2019 | разработанная проектная документация, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 21.11.2019 | 10.12.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 11.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15879,112 |

8.2. после строки 1.2.1.1.2.9 дополнить строками 1.2.1.1.2.10-1.2.1.1.2.13 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.10 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 16.09.2019 | 30.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.11 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 366,822 |
| 1.2.1.1.2.12 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 16.09.2019 | 30.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.13 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 785,750 |

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33690,788 |
| --- | --- | --- |

8.4. строки 1.2.1.1.3.3-1.2.1.1.3.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.3 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 536, 07641 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837, 33470 |
| 1.2.1.1.3.4 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков линий электропередачи при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1980, 71365 |
| 1.2.1.1.3.5 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4200, 43877 |
| 1.2.1.1.3.6 | оплата компенсации затрат на выполненные работы по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт об исполнении обязательств по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2353, 65062 |
| 1.2.1.1.3.7 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 457, 58115 |
| 1.2.1.1.3.8 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1125, 47440 |

8.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,26970 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,935 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,33470 |

8.6. строки 1.2.1.1.4.2-1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2019 | 30.06.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7049,330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 20.07.2019 | 15.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 16.08.2019 | 10.10.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | передача площадки для производства работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 25.10.2019 | акт приема-передачи площадки для производства работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16085, 214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116, 09569 |

8.7. строки 1.2.1.1.4.15, 1.2.1.1.4.16 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.15 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 20.09.2019 | 20.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.16 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 21.10.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |

8.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 186468,47669 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 60352,381 |
|  | бюджет Пермского края | 126116,09569 |

8.9. строки 1.2.1.1.5.2-1.2.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2019 | 05.11.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9043,698 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 06.11.2019 | 30.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 01.12.2019 | 10.12.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

8.10. строку 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.7 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 11.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13877,132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.11. после строки 1.2.1.1.5.17 дополнить строками 1.2.1.1.5.18, 1.2.1.1.5.19 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.18 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.19 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |

8.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56807,348 |
| --- | --- | --- |

8.13. строки 1.2.1.1.6.2, 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.2 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2019 | 29.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10300,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.3 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | полученное положительное заключение | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1427,965 |

8.14. строки 1.2.1.1.6.4, 1.2.1.1.6.5 признать утратившими силу;

8.15. строки 1.2.1.1.6.10-1.2.1.1.6.13 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.10 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.11.2019 | 30.11.2019 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.11 | проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,000 |
| 1.2.1.1.6.12 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.11.2019 | 30.11.2019 | муниципальный контракт на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.13 | проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125,000 |

8.16. строку 1.2.1.1.6.16 признать утратившей силу;

8.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24892,460 |
| --- | --- | --- |

8.18. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5800,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.19. после строки 1.2.1.1.7.4 дополнить строками 1.2.1.1.7.5-1.2.1.1.7.10 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.5 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.6 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2953,088 |
| 1.2.1.1.7.7 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ Здоровье» | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.8 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3114,849 |
| 1.2.1.1.7.9 | заключение муниципального контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 20.09.2019 | 31.10.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.10 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8256,840 |

8.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20181,659 |
| --- | --- | --- |

8.21. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, 1.2.1.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.9, 1.2.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.8 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.8.1 | заключение муниципального контракта на проведение кадастровых работ по образованию земельного участка и постановка земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | УКС | 15.10.2019 | 15.11.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка и постановка земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | УКС | 16.11.2019 | 29.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15,000 |
| 1.2.1.1.9 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Оплата исполнительного листа серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми) | МКУ «УТЗ» | 20.09.2019 | 10.10.2019 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30352, 191 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30352, 191 |

8.22. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 505217,14039 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 265256,933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 505217,14039 |
|  | бюджет города Перми | 265256,933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |

8.23. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |
| --- | --- |

8.24. строку 1.2.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | 30.07.2019 | 15.10.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14239,910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16000,000 |

8.25. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 30239,910 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14239,310 |
|  | внебюджетные источники | 16000,000 |

8.26. строки 1.2.2.1.4.2-1.2.2.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 30.06.2019 | 10.09.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.4.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 11.09.2019 | 15.09.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | 15.09.2019 | 01.11.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12421,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 |

8.27. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83284,410 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57784,410 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 83284,410 |
|  | бюджет города Перми | 57784,410 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 588501,55039 |
|  | бюджет города Перми | 323041,343 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252» (125 мест) г. Перми по ул. Кировоградской, 45а | МАДОУ «ЦРР № 252» (125 мест) г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4329,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строку 1.3.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. М. Рыбалко, 95а | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7222,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 209224, 672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 11 |  |  |

9.4. строку 1.3.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.2 | корректировка ПСД на проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (481 место) по ул. Сибирской, 80 | МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (откорректированная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 799,990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5. строку 1.3.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 74249, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. строки 1.3.2.1.1.2.7, 1.3.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17004,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.8 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 127» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19276,090 |

9.7. строку 1.3.2.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.11 | благоустройство территории, разработка ПСД на благоустройство территории МАОУ «Траектория» г. Перми по ул. Уральской, 67 | МАОУ «Траектория» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3578, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.8. после строки 1.3.2.1.1.2.12 дополнить строкой 1.3.2.1.1.2.13 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2.13 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 115» г. Перми по ул. Баумана, 27 | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1760, 090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.9. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237743,672 |
| --- | --- | --- |

9.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 245648,572 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 242648,572 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |

9.11. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 286607,472 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 283607,472 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 290937,072 |
|  | бюджет города Перми | 287937,072 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |