АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2019

№ 680

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Организация дорожной

деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми 	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 14.10.2019 № 680

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5877305,49251 | 6568370,12279 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  | бюджет города Перми | 3504639,10906 | 3735979,69452 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 175530,33755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3634582,87081 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2554151,76960 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1855536,11695 | 2348149,43252 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
|  | бюджет города Перми | 563644,85846 | 640996,38252 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106628,25359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 387186,50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,5 | 73,3 | 79,9 | 76,5 | 85,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3634582,87081 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2554151,76960 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2556054,92275 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 428285,51034 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 323308,265 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 266934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1855536,11695 | 2348149,43252 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 563644,85846 | 640996,38252 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106628,25359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1746874,74886 | 2208260,81252 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 |

2.3. строки 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 387186,50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 387186,50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5877305,49251 | 6568370,12279 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  |  | бюджет города Перми | 3504639,10906 | 3735979,69452 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 175530,33755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5877305,49251 | 6568370,12279 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  |  | бюджет города Перми | 3504639,10906 | 3735979,69452 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 175530,33755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162341, 902 | 177028, 038 | 180582, 610 | 180582, 610 | 180582, 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 124960, 176 | 146805, 234 | 149757, 167 | 149757, 167 | 149757, 167 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 123472, 13805 | 134095, 116 | 136793, 996 | 136793, 996 | 136793, 996 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 267964, 861 | 301224, 462 | 307255, 132 | 307255, 132 | 307255, 132 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 196901, 665 | 214983, 054 | 219303, 449 | 219303, 449 | 219303, 449 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146085, 726 | 149026, 296 | 149026, 296 | 149026, 296 |
|  |  | кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994, 53172 | 283848, 048 | 289543, 295 | 289543, 295 | 289543, 295 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 15222, 445 | 21951, 930 | 22394, 551 | 22394, 551 | 22394, 551 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19153934,7 | 19153934,7 | 19153934,7 | 19153934,7 | - | бюджет города Перми | 1256486,61677 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 54975, 55240 | 35727, 642 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 263744,0 | 74121,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 80501, 66687 | 168550, 600 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 10,11 | 3,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362, 522 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 165676,3 | 61711,4 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 205663, 37281 | 87325, 03150 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 12,83 | 6,42 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 85360,4 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 49136, 91195 | 43293, 084 | 44141, 968 | 44141, 968 | 44141, 968 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 12207,3 | 38464,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 52853, 10328 | 13428, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 2,1 | 4,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214, 700 | 15761, 754 | 16070, 808 | 16070, 808 | 16070, 808 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46684,6 | 27796,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 109467, 71230 | 52247, 140 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 3,47 | 2,88 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 150244,6 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 66259, 755 | 52872, 720 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38671,0 | 12139,0 | 4550,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 87226, 42878 | 18208, 500 | 6750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,068 | 1,35 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59987, 381 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 73974,6 | 98784,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 59651, 11980 | 113431, 21546 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 10,08 | 12,72 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272, 04878 | 46630, 422 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 10902,0 | 59835,8 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 142519, 27764 | 29435, 400 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 1,4 | 4,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798, 800 | 9134,508 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1070176,8 | 1189908,13 | 969842,93 | 604580,33 | 604580,33 | - | итого | 1001018, 16113 | 892827, 74227 | 902936, 59414 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 385305, 12013 | 291863, 514 | 297586, 328 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165,63050 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1187,300 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 326,700 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 495 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 963,703 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 819 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4467,13920 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2313 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 10261, 87270 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 537,300 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | ед. | 76 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | ед. | 154 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 277,698 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | ед. | 326 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2611,11230 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 960 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 5520,25430 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |

3.3. строки 1.1.1.1.1.8, 1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4191, 72840 | 2848, 200 | 2890, 900 | 2890, 900 | 2890, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 400, 84676 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2337498,47877 | 2338340,05027 | 2377126,49014 | 1771776,224 | 1771776,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1720104,63716 | 1737375,822 | 1771776,224 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4442,99 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 7418, 37015 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19014,56 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18507, 438 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605, 43250 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 5884,1 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9928, 04639 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4719, 726 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2462,5 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2758, 10553 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285, 319 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 614,1 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606, 864 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 38734,25 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 47829, 30157 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 91, 93585 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 151, 262 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337, 63250 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 799,7 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 224, 11361 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 338, 18247 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457, 998 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7304,81 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2190, 30043 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |

3.6. строку 1.1.1.1.4.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3378,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1607,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 441,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1427,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 10096,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74328,085 | 44417,946 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2481621,00470 | 2456572,89627 | 2484216,39014 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми | 1864166,82216 | 1855608,668 | 1878866,124 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 10061,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. после строки 1.1.1.2.1.10 дополнить строками 1.1.1.2.1.11, 1.1.1.2.1.12 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74433,91805 | 78270,944 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74433,91805 | 78270,944 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2556054,92275 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми | 1938600,74021 | 1933879,612 | 1927117,224 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки 1.1.2.1.1.10, 1.1.2.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 23099,15920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.11 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.12. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428285,51034 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 361672,87339 | 510379,700 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428285,51034 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 361672,87339 | 510379,700 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 428285,51034 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 361672,87339 | 510379,700 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | 3176,0 | - | 14094,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 80464, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 6711,0 | 3176,0 | - | 30996,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861, 290 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 176959, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185, 12323 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520,0 | 6711,0 | 3176,0 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728, 429 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953, 76529 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | - | 3176,0 | - | 15879,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394, 594 | 0,000 | 6669, 180 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 6711,0 | 3176,0 | 4010,0 | 24970,1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 0,000 | 6669, 170 | 21824, 200 | 142557, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034, 08064 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 37685,8 | - | 3176,0 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347, 753 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 5290,5 | 3176,0 | 3340,0 | 12634,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 0,000 | 6669, 170 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073, 97231 | 26394, 260 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 124262,6 | 25423,5 | 22232,0 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 278813, 787 | 126837, 200 | 232992, 700 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417, 515 | 0,000 | 46684, 200 | 40000, 000 | 562765, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396, 272 | 126837, 200 | 186308, 500 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строки 1.1.3.1.1.3, 1.1.3.1.1.31 признать утратившими силу;

3.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 309991,718 | 126837,200 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53831,718 | 0,000 | 46684,200 | 40000,000 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 126837,200 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.16. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.3.1, 1.1.3.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.3 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 11854,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1461,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13316,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 323308,265 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 67148,265 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,00 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 323308,265 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 67148,265 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,000 | 562765,200 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.19. после строки 1.1.4.1.4.2 дополнить строкой 1.1.4.1.4.3 следующего содержания:

| 1.1.4.1.4.3 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 236,07272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 266934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми | 186729,891 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 266934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми | 186729,891 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3634582,87081 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2554151,76960 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. после строки 1.2.1.1.2.4 дополнить строкой 1.2.1.1.2.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 7 | - | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 243,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 410905,120 | 618518,000 | 237950,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174903,420 | 130070,600 | 66493,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 | 488447,400 | 171457,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.1.4.1, 1.2.1.1.4.11-1.2.1.1.4.15 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 220664, 21595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554, 79247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. строку 1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,13 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 35034,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 147198,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 883894,71933 | 182641,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 246042,71395 | 35136,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 593534,500 | 147505,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки 1.2.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1213,56652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1213,56652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.23, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.24, 1.2.1.1.24.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.24, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.25, 1.2.1.1.25.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.25, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.26, 1.2.1.1.26.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.24 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.24.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - |  | 1 |  | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21398,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 21398,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.25 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.25.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - |  | 1 |  | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 12363,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 12363,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.26 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.26.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | - |  | 1 |  | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9666,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9666,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1743478,40916 | 2200260,81252 | 2056388,900 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 527018,55846 | 555469,51252 | 543015,000 | 709200,500 | 1135689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 91196,84580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 1644791,300 | 1513373,900 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1746874,74886 | 2208260,81252 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 527018,55846 | 563469,51252 | 582888,745 | 709200,500 | 1135689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 94593,18550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 1644791,300 | 1513373,900 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1855536,11695 | 2348149,43252 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 563644,85846 | 640996,38252 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106628,25359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.11. в приложении:

4.11.1. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1267374,020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1267374,020 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 410905,120 тыс. руб., в том числе: 174903,420 тыс. руб. – бюджет города Перми; 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 214483,700 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 618518,000 тыс. руб., в том числе: 130070,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 488447,400 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 237950,900 тыс. руб., в том числе: 66493,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 171457,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.11.2. в таблице 4:

4.11.2.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,13 км |
| --- | --- | --- |

4.11.2.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1128355,28795 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1128355,28795 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 61819,16862 тыс. руб., в том числе: 14521,09462 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 26374,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 883894,71933 тыс. руб., в том числе: 246042,71395 тыс. руб. – бюджет города Перми; 44317,50538 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 593534,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 182641,400 тыс. руб., в том числе: 35136,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 147505,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | 2019 |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 | 2019 |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 | 2019 |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 | 2019 |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 | 2019 |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 | - 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,13 | 2020 |

4.11.3. в таблице 18:

4.11.3.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |
| --- | --- | --- |

4.11.3.2. строки 12-13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 1213,56652 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |

4.11.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2020 годы |

4.11.4. после таблицы 26 дополнить таблицами 27-29 следующего содержания:

«Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.24. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию – 1,1 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21398,387 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 21398,387 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |  |

Таблица 28

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.25. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,4 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 12363,257 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 12363,257 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2019-2020 годы |

Таблица 29

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ливневая канализация и очистные сооружения для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.26. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации; снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной сети ливневой канализации – 0,9 км; построенное очистное сооружение – 1 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9666,202 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 9666,202 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |  |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 307980,381 | 310007,400 | 310020,400 | 206912,000 | 206912,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816,200 | 9259,500 | 9259,500 | 9444,100 | 9444,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10740,000 | 10081,900 | 10081,900 | 10285,200 | 10285,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396,600 | 9852,500 | 9852,500 | 10051,100 | 10051,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366,700 | 8733,400 | 8733,400 | 8910,200 | 8910,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501,100 | 11879,400 | 11879,400 | 12118,400 | 12118,400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965,400 | 9334,700 | 9334,700 | 9523,200 | 9523,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967,400 | 10540,600 | 10540,600 | 10321,000 | 10321,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108,700 | 4546,100 | 4546,100 | 4638,800 | 4638,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 387186, 50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387186, 50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387186, 50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387186, 50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387186, 50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,5 | 73,3 | 79,9 | 76,5 | 85,0 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 11,8 | 11,2 | 9,1 | 9,3 | 10,1 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,6 | 38,2 | 38,9 | 39,5 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,3 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 85360,4 | бюджет города Перми | 49136,91195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку 1.1.1.1.1.186 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.186 | Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» от бульвара Гагарина до ул. Сакко и Ванцетти | МКУ «БМР» | 01.06.2019 | 15.11.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,8 | бюджет Российской Федерации | 17174,41630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 971,0 |  |  |

7.3. строки 1.1.1.1.1.25, 1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3439074,5 | бюджет города Перми | 231994,53172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | бюджет города Перми | 71272,04878 |

7.4. строку 1.1.1.1.1.27 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 819 | бюджет города Перми | 4467,13920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строку 1.1.1.1.1.28 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 326 | бюджет города Перми | 2611,11230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строки 1.1.1.1.1.29, 1.1.1.1.1.30 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 425498,8 | бюджет города Перми | 15222,445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | бюджет города Перми | 11798,800 |

7.7. строки 1.1.1.1.1.43, 1.1.1.1.1.44 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | бюджет города Перми | 4191,72840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.44 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 400,84676 |

7.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2337498,47877 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1720104,63716 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1680,80061 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.9. строку 1.1.1.1.4.2.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2.16 | Тропа здоровья на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 15462,0 | бюджет города Перми | 14532,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строки 1.1.1.1.4.3.1-1.1.1.1.4.3.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3.1 | пешеходная дорожка к СОШ № 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 301,0 | бюджет города Перми | 364,80166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.3.2 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-й Каховской, 8 до ул. Кировоградской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 470,0 | бюджет города Перми | 572,05977 |
| 1.1.1.1.4.3.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 957,0 | бюджет города Перми | 590,95240 |
| 1.1.1.1.4.3.4 | ул. Юнг Прикамья от ул. Юнг Прикамья, 37 до ул. Юнг Прикамья, 23 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 303,0 | бюджет города Перми | 295,27257 |
| 1.1.1.1.4.3.5 | ул. Закамская (перекресток с ул. Астраханской) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 23,18849 |
| 1.1.1.1.4.3.6 | ул. Федосеева от ул. Автозаводской до ул. Маршала Рыбалко |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 570,0 | бюджет города Перми | 483,11691 |
| 1.1.1.1.4.3.7 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Федосеева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 50,0 | бюджет города Перми | 38,12558 |
| 1.1.1.1.4.3.8 | ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 435,0 | бюджет города Перми | 237,91512 |

7.11. строки 1.1.1.1.4.4.5-1.1.1.1.4.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.5 | ул. Советская, 19 | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 110,0 | бюджет города Перми | 805,02032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.6 | ул. Достоевского от ул. Клименко до ул. Парковой |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 379,2 | бюджет города Перми | 274,05885 |
| 1.1.1.1.4.4.7 | ул. Борцов революции от дома № 243 до дома № 255 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 143,0 | бюджет города Перми | 193,95304 |
| 1.1.1.1.4.4.8 | ул. Петропавловская |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 10,0 | бюджет города Перми | 153,51073 |
| 1.1.1.1.4.4.9 | ул. Спешилова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 845,0 | бюджет города Перми | 2419,26826 |

7.12. после строки 1.1.1.1.4.4.10 дополнить строками 1.1.1.1.4.4.11-1.1.1.1.4.4.14 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.4.11 | ул. Осинская вдоль дома № 6 | МКУ «БЛР» | 01.08.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 146,0 | бюджет города Перми | 173,12270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.12 | ул. Борчанинова между ул. Луначарского и ул. Екатерининской |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 188,0 | бюджет города Перми | 289,16380 |
| 1.1.1.1.4.4.13 | ул. Петропавловская от ул. Клименко до ул. Петропавловской, 7а |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 134,7 | бюджет города Перми | 269,57224 |
| 1.1.1.1.4.4.14 | ул. Спешилова от ул. Маршала Жукова до остановки «Замок в долине» |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 321,39450 |

7.13. строки 1.1.1.1.4.5.1-1.1.1.1.4.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.5.1 | ул. КИМ (нечетная сторона) вдоль ул. Хрустальной, 11 | МКУ «БМР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 75,0 | бюджет города Перми | 166,28903 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.5.2 | ул. Юрша (четная сторона) от ул. Уинской до ул. Юрша, 64 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 850,0 | бюджет города Перми | 1793,78669 |
| 1.1.1.1.4.5.3 | ул. КИМ (нечетная сторона) от ул. Тургенева до ул. Братьев Вагановых (локальные участки) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 550,0 | бюджет города Перми | 1264,00332 |
| 1.1.1.1.4.5.4 | ул. Розалии Землячки (четная сторона) от ул. Лебедева до ул. Розалии Землячки, 8 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 400,0 | бюджет города Перми | 699,90576 |
| 1.1.1.1.4.5.5 | ул. Грибоедова (четная сторона) от остановки «Грибоедова» до ул. Грибоедова, 103 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 270,0 | бюджет города Перми | 795,74120 |

7.14. строку 1.1.1.1.4.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 212,1 | бюджет города Перми | 206,068 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.15. строку 1.1.1.1.4.8.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8.4 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 75,00 | бюджет города Перми | 81,578 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. строки 1.1.1.1.4.11.1-1.1.1.1.4.11.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.11.1 | пешеходная дорожка к СОШ № 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 62,92327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.11.2 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-й Каховской, 8 до ул. Кировоградской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 165,0 | бюджет города Перми | 34,60782 |
| 1.1.1.1.4.11.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 549,73 | бюджет города Перми | 115,30362 |
| 1.1.1.1.4.11.4 | ул. Юнг Прикамья от ул. Юнг Прикамья, 37 до ул. Юнг Прикамья, 23 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 41,94883 |
| 1.1.1.1.4.11.5 | ул. Федосеева от ул. Автозаводской до ул. Маршала Рыбалко |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 41,94883 |
| 1.1.1.1.4.11.6 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Федосеева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 70,0 | бюджет города Перми | 14,68209 |
| 1.1.1.1.4.11.7 | ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 125,0 | бюджет города Перми | 26,21804 |

7.17. после строки 1.1.1.1.4.12.3 дополнить строками 1.1.1.1.4.12.4, 1.1.1.1.4.12.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.12.4 | ул. Петропавловская от ул. Клименко до ул. Петропавловской, 7а | МКУ «БЛР» | 01.08.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 92,6 | бюджет города Перми | 37,76612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.12.5 | ул. Спешилова от ул. Маршала Жукова до остановки «Замок в долине» |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 147,0 | бюджет города Перми | 57,72944 |

7.18. строку 1.1.1.1.4.15.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.15.1 | ул. Сибирская от ул. Белинского до ул. Красноармейской 1-й | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1227,0 | бюджет города Перми | 457,998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строку 1.1.1.1.4.19 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.19 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 34 | бюджет города Перми | 441,993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74328,085 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2481621,00470 |
|  | бюджет города Перми | 1864166,82216 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.21. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 10061,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.22. после строки 1.1.1.2.1.7 дополнить строками 1.1.1.2.1.8, 1.1.1.2.1.9 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.8 | Выполнение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 20.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.9 | Разработка плана мероприятий объектов транспортной инфраструктуры |  | 01.08.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | бюджет города Перми | 98,000 |

7.23. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74433,91805 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74433,91805 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2556054,92275 |
|  | бюджет города Перми | 1938600,74021 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.24. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.11.2019 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | бюджет города Перми | 23099,15920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |

7.25. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428285,51034 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 361672,87339 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 428285,51034 |
|  | бюджет города Перми | 361672,87339 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 428285,51034 |
|  | бюджет города Перми | 361672,87339 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |

7.26. строку 1.1.3.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.5.3 | ул. Новогайвинская от ул. Набережной до границы Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 27120,0 | бюджет города Перми | 2196,570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 27520,09338 |

7.27. строку 1.1.3.1.1.7 признать утратившей силу;

7.28. строки 1.1.3.1.1.7.2, 1.1.3.1.1.7.3 признать утратившими силу;

7.29. строку 1.1.3.1.1.7.5 признать утратившей силу;

7.30. строки 1.1.3.1.1.7.7-1.1.3.1.1.7.12 признать утратившими силу;

7.31. строки 1.1.3.1.1.7.13, 1.1.3.1.1.7.14, 1.1.3.1.1.7.141-1.1.3.1.1.7.143 признать утратившими силу;

7.32. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 309991,718 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53831,718 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 |

7.33. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.3.1-1.1.3.1.3.14, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.3 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | перекресток ул. Мира – ул. Кавалерийской | МКУ «ПДДД» | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1707,293 |
| 1.1.3.1.3.2 | перекресток ул. Мира – ул. Заслонова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2019,934 |
| 1.1.3.1.3.3 | развязка с Кировским районом |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1513,531 |
| 1.1.3.1.3.4 | перекресток ул. Луначарского – ул. Матросова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1544,832 |
| 1.1.3.1.3.5 | ул. Уинская, 9 |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1058,389 |
| 1.1.3.1.3.6 | ул. Гайвинская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 494,508 |
| 1.1.3.1.3.7 | перекресток ул. Белинского – ул. Сергея Суханова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1097,022 |
| 1.1.3.1.3.8 | перекресток ул. Полины Осипенко – ул. Газеты Звезда |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 763,614 |
| 1.1.3.1.3.9 | ул. Чернышевского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1655,870 |
| 1.1.3.1.3.10 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 176,650 |
| 1.1.3.1.3.11 | перекресток ул. Лихвинская – ул. Самаркандская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 144,200 |
| 1.1.3.1.3.12 | перекресток ул. Братьев Игнатовых – ул. Мира |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 599,774 |
| 1.1.3.1.3.13 | ул. Архитектора Свиязева |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 424,609 |
| 1.1.3.1.3.14 | развязка ул. Калинина – ул. Адмирала Ушакова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 116,321 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13316,547 |

7.34. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 323308,265 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 67148,265 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 |

7.35. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 323308,265 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 67148,265 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 |

7.36. после строки 1.1.4.1.4.3 дополнить строкой 1.1.4.1.4.4 следующего содержания:

| 1.1.4.1.4.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Дзержинском районе | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | бюджет города Перми | 31,791 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.37. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 236,07272 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31,791 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 266934,17272 |
|  | бюджет города Перми | 186729,891 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 266934,17272 |
|  | бюджет города Перми | 186729,891 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 |

7.38. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3634582,87081 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2554151,76960 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 68558,06021 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

8. В приложении 2:

8.1. после строки 1.2.1.1.2.5 дополнить строкой 1.2.1.1.2.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.6 | Выполнение работ по оценке земельных участков с целью их изъятия | МКУ «Пермблагоустройство» | 27.08.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 7 | - | бюджет города Перми | 243,520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 410905,120 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174903,420 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 16138,500 |

8.3. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 220664,21595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554,79247 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |

8.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 883894,71933 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 246042,71395 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44317,50538 |
|  | бюджет Пермского края | 593534,500 |

8.5. строки 1.2.1.1.17, 1.2.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1743478,40916 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 527018,55846 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 91196,84580 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 48128,50490 |

8.7. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1746874,74886 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 527018,55846 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 94593,18550 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 48128,50490 |

8.8. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1855536,11695 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 563644,85846 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 106628,253590 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 48128,50490 |

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 307980,381 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9816,200 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10740,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10396,600 |

9.2. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12501,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 387186,50475 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 386842,481 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 387186,50475 |
|  | бюджет города Перми | 386842,481 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 387186,50475 |
|  | бюджет города Перми | 386842,481 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 387186,50475 |
|  | бюджет города Перми | 386842,481 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |