АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2019

№ 750

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Организация дорожной

деятельности в городе Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.10.2019 № 750

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): МКУ «Пермблагоустройство»; МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ»); МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПДДД») |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов»; решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории в городе Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»; решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы». Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, на реализацию мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2019 года 65,5 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км); 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 2.1. к конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфе площадь тротуаров составляет 1,7 млн. кв. м, в городе Кирове – 1,3 млн. кв. м; 2.2. отсутствие наружного освещения на 19,6 % автомобильных дорог по состоянию на конец 2019 года. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки; 2.3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2019 года составляет 5,3 % от общей протяженности автомобильных дорог. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км; 3. отсутствие мест отвала снега, отвечающего нормам природоохранного законодательства. Для складирования снега, счищаемого в зимний период с улично-дорожной сети города Перми, с учетом административно-территориального деления города Перми и транспортной доступности определены 5 мест отвала снега, на которых процесс снеготаяния происходит естественным путем. В местах отвала снега выполнены работы по обваловке территории, обустроены подъездные пути (отсыпаны и выровнены), произведено оканавливание для сбора воды, покрытие снегосвалок – плотный грунт. По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 85,0 %; удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 92,3 %; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 5,5 %; доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах. В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (более 30,4 тыс. дорожных знаков и свыше 341 светофорных объектов, на площади более 119,8 тыс. кв. м наносится дорожная разметка, устанавливаются не менее 1000 столбиков для безопасности велосипедистов и пешеходов), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением. В 2019 году на улично-дорожной сети установлено свыше 2 тыс. дорожных знаков, более 300 м искусственных неровностей и 1660,0 м дорожных ограждений. Функционируют 2500 ед. парковочных мест на платной основе на улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми, внедрена система внесения платежей за пользование платными парковками. Цели и задачи данной программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее – План реализации), утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, и направлены на решение следующих отраслевых проблем: недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Реализация программы должна обеспечивать совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития города Перми. Для оценки эффективности программы в качестве показателя конечного результата выбрано уменьшение смертности от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения. Исполнение поставленных целей и задач программы будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Программа разработана в соответствии: с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Классификацией работ по организации дорожного движения, утвержденной Приказом Минтранса России от 13 ноября 2018 г. № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402»; Решением Пермской городской Думы от 26 мая 2015 г. № 110 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми» |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми; 2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 1.1.4. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.1.5. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2.3. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием. 1.4. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.4.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5864498,72451 | 9388142,52827 | 9029796,46614 | 8029764,500 | 5769522,900 |
|  | бюджет города Перми | 3500971,19703 | 4179988,300 | 4854229,000 | 5369089,500 | 5666191,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4607190,000 | 3570217,200 | 2060675,000 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 600000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3670306,83081 | 4060431,87827 | 4476947,61614 | 4267884,200 | 3712370,700 |
|  | бюджет города Перми | 2589875,72960 | 2818694,500 | 3402929,500 | 3551545,400 | 3712370,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 640773,150 | 468667,850 | 116338,800 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 600000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1804204,87495 | 4658250,750 | 3893465,150 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  | бюджет города Перми | 521452,47243 | 691833,900 | 791915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3966416,850 | 3101549,35000 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 389987,01875 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  | бюджет города Перми | 389642,995 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,00 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми | 218443,295 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,5 | 74,2 | 81,6 | 79,1 | 85,0 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3670306,83081 | 4060431,87827 | 4476947,61614 | 4267884,200 | 3712370,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 2589875,72960 | 2818694,500 | 3402929,500 | 3551545,400 | 3712370,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 640773,150 | 468667,850 | 116338,800 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 600000,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2539906,83075 | 2537344,32827 | 2535220,76614 | 2530321,500 | 1928917,400 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 480157,56234 | 833494,500 | 1239940,200 | 1291719,800 | 1004295,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 323308,265 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 395368,600 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 266934,17272 | 299973,700 | 325632,200 | 218824,100 | 174388,900 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  | 60000,000 | 62361,750 | 143161,750 | 187018,800 | 209400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1804204,87495 | 4658250,750 | 3893465,150 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 521452,47243 | 691833,900 | 791915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3966416,850 | 3101549,350 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1725543,00686 | 4488856,500 | 3770603,400 | 2970367,600 | 1337020,200 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 78661,86809 | 152367,350 | 122861,750 | 144161,200 | 60500,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  | 0,000 | 17026,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 389987,01875 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 389642,995 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 38997,01875 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5864498,72451 | 9388142,52827 | 9029796,46614 | 8029764,500 | 5769522,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3500971,19703 | 4179988,300 | 4854229,000 | 5369089,500 | 5666191,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4607190,000 | 3570217,200 | 2060675,000 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 600000,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5864498,72451 | 9388142,52827 | 9029796,46614 | 8029764,500 | 5769522,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3500971,19703 | 4179988,300 | 4854229,000 | 5369089,500 | 5666191,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4607190,000 | 3570217,200 | 2060675,000 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 600000,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162341, 902 | 177028, 058 | 180582, 616 | 180582, 616 | 180582, 616 |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 123204, 67029 | 146805, 200 | 149757, 156 | 149757, 156 | 149757, 156 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961, 00805 | 134095, 116 | 136794, 000 | 136794, 000 | 136794, 000 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254, 92720 | 301224, 446 | 307255, 100 | 307255, 100 | 307255, 100 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292, 805 | 214983, 080 | 219303, 460 | 219303, 460 | 219303, 460 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133600, 268 | 146085, 738 | 149026, 276 | 149026, 276 | 149026, 276 |
|  |  | кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994, 53172 | 283848, 078 | 289543, 256 | 289543, 256 | 289543, 256 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 14655, 642 | 21951, 900 | 22394,584 | 22394,584 | 22394,584 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19162840,0 | 19162840,0 | 19162840,0 | 19162840,0 | - | бюджет города Перми | 1237305, 75426 | 1426021, 616 | 1454656, 448 | 1454656, 448 | 1454656, 448 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53580, 34540 | 35727,642 | 36428,184 | 36428,184 | 36428,184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 263744,0 | 74121,0 | 16393,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 80501, 66687 | 168550, 500 | 146842, 000 | 75407,800 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 10,11 | 3,0 | 2,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362,522 | 41153,944 | 41153,944 | 41153,944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 165676,3 | 61711,4 | 9485,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 205663, 37281 | 87325, 03150 | 43631,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 12,83 | 6,42 | 0,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 91816,4,4 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648, 04195 | 43293,084 | 44142,000 | 44142,000 | 44142,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 12207,3 | 38464,2 | 24600,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 52853, 10328 | 13428,000 | 48044,500 | 113160, 000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 2,1 | 4,82 | 2,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44310,698 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 26924, 63380 | 15761,754 | 16070,800 | 16070,800 | 16070,800 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46684,6 | 27796,0 | 9970,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 109467, 71230 | 52247,140 | 38914,400 | 45862,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 3,47 | 2,88 | 0,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 155194,3 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868, 615 | 52872,720 | 53909,440 | 53909,440 | 53909,440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38671,0 | 12139,0 | 4550,0 | 16760,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 87226, 42878 | 18208,500 | 6750,000 | 77096,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 | - | - | 2,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,068 | 1,35 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59987, 381 | 48080,862 | 49023,624 | 49023,624 | 49023,624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 73974,6 48970,2 | 98784,2 | 17916,8 | - |  | бюджет Российской Федерации | 59651, 11980 | 113431, 21546 | 156980, 46898 | 82417,200 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 10,08 | 12,72 | 1,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272, 04878 | 46630,422 | 47544,744 | 47544,744 | 47544,744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 10902,0 | 59835,8 | 21800,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 142519, 27764 | 29435,400 | 120493, 86566 | 100280, 000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 1,4 | 4,86 | 2,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798, 800 | 9134,500 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | 13510,0 | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 62146,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | 1,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1081582,5 | 1189908, 13 | 969842,93 | 735015,13 | 604580, 33 | - | итого | 1016439, 05722 | 892827, 74227 | 902936, 59414 | 897586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 400726, 01622 | 291863, 484 | 297586, 352 | 297586, 352 | 297586, 352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 600000, 000 | 0,000 |
| # 1.1.1.1.1.21 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,03 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 901, 44269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.1.1.1.22 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 592,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2086, 92650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 173 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
|  |  | ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165, 63050 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 |
|  |  | ед. | 218 | 219 | 211 | 202 | 193 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576, 15306 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 |
|  |  | ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,430 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
|  |  | ед. | 495 | 231 | 222 | 212 | 203 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 |
|  |  | ед. | 269 | 201 | 193 | 184 | 176 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 963,703 | 1119,200 | 1119,200 | 1119,200 | 1119,200 |
|  |  | ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4467, 13920 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 24 | 23 | 22 | 21 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 1331 | 1281 | 1223 | 1170 | - | бюджет города Перми | 9546, 45576 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 261,600 | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
|  |  | ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 710,600 | 710,600 | 710,600 | 710,600 |
|  |  | ед. | 79 | 79 | 76 | 73 | 69 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260,73194 | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 |
|  |  | ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
|  |  | ед. | 154 | 83 | 80 | 76 | 73 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
|  |  | ед. | 72 | 72 | 69 | 66 | 64 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 277,698 | 506,400 | 506,400 | 506,400 | 506,400 |
|  |  | ед. | 326 | 76 | 73 | 70 | 67 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2611, 11230 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
|  |  | ед. | 80 | 9 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 995 | 479 | 460 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 5243, 68624 | 3362,400 | 3362,400 | 3362,400 | 3362,400 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
|  |  | кв. м | 3613,09 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2743,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 44666, 764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 2,4 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АКР | бюджет города Перми | 64,848 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
|  |  | км | 17,9 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | АМР | бюджет города Перми | 582,650 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
|  |  | км | 0,378 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АОР | бюджет города Перми | 77,300 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 3,2 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 28,478 | 30,7 | 29,5 | 28,1 | 27,0 | - | бюджет города Перми | 976,898 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.1.1.1.1.71 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | - | 27,267 | 35,671 | 50,237 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 700,400 | 953,100 | 1404,100 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3015, 9334 | 2848,200 | 2890,900 | 2890,900 | 2890,900 |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 400, 84676 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145,144 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| 1.1.1.1.1.11 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой подготовлены технический паспорт и технический план | п. м | 474,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50,01360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2331572, 10106 | 2344921, 42827 | 2383960, 56614 | 2379061, 300 | 1777657, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1714178, 25945 | 1743957, 200 | 1778610, 300 | 1779061, 300 | 1777657, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680, 80061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 600000, 000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | ДДБ | бюджет города Перми | 59999, 200 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 10832,0 | 10326,0 | 9844,0 | ДДБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДДБ | бюджет города Перми | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 488,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 |
| # 1.1.1.1.21 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.1.1.21.1 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйного имущества в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,8 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # Итого по мероприятию 1.1.1.1.21 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 2529,7 | 2431,7 | 2325,7 | 2222,1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 7418, 37015 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
|  |  | кв. м | 19637,36 | 2335,1 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030, 45744 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 2335,1 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605, 43250 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 5806,24 | 3113,5 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378, 69848 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3113,5 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4719,726 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2462,5 | 1945,9 | 1870,6 | 1789,0 | 1709,4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2434, 03541 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3502,6 | 3367,0 | 3220,1 | 3076,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285,319 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 614,7 | 583,8 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606,864 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 39295,71 | 19459,2 | 18705,6 | 17889,9 | 17093,3 | - | бюджет города Перми | 46478, 90298 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 882,5 | 846,6 | 809,5 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 91,93585 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1412,2 | 1354,7 | 1295,4 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133,11056 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1235,3 | 1185,0 | 1133,1 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337, 63250 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 956,8 | 970,8 | 931,3 | 890,5 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277, 60298 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1324,1 | 1270,2 | 1214,6 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1147,5 | 1100,8 | 1052,6 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 317, 52659 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 1500,5 | 1439,4 | 1376,4 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457,998 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 353,3 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 8826,2 | 8466,9 | 8096,2 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2204, 98248 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |
| 1.1.1.1.3.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2282,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11142,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3378,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1334, 29804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 369,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1067, 80754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9390, 92458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3027,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3516, 70728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4268,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 10812, 84128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71169, 66532 | 44417,900 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2472536, 20731 | 2459073, 428 | 2486969, 666 | 2482070, 400 | 1880666, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1855082, 02477 | 1858109, 200 | 1881619, 400 | 1882070, 400 | 1880666, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741, 14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 600000, 000 | 0,000 |
| - 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24889,500 | 22379,856 | 22694,500 | 22694,500 | 22694,500 |
| # 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1723,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2049,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 40000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5402,200 | 5871,200 | 5556,600 | 5556,600 | 5556,600 |
| 1.1.1.2.1.5 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по монтажу комплекта подъемного механизма | ед. | 1 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2777,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 7124,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | количество инженерных сооружений, в отношении которых завершены работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | - | 3 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | мостовой переход, в отношении которого начаты работы по замене ограждения | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 22304, 74805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.10 | мостовой переход, в отношении которого завершены работы по замене ограждения | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7019,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66422, 67205 | 78270,900 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66422, 67205 | 78270,900 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2538958, 87936 | 2537344, 32827 | 2535220, 76614 | 2530321, 500 | 1928917, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1921504, 69682 | 1936380, 100 | 1929870, 500 | 1930321, 500 | 1928917, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741, 14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 600000, 000 | 0,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6700,0 | 6700,0 | - | 31895,3 | 14070,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 20000, 000 | 69971,400 | 0,000 | 130529, 400 | 37749,100 |
| # 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 142260, 94839 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.2.1.1.3 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 5135,3 | 10281,1 | 30869,3 | 12707,2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 146866, 300 | 397086, 300 | 467424, 000 | 245000, 000 |
| # 1.1.2.1.1.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 108,152 | 419,100 | 103,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.2.1.1.5 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53,12880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 34567,9 | 6700,0 | - | 31895, 3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 211910, 46972 | 87278, 9114 | 141552, 300 | 0,000 | 152483, 100 |
| 1.1.2.1.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 1393,9 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39816, 4906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 3 | - | 2 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5883,422 | 0,000 | 7640,100 | 6198,500 | 0,000 |
| # 1.1.2.1.1.9 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26796, 18789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2888,375 | 8824,7000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21337,500 | 9294,900 | 0,000 | 56623,800 |
| 1.1.2.1.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6081,000 | 14677,600 | 49787,400 | 110128, 100 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.13 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.14 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21338, 81240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.15 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.16 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 323,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.17 | заключенное соглашение компенсации расходов ОАО «МРСК Урала» по сносу имущества и последующего восстановления бесперебойного электроснабжения | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2567, 12388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.18 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Ленина от ж/д вокзала Пермь-2 до ул. Парковой | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 52633,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.19 | площадь проезжей части ул. Ленина от ж/д вокзала Пермь-2 до ул. Парковой, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | 19250,4 | 33334,9 | 28378,6 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 250120, 300 | 433771, 600 | 368771, 600 |
| 1.1.2.1.1.20 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 6725,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.21 | площадь проезжей части ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | 11898,1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 113727, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.22 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14366,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.23 | площадь проезжей части ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | - | 12119,6 | 12119,6 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143668, 200 | 143668, 200 |
| 1.1.2.1.1.24 | площадь проезжей части ул. Краснополянской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 10000,0 | 8542,7 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 40389,700 | 9407,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168, 600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.26 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 35,18860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.27 | Количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 79, 69320 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480157, 56234 | 584694, 500 | 1006940, 200 | 1291719, 800 | 1004295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413544, 92539 | 463525, 900 | 978719, 100 | 1291719, 800 | 1004295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612, 63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,00000 | 121168, 600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | 5,26 | 4,92 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 132300, 000 | 116500, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116500, 000 | 116500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 248800, 000 | 233000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 132300, 000 | 116500, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116500, 000 | 116500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480157, 56234 | 833529, 6886 | 1239940, 200 | 1291719, 800 | 1004295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413544, 92539 | 595861, 0886 | 1095219, 100 | 1291719, 800 | 1004295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612, 63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,00000 | 237668, 600 | 144721, 100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480157, 56234 | 833529, 68886 | 1239940, 200 | 1291719, 800 | 1004295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413544, 92539 | 595861, 0886 | 1095219, 100 | 1291719, 800 | 1004295, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612, 63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,00000 | 237668, 600 | 144721, 100 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 8207,7 | 6421,9 | - | 14188,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 7724,000 | 6669,170 | 0,000 | 80464,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 33183,200 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 8207,7 | 6421,9 | - | 16445,3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861,290 | 7723,900 | 6669,170 | 0,000 | 93261,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185, 12323 | 33183,300 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520,0 | 8207,7 | 6421,9 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728,429 | 7723,900 | 6669,170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953, 76529 | 33183,300 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | 8207,7 | 6421,9 | - | 15985,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394,594 | 7723,900 | 6669,180 | 0,000 | 90655,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 33183,300 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 8207,7 | 6421,9 | 4025,1 | 10378,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 7723,900 | 6669,170 | 21824,200 | 58859,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034, 08064 | 33183,300 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 33979,8 | 8207,7 | 6421,9 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347,753 | 7723,900 | 6669,170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 33183,300 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 8207,7 | 6421,9 | 3352,2 | 12718,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 7723,900 | 6669,170 | 18175,800 | 72128,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073, 97231 | 33183,300 | 26615,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 8207,7 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 7723,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 33183,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 120556,6 | 65661,6 | 44953,3 | 7377,3 | 69717,4 | - | итого, в том числе | 278813, 787 | 327257, 600 | 232992, 700 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417, 515 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396, 272 | 265466, 300 | 186308, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2222,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573, 520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3192,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190, 208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 89183,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 31177, 931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5414,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25763, 728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 309991, 718 | 327257, 600 | 232992, 700 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53831,718 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160, 000 | 265466, 300 | 186308, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 11854, 993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1461,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13316, 547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 323308, 265 | 327257, 600 | 232992, 700 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67148, 265 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160, 000 | 265466, 300 | 186308, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 323308, 265 | 327257, 600 | 232992, 700 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67148, 265 | 61791,300 | 46684,200 | 40000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160, 000 | 265466, 300 | 186308, 500 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1501,367 | 1531,237 | 1590,607 | 1658,307 | ДДБ | бюджет города Перми | 123115, 000 | 155390, 000 | 135390, 000 | 135390, 000 | 155390, 000 |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | ДДБ | бюджет города Перми | 2059,756 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 |
| # 1.1.4.1.1.21 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» | км | 5,2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 12490, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.4.1.1.22 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 15699, 844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 2275,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.4 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 165640, 400 | 173149, 600 | 153149, 600 | 153149, 600 | 173149, 600 |
| - 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| - 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 4828 | 1817 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308,300 | 95966,800 | 64435,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 99842, 700 | 125584, 800 | 171243, 300 | 64435,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308,300 | 95966,800 | 64435,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.2 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 56,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.3 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 236, 07272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 266934, 17272 | 299973, 700 | 325632, 200 | 218824, 100 | 174388, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186729, 891 | 224697, 200 | 250355, 700 | 218824, 100 | 174388, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 266934, 17272 | 299973, 700 | 325632, 200 | 218824, 100 | 174388, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186729, 891 | 224697, 200 | 250355, 700 | 218824, 100 | 174388, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7880,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15620,000 |
| 1.1.5.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2380,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.4 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 42 | 44 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70120,0 | 70680,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.5 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | - | - | 96 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163380, 000 |
| 1.1.5.1.1.6 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 1 | - | 16 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 420,000 | 0,000 | 30400,000 |
| 1.1.5.1.1.7 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 10 | 18 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361,750 | 62361,750 | 116338, 800 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000, 000 | 62361,750 | 143161, 750 | 187018, 800 | 209400, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361,750 | 62361, 750 | 116338, 800 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000, 000 | 62361,750 | 143161, 750 | 187018, 800 | 209400, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361,750 | 62361,750 | 116338, 800 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000, 000 | 62361,750 | 143161, 750 | 187018, 800 | 209400, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361,750 | 62361,750 | 116338, 800 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3669358, 87942 | 4060467, 06687 | 4476947, 61614 | 4267884, 200 | 3712370, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2588927,77821 | 2818729, 6886 | 3402929, 500 | 3551545, 400 | 3712370, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558, 06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 396160, 000 | 640773, 150 | 468667, 850 | 116338, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 600000, 000 | 0,000 |

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3561, 91793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14934, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1011, 19907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3064, 312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 58, 53017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 174, 59338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.9 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25978, 31135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 33956, 69242 | 14934, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7736, 429 | 14934, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26211, 43490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | - | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 166654, 36540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214265, 51080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 118135, 85704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 480650, 73542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,6 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65567, 16688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,0000 | 168679, 19712 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.31 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | 1 | 1 | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279, 06060 | 230, 86321 | 105, 24240 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218, 18920 | 692, 58964 | 315, 72760 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.32 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | - | 1 | 1 | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3977, 40575 | 820, 89072 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 7104, 07494 | 2462, 67528 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 7 | - | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 243,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | - | - | - | - - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7726, 474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.7 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7726, 474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 410905, 120 | 618518, 000 | 237950, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174903, 420 | 130070, 600 | 66493, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214483, 700 | 488447, 400 | 171457, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | - | 0, 204 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21258, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 0, 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 6397, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6397, 000 | 91429, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 27655, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 221349, 29950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554, 79247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.16 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1, 059 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317, 50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,13 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 35034, 337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 147198, 810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 378,498 | 102,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 979, 70753 | 306,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 98,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | количество изъятых земельных участков | ед. | 4 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 23927, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 280, 75885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | количество выполненных работ по технологическому присоединению | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 106, 25760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 883894, 71933 | 182641, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 246042, 71395 | 35136, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317, 50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 593534, 500 | 147505, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11538, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34616, 100 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46155, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11538, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34616, 100 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 18636, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.11 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.12 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | 1,2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 55813, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 167441, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 63750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 191250, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12699, 632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62699, 632 | 223255, 300 | 255000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 55813, 900 | 63750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25199, 632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500, 000 | 167441, 400 | 191250, 000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 136893, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 426363, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,0 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 279089, 300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338484, 500 |
| 1.2.1.1.8.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 5305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 21220, 000 | 563256, 700 | 279089, 300 | 338484, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5305, 000 | 136893, 600 | 279089, 300 | 338484, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915, 000 | 426363, 100 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | - | 1,0 |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 18083, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | - | 1,0 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27856, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 83568, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520, 656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.4 | количество изъятых земельных участков | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7520, 656 | 72334, 000 | 161425, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18083, 500 | 77856, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520, 656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250, 500 | 83568, 800 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 0,7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 182348, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 737715, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 534567, 500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1111197, 500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.4 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 415631, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56439, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 164599, 400 | 920064, 800 | 1645765, 000 | 472070, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 500 | 182348, 900 | 534567, 500 | 415631, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443, 900 | 737715, 900 | 1111197, 500 | 56439, 800 |
| - 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4512, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 95880, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 287639, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,9 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 17184, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 51552, 800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048, 500 | 383520, 000 | 68737, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512, 200 | 95880, 100 | 17184, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 300 | 287639, 900 | 51552, 800 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.12 | Строительство ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10376, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 31130, 300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 41507, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10376, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 31130, 300 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.13 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 75000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284496, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714861, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,2 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 463943, 300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 100000, 000 | 999358, 300 | 463943, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25000, 000 | 284496, 900 | 463943, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 75000, 000 | 714861, 400 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.14 | Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 11720, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 46879, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 11720, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.15 | Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15630, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46891, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62521, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15630, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46891, 200 |
| - 1.2.1.1.16 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1213, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1213, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.17 | Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8130, 070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.18 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22, 22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22, 22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.19 | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1760, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.19.2 | выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7040, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1760, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.20 | Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.20.1 | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6195, 65351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6195, 65351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.21 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.21.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 10 | 3 | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 70933, 400 | 70933, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 | 212800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 283733, 400 | 283733, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70933,400 | 70933,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 | 212800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.22 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.22.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 13812, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 41437, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.22.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 0,9 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 98527, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 295581, 100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 55250, 100 | 394108, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 13812, 600 | 98527, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 41437, 500 | 295581, 100 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.23 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.23.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21398, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 21398, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.24 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.24.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 12363, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 12363, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.25 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.25.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9666, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9666, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.26 | Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.26.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 33031, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.27 | Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.27.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 19415, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.28 | Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.28.1 | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | - | 7 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 1600000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.28.2 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | 3,2 | 4,8 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 659263, 800 | 669232, 600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.28, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 2259263, 800 | 669232, 600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.29 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.29.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 53793, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.29.2 | протяженность путепровода введенного в эксплуатацию по итогам проведения работ по реконструкции | п. м | - | - | 27,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 213206, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.29, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 267000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1722146,66716 | 4480856, 500 | 3730729, 700 | 2970367, 600 | 1337020, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512083, 81646 | 576801, 400 | 691542, 100 | 1109692, 600 | 1233689, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 84799, 84580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1077134, 500 | 3904055, 100 | 3039187, 600 | 1860675, 000 | 103331, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128, 50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396, 33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | площадь земельного участка, в отношении которого выполнены подготовительные работы по строительству (разборка асфальтобетонного покрытия, проведение земляных работ, срезка растительного слоя) | кв. м | - | 690,0 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | протяженность построенного надземного пешеходного перехода | п. м | - | - | 35,0 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3396, 33970 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396, 33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3396, 33970 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396, 33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1725543,00686 | 4488856,500 | 3770603,400 | 2970367,600 | 1337020,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512083,81646 | 584801,400 | 731415,800 | 1109692,600 | 1233689,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88196, 18550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 3904055,100 | 3039187,600 | 1860675,000 | 103331,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128, 50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 34, 51 | 29, 87 | 59, 37 | 67,7 | 23, 71 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6027, 39740 | 17685, 720 | 57908, 510 | 49706, 000 | 38357, 580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47354, 210 | 44892, 659 | 42479, 230 | 54632, 600 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.11 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 5,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7913, 935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 1 | 2 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 337,480 | 2591, 490 | 10794, 000 | 6530, 860 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 16 | 5 | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2990, 675 | 71982, 430 | 0,000 | 0,000 | 15611, 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9044, 500 | 17469, 091 | 19882, 520 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.21 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1379, 27712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3601, 290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 350, 58357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78661, 86809 | 152367, 380 | 122861, 750 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9368, 65597 | 90005, 600 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 750 | 62361, 750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78661, 86809 | 152367, 380 | 122861, 750 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9368, 65597 | 90005, 600 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 750 | 62361, 750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78661, 86809 | 152367, 350 | 122861, 750 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9368, 65597 | 90005, 600 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 750 | 62361, 750 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство места отвала снега «Голый мыс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1804204,87495 | 4658250, 750 | 3893465, 150 | 3114528, 800 | 1397520, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 521452,47243 | 691833, 900 | 791915, 800 | 1170192, 600 | 1294189, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования | 97489, 39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1137134, 500 | 3966416, 850 | 3101549, 350 | 1944336, 200 | 103331, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования | 48128, 50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Развитие

автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение

территории города ливневой канализацией

и наружным освещением» муниципальной

программы «Организация дорожной

деятельности в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми 
по подпрограмме 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 826946,03168 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 812011, 23168 | 17500, 000 | 198518,280 | 138817,614 | 408283,90326 |  | 33956, 69242 | 14934, 800 |
|  |  | бюджет города Перми | 242344, 05685 | 4375, 000 | 53004, 570 | 31329, 414 | 116029,10185 |  | 7736, 429 | 14934, 800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 75,96631 | - | - | - | 75, 96631 |  | - | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 | - | - | - | - |  | 8,82852 | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805, 7451 | 13125, 000 | 145513,710 | 93988, 200 | 292178,83510 |  | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 | - | - | 13500, 000 | - |  | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 26211, 43490 | - | - | - | - |  | 26211, 43490 | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации – 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза России», Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. № 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. № 59-1-6-0011-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 05 сентября 2017 г. № 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора |  |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1267374,020 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 1267374,020 | 410905,120 |  |  | 618518,000 | 237950,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 371467,320 | 174903,420 |  |  | 130070,600 | 66493,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 5379,500 |  |  | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 874388,700 | 214483,700 |  |  | 488447,400 | 171457,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138,500 | 16138,500 |  |  | - | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  | 2021 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2018-2019 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2019-2021 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2021 год |  |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание безопасной и доступной для жителей микрорайона Липовая гора остановки общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой для городского общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги – 0,204 км |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 97826,300 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  |  | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 91429,300 | - |  |  | 91429,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 27655,100 | - |  |  | 27655,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 | - |  |  | 63774,200 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  | 2020 |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 25 августа 2017 г. № 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2018-2020 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2020 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2020 год |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,13 км |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1128355,28795 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  |  | итого | 1128355,28795 | 61819,16862 |  | 883894,71933 |  | 182641,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 295700,20857 | 14521,09462 |  | 246042,71395 |  | 35136,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 | 20923,199 |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | - |  | 44317,50538 |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 767414,375 | 26374,875 |  | 593534,500 |  | 147505,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |  |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  | 2019 |  |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,13 |  | 2020 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0083-18 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2020 год |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,5 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46155,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 46155,000 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 11538,900 |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 34616,100 |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021-2022 годы |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18636,000 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 18636,000 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4659,000 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 13977,000 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2019-2020 годы |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 540954,932 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 540954,932 | 62699,632 | 223255,300 |  | 255000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 119563,900 | - | 55813,900 |  | 63750,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25199,632 | 25199,632 | - |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 396191,400 | 37500,000 | 167441,400 |  | 191250,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  |  | 2021 |  |
|  | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |
| 16 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2019 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2019-2021 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2021 год |  |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1202050,500 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1202050,500 | 21220,000 | 563256,700 |  | 279089,300 |  | 338484,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 759772,400 | 5305,000 | 136893,600 |  | 279089,300 |  | 338484,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 442278,100 | 15915,000 | 426363,100 |  | - |  | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 |  |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 |  |  | 2023 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2017-2020 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 2021-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2023 год |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд; обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 1,4 км |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 241299,756 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 241279,756 | 7520,656 | 72334,000 |  |  | 161425,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 95939,800 | - | 18083,500 |  |  | 77856,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520,656 | 7520,656 | - |  |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 137819,300 | - | 54250,500 |  |  | 83568,800 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 |  |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 |  |  |  | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 3 марта 2017 г. № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2018-2019 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2020-2021 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2021 год |  |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова направлено на повышение связности и эффективность существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,7 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3202500,000тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 3202500,000 | 164599,400 | 920064,800 |  | 1645765,000 |  | 472070,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 1180702,900 | 48155,500 | 182348,900 |  | 534567,500 |  | 415631,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2021797,100 | 116443,900 | 737715,900 |  | 1111197,500 |  | 56439,800 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 0,7 |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | 0,7 |  |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 |  |  | 2023 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 2021-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2023 год |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.11. Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | развитие маршрутов общественного транспорта, повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,9 км |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 470305,500 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 470305,500 | 18048,500 |  | 383520,000 |  | 68737,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 117576,500 | 4512,200 |  | 95880,100 |  | 17184,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 352729,000 | 13536,300 |  | 287639,900 |  | 51552,800 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,9 |  | 2021 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2019 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2021 год |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство ул. Углеуральской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Углеуральской; оптимизация транспортных потоков, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,9 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 41507,194 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 41507,194 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 10376,894 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 31130,300 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2020-2021 годы |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.13. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ «Мотовилиха» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1563301,600 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1563301,600 | 100000,000 |  | 999358,300 |  | 463943,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 773440,200 | 25000,000 |  | 284496,900 |  | 463943,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 789861,400 | 75000,000 |  | 714861,400 |  | 0,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,2 |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  | 2023 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2022-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2023 год |  |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,2 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46879,500 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 46879,500 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 11720,000 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 35159,500 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2020 год |  |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.15. Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети шоссе Космонавтов; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,6 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 62521,600 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 62521,600 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 15630,400 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 46891,200 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 |  | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  |  | 2023 год |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Социалистическая от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.16. Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайоне Левшино города Перми, повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 350 п. м; количество обустроенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования – 1 ед. |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1213,600 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 1213,600 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 1213,600 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2020 годы |  |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.17. Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 3,7 км |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015, 2018-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 23298,20128 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 |  | 2018 |  | 2019 |
|  |  | всего, в том числе | 23298,20128 | 14774,000 |  | 394,13128 |  | 8130,070 |
|  |  | бюджет города Перми | 4087,63128 | 3693,500 |  | 394,13128 |  | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | - |  | - |  | 2351,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 11080,500 | 11080,500 |  | - |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778,570 | - |  | - |  | 5778,570 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 |  | 2015 |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |

Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | микрорайон Соболи, ул. Таежная |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.18. Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара – 603,6 м |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3998,68562 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 3998,68562 | 1000,000 |  | 2976,46172 |  | 22,22390 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 | 1000,000 |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 22,22390 | - |  | - |  | 22,22390 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |  |  |  |
|  | протяженность построенного тротуара | м | 603,6 |  | 2018 |  |  |  |
|  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение негосударственной экспертизы от 27 февраля 2017 г. № 78-2-1-3-0001-17 (ООО «ЭТНА Экспертиза») |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 февраля 2016 № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол ИК от 05 сентября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2018 год |  |
|  |  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ |  |  |  |  | 2019 год |  |

Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.19. Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной связи Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с центром города, оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 2,0 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7040,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 7040,000 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 1760,000 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 5280,000 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | Выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка предпроектной документации |  | 2019 год |  |

Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | система очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.20. Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество построенных комплексов очистных сооружений – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017, 2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65904,18651 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 |  | 2017 |  | 2019 |
|  |  | всего, в том числе | 65904,18651 | 19715,766 |  | 39992,767 |  | 6195,65351 |
|  |  | бюджет города Перми | 21122,78685 | 7158,66667 |  | 7768,46667 |  | 6195,65351 |
|  |  | бюджет Пермского края | 35862,49899 | 12557,09933 |  | 23305,39966 |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8918,90067 | - |  | 8918,90067 |  | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | площадь участка производства работ, в отношении которого выполнены подготовительные мероприятия | кв. м | 509 |  | 2016 |  |  |  |
|  | протяженность построенной подпорной стенки | п. м | 26,4 |  | 2016 |  |  |  |
|  | количество построенных комплексов очистных сооружений | ед. | 1 |  | 2017 |  |  |  |
|  | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2016 г. № 9БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2017 год |  |
|  |  | оплата исполнительного листа |  |  |  |  | 2019 год |  |

Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | земельные участки и объекты недвижимости |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.21. Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | департамент земельных отношений администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | департамент земельных отношений администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | развитие улично-дорожной сети города Перми; улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа – 13 ед. |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 567466,800 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  |  | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 567466,800 | 283733,400 |  |  | 283733,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 141866,800 | 70933,400 |  |  | 70933,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 425600,000 | 212800,000 |  |  | 212800,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 70б | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 84а | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 25в | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 7 | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 59а | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 71а | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект 77а | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Петропавловская, 60/1 | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 34 | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Луначарского, 60 | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Крисанова, 12б, 12в | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Николая Островского (рынок ль ул. 1-й Красноармейской до ул. Чернышевского) | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 53а | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | выполнение плана изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа |  |  | 2019-2020 годы |  |  |

Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.22. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,9 км |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 449358,300 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 |  |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 449358,300 | 55250,100 |  |  | 394108,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 112339,700 | 13812,600 |  |  | 98527,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 337018,600 | 41437,500 |  |  | 295581,100 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 |  |  | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2019-2020 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2021 год |  |  |

Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.23. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, веденной в эксплуатацию, – 1,1 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21398,400 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 21398,400 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 21398,400 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |  |

Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.24. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,4 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 12363,300 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 12363,300 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 12363,300 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2019-2020 годы |

Таблица 25

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ливневая канализация и очистные сооружения для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.25. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации. Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной сети ливневой канализации – 0,9 км; построенное очистное сооружение – 1 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9666,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 9666,200 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9666,200 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |  |

Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.26. Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 2,3 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33031,372 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 33031,372 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 8257,872 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 24773,500 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2020-2021 годы |  |

Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.27. Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 19415,800 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 19415,834 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4853,934 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 14561,900 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2020-2021 годы |

Таблица 28

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | трамвайные пути между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.28. Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных трамвайных путей – 8,0 км одиночного пути |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2928496,400 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2020 |  | 2021 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2928496,400 | 2259263,800 |  | 669232,600 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | 7 |  | 2020 |  |  |
|  | протяжённость построенных трамвайных путей | км | 8,0 |  | 2020-2021 |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | изъятие объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» |  |  |  | 2020 год |  |
|  |  | строительство трамвайных путей |  |  |  | 2020-2021 годы |  |

Таблица 29

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.29. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 27,2 п. м |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 год |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 267000,000тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 267000,000 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
|  | путепровод, введенный в эксплуатацию по итогам выполнения работ по реконструкции | ед. | 1 |  | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2020-2021 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2021 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2021 год |

Таблица 30

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | надземный пешеходный переход по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.1. Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул. Соликамской |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного надземного пешеходного перехода – 35 п. м |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 51270,08470 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 51270,03970 | 3396,33970 |  | 8000,000 |  | 39873,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 47873,700 | - |  | 8000,000 |  | 39873,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 | 3396,33970 |  | - |  | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
|  | Площадь земельного участка, в отношении которого выполнены подготовительные работы по строительству (разборка асфальтобетонного покрытия, проведение земляных работ, срезка растительного грунта) | кв. м | 690,0 |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность построенного надземного пешеходного перехода | п. м | 35,0 |  | 2021 |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2021 год |  |

Таблица 31

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 183,75 км, в том числе: 2019 год – 38,01 км; 2020 год – 28,87 км; 2021 год – 58,37 км; 2022 год – 30,3 км; 2023 год – 28,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 474890,99809 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 474890, 99809 | 78661, 86809 | 152367, 380 |  | 122861, 750 |  | 122861, 750 | 60500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 280874, 28597 | 9368, 65597 | 90005, 630 |  | 60500, 000 |  | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 9293, 21212 | - |  | - |  | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 184723, 500 | 60000, 000 | 62361, 750 |  | 62361, 750 |  | - | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,61 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | км | 20,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | км | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | км | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | км | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (1 очередь) | км | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники | км | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | км | 25,9 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому 1-му переулку | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | км | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | км | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | км | 10,6 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | км | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | км | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | км | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | км | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, Мозырском 1-м переулке | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (1 очередь) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (2 очередь) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхние Муллы, ипподром | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в мик-рорайоне Октябрьский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Камский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Железнодорожный, Акуловский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Бумкомбинат, Верхнее Васильево | ед. | 1 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2019-2023 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 2019-2023 годы |  |  |

Таблица 32

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега «Голый мыс» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство места отвала снега «Голый мыс» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь построенного места отвала снега – 16,7 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 17026,870 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 17026,900 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 17026,900 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2020 годы |  |

5. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310780,895 | 320592,200 | 322072,900 | 322072,900 | 325436,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 41021,800 | 37852,100 | 37852,100 | 40324,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816,200 | 9771,200 | 9236,200 | 9236,200 | 9778,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11687, 95139 | 10503,700 | 9907,100 | 9907,100 | 10496,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396,600 | 10021,100 | 9406,400 | 9406,400 | 9992,800 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366,700 | 9130,600 | 8595,500 | 8595,500 | 9126,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501,100 | 12735,200 | 11987,500 | 11987,500 | 12754,700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965,400 | 9797,700 | 9180,700 | 9180,700 | 9789,300 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967,400 | 11061,100 | 10407,600 | 10407,600 | 11058,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108,700 | 5765,800 | 5490,900 | 5490,900 | 5844,900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | бюджет города Перми | 427723, 90239 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 428067, 92614 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 127723, 90239 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 428067, 92614 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 127723, 90239 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 428067, 92614 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 127723, 90239 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 428067, 92614 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 127723, 90239 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. После раздела «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» дополнить разделом «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» следующего содержания:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 40,000 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 25368, 000 | 26614, 800 | 27861, 600 | 27861, 600 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | - | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 |
| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 119, 875 | 119, 875 | 119, 875 | 119, 875 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 75176, 100 | 75176, 100 | 75176, 100 | 75176, 100 |
| 1.4.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | - | 291 | 291 | 291 | 291 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1139, 800 | 1139, 800 | 1139, 800 | 1139, 800 |
| 1.4.1.1.1.5 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | - | 156 | 156 | 156 | 156 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 991,800 | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 |
| 1.4.1.1.1.6 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 76 | 76 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 5000, 000 | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м ед. | - | 1660 282 | 1660 282 | 1660 282 | 1660 282 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 7002, 800 | 7002, 800 | 7002, 800 | 7002, 800 |
| 1.4.1.1.1.8 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 11430, 600 | 11430, 600 | 11430, 600 | 11430, 600 |
| 1.4.1.1.1.9 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,100 | 565,100 | 565,100 | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 132363,800 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 132363,800 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | - | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 |
| 1.4.1.2.1.2 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | - | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 |
| 1.4.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | - | 153 | 153 | 153 | 153 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за исключением дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | - | 132 | 78 | 66 | 65 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3497, 000 | 3497, 000 | 3497, 000 | 3497, 000 |
| 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 18367, 500 | 18864, 400 | 18864, 400 | 18864, 400 |
| 1.4.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | - | 396 | 422 | 447 | 457 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 27888, 500 | 30173, 500 | 32342, 000 | 33258, 500 |
| 1.4.1.2.2.3 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | - | 20 | 21 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 5007, 700 | 6028, 600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 51263, 700 | 55066, 500 | 51206, 400 | 52122, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 54760, 700 | 58563, 500 | 54703, 400 | 55619, 900 |
| 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 669,500 | 669,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 10 | 10 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 3649, 400 | 3649, 400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | - | 4500 | 5200 | 5200 | 5200 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 37616, 100 | 28753, 800 | 28653, 800 | 29553, 800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 41935, 000 | 33072, 700 | 28653, 800 | 29553, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 41935, 000 | 33072, 700 | 28653, 800 | 29553, 800 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |

7. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,7 | 74,2 | 81,6 | 79,1 | 85,0 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 16,4 | 11,5 | 9,3 | 6,8 | 6,2 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,7 | 39,0 | 40,3 | 41,5 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,5 | 23,4 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | 11,9 | 20,5 | 22,9 | - | - |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 53 | 62 | 112 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 3 | 4 | - | 2 |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | - | 3 | - | 1 |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | 3,2 | 4,8 | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 | 83,6 | 85,3 | 88,6 | 92,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - |
| - 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно Постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Цель. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |

8. Раздел «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

8.1. дополнить грифом следующего содержания:

«Приложение к Таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

8.2. изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, внутриквартальных проездов, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор – площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | Умех / Пвс х 100 | Посв – общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и набережных, Пмо – общая протяжённость улиц, проездов и набережных | управление внешнего благоустройства | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн – протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ – МКУ «Благоустройство района») | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас – протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство», территориальных органов | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон – площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м; Опеш.зон – общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр – площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м; Овнпр – площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ «Благоустройство района» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 Постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми» горение светильников должно обеспечиваться в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» | - | управление внешнего благоустройства, МКУ «Пермблагоустройство» | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми «Горсвет», выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 11 | Доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | - | Собщ / С инт. х 100 | Собщ – количество светильников на улично-дорожной сети города Перми, С инт. – количество светильников, оснащенных системой интелектуального управления (нарастающим итогом) | управление внешнего благоустройства | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | количество зданий, в отношении которых завершены работы по архитектурной подсветке фасада | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | Протяженность вновь построенных трамвайных путей, км одиночного пути | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство места отвала снега | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно Постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр – количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно», ед.; Оучр – общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство», МКУ «Благоустройство района» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.; Ч – численность постоянного населения города Перми на 01 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100 % | ДТСОДД – доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КСтсодд – количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; Ктсодд – общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд – по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; Ктсодд – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 22 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КСтсвн /Ктсвн x 100 % | ДТСВН – доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КСтсвн – количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; Ктсвн – общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн – по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; Ктсвн – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПОб = ППОДД /П x 100 % | ДПОб. – доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД – площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД – по данным проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 24 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100 % | ДПРеал – доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ПРеалПОДД – площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД – на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100 % | УВо – удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко – количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл – количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко – по данным контрактов; Кпл – по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 26 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100 % | Дпм – доля организованных парковочных мест; Копм – количество организованных парковочных мест; Кпм – общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм – по данным актуальных проектов организации дорожного движения; Копм – по данным МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |