АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2019

№ 946

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.11.2019 № 946

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1604312,92149 | 1840642,99419 | 2930901,130 | 890089,420 | 613379,384 |
|  | бюджет города Перми | 681629,812 | 926942,026 | 756080,624 | 890089,420 | 613379,384 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 755782,46310 | 617598,08474 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 | 154004,460 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 557593,38639 | 969913,77945 | 2550944,530 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми | 292133,179 | 519806,436 | 612924,024 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 290937,072 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет города Перми | 287937,072 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 101559,561 | 154004,460 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 755782,46310 | 617598,08474 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 292133,179 | 519806,436 | 612924,024 | 586023,200 | 293803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 474308,97639 | 945028,23945 | 2534944,530 | 545154,600 | 245180,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 83284,410 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 287937,072 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 31942,400 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 286607,472 | 253131,130 | 126352,200 | 265703,820 | 313155,884 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1604312,92149 | 1840642,99419 | 2930901,130 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми | 681629,812 | 926942,026 | 756080,624 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1604312,92149 | 1840642,99419 | 2930901,130 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми | 681629,812 | 926942,026 | 756080,624 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 66,850 | 22993,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.1.1.1.1.12 дополнить строкой 1.1.1.1.1.13 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.13 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83196,54905 | 198051,79784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11784,039 | 28129,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 16768,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,24053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.2.14-1.1.1.1.2.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.14 | предоплата за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 121,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 283,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.16 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 47,602 | 374,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.17 | приобретение оборудования для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 16128,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 74395,55058 | 193327,50753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29428,919 | 44001,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,24053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.1.1.4.3, 1.1.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1685,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 3130,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1713,721 | 52347,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. после строки 1.1.1.1.4.12 дополнить строками 1.1.1.1.4.13-1.1.1.1.4.18 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.13 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 580,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.14 | предоплата за технологическое присоединение к сетям связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 146,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 341,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.16 | авторский надзор за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 332,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.17 | приобретение оборудования для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 10823,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.18 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 50907,90347 | 162811,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14567,343 | 72811,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 755782,46310 | 617598,08474 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 | 154004,460 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 755782,46310 | 617598,08474 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 | 154004,460 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 755782,46310 | 617598,08474 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 | 154004,460 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,86000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. в приложении:

3.12.1. в таблице 1:

3.12.1.1. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 281263,34689 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 11784,039 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 3342,52105 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 63507,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4562,089 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 28129,061 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8496,13684 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 161426,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2018 |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 |

3.12.1.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2019 год |
|  |  | выполнение работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | 2020 год |

3.12.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 267748,05811 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 29428,919 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 44001,567 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 55076,24053 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

3.12.3. в таблице 4:

3.12.3.1. строки 11-14 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 213719,22047 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 14567,343 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1611,48947 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 30618,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4110,771 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 72811,317 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 28 августа 2019 г. № 59-1-1-3-022724-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 08 октября 2019 г. № 059-1-0213-19 |  |  |

3.12.3.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | осуществление предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | 2019 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | 2020 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина») | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 14357,35815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 23,86985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 15873,487 | 156530,718 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. после строки 1.2.1.1.2.11 дополнить строками 1.2.1.1.2.12, 1.2.1.1.2.13 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.12 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.13 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 3,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.1.1.3.1, 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 836,07641 | 29110,09047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,33470 | 134365,12813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 9817,85859 | 14000,15353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.1.1.4.2-1.2.1.1.4.14 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 14680,325 | 83785,101 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116, 09569 | 227175, 10815 | 154685,506 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5786,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1021,185 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4559,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 804,608 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 13470,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8980,311 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.9 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 784,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1829,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.11 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.12 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12590,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6779,527 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.14 | введенный в эксплуатацию после строительства новый корпус МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. после строки 1.2.1.1.4.14 дополнить строками 1.2.1.1.4.15, 1.2.1.1.4.16 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.15 | проведенный авторский надзор за строительством нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 547,425 | 614,979 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.16 | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 48024,600 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4 , в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 170383,26269 | 244232,43315 | 304695,817 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 44267,167 | 17057,325 | 150010,311 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 126116,09569 | 227175,10815 | 154685,506 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку 1.2.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 8097,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9. строку 1.2.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.4 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 98687,615 | 128972,467 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105,100 | 278553,194 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 41984,398 | 154200,492 | 424141,367 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 41984,398 | 103095,392 | 128972,467 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105,100 | 295168,900 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строку 1.2.1.1.6.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.11 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 96642,070 | 125047,742 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 34923,770 | 268166,100 | 0,000 | 0,000 |

4.12. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 24892,460 | 157514,535 | 393678,305 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24892,460 | 122590,765 | 125512,205 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 34923,770 | 268166,100 | 0,000 | 0,000 |

4.13. строки 1.2.1.1.12.1, 1.2.1.1.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.1 | разработка проектной документации на реконструкцию корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.12.2 | выполнение работ по реконструкции МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 18740,564 | 59852,000 | 0,000 | 0,000 |

4.14. после строки 1.2.1.1.12.2 дополнить строкой 1.2.1.1.12.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.12.3 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.15. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 474308,97639 | 945028,23945 | 2534944,530 | 545154,600 | 245180,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 234348,769 | 494920,896 | 596924,024 | 545154,600 | 245180,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 474308,97639 | 945028,23945 | 2534944,530 | 545154,600 | 245180,600 |
|  | бюджет города Перми | 234348,769 | 494920,896 | 596924,024 | 545154,600 | 245180,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.16. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 557593,38639 | 969913,77945 | 2550944,530 | 586023,200 | 293803,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 292133,179 | 519806,436 | 612924,024 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.17. в приложении:

4.17.1. в таблице 3 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2016 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2020 год |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | 1 | 2020 год |

4.17.2. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 719311,51284 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 44267,167 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 126116,09569 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2020 год – 17057,325 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 227175,10815 – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 150010,311 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 154685,506 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.17.3. в таблице 5:

4.17.3.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |
| --- | --- | --- |

4.17.3.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 236,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 41984,398 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 103095,392 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 51105,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 128972,467 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 295168,900 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

4.17.3.3. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. | 1 | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. | 1 | 2017 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2021 год |

4.17.3.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2016 год |
|  |  | изготовление проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2021 год |

4.17.4. в таблице 6 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 24892,460 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 122590,765 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 34923,770 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 125512,205 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 268166,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

4.17.5. в таблице 13 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 06 февраля 2019 г. № 59-1-0023-19 |
| --- | --- | --- |

4.17.6. в таблице 25:

4.17.6.1. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | 1 | 2020-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | ед. | 1 | 2021 |

4.17.6.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | 2020-2021 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | 2021 год |

5. В приложении 1:

5.1. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66,850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 |

5.2. после строки 1.1.1.1.1.12 дополнить строкой 1.1.1.1.1.13 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.13 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 22.02.2019 | 31.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | внебюджетные источники | 4562,089 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83196,54905 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11784,039 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 |
|  | внебюджетные источники | 4562,089 |

5.4. строку 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 01.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 44,967 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 |

5.5. строку 1.1.1.1.2.19 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.19 | внесение предоплаты за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 06.12.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за обеспечение технологического присоединения к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 121,681 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.6. строку 1.1.1.1.2.21 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.21 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 30.11.2019 | 27.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47,602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 74395,55058 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29428,919 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 |

5.8. строку 1.1.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1685,704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. строку 1.1.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.9 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ «УТЗ» | 26.11.2019 | 29.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1713,721 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |

5.10. после строки 1.1.1.1.4.15 дополнить строками 1.1.1.1.4.16-1.1.1.1.4.20 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.16 | заключение соглашения о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 11.11.2019 | 11.12.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.17 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 12.12.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации расходов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 580,457 |
| 1.1.1.1.4.18 | заключение муниципального контракта об обеспечении технологического присоединения к сетям связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 11.11.2019 | 11.12.2019 | заключение муниципального контракта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.19 | предоплата за технологическое присоединение к сетям связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 12.12.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,201 |
| 1.1.1.1.4.20 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 22.02.2019 | 31.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | внебюджетные источники | 4110,771 |

5.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 50907,90347 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14567,343 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 |

5.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 755782,46310 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 755782,46310 |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 755782,46310 |
|  | бюджет города Перми | 101559,561 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14357,35815 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861,200 |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | акт выполненных работ на технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23,86985 |
| 1.2.1.1.1.3 | авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,000 |

6.2. строки 1.2.1.1.2.2-1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | УКС | 01.01.2019 | 15.11.2019 | разработанная проектная документация, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12126,172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 16.11.2019 | 05.12.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 06.12.2019 | 16.12.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ на реконструкцию здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 16.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15873,487 |

6.3. после строки 1.2.1.1.2.13 дополнить строками 1.2.1.1.2.14, 1.2.1.1.2.15 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.14 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 20.11.2019 | 10.12.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.15 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.12.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5,625 |

6.4. строку 1.2.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.3 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 836,07641 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,33470 |

6.5. строку 1.2.1.1.3.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.8 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 825,47440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. строки 1.2.1.1.4.6-1.2.1.1.4.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 126116,09569 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.7 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 18.02.2019 | 10.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 11.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5786,712 |
| 1.2.1.1.4.9 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 18.02.2019 | 10.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.10 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 11.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4559,440 |
| 1.2.1.1.4.11 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 20.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.12 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 21.05.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13470,467 |

6.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 170383,26269 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 44267,167 |
|  | бюджет Пермского края | 126116,09569 |

6.8. строку 1.2.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8097,880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. строки 1.2.1.1.5.3, 1.2.1.1.5.4 признать утратившими силу;

6.10. строку 1.2.1.1.5.7 признать утратившей силу;

6.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 41984,398 |
| --- | --- | --- |

6.12. строки 1.2.1.1.6.10-1.2.1.1.6.13 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.10 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 25.11.2019 | 05.12.2019 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.11 | проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 06.12.2019 | 29.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,000 |
| 1.2.1.1.6.12 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 25.11.2019 | 05.12.2019 | муниципальный контракт на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.13 | проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 06.12.2019 | 29.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125,000 |

6.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 474308,97639 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 234348,769 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 474308,97639 |
|  | бюджет города Перми | 234348,769 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |

6.14. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 557593,38639 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 292133,179 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |

7. В приложении 3:

7.1. строку 1.3.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.4 | текущий ремонт здания, благоустройство территории МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми по ул. Макаренко, 38, 42 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3288,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку 1.3.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 95а | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7222,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку 1.3.2.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.11 | текущий ремонт здания, благоустройство территории, разработка ПСД на благоустройство территории МАОУ «Траектория» г. Перми по ул. Уральской, 67 | МАОУ «Траектория» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3578,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |