АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019

№ 952

- О внесении изменений

- в муниципальную адресную

- программу по переселению

граждан города Перми

из аварийного жилищного

фонда на 2019-2021 годы,

утвержденную постановлением

администрации города

Перми от 28.03.2018 № 184

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края на 2018-2021 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, 
от 31.05.2019 № 237, от 06.11.2019 № 859).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми       	                                                               Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

- от 29.11.2019 № 952

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184

1. В разделе «Паспорт программы» графу 2 строки «Основные показатели Программы» изложить в следующей 
редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 3302 человека, освободить 
62375,5 кв. м жилых помещений, расположенных в 98 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2017 г.».

2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Объем финансирования Программы на 2019, 2020, 2021 годы составляет 3122127132,99 руб., в том числе 
за счет средств:

бюджета Пермского края – 1549077012,04 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 479956718,31 руб.;

на 2021 год – 660695354,00 руб.;

бюджета города Перми – 1526721374,42 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 480671655,63 руб., в том числе 367653461,16 руб.*;

на 2021 год – 668305629,46 руб.*;

дополнительное финансирование бюджета города Перми:

на 2019 год – 15647896,13 руб.

_______________________

* Объемы финансирования будут уточнены после утверждения бюджета на 2020-2022 годы.».

- 3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и запланированных к расселению

в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы

| № | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | планируемая дата окончания переселения | планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений аварийных МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Общая площадь высвобожденных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | № | дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета | дополнительное финансирование за счет средств города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми: |  |  |  |  |  | 3302, 00 | 97664,90 | 1693,00 | 1419,00 | 274,00 | 62375,5 | 51520,65 | 10843,05 | 3122127132, 99 | 1549077012,04 | 1557402224, 82 | 15647896,13 | 203979, 10 |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 629,4 | 10 | 8 | 2 | 386,80 | 347,2 | 73,2 | 17945633,23 | 8972816,62 | 8972816,62 |  | 1344 |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 26 | 419,2 | 9 | 7 | 2 | 383,90 | 299,8 | 84,10 | 17804583,03 | 8902291,52 | 8 902 291,52 |  | 29732,00 |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 237,8 | 5 | 3 | 2 | 106,30 | 44 | 62,30 | 4302674,23 | 2151337,13 | 2 151 337,12 |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 580,2 | 13 | 12 | 1 | 509,90 | 455,2 | 54,70 | 23932971,03 | 11966485,52 | 11966485,52 |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 581,7 | 10 | 4 | 6 | 401,20 | 118,2 | 283,00 | 18646020,43 | 9323010,22 | 9323010,22 |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 16 | 829,5 | 8 | 3 | 5 | 342,20 | 221,5 | 120,70 | 15776378,43 | 7888189,22 | 7 888 189,22 |  | 2 147 |
| 7 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 537,3 | 10 | 10 | 0 | 537,30 | 537,3 | 0,00 | 25265652,23 | 12632826,12 | 12632826,12 |  | 1214,00 |
| 8 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 112,5 | 4 | 4 | 0 | 111,10 | 111,1 | 0,00 | 4536136,63 | 2268068,32 | 2268068,32 |  | 575,00 |
| 9 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 428,6 | 9 | 7 | 2 | 385,20 | 278,3 | 61,50 | 17867812,43 | 8933906,22 | 8933906,22 |  | 1031,00 |
| 10 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 32 | 826,7 | 20 | 19 | 1 | 745,00 | 724,6 | 20,40 | 35367764,83 | 17683882,42 | 17683882,42 |  | 1229,00 |
| 11 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 38 | 707,3 | 19 | 15 | 4 | 478,50 | 372,5 | 106,00 | 22405737,83 | 11202868,92 | 11202868,92 |  | 6105.09 |
| 12 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 12 | 115 | 2 | 0 | 2 | 115,00 | 0 | 115,00 | 4725824,83 | 2362912,42 | 2362912,42 |  | 804,00 |
| 13 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 32 | 692,6 | 12 | 9 | 3 | 643,80 | 481,7 | 162,10 | 30445599,23 | 15222799,62 | 15222799,62 |  | 6 388,00 |
| 14 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 9 | 468,8 | 3 | 3 | 0 | 152,30 | 152,3 | 0,00 | 6540022,23 | 3270011,12 | 3270 011,12 |  | - |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 501,3 | 8 | 8 | 0 | 379,80 | 325,9 | 53,90 | 17605167,23 | 8802583,62 | 8802583,62 |  | - |
| 16 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 9 | 591,3 | 5 | 3 | 2 | 88,00 | 50,9 | 37,10 | 3412598,83 | 1706299,42 | 1706299,42 |  |  |
| 17 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 40 | 1502 | 16 | 15 | 1 | 855,00 | 612,9 | 242,10 | 40717944,83 | 20358972,42 | 20358970,45 |  |  |
| 18 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 453,7 | 5 | 4 | 1 | 210,80 | 105,9 | 104,90 | 9385345,23 | 4692672,62 | 4692672,62 |  | - |
| 19 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 469 | 10 | 8 | 2 | 568,40 | 362,3 | 206,10 | 26778294,03 | 13389147,02 | 13389147,02 |  | - |
| 20 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 72 | 2433,9 | 25 | 22 | 3 | 1 448,40 | 1283,7 | 164,70 | 69579734,03 | 34789867,02 | 34789867,02 |  | - |
| 21 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 222,3 | 7 | 7 | 0 | 222,30 | 222,3 | 0,00 | 9944682,23 | 4972341,12 | 4972341,12 |  | - |
| 22 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 58 | 1142,2 | 22 | 20 | 2 | 1045,50 | 980 | 65,50 | 49983483,83 | 24991741,92 | 24991741,92 |  | 2836,00 |
| 23 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 518,7 | 11 | 11 | 0 | 479,50 | 479,5 | 0,00 | 22454375,83 | 11227187,92 | 11227187,92 |  | 1210 |
| 24 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 32 | 1009,7 | 16 | 15 | 1 | 332,80 | 297,7 | 35,10 | 15319181,23 | 7659590,62 | 7659590,62 |  | 1644 |
| 25 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 49 | 912 | 23 | 21 | 2 | 910,61 | 846,41 | 64,20 | 43422704,01 | 21711352,01 | 21711352,01 |  | 1848 |
| 26 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 84 | 1577,8 | 62 | 60 | 2 | 1288,53 | 1265,5 | 23,03 | 61803976,97 | 30901987,49 | 30901989,47 |  | 29732 |
| 27 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 63 | 1488,1 | 30 | 27 | 3 | 1280,00 | 1175,9 | 104,10 | 61389094,83 | 30694547,42 | 30694547,42 |  | 2545 |
| 28 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 1089,9 | 3 | 3 | 0 | 89,50 | 89,5 | 0,00 | 3485555,83 | 1742777,92 | 1742777,92 |  | 3268.80 |
| 29 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 698,9 | 6 | 6 | 0 | 268,80 | 242,4 | 26,40 | 12206349,23 | 6103174,62 | 6103174,62 |  | - |
| 30 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 674 | 6 | 6 | 0 | 337,40 | 337,4 | 0,00 | 15542916,03 | 7771458,02 | 7771458,02 |  | - |
| 31 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 634,8 | 7 | 7 | 0 | 336,20 | 336,2 | 0,00 | 15484550,43 | 7742275,22 | 7742275,22 |  | - |
| 32 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 637 | 9 | 9 | 0 | 476,30 | 476,3 | 0,00 | 22298734,23 | 11149367,12 | 11149367,12 |  | - |
| 33 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 16 | 647,50 | 9 | 8 | 1 | 174,70 | 162,8 | 11,90 | 7629513,43 | 3814756,72 | 3814756,72 |  | - |
| 34 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 988,60 | 12 | 11 | 1 | 548,10 | 521,6 | 26,50 | 25790942,63 | 12895471,32 | 12895471,32 |  | - |
| 35 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 621,20 | 7 | 7 | 0 | 285,20 | 241,4 | 43,80 | 13004012,43 | 6502006,22 | 6502006,22 |  | - |
| 36 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 765,80 | 13 | 10 | 3 | 283,90 | 196,3 | 87,60 | 12940783,03 | 6470391,52 | 6470391,52 |  | - |
| 37 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 1122,7 | 10 | 7 | 3 | 246,2 | 179,5 | 66,7 | 11107130,43 | 5553565,22 | 5553565,22 |  | 1 856 |
| 38 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 468,8 | 9 | 9 | 0 | 232,00 | 232 | 0,00 | 11663012,85 | 5831506,43 | 5831506,43 |  | 996 |
| 39 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 501,3 | 3 | 2 | 1 | 89,30 | 71,7 | 17,60 | 4254171,55 | 2127085,78 | 2127085,78 |  | 29732 |
| 40 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 66 | 591,3 | 25 | 13 | 12 | 448,70 | 249 | 199,70 | 22913860,15 | 11456930,08 | 11456930,08 |  |  |
| 41 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 1502 | 16 | 16 | 0 | 650,30 | 650,3 | 0,00 | 33380730,55 | 16690365,28 | 16690365,28 |  |  |
| 42 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 13 | 453,7 | 5 | 5 | 0 | 296,00 | 296 | 0,00 | 14985828,85 | 7492914,43 | 7492914,43 |  | 1267,00 |
| 43 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 469 | 5 | 5 | 0 | 200,10 | 200,1 | 0,00 | 10006796,75 | 5003398,38 | 5003398,38 |  | 11308 |
| 44 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 1096,8 | 7 | 6 | 1 | 333,70 | 286,8 | 46,90 | 16943175,15 | 8471587,58 | 8471587,58 |  | 3123 |
| 45 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 23 | 518,7 | 11 | 10 | 1 | 296,10 | 274,7 | 21,40 | 14991020,75 | 7495510,38 | 7495510,38 |  | 1210 |
| 46 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 35 | 1009,7 | 24 | 23 | 1 | 520,50 | 501,7 | 18,80 | 26641644,35 | 13320822,18 | 13320822,18 |  | 1644 |
| 47 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 54 | 1089,9 | 33 | 30 | 3 | 973,80 | 905,6 | 68,20 | 50176527,05 | 25088263,53 | 25088263,53 |  | 3268,80 |
| 48 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 698,9 | 20 | 20 | 0 | 433,10 | 433,1 | 0,00 | 22103923,75 | 11051961,88 | 11051961,88 |  | 1313,49 |
| 49 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 13 | 674 | 7 | 7 | 0 | 235,50 | 235,5 | 0,00 | 11844729,35 | 5922364,68 | 5922364,68 |  | 1800 |
| 50 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 634,8 | 6 | 6 | 0 | 265,50 | 265,5 | 0,00 | 13402299,35 | 6701149,68 | 6701149,68 |  | 1617 |
| 51 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 637 | 5 | 4 | 1 | 160,00 | 137,6 | 22,40 | 7924844,85 | 3962422,43 | 3962422,43 |  | 1466 |
| 52 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 647,50 | 19 | 18 | 1 | 434,00 | 402,8 | 31,20 | 22150650,85 | 11075325,43 | 11075325,43 |  | 2349,00 |
| 53 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 988,60 | 8 | 8 | 0 | 399,10 | 399,1 | 0,00 | 20338 677,75 | 10169338,88 | 10169338,88 |  | 1792 |
| 54 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 621,20 | 9 | 6 | 3 | 337,10 | 182 | 155,10 | 17119699,75 | 8559849,88 | 8559849,88 |  | 1716 |
| 55 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 765,80 | 12 | 9 | 3 | 381,92 | 283,7 | 98,22 | 19446709,33 | 9723354,67 | 9723354,67 |  | 2300,00 |
| 56 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 254,4 | 5 | 5 | 0 | 254,40 | 254,4 | 0,00 | 12825998,45 | 6412999,23 | 6412999,23 |  | 356,00 |
| 57 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 22 | 139,5 | 8 | 8 | 0 | 139,44 | 139,44 | 0,00 | 6857390,21 | 3428695,11 | 3428695,11 |  | 905 |
| 58 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 22 | 829,5 | 16 | 16 | 0 | 392,10 | 392,1 | 0,00 | 19975244,75 | 9987622,38 | 9987622,38 |  | 2147 |
| 59 | г. Пермь, ул. Детская, д. 10 | № СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 445,60 | 10 | 10 | 0 | 404,80 | 404,80 | 0,00 | 20634616,05 | 10317308,03 | 10317308,03 |  | 1015 |
| 60 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 2 | № СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 478,20 | 10 | 7 | 3 | 422,30 | 275,20 | 147,10 | 21543198,55 | 10771599,28 | 10771599,28 |  | - |
| 61 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 4 | № СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 44 | 865,50 | 16 | 7 | 9 | 702,40 | 307,60 | 394,80 | 36085710,45 | 18042855,23 | 18042855,23 |  | - |
| 62 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 533,50 | 13 | 11 | 2 | 464,80 | 409,60 | 55,20 | 23749756,05 | 11874878,03 | 11874878,03 |  | 1053 |
| 63 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4а | № СЭД-059-11-01-04-66 | 23.05.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 474,30 | 13 | 10 | 3 | 422,00 | 269,30 | 152,70 | 21527622,85 | 10763811,43 | 10763811,43 |  | 969 |
| 64 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 5 | № 059-11-01-04-134 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 43 | 918,30 | 26 | 25 | 1 | 727,80 | 676,20 | 51,60 | 37404453,05 | 18702226,53 | 18702226,53 |  | - |
| 65 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 74 | № 059-11-01-04-101 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 448,10 | 11 | 6 | 5 | 448,10 | 268,10 | 180,00 | 22882708,75 | 11441354,38 | 11441354,38 |  | 2539,00 |
| 66 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 72 (лит. А) | № СЭД-059-11-01-04-83 | 15.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 31 | 554,9 | 13 | 9 | 4 | 497,00 | 327,2 | 169,80 | 25421547,85 | 12710773,93 | 12710773,93 |  | 1385,00 |
| 67 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 9 | № СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 658,3 | 18 | 17 | 1 | 638,20 | 614,5 | 23,70 | 32752510,65 | 16376255,33 | 16376255,33 |  | 1722,50 |
| 68 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 23 | № СЭД-059-11-01-04-105 | 11.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 30 | 695,80 | 15 | 14 | 1 | 555,60 | 510,00 | 45,60 | 28464001,25 | 14232000,63 | 14232000,63 |  | 1660,41 |
| 69 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 20 | № СЭД-059-11-01-04-202 | 23.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 40 | 1002,90 | 24 | 23 | 1 | 923,20 | 878,90 | 44,30 | 47549425,65 | 23774712,83 | 23774712,83 |  | - |
| 70 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 30 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 882,70 | 20 | 19 | 1 | 850,70 | 809,20 | 41,50 | 43785298,15 | 21892649,08 | 21892649,08 |  | 1691,11 |
| 71 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 51 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 898,10 | 17 | 15 | 2 | 679,10 | 590,20 | 88,90 | 34875997,75 | 17437998,88 | 17437998,88 |  | 1612,00 |
| 72 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 5а | № СЭД-059-11-01-04-53 | 26.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 1081,00 | 20 | 20 | 0 | 996,30 | 996,30 | 0,00 | 51344704,55 | 25314883,62 | 26029820,94 |  | 1343,00 |
| 73 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | № СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 1107,60 | 27 | 25 | 2 | 948,90 | 912,70 | 36,20 | 48883743,95 | 24441871,98 | 24441871,98 |  | -948,90 |
| 74 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 16 | № 059-11-01-04-113 | 21.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 61 | 1034,70 | 25 | 20 | 5 | 901,00 | 699,10 | 201,90 | 46396823,85 | 23198411,93 | 23198411,93 |  | 891,00 |
| 75 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 12 | № СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 798,50 | 14 | 11 | 3 | 458,00 | 365,20 | 92,80 | 23396706,85 | 11698353,43 | 11698353,43 |  | 1 269,00 |
| 76 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 22 | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 90 | 1 | 1 | 0 | 75,80 | 75,8 | 0,00 | 3553265,05 | 1776632,53 | 1776632,53 |  | 483,00 |
| 77 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 20а | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 111,2 | 4 | 4 | 0 | 111,20 | 111,2 | 0,00 | 5391197,65 | 2695598,83 | 2695598,83 |  | 975,00 |
| 78 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 20б | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 104,4 | 4 | 4 | 0 | 104,40 | 78,3 | 26,10 | 5038148,45 | 2519074,23 | 2519074,23 |  |  |
| 79 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | № СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 3 | 1107,60 | 1 | 1 | 0 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 2881504,50 | 1440752,25 | 1440752,25 |  | 1238,00 |
| 80 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 104 | № 059-11-01-04-132 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 61 | 549,20 | 39 | 29 | 10 | 549,80 | 261,70 | 288,10 | 28545066,20 | 14272533,10 | 14272533,10 |  | - |
| 81 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 44 | № СЭД-059-11-01-04-117 | 17.07.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 16 | 104,30 | 3 | 3 | 0 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 4677901,90 | 2338950,95 | 2338950,95 |  | - |
| 82 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 110 | №СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 152 | 6169,90 | 144 | 112 | 32 | 4172,50 | 3068,60 | 1103,90 | 216632027,50 | 108316013,75 | 108316013, 75 |  | 14044 |
| 83 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 3 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 7 | 243,10 | 8 | 2 | 6 | 203,60 | 48,9 | 154,70 | 10570708,40 | 5285354,20 | 5285354,20 |  | 1066,00 |
| 84 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 5 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 420,00 | 8 | 4 | 4 | 327,00 | 169,5 | 157,50 | 16977513,00 | 8488756,50 | 8488756,50 |  | 1081,00 |
| 85 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 7 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 12 | 420,00 | 7 | 3 | 4 | 376,90 | 201,5 | 175,40 | 19568271,10 | 9784135,55 | 9784135,55 |  | 1008 |
| 86 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 420,00 | 8 | 2 | 6 | 382,20 | 85 | 297,20 | 19843441,80 | 9921720,90 | 9921720,90 |  | 1088,00 |
| 87 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 11 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 420,00 | 8 | 5 | 3 | 371,40 | 231,7 | 139,70 | 19282716,60 | 9641358,30 | 9641358,30 |  | 1443,00 |
| 88 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 13 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 420,00 | 8 | 6 | 2 | 382,50 | 273,9 | 108,60 | 19859017,50 | 9929508,75 | 9929508,75 |  | 1561,00 |
| 89 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 24 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 492,80 | 10 | 5 | 5 | 412,30 | 223,9 | 188,40 | 21406203,70 | 10703101,85 | 10703101,85 |  | 1110 |
| 90 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 26 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 487,90 | 9 | 5 | 4 | 408,20 | 217 | 191,20 | 21193335,80 | 10596667,90 | 10596667,90 |  | 1180,00 |
| 91 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 28 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 444,50 | 11 | 8 | 3 | 393,90 | 256,5 | 137,40 | 20450894,10 | 10225447,05 | 10225447,05 |  | 1242 |
| 92 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 30 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 19 | 452,90 | 10 | 7 | 3 | 414,40 | 286,6 | 127,80 | 21515233,60 | 10757616,80 | 10757616,80 |  | 1294,00 |
| 93 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 34 | № СЭД-059-11-01-04-85 | 19.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 598,50 | 16 | 14 | 2 | 543,60 | 467,7 | 75,90 | 28223168,40 | 14111584,20 | 14111584,20 |  | 2053,00 |
| 94 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 40 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 597,60 | 16 | 13 | 3 | 545,10 | 447,2 | 97,90 | 28301046,90 | 14150523,45 | 14150523,45 |  | 1826 |
| 95 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 32 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 413,00 | 9 | 8 | 1 | 400,50 | 381,8 | 18,70 | 20793559,50 | 10396779,75 | 10396779,75 |  | 1368 |
| 96 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 36 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 551,3 | 16 | 14 | 2 | 551,20 | 473,7 | 77,50 | 28617752,80 | 14308876,40 | 14308876,40 |  | 2182 |
| 97 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 38 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 33 | 544,4 | 16 | 12 | 4 | 547,20 | 411,3 | 135,90 | 28410076,80 | 14205038,40 | 14205038,40 |  | 2044 |
| 98 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 18 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 763,60 | 14 | 12 | 2 | 549,80 | 432,50 | 117,30 | 28545066,20 | 14272533,10 | 14272533,10 |  | - |
| 99 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 13 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 72 | 1364,20 | 35 | 33 | 2 | 1302,20 | 1160,30 | 141,90 | 67423473,72 | 29906599,13 | 37516874,59 |  | 2510,00 |
| 100 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 3 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 46 | 1369,00 | 22 | 21 | 1 | 1312,90 | 1257,50 | 55,40 | 67979007,02 | 33989503,51 | 33989503,51 |  | 2879,00 |
| 101 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 6 | № СЭД-059-11-01-04-97 | 03.07.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 37 | 1358,30 | 23 | 22 | 1 | 1257,20 | 1203,70 | 53,50 | 65087118,72 | 32543559,36 | 32543559,36 |  | 4733 |
| 102 | г. Пермь, ул. Колвинская, д. 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 632,80 | 12 | 11 | 1 | 633,30 | 552,20 | 81,10 | 32880302,70 | 16440151,35 | 16440151,35 |  | 2231 |
| 103 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 13 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 60 | 2 624,00 | 39 | 39 | 0 | 1666,00 | 1666,00 | 0,00 | 86497054,00 | 43248527,00 | 43248527,00 |  | 2717,00 |
| 104 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 15 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 714,10 | 16 | 15 | 1 | 712,00 | 627,90 | 84,10 | 36966328,00 | 18483164,00 | 18483164,00 |  | - |
| 105 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 17 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 711,80 | 15 | 14 | 1 | 721,10 | 679,50 | 41,60 | 37438790,90 | 18719395,45 | 18719395,45 |  | - |
| 106 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 23 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 17 | 391,10 | 10 | 7 | 3 | 390,70 | 270,80 | 119,90 | 20284753,30 | 10142376,65 | 10142376,65 |  | 1084,00 |
| 107 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 27 | № СЭД-059-11-01-04-137 | 21.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 10 | 469,8 | 10 | 10 | 0 | 427,10 | 427,1 | 0,00 | 22174604,90 | 11087302,45 | 11087302,45 |  | 980,00 |
| 108 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 126 | № 059-11-01-04-133 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 877,80 | 13 | 10 | 3 | 688,10 | 559,20 | 128,90 | 35725463,90 | 17862731,95 | 17862731,95 |  | 2216,00 |
| 109 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 38 | № СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 17 | 432,2 | 11 | 10 | 1 | 433,20 | 406,6 | 26,60 | 22491310,80 | 11245655,40 | 11245655,40 |  | 1040,00 |
| 110 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 37 | № СЭД-059-11-01-04-208 о | 30.11.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 35 | 414,8 | 13 | 11 | 2 | 378,00 | 299,8 | 78,20 | 19625382,00 | 9812691,00 | 9812691,00 |  | 1081,00 |
| 111 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 49 | №СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 646,4 | 16 | 14 | 2 | 646,40 | 562,1 | 84,30 | 33560441,60 | 16780220,80 | 16780220,80 |  | 664,00 |
| 112 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 22 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 40 | 733,6 | 18 | 13 | 5 | 733,80 | 507,6 | 226,20 | 38098162,20 | 19049081,10 | 19049081,10 |  | 1187,61 |
| 113 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 24 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 398,2 | 8 | 7 | 1 | 362,60 | 310,3 | 52,30 | 18825829,40 | 9412914,70 | 9412914,70 |  | 1143,57 |
| 114 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 26 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 364,5 | 9 | 6 | 3 | 364,50 | 249,7 | 114,80 | 18924475,50 | 9462237,75 | 9462237,75 |  | 1120,58 |
| 115 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 30 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 639,9 | 12 | 10 | 2 | 639,90 | 594,5 | 45,40 | 33222968,10 | 16611484,05 | 16611484,05 |  | 1302,72 |
| 116 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 28 | № СЭД-059-11-01-04-81 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 664,5 | 13 | 11 | 2 | 620,80 | 530 | 90,80 | 32231315,20 | 16115657,60 | 16115657,60 |  | 1426,00 |
| 117 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 27 | СЭД-059-11-01-05-140 | 23.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 33 | 734,1 | 15 | 7 | 8 | 640,80 | 262,7 | 378,10 | 33269695,20 | 16634847,60 | 16634847,60 |  | 1378,00 |
| Итого не обеспеченные финансированием: |  |  |  |  |  | 58 | 10858,20 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 508,5 | 0,00 | 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 10 | 629,4 | 1 | 0 | 1 | 28,6 | 0 | 28,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 468,8 | 1 | 0 | 1 | 57,2 | 0 | 57,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 1 | 829,5 | 1 | 0 | 1 | 14,8 | 0 | 14,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 7 | 1009,7 | 1 | 0 | 1 | 73,6 | 0 | 73,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 6 | 1488,1 | 1 | 0 | 1 | 52,2 | 0 | 52,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 8 | 674 | 2 | 0 | 2 | 101,1 | 0 | 101,1 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 2 | 1122,7 | 1 | 0 | 1 | 22,2 | 0 | 22,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 8 | 1448,4 | 1 | 0 | 1 | 45,80 | 0 | 45,80 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 7 | 988,60 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0 | 41,30 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 1577,8 | 1 | 0 | 1 | 22,40 | 0 | 22,40 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 621,20 | 1 | 0 | 1 | 49,30 | 0 | 49,30 |  |  |  |  |  |

- 4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы

| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество переселяемых граждан (человек) |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми в 2019 году | 17454,44 | 987 |
| Всего по городу Перми в 2020 году | 18804,26 | 1052 |
| Всего по городу Перми в 2021 году | 25608,3 | 1205 |
| Всего не обеспеченные финансированием | 508,5 | 58 |
| Всего | 62375,5 | 3302 |