АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2019

№ 988

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства в городе 
Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 
(в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, 
от 13.09.2019 № 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 
№ 831).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.12.2019 № 988

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3612084,432 | 3567200,433 | 5231104,972 | 4820 170,776 | 4083208,776 |
|  | бюджет города Перми | 609816,292 | 806556,833 | 823189,372 | 666438,776 | 518438,776 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40299,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 2961968,600 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 140104,495 | 376903,232 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
|  | бюджет города Перми | 93133,068 | 376903,232 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40203,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 46450,680 | 23940,557 | 23940,557 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | бюджет города Перми | 46450,680 | 23940,557 | 23940,557 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 131081,225 | 117642,300 | 117642,300 | 117642,300 | 117642,300 |
|  | бюджет города Перми | 131081,225 | 117642,300 | 117642,300 | 117642,300 | 117642,300 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 113707,020 | 34132,458 | 34132,458 | 62704,500 | 62704,500 |
|  | бюджет города Перми | 113610,507 | 34132,458 | 34132,458 | 62704,500 | 62704,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 3130741,012 | 2902581,886 | 4611500,200 | 4357316,600 | 3768354,600 |
|  | бюджет города Перми | 175540,812 | 141938,286 | 203584,600 | 203584,600 | 203584,600 |
|  | внебюджетные источники | 2955200,200 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
|  | подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе | 50000,000 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |
|  | бюджет города Перми | 50000,000 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»:

2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | итого | 140104,495 | 376903,232 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 93133,068 | 376903,232 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40203,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры | итого | 69822,114 | 366240,366 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 16684,331 | 366240,366 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46369,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми | итого | 71097,737 | 10662,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 68932,037 | 10662,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 3612084,432 | 3567200,433 | 5231104,972 | 4820 170,776 | 4083208,776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 609816,292 | 806556,833 | 823189,372 | 666438,776 | 518438,776 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40299,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 2961968,600 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 3612084,432 | 3567200,433 | 5231104,972 | 4820 170,776 | 4083208,776 |
|  | бюджет города Перми | 609816,292 | 806556,833 | 823189,372 | 666438,776 | 518438,776 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40299,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 2961968,600 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 9350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 61819,000 | 58320,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 61819,000 | 58320,400 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25445,399 | 324495,833 | 318545,881 | 148000,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1286,580 | 324495,833 | 318545,881 | 148000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17390,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов | км | 11,1 | 15,9 | 3,6 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 5570,200 | 37223,857 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных газопроводов (невыполнение показателя за отчетный период) | км | 2,8 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15212,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 23366,630 | 37223,857 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5570,200 | 37223,857 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17796,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 23366,630 | 37223,857 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 5570,200 | 37223,857 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17796,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 58676,357 | 366240,366 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 16684,331 | 366240,366 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 35223,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.2.1.2.1-1.1.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 55268,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.2 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством блочной модульной котельной | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 110,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.3 | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения (I этап, II этап) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 13173,686 | 7780,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки 1.1.2.1.2.6, 1.1.2.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.6 | разработанный проект санитарно-защитной зоны «Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный» | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 146,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.7 | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 208,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. после строки 1.1.2.1.2.7 дополнить строками 1.1.2.1.2.8, 1.1.2.1.2.9 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.8 | Ввод в эксплуатацию блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.9 | Измененная схема водоснабжения в микрорайоне «Южный» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 69610,995 | 7780,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68908,037 | 7780,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 702,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 71097,737 | 10662,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 68932,037 | 10662,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 71097,737 | 10662,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 68932,037 | 10662,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 140104,495 | 376903,232 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 93133,068 | 376903,232 | 328889,457 | 149963,876 | 1963,876 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40203,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. в приложении:

3.12.1. в таблице 8:

3.12.1.1. в графе 3 строки 8 цифры «2019-2021» заменить цифрами «2020-2021»;

3.12.1.2. строки 12-13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 4775,817 | 61819,000 |  | 58320,400 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2018 |  |
|  | полученное положительное заключение | ед. | 1 |  | 2020 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2020 |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 4,7 |  | 2020 |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 1,9 |  | 2021 |  |

3.12.1.3. в графе 3 строки 17 цифры «2018-2019» заменить цифрами «2018-2020»;

3.12.2. в таблице 24:

3.12.2.1. в графе 3 строки 9 цифры «2019-2020» заменить цифрами «2019»;

3.12.2.2. строки 12-13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 20,294 | 5324,635 | 69610,995 | 7780,066 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2018 |  |
|  | количество актов выполненных работ по осуществлению технологического присоединения | ед. | 3 |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по строительству БМК в микрорайоне Южный | ед. | 1 |  | 2019 |  |
|  | введенная в эксплуатацию БМК в микрорайоне Южный | ед. | 1 |  | 2020 |  |
|  | количество актов выполненных работ по осуществлению технологического присоединения | ед. | 1 |  | 2020 |  |

3.12.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2018 |
|  |  | строительство блочной модульной котельной | 2019 |
|  |  | выполненные работы по осуществлению технологического присоединения | 2019-2020 |

3.12.3. в таблице 30:

3.12.3.1. строки 12-13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2020 |  |
|  |  |  | 1795,757 |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
|  | протяженность построенной сети | км | 3,7 | 2021 |

3.12.3.2. в графе 3 строки 17 цифры «2019» заменить цифрами «2020».

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | количество котельных, обеспеченных 2-м независимым источником электроснабжения | ед. | - | 1 | - | - | - |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

5.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого: | 25445,399 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1286,580 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17390,419 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 |

5.3. строку 1.1.1.2.1.19 признать утратившей силу;

5.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого: | 23366,630 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5570,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17796,430 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого: | 23366,630 |
|  | бюджет города Перми | 5570,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17796,430 |

5.5. в графе 8 строки 1.1.1.3.2.1 цифру «1» заменить цифрой «3»;

5.6. в графе 8 строки 1.1.1.3.2.2 цифру «1» заменить цифрой «7»;

5.7. в графе 8 строки 1.1.1.3.2.4 цифру «1» заменить цифрой «2»;

5.8. в графе 8 строки 1.1.1.4.1.1 цифры «14» заменить цифрами «15»;

5.9. в графе 8 строки 1.1.1.4.1.2 цифру «4» заменить цифрой «5»;

5.10. строку 1.1.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.3 | Выполнение работ по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | МКУ «УТЗ» | 04.07.2019 | 20.08.2019 | акт выполненных работ по подготовке территории | ед. | 1 | бюджет города Перми | - 55268,665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.08.2019 | 29.12.2019 | акт выполненных работ по выполнению конструктивных и объемно-планировочных решений (фундаменты) | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
|  |  |  | 01.09.2019 | 29.12.219 | акт выполненных работ по монтажу котельной блочно-модульного исполнения МКГ-6,6 и склада дизельного топлива | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

5.11. строку 1.1.2.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.6 | проведение авторского надзора за строительством блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (пропорционально выполненным работам по строительству) | МКУ «УТЗ» | 20.09.2019 | 29.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | - 110,539 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.12. строки 1.1.2.1.2.8-1.1.2.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.8 | Внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (I этап) | МКУ «УТЗ» | 26.03.2019 | 05.04.2019 | платежное поручение за предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | - 8984,419 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.9 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (I этап) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2019 | 29.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) | ед. | 1 |  |  |

5.13. строки 1.1.2.1.2.11-1.1.2.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.11 | Заключение муниципального контракта на разработку проекта санитарно-защитной зоны «Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный» | ДЖКХ | 20.11.2019 | 20.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.12 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны «Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный» | ДЖКХ | 20.12.2019 | 29.12.2019 | акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,400 |

5.14. после строки 1.1.2.1.2.12 дополнить строками 1.1.2.1.2.13-1.1.2.1.2.16 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.13 | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту (блочная модульная котельная в микрорайоне Южный) | ДЖКХ | 01.01.2019 | 25.12.2019 | акт технологического присоединения (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 700,396 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.14 | Внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (II этап) | МКУ «УТЗ» | 16.12.2019 | 29.12.2019 | платежное поручение за предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4189,267 |
| 1.1.2.1.2.15 | Заключение муниципального контракта на изготовление технического плана «Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | МКУ «УТЗ» | 01.12.2019 | 16.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.16 | Изготовление технического плана «Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | МКУ «УТЗ» | 17.12.2019 | 29.12.2019 | акт сдачи-приемки выполненных работ по изготовлению технического плана | ед. | 1 | бюджет города Перми | 208,747 |

5.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 69610,995 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68908,037 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 702,958 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 71097,737 |
|  | бюджет города Перми | 68932,037 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 71097,737 |
|  | бюджет города Перми | 68932,037 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 |