АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2019

№ 1002

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Организация дорожной 
деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, 
от 14.10.2019 № 680).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 11.12.2019 № 1002

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 3-5 изложить в следующей редакции:

| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДБ) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Участники программы | ДДБ; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР); администрация Кировского района города Перми (далее – АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): МКУ «Пермблагоустройство»; МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ»); МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПДДД») |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»; решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории в городе Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»; решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов». Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, на реализацию мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем: 1. Ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее - автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2018 года 58,5 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км); 2. Ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог: 2.1. к конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфе площадь тротуаров составляет 1,7 млн. кв. м, в городе Кирове – 1,3 млн. кв. м; 2.2. отсутствие наружного освещения на 21,4 % автомобильных дорог по состоянию на конец 2018 года. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки; 2.3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2018 года составляет 5,2 % от общей протяженности автомобильных дорог. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 174,1 км; 3. Отсутствие мест отвала снега, отвечающего нормам природоохранного законодательства. Для складирования снега, счищаемого в зимний период с улично-дорожной сети города Перми, с учетом административно-территориального деления города Перми и транспортной доступности определены 5 мест отвала снега, на которых процесс снеготаяния происходит естественным путем. В местах отвала снега выполнены работы по обваловке территории, обустроены подъездные пути (отсыпаны и выровнены), произведено оканавливание для сбора воды, покрытие снегосвалок – плотный грунт. По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 85,0 %; удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 90,0 %; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 5,5 %; доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) – 23 % |

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5862905,57102 | 6565628,22528 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  | бюджет города Перми | 3500771,19754 | 3733237,79701 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3669158,87987 | 3782405,92082 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2588727,77866 | 2657168,54255 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1802811,72101 | 2398986,80446 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
|  | бюджет города Перми | 521452,47249 | 691833,75446 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,35090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 390934,97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,7 | 73,5 | 80,5 | 77,1 | 85,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3669158,87987 | 3782405,92082 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2588727,77866 | 2657168,54255 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2538758,88011 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 480157,56204 | 577969,03055 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1802811,72101 | 2398986,80446 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 521452,47249 | 691833,75446 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1724149,85292 | 2229592,55446 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 78661,86809 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |

2.3. строки 1.3, 1.3.1, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 390934,97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 390934,97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5862905,57102 | 6565628,22528 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  |  | бюджет города Перми | 3500771,19754 | 3733237,79701 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,35090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5862905,57102 | 6565628,22528 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  |  | бюджет города Перми | 3500771,19754 | 3733237,79701 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,35090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162341, 902 | 177028, 038 | 180582, 610 | 180582, 610 | 180582, 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 123204, 67029 | 146805, 234 | 149757, 167 | 149757, 167 | 149757, 167 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961, 00805 | 134095, 116 | 136793, 996 | 136793, 996 | 136793, 996 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254, 92720 | 301224, 462 | 307255, 132 | 307255, 132 | 307255, 132 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292, 805 | 214983, 054 | 219303, 449 | 219303, 449 | 219303, 449 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146085, 726 | 149026, 296 | 149026, 296 | 149026, 296 |
|  |  | кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994, 53172 | 283848, 048 | 289543, 295 | 289543, 295 | 289543, 295 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 14655, 642 | 21951, 930 | 22394, 551 | 22394, 551 | 22394, 551 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19156187,3 | 19156187,3 | 19156187,3 | 19156187,3 | - | бюджет города Перми | 1237334,38426 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53380, 34540 | 35727, 642 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 263744,0 | 74121,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 80501, 66687 | 168550, 600 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 10,11 | 3,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362, 522 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 165676,3 | 61711,4 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 205663, 37281 | 87325, 03150 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 12,83 | 6,42 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 91816,4 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648, 04195 | 43293, 084 | 44141, 968 | 44141, 968 | 44141, 968 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 12207,3 | 38464,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 52853, 10328 | 13428, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 2,1 | 4,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44310,698 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 26924, 63380 | 15761, 754 | 16070, 808 | 16070, 808 | 16070, 808 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46684,6 | 27796,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 109467, 71230 | 52247, 140 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 3,47 | 2,88 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 155194,3 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868, 615 | 52872, 720 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38671,0 | 12139,0 | 4550,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 85225, 95201 | 18208, 500 | 6750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,068 | 1,35 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59987, 381 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 73974,6 | 98784,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61651, 59657 | 113431, 21546 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 10,08 | 12,72 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272, 04878 | 46630, 422 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 10902,0 | 59835,8 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 142519, 27764 | 29435, 400 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 1,4 | 4,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798, 800 | 9134,508 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1092153, 048 | 1199750, 83 | 979685,63 | 614423,03 | 614423,03 | - | итого | 1016252, 87793 | 892827, 74227 | 902936, 59414 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 400539, 83693 | 291863, 514 | 297586, 328 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713, 041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 173 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165,63050 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576,15306 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,430 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 495 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 963,703 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 860 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4467,13920 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 9546,45576 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260,73194 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | ед. | 76 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | ед. | 154 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 277,698 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | ед. | 326 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2611,11230 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 995 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 5243,68624 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |

3.3. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 3613,09 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2743,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.1.7, 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АКР | бюджет города Перми | 64,848 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | км | 17,9 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | АМР | бюджет города Перми | 582,650 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | км | 0,378 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АОР | бюджет города Перми | 48,6700 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 28, 478 | 15,6 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | - | бюджет города Перми | 948,268 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3015, 93415 | 2848, 200 | 2890, 900 | 2890, 900 | 2890, 900 |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2331372,10181 | 2338340,05027 | 2377126,49014 | 1771776,224 | 1771776,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1713978,2602 | 1737375,822 | 1771776,224 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 59999, 200 | 60487, 300 | 60487, 300 | 60487, 300 | 60487, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 10832,0 | 10326,0 | 9844,0 | ДДБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДДБ | бюджет города Перми | 9246, 800 | 9246, 800 | 9246, 800 | 9246, 800 | 9246, 800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 488,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.1.1.4.1-1.1.1.1.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 7418, 37015 | 3893, 200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19637, 36 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030, 45744 | 3593, 700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605, 43250 | 3593, 700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 5806,24 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378, 69848 | 4791, 600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4719, 726 | 4791, 600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2652,8 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2433, 15928 | 2994, 800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285, 319 | 5390, 500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 614,7 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606, 864 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 39486, 61 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 46478, 02685 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 91, 93585 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133, 11056 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337, 63250 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 956,8 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277, 60298 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318, 40272 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457, 998 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2205, 85861 | 3327, 500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |
| 1.1.1.1.4.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2282, 014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки 1.1.1.1.4.5, 1.1.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3378,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1334,29804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 369,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1067,80754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9390,92458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3027,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3516,70728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4268,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 10812,84128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 71169,66532 | 44417,946 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2472336,20806 | 2456572,89627 | 2484216,39014 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми | 1854882,02552 | 1855608,668 | 1878866,124 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337, 34 | 21337, 34 | 21337, 34 | 21337, 34 | 21337, 34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24889,500 | 22694,500 | 22694,500 | 22694,500 | 22694,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2049,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку 1.1.1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.7 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7124,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 66422,67205 | 78270,944 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 66422,67205 | 78270,944 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2538758,88011 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми | 1921304,69757 | 1933879,612 | 1927117,224 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 29651,2 | 54794,2 | 69607,8 | 104264,8 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 211910,46917 | 179442,24195 | 856430,645 | 1118600,400 | 918111,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 28221, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 1393,9 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39816, 44906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. после строки 1.1.2.1.1.2 дополнить строкой 1.1.2.1.1.21 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.21 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 35,18860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строки 1.1.2.1.1.10, 1.1.2.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21338,81265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.11 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.17. после строки 1.1.2.1.1.13 дополнить строкой 1.1.2.1.1.14 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.14 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 79,69320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.18. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 | 577969, 03055 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 | 456800, 43055 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 | 577969, 03055 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 | 456800, 43055 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 | 577969, 03055 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 | 456800, 43055 | 978719,100 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221,100 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | 3176,0 | - | 14094,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 80464, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 6711,0 | 3176,0 | - | 30996,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861, 290 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 176959,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185, 12323 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520,0 | 6711,0 | 3176,0 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728, 429 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953, 76529 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | - | 3176,0 | - | 15879,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394, 594 | 0,000 | 6669, 180 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 6711,0 | 3176,0 | 4010,0 | 24970,1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 0,000 | 6669, 170 | 21824, 200 | 142557,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034, 08064 | 33480, 980 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 33979,8 | - | 3176,0 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347, 753 | 0,000 | 6669, 170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 0,000 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 5290,5 | 3176,0 | 3340,0 | 12634,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 0,000 | 6669, 170 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073, 97231 | 26394, 260 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 120556,6 | 25423,5 | 22232,0 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 278813, 787 | 126837, 200 | 232992,700 | 40000, 000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417, 515 | 0,000 | 46684, 200 | 40000, 000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396, 272 | 126837, 200 | 186308,500 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строки 1.1.4.1.1.1, 1.1.4.1.1.2, 1.1.4.1.1.21, 1.1.4.1.1.22, 1.1.4.1.1.3, 1.1.4.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1462,181 | 1485,481 | 1512, 051 | 1524,451 | ДДБ | бюджет города Перми | 123115,000 | 135390,000 | 135390,000 | 155390,000 | 155390,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | ДДБ | бюджет города Перми | 2059, 756 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 |
| - 1.1.4.1.1.21 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) «Черняевский лес» | км | 5,2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 12490, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.4.1.1.22 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 15699, 844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 2275, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.4 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 10000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строку 1.1.4.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 4828 | 1817 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3669158,87987 | 3782405,92082 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2588727,77866 | 2657168,54255 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3561,91799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. после строки 1.2.1.1.1.1 дополнить строкой 1.2.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.11 | количество договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14934, 74194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 33956,69248 | 14934,74194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7736,42906 | 14934,74194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26211,43490 |  |  |  |  |

4.4. строки 1.2.1.1.2.1, 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | - | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 166654,36540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214265,51080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 118135,85704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 480650,73542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку 1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14745,346 |  |  |  |  |

4.6. после строки 1.2.1.1.2.5 дополнить строками 1.2.1.1.2.6, 1.2.1.1.2.7 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.6 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | - | - | - | - - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7726,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.7 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7726,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 409511,966 | 618518,000 | 237950,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174903,420 | 130070,600 | 66493,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 | 488447,400 | 171457,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14745,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строки 1.2.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 6397,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 91429,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 27655,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки 1.2.1.1.4.1, 1.2.1.1.4.11, 1.2.1.1.4.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 221349,29950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554,79247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строки 1.2.1.1.4.5, 1.2.1.1.4.6 признать утратившими силу;

4.11. строки 1.2.1.1.4.7, 1.2.1.1.4.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.7 | количество изъятых земельных участков | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 23927,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.8 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 280,75885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.12. после строки 1.2.1.1.4.8 дополнить строкой 1.2.1.1.4.9 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.9 | количество выполненных работ по технологическому присоединению | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 106,25760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. строку 1.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.12 | Строительство ул. Углеуральской |
| --- | --- |

4.14. строки 1.2.1.1.12.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10376,894 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 31130,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 41507,194 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10376,894 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 31130,300 | 0,000 | 0,000 |

4.15. строку 1.2.1.1.22.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.22.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 10 | 3 | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 70933,400 | 70933,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800,000 | 212800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.16. строку 1.2.1.1.22.2 признать утратившей силу;

4.17. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.27, 1.2.1.1.27.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.27, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.28, 1.2.1.1.28.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.28, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.2.1.1.27 | Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.27.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257,872 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 33031,372 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257,872 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773,500 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.28 | Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.28.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - |  | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853,934 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.28, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 19415,834 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853,934 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561,900 | 0,000 | 0,000 |

4.18. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1720753,51322 | 2221592,55446 | 2056388,900 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512083,81652 | 576801,25446 | 543015,000 | 709200,500 | 1135689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 84799,84580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 1644791,300 | 1513373,900 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.19. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1724149,85292 | 2229592,55446 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512083,81652 | 584801,25446 | 582888,745 | 709200,500 | 1135689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88196,18550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 1644791,300 | 1513373,900 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.20. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 38,01 | 28,87 | 58,37 | 30,3 | 28,2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6027,39740 | 17685,720 | 57908,510 | 49706,000 | 38357,580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47354,210 | 44892,659 | 42479,230 | 0,000 | 0,000 |

4.21. строку 1.2.2.1.1.12  изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 1 | 2 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 337,480 | 2591,490 | 10794,000 | 6530,860 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.22. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 16 | 5 | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2990,675 | 71982,430 | 0,000 | 0,000 | 15611,560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9044,500 | 17469,091 | 19882,520 | 0,000 | 0,000 |

4.23. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 350,58357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.24. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78661,86809 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9368,65597 | 90005,630 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78661,86809 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 9368,65597 | 90005,630 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 78661,86809 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 9368,65597 | 90005,630 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |

4.25. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1802811,72101 | 2398986,80446 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 521452,47249 | 691833,75446 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.26. в приложении:

4.26.1. в таблице 1:

4.26.1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.1.2. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы |
| --- | --- | --- |

4.26.1.3. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 812011,23168 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. – бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 408283,90326 тыс. руб., в том числе: 116029,10185 тыс. руб. – бюджет города Перми; 75,96631 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 292178,83510 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 33956,69248 тыс. руб., в том числе: 7736,42906 тыс. руб. – бюджет города Перми; 8,82852 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 26211,43490 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 14934,74194 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015-2017 |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 | 2017 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2018 |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | 2018 |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 | 2020 |

4.26.1.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектно-изыскательские работы | 2015-2017 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2017-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2018 год |
|  |  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | 2018 год |
|  |  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | 2020 год |

4.26.2. в таблице 2:

4.26.2.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.2.2. строки 11 и 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1265980,866 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 1265980,866 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 409511,966 тыс. руб., в том числе: 174903,420 тыс. руб. – бюджет города Перми; 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 214483,700 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 14745,346 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год – 618518,000 тыс. руб., в том числе: 130070,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 488447,400 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 237950,900 тыс. руб., в том числе: 66493,300 тыс. руб. – бюджет города Перми; 171457,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.26.3. в таблице 3:

4.26.3.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.3.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 91429,300 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 91429,300 тыс. руб., в том числе: 27655,100 тыс. руб. – бюджет города Перми; 63774,200 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2020 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 | 2020 |

4.26.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2020 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2020 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

4.26.4. в таблице 4 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.5. в таблице 5 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.6. в таблице 6 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.7. в таблице 7 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.8. в таблице 8 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.9. в таблице 9 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.10. в таблице 10 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.11. в таблице 11 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.12. в таблице 12:

4.26.12.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская |
| --- | --- | --- |

4.26.12.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство ул. Углеуральской |
| --- | --- | --- |

4.26.12.3. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.12.4. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 41507,194 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 41507,194 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 41507,194 тыс. руб., в том числе: 10376,894 тыс. руб. – бюджет города Перми; 31130,300 тыс. руб. – бюджет Пермского края |

4.26.13. в таблице 13 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.14. в таблице 14 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.15. в таблице 15 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.16. в таблице 17:

4.26.16.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.16.2. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 183,75 км, в том числе: 2019 год – 38,01 км; 2020 год – 28,87 км; 2021 год – 58,37 км; 2022 год – 30,3 км; 2023 год – 28,2 км |
| --- | --- | --- |

4.26.16.3. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 474890,99809 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 474890,99809 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 78661,86809 тыс. руб., в том числе: 9368,65597 тыс. руб., бюджет города Перми; 9293,21212 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 60000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 152367,380 тыс. руб., в том числе: 90005,630 тыс. руб. – бюджет города Перми; 62361,750 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 122861,750 тыс. руб., в том числе: 60500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 62361,750 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 6,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенской, на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,4 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, Пуховый переулок, Родничный переулок, Талый переулок | км | 5,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта, ул. Ветлужской, ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,61 | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | км | 20,46 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | км | 7,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й | км | 1,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (1 очередь) | км | 11,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники | км | 7,8 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | км | 25,9 | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому 1-му переулку | км | 1,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | км | 2,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | км | 0,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | км | 10,6 | 2023 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | км | 3,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | км | 4,3 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | км | 6,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | км | 3,8 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, в Мозырьском 1-м переулке | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта, ул. Ветлужской, ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (1 очередь) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва (2 очередь) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Бумкомбинат, Верхнее Васильево | ед. | 1 | 2023 |

4.26.17. в таблице 18 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.18. в таблице 19 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.19. в таблице 20 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.20. в таблице 21 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.21. в таблице 22 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.22. в таблице 23 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.23. в таблице 24:

4.26.23.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа – 13 ед. |
| --- | --- | --- |

4.26.23.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 70б | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 84а | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 25в | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 7 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 59а | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 71а | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект 77а | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Петропавловская, 60/1 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 34 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Луначарского, 60 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Крисанова, 12б, 12в | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Николая Островского (рынок от ул. Красноармейской 1-й до ул. Чернышевского) | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 53а | ед. | 1 | 2020 |

4.26.23.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение плана изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа | 2019-2020 годы |

4.26.24. в таблице 25 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.25. в таблице 26 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.26. в таблице 27 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.27. в таблице 28 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.28. в таблице 29 строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.26.29. после таблицы 29 дополнить таблицами 30, 31 следующего содержания:

«Таблица 30

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.27. Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции – 2,3 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33031,372 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 33031,372 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 8257,872 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 24773,500 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК № 10 от 11 октября 2019 г. |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2020-2021 годы |  |

Таблица 31

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.28. Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции – 0,6 км |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 19415,834 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 19415,834 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4853,934 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 14561,900 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК № 10 от 11 октября 2019 г. |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2020-2021 годы |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310780,895 | 310007,400 | 310020,400 | 206912,000 | 206912,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816,200 | 9259,500 | 9259,500 | 9444,100 | 9444,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11687, 95139 | 10081,900 | 10081,900 | 10285,200 | 10285,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396,600 | 9852,500 | 9852,500 | 10051,100 | 10051,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366,700 | 8733,400 | 8733,400 | 8910,200 | 8910,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501,100 | 11879,400 | 11879,400 | 12118,400 | 12118,400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965,400 | 9334,700 | 9334,700 | 9523,200 | 9523,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967,400 | 10540,600 | 10540,600 | 10321,000 | 10321,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108,700 | 4546,100 | 4546,100 | 4638,800 | 4638,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 390934, 97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,7 | 73,5 | 80,5 | 77,1 | 85,0 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 11,9 | 11,2 | 9,1 | 9,3 | 10,1 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,6 | 38,2 | 38,9 | 39,5 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,3 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

6.3. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 81,5 | 83,6 | 85,2 | 88,4 | 90,1 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | бюджет города Перми | 53380,34540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку 1.1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.1.24 | проезд от ул. Академика Вавилова, 7 до ул. Малкова, 6 | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,22 | бюджет Российской Федерации | 4980,26287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1760,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 |  |  |

7.3. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 173 | бюджет города Перми | 721,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | бюджет города Перми | 493,900 |

7.4. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2509490,7 | бюджет города Перми | 123204,67029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строки 1.1.1.1.1.9, 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 118961,00805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 91816,4 | бюджет города Перми | 53648,04195 |

7.6. строки 1.1.1.1.1.11, 1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.11 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 218 | бюджет города Перми | 576,15306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 79 | бюджет города Перми | 260,73194 |

7.7. строки 1.1.1.1.1.13, 1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1551084,9 | бюджет города Перми | 259254, 92720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44310,698 | бюджет города Перми | 26924, 63380 |

7.8. строку 1.1.1.1.1.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.15 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 60 | бюджет города Перми | 222,430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строки 1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 193292,805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 151324,3 | бюджет города Перми | 64752,860 |

7.10. строку 1.1.1.1.1.186 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.1.186 | Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» от бульвара Гагарина до ул. Сакко и Ванцетти | МКУ «БМР» | 01.06.2019 | 15.11.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,1 | бюджет Российской Федерации | 15173, 93953 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 200,0 |  |  |

7.11. строку 1.1.1.1.1.221 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.221 | ул. Гайвинская от ул. Вильямса до ул. Гайвинской, 90 | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | бюджет Российской Федерации | 61651,59657 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 |  |  |

7.12. строку 1.1.1.1.1.29 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 425498,8 | бюджет города Перми | 14655,642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.13. строку 1.1.1.1.1.37 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,4 | бюджет города Перми | 64,848 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.14. строку 1.1.1.1.1.40 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 0,378 | бюджет города Перми | 48,670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.15. строку 1.1.1.1.1.43 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | бюджет города Перми | 3015, 93415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2331372,10181 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1713978,2602 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1680,80061 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.17. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2019 | 01.11.2019 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | бюджет города Перми | 59999,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | бюджет города Перми | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | Субсидии на паспортизацию очистных сооружений |  | 01.04.2019 | 25.12.2019 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | бюджет города Перми | 488,100 |

7.18. строку 1.1.1.1.4.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.10 | ремонт тротуаров в рамках проекта по созданию безбарьерной среды «Желтая линия» | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1518,54 | бюджет города Перми | 3284,406 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строки 1.1.1.1.4.2.1-1.1.1.1.4.2.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2.1 | тротуар от ул. Мира, 116 до шоссе Космонавтов, 195 | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 252,92 | бюджет города Перми | 349,07576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.2 | ул. Стахановская от ул. Чайковского до ул. Танкистов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 176,39600 |
| 1.1.1.1.4.2.3 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Чайковского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 206,16 | бюджет города Перми | 219,32064 |
| 1.1.1.1.4.2.4 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 122,08 | бюджет города Перми | 167,12608 |
| 1.1.1.1.4.2.5 | ул. Стахановская от шоссе Космонавтов до ул. Баумана (включая ремонт лестницы) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 52,5 | бюджет города Перми | 71,99456 |
| 1.1.1.1.4.2.6 | ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Мира, 82 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 145,0 | бюджет города Перми | 85,40224 |
| 1.1.1.1.4.2.7 | ул. Нефтяников от ул. Давыдова до ул. Космонавта Леонова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 611,4 | бюджет города Перми | 375,01640 |
| 1.1.1.1.4.2.8 | ул. Чердынская от ул. Космонавта Леонова до ул. Чердынской, 27 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 460,0 | бюджет города Перми | 269,96288 |
| 1.1.1.1.4.2.9 | ул. Подводников от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 42,0 | бюджет города Перми | 60,73936 |
| 1.1.1.1.4.2.10 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 142,54240 |
| 1.1.1.1.4.2.11 | ул. Веры Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 60,0 | бюджет города Перми | 111,49512 |
| 1.1.1.1.4.2.12 | ул. Мира от ул. Милиционера Власова до ул. Давыдова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 368,1 | бюджет города Перми | 217,11536 |
| 1.1.1.1.4.2.13 | тротуар от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 87а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 81,0 | бюджет города Перми | 89,29624 |
| 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Подводников от ул. Кавалерийской до ул. Карпинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 316,3 | бюджет города Перми | 412,06704 |
| 1.1.1.1.4.2.15 | ул. Шахтерская от проспекта Декабристов до ул. Рязанской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 435,1 | бюджет города Перми | 750,30736 |
| 1.1.1.1.4.2.16 | тропа Здоровья на ООПТ «Черняевский лес» |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 16084,8 | бюджет города Перми | 14532,600 |

7.20. строки 1.1.1.1.4.4.10-1.1.1.1.4.4.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.10 | ул. Николая Островского от ул. Петропавловской до ул. Советской | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 775,0 | бюджет города Перми | 1690,36806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.11 | ул. Осинская вдоль дома № 6 |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 146,0 | бюджет города Перми | 142,49845 |
| 1.1.1.1.4.4.12 | ул. Борчанинова между ул. Луначарского и ул. Екатерининской |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 188,0 | бюджет города Перми | 238,01265 |
| 1.1.1.1.4.4.13 | ул. Петропавловская от ул. Клименко до ул. Петропавловской, 7а |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 134,7 | бюджет города Перми | 221,88671 |
| 1.1.1.1.4.4.14 | ул. Спешилова от ул. Маршала Жукова до остановки «Замок в долине» |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 222,14 | бюджет города Перми | 259,70246 |

7.21. строки 1.1.1.1.4.6.1-1.1.1.1.4.6.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 915,0 | бюджет города Перми | 825,59060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.6.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Александра Щербакова, 26, 29 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1309,8 | бюджет города Перми | 891,33608 |
| 1.1.1.1.4.6.3 | ул. Гремячий лог |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 96,0 | бюджет города Перми | 99,99487 |
| 1.1.1.1.4.6.4 | ул. Маршала Толбухина от ул. Маршала Толбухина, 3 до ул. Маршала Толбухина, 9 |  | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 332,0 | бюджет города Перми | 616,23773 |

7.22. строку 1.1.1.1.4.8.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8.4 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского | МКУ «БНЛ» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 75,60 | бюджет города Перми | 81,578 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.23. строки 1.1.1.1.4.10.1-1.1.1.1.4.10.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.10.1 | тротуар от ул. Мира, 116 до шоссе Космонавтов, 195 | МКУ «БИР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 101,3 | бюджет города Перми | 19, 01152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.10.2 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Чайковского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 79,45 | бюджет города Перми | 14, 91072 |
| 1.1.1.1.4.10.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 43,6 | бюджет города Перми | 8,18312 |
| 1.1.1.1.4.10.4 | ул. Стахановская от шоссе Космонавтов до ул. Баумана (включая ремонт лестницы) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 17,0 | бюджет города Перми | 3,19088 |
| 1.1.1.1.4.10.5 | ул. Подводников от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 59,3 | бюджет города Перми | 11, 12936 |
| 1.1.1.1.4.10.6 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 4,69216 |
| 1.1.1.1.4.10.7 | тротуар от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 87а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 45,0 | бюджет города Перми | 8,44536 |
| 1.1.1.1.4.10.8 | ул. Подводников от ул. Кавалерийской до ул. Карпинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 37, 53552 |
| 1.1.1.1.4.10.9 | ул. Шахтерская от проспекта Декабристов до ул. Рязанской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 138,6 | бюджет города Перми | 26, 01192 |

7.24. строки 1.1.1.1.4.12.3-1.1.1.1.4.12.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.12.3 | ул. Николая Островского от ул. Петропавловской до ул. Советской | МКУ «БЛР» | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 20,0 | бюджет города Перми | 7,18291 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.12.4 | ул. Петропавловская от ул. Клименко до ул. Петропавловской, 7а |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 92,6 | бюджет города Перми | 31,08554 |
| 1.1.1.1.4.12.5 | ул. Спешилова от ул. Маршала Жукова до остановки «Замок в долине» |  | 01.08.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 304,1 | бюджет города Перми | 119,42148 |

7.25. строки 1.1.1.1.4.14.1-1.1.1.1.4.14.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.14.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 623,0 | бюджет города Перми | 134,90514 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.14.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Александра Щербакова, 26, 29 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 594,0 | бюджет города Перми | 124,56474 |
| 1.1.1.1.4.14.3 | ул. Гремячий лог |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 9,12900 |
| 1.1.1.1.4.14.4 | ул. Маршала Толбухина от ул. Маршала Толбухина, 3 до ул. Маршала Толбухина, 9 |  | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 90,0 | бюджет города Перми | 49,80384 |

7.26. строку 1.1.1.1.4.16.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.16.4 | ул. 25-го Октября от ул. Максима Горького, 65 до ул. 25-го Октября, 66/1 | МКУ «БСР» | 01.01.2019 | 15.04.2019 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2282,014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.27. строки 1.1.1.1.4.18-1.1.1.1.4.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.18 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 31 | бюджет города Перми | 1334,29804 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.19 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 34 | бюджет города Перми | 369,064 |
| 1.1.1.1.4.20 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и НТО в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | ед. | 19 | бюджет города Перми | 1067,80754 |

7.28. строки 1.1.1.1.4.25, 1.1.1.1.4.26, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.25 | ремонт подходов и подъездов к объектам здравоохранения в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь подходов, подъездов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1987,9 | бюджет города Перми | 3516,70728 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.26 | ремонт подходов и подъездов к объектам здравоохранения в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 6440,0 | бюджет города Перми | 4268,550 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71169,66532 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2472336,20806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1854882,02552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.29. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 24889,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.30. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2049,954 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.31. строку 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.6 | Ремонт инженерных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 01.11.2019 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7124,430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.32. строку 1.1.1.2.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.9 | Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | бюджет города Перми | 98,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.33. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 66422,67205 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 66422,67205 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2538758,88011 |
|  | бюджет города Перми | 1921304,69757 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

7.34. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.11.2019 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | бюджет города Перми | 21338,81265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |

7.35. строки 1.1.2.1.1.3, 1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15976,0 | бюджет города Перми | 111539, 75845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за 2018 год) | кв. м | 1393,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 39816, 44906 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5895,9 | бюджет города Перми | 67307,259 |
|  |  |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 2 | бюджет города Перми | 53,12880 |

7.36. строку 1.1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 3332,19 | бюджет города Перми | 12899, 27560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 |  | 26,56440 |

7.37. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |

7.38. строки 1.1.3.1.1.2.1 и 1.1.3.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.2.1 | развязка с Кировским районом | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8600,0 | бюджет города Перми | 2436,311 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11544, 96888 |
| 1.1.3.1.1.2.2 | развязка ул. Адмирала Ушакова – ул. Калинина | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12920,0 | бюджет города Перми | 4292,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19408, 79641 |

7.39. строку 1.1.3.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.5.3 | ул. Новогайвинская от ул. Набережной до границы Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 23414,0 | бюджет города Перми | 2196,570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 27520,09338 |

7.40. строку 1.1.3.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.6.3 | перекресток ул. Краснова – ул. Куйбышева | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 560,0 | бюджет города Перми | 696,670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3234,89694 |

7.41. строку 1.1.3.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.6.6 | ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «БСР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3550,0 | бюджет города Перми | 3735,880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17899,78683 |

7.42. строки 1.1.4.1.1.1, 1.1.4.1.1.2, 1.1.4.1.1.21, 1.1.4.1.1.22, 1.1.4.1.1.3, 1.1.4.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | бюджет города Перми | 123115,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 |  | 2059,756 |
| - 1.1.4.1.1.21 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), расположенных на Тропе здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | ДДБ | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | км | 5,2 | бюджет города Перми | 12490,800 |
| - 1.1.4.1.1.22 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения | ДДБ | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | бюджет города Перми | 15699,844 |
| 1.1.4.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании | ДДБ | 01.01.2019 | 20.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | бюджет города Перми | 2275,000 |
| 1.1.4.1.1.4 | Субсидии на организацию новогодней иллюминации | ДДБ | 01.08.2019 | 31.12.2019 | количество смонтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | бюджет города Перми | 10000,000 |

7.43. строку 1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | бюджет города Перми | 19842,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 |

7.44. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3669158,87987 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2588727,77866 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 68558,06021 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Заключение договоров на компенсацию расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3561,91799 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 33956,69248 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7736,42906 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 26211,43490 |

8.3. строки 1.2.1.1.2.3, 1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение разбивочных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 12.07.2019 | 01.09.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | бюджет города Перми | 166654,36540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214265,51080 |
| 1.2.1.1.2.4 | Строительство ливневой канализации |  | 01.09.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |

8.4. строку 1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 30.04.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14745,346 |

8.5. после строки 1.2.1.1.2.5 дополнить строкой 1.2.1.1.2.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.6 | Заключение соглашения компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7726,474 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 409511,966 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174903,420 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14745,346 |

8.7. строку 1.2.1.1.3 признать утратившей силу;

8.8. строки 1.2.1.1.3.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.9. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 221349,29950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592554,79247 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |

8.10. строки 1.2.1.1.4.10, 1.2.1.1.4.11 признать утратившими силу;

8.11. строки 1.2.1.1.4.12, 1.2.1.1.4.13 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.12 | Заключение соглашения об изъятии земельных участков | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 01.12.2019 | количество изъятых земельных участков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 23927,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.13 | Выполнение кадастровых работ, связанных с переустройством объектов газоснабжения и электросетевых объектов |  | 01.04.2019 | 30.09.2019 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | бюджет города Перми | 280,75885 |

8.12. после строки 1.2.1.1.4.13 дополнить строкой 1.2.1.1.4.14 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.14 | технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 4 | бюджет города Перми | 106,25760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.13. строки 1.2.1.1.22.1-1.2.1.1.22.4 признать утратившими силу;

8.14. после строки 1.2.1.1.22.4 дополнить строками 1.2.1.1.22.5-1.2.1.1.22.14 следующего содержания:

| 1.2.1.1.22.5 | ул. Ленина, 70б | ДЗО | 01.09.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70933,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.22.6 | ул. Ленина, 84а |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.7 | Комсомольский проспект, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 25в |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.8 | Комсомольский проспект, 7 |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.9 | Комсомольский проспект, 59а |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800,000 |
| 1.2.1.1.22.10 | Комсомольский проспект, 71а |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.11 | ул. Петропавловская, 77а |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.12 | ул. Петропавловская, 60/1 |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.13 | Комсомольский проспект, 34 |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.22.14 | ул. Луначарского, 60 |  | 01.09.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 |  |  |

8.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1720753,51322 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512083,81652 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 84799,84580 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 46735,3509 |

8.16. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1724149,85292 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512083,81652 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 88196,18550 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 46735,3509 |

8.17. строку 1.2.2.1.1.36 признать утратившей силу;

8.18. строки 1.2.2.1.1.42, 1.2.2.1.1.43 признать утратившими силу;

8.19. строку 1.2.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.10 | технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2019 | 20.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 11 | бюджет города Перми | 350,58357 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.20. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78661,86809 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9368,65597 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9293,21212 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78661,86809 |
|  | бюджет города Перми | 9368,65597 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9293,21212 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 78661,86809 |
|  | бюджет города Перми | 9368,65597 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9293,21212 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1802811,72101 |
|  | бюджет города Перми | 521452,47249 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 97489,39762 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 46735,3509 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 310780,895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |

9.2. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11687,95139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |