



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2019

№ 1043

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 19.10.2018 № 774**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от 06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента   
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 23.12.2019 № 1043

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 491754,52244 | 417586,07014 | 697764,100 | 1324743,200 | 1087448,700 |
| бюджет города Перми | 473204,28157 | 417586,07014 | 697764,100 | 1324743,200 | 1087448,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 387275,96244 | 376211,77014 | 660406,900 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| бюджет города Перми | 369181,11657 | 376211,77014 | 660406,900 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 104478,56000 | 41374,30000 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| бюджет города Перми | 104023,16500 | 41374,30000 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,39500 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 6,5 | 7,4 | 7,6 | 8,6 | 12,4 |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 4,6 | 3,9 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | бюджет города Перми | 387275,96244 | 376211,77014 | 660406,90000 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | 142791,39650 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | 191381,24412 | 170955,33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | 24022,57682 | 31451,73666 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | 21227,42000 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | 500,44900 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

2.2. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 387275,96244 | 376211,77014 | 660406,90000 | 1287386,000 | 1050091,500 |

2.3. строки 2.1, 2.1.1-2.1.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе,   
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 104478,560 | 41374,300 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | 39011,36200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | 0,000 | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | | 65467,198 | 1963,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | | бюджет города Перми | 104478,560 | 41374,300 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | бюджет города Перми | 491754, 52244 | 417586, 07014 | 697764, 100 | 1324743, 200 | 1087448, 700 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 14254, 707 | 17156, 500 | 17156, 500 | 17157, 000 | 17157, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4640, 7515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 14756, 826 | 16414, 100 | 16414, 800 | 16414, 500 | 16414, 500 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | бюджет города Перми | 11882, 623 | 11479, 400 | 11479, 300 | 11479, 600 | 11479, 600 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 25949, 946 | 27219, 800 | 27219, 800 | 27219, 300 | 27219, 300 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 16828, 911 | 24339, 200 | 24338, 800 | 24339, 100 | 24339, 100 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 11019, 404 | 6309, 900 | 6309, 800 | 6309, 700 | 6309, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 162,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 12582, 259 | 17782, 600 | 17782, 500 | 17782, 300 | 17782, 200 |

3.2. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |  | бюджет города Перми | 107967,025 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 112769,97650 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
| бюджет города Перми | 107967,02500 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 703,983 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 |

3.4. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого  по ПНР | ед. | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | бюджет города Перми | 704,576 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 704,576 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 113474,5525 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 |
| бюджет города Перми | 108671,601 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 2389, 551 | 1660, 700 | 1660, 700 | 1660, 700 | 1660, 700 |
| 1.1.1.2.1.2 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 395,46 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 620,100 | 428,400 | 428,400 | 428,400 | 428,400 |
| 1.1.1.2.1.3 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 1463,1 | 1463,1 | 1463,1 | 1463,1 | 1463,1 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 1943, 530 | 1244, 900 | 1244, 900 | 1244,  900 | 1244, 900 |
| 1.1.1.2.1.4 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании | тыс. кв. м | 1007,85 | 1007,9 | 1007,9 | 1007,9 | 1007,9 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 732,410 | 753,700 | 753,700 | 753,700 | 753,700 |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418,17 | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 4103, 000 | 4327, 800 | 4327, 800 | 4327, 800 | 4327, 800 |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 3511 600 | 2969, 800 | 2969, 800 | 2969, 800 | 2969, 800 |

3.6. строку 1.1.1.2.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.8 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1601, 7095 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 1647, 800 | 1578, 800 | 1578, 800 | 1578, 800 | 1578, 800 |

3.7. строки «итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 13221,5495 | 13183,960 | 13183,960 | 13183,960 | 13183,960 | бюджет города Перми | 16853,997 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 16853,997 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 16853,997 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |

3.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 142791,3965 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 |
| бюджет города Перми | 137988,445 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строки 1.1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 2,7 | 3,1 | 5,9 | 7,4 | 32,7 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 165920, 40552 | 170955, 33348 | 400033,700 | 669346,500 | 719988,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 191381, 24412 | 170955, 33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| бюджет города Перми | 183592, 62252 | 170955, 33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 191381, 24412 | 170955, 33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| бюджет города Перми | 183592, 62252 | 170955, 33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 191381, 24412 | 170955, 33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| бюджет города Перми | 183592, 62252 | 170955, 33348 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | - | 0,9 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 31451,73666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (устройство сетей наружного освещения) | ед. | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267,81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 267,81777 | 31451,73666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 31451,73666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267,81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 31451,73666 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
| бюджет города Перми | 18519,30405 | 31451,73666 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе  по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 31451,73666 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
| бюджет города Перми | 18519,30405 | 31451,73666 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 5229,413 | 1498,900 | 1498,900 | 1498,900 | 1498,900 |

3.13. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 912,926 | 2235,000 | 2235,000 | 2235,000 | 2235,000 |

3.14. строки 1.1.4.1.1.5, 1.1.4.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.5 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 5091,003 | 7633,000 | 7633,000 | 7633,000 | 7633,000 |
| 1.1.4.1.1.6 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 1551,878 | 2483,900 | 2483,900 | 2483,900 | 2483,900 |

3.15. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 43799,4 | 43799,4 | 43799,4 | 43799,4 | 43799,4 |  | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |

3.16. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 0,000 | 132,900 | 138,200 | 145,000 | 152,100 |
| ед. | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 202,04791 | 199,300 | 221,100 | 232,000 | 228,100 |
| ед. | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 70,290 | 199,300 | 138,200 | 101,500 | 15,200 |
| ед. | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 68,000 | 159,500 | 179,700 | 159,500 | 167,300 |
| ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 34,500 | 199,300 | 207,300 | 217,500 | 228,100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация  Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265,800 | 276,400 | 289,900 | 304,200 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265,800 | 276,400 | 289,900 | 304,200 |
| ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 14,080 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,200 |
| Итого по ПНР | ед. | 136 | 108 | 105 | 100 | 93 |  | бюджет города Перми | 388,91791 | 1435,200 | 1451,200 | 1449,800 | 1414,400 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46,300 | 48,100 | 50,000 | 52,500 | 55,100 |
| кв. м | 36,4 | 98 | 50,4 | 46,4 | 82 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 6,45209 | 47,200 | 25,200 | 24,400 | 45,200 |
| кв. м | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27,800 | 28,900 | 15,000 | 15,700 | 16,500 |
| кв. м | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 0,454 | 3,800 | 5,000 | 3,700 | 3,300 |
| кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 5,500 | 38,500 | 40,000 | 42,000 | 44,100 |
| кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация  Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 10,500 | 10,900 | 11,400 | 12,000 |
| кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 38,500 | 40,000 | 42,000 | 45,700 |
| кв. м | 98,4 | 91,5 | 114,6 | 101,4 | 106,3 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25,025 | 44,000 | 57,400 | 53,200 | 58,400 |
| Итого по ПНР | кв. м | 561,8 | 577,5 | 525,0 | 504,8 | 547,3 |  | бюджет города Перми | 111,53109 | 259,500 | 243,500 | 244,900 | 280,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

3.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

3.18. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 387275,96244 | 376211,77014 | 660406,9 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| бюджет города Перми | 369181,11657 | 376211,77014 | 660406,9 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. в таблице 1 приложения:

3.19.1. строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |

3.19.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 32753,6292, в том числе:  2018 год – 1034,07477;  2019 год – 267,81777 (неиспользованные ассигнования 2018 года);  2020 год – 31451,73666 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера  по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | 2018 |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2018 |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | 2019 |
| принятый заказчиком 2 этап строительства (строительство сетей наружного освещения) (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | 2019 |
| принятый заказчиком 3 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2020 |

3.19.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| выполнение проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за 2017 год) | 2018 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | 2018 год |
| выполнение строительно-монтажных работ (невыполнение показателя за 2018 год) | 2019 год |
| выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) | 2020 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния   
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35808, 000 | 34510, 400 | 34234, 400 | 34160, 600 | 34118, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 36263, 395 | 34510, 400 | 34234, 400 | 34160, 600 | 34118, 500 |
| бюджет города Перми | 35808, 000 | 34510, 400 | 34234, 400 | 34160, 600 | 34118, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1,  в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36788,495 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 |
| бюджет города Перми | 36333,100 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39011,362 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| бюджет города Перми | 38555,967 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. после строки 2.1.2.1.1.1 дополнить строками «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования» следующего содержания»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строки 2.1.3.1.1.1, 2.1.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.1 | Площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище «Северное») | га | 3,8 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 58072,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.2 | Количество платежных поручений за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции (кладбище «Северное») | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1963,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 58072,200 | 1963,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строки 2.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.2.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7394,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 7394,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.3 | количество колумбарных ниш для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 3000 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.4 | количество колумбарных ниш для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 3000 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. после строки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.3 | количество колумбарных ниш для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 3000 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.5 | количество протоколов  с решением о формате реализации проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 65467,198 | 1963,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 65467,198 | 1963,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 104478,560 | 41374,300 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| бюджет города Перми | 104023,165 | 41374,300 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.12. в приложении:

4.12.1. в таблице 1 строку 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми,  тыс. руб. | 158877,58702 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 158877,58702, в том числе:  2016 год – 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года);  2018 год – 795,09102 (неиспользованные ассигнования 2017 года);  2015 год – 1402,848;  2016 год – 41960,000;  2017 год – 5385,873;  2018 год – 49109,566;  2019 год – 58072,200;  2020 год – 1963,900 |

4.12.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7394,998 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми:  2019 год – 7394,998 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города   
Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми | | | | | | |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 6,5 | 7,4 | 7,6 | 8,6 | 12,4 |

5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 100,0  (297,3) | 100,0  (297,3) | 100,0  (297,3) | 100,0  (297,3) | 100,0  (297,3) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся  на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %  (тыс. кв. м) | 100,0  (13221, 5495) | 100,0  (13183, 960) | 100,0  (13183, 960) | 100,0  (13183, 960) | 100,0  (13183, 960) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %  (ед.) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) |

5.3. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,2  (0,6) | 0,3 (0,9) | - | 3,6  (10,7) | 4,7  (13,97) |
| Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | - | 3 | 7 |

5.4. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %  (ед.) | 100  (136) | 100  (108) | 100  (105) | 100  (100) | 100  (93) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %  (кв. м) | 100  (561,8) | 100  (577,5) | 100  (525,0) | 100  (504,8) | 100  (547,3) |

5.5. строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | %  (га) | - | 5,9  (1) | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 10722,0289 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 46 | бюджет города Перми | 303,8049 |

6.3. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | обрезка дерева | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 77 | бюджет города Перми | 229,71526 |

6.4. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 579,70994 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4640,7515 |
| 1 (сад им. 250-летия города Перми) | бюджет города Перми | 1661,808 |

6.5. после строки 1.1.1.1.1.8 дополнить строкой 1.1.1.1.1.81 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.81 | содержание туалета в сквере в 64 квартале, эспланада | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 298,300 |

6.6. строку 1.1.1.1.1.15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования,  на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 941,154 |

6.7. строку 1.1.1.1.1.17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.17 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 7454,425 |

6.8. строку 1.1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.24 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | бюджет города Перми | 22169,90077 |

6.9. строку 1.1.1.1.1.27 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 15 | бюджет города Перми | 28,000 |

6.10. строки 1.1.1.1.1.29-1.1.1.1.1.31 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.29 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 138,000 |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.04.2019 | 30.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 33 | 2333,00694 |
| 1.1.1.1.1.31 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 | 344,73829 |

6.11. строку 1.1.1.1.1.33 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 14163,844 |

6.12. строку 1.1.1.1.1.39 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 | бюджет города Перми | 1459,167 |

6.13. строку 1.1.1.1.1.41 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.41 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 2424,067 |

6.14. строку 1.1.1.1.1.49 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.49 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 10573,759 |

6.15. строку 1.1.1.1.1.57 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.57 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 505,93302 |

6.16. строки 1.1.1.1.1.59-1.1.1.1.1.61 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.59 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 19,26576 |
| 1.1.1.1.1.60 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | 14,58582 |
| 1.1.1.1.1.61 | обрезка дерева | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 110 | 68,7644 |

6.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 112769,97650 |
| бюджет города Перми | 107967,025 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4802,9515 |

6.18. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | оплата налогов по объектам озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,100 |
| МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 | 703,983 |
| МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 0,493 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 704,576 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего, в том числе | 113474,5525 |
| бюджет города Перми | 108671,601 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4802,9515 |

6.19. строки 1.1.1.2.1.1.2, 1.1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 400 | бюджет города Перми | 1141,800 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 180 | 302,600 |

6.20. строку 1.1.1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов  и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1463,10 | бюджет города Перми | 848,030 |

6.21. строку 1.1.1.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов  и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1007,85 | бюджет города Перми | 711,210 |

6.22. строки 1.1.1.2.1.5.2, 1.1.1.2.1.5.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 93 | бюджет города Перми | 170,39978 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 588 | 751,70022 |

6.23. строки 1.1.1.2.1.6.2, 1.1.1.2.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 157 | бюджет города Перми | 411,85636 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 | 294,34364 |

6.24. строку 1.1.1.2.1.8.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1601,7095 | бюджет города Перми | 1505,300 |

6.25. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16853,997 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16853,997 |

6.26. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 142791,3965 |
| бюджет города Перми | 137988,445 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4802,9515 |

6.27. строки 1.1.2.1.1.1.2.4-1.1.2.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.2.4 | капитальный ремонт бульвара  им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 29.04.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции  до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53505,8746 |
| 1.1.2.1.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции  до ул. 1-й Красноармейской) | 29.04.2019 | 28.06.2019 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции  до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 |
| 1.1.2.1.1.1.2.6 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвара им. Советской Армии  от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | 28.06.2019 | 31.12.2019 | площадь объекта озеленения общего пользования,  в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвара им. Советской Армии от ул. Революции  до ул. 1-й Красноармейской) | га | 1,9 |

6.28. строки 1.1.2.1.1.1.6, 1.1.2.1.1.1.6.1, 1.1.2.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.6 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту  (от ул. Монастырской  до ул. Чкалова) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 29.03.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту  (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 111774, 93412 |
| 1.1.2.1.1.1.6.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ  по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской  до ул. Чкалова) | 29.03.2019 | 31.05.2019 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту  (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | ед. | 1 |
| 1.1.2.1.1.1.6.2 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 31.05.2019 | 31.12.2019 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар  по Комсомольскому проспекту  от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | га | 0,6888 |

6.29. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 191381,24412 |
| бюджет города Перми | 183592,62252 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,62160 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе  по источникам финансирования | всего, в том числе | 191381,24412 |
| бюджет города Перми | 183592,62252 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,62160 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 191381,24412 |
| бюджет города Перми | 183592,62252 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,62160 |

6.30. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 30.08.2019 | протяженность уложенного в траншее кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | м | 866,4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 267,81777 |
| 1.1.3.1.1.2 | укладка в траншеи кабеля сети наружного освещения (сквер  по ул. Гашкова, 20) | 09.01.2019 | 29.03.2019 |
| 1.1.3.1.1.3 | установка железобетонных опор для подвеса самонесущего изолированного провода (сквер  по ул. Гашкова, 20) | 09.01.2019 | 29.03.2019 | количество установленных железобетонных опор  для подвеса самонесущего изолированного провода (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 4 |

6.31. строки 1.1.3.1.1.4-1.1.3.1.1.8 признать утратившими силу;

6.32. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 267,81777 |

6.33. строку 1.1.3.1.2.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.5 | установка МАФ (детские игровые элементы) (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 30.06.2019 | количество установленных МАФ (детские игровые элементы) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 7 | - | - |

6.34. после строки 1.1.3.1.2.5 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.6 | установка МАФ (элементы вертикального озеленения) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 30.06.2019 | количество установленных МАФ (элементы вертикального озеленения) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 3 | - | - |

6.35. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 |
| бюджет города Перми | 18519,30405 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5503,27277 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 |
| бюджет города Перми | 18519,30405 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5503,27277 |

6.36. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 5229,413 |

6.37. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4391,0 | бюджет города Перми | 912,926 |

6.38. строки 1.1.4.1.1.5, 1.1.4.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.5 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13600,0 | бюджет города Перми | 5091,003 |
| 1.1.4.1.1.6 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | кв. м | 4905,0 | 1551,878 |

6.39. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21227,420 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21227,420 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21227,420 |

6.40. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| администрация Индустриального  района | ед. | 19 | 202, 04791 |
| администрация Кировского района | ед. | 10 | 70,290 |
| администрация Ленинского района | ед. | 10 | 68,000 |
| администрация Мотовилихинского района | ед. | 15 | 34,500 |
| администрация Орджоникидзевского района | ед. | 20 | 0,000 |
| администрация Свердловского района | ед. | 20 | 0,000 |
| администрация поселка Новые Ляды | ед. | 2 | 14,080 |

6.41. строки 1.1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 31.12.2019 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 46,300 |
| администрация Индустриального района | кв. м | 36,4 | 6,45209 |
| администрация Кировского района | кв. м | 60 | 27,800 |
| администрация Ленинского района | кв. м | 7 | 0,454 |
| администрация Мотовилихинского  района | кв. м | 80 | 5,500 |
| администрация Орджоникидзевского  района | кв. м | 100 | 0,000 |
| администрация Свердловского района | кв. м | 80 | 0,000 |
| администрация поселка Новые Ляды | кв. м | 98,4 | 25,025 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 |

6.42. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 387275,96244 |
| бюджет города Перми | 369181,11657 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 18094,84587 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 2.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 31870, 98248 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |

7.2. строку 2.1.1.1.1.4 признать утратившей силу;

7.3. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36263,395 |
| бюджет города Перми | 35808,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |

7.4. после строки «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36788,495 |
| бюджет  города Перми | 36333,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |

7.5. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39011,362 |
| бюджет города Перми | 38555,967 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |

7.6. строки 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.1.1, 2.1.2.1.1.1.1- 2.1.2.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.7. строки 2.1.3.1.1.1-2.1.3.1.1.9, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 30.10.2019 | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище «Северное») | га | 3,8 | бюджет города Перми | 58072,200 |
| 2.1.3.1.1.2 | подготовленная площадь под захоронение умерших | 09.01.2019 | 28.02.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 25000 |
| 2.1.3.1.1.3 | количество установленных дренажей глубокого заложения | 01.03.2019 | 31.03.2019 | количество установленных дренажей глубокого заложения | ед. | 11 |
| 2.1.3.1.1.4 | подготовка площадей под захоронение умерших | 01.04.2019 | 31.05.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 38000 |
| 2.1.3.1.1.5 | подготовка площадей под захоронение умерших | 01.06.2019 | 30.06.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 40000 |
| 2.1.3.1.1.6 | устройство основания автодорог | 01.07.2019 | 31.08.2019 | площадь устроенного основания автодорог | кв. м | 27519 |
| 2.1.3.1.1.7 | устройство покрытия автодорог | 01.09.2019 | 30.09.2019 | площадь устроенного покрытия автодорог | кв. м | 28300 |
| 2.1.3.1.1.8 | установка железобетонных ограждений кладбища | 01.10.2019 | 20.10.2019 | количество установленных железобетонных ограждений кладбища | ед. | 75 |
| 2.1.3.1.1.9 | подписание акта приемки выполненных работ | 21.10.2019 | 30.10.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 58072,200 |

7.8. строки 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.2.1 | выполнение работ по строительству кладбища «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь-Новые Ляды | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 25.11.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7394,998 |
| 2.1.3.1.2.2 | предоставление предварительных ведомостей основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 31.01.2019 | количество предоставленных предварительных ведомостей основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.2.3 | принятие писем о согласовании основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 04.02.2019 | количество принятых писем о согласовании основных материалов  и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.2.4 | получение технических условий от владельцев инженерных коммуникаций города Перми (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 08.04.2019 | количество полученных технических условий от владельцев инженерных коммуникаций города Перми (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 2 |
| 2.1.3.1.2.5 | получение полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 13.05.2019 | количество полученных полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.2.6 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование | 09.01.2019 | 15.07.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.2.7 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 16.09.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.2.8 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 01.10.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |
| 2.1.3.1.2.9 | получение проекта с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Лесное») | 09.01.2019 | 25.11.2019 | количество полученных проектов  с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7394,998 |

7.9. после строки 2.1.3.1.3.2 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.3 | принятое решение о формате реализации проекта | ДИО | 18.10.2019 | 01.12.2019 | количество  протоколов  с решением о формате реализации проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

7.10. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 65467,198 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 65467,198 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 104478,56000 |
| бюджет города Перми | 104023,16500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,39500 |