АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2019

№ 1106

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.12.2019 № 1106

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 
253 муниципальных образовательных учреждения: 122 СОШ; 115 ДОУ; 16 УДО. В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения следующие образовательные учреждения: МАОУ СОШ № 9 для детей с ОВЗ, МАОУ СОШ № 54 
для детей с ОВЗ к МАОУ СОШ № 154 для детей с ОВЗ, МАОУ СОШ № 20 для детей с ОВЗ к МАОУ СОШ № 18 для детей с ОВЗ, МАОУ СОШ № 34 к МАОУ СОШ № 44, МАОУ СОШ № 70 к МАОУ СОШ № 14, МАОУ НШ – ДС № 5 
к МАОУ «Гимназия № 1», МАДОУ «Детский сад № 4» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 252», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 29» к МАДОУ «Детский сад № 36», МАДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад № 108» к МАДОУ «Детский сад № 167», МАДОУ «Детский сад № 168» к МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру», МАДОУ «Детский сад № 187» к МАДОУ «Детский сад «Электроник», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 298» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 161», МАДОУ «Детский сад № 233» к МАОУ СОШ № 44, МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад 
№ 148», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 410» к МАДОУ «Детский сад «IТ мир», МАДОУ «Детский сад № 412» к МАДОУ «Детский сад № 261», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 415» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 411», МАДОУ «Детский сад № 424» к МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 100» г. Перми к «Детский сад «Компас», МБДОУ «Детский сад № 295» г. Перми к МАОУ СОШ № 118, МАДОУ «Детский сад № 363» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 404», МАУ ЦДТ ДО «Детство» к МАУ ЦДТ ДО «Исток», МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» к МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит».» заменить словами «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 229 муниципальных образовательных учреждения: 114 СОШ; 99 ДОУ; 16 УДО. В течение 2018 года реорганизованы путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 70» к МАДОУ «Детский сад № 312», МАДОУ «Детский сад № 199» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАДОУ «Детский сад № 423» к МАДОУ «Детский сад «Парма», МАОУ «СОШ № 52» к МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова». В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения следующие образовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с МБОУ «Школа № 154 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» к МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ № 34» к МАОУ «СОШ № 44», МАОУ «СОШ № 70» к МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «Начальная школа – детский сад № 5» к МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 66» к МАОУ «СОШ № 101», МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» к МАОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ № 107» к МАОУ «Лицей № 8», МАОУ «Начальная школа – детский сад 
№ 152 для слабовидящих обучающихся» к МАОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ № 100» к МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» к МАОУ «СОШ «Мастерград», МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
к МБОУ Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, МАДОУ «Детский сад № 4» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 252», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 29» 
к МАДОУ «Детский сад № 36», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 108» к МАДОУ «Детский сад № 167», МАДОУ «Детский сад № 168» к МАДОУ «Детский сад № 155», МАДОУ «Детский сад № 187» к МАДОУ «Детский сад «Электроник», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 298» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 161», МАДОУ «Детский сад № 233» к МАОУ «СОШ № 44», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» 
к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 148», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 410» 
к МАДОУ «Детский сад «IТ мир», МАДОУ «Детский сад № 412» к МАДОУ «Детский сад № 261», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 415» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 411», МАДОУ «Детский сад 
№ 424» к МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 100» к МАДОУ «Детский сад «Компас», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад № 295» к МАОУ «СОШ № 118», МАДОУ «Детский сад № 363» к МАДОУ «Детский сад № 404», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 40» к МАДОУ «Детский сад № 176», МАДОУ «Детский сад № 273» 
к МАДОУ «Детский сад № 238», МАДОУ «Детский сад № 262» к МАДОУ «Детский сад № 417», МАДОУ «Детский сад № 361» к МАДОУ «Артград», МАДОУ «Детский сад № 11» к МАДОУ «Артград», МАДОУ «Детский сад № 24» 
к МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка», МАДОУ «Детский сад № 55» к МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка», МАДОУ «Детский сад № 251» к МАДОУ «Детский сад № 422», МАДОУ «Детский сад № 368» к МАДОУ «Детский сад № 400», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 20» к МАДОУ «Детский сад № 400», МАДОУ «Детский сад № 50» 
к МБДОУ «Детский сад № 96», МАДОУ «Детский сад № 6» к МАДОУ «Детский сад № 396», МАДОУ «Детский сад 
№ 12» к МАДОУ «Детский сад № 396», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 239» к МАДОУ «Детский сад № 422», МАДОУ «Детский сад № 384» к МАДОУ «Детский сад № 370», МАДОУ «Детский сад № 203» к МАДОУ «Детский сад № 407», МАУДО ЦДТ «Детство» к МАУ ДО ЦДТ «Исток», МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» к МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит».»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1563692,72949 | 2945180,310 | 2976672,500 | 1695658,800 | 1192005,300 |
|  | бюджет города Перми | 649682,480 | 934264,410 | 756080,500 | 766852,500 | 922304,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 485291,900 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 382550,000 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 745514,46210 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99964,420 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 527241,19539 | 1887128,600 | 2506715,900 | 1232971,300 | 763503,900 |
|  | бюджет города Перми | 261780,988 | 519806,300 | 612923,900 | 304165,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 329002,300 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 290937,072 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 287937,072 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 745514,46210 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 99964,420 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 745514,46210 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527241,19539 | 1887128,600 | 2506715,900 | 1232971,300 | 763503,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 261780,988 | 519806,300 | 612923,900 | 304165,000 | 493803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 329002,300 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 443956,78539 | 1862243,100 | 2490715,900 | 1192102,700 | 714881,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 83284,410 | 24885,500 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 290937,072 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 287937,072 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 111910,400 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 286607,472 | 278560,600 | 136736,600 | 194357,100 | 316588,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1563692,72949 | 2945180,310 | 2976672,500 | 1695658,800 | 1192005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 649682,480 | 934264,410 | 756080,500 | 766852,500 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 485291,900 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 382550,000 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1563692,72949 | 2945180,310 | 2976672,500 | 1695658,800 | 1192005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 649682,480 | 934264,410 | 756080,500 | 766852,500 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290,57249 | 485291,900 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 382550,000 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 66,850 | 19034,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78634,46005 | 194092,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11784,039 | 24169,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции

| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 16699,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2252,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку 1.1.1.1.2.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 241,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 74395,55058 | 193258,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29428,919 | 43932,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку 1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строку 1.1.1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строку 1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строки 1.1.1.1.3.9, 1.1.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10320,362 | 54,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 2717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.1.1.1.3.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.12 | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 249,078 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 146169,919 | 54399,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21716,719 | 54,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 2717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку 1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 32,230 | 54181,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 46797,13247 | 151320,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14567,343 | 61320,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 745514,46210 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 99964,420 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 745514,46210 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99964,420 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | - бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 745514,46210 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99964,420 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | - бюджет Пермского края | 55406,94210 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. в приложении:

3.16.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 272741,52005 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 11784,039 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 3342,52105 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 63507,900 тыс. руб.– средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 24169,260 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8496,200 тыс. руб.– средства бюджета Пермского края; 161426,600 тыс. руб.– средства бюджета Российской Федерации |

3.16.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 267679,37358 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 29428,919 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 43932,923 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 55076,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

3.16.3. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 200569,219 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 21716,719 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 42804,600 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 81648,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 54,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2717,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 51627,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

3.16.4. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 198118,05947 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 14567,343 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1611,48947 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 30618,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 61320,927 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.12, 1.2.1.1.12.1, 1.2.1.1.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 18740,574 | 59852,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. дополнить строкой 1.2.1.1.12.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.12.3 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.3. в приложении:

4.3.1. в таблице 11:

4.3.1.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) |
| --- | --- | --- |

4.3.1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | 1 | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | 1 | 2021 год |

4.3.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | 2020-2021 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | 2021 год |

4.3.2. в таблице 17 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 621,900 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 12421,600 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 9500,000 тыс. руб.– внебюджетные источники |
| --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | - | 1 | 2 | - | СОШ | бюджет города Перми | 209224,672 | 186377,700 | 27306,300 | 128238,300 | 315000,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |

5.2. строки 1.3.2.2, 1.3.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |
| --- | --- |
| 1.3.2.2.1 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в пункте 1.2.2:

6.1.1. строку:

| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 21,09 | 23,0 | 23,8 | 26,2 | 28,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 21,09 | 24,6 | 25,4 | 28,1 | 30,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.2. строку:

| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 5,8 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 5,8 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. в пункте 1.3.2:

6.2.1. строки:

| Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 7,1 | 8,7 | 2,6 | 3,5 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 3,1 | 7,4 | 0,8 | 2,5 | 4,1 |

изложить в следующей редакции:

| Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 7,1 | 10,1 | 3,0 | 4,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 3,1 | 8,8 | 0,9 | 2,6 | 4,4 |

6.2.2. строку:

| Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1142,919 |
| 1.1.1.1.1.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19034,061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8496,200 |
| 1.1.1.1.1.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 161426,600 |
| 1.1.1.1.1.4 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ «УТЗ» | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 303,417 |
| 1.1.1.1.1.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 369,113 |
| 1.1.1.1.1.7 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3319,750 |
| 1.1.1.1.1.8 | выполнение подключения к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 194092,060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24169,260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8496,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 161426,600 |
| - 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы ниже 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16699,542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55076,200 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (наружные сети) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
| 1.1.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4827,728 |
| 1.1.1.1.2.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2252,637 |
| 1.1.1.1.2.6 | выполнение подключения к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1990,303 |
| 1.1.1.1.2.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1417,778 |
| 1.1.1.1.2.8 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.9 | выполнение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 241,523 |
| 1.1.1.1.2.10 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 374,473 |
| 1.1.1.1.2.11 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, пройденным государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова 16б | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16128,939 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 193258,823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43932,923 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55076,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
| - 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | выполнение подключения к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы ниже 0,000) | УКС | 01.01.2020 | 31.03.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2717,200 |
| 1.1.1.1.3.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (наружные сети) | УКС | 01.04.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 51627,700 |
| 1.1.1.1.3.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы выше 0,000) | УКС | 01.04.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.8 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.9 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,055 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54399,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2717,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 51627,700 |
| - 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3667,986 |
| 1.1.1.1.4.2 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 722,445 |
| 1.1.1.1.4.3 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125,617 |
| 1.1.1.1.4.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54181,780 |
| 1.1.1.1.4.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90000,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы ниже 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 10.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 11.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4.8 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2042,642 |
| 1.1.1.1.4.10 | заключение соглашения о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 10.04.2020 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.11 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт на предоплату по соглашению о компенсации расходов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 580,457 |
| 1.1.1.1.4.12 | выполненный перенос объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 30.04.2020 | 15.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 151320,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61320,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90000,000 |
| - 1.1.1.1.8 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 02.03.2020 | 03.04.2020 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 06.04.2020 | 10.05.2020 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 11.05.2020 | 30.06.2020 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО | 01.07.2020 | 31.12.2020 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 4060,000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 337 |  |  |
| 1.1.1.1.8.1.5 | предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ИП | 01.07.2020 | 31.12.2020 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 2360,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 |
| 1.1.1.1.11 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт приема-передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 180000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 779491,110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 135897,510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 156289,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 307304,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 779491,110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 135897,510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 156289,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 307304,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 779491,110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 135897,510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 156289,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 307304,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180000,000 |

8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 28.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 156533,735 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (ниже 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.09.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2673,229 |
| 1.2.1.1.2.5 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1220,540 |
| 1.2.1.1.2.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64,734 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 138,662 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 160630,900 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.09.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29110,07847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134365, 16283 |
| 1.2.1.1.3.2 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.10.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 03.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4621,66518 |
| 1.2.1.1.3.4 | выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 03.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5384,69205 |
| 1.2.1.1.3.5 | выполнение работ по переносу участков водоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 03.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1067,68936 |
| 1.2.1.1.3.6 | выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2020 | 03.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2926,10694 |
| 1.2.1.1.3.7 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 450,49470 |
| 1.2.1.1.3.8 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 676,41519 |
| 1.2.1.1.3.9 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1411,32728 |
| 1.2.1.1.3.10 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.11 | приобретение оборудования, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20807,868 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 200821,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63918,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 136903,400 |
| - 1.2.1.1.4 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (устройство фундаментов) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14680,400 |
| 1.2.1.1.4.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (общестроительные работы: конструктивные решения) | МКУ «УТЗ» | 10.03.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (общестроительные работы: внутренние сети) | МКУ «УТЗ» | 06.07.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157175,100 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (общестроительные работы: архитектурные решения) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1829,575 |
| 1.2.1.1.4.6 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по авторскому надзору при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 28.02.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | выполнение работ по авторскому надзору при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 29.02.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 547,425 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 174232,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17057,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157175,100 |
| - 1.2.1.1.5 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 06.05.2020 | 30.06.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 01.07.2020 | 20.07.2020 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0.000) | МКУ «УТЗ» | 21.07.2020 | 30.11.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 98687,523 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.5.5 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4407,777 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103095,300 |
| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25948,695 |
| 1.2.1.1.6.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 30.06.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 20.07.2020 | 10.08.2020 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.4 | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 96642,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34923,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 157514,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 122590,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34923,800 |
| 1.2.1.1.12 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | УКС | 01.01.2020 | 31.08.2020 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | УКС | 01.01.2020 | 07.12.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8887,826 |
| 1.2.1.1.12.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | УКС | 08.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18740,574 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27628,400 |
| 1.2.1.1.13 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения общеобразовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения общеобразовательной организации в микрорайоне Красные казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт приема-передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1862243,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 494920,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 329002,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1862243,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 494920,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 329002,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 15.02.2020 | 30.03.2020 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 01.04.2020 | 15.04.2020 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 15.04.2020 | 15.06.2020 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 15.06.2020 | 30.10.2020 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000,000 |
| 1.2.2.1.2.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 01.11.2020 | 10.11.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16000,000 |
| - 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | 02.04.2020 | 01.09.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| - 1.2.2.1.13 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.04.2020 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.13.2 | разработка проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2754,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2754,200 |
| - 1.2.2.1.14 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.04.2020 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.14.2 | разработка проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2754,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2754,200 |
| 1.2.2.1.15 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.15.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.04.2020 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.15.2 | разработка проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2754,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2754,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24885,500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24885,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1887128,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 519806,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 329002,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |

9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных 
организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88981,000 |
|  |  |  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 10 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.2.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39107,800 |
| 1.3.2.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14200,000 |
| 1.3.2.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад ЛЕГОПОЛИС» г. Перми по ул. Белоевской, 49 | МАДОУ «Детский сад ЛЕГОПОЛИС» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3961,500 |
| 1.3.2.1.1.1.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми по ул. Седова, 14 | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2495,400 |
| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 29а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6009,800 |
| 1.3.2.1.1.1.6 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8400,000 |
| 1.3.2.1.1.1.7 | благоустройство территории, разработка ПСД на благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми по ул. Строителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5390,300 |
| 1.3.2.1.1.1.8 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Геологов, 7 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1006,000 |
| 1.3.2.1.1.1.9 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, 105 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 631,400 |
| 1.3.2.1.1.1.10 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Город дорог» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 43/2 | МАОУ «Город дорог» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1116,600 |
| 1.3.2.1.1.1.11 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Город дорог» г. Перми, ул. Нефтяников, 56 | МАОУ «Город дорог» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 778,100 |
| 1.3.2.1.1.1.12 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Город дорог» г. Перми, ул. Нефтяников, 57а | МАОУ «Город дорог» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 760,900 |
| 1.3.2.1.1.1.13 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев Игнатьевых, 13а | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1231,200 |
| 1.3.2.1.1.1.14 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Нефтяников, 36 | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 579,500 |
| 1.3.2.1.1.1.15 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Нефтяников, 36а | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 659,800 |
| 1.3.2.1.1.1.16 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Эврика» г. Перми, ул. Нефтяников, 22а | МАДОУ «Эврика» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 482,200 |
| 1.3.2.1.1.1.17 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, 22а | МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 586,800 |
| 1.3.2.1.1.1.18 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Комбайнеров, 30б | МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 1063,000 |
| 1.3.2.1.1.1.19 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Мира, 92а | МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД |  |  | бюджет города Перми | 520,700 |
| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 186377,700 |
| 1.3.2.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 127» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92960,300 |
| 1.3.2.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 79» по ул. Цимлянская, 4 | МАОУ «СОШ № 79» | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34800,500 |
| 1.3.2.1.1.2.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14000,000 |
| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Черняховского, 51 | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16076,400 |
| 1.3.2.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.3.2.1.1.2.6 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 43/1 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1979,700 |
| 1.3.2.1.1.2.7 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, ул. Космонавта Леонова, 14 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 1287,8 |
| 1.3.2.1.1.2.8 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ул. Нефтяников, 6 | МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 808,200 |
| 1.3.2.1.1.2.9 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, ул. Мира, 92 | МАОУ «СОШ № 102» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2413,000 |
| 1.3.2.1.1.2.10 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, ш. Космонавтов, 195 | МАОУ «СОШ № 102» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 1800,900 |
| 1.3.2.1.1.2.11 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, ш. Космонавтов, 194 | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2447,100 |
| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, ш. Космонавтов, 194 | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 445,5 |
| 1.3.2.1.1.2.13 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 108» г. Перми, ул. Нефтяников, 54 | МАОУ «СОШ № 108» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2358,300 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | УДО | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1613,800 |
| 1.3.2.1.1.3.1 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми по ул. Д.Давыдова, 13 | МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 869,600 |
| 1.3.2.1.1.3.2 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми по ул. Мира, 118/1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 282,500 |
| 1.3.2.1.1.3.3 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми по ул. Космонавта Леонова, 13а | МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 461,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 276972,500 |
| - 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество ДОУ общей площадью 2562,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 4 | бюджет города Перми | 276,800 |
| 1.3.2.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество СОШ общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 90,500 |
| 1.3.2.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество УДО общей площадью 10654,3 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 13 | бюджет города Перми | 1150,700 |
| 1.3.2.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество прочих учреждений системы образования общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1588,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278560,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278560,600 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278560,600 |