АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2019

№ 1116

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.12.2019 № 1116

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 
273 муниципальных образовательных учреждения: 128 СОШ; 127 ДОУ; 19 УДО. В течение 2018 года реорганизованы путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 70» к МАДОУ «Детский сад № 312», МАДОУ «Детский сад № 199» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАДОУ «Детский сад № 423» к МАДОУ «Детский сад «Парма», МАОУ «СОШ № 52» к МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова». В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения 4 муниципальных образовательных учреждения: МАДОУ «Детский сад № 168» к МАДОУ «Детский сад № 155», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 410» к МАДОУ «Детский сад «IT-Мир», 
МАДОУ «Детский сад № 4» к МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252», МАОУ «Начальная школа – детский сад № 5» к МАОУ «Гимназия № 1», принято из отрасли «Физическая культура и спорт» 1 муниципальное образовательное учреждение МАУ ДО «Нортон-Юниор».» заменить словами «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 229 муниципальных образовательных учреждения: 114 СОШ; 99 ДОУ; 16 УДО. В течение 2018 года реорганизованы путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 70» к МАДОУ «Детский сад № 312», МАДОУ «Детский сад № 199» к МАДОУ «Детский сад № 347», МАДОУ «Детский сад № 423» к МАДОУ «Детский сад «Парма», МАОУ «СОШ № 52» к МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова». В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения следующие образовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» к МАОУ «Школа № 18 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ № 34» к МАОУ «СОШ № 44», МАОУ «СОШ № 70» к МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «Начальная школа – детский сад № 5» к МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 66» к МАОУ «СОШ № 101», МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» к МАОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ № 107» к МАОУ «Лицей 
№ 8», МАОУ «Начальная школа – детский сад № 152 для слабовидящих обучающихся» к МАОУ «Школа-интернат № 113 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «СОШ № 100» к МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» к МАОУ «СОШ «Мастерград», МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» к МБОУ Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, МАДОУ «Детский сад № 4» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 252», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 29» к МАДОУ «Детский сад № 36», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 108» к МАДОУ «Детский сад № 167», МАДОУ «Детский сад № 168» к МАДОУ «Детский сад № 155», 
МАДОУ «Детский сад № 187» к МАДОУ «Детский сад «Электроник», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад 
№ 298» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 161», МАДОУ «Детский сад № 233» к МАОУ «СОШ № 44», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 148», 
МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 410» к МАДОУ «Детский сад «IТ мир», МАДОУ «Детский сад № 412» к МАДОУ «Детский сад № 261», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 415» к МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 411», МАДОУ «Детский сад № 424» к МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика», МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 100» к МАДОУ «Детский сад «Компас», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад № 295» к МАОУ «СОШ № 118», МАДОУ «Детский сад № 363» к МАДОУ «Детский сад № 404», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 40» к МАДОУ «Детский сад № 176», МАДОУ «Детский сад № 273» к МАДОУ «Детский сад № 238», МАДОУ «Детский сад № 262» 
к МАДОУ «Детский сад № 417», МАДОУ «Детский сад № 361» к МАДОУ «Артград», МАДОУ «Детский сад № 11» 
к МАДОУ «Артград», МАДОУ «Детский сад № 24» к МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка», МАДОУ «Детский сад № 55» к МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка», МАДОУ «Детский сад № 251» к МАДОУ «Детский сад № 422», МАДОУ «Детский сад № 368» к МАДОУ «Детский сад № 400», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 20» к МАДОУ «Детский сад № 400», МАДОУ «Детский сад № 50» к МБДОУ «Детский сад № 96», МАДОУ «Детский сад № 6» к МАДОУ «Детский сад № 396», МАДОУ «Детский сад № 12» к МАДОУ «Детский сад № 396», МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 239» к МАДОУ «Детский сад № 422», МАДОУ «Детский сад № 384» к МАДОУ «Детский сад 
№ 370», МАДОУ «Детский сад № 203» к МАДОУ «Детский сад № 407», МАУДО ЦДТ «Детство» к МАУ ДО ЦДТ «Исток», МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» к МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит».»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1561439,71649 | 1840642,99419 | 2930901,130 | 890089,420 | 613379,384 |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 926942,026 | 756080,624 | 890089,420 | 613379,384 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 740929,74510 | 599672,61174 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 136078,987 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 527719,12939 | 987839,25245 | 2550944,530 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 537731,909 | 612924,024 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 292790,842 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 99678,565 | 136078,987 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929,7451 | 599672,61174 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 262258,922 | 537731,909 | 612924,024 | 586023,200 | 293803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288,48939 | 962953,71245 | 2534944,530 | 545154,600 | 245180,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430,640 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 289790,842 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 31942,400 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461,242 | 253131,130 | 126352,200 | 265703,820 | 313155,884 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439,71649 | 1840642,99419 | 2930901,130 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 926942,026 | 756080,624 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439,71649 | 1840642,99419 | 2930901,130 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 926942,026 | 756080,624 | 890089,420 | 613379,384 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 606396,96819 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 66,850 | 5068,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83196,54905 | 180126,32484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11784,039 | 10203,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 16699,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,24053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.2.6, 1.1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12482,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2252,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.2.14-1.1.1.1.2.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.14 | предоплата за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 89,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 331,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.16 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 68,676 | 353,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 74342,24658 | 193327,50753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 29375,615 | 44001,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,24053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку 1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 32,230 | 52201,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.1.1.1.4.14 признать утратившей силу;

3.9. строку 1.1.1.1.4.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 487,335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 49080,21147 | 162811,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 12739,651 | 72811,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки 1.1.1.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми | бюджет города Перми | 155,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 161233,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155,49200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строки 1.1.1.1.6.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | бюджет города Перми | 15891,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 218891,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15891,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740929,74510 | 599672,61174 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 136078,987 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740929,74510 | 599672,61174 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 136078,987 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 740929,74510 | 599672,61174 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 136078,987 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,62474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. в приложении:

3.14.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 263337,87389 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 15,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 11784,039 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 3342,52105 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 63507,900 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации; 4562,089 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2020 год – 10203,588 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 8496,13684 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 161426,600 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации |

3.14.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 267694,75411 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 29375,615 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 44001,567 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 55076,24053 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

3.14.3. в таблице 4 строки 11-12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 211891,52847 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 12739,651 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1611,48947 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 30618,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4110,771 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 72811,317 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

3.14.4. в таблице 5 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 161233,770 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 155,492 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1897,635 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 5130,643 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 154050,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |

3.14.5. в таблице 6 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 218891,908 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 15891,908 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 203000,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 156530,718 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17817,301 | 160630,912 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки 1.2.1.1.3.1, 1.2.1.1.3.2, 1.2.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 2510,82905 | 47531,52498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,33470 | 134370,12321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 8143,10595 | 13504,19202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 69,000 | 445,49962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,26970 | 218746,95030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,935 | 81843,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,33470 | 136903,36530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.3 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 484,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27235,125 | 58995,400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строки 1.2.1.1.7.6-1.2.1.1.7.11, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 77,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13,753 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 723,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.9 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 127,674 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.10 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1376,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.11 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12385,260 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8034,659 | 0,000 | 39792,441 | 58995,400 | 0,000 |

4.8. строки 1.2.1.1.12, 1.2.1.1.12.1-1.2.1.1.12.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.12.1 | разработка проектной документации на реконструкцию корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 18740,564 | 59852,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.3 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288,48939 | 962953,71245 | 2534944,530 | 545154,600 | 245180,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206328,282 | 512846,369 | 596924,024 | 545154,600 | 245180,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288,48939 | 962953,71245 | 2534944,530 | 545154,600 | 245180,600 |
|  | бюджет города Перми | 206328,282 | 512846,369 | 596924,024 | 545154,600 | 245180,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строку 1.2.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | бюджет города Перми | 15061,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15061,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.12. строку 1.2.2.1.12.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.12.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | бюджет города Перми | 13584,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13584,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 81430,640 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55930,640 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 81430,640 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
|  | бюджет города Перми | 55930,640 | 24885,540 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527719,12939 | 987839,25245 | 2550944,530 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 537731,909 | 612924,024 | 586023,200 | 293803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 450107,34345 | 718020,506 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15. в приложении:

4.15.1 в таблице 2:

4.15.1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |
| --- | --- | --- |

4.15.1.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 228448,213 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 17817,301 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 160630,912 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 50000,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2021 год |

4.15.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2020-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2021 год |

4.15.2. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 312609,331 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 3229,111 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2018 год - 7073,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2019 год - 10653,935 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 72906,33470 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2020 год – 81843,585 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 136903,36530 - средства бюджета Пермского края |

4.15.3. в таблице 7 строки 11-12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 106822,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 8034,659 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 39792,441 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 58995,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |

4.15.4. в таблице 11 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 15684,838 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 622,900 тыс. руб. – бюджет города; 2019 год – 15061,938 тыс. руб. – бюджет города Перми |

4.15.5. в таблице 20 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 14076,573 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 492,461 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 13584,292 тыс. руб. – бюджет города Перми |

4.15.6. в таблице 25:

4.15.6.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) |
| --- | --- | --- |

4.15.6.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | 1 | 2020-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | 1 | 2021 |

4.15.6.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | 2020-2021 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | 2021 год |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.3.2.1.1.1-1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28729,090 | 33389,321 | 51667,500 | 56245,020 | 84296,584 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 1 | - | 3 | - | СОШ | бюджет города Перми | 210868,352 | 216539,940 | 73096,600 | 203776,900 | 225752,700 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239597,442 | 251543,030 | 124764,100 | 260021,920 | 310049,284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247502,342 | 253131,130 | 126352,200 | 261610,020 | 311637,384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244502,342 | 253131,130 | 126352,200 | 261610,020 | 311637,384 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.4. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288461,242 | 253131,130 | 126352,200 | 265703,820 | 313155,884 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 285461,242 | 253131,130 | 126352,200 | 265703,820 | 313155,884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 292790,842 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 253131,130 | 136736,600 | 297646,220 | 313155,884 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в пункте 1.2.2:

6.1.1. строку:

| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 21,09 | 21,88 | 22,66 | 25,00 | 27,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 30,7 | 33,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.2. строку:

| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 5,8 | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,0 | 3,5 | 3,1 | 4,8 | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. в пункте 1.3.2 строки:

| Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 7,1 | 3,9 | 0,8 | 3,1 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 3,1 | 1,6 | - | 2,3 | - |
| Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 10,5 | - | - | - |

изложить в следующей редакции:

| Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,1 | 5,1 | 1,0 | 4,0 | 5,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,5 | 7,9 | 1,8 | 2,6 | 2,6 |
| Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 12,5 | - | - | - |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.11 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12482,289 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки 1.1.1.1.2.19-1.1.1.1.2.21, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.19 | внесение предоплаты за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 06.12.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за обеспечение технологического присоединения к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 89,701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.20 | заключение муниципального контракта о проведении авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 21.10.2019 | 20.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.21 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 21.12.2019 | 30.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 68,676 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74342, 24658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29375, 615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 |

7.3. строку 1.1.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.9 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ «УТЗ» | 26.11.2019 | 29.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32,230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |

7.4. строку 1.1.1.1.4.19 признать утратившей силу;

7.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 49080,21147 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 12739,651 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 |

7.6. строки 1.1.1.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми | 01.10.2019 | 31.12.2019 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 155,492 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 161233,770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155,492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 |

7.7. строки 1.1.1.1.6.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | 01.04.2019 | 31.05.2019 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15891,908 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 218891,908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15891,908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000,000 |

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740929,74510 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740929,74510 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 740929,74510 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.1.1.2.5 признать утратившей силу;

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17817,301 |
| --- | --- | --- |

8.3. строки 1.2.1.1.3.3 - 1.2.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.3 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2510,82905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,33470 |
| 1.2.1.1.3.4 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков линий электропередачи при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1768,15872 |
| 1.2.1.1.3.5 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4045,88828 |
| 1.2.1.1.3.6 | оплата компенсации затрат на выполненные работы по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт об исполнении обязательств по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1046,00340 |

8.4. строку 1.2.1.1.7.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.6 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 77,929 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. строку 1.2.1.1.7.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.8 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 723,482 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строки 1.2.1.1.7.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.10 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.11.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1376,366 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8034,659 |

8.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288,48939 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206328,282 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288,48939 |
|  | бюджет города Перми | 206328,282 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |

8.8. строку 1.2.2.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 30.06.2019 | 30.09.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15061,938 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15061,938 |
| --- | --- | --- |

8.10. строку 1.2.2.1.12.41 изложить в следующей редакции:

| # 1.2.2.1.12.41 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | 30.06.2019 | 15.10.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7339,48916 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.11. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13584,292 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 81430,640 |
|  | бюджет города Перми | 55930,640 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 81430,640 |
|  | бюджет города Перми | 55930,640 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527719,12939 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 28729,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 строки 1.3.2.1.1.1.8, 1.3.2.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.8 | разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания (далее – ПСД) для размещения ДОУ по ул. Бушмакина, 8, разработка ПСД системы автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией здания по ул. Колвинской, 23 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.1.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на текущий ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми по ул. Карбышева, 78 | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ, разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 709,000 |

9.3. после строки 1.3.2.1.1.1.9 дополнить строкой 1.3.2.1.1.1.10 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.1.10 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 210,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 210868,352 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 12 |  |  |

9.5. строку 1.3.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 59249,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. строку 1.3.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.8 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 127» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34276,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.7. строки 1.3.2.1.1.2.10-1.3.2.1.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.10 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10718,120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.11 | текущий ремонт здания, благоустройство территории, разработка ПСД на благоустройство территории МАОУ «Траектория» г. Перми по ул. Уральской, 67 | МАОУ «Траектория» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3823,400 |
| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 77» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ «СОШ № 77» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 396,300 |

9.8. после строки 1.3.2.1.1.2.13 дополнить строкой 1.3.2.1.1.2.14 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2.14 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 81» г. Перми по ул. Загарьинской, 6 | МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 530,560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.9. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239597,442 |
| --- | --- | --- |

9.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247502,342 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244502,342 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |

9.11. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288461,242 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 285461,242 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 292790,842 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |