АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2019

№ 1104

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Организация дорожной 
деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, 
от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.12.2019 № 1104

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5859161,59043 | 6565628,22528 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 3733237,79701 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3665885,92728 | 3782405,92082 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2657168,54255 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1802340,69301 | 2398986,80446 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
|  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 691833,75446 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,35090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 390934,97014 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 73,6 | 80,5 | 77,1 | 85,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3665885,92728 | 3782405,92082 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2657168,54255 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2501485,92752 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |

2.2. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | 300934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1802340,69301 | 2398986,80446 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 691833,75446 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения | 78190,84009 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 5859161,59043 | 6565628,22528 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 3733237,79701 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 5859161,59043 | 6565628,22528 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 |
|  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 3733237,79701 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,35090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162290, 402 | 177028, 038 | 180582, 610 | 180582, 610 | 180582, 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122204, 67029 | 146805, 234 | 149757, 167 | 149757, 167 | 149757, 167 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961, 00805 | 134095, 116 | 136793, 996 | 136793, 996 | 136793, 996 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254, 9272 | 301224, 462 | 307255, 132 | 307255, 132 | 307255, 132 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292, 805 | 214983, 054 | 219303, 449 | 219303, 449 | 219303, 449 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146085, 726 | 149026, 296 | 149026, 296 | 149026, 296 |
|  |  | кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994, 53172 | 283848, 048 | 289543, 295 | 289543, 295 | 289543, 295 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13855, 642 | 21951, 930 | 22394, 551 | 22394, 551 | 22394, 551 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19156187,3 | 19156187,3 | 19156187,3 | 19156187,3 | - | бюджет города Перми | 1235482,88426 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53380, 34540 | 35727, 642 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 263744,0 | 74121,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 80176, 76556 | 168550, 600 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 10,11 | 3,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362, 522 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 165676,3 | 61711,4 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 205663, 37281 | 87325, 03150 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 12,83 | 6,42 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 107756,9 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648, 04195 | 43293, 084 | 44141, 968 | 44141, 968 | 44141, 968 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 12207,3 | 38464,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 52128, 85496 | 13428, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 2,1 | 4,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214, 7008 | 15761, 754 | 16070, 808 | 16070, 808 | 16070, 808 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46684,6 | 27796,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 104912, 77763 | 52247, 140 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 3,47 | 2,88 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 154277,3 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868, 615 | 52872, 720 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37700,0 | 12139,0 | 4550,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 70011, 86532 | 18208, 500 | 6750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,268 | 1,35 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59518, 050 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 73974,6 | 98784,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61651, 59657 | 113431, 21546 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 10,08 | 12,72 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272, 04878 | 46630, 422 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 10902,0 | 59835,8 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 142431, 39804 | 29435, 400 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 1,4 | 4,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798, 800 | 9134, 508 | 9313, 616 | 9313, 616 | 9313, 616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1096275, 00 | 1199750, 83 | 979685,63 | 614423,03 | 614423,03 | - | итого | 986167, 56334 | 892827, 74227 | 902936, 59414 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391360,57293 | 291863, 514 | 297586, 328 | 297586, 328 | 297586, 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 173 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165,63050 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576,15306 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,430 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 495 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 859,723 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 860 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2738,9452 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 7714,28176 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260,73194 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | ед. | 76 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | ед. | 154 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 267,709 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | ед. | 326 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1505,6083 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 995 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 4128,19324 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |

3.3. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | ДДиБ | бюджет города Перми | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 3613,09 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4575, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1260,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2296062,62022 | 2338340,05027 | 2377126,49014 | 1771776,224 | 1771776,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1699574,8292 | 1737375,822 | 1771776,224 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 6910, 23505 | 3893, 200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19637, 36 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030, 45744 | 3593, 700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605, 43250 | 3593, 700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 5806,24 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378, 69848 | 4791, 600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4156, 255 | 4791, 600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2652,8 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2433, 15928 | 2994, 800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285, 319 | 5390, 500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 614,7 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606, 864 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 39486, 61 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 45406, 42075 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74, 82507 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133, 11056 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337, 63250 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 956,8 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277, 60298 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318, 40272 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457, 998 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2188, 74783 | 3327, 500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |

3.6. строки 1.1.1.1.4.5, 1.1.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3361,96172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1334,29804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 369,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1067,80754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9374,0303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2169,72416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3516,70728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4268,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9954,98144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69206,19432 | 44417,946 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2435063,25547 | 2456572,89627 | 2484216,39014 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми | 1838515,12352 | 1855608,668 | 1878866,124 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2501485,92752 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1904937,79557 | 1933879,612 | 1927117,224 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строки 1.1.4.1.1.1, 1.1.4.1.1.2, 1.1.4.1.1.21, 1.1.4.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1462,181 | 1485,481 | 1512, 051 | 1524,451 | ДДиБ | бюджет города Перми | 160819,336 | 135390,000 | 135390,000 | 155390,000 | 155390,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | ДДиБ | бюджет города Перми | 2642, 178 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 |
| # 1.1.4.1.1.21 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | км | 5,2 | - | - | - | - | ДДиБ | бюджет города Перми | 9418, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.4.1.1.22 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | - | - | - | - | ДДиБ | бюджет города Перми | 14485, 766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 199640,400 | 153149,600 | 153149,600 | 173149,600 | 173149,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 220729,891 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строку «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 220729,891 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3665885,92728 | 3782405,92082 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2657168,54255 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.3-1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3040,16284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,14916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 118135,85704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 380650,73542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. после строки 1.2.1.1.2.2 дополнить строкой 1.2.1.1.2.21 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.21 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переустройством газопроводов АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строку 1.2.1.1.2.5 признать утратившей силу;

4.5. после строки 1.2.1.1.2.7 дополнить строкой 1.2.1.1.2.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.8 | выполненные кадастровые работы, связанные с переустройством объектов газоснабжения и электросетевых объектов | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 243,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.15 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 221349,29950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 550570,80747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7. после строки 1.2.1.1.4.16 дополнить строкой 1.2.1.1.4.17 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.17 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 41983,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 38,01 | 28,87 | 58,37 | 30,3 | 28,2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5556,3694 | 17685,720 | 57908,510 | 49706,000 | 38357,580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47354,210 | 44892,659 | 42479,230 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 | 90005,630 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 | 90005,630 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 | 152367,380 | 122861,750 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 | 90005,630 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1802340,69301 | 2398986,80446 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 691833,75446 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.11. в таблице 17 приложения строки 11-12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 474419,97009 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 474419,97009 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 78190,84009 тыс. руб., в том числе: 8897,62797 тыс. руб. – бюджет города Перми; 9293,21212 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 60000,000 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 152367,380 тыс. руб., в том числе: 90005,630 тыс. руб. – бюджет города Перми; 62361,750 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 122861,750 тыс. руб., в том числе: 60500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 62361,750 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2022 год – 60500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2023 год – 60500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 73,6 | 80,5 | 77,1 | 85,0 |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | бюджет города Перми | 162290,402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строки 1.1.1.1.1.24 , 1.1.1.1.1.25 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.24 | Проезд от ул. Академика Вавилова,7 до ул. Малкова, 6. | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,22 | бюджет Российской Федерации | 4955, 36156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1760,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | ул. Интернациональная от ул. Трамвайной до ул. Заводской |  | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,9 | бюджет Российской Федерации | 4700, 000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4100,0 |  |  |

6.3. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2509490,7 | бюджет города Перми | 122204,67029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 107756,9 | бюджет города Перми | 53648, 04195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.5. строку 1.1.1.1.1.102 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.102 | ул. Ямпольская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Маршала Рыбалко, 99в | МКУ «БКР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,56 | бюджет Российской Федерации | 8328, 85496 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4200,0 |  |  |

6.6. строку 1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | бюджет города Перми | 18214, 7008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7. строки 1.1.1.1.1.143-1.1.1.1.1.146 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.143 | ул. 25-го Октября от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,6 | бюджет Российской Федерации | 13750,33251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8166,2 |  |  |
| 1.1.1.1.1.144 | ул. Пермская от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,215 | бюджет Российской Федерации | 7831, 82471 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2651,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.145 | ул. Пермская от ул. Максима Горького до ул. 25-го Октября |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,217 | бюджет Российской Федерации | 8245, 73703 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2415,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.146 | ул. Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда" | МКУ «БЛР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,27 | бюджет Российской Федерации | 14342,89234 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3886,0 |  |  |

6.8. строку 1.1.1.1.1.185 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.185 | ул. Линия 4-я от ул. Линии 4-й, 41 до въезда на Верхнекурьинское кладбище | МКУ «БМР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,33 | бюджет Российской Федерации | 7989, 28490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5000,0 |  |  |

6.9. строку 1.1.1.1.1.186 исключить:

6.10. строки 1.1.1.1.1.222, 1.1.1.1.1.23, 1.1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.222 | ул. Бенгальская от ул. Бумажников до ул. Пузырева | МКУ «БОР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4898,0 | бюджет города Перми | 4783, 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.23 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 269 | бюджет города Перми | 859,723 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 267,709 |

6.11. строку 1.1.1.1.1.265 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.265 | ул. Суздальская от ул. Балхашской до ул. Зеленогорской | МКУ «БСР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,98 | бюджет Российской Федерации | 17488,04001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7000,0 |  |  |

6.12. строку 1.1.1.1.1.27 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 860 | бюджет города Перми | 2738,9452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.13. строки 1.1.1.1.1.28, 1.1.1.1.1.29 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 326 | бюджет города Перми | 1505,6083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 425498,8 | бюджет города Перми | 13855,642 |

6.14. строки 1.1.1.1.1.33, 1.1.1.1.1.331 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.33 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 3613,09 | бюджет города Перми | 4575,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.331 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 1260,00 | бюджет города Перми | 3000,000 |

6.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2296062,62022 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1699574,82920 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1680,80061 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 |

6.16. строки 1.1.1.1.4.1.9, 1.1.1.1.4.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.9 | обустройство подходов к пешеходному переходу по ул. Ветлужской, 60/1, 62/1, 99, 113 | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 922,12 | бюджет города Перми | 1243,5748 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1.10 | ремонт тротуаров в рамках проекта по созданию безбарьерной среды «Желтая линия» | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1518,54 | бюджет города Перми | 3185, 87382 |

6.17. строку 1.1.1.1.4.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.9.1 | газоны по Парковому проспекту | МКУ «БДР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | бюджет города Перми | 74,82507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.18. строку 1.1.1.1.4.13.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.13.1 | газон по ул. Тургенева от ул. Дружбы до ул. Макаренко | МКУ «БМР» | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 862,0 | бюджет города Перми | 441,792 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.19. строку 1.1.1.1.4.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.17 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | бюджет города Перми | 3361,96172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.20. строку 1.1.1.1.4.21 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.21 | восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 141 | бюджет города Перми | 1993,013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.21. строку 1.1.1.1.4.24 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.24 | ремонт подходов и подъездов к объектам здравоохранения в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.06.2019 | 15.10.2019 | площадь подходов, подъездов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | бюджет города Перми | 2169,72416 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.22. строки  «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69206,19432 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2435063,25547 |
|  | бюджет города Перми | 1838515,12352 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 |

6.23. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2501485,92752 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1904937,79557 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1741,14154 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 |

6.24. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.11.2019 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | бюджет города Перми | 21338,81304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |

6.25. строки 1.1.2.1.1.3-1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15976,0 | бюджет города Перми | 105920, 9780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за 2018 год) | кв. м | 1393,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 39816, 44906 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5895,9 | бюджет города Перми | 102926, 03945 |
|  |  |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 2 | бюджет города Перми | 53,12880 |
| 1.1.2.1.1.5 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4375,0 | бюджет города Перми | 5603,781 |

6.26. строку 1.1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.8 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, в отношении которого выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | бюджет города Перми | 142260, 9480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 |  | 108,152 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 2 |  | 53,12880 |

6.27. строку 1.1.2.1.1.81 признать утратившей силу;

6.28. строки 1.1.4.1.1.1, 1.1.4.1.1.2, 1.1.4.1.1.21, 1.1.4.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДиБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442, 646 | бюджет города Перми | 160819, 336 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДиБ | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | бюджет города Перми | 2642, 178 |
| # 1.1.4.1.1.21 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), расположенных на Тропе здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | ДДиБ | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в ООПТ «Черняевский лес» | км | 5,2 | бюджет города Перми | 9418, 120 |
| # 1.1.4.1.1.22 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения | ДДиБ | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | бюджет города Перми | 14485, 766 |

6.29. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 199640,400 |
| --- | --- | --- |

6.30. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,17272 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 220729,891 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 |

6.31. строку «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,17272 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 220729,891 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
|  | бюджет Пермского края | 80000,000 |

6.32. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3665885,92728 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2606360,87666 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 68558,06021 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.3-1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Заключение соглашения об изъятии земельных участков | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3040,16284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение кадастровых работ, связанных с переустройством объектов АО «Связьтранснефть» |  | 01.04.2019 | 30.12.2019 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 1 | бюджет города Перми | 123,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.01.2019 | 25.11.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,14916 |

7.2. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 221349,29950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 550570,80747 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |

7.3. после строки 1.2.1.1.4.6 дополнить строкой 1.2.1.1.4.61 следующего содержания:

| - 1.2.1.1.4.61 | Заключение соглашения компенсации расходов и убытков, вызванных выносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 41983,985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку 1.2.2.1.1.34 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.1.34 | микрорайон Вышка-2 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2019 | 10.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 6,7 | бюджет города Перми | 3196,32840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8522,100 |

7.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9293,21212 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9293,21212 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9293,21212 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1802340,69301 |
|  | бюджет города Перми | 520981,44449 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 97489,39762 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 46735,3509 |