АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019

№ 1122

- О внесении изменений

- в муниципальную адресную

- программу по переселению

граждан города Перми

из аварийного жилищного

фонда на 2019-2025 годы,

утвержденную постановлением

администрации города

Перми от 31.05.2019 № 238

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п 
«Об утверждении региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019-2025 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 31 мая 2019 г. № 238 (в ред. от 28.11.2019 № 950, от 29.11.2019 № 953).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2019 № 1122

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 31 мая 2019 г. № 238

1. В разделе «Паспорт программы» графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 11706 чел., освободить 
182665,18 кв. м жилых помещений, расположенных в 494 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01 января 2017 г.».

2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6. В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 182,6 тыс. кв. м, переселено в благоустроенное жилье 11706 человек.».

3. В разделе 4:

3.1. дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. План-график финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет средств Фонда приведен в Таблице 3.»;

3.2. дополнить таблицей 3 следующего содержания:

- «Таблица 3

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет средств Фонда

| Наименование муниципального образования | Финансирование в 2019 году |  |  | Финансирование в 2020 году |  |  | Этап 2021 г. | Этап 2022 г. | Этап 2023 г. | Этап 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этап 2019 г. | этап 2020 г. | всего | этап 2019 г. | этап 2020 г. | всего |  |  |  |  |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Город Пермь | 669449186,91 | 155533098,80 | 824982285,71 | 508290844,21 | 362910563,91 | 871201408,12 | 533322864,37 | 2107564914,75 | 2210835595,57 | 2314744868,55 |

4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года»

| № | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 г. |  | Планируемая дата окончания переселения | Общая площадь высвобожденных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | чел | дата | площадь, кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу Перми |  |  |  |  | 182665,18 | 11706 |  |  |
| Итого по 1 этапу (2019 г.) |  |  |  |  | 32549,34 | 2386 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 7 | 1917 | 24.01.2012 | 29,68 | 14 | 31.12.2020 | 720,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 9 | 1917 | 24.01.2012 | 46,50 | 4 | 31.12.2020 | 1452,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 11, лит. а | 1917 | 24.01.2012 | 39,03 | 21 | 31.12.2020 | 790,70 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 12, лит. а | 1917 | 24.01.2012 | 74,20 | 6 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 2, лит. а, б | 1917 | 06.12.2012 | 256,20 | 16 | 31.12.2020 | 1029,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 3а | 1917 | 06.12.2012 | 103,00 | 5 | 31.12.2020 | 719,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 5 | 1917 | 06.12.2012 | 39,00 | 4 | 31.12.2020 | 709,00 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 6, лит. а | 1917 | 06.12.2012 | 264,17 | 17 | 31.12.2020 | 1139,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 7 | 1917 | 06.12.2012 | 85,50 | 8 | 31.12.2020 | 960,30 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 21 | 1917 | 06.12.2012 | 59,60 | 6 | 31.12.2020 | 1053,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 23, лит. б | 1917 | 06.12.2012 | 28,80 | 3 | 31.12.2020 | 691,00 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 29, лит. а | 1917 | 06.12.2012 | 67,80 | 3 | 31.12.2020 | 804,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Клименко, д. 19 | 1917 | 06.12.2012 | 21,60 | 7 | 31.12.2020 | 406,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 58, лит. а | 1917 | 14.08.2014 | 64,70 | 11 | 31.12.2020 | 421,20 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, лит. В. С | 1917 | 14.08.2014 | 107,90 | 6 | 31.12.2020 | 1323,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 60, лит. а | 1917 | 24.01.2013 | 75,60 | 7 | 31.12.2020 | 1308,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 62 | 1917 | 22.01.2016 | 105,80 | 4 | 31.12.2020 | 1308,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64 | 1917 | 24.01.2013 | 74,30 | 23 | 31.12.2020 | 453,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 12 | 1952 | 11.03.2016 | 123,80 | 16 | 31.12.2020 | 911,20 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 18 | 1950 | 04.07.2016 | 171,60 | 14 | 31.12.2020 | 2920,50 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 1 | 1952 | 14.12.2015 | 287,10 | 40 | 31.12.2020 | 1804,00 |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 5 | 1953 | 29.12.2016 | 158,90 | 12 | 31.12.2020 | 1664,00 |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 10 | 1956 | 29.09.2016 | 600,30 | 23 | 31.12.2020 | 2418,59 |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 11 | 1956 | 04.07.2016 | 51,10 | 6 | 31.12.2020 | 3181,10 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 13 | 1957 | 04.07.2016 | 128,60 | 12 | 31.12.2020 | 3181,10 |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 20 | 1950 | 04.07.2016 | 212,60 | 16 | 31.12.2020 | 2920,50 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 4 | 1936 | 14.05.2014 | 219,90 | 18 | 31.12.2020 | 1319,00 |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 3 | 1934 | 10.06.2016 | 106,00 | 8 | 31.12.2020 | 12323,00 |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 16 | 1955 | 05.02.2015 | 590,20 | 33 | 31.12.2020 | 1651,00 |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 18 | 1955 | 10.02.2016 | 543,30 | 29 | 31.12.2020 | 1651,00 |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 6 | 1990 | 12.12.2014 | 258,42 | 22 | 31.12.2020 | 1338,00 |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17 | 1937 | 23.12.2015 | 74,60 | 3 | 31.12.2020 | 2678,00 |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 70 | 1932 | 21.04.2016 | 79,10 | 7 | 31.12.2020 | 1503,00 |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 18 | 1954 | 25.03.2016 | 612,60 | 33 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 19 | 1954 | 26.01.2016 | 475,10 | 34 | 31.12.2020 | 4247,00 |
| 36 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 19 | 1951 | 26.01.2016 | 565,40 | 42 | 31.12.2020 | 1294,00 |
| 37 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 12 | 1928 | 26.01.2016 | 1753,05 | 112 | 31.12.2020 |  |
| 38 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 14а | 1935 | 04.08.2016 | 561,60 | 49 | 31.12.2020 | 3318,00 |
| 39 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бабушкина, д. 3 | 1952 | 28.04.2016 | 272,10 | 32 | 31.12.2020 | 1685,00 |
| 40 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | 1954 | 07.10.2015 | 310,30 | 21 | 31.12.2020 | 876,24 |
| 41 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 55 | 1959 | 29.05.2012 | 512,80 | 30 | 31.12.2020 | 1273,00 |
| 42 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 4 | 1947 | 05.02.2015 | 235,80 | 12 | 31.12.2020 | 774,00 |
| 43 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 8 | 1950 | 25.02.2014 | 270,20 | 19 | 31.12.2020 | 812,00 |
| 44 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 3б | 1940 | 28.01.2013 | 495,91 | 36 | 31.12.2020 | 766,00 |
| 45 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5 | 1937 | 28.01.2013 | 295,90 | 24 | 31.12.2020 | 1473,00 |
| 46 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5а | 1939 | 28.01.2013 | 197,90 | 25 | 31.12.2020 | 2038,00 |
| 47 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 13б | 1940 | 28.01.2013 | 376,90 | 35 | 31.12.2020 | 785,00 |
| 48 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 16 | 1942 | 28.01.2013 | 711,30 | 33 | 31.12.2020 | 1448,00 |
| 49 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 18 | 1944 | 28.01.2013 | 539,70 | 26 | 31.12.2020 | 1386,00 |
| 50 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 20 | 1940 | 28.01.2013 | 231,00 | 13 | 31.12.2020 | 881,00 |
| 51 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 22 | 1940 | 28.01.2013 | 306,10 | 30 | 31.12.2020 | 741,00 |
| 52 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 10 | 1940 | 28.01.2013 | 181,20 | 18 | 31.12.2020 | 1783,00 |
| 53 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1940 | 28.01.2013 | 219,40 | 19 | 31.12.2020 | 2167,00 |
| 54 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 11а | 1937 | 28.01.2013 | 137,90 | 9 | 31.12.2020 | 757,00 |
| 55 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 23а | 1958 | 10.08.2012 | 179,10 | 15 | 31.12.2020 | 1739,00 |
| 56 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 27 | 1958 | 20.01.2014 | 179,70 | 11 | 31.12.2020 | 927,00 |
| 57 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 27а | 1958 | 23.09.2016 | 639,10 | 30 | 31.12.2020 | 1588,00 |
| 58 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 29а | 1959 | 23.09.2016 | 631,20 | 45 | 31.12.2020 | 1785,00 |
| 59 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 60 | 1954 | 22.01.2015 | 313,00 | 29 | 31.12.2020 | 912,00 |
| 60 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 14, к. а | 1952 | 15.09.2016 | 319,10 | 13 | 31.12.2020 | 1084,00 |
| 61 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 14 | 1957 | 15.09.2016 | 394,30 | 25 | 31.12.2020 | 975,00 |
| 62 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Детская, д. 8 | 1936 | 10.06.2016 | 211,90 | 17 | 31.12.2020 | 12323,00 |
| 63 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Советская, д. 128, лит. А,Б | 1917 | 10.02.2016 | 82,60 | 11 | 31.12.2020 | 362,00 |
| 64 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 78 | 1940 | 02.10.2014 | 137,60 | 16 | 31.12.2020 | 2905,00 |
| 65 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 80 | 1940 | 21.04.2016 | 113,80 | 7 | 31.12.2020 | 2905,00 |
| 66 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 82 | 1940 | 02.10.2014 | 71,80 | 4 | 31.12.2020 | 1814,00 |
| 67 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 89 | 1929 | 04.08.2016 | 1165,10 | 62 | 31.12.2020 |  |
| 68 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 39 | 1917 | 03.04.2016 | 530,10 | 23 | 31.12.2020 | 1762,00 |
| 69 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 80а | 1954 | 10.02.2016 | 327,40 | 29 | 31.12.2020 | 4000,00 |
| 70 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 80б | 1953 | 04.02.2015 | 581,00 | 42 | 31.12.2020 | 4000,00 |
| 71 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Разгуляйская, д. 1 | 1917 | 28.10.2014 | 99,50 | 7 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 72 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 1 | 1917 | 28.12.2015 | 122,60 | 9 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 73 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1б | 1917 | 15.10.2015 | 226,10 | 12 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 74 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 75 | 1917 | 28.01.2016 | 84,00 | 11 | 31.12.2020 | 423,00 |
| 75 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 23 | 1917 | 02.07.2014 | 183,60 | 16 | 31.12.2020 | 750,00 |
| 76 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 25 | 1917 | 02.07.2014 | 592,10 | 37 | 31.12.2020 | 3753,00 |
| 77 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 30 | 1917 | 16.12.2015 | 179,80 | 16 | 31.12.2020 | 760,00 |
| 78 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 12 | 1951 | 10.02.2016 | 155,20 | 9 | 31.12.2020 | 838,00 |
| 79 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 105 | 1948 | 31.03.2016 | 267,10 | 25 | 31.12.2020 | 1356,00 |
| 80 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 8 | 1952 | 22.11.2015 | 517,30 | 61 | 31.12.2020 | 1457,00 |
| 81 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 8а | 1953 | 19.01.2016 | 705,00 | 41 | 31.12.2020 | 1470,00 |
| 82 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 10 | 1959 | 21.01.2016 | 581,60 | 57 | 31.12.2020 | 2286,00 |
| 83 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 12 | 1953 | 21.01.2016 | 802,20 | 38 | 31.12.2020 | 1285,00 |
| 84 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 12а | 1953 | 26.03.2014 | 583,00 | 56 | 31.12.2020 | 2158,00 |
| 85 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 7, лит. а | 1952 | 05.02.2015 | 272,90 | 38 | 31.12.2020 | 1624,00 |
| 86 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 9 | 1953 | 05.02.2015 | 554,90 | 56 | 31.12.2020 | 852,09 |
| 87 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 11 | 1953 | 05.02.2015 | 569,50 | 56 | 31.12.2020 | 1452,00 |
| 88 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Смирнова, д. 1а | 1953 | 15.01.2016 | 503,30 | 24 | 31.12.2020 | 5270,00 |
| 89 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Смирнова, д. 1б | 1953 | 30.09.2014 | 563,50 | 49 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 90 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 17 | 1917 | 26.07.2012 | 111,50 | 4 | 31.12.2020 | 1125,00 |
| 91 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бабушкина, д. 1а | 1953 | 11.03.2016 | 362,90 | 14 | 31.12.2020 |  |
| 92 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 2 | 1928 | 13.03.2014 | 32,00 | 5 | 31.12.2020 | 6263,00 |
| 93 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 4 | 1928 | 13.03.2014 | 140,80 | 22 | 31.12.2020 |  |
| 94 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 17 | 1917 | 06.02.2012 | 21,78 | 4 | 31.12.2020 | - |
| 95 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 22/2 | 1955 | 23.12.2015 | 256,90 | 14 | 31.12.2020 | 1071,00 |
| 96 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 26 | 1957 | 24.12.2015 | 371,40 | 25 | 31.12.2020 | 890,00 |
| 97 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 2-я, д. 26 | 1962 | 20.04.2016 | 572,90 | 55 | 31.12.2020 |  |
| 98 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 1 | 1951 | 17.07.2014 | 83,10 | 17 | 31.12.2020 |  |
| 99 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/3 | 1962 | 10.02.2016 | 508,30 | 28 | 31.12.2020 |  |
| 100 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/4 | 1960 | 28.04.2016 | 485,70 | 29 | 31.12.2020 |  |
| 101 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 24 | 1956 | 10.02.2016 | 160,70 | 9 | 31.12.2020 |  |
| 102 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/1 | 1959 | 22.01.2016 | 209,10 | 10 | 31.12.2020 |  |
| 103 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/2 | 1958 | 22.01.2016 | 161,40 | 7 | 31.12.2020 |  |
| 104 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/3 | 1958 | 22.01.2016 | 287,90 | 18 | 31.12.2020 |  |
| 105 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 19 | 1959 | 01.04.2016 | 146,70 | 4 | 31.12.2020 |  |
| 106 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 21 | 1959 | 01.04.2016 | 286,40 | 18 | 31.12.2020 |  |
| 107 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Циолковского, д. 14 | 1933 | 18.06.2013 | 397,50 | 24 | 31.12.2020 |  |
| 108 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 17 | 1942 | 21.04.2016 | 76,00 | 4 | 31.12.2020 |  |
| 109 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 2 | 1951 | 17.07.2014 | 25,30 | 2 | 31.12.2020 |  |
| Итого по 2 этапу (2020 г.) |  |  |  |  | 10515,40 | 704 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 89 | 1929 | 04.08.2016 | 1198,10 | 74 | 31.12.2021 | 2997,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 12 | 1928 | 26.01.2016 | 1313,40 | 115 | 31.12.2021 | 5076,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Восстания, д. 56 | 1917 | 28.02.2016 | 60,50 | 5 | 31.12.2021 | 1124,00 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 6а | 1940 | 24.12.2015 | 161,60 | 9 | 31.12.2021 | 1476,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 2-я, д. 26 | 1962 | 20.04.2016 | 352,90 | 30 | 31.12.2021 | 1316,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 17 | 1942 | 21.04.2016 | 250,20 | 21 | 31.12.2021 | 945,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 24 | 1956 | 10.02.2016 | 229,60 | 11 | 31.12.2021 | 924,00 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/3 | 1962 | 10.02.2016 | 1487,00 | 56 | 31.12.2021 | 2152,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/4 | 1960 | 28.04.2016 | 1026,70 | 49 | 31.12.2021 | 2395,00 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/1 | 1959 | 22.01.2016 | 211,80 | 17 | 31.12.2021 | 1314,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/2 | 1958 | 22.01.2016 | 258,90 | 17 | 31.12.2021 | 1093,00 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/3 | 1958 | 22.01.2016 | 133,50 | 4 | 31.12.2021 | 1071,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 19 | 1959 | 01.04.2016 | 481,20 | 23 | 31.12.2021 | 1774,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 21 | 1959 | 01.04.2016 | 271,10 | 12 | 31.12.2021 | 1966,00 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 1 | 1951 | 17.07.2014 | 412,20 | 38 | 31.12.2021 | 2047,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 2 | 1951 | 17.07.2014 | 544,50 | 52 | 31.12.2021 | 1861,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Циолковского, д. 14 | 1933 | 18.06.2013 | 1202,80 | 128 | 31.12.2021 | 2757,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 58 | 1958 | 11.03.2016 | 283,80 | 12 | 31.12.2021 | 1051,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 49 | 1954 | 15.12.2015 | 356,20 | 20 | 31.12.2021 | 1323,59 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 20/3 | 1949 | 14.05.2014 | 34,90 | 1 | 31.12.2021 | 692,00 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 27 | 1954 | 18.07.2016 | 244,50 | 10 | 31.12.2021 | 1959,15 |
| Итого по 3 этапу (2021 г.) |  |  |  |  | 10826,51 | 708 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 11/2 | 1959 | 10.02.2016 | 1094,30 | 50 | 31.12.2022 | 2171,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 14 | 1959 | 03.04.2009 | 332,70 | 20 | 31.12.2022 | 1051,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Горняков, д. 3 | 1957 | 22.01.2016 | 317,00 | 20 | 31.12.2022 | 859,00 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 26 | 1940 | 23.12.2015 | 161,50 | 34 | 31.12.2022 | 1868,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 28 | 1951 | 21.04.2016 | 434,30 | 39 | 31.12.2022 | 1343,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Связистов, д. 17 | 1950 | 30.08.2016 | 343,30 | 12 | 31.12.2022 | 1291,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 36 | 1951 | 18.10.2016 | 573,70 | 39 | 31.12.2022 | 1553,26 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 25 | 1955 | 17.12.2014 | 620,60 | 33 | 31.12.2022 | 1731,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 27 | 1954 | 18.07.2016 | 375,60 | 22 | 31.12.2022 | 1959,15 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 58 | 1958 | 11.03.2016 | 315,90 | 13 | 31.12.2022 | 1051,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 49 | 1954 | 15.12.2015 | 242,80 | 11 | 31.12.2022 | 1323,59 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 4а | 1942 | 10.06.2016 | 419,60 | 20 | 31.12.2022 | 2610,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 6а | 1940 | 24.12.2015 | 53,90 | 2 | 31.12.2022 | 1476,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 60 | 1951 | 28.04.2016 | 377,00 | 28 | 31.12.2022 | 712,00 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 62 | 1951 | 11.03.2016 | 378,20 | 20 | 31.12.2022 | 826,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 1 | 1911 | 15.10.2012 | 205,70 | 12 | 31.12.2022 | 1752,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 15 | 1930 | 23.12.2015 | 361,50 | 16 | 31.12.2022 | 2587,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вокзальная, д. 78 | 1958 | 22.12.2015 | 624,20 | 48 | 31.12.2022 | 1852,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вокзальная, д. 80 | 1957 | 22.01.2016 | 629,70 | 50 | 31.12.2022 | 1852,00 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 216 | 1955 | 16.12.2013 | 76,50 | 7 | 31.12.2022 | 1016,00 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 53 | 1954 | 26.08.2016 | 907,60 | 37 | 31.12.2022 | 1951,00 |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 63 | 1957 | 04.05.2013 | 300,30 | 37 | 31.12.2022 | 1450,00 |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 67 | 1956 | 05.11.2013 | 323,90 | 45 | 31.12.2022 | 1827,00 |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 29 | 1951 | 25.03.2014 | 671,75 | 26 | 31.12.2022 | 1620,00 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 3 | 1953 | 16.12.2013 | 199,06 | 15 | 31.12.2022 | 907,00 |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ардатовская, д. 32 | 1957 | 23.09.2014 | 244,10 | 17 | 31.12.2022 | 1913,51 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 9 | 1951 | 20.04.2016 | 241,80 | 35 | 31.12.2022 | 1320,70 |
| Итого в 2022-2025 годах |  |  |  |  | 128773,93 | 7808 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. 3-я Ферма, д. 1 | 1917 | 18.10.2013 | 20,70 | 1 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, Красная площадь, д. 5 | 1917 | 22.02.2013 | 38,32 | 5 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 170 | 1959 | 14.12.2015 | 121,40 | 2 | 01.09.2025 | 929,00 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красных Командиров, д. 10 | 1959 | 17.03.2014 | 67,00 | 4 | 01.09.2025 | 2269,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полевая, д. 2 | 1959 | 06.04.2016 | 30,80 | 1 | 01.09.2025 | 1579,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3в | 1953 | 22.01.2016 | 556,40 | 53 | 01.09.2025 | 1610,61 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ардатовская, д. 34 | 1957 | 18.06.2014 | 169,50 | 11 | 01.09.2025 | 1966,29 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 4 | 1956 | 27.05.2013 | 356,84 | 42 | 01.09.2025 | 832,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Молодежная, д. 2 | 1953 | 29.08.2016 | 204,60 | 14 | 01.09.2025 | 3207,00 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 40 | 1957 | 12.03.2014 | 331,40 | 27 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полевая, д. 3 | 1950 | 06.04.2016 | 30,20 | 8 | 01.09.2025 | 1773,00 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полевая, д. 9 | 1964 | 06.04.2016 | 106,60 | 8 | 01.09.2025 | 948,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 7 | 1957 | 25.03.2014 | 416,90 | 47 | 01.09.2025 | 1567,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ремонтная 2-я, д. 13а | 1965 | 05.02.2015 | 162,70 | 14 | 01.09.2025 | 215,00 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Станционная, д. 7 | 1906 | 16.12.2013 | 67,40 | 10 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 7 | 1933 | 10.08.2012 | 170,00 | 11 | 01.09.2025 | 2960,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уральская, д. 15 | 1917 | 08.12.2016 | 40,50 | 2 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Якова Свердлова, д. 53 | 1917 | 21.12.2016 | 73,00 | 20 | 01.09.2025 | 866,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, д. 1, Зверохозяйство | 1976 | 27.09.2015 | 86,30 | 6 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, км 1447, д. 1 | 1935 | 20.12.2016 | 110,50 | 11 | 01.09.2025 | 1512,00 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, км 1447, д. 2 | 1953 | 20.12.2016 | 34,70 | 6 | 01.09.2025 | 667,00 |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, км 1447, д. 3 | 1967 | 20.12.2016 | 78,90 | 2 | 01.09.2025 | 1076,00 |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. 9 Января, д. 9 | 1958 | 10.08.2012 | 241,80 | 18 | 01.09.2025 | 2603,00 |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Авиационная, д. 51 | 1958 | 16.03.2016 | 1929,50 | 132 | 01.09.2025 | 2481,00 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3г | 1952 | 15.07.2014 | 130,40 | 11 | 01.09.2025 | 1268,00 |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3е | 1952 | 12.02.2016 | 355,10 | 51 | 01.09.2025 | 1003,42 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3и | 1956 | 24.03.2016 | 227,00 | 28 | 01.09.2025 | 1019,00 |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 26 | 1943 | 13.07.2016 | 640,70 | 43 | 01.09.2025 | 1940,00 |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 32 | 1941 | 24.03.2016 | 681,70 | 47 | 01.09.2025 | 1334,00 |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 32а | 1942 | 24.03.2016 | 570,70 | 32 | 01.09.2025 | 1610,00 |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Макарова, д. 31а | 1952 | 12.02.2016 | 375,30 | 13 | 01.09.2025 | 1249,70 |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 25 | 1942 | 12.02.2016 | 691,60 | 39 | 01.09.2025 | 2027,00 |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 5 | 1959 | 15.09.2016 | 334,60 | 16 | 01.09.2025 | 2153,00 |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 27 | 1958 | 30.08.2012 | 363,30 | 30 | 01.09.2025 | 4622,80 |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 28 | 1960 | 30.08.2012 | 142,50 | 11 | 01.09.2025 | 2915,00 |
| 36 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 29 | 1957 | 30.08.2012 | 124,50 | 9 | 01.09.2025 | 4622,80 |
| 37 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 37 | 1955 | 30.08.2012 | 71,70 | 3 | 01.09.2025 | 1328,00 |
| 38 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 25 | 1950 | 02.08.2014 | 739,30 | 30 | 01.09.2025 | 1375,48 |
| 39 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 29 | 1949 | 12.02.2016 | 620,30 | 23 | 01.09.2025 | 1295,93 |
| 40 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 31 | 1949 | 13.02.2016 | 674,90 | 23 | 01.09.2025 | 1285,21 |
| 41 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 61 | 1962 | 07.11.2016 | 176,40 | 9 | 01.09.2025 | 953,00 |
| 42 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 37 | 1944 | 29.08.2016 | 319,90 | 17 | 01.09.2025 | 3108,00 |
| 43 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 13 | 1951 | 15.09.2016 | 1238,70 | 42 | 01.09.2025 | 2344,00 |
| 44 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 22 | 1955 | 12.02.2016 | 609,10 | 22 | 01.09.2025 | 2532,70 |
| 45 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 26 | 1954 | 14.12.2016 | 1108,30 | 47 | 01.09.2025 | 2557,00 |
| 46 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 17 | 1958 | 08.02.2016 | 650,40 | 27 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 47 | Город Пермь | г. Пермь, п. Архиерейка, д. 4 | 1932 | 25.08.2016 | 58,80 | 14 | 01.09.2025 | 3847,00 |
| 48 | Город Пермь | г. Пермь, п. Архиерейка, д. 28 | 1956 | 09.11.2016 | 45,20 | 5 | 01.09.2025 | 2328,00 |
| 49 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Баранчинская 2-я, д. 2 | 1960 | 21.01.2016 | 442,50 | 48 | 01.09.2025 | 844,00 |
| 50 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 22 | 1964 | 16.12.2015 | 261,20 | 16 | 01.09.2025 | 1109,00 |
| 51 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 24 | 1964 | 16.12.2015 | 263,80 | 20 | 01.09.2025 | 753,00 |
| 52 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 26 | 1956 | 16.12.2015 | 301,50 | 24 | 01.09.2025 | 967,00 |
| 53 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 31а | 1974 | 16.12.2015 | 200,40 | 16 | 01.09.2025 | 2708,00 |
| 54 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 42 | 1964 | 28.10.2015 | 299,20 | 23 | 01.09.2025 | 1794,00 |
| 55 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 49 | 1958 | 16.12.2015 | 630,40 | 33 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 56 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская 1-я, д. 21 | 1952 | 13.10.2016 | 251,60 | 20 | 01.09.2025 | 1773,00 |
| 57 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская 1-я, д. 28 | 1964 | 16.12.2015 | 371,10 | 50 | 01.09.2025 | 1710,00 |
| 58 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская 1-я, д. 51 | 1955 | 16.12.2015 | 239,10 | 16 | 01.09.2025 | 945,00 |
| 59 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 5 | 1957 | 10.12.2015 | 149,60 | 6 | 01.09.2025 | 1297,20 |
| 60 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 7 | 1957 | 20.04.2016 | 154,80 | 5 | 01.09.2025 | 1150,90 |
| 61 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 28 | 1953 | 14.04.2016 | 55,10 | 2 | 01.09.2025 | 806,00 |
| 62 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Блочная, д. 1 | 1960 | 27.09.2013 | 69,10 | 5 | 01.09.2025 | 2500,00 |
| 63 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Блочная, д. 7 | 1962 | 28.05.2015 | 22,30 | 1 | 01.09.2025 | 1024,00 |
| 64 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 59 | 1952 | 14.01.2016 | 593,00 | 53 | 01.09.2025 | 1485,00 |
| 65 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 67 | 1952 | 12.02.2016 | 396,90 | 19 | 01.09.2025 | 799,00 |
| 66 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 347 | 1947 | 21.07.2016 | 484,60 | 28 | 01.09.2025 | 2341,00 |
| 67 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 349 | 1950 | 21.07.2016 | 228,00 | 19 | 01.09.2025 | 1439,00 |
| 68 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 391 | 1948 | 21.07.2016 | 75,30 | 10 | 01.09.2025 | 1672,00 |
| 69 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бригадирская, д. 2 | 1944 | 25.10.2013 | 719,10 | 29 | 01.09.2025 | 1977,00 |
| 70 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 3 | 1949 | 19.07.2012 | 40,00 | 2 | 01.09.2025 | 2038,00 |
| 71 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 4 | 1976 | 18.10.2016 | 616,40 | 30 | 01.09.2025 | 2264,00 |
| 72 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 6 | 1917 | 11.08.2016 | 402,50 | 32 | 01.09.2025 | 2334,00 |
| 73 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 12 | 1955 | 11.08.2016 | 78,30 | 5 | 01.09.2025 | 440,00 |
| 74 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 22 | 1976 | 11.08.2016 | 508,90 | 34 | 01.09.2025 | 323,00 |
| 75 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Верхнекамская, д. 2 | 1979 | 15.09.2016 | 422,20 | 18 | 01.09.2025 | 1998,00 |
| 76 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Верхнекамская, д. 4 | 1957 | 30.06.2016 | 112,50 | 4 | 01.09.2025 | 2392,00 |
| 77 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Верхнекамская, д. 6 | 1957 | 04.10.2016 | 430,10 | 12 | 01.09.2025 | 1862,00 |
| 78 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 23 | 1953 | 11.03.2016 | 100,60 | 2 | 01.09.2025 | 852,00 |
| 79 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 25 | 1953 | 16.03.2016 | 101,30 | 2 | 01.09.2025 | 930,00 |
| 80 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 26 | 1955 | 24.12.2015 | 614,80 | 38 | 01.09.2025 | 1461,00 |
| 81 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 27 | 1953 | 01.04.2016 | 100,50 | 2 | 01.09.2025 | 528,00 |
| 82 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 42 | 1958 | 24.11.2016 | 713,70 | 44 | 01.09.2025 | 5699,40 |
| 83 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлянская, д. 15 | 1958 | 31.03.2016 | 330,40 | 34 | 01.09.2025 | 952,00 |
| 84 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлянская, д. 28 | 1958 | 31.03.2016 | 107,20 | 7 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 85 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 59 | 1955 | 21.11.2013 | 193,10 | 18 | 01.09.2025 | 1017,00 |
| 86 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 63 | 1955 | 18.07.2016 | 249,70 | 13 | 01.09.2025 | 1151,00 |
| 87 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Водников, д. 77 | 1917 | 16.03.2016 | 117,80 | 9 | 01.09.2025 | 2285,00 |
| 88 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вольская, д. 4 | 1956 | 13.11.2012 | 74,40 | 7 | 01.09.2025 | 1517,00 |
| 89 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Газонная, д. 21 | 1951 | 20.02.2014 | 100,20 | 2 | 01.09.2025 | 1115,00 |
| 90 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 1 | 1951 | 24.03.2016 | 286,10 | 8 | 01.09.2025 | 937,00 |
| 91 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 2 | 1951 | 24.03.2016 | 380,20 | 10 | 01.09.2025 | 1754,00 |
| 92 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 12 | 1955 | 18.04.2013 | 297,50 | 19 | 01.09.2025 | 384,00 |
| 93 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 14 | 1955 | 18.04.2013 | 176,70 | 8 | 01.09.2025 | 271,00 |
| 94 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 7 | 1950 | 24.12.2015 | 511,40 | 34 | 01.09.2025 | 1535,00 |
| 95 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 48 | 1936 | 18.10.2016 | 1094,60 | 75 | 01.09.2025 | 7113,00 |
| 96 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 70 | 1954 | 17.06.2016 | 392,20 | 35 | 01.09.2025 | 2800,00 |
| 97 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 72 | 1954 | 17.06.2016 | 389,80 | 29 | 01.09.2025 | 2800,00 |
| 98 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 3 | 1953 | 30.08.2012 | 96,56 | 10 | 01.09.2025 | 1263,00 |
| 99 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 5 | 1954 | 30.08.2012 | 78,70 | 4 | 01.09.2025 | 1401,00 |
| 100 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 19 | 1964 | 30.08.2012 | 116,40 | 9 | 01.09.2025 | 1494,00 |
| 101 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 21 | 1962 | 30.08.2012 | 170,50 | 10 | 01.09.2025 | 679,00 |
| 102 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Городищенская, д. 5 | 1934 | 30.06.2016 | 421,10 | 12 | 01.09.2025 | 2324,00 |
| 103 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Грачева, д. 14 | 1969 | 14.01.2016 | 178,20 | 19 | 01.09.2025 | 707,00 |
| 104 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Двинская, д. 6 | 1953 | 15.09.2016 | 584,80 | 32 | 01.09.2025 | 1384,67 |
| 105 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Делегатская, д. 27 | 1967 | 30.08.2012 | 48,10 | 3 | 01.09.2025 | 3348,00 |
| 106 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Докучаева, д. 2 | 1961 | 24.12.2015 | 499,40 | 39 | 01.09.2025 | 1284,00 |
| 107 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Докучаева, д. 10 | 1962 | 24.12.2015 | 283,90 | 17 | 01.09.2025 | 875,00 |
| 108 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27г | 1960 | 16.03.2016 | 492,20 | 41 | 01.09.2025 | 710,00 |
| 109 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Домостроительная, д. 7 | 1949 | 21.04.2016 | 90,80 | 4 | 01.09.2025 | 1829,00 |
| 110 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 38 | 1917 | 19.07.2012 | 295,90 | 43 | 01.09.2025 | 1192,50 |
| 111 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ереванская, д. 22 | 1958 | 30.08.2012 | 146,10 | 9 | 01.09.2025 | 6586,14 |
| 112 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ереванская, д. 26 | 1955 | 30.08.2012 | 137,20 | 8 | 01.09.2025 | 1087,20 |
| 113 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ереванская, д. 28 | 1955 | 30.08.2012 | 357,60 | 29 | 01.09.2025 | 662,00 |
| 114 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1954 | 19.12.2015 | 22,20 | 3 | 01.09.2025 | 487,00 |
| 115 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1956 | 16.12.2015 | 216,00 | 16 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 116 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Железнодорожная, д. 10а | 1960 | 16.12.2015 | 165,20 | 10 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 117 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Заводская, д. 6 | 1931 | 10.06.2016 | 266,50 | 7 | 01.09.2025 | 2656,00 |
| 118 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 1 | 1959 | 31.05.2012 | 302,20 | 19 | 01.09.2025 | 1412,00 |
| 119 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 7 | 1960 | 14.02.2012 | 117,00 | 8 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 120 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 7а | 1960 | 14.02.2012 | 177,90 | 12 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 121 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 7б | 1961 | 14.02.2012 | 80,30 | 8 | 01.09.2025 | 2392,00 |
| 122 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 9а | 1960 | 14.02.2012 | 175,50 | 14 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 123 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 10а | 1959 | 14.02.2012 | 152,40 | 5 | 01.09.2025 | 1456,00 |
| 124 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зюкайская, д. 5 | 1948 | 20.04.2016 | 141,10 | 12 | 01.09.2025 | 1808,00 |
| 125 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ивдельская, д. 3 | 1969 | 15.01.2016 | 451,50 | 20 | 01.09.2025 | 1026,00 |
| 126 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ивдельская, д. 5 | 1969 | 15.01.2016 | 374,10 | 27 | 01.09.2025 | 1150,00 |
| 127 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 14 | 1934 | 23.01.2015 | 1863,40 | 168 | 01.09.2025 | 2598,00 |
| 128 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 16 | 1930 | 19.05.2016 | 1585,30 | 83 | 01.09.2025 | 2767,00 |
| 129 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 18 | 1930 | 19.05.2016 | 1658,30 | 69 | 01.09.2025 | 2382,00 |
| 130 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14 | 1940 | 26.03.2014 | 716,90 | 41 | 01.09.2025 | 1527,00 |
| 131 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 15 | 1934 | 05.02.2015 | 401,40 | 28 | 01.09.2025 | 1502,00 |
| 132 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17 | 1939 | 23.05.2013 | 579,10 | 31 | 01.09.2025 | 1368,00 |
| 133 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17а | 1958 | 14.03.2016 | 731,40 | 37 | 01.09.2025 | 3030,57 |
| 134 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 18 | 1958 | 29.12.2015 | 1006,30 | 35 | 01.09.2025 | 2163,00 |
| 135 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 8 | 1958 | 10.11.2014 | 409,70 | 33 | 01.09.2025 | 2386,00 |
| 136 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 10 | 1958 | 14.07.2014 | 408,40 | 35 | 01.09.2025 | 2646,00 |
| 137 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 12 | 1958 | 10.11.2014 | 334,00 | 23 | 01.09.2025 | 1740,00 |
| 138 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Калинина, д. 45 | 1952 | 24.10.2016 | 515,80 | 21 | 01.09.2025 | 1226,00 |
| 139 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 41 | 1960 | 14.01.2016 | 475,40 | 24 | 01.09.2025 | 1654,68 |
| 140 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 41а | 1960 | 14.07.2016 | 272,50 | 20 | 01.09.2025 | 2116,60 |
| 141 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 72 | 1959 | 15.07.2014 | 347,10 | 14 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 142 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 2 | 1952 | 11.03.2016 | 773,60 | 31 | 01.09.2025 | 6287,00 |
| 143 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 11 | 1957 | 27.09.2016 | 79,90 | 10 | 01.09.2025 | 1323,00 |
| 144 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 13 | 1957 | 27.09.2016 | 112,80 | 21 | 01.09.2025 | 1279,00 |
| 145 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 17 | 1957 | 27.09.2016 | 111,00 | 19 | 01.09.2025 | 1418,00 |
| 146 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 19 | 1957 | 27.09.2016 | 84,60 | 16 | 01.09.2025 | 1323,00 |
| 147 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 54 | 1962 | 14.01.2016 | 325,60 | 29 | 01.09.2025 | 1218,01 |
| 148 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 54а | 1961 | 28.06.2016 | 334,90 | 28 | 01.09.2025 | 1224,09 |
| 149 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 22 | 1951 | 04.07.2016 | 24,80 | 1 | 01.09.2025 | 2920,50 |
| 150 | Город Пермь | г. Пермь, ул. КИМ, д. 53 | 1939 | 17.08.2012 | 1207,70 | 93 | 01.09.2025 | 2523,72 |
| 151 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 70 | 1917 | 27.04.2016 | 25,20 | 1 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 152 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 130 | 1917 | 06.04.2016 | 144,50 | 19 | 01.09.2025 | 3490,00 |
| 153 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 136 | 1917 | 14.01.2016 | 96,50 | 13 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 154 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 182б | 1917 | 25.07.2013 | 74,30 | 5 | 01.09.2025 | 701,00 |
| 155 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 192б | 1917 | 25.07.2013 | 174,9 | 25 | 01.09.2025 | 701,00 |
| 156 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 1947 | 16.03.2016 | 78,10 | 10 | 01.09.2025 | 701,00 |
| 157 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 2 | 1947 | 16.03.2016 | 50,60 | 7 | 01.09.2025 | 1933,00 |
| 158 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 3 | 1930 | 26.03.2014 | 67,50 | 11 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 159 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 5 | 1947 | 16.03.2016 | 65,00 | 6 | 01.09.2025 | 1009,00 |
| 160 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 1а | 1953 | 06.02.2013 | 440,10 | 54 | 01.09.2025 | 1900,00 |
| 161 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 3 | 1950 | 13.08.2012 | 239,70 | 20 | 01.09.2025 | 2639,00 |
| 162 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 9 | 1942 | 16.12.2015 | 528,50 | 32 | 01.09.2025 | 1761,00 |
| 163 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 11, к. а | 1954 | 20.12.2012 | 737,20 | 53 | 01.09.2025 | 2099,00 |
| 164 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 4 | 1944 | 12.03.2014 | 692,80 | 39 | 01.09.2025 | 2022,00 |
| 165 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 10 | 1954 | 22.02.2013 | 505,50 | 40 | 01.09.2025 | 732,00 |
| 166 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 12 | 1946 | 10.02.2016 | 513,80 | 26 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 167 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 14 | 1932 | 18.10.2016 | 394,10 | 35 | 01.09.2025 | 857,00 |
| 168 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 30 | 1959 | 25.03.2016 | 279,90 | 15 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 169 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 20, к. а | 1957 | 29.09.2016 | 378,70 | 25 | 01.09.2025 | 1083,05 |
| 170 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 29 | 1953 | 07.10.2016 | 373,30 | 28 | 01.09.2025 | 1940,00 |
| 171 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 35 | 1957 | 20.04.2016 | 1015,80 | 39 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 172 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 47 | 1956 | 12.02.2015 | 714,60 | 31 | 01.09.2025 | 1675,00 |
| 173 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красина, д. 14 | 1933 | 10.06.2016 | 249,40 | 26 | 01.09.2025 | 1891,00 |
| 174 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красина, д. 33 | 1925 | 16.03.2016 | 132,10 | 8 | 01.09.2025 | 1618,00 |
| 175 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красина, д. 35 | 1937 | 11.03.2016 | 243,20 | 5 | 01.09.2025 | 1125,00 |
| 176 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 13 | 1962 | 22.12.2015 | 2398,00 | 177 | 01.09.2025 | 2909,00 |
| 177 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 20 | 1955 | 21.12.2015 | 242,60 | 19 | 01.09.2025 | 1654,00 |
| 178 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 20а | 1955 | 21.12.2015 | 376,30 | 33 | 01.09.2025 | 2047,00 |
| 179 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 24 | 1958 | 16.12.2015 | 1131,10 | 41 | 01.09.2025 | 2447,00 |
| 180 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 29 | 1944 | 10.02.2016 | 701,70 | 44 | 01.09.2025 | 1809,00 |
| 181 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 31 | 1946 | 18.10.2016 | 508,70 | 24 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 182 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 33 | 1949 | 10.02.2016 | 710,20 | 38 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 183 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 36 | 1954 | 09.11.2016 | 897,50 | 24 | 01.09.2025 | 2400,00 |
| 184 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 38 | 1958 | 03.08.2016 | 413,60 | 23 | 01.09.2025 | 1265,00 |
| 185 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 40 | 1958 | 03.08.2016 | 343,71 | 26 | 01.09.2025 | 1348,00 |
| 186 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 125 | 1947 | 25.10.2013 | 2103,50 | 84 | 01.09.2025 | 3521,00 |
| 187 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ладожская, д. 25 | 1960 | 30.09.2014 | 599,00 | 38 | 01.09.2025 | 5579,29 |
| 188 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ласьва поселок, д. 1 (1420 км) | 1956 | 05.05.2012 | 107,30 | 5 | 01.09.2025 | 8282,00 |
| 189 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 24 | 1944 | 12.02.2016 | 681,90 | 36 | 01.09.2025 | 1630,00 |
| 190 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 49 | 1956 | 06.04.2016 | 716,80 | 30 | 01.09.2025 | 1464,00 |
| 191 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левченко, д. 38 | 1958 | 17.03.2014 | 577,00 | 53 | 01.09.2025 | 1999,00 |
| 192 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левшинская, д. 32 | 1962 | 14.02.2012 | 245,70 | 11 | 01.09.2025 | 962,00 |
| 193 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левшинская, д. 37а | 1986 | 30.08.2012 | 81,70 | 5 | 01.09.2025 | 612,00 |
| 194 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левшинская, д. 43 | 1990 | 30.08.2012 | 374,60 | 30 | 01.09.2025 | 736,00 |
| 195 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 392,20 | 39 | 01.09.2025 | 1275,60 |
| 196 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 12 | 1952 | 10.06.2016 | 641,60 | 23 | 01.09.2025 | 1710,30 |
| 197 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 18 | 1953 | 10.06.2016 | 531,40 | 60 | 01.09.2025 | 3312,00 |
| 198 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 20 | 1953 | 24.11.2016 | 597,60 | 16 | 01.09.2025 | 3641,00 |
| 199 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 17 | 1961 | 23.01.2015 | 289,30 | 19 | 01.09.2025 | 819,09 |
| 200 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 19 | 1961 | 15.01.2016 | 221,10 | 13 | 01.09.2025 | 1340,83 |
| 201 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 21 | 1934 | 15.01.2016 | 130,00 | 14 | 01.09.2025 | 1422,21 |
| 202 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 27 | 1935 | 15.01.2016 | 225,10 | 14 | 01.09.2025 | 1340,61 |
| 203 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 10 | 1934 | 09.11.2016 | 160,80 | 10 | 01.09.2025 | 1630,89 |
| 204 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 11 | 1934 | 19.12.2014 | 112,00 | 7 | 01.09.2025 | 1505,12 |
| 205 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 14 | 1937 | 15.01.2016 | 142,00 | 8 | 01.09.2025 | 1384,72 |
| 206 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 15 | 1934 | 09.11.2016 | 147,30 | 4 | 01.09.2025 | 1287,00 |
| 207 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 17 | 1936 | 25.08.2016 | 147,60 | 5 | 01.09.2025 | 1211,49 |
| 208 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 18 | 1937 | 15.01.2016 | 144,00 | 17 | 01.09.2025 | 1342,00 |
| 209 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 12-я, д. 19 | 1937 | 09.11.2016 | 123,10 | 8 | 01.09.2025 | 1342,00 |
| 210 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 13-я, д. 26 | 1936 | 29.11.2015 | 223,50 | 13 | 01.09.2025 | 1467,40 |
| 211 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 13-я, д. 27 | 1936 | 21.01.2016 | 171,90 | 11 | 01.09.2025 | 1588,13 |
| 212 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 1-я, д. 41 | 1966 | 10.02.2012 | 155,90 | 11 | 01.09.2025 | 937,05 |
| 213 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 1-я, д. 41б | 1962 | 25.08.2016 | 302,80 | 25 | 01.09.2025 | 886,15 |
| 214 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 4-я, д. 15 | 1917 | 09.11.2016 | 90,50 | 5 | 01.09.2025 | 955,05 |
| 215 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Липогорская 1-я, д. 8 | 1924 | 19.07.2013 | 74,20 | 11 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 216 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 147 | 1960 | 08.02.2016 | 139,50 | 11 | 01.09.2025 | 240,00 |
| 217 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 8 | 1955 | 07.04.2016 | 352,90 | 14 | 01.09.2025 | 1020,00 |
| 218 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 9 | 1955 | 25.03.2014 | 64,10 | 4 | 01.09.2025 | 1015,00 |
| 219 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 10 | 1955 | 23.09.2014 | 156,40 | 12 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 220 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 12 | 1955 | 06.08.2014 | 369,40 | 21 | 01.09.2025 | 1824,00 |
| 221 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 13 | 1955 | 12.02.2016 | 273,00 | 14 | 01.09.2025 | 1304,00 |
| 222 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 15 | 1955 | 12.02.2016 | 320,50 | 16 | 01.09.2025 | 1198,00 |
| 223 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 1а | 1954 | 16.03.2016 | 398,40 | 25 | 01.09.2025 | 946,00 |
| 224 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 1б | 1954 | 16.03.2016 | 344,70 | 23 | 01.09.2025 | 923,00 |
| 225 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Малореченская, д. 41 | 1958 | 31.03.2016 | 55,20 | 1 | 01.09.2025 | 1066,00 |
| 226 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 7а | 1959 | 29.08.2016 | 1220,00 | 100 | 01.09.2025 | 2760,00 |
| 227 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 12 | 1951 | 03.11.2016 | 540,40 | 46 | 01.09.2025 | 1907,00 |
| 228 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 25 | 1941 | 12.02.2016 | 591,70 | 29 | 01.09.2025 | 1774,00 |
| 229 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 27а | 1945 | 25.03.2014 | 669,00 | 48 | 01.09.2025 | 1464,00 |
| 230 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 31а | 1942 | 14.01.2016 | 673,90 | 45 | 01.09.2025 | 1143,00 |
| 231 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 38 | 1959 | 15.09.2016 | 642,90 | 27 | 01.09.2025 | 1830,00 |
| 232 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 22 | 1958 | 07.10.2016 | 586,30 | 14 | 01.09.2025 | 1872,00 |
| 233 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 55 | 1957 | 07.10.2016 | 682,20 | 17 | 01.09.2025 | 1493,00 |
| 234 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 12 | 1933 | 13.03.2014 | 402,20 | 19 | 01.09.2025 | 1063,00 |
| 235 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 16 | 1934 | 10.06.2016 | 328,60 | 30 | 01.09.2025 | 1873,00 |
| 236 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 22 | 1959 | 04.07.2016 | 409,20 | 10 | 01.09.2025 | 1082,00 |
| 237 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Менжинского, д. 43 | 1961 | 15.09.2016 | 624,10 | 38 | 01.09.2025 | 1546,90 |
| 238 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 4 | 1949 | 23.05.2015 | 472,20 | 28 | 01.09.2025 | 1819,60 |
| 239 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 5 | 1939 | 16.03.2016 | 134,30 | 6 | 01.09.2025 | 1027,62 |
| 240 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 16 | 1960 | 05.02.2015 | 218,90 | 10 | 01.09.2025 | 3045,00 |
| 241 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 22 | 1966 | 14.01.2016 | 329,30 | 10 | 01.09.2025 | 826,84 |
| 242 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 11а | 1967 | 04.07.2016 | 383,90 | 17 | 01.09.2025 | 914,96 |
| 243 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нижнекурьинская, д. 8 | 1931 | 21.02.2012 | 322,50 | 27 | 01.09.2025 | 1214,00 |
| 244 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нижнекурьинская, д. 10 | 1930 | 21.02.2012 | 363,70 | 38 | 01.09.2025 | 864,00 |
| 245 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нижнекурьинская, д. 12 | 1931 | 21.02.2012 | 594,40 | 63 | 01.09.2025 | 2369,00 |
| 246 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 17 | 1917 | 05.02.2016 | 3026,70 | 144 | 01.09.2025 | 4657,00 |
| 247 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Новгородская 4-я, д. 10 | 1958 | 01.04.2016 | 125,10 | 10 | 01.09.2025 | 554,00 |
| 248 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Новогодняя, д. 2а | 1954 | 22.06.2016 | 59,10 | 2 | 01.09.2025 | 1316,00 |
| 249 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 15 | 1936 | 30.06.2016 | 305,10 | 7 | 01.09.2025 | 4666,00 |
| 250 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 17 | 1934 | 12.07.2013 | 199,30 | 6 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 251 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 19 | 1932 | 30.06.2016 | 482,90 | 28 | 01.09.2025 | 1917,00 |
| 252 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 23 | 1959 | 15.09.2016 | 643,90 | 33 | 01.09.2025 | 2528,00 |
| 253 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Онежская, д. 5 | 1953 | 15.09.2016 | 405,90 | 26 | 01.09.2025 | 711,00 |
| 254 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Онежская, д. 7 | 1953 | 15.09.2016 | 350,90 | 21 | 01.09.2025 | 1242,00 |
| 255 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Памирская, д. 1 | 1981 | 30.08.2012 | 211,00 | 16 | 01.09.2025 | 399,00 |
| 256 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Памирская, д. 7 | 1959 | 30.08.2012 | 92,50 | 4 | 01.09.2025 | 749,00 |
| 257 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пензенская, д. 55 | 1944 | 06.10.2016 | 421,10 | 22 | 01.09.2025 | 718,00 |
| 258 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пензенская, д. 57 | 1944 | 02.08.2013 | 363,00 | 23 | 01.09.2025 | 691,00 |
| 259 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 14 | 1934 | 21.08.2014 | 28,18 | 1 | 01.09.2025 | 2807,00 |
| 260 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 2 | 1956 | 17.12.2014 | 334,10 | 13 | 01.09.2025 | 1482,00 |
| 261 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 4 | 1954 | 11.05.2016 | 267,36 | 21 | 01.09.2025 | 1624,00 |
| 262 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 24 | 1953 | 02.07.2014 | 908,30 | 50 | 01.09.2025 | 2105,00 |
| 263 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 28 | 1958 | 22.11.2013 | 129,50 | 5 | 01.09.2025 | 1257,00 |
| 264 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 | 1959 | 24.05.2013 | 158,40 | 5 | 01.09.2025 | 1223,00 |
| 265 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30а | 1961 | 08.02.2016 | 684,06 | 54 | 01.09.2025 | 2170,00 |
| 266 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 34 | 1959 | 04.08.2016 | 366,90 | 27 | 01.09.2025 | 1331,00 |
| 267 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 36 | 1959 | 24.12.2014 | 250,60 | 17 | 01.09.2025 | 1335,00 |
| 268 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пономарева, д. 56 | 1959 | 15.01.2016 | 428,00 | 21 | 01.09.2025 | 1024,00 |
| 269 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пономарева, д. 56а | 1959 | 15.01.2016 | 324,80 | 18 | 01.09.2025 | 712,00 |
| 270 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 27 | 1957 | 18.07.2016 | 123,10 | 3 | 01.09.2025 | 1012,00 |
| 271 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 29 | 1956 | 18.07.2016 | 303,70 | 7 | 01.09.2025 | 1173,00 |
| 272 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 31 | 1957 | 18.07.2016 | 462,20 | 16 | 01.09.2025 | 1739,00 |
| 273 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 33 | 1956 | 21.08.2014 | 140,30 | 6 | 01.09.2025 | 1767,00 |
| 274 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пристанционная, д. 2 | 1958 | 16.12.2015 | 420,10 | 25 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 275 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 55 | 1917 | 28.08.2016 | 101,20 | 4 | 01.09.2025 | 181,00 |
| 276 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 4 | 1968 | 28.05.2012 | 87,40 | 8 | 01.09.2025 | 1287,00 |
| 277 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 6 | 1968 | 28.05.2012 | 164,20 | 13 | 01.09.2025 | 1060,00 |
| 278 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 7 | 1952 | 28.05.2012 | 154,80 | 8 | 01.09.2025 | 1242,00 |
| 279 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ракитная, д. 36 | 1961 | 20.04.2016 | 165,30 | 7 | 01.09.2025 | 1731,00 |
| 280 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Республиканская, д. 10 | 1916 | 25.08.2016 | 87,80 | 3 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 281 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рионская, д. 4 | 1957 | 22.10.2014 | 100,90 | 7 | 01.09.2025 | 1078,20 |
| 282 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Роменская, д. 7 | 1961 | 19.10.2016 | 198,00 | 11 | 01.09.2025 | 1563,00 |
| 283 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рощинская, д. 4 | 1955 | 14.12.2016 | 400,60 | 25 | 01.09.2025 | 0,00 |
| 284 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рощинская, д. 6 | 1955 | 08.08.2015 | 372,40 | 16 | 01.09.2025 | 1760,00 |
| 285 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рощинская, д. 8 | 1956 | 19.02.2016 | 264,30 | 17 | 01.09.2025 | 1831,00 |
| 286 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рязанская, д. 9 | 1959 | 24.10.2016 | 395,20 | 15 | 01.09.2025 | 785,56 |
| 287 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рязанская, д. 11 | 1959 | 24.10.2016 | 420,20 | 21 | 01.09.2025 | 854,00 |
| 288 | Город Пермь | г. Пермь, п. Санаторий «Подснежник», д. 3 | 1917 | 22.12.2015 | 72,50 | 15 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 289 | Город Пермь | г. Пермь, п. Санаторий «Подснежник», д. 13 | 1905 | 08.02.2016 | 117,00 | 6 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 290 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 22 | 1959 | 11.03.2016 | 648,10 | 26 | 01.09.2025 | 1795,00 |
| 291 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 22а | 1958 | 11.03.2016 | 643,10 | 34 | 01.09.2025 | 2513,00 |
| 292 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 24 | 1958 | 22.12.2015 | 614,70 | 22 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 293 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сеченова, д. 8 | 1956 | 24.12.2015 | 663,30 | 15 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 294 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 114 | 1958 | 17.03.2016 | 408,90 | 20 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 295 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 124 | 1952 | 16.01.2013 | 162,90 | 8 | 01.09.2025 | 1283,00 |
| 296 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 125 | 1955 | 19.02.2016 | 308,20 | 16 | 01.09.2025 | 2009,00 |
| 297 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 127 | 1957 | 04.03.2015 | 135,40 | 18 | 01.09.2025 | 1675,00 |
| 298 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 132 | 1951 | 28.04.2014 | 303,40 | 20 | 01.09.2025 | 1129,00 |
| 299 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 135 | 1957 | 22.01.2016 | 188,90 | 9 | 01.09.2025 | 1172,00 |
| 300 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 137а | 1958 | 17.03.2016 | 415,30 | 28 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 301 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Суксунская, д. 7 | 1917 | 25.01.2016 | 78,30 | 12 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 302 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 1 | 1953 | 28.07.2016 | 269,40 | 9 | 01.09.2025 | 2407,00 |
| 303 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 3 | 1953 | 24.10.2016 | 723,50 | 37 | 01.09.2025 | 1987,00 |
| 304 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 4 | 1959 | 18.10.2016 | 636,70 | 39 | 01.09.2025 | 2366,00 |
| 305 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 5 | 1952 | 11.03.2016 | 712,90 | 30 | 01.09.2025 | 2094,00 |
| 306 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 6 | 1953 | 18.10.2016 | 633,60 | 30 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 307 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Таймырская, д. 8 | 1937 | 30.06.2016 | 268,00 | 23 | 01.09.2025 | 4913,00 |
| 308 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Талицкий, д. 4 | 1959 | 19.12.2015 | 1148,90 | 75 | 01.09.2025 | 1817,00 |
| 309 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 20 | 1954 | 28.04.2016 | 1077,00 | 44 | 01.09.2025 | 2665,20 |
| 310 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 23 | 1955 | 28.04.2016 | 417,10 | 26 | 01.09.2025 | 1145,00 |
| 311 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 15 | 1930 | 21.02.2012 | 222,30 | 17 | 01.09.2025 | 1112,00 |
| 312 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 17 | 1929 | 21.02.2012 | 315,60 | 30 | 01.09.2025 | 1194,00 |
| 313 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 23 | 1925 | 21.02.2012 | 129,20 | 21 | 01.09.2025 | 1737,00 |
| 314 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 28 | 1929 | 14.01.2016 | 204,00 | 6 | 01.09.2025 | 2052,00 |
| 315 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 30 | 1927 | 27.04.2016 | 205,40 | 13 | 01.09.2025 | 1811,00 |
| 316 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 32 | 1961 | 14.01.2016 | 260,60 | 23 | 01.09.2025 | 2351,00 |
| 317 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 44 | 1949 | 27.04.2016 | 161,50 | 9 | 01.09.2025 | 1538,00 |
| 318 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 68 | 1929 | 23.09.2014 | 142,60 | 16 | 01.09.2025 | 1348,00 |
| 319 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Телефонная, д. 3 | 1959 | 01.04.2016 | 27,70 | 1 | 01.09.2025 | 1009,00 |
| 320 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Телефонная, д. 9 | 1959 | 01.04.2016 | 99,00 | 7 | 01.09.2025 | 960,00 |
| 321 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 112 | 1960 | 21.08.2014 | 244,10 | 6 | 01.09.2025 | 1778,00 |
| 322 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 114 | 1958 | 10.12.2015 | 244,70 | 10 | 01.09.2025 | 1699,00 |
| 323 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 116 | 1958 | 18.07.2016 | 149,30 | 3 | 01.09.2025 | 1198,00 |
| 324 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 3 | 1933 | 16.03.2016 | 226,10 | 8 | 01.09.2025 | 2036,00 |
| 325 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 4 | 1933 | 29.12.2016 | 344,00 | 7 | 01.09.2025 | 3317,00 |
| 326 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 9 | 1931 | 16.03.2016 | 311,40 | 7 | 01.09.2025 | 2156,00 |
| 327 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 76 | 1960 | 15.07.2013 | 112,90 | 6 | 01.09.2025 | 936,00 |
| 328 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 78 | 1960 | 04.08.2016 | 109,00 | 4 | 01.09.2025 | 1056,00 |
| 329 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 80 | 1960 | 04.08.2016 | 112,40 | 2 | 01.09.2025 | 448,00 |
| 330 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 82 | 1960 | 04.08.2016 | 110,50 | 4 | 01.09.2025 | 600,00 |
| 331 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уральская, д. 17 | 1917 | 01.04.2016 | 42,30 | 7 | 01.09.2025 | 1106,00 |
| 332 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уральская, д. 44 | 1917 | 05.02.2015 | 125,90 | 27 | 01.09.2025 | 1090,00 |
| 333 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уржумская, д. 3 | 1953 | 24.03.2016 | 82,30 | 3 | 01.09.2025 | 847,00 |
| 334 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уржумская, д. 4 | 1953 | 24.03.2016 | 88,20 | 6 | 01.09.2025 | 1270,00 |
| 335 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Усадебная, д. 6 | 1959 | 15.09.2016 | 636,10 | 30 | 01.09.2025 | 1300,00 |
| 336 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Физкультурников, д. 26 | 1923 | 16.03.2016 | 68,30 | 3 | 01.09.2025 | 2752,00 |
| 337 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Фокинская, д. 19 | 1962 | 25.08.2016 | 187,40 | 20 | 01.09.2025 | 1318,00 |
| 338 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Фоминская, д. 42 | 1963 | 21.11.2013 | 319,60 | 16 | 01.09.2025 | 2799,00 |
| 339 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Хвойная, д. 3а | 1955 | 18.06.2014 | 119,90 | 4 | 01.09.2025 | 1957,00 |
| 340 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Худанина, д. 14 | 1944 | 15.03.2013 | 481,30 | 28 | 01.09.2025 | 1291,00 |
| 341 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Худанина, д. 16 | 1944 | 22.01.2016 | 61,20 | 3 | 01.09.2025 | 1108,00 |
| 342 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 15 | 1967 | 04.02.2015 | 378,40 | 31 | 01.09.2025 | 342,00 |
| 343 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 113 | 1902 | 25.11.2013 | 105,50 | 22 | 01.09.2025 | 210,00 |
| 344 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Циолковского, д. 17а | 1951 | 14.08.2014 | 1863,50 | 172 | 01.09.2025 | 2766,00 |
| 345 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 29 | 1957 | 13.08.2014 | 276,50 | 32 | 01.09.2025 | 799,00 |
| 346 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Чусовская, д. 17 | 1954 | 15.12.2015 | 185,50 | 5 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 347 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Щигровская, д. 4 | 1957 | 28.06.2016 | 401,20 | 27 | 01.09.2025 | 286,00 |
| 348 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Щигровская, д. 6 | 1957 | 03.11.2016 | 404,70 | 27 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 349 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 25а | 1951 | 16.03.2016 | 335,80 | 13 | 01.09.2025 | 1194,19 |
| 350 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 38 | 1953 | 12.02.2016 | 749,50 | 41 | 01.09.2025 | 1674,00 |
| 351 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ядринская, д. 10 | 1957 | 12.02.2016 | 382,50 | 21 | 01.09.2025 | 1339,00 |
| 352 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ядринская, д. 12 | 1956 | 28.06.2016 | 305,00 | 19 | 01.09.2025 | 1788,00 |
| 353 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 9а | 1960 | 18.03.2015 | 124,80 | 6 | 01.09.2025 | 2981,00 |
| 354 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Яранская, д. 17 | 1953 | 24.03.2016 | 79,50 | 4 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Перми |  |  |  |  | 1520,94 | 169 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 3 | 1917 | 06.12.2012 | 32,80 | 5 | 01.09.2025 |  |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 23 | 1917 | 06.12.2012 | 42,60 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64 | 1917 | 24.01.2013 | 86,34 | 5 | 01.09.2025 |  |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 1 | 1952 | 14.12.2015 | 75,50 | 9 | 01.09.2025 |  |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 10 | 1956 | 29.09.2016 | 123,00 | 15 | 01.09.2025 |  |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 11 | 1956 | 04.07.2016 | 83,30 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 3 | 1934 | 10.06.2016 | 53,20 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | 1954 | 07.10.2015 | 56,20 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 10 | 1940 | 28.01.2013 | 68,50 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул.Барамзиной, д. 23а | 1958 | 10.08.2012 | 189,60 | 32 | 01.09.2025 |  |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 25 | 1917 | 02.07.2014 | 26,40 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул.Барамзиной, д. 60 | 1954 | 22.01.2015 | 55,20 | 8 | 01.09.2025 |  |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 14а | 1935 | 04.08.2016 | 21,80 | 1 | 01.09.2025 |  |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5 | 1937 | 28.01.2013 | 23,60 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бабушкина, д. 3 | 1952 | 28.04.2016 | 59,50 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 14, к. а | 1952 | 15.09.2016 | 64,20 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 18 | 1950 | 04.07.2016 | 48,60 | 13 | 01.09.2025 |  |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 12 | 1951 | 10.02.2016 | 57,20 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 6 | 1990 | 12.12.2014 | 48,10 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 39 | 1917 | 03.04.2016 | 33,90 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Детская, д. 8 | 1936 | 10.06.2016 | 54,80 | 14 | 01.09.2025 |  |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 29 | 1917 | 06.12.2012 | 51,60 | 9 | 01.09.2025 |  |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 5 | 1953 | 29.12.2016 | 29,20 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 6 | 1929 | 02.10.2014 | 35,60 | 7 | 01.09.2025 |  |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Советская, д. 128 | 1917 | 10.02.2016 | 38,10 | 1 | 01.09.2025 |  |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 12 | 1928 | 26.01.2016 | 21,70 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, Каслинский переулок, 8 | 1950 | 25.02.2014 | 23,50 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 82 | 1940 | 02.10.2014 | 16,90 | 1 | 01.09.2025 |  |

- 5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми 
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

| № | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | Город Пермь | 32549,34 | 10515,40 | 10826,51 | 44242,25 | 44242,25 | 40289,43 |  | 182665,18 | 2386 | 704 | 708 | 2482 | 2455 | 2971 |  | 11706 |

6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения

| № | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| год | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 2019 | 32549,34 | 26828,09 | 26828,09 | 1522461126, 55 | 0,00 | 0,00 | 5721,25 | 5721,25 | 27827015,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5721, 25 | 27827015,75 |
| 2020 | 10515,40 | 5515, 40 | 5515, 40 | 286135171,28 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 259595000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 259595000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10826,51 | 5819, 51 | 5819, 51 | 301434336,51 | 0,00 | 0,00 | 5007,00 | 5007,00 | 259958433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5007,00 | 259958433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44242,25 | 13272,67 | 13272,67 | 665546564,46 | 0,00 | 0,00 | 30969, 58 | 30969, 58 | 1552942819, 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30969, 58 | 1552942819, 48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44242,25 | 13272,67 | 13272,67 | 698158609,13 | 0,00 | 0,00 | 30969, 58 | 30969, 58 | 1629036754, 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30969, 58 | 1629036754, 62 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40289,43 | 9319, 85 | 9319, 85 | 730972063,75 | 0,00 | 0,00 | 30969, 58 | 30969, 58 | 1705601482, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30969, 85 | 1705601482, 10 | 0,00 | 0,00 |

7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.

| Год | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств фонда | за счет средств бюджета субъекта Пермского края | за счет средств местного бюджета города Перми |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору развития застроенной территории) |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2019 | 2386 | 1042 | 856 | 186 | 32549,34 | 26828,09 | 5721, 25 | 1550288142, 30 | 1177740031,12 | 186274055,59 | 186274055,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 704 | 309 | 243 | 66 | 10515,40 | 5515, 40 | 5000, 00 | 545730171,28 | 518443662, 71 | 27286508, 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 708 | 281 | 200 | 81 | 10826,51 | 5819, 51 | 5007, 00 | 561392769,51 | 533322864, 37 | 28069905, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2482 | 1316 | 395 | 921 | 44242,25 | 13272,67 | 30969, 58 | 2218489383, 94 | 2107564914,75 | 110924469,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2455 | 1316 | 395 | 921 | 44242,25 | 13272,67 | 30969, 58 | 2327195363, 75 | 2210835595,57 | 116359768,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2971 | 1423 | 502 | 921 | 40289,43 | 9319, 85 | 30969, 58 | 2436573545, 85 | 2314744868,55 | 121828677,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |