АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об организации работ по пропуску

весеннего половодья в 2020 году

на территории города Перми

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья, администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2020 году на территории города Перми.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:

2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления и утвердить планы мероприятий по организации работ по  пропуску весеннего половодья в 2020 году на территории города Перми и представить в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» до 01 апреля 2020 г.;

2.2. рекомендовать руководителям  организаций, попадающих в зону возможного затопления, планировать и обеспечить проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать установку водомерных постов и принять меры по  обеспечению сохранности материальных ценностей.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми в случае поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала публичного акционерного общества «РусГидро» - «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита» немедленно доводить информацию об обстановке до:

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, руководителей  территориальных органов администрации города Перми,  муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер;

- информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполнением плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2020 году на территории города Перми.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми – начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми                                                                                 Д. И.Самойлов

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по пропуску

весеннего половодья в 2020 году на территории города Перми

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за весенним половодьем на территории города Перми, выработка предложений по снижению рисков и представление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС города) | постоянно | территориальные органы администрации города Перми, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 2 | Не допускать строительство объектов без обеспечения инженерной защиты в возможных зонах затопления (подтопления) | постоянно | департамент градостроительства и архитектуры города Перми |
| 3 | Продолжить работу по выявлению и прекращению незаконного использования земельных участков, в том числе по сносу самовольно возведенных построек в границах зон затопления, подтопления в соответствии с действующим законодательством | постоянно | территориальные органы администрации города Перми |
| 4 | Уточнить перечень сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период весеннего половодья. | до 20.02.2020 | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», спасательные службы гражданской обороны |
| 5 | Проверить наличие запрещающих знаков у воды при выходе на лед в неустановленных местах, искусственных преград для недопущения выезда на лед. При необходимости организовать их восстановление. | с 01.03.2020 | территориальные органы администрации города Перми, департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 6 | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом существующих рисков весеннего половодья. | до 20.03.2020 | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 7 | Организовать выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инженерных и коммунальных сетей и сооружений. | до 20.03.2020 | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми |
| 8 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением с использованием средств массовой информации о прогнозах предстоящего половодья, о складывающейся паводковой обстановке и обеспечению безопасности населения на водных объектах в период таяния льда. | с 30.03.2019 до окончания половодья | департамент общественной безопасности администрации города Перми, информационно-аналитическое управление администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», территориальные органы администрации города Перми |
| 9 | Обеспечить готовность водопроводно-канализационных сооружений к работе в период весеннего половодья, усилить контроль за качеством питьевой воды, обеспечить работу водоразборных пунктов и подвоз воды населению при необходимости. | с 30.03.2019 до окончания половодья | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР - Прикамье», муниципальное предприятие «Пермводоканал» |
| 10 | Проверить готовность сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период весеннего половодья. | до 01.04.2020 | департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления, спасательные службы гражданской обороны |
| 11 | Уточнить объёмы финансовых и материальных резервов, достаточных для выполнения превентивных мероприятий по смягчению возможных последствий прохождения весеннего половодья, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, осуществления соответствующих выплат пострадавшему населению | до 01.04.2020 | департамент финансов администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 12 | Проверить готовность к развертыванию пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания, оказания медицинских услуг и других услуг социальной поддержки пострадавшему населению. | до 01.04.2020 | территориальные органы администрации города Перми, департамент общественной безопасности администрации города Перми, департамент социальной политики, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 13 | Определить на реках в границах территории города Перми затороопасные участки и провести комплекс мероприятий по ослаблению прочности льда на данных участках (распиловка, чернение и рыхление льда). | до 01.04.2020 | территориальные органы администрации города Перми |
| 14 | Организовать проверки состояния автомобильных дорог, в т.ч. мостов, путепроводов, дорожных инженерных сооружений, их готовность к пропуску весеннего половодья, организовать своевременную прочистку водопропускных систем под автомобильными дорогами и ливневой канализации для беспрепятственного пропуска талых вод, представить информацию о готовности к прохождению весеннего половодья в КЧС города. | до 01.04.2020 | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми |
| 15 | Обследовать зоны возможного затопления на наличие источников загрязнения для организации мероприятий по их устранению. | до 01.04.2020 | территориальные органы администрации города Перми, руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 16 | Представить план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты». | до 01.04.2020 | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР - Прикамье», территориальные органы администрации города Перми |
| 17 | Принять необходимые меры по обеспечению безопасности судов и плавучих средств, в местах их дислокации, причальных и иных гидросооружений в период весеннего половодья. | с 06.04.2020 до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми, собственники судов |
| 18 | При необходимости разработать комплекс превентивных мероприятий с целью недопущения затопления жилых домов. | до 10.04.2020 | территориальные органы администрации города Перми |
| 19 | Организовать взаимодействие с отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период весеннего половодья. | с 13.04.2020 | муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 20 | Организовать постоянный мониторинг за развитием и прохождением весеннего половодья. | с 15.04.2020 на период весеннего половодья | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», руководители предприятий,организаций, попадающих в зону затопления |
| 21 | Организовать развертывание временных водомерных постов для ежедневного контроля над уровнями воды в реках. | с 15.04.2020 до окончания половодья | руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 22 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в период прохождения весеннего половодья. | с 27.04.2020 до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми, департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 23 | Направить итоговое донесение о прохождении весеннего половодья в 2020 году в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты». | до 22.06.2020 | территориальные органы администрации города Перми |