АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2020

№ 97

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 03.02.2020 № 97

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Охват детей дошкольным образованием от 1 до 8 лет в 2017 году составил 66,6 %, в 2018 году – 68,5 %. В 2019 году в целях обеспечения доступности дошкольного образования продолжаются мероприятия по расширению муниципальной и частной сети дошкольных образовательных учреждений. Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение услуги, составляет 7799 чел. (в 2020 году – 6500 чел., 2021 году – 5317 чел., 2022 году – 5279 чел., 2023 году – 3821 чел.). В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет разрабатываются альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования: группы кратковременного пребывания вместе с мамой, консультационные пункты, услуги сертифицированной няни, ясли-спутники. С января 2019 года утвержден порядок организации семейных дошкольных групп. Учитывая демографическую обстановку в городе Перми, доступность в сфере дошкольного образования – одна из важнейших проблем системы образования. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 226 муниципальных образовательных учреждений: 112 СОШ; 98 ДОУ; 16 УДО. В течение 2018 года реорганизованы путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 70» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 199» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 423» г. Перми к МАДОУ «Детский сад «Парма» г. Перми, МАОУ «СОШ № 52» г. Перми к МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми. В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения следующие образовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми с МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, МАОУ «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми к МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, МАОУ «СОШ № 34» г. Перми к МАОУ «СОШ № 44» г. Перми, МАОУ «СОШ № 70» г. Перми к МАОУ «СОШ № 14» г. Перми, МАОУ «Начальная школа – детский сад № 5» г. Перми к МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, МАОУ «СОШ № 66» г. Перми к МАОУ «СОШ № 101» г. Перми, МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми к МАОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, МАОУ «СОШ № 107» г. Перми к МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, МАОУ «Начальная школа – детский сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми к МАОУ «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, МАОУ «СОШ № 100» г. Перми к МАОУ «СОШ № 3» г. Перми, МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» г. Перми к МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми, МАОУ «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми и МАОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми к МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, МАОУ «СОШ № 71» г. Перми к МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми, МАОУ «СОШ № 27» г. Перми к МАОУ «СОШ № 119» г. Перми, МАОУ «СОШ № 72» г. Перми к МАОУ «СОШ № 25» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 4» г. Перми к МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 168» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 155» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 187» г. Перми к МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г. Перми к МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 233» г. Перми к МАОУ «СОШ № 44» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 335» г. Перми к МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 148» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 410» г. Перми к МАДОУ «Детский сад «IT-мир» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 412» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 415» г. Перми к МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 411» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 424» г. Перми к МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 100» г. Перми к МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад № 295» г. Перми к МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 363» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 40» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 176» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 273» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 238» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 262» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 417» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 361» г. Перми к МАДОУ «Артград» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми к МАДОУ «Артград» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 251» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 368» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 50» г. Перми к МБДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 6» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 12» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 239» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 384» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 203» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 221» г. Перми к МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. Перми к МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» г. Перми к МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, МАУ ДО «ЦДТ «Детство» г. Перми к МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми, МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Перми к МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г. Перми» к МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми. Реорганизованы путем слияния: МБОУ «СОШ № 48» г. Перми и МАОУ «СОШ № 49» г. Перми во вновь созданное МАОУ «Траектория» г. Перми, принято из отрасли «Физическая культура и спорт» 1 муниципальное образовательное учреждение МАУ ДО «Нортон-Юниор» г. Перми. На решение проблем и обеспечение потребностей муниципальных образовательных учреждений направлена деятельность 7 учреждений системы образования (далее – УСО). Имущественный комплекс муниципальных образовательных учреждений и УСО включает 531 здание (помещение): 263 – ДОУ, 186 – СОШ, 72 – УДО, 10 – УСО. Соотношение зданий муниципальных образовательных учреждений по годам постройки представлено в таблице: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальные образовательные учреждения | До 1917 года | 1917-1950 годы | 1950-1970 годы | 1970-1990 годы | 1990-2018 годы |
|  |  | СОШ | 3,9 % | 12,9 % | 52,8 % | 20,8 % | 9,6 % |
|  |  | ДОУ | 0 % | 2,7 % | 50,4 % | 39,3 % | 7,6 % |
|  |  | УДО | 1,5 % | 6,1 % | 42,4 % | 37,9 % | 12,1 % |
|  |  | В соответствии с установленными сроками эксплуатации зданий, инженерных систем капитальный ремонт здания необходимо проводить через 25 лет его эксплуатации. За период с 2009 года по 2019 год в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 51 здания муниципальных образовательных учреждений: СОШ – 20 из 122 (МАОУ СОШ № 3, 6, 10, 12, 14, 30, 32, 49, 60, 96, 87, 101, 112, 114, 146, «Дуплекс», Гимназии № 6, 17, Лицеи № 1, 2), ДОУ – 29 из 115 (МАДОУ № 2, 12, 22 (2 здания), 39, 63, 85, 112, 134, 137, 162, 178, 238, 261, 265, 268 (2 здания), 278, 298, 318, 358, 377, 393, 400, 404, 417 (2 здания), 418, структурное подразделение «Совушка» Гимназии № 31, УДО – 1 из 16 (МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми). Капитальный ремонт зданий УСО не проводился. С 2013 года по 2019 год в сфере образования города Перми появилось 20 зданий муниципальных образовательных учреждений: 16 зданий ДОУ (по ул. Хабаровской, 68, ул. Баумана, 5б, ул. Газонной, 19а, ул. Комбайнеров, 30б, ул. Цимлянской, 21б, ул. Красногвардейской, 42, ул. Холмогорской, 2з, ул. Машинистов, 43а, ул. Докучаева, 28а, ул. Нефтяников, 22а, ул. Краснофлотской, 11а, ул. Чернышевского, 17в, ул. Грибоедова, 68в, ул. Агатовой, 26а, ул. Криворожской, 37, ул. Бушмакина, 8); 4 здания СОШ: по ул. Костычева, 16, ул. Сибирской, 33, ул. Нестерова, 18, проспекту Парковому, 8а, что составляет 2,6 %. Таким образом, 88,2 % зданий, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, УСО, эксплуатируется более 25 лет и требует капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта здания определяется после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (далее – ПСД). Ввиду того, что срок действия ПСД составляет не более 2 лет, разработка ПСД для всех объектов, требующих капитального ремонта, является нецелесообразной. Среднее значение стоимости капитального ремонта составляет: для СОШ – 100 млн. руб., для ДОУ – 50 млн. руб., для УДО, УСО – 30 млн. руб. Объекты, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта: ДОУ: здание МАДОУ «Центр развития ребенка (далее – ЦРР) – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми, МАДОУ «Гардарика» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8; СОШ: МАОУ «СОШ № 127» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, МАОУ «СОШ «СинТез», МАОУ «СОШ № 63» г. Перми. В 2020 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, МАОУ «СОШ № 127» г. Перми. В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми, МАДОУ «Гардарика» г. Перми. В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8. В 2023 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, МАОУ «СОШ «СинТез» г. Перми, МАОУ «СОШ № 63» г. Перми. В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В 2022 году планируется дополнительно создать 110 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 80 мест за счет завершения капитального ремонта здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия муниципальных образовательных учреждений, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. Спортивные залы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), отсутствуют в 7 корпусах ОУ (МАОУ «ОСОШ № 1» г. Перми, МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми, МАОУ «СОШ № 104» г. Перми, МБОУ «ВСОШ № 16» г. Перми, МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми) из 122 учреждений общего образования соответственно, в 9 корпусах ОУ (МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми, МАОУ «СОШ № 88» г. Перми, МАОУ «СОШ № 107» г. Перми, МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми, МАОУ «Школа № 152 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, 1 и 2 корпуса, МАОУ «Траектория» г. Перми, 2 корпус) размещены в приспособленных помещениях. Цель Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План мероприятий), – повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.2.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях. Создание новых мест в образовательных организациях города Перми в настоящее время происходит в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2470 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8151 место в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Безвозмездно будут переданы здания детских садов в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году на 175 мест, в микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми в 2021 году на 335 мест, по ул. Теплогорской, 24 в 2021 году на 100 мест. В микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году будет передано здание школы на 1225 мест, в микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2021 году на 1626 мест |  |  |  |  |  |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 2945180,310 | 2976672,500 | 1695658,800 | 1192005,300 |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 934264,410 | 756080,500 | 766852,500 | 922304,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 485291,900 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 1887128,600 | 2506715,900 | 1232971,300 | 763503,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 519806,300 | 612923,900 | 304165,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 329002,300 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 740929,74510 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 135897,510 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 156289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 180000,000 | 326800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929,74510 | 779491,110 | 333220,000 | 156420,000 | 111912,800 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527719,12939 | 1887128,600 | 2506715,900 | 1232971,300 | 763503,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 262258,922 | 519806,300 | 612923,900 | 304165,000 | 493803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 329002,300 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288,48939 | 1862243,100 | 2490715,900 | 1192102,700 | 714881,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430,640 | 24885,500 | 16000,000 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 292790,842 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 289790,842 | 278560,600 | 136736,600 | 306267,500 | 316588,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 111910,400 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461,242 | 278560,600 | 136736,600 | 194357,100 | 316588,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439, 71649 | 2945180,310 | 2976672,500 | 1695658,800 | 1192005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 934264,410 | 756080,500 | 766852,500 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 485291,900 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439, 71649 | 2945180,310 | 2976672,500 | 1695658,800 | 1192005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 934264,410 | 756080,500 | 766852,500 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 485291,900 | 381975,600 | 636989,900 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1714,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1142,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 66,850 | 19034, 061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 | 8496,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507, 900 | 161426, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1719,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 303,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2091,638 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 369,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 6165,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 3319,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | выполненное подключение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.13 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83196, 54905 | 194092, 060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11784, 039 | 24169, 260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 | 8496,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507, 900 | 161426, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4567,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 16699, 542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 55076, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7241,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4827,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12482, 289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2252,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3696,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1990,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.10 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 607,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.11 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1417,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.12 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.13 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 550,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.14 | предоплата за обеспечение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 89,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.15 | выполненное технологическое присоединение к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 241,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.16 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 68,676 | 374,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.17 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 16128, 939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74342, 24658 | 193258, 823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29375, 615 | 43932, 923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 55076, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5257,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1073,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1302,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2824,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.10 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10320, 362 | 54,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804, 600 | 2717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648, 600 | 51627, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.11 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.12 | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 249,078 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 146169, 919 | 54399, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21716, 719 | 54,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804, 600 | 2717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648, 600 | 51627, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5501,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 3667,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1685,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 722,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 125,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 32,230 | 54181, 780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | выполненная предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3793,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2042,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.11 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.12 | предоплата по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловых сетей из зоны застройки при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 430,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.13 | предоплата по соглашению о компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 580,457 | 580,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.14 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 49080, 21147 | 151320, 927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12739, 651 | 61320, 927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 154050, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми | бюджет города Перми | 155,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 161233, 770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 203000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | бюджет города Перми | 15891, 908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 218891, 908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15891, 908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 236800, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 236800, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6011,680 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | ед. | - | - | - | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143988, 320 | 105492, 800 |
| 1.1.1.1.8.3 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000, 000 | 105492, 800 |
| 1.1.1.1.9 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 461 | 337 | 337 | 337 | 337 | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| 1.1.1.1.10 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 90000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.11 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 180000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 180000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12 | Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми (далее – МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1595,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1595,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 740929, 74510 | 779491, 110 | 333220, 000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 135897, 510 | 6420,000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 156289, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 307304, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 180000, 000 | 326800, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 740929, 74510 | 779491, 110 | 333220, 000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 135897, 510 | 6420,000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 156289, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 307304, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 180000, 000 | 326800, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 740929, 74510 | 779491, 110 | 333220, 000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 135897, 510 | 6420,000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 156289, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 307304, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 180000, 000 | 326800, 000 | 0,000 | 0,000 |

- 4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

- 4.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции

- «Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 350 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 277303,60905 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 11784,039 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 3342,52105 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 63507,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4562,089 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 24169,260 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8496,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 161426,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2019-2020 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 2020 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  | 2020 год |

4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 360 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 267626,06958 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 29375,615 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 43932,923 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 55076,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019 год |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2019-2020 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020 год |  |
|  | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 2020 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18 июля 2019 г. № 59-1-0143-19 |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  | 2018 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  | 2020 год |
|  |  | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  | 2020 год |

4.3. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 место |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 200401,13847 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 12739,651 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1611,48947 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 30618,300 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4110,771 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 61320,927 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 90000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 28 августа 2019 г. № 59-1-1-3-022724-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 08 октября 2019 г. № 059-1-0213-19 |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | осуществление предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2020 год |  |

4.4. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | субсидии |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 160 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 161233,770 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 155,492 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1897,635 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 5130,643 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 154050,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  | 2019 год |

4.5. таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1, ул. Агатовая, 26 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного учреждения города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | субсидии |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 300 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 218891,908 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 15891,908 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 203000,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | шт. | 1 | 2019 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  |  | 2019 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  |  | 2019 год |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  |  | 2019 год |

4.6 дополнить таблицей 8 следующего содержания:

«Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми, ул. Каляева, 35а |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ», МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ», МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 150 мест |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 60089,27369 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 15066,984 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 12287,564 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год - 7023,871 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 21927,44169 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год - 2188,272 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года); 2019 год - 1595,141 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные СМР | шт. | 1 | 2016-2018 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | шт. | 1 | 2018 год |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | шт. | 1 | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | Шифр проекта: 204-2013, положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0194-15 от 23 июня 2015 г. |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 3 марта 2017 г. № 1 |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий |  | срок реализации |
|  |  | выполнение СМР |  | 2016-2018 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а |  | 2018 год |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) |  | 2019 год |

5. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина») | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 14357, 35815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 23, 86985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» | бюджет города Перми | 13783, 943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69248, 948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28311, 171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджета Пермского края | 40861, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12126, 172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 156533, 735 | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4009, 843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2673,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 523,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1220,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 366,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.9 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 64,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.10 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 785,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.11 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 138,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.12 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17817, 301 | 160630, 900 | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 2510, 82905 | 29110, 07847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837, 33470 | 134365, 16283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 8143, 10595 | 14000, 15353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 69,000 | 450, 49470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,000 | 2087, 74247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.6 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 20807, 868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83560, 26970 | 200821, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10653, 935 | 63918, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72906, 33470 | 136903, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7049, 330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 14680, 400 | 84574, 003 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116, 09569 | 157175, 100 | 84685, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 113970, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5786, 712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 232,172 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4559, 440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 804,608 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 13470, 467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8980, 311 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.9 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 784,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1829,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.11 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.12 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12590, 549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6779, 527 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.14 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.15 | авторский надзор за строительством нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 547,425 | 614,979 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.16 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 48024, 600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 170383, 26269 | 174232, 500 | 348666, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44267, 167 | 17057, 400 | 150010, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116, 09569 | 157175, 100 | 84685, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 113970, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 8097, 880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 13491, 872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8994, 581 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 98687, 523 | 95386, 994 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29124, 000 | 15358, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 177845, 600 | 291816, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1095, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 193,257 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.7 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5199, 262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.8 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 917,517 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.9 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12090, 651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6510, 351 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.11 | введенное в эксплуатацию после строительства здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.12 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1889, 048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.13 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4407,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.14 | выполненные работы по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 94,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.15 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям строительной площадки при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41984, 398 | 103095, 300 | 318972, 300 | 307175, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41984, 398 | 103095, 300 | 112002, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29124, 000 | 15358, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 177845, 600 | 291816, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10300, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проверки достоверности сметной стоимости, МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1427, 965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 484,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.4 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 260,676 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.5 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10,626 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.7 | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 324,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведенная историко-культурная экспертиза раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.9 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11120, 870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 25948, 695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.11 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 96642, 005 | 125047, 737 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 34923, 800 | 268166, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.12 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 573,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.13 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 101,151 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.14 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 521,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.15 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 92,010 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.16 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24892, 460 | 157514, 500 | 393678, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24892, 460 | 122590, 700 | 125512, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 34923, 800 | 268166, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 33186, 397 | 58995, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 56,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 30,629 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.5 | введенная в эксплуатацию после реконструкции ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 77,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоотведения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 521,134 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.8 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 723,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.9 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 549,680 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.10 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1376, 366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.11 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5504, 560 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8034, 659 | 0,000 | 39792, 400 | 58995, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | - | - | - | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15358, 800 | 46572, 000 | 117139, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 514145, 500 | 60906, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 22858, 800 | 560717, 500 | 178045, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 22858, 800 | 46572, 000 | 117139, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 514145, 500 | 60906, 100 |
| 1.2.1.1.9 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7485, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | - | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33061, 000 | 105085, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107485, 700 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка и постановка земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15,000 | 0,000 | 7485, 000 | 140546, 700 | 105085, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 7485, 000 | 33061, 000 | 105085, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107485, 700 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10956, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18453, 900 | 124668, 000 | 222955, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 208794, 300 |
| 1.2.1.1.11.3 | введенный в эксплуатацию после строительства новый корпус МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 29410, 600 | 124668, 000 | 431750, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 29410, 600 | 124668, 000 | 222955, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 208794, 300 |
| 1.2.1.1.12 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 18740, 574 | 59852, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.3 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 22» г. Перми (приспособление и реставрация объекта культурного наследия для современного использования) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 27628, 400 | 59852, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения общеобразовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения общеобразовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.14 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми) по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 30352, 191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30352, 191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 446288,48939 | 1862243, 100 | 2490715, 900 | 1192102,700 | 714881, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206328,282 | 494920, 800 | 596923, 900 | 263296, 400 | 445180, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 329002, 300 | 381975, 600 | 636989, 900 | 269700,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816, 400 | 291816, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 446288,48939 | 1862243, 100 | 2490715, 900 | 1192102,700 | 714881, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206328,282 | 494920, 800 | 596923, 900 | 263296, 400 | 445180,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 329002, 300 | 381975, 600 | 636989, 900 | 269700, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816, 400 | 291816, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы (далее – СМР) по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | бюджет города Перми | 14239, 910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 30239, 910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14239, 910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 25 г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 25 г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 25 г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | бюджет города Перми | 15061, 938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15061, 938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999, 900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999, 900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | бюджет города Перми | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | бюджет города Перми | 12421, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21921, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12421, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.7.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.8 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.8.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 83» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.9 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622, 900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.10 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 72» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 72» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 72» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| 1.2.2.1.10.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 72» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 72» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.10.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 72» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 72» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622, 900 |
| 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 16000, 000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.12 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | бюджет города Перми | 13584, 292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.12.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13584, 292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.13 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.14 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.15 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.15.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 81430, 640 | 24885,500 | 16000, 000 | 40868, 600 | 48622, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55930, 640 | 24885,500 | 16000, 000 | 40868, 600 | 48622, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 81430, 640 | 24885,500 | 16000, 000 | 40868, 600 | 48622, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55930, 640 | 24885,500 | 16000, 000 | 40868, 600 | 48622, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 527719,12939 | 1887128, 600 | 2506715, 900 | 1232971,300 | 763503, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 262258,92200 | 519806, 300 | 612923, 900 | 304165, 000 | 493803, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 329002, 300 | 381975, 600 | 636989, 900 | 269700, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 291816, 400 | 291816, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25500, 000 | 1038320, 000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |

- 6. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций»:

6.1. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 700 человек |  |  |  |
| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 228448,201 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 17817,301 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 160630,900 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 50000,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 год |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2020-2021 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2021 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  | 2020-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  | 2021 год |

6.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 53 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 450 человек |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год, 2021-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 106822,459 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 8034,659 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 39792,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 58995,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2019 год |  |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2021-2022 годы |  |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2022 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 20 апреля 2018 г. № 3 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27 июня 2019 г. № 13-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  | 2022 год |

6.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, ул. Суздальская, 1 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | субсидии |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1503 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 15683,438 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 621,500 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 15061,938 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 01 августа 2018 г. № 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  | 2019 год |  |

6.4. таблицу 23 изложить в следующей редакции:

«Таблица 23

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 41» г. Перми, г. Пермь, проезд Серебрянский, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.12. Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | субсидии |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МАОУ «СОШ № 41» г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 902 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016, 2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 14076,753 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 492,461 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 13584,292 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | ед. | 1 | 2019 год |  |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | ед. | 1 | 2019 год |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 06 апреля 2017 г. № 59-1-6-0055-17 |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 17 марта 2016 № 2 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 01 августа 2018 г. № 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми |  |  | 2019 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми |  |  | 2019 год |

6.5. дополнить таблицей 27 следующего содержания:

«Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 42» г. Перми |  |  |  |
| 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 42» г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 575940,79190 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 16721,422 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2017 год - 186861,405 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 179470,13249 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 51507,43541 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год - 27757,052 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2018 год - 83271,154 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2019 год - 30352,191 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2017-2018 годы |  |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми) | ед. | 1 | 2019 год |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта МК-1/К-П, положительное заключение государственной экспертизы от 17 июня 2016 г. № 59-1-1-3-0115-16 |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 21 октября 2019 г. № 11 |  |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 2 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  | 2017-2018 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  | 2018 год |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми) |  |  | 2019 год |

7. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных 
организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | - | 2 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 0,000 | 111910, 400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 0,000 | 111910, 400 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 0,000 | 111910, 400 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 0,000 | 111910, 400 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | 1 | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28729, 090 | 88981, 000 | 107842, 200 | 44444, 500 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 10 | 10 | 3 | 4 | - |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | - | 1 | 2 | - | СОШ | бюджет города Перми | 210868, 352 | 186377, 700 | 27306, 300 | 128238, 300 | 315000, 500 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 12 | 11 | 1 | 3 | 5 |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.5 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | - | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 0,000 | 1613, 800 | 0,000 | 14202, 200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239597, 442 | 276972, 500 | 135148, 500 | 186885, 000 | 315000, 500 |
| 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество ДОУ общей площадью 2562,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОУ | бюджет города Перми | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
| 1.3.2.1.2.2 | количество СОШ общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | СОШ | бюджет города Перми | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 |
| 1.3.2.1.2.3 | количество УДО общей площадью 10654,3 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УДО | бюджет города Перми | 1150, 700 | 1150, 700 | 1150, 700 | 1150, 700 | 1150, 700 |
| 1.3.2.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | бюджет города Перми | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1588, 100 | 1588, 100 | 1588, 100 | 1588, 100 | 1588, 100 |
| 1.3.2.1.3 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | ед. | 1 | - | - | - | - | УДО | бюджет города Перми | 3316, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6316, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3316, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 247502, 342 | 278560, 600 | 136736, 600 | 188473, 100 | 316588, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 244502, 342 | 278560, 600 | 136736, 600 | 188473, 100 | 316588, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольного образовательного учреждения | ед. | - | - | - | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5884, 000 | 0,000 |
| 1.3.2.2.1.2 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 | - | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 40958, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958, 900 | 0,000 | 0,000 | 5884, 000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958, 900 | 0,000 | 0,000 | 5884, 000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 288461, 242 | 278560, 600 | 136736, 600 | 194357, 100 | 316588, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 285461, 242 | 278560, 600 | 136736, 600 | 194357, 100 | 316588, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 292790, 842 | 278560, 600 | 136736, 600 | 306267, 500 | 316588, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 289790, 842 | 278560, 600 | 136736, 600 | 306267, 500 | 316588, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

8. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

8.1. Таблицу показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1287 | 435 | - | 288 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1625 | 3926 | 1100 | 1500 |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 586 | - | - | 450 | - |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | 2 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 4 | - | - | 1 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 5,2 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 7,8 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 3 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 26,8 | 24,6 | 25,4 | 28,1 | 30,7 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 1,7 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ после капитального ремонта | мест | - | - | - | 190 | - |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 10,1 | 3,0 | 4,0 | - |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 8,8 | 0,9 | 2,6 | 4,4 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 12,5 | - | 6,3 | - |
|  | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | - | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

8.2. в приложении строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов); Кi – один спортивный объект (спортивный зал) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |