АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2020

№ 156

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от 03.02.2020 № 97).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.02.2020 № 156

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» дополнить приложением следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.3 «Приведение 
имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное 
состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 111910,400 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 70398,400 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41512,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 0,000 | 53307,800 | 22068,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | бюджет города Перми | 0,000 | 39107,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 22068,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | бюджет города Перми | 0,000 | 14200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 20955,390 | 20866,700 | 85773,800 | 44444,500 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми по ул. Нефтяников, 44 | бюджет города Перми | 3466,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 95а | бюджет города Перми | 7118,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по ул. Подлесной, 21 | бюджет города Перми | 4400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | бюджет города Перми | 2970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 37030,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 32404,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34881,300 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми по ул. 25-го Октября, 1а, Комсомольскому проспекту, 20а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16339,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми по ул. Белоевской, 49 | бюджет города Перми | 0,000 | 3961,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми по ул. Седова, 14 | бюджет города Перми | 0,000 | 2495,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 29а | бюджет города Перми | 0,000 | 6009,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми по ул. Геологов, 7 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4150,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2476,900 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми по ул. Машинистов, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2936,300 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 93525,490 | 0,000 | 22269,200 | 49867,200 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 34276,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | бюджет города Перми | 59249,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 22269,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32839,500 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17027,700 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 108190,612 | 172837,200 | 5037,100 | 78371,100 | 315000,500 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | бюджет города Перми | 61172,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | бюджет города Перми | 799,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми по ул. Сибирской, 33 | бюджет города Перми | 15036,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | бюджет города Перми | 10718,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, 75а | бюджет города Перми | 17004,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1 | бюджет города Перми | 1700,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми по ул. Баумана, 27 | бюджет города Перми | 1760,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73268,700 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63637,500 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133728,300 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 0,000 | 92960,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 34800,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | бюджет города Перми | 0,000 | 14000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | бюджет города Перми | 0,000 | 16076,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми по ул. Милиционера Власова, 37 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5037,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми по ул. Шишкина, 15 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2102,500 | 0,000 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2999,900 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | бюджет города Перми | 0,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми по ул. Воронежской, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105889,500 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7648,600 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми по ул. Баумана, 16 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4096,600 |
| 1.3.2.1.1.5 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14202,200 | 0,000 |
|  | МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми по ул. Ольховской, 32, ул. Светлогорской, 3 | бюджет города Перми | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 14202,200 | 0,000 |

2. В приложении 1 строки 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, 1.1.1.1.8.1.1, 1.1.1.1.8.1.2, 1.1.1.1.8.1.3, 1.1.1.1.8.1.4, 1.1.1.1.8.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.9 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.9.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 02.03.2020 | 03.04.2020 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 06.04.2020 | 10.05.2020 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 11.05.2020 | 30.06.2020 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО | 01.07.2020 | 31.12.2020 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 4060,000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 337 |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.5 | предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ИП | 01.07.2020 | 31.12.2020 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 2360,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 |

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных 
организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88981,000 |
|  |  |  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 10 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.2.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39107,800 |
| 1.3.2.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14200,000 |
| 1.3.2.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми по ул. Белоевской, 49 | МАДОУ «Детский сад ЛЕГОПОЛИС» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3961,500 |
| 1.3.2.1.1.1.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми по ул. Седова, 14 | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2495,400 |
| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 29а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6009,800 |
| 1.3.2.1.1.1.6 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8400,000 |
| 1.3.2.1.1.1.7 | благоустройство территории, разработка ПСД на благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми по ул. Строителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5390,300 |
| 1.3.2.1.1.1.8 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Геологов, 7 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1006,000 |
| 1.3.2.1.1.1.9 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Мира, 105 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 631,400 |
| 1.3.2.1.1.1.10 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 43/2 | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1116,600 |
| 1.3.2.1.1.1.11 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 56 | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 778,100 |
| 1.3.2.1.1.1.12 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 57а | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 760,900 |
| 1.3.2.1.1.1.13 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Братьев Игнатьевых, 13а | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1231,200 |
| 1.3.2.1.1.1.14 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Нефтяников, 36 | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 579,500 |
| 1.3.2.1.1.1.15 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, ул. Нефтяников, 36а | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 659,800 |
| 1.3.2.1.1.1.16 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Эврика» г. Перми, ул. Нефтяников, 22а | МАДОУ «Эврика» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 482,200 |
| 1.3.2.1.1.1.17 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Одоевского, 22а | МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 586,800 |
| 1.3.2.1.1.1.18 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Комбайнеров, 30б | МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 1063,000 |
| 1.3.2.1.1.1.19 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми, ул. Мира, 92а | МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 520,700 |
| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 186377, 700 |
| 1.3.2.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 127» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92960,300 |
| 1.3.2.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34800,500 |
| 1.3.2.1.1.2.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14000,000 |
| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16076,400 |
| 1.3.2.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.3.2.1.1.2.6 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 43/1 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1287,800 |
| 1.3.2.1.1.2.7 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми, ул. Космонавта Леонова, 14 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 1979,700 |
| 1.3.2.1.1.2.8 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ул. Нефтяников, 6 | МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 808,200 |
| 1.3.2.1.1.2.9 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, ул. Мира, 92 | МАОУ «СОШ № 102» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2413,000 |
| 1.3.2.1.1.2.10 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, шоссе Космонавтов, 195 | МАОУ «СОШ № 102» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 1800,900 |
| 1.3.2.1.1.2.11 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, шоссе Космонавтов, 194 | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2892,600 |
| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 108» г. Перми, ул. Нефтяников, 54 | МАОУ «СОШ № 108» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2358,300 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | УДО | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1613,800 |
| 1.3.2.1.1.3.1 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми по ул. Дениса Давыдова, 13 | МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 869,600 |
| 1.3.2.1.1.3.2 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми по ул. Мира, 118/1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 282,500 |
| 1.3.2.1.1.3.3 | выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения в МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми по ул. Космонавта Леонова, 13а | МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 461,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 276972, 500 |
| - 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество ДОУ общей площадью 2562,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 4 | бюджет города Перми | 276,800 |
| 1.3.2.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество СОШ общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 90,500 |
| 1.3.2.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество УДО общей площадью 10654,3 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 13 | бюджет города Перми | 1150,700 |
| 1.3.2.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | 01.01.2020 | 30.12.2020 | количество прочих учреждений системы образования общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1588,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278560, 600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278560, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278560, 600 |