АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2020

№ 203

- О внесении изменений

- в муниципальную адресную

- программу по переселению

граждан города Перми

из аварийного жилищного

фонда на 2019-2025 годы,

утвержденную постановлением

администрации города

Перми от 31.05.2019 № 238

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п 
«Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 31 мая 2019 г. № 238 (в ред. от 28.11.2019 № 950, от 29.11.2019 № 953, 
от 30.12.2019 № 1122).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 04.03.2020 № 203

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 31 мая 2019 г. № 238

1. В разделе «Паспорт программы» графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 11684 чел., освободить 
182492,64 кв. м жилых помещений, расположенных в 492 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01 января 2017 г.».

2. В разделе IV «Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда»:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Фонда,

бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| № | Наименование | Размер и объем долевого финансирования (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | бюджет Фонда | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем долевого финансирования (%) |  |  | 12 | 12 |
|  | Размер долевого финансирования (руб.) | 1550319296,35 | 1177771185,17 | 186274055,59 | 186274055,59 |
| 2 | 2020 год |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем долевого финансирования со средствами Фонда (%) |  |  | 5 | - |
|  | Размер долевого финансирования (руб.) | 602431129,60 | 572309573,09 | 30121556,51 | 0,00 |
| 3 | 2021 год |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем долевого финансирования (%) |  |  | 5 | - |
|  | Размер долевого финансирования (руб.) | 623400660,31 | 592230360,60 | 31170299,71 | 0,00 |
| 4 | 2022 год |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем долевого финансирования (%) |  |  | 5 | - |
|  | Размер долевого финансирования (руб.) | 2110538587,35 | 2005011657,98 | 105526929,37 | 0,00 |
| 5 | 2023 год |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем долевого финансирования (%) |  |  | 5 | - |
|  | Размер долевого финансирования (руб.) | 2213954978,13 | 2103257229,22 | 110697748,91 | 0,00 |
| 6 | 2024 год |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем долевого финансирования (%) |  |  | 5 | - |
|  | Размер долевого финансирования (руб.) | 2318010311,37 | 2202109795,80 | 115900515,57 | 0,00 |

2.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 3

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет средств Фонда

| Наименование муниципального образования | Финансирование в 2019 году |  |  | Финансирование в 2020 году |  |  | Этап 2021 г. | Этап 2022 г. | Этап 2023 г. | Этап 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этап 2019 г. | этап 2020 г. | всего | этап 2019 г. | этап 2020 г. | всего |  |  |  |  |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Город Пермь | 669449186, 91 | 155533098, 80 | 824982285, 71 | 508321998, 26 | 416776474, 29 | 925098472, 55 | 592230360,6 | 2005011657, 98 | 2103257229, 22 | 2202109795, 80 |

3. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6. В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 182,64 тыс. кв. м, переселено в благоустроенное жилье 11684 человека.».

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,

поступивших от Фонда, на обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на период 2019-2021 годов

|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования (руб.) | 1177771185,17 | 572309573,09 | 592230360,60 |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г.

| № | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. |  | Планируемая дата окончания переселения | Общая площадь высвобожденных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | чел | дата | площадь, кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу Перми |  |  |  |  | 182492,64 | 11684 |  |  |
| Итого по 1 этапу (2019 г.) |  |  |  |  | 32549,30 | 2392 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 7 | 1917 | 24.01.2012 | 29,68 | 14 | 31.12.2020 | 720,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 9 | 1917 | 24.01.2012 | 46,50 | 4 | 31.12.2020 | 1452,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 11, лит. а | 1917 | 24.01.2012 | 39,03 | 21 | 31.12.2020 | 790,70 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 12, лит. а | 1917 | 24.01.2012 | 74,20 | 6 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 2, лит. а, б | 1917 | 06.12.2012 | 256,20 | 16 | 31.12.2020 | 1029,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 3а | 1917 | 06.12.2012 | 103,00 | 5 | 31.12.2020 | 719,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 5 | 1917 | 06.12.2012 | 39,00 | 4 | 31.12.2020 | 709,00 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 6, лит. а | 1917 | 06.12.2012 | 264,17 | 17 | 31.12.2020 | 1139,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 7 | 1917 | 06.12.2012 | 85,50 | 8 | 31.12.2020 | 960,30 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 21 | 1917 | 06.12.2012 | 59,60 | 6 | 31.12.2020 | 1053,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 23, лит. б | 1917 | 06.12.2012 | 28,80 | 3 | 31.12.2020 | 691,00 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 29, лит. а | 1917 | 06.12.2012 | 67,80 | 3 | 31.12.2020 | 804,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Клименко, д. 19 | 1917 | 06.12.2012 | 21,60 | 7 | 31.12.2020 | 406,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 58, лит. а | 1917 | 14.08.2014 | 64,70 | 11 | 31.12.2020 | 421,20 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, лит. В. С | 1917 | 14.08.2014 | 107,90 | 6 | 31.12.2020 | 1323,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 60, лит. а | 1917 | 24.01.2013 | 75,60 | 7 | 31.12.2020 | 1308,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 62 | 1917 | 22.01.2016 | 105,80 | 4 | 31.12.2020 | 1308,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64 | 1917 | 24.01.2013 | 74,30 | 23 | 31.12.2020 | 453,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 12 | 1952 | 11.03.2016 | 123,80 | 16 | 31.12.2020 | 911,20 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 18 | 1950 | 04.07.2016 | 171,60 | 14 | 31.12.2020 | 2920,50 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 1 | 1952 | 14.12.2015 | 287,10 | 40 | 31.12.2020 | 1804,00 |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 5 | 1953 | 29.12.2016 | 158,90 | 12 | 31.12.2020 | 1664,00 |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 10 | 1956 | 29.09.2016 | 600,30 | 23 | 31.12.2020 | 2418,59 |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 11 | 1956 | 04.07.2016 | 51,10 | 6 | 31.12.2020 | 3181,10 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 13 | 1957 | 04.07.2016 | 128,60 | 12 | 31.12.2020 | 3181,10 |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 20 | 1950 | 04.07.2016 | 212,60 | 16 | 31.12.2020 | 2920,50 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 4 | 1936 | 14.05.2014 | 219,90 | 18 | 31.12.2020 | 1319,00 |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 3 | 1934 | 10.06.2016 | 106,00 | 8 | 31.12.2020 | 12323,00 |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 16 | 1955 | 05.02.2015 | 590,20 | 33 | 31.12.2020 | 1651,00 |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 18 | 1955 | 10.02.2016 | 543,30 | 29 | 31.12.2020 | 1651,00 |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 6 | 1990 | 12.12.2014 | 258,42 | 22 | 31.12.2020 | 1338,00 |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17 | 1937 | 23.12.2015 | 74,60 | 3 | 31.12.2020 | 2678,00 |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 70 | 1932 | 21.04.2016 | 79,10 | 7 | 31.12.2020 | 1503,00 |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 18 | 1954 | 25.03.2016 | 612,60 | 33 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 19 | 1954 | 26.01.2016 | 475,10 | 34 | 31.12.2020 | 4247,00 |
| 36 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 19 | 1951 | 26.01.2016 | 453,80 | 37 | 31.12.2020 |  |
| 37 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 12 | 1928 | 26.01.2016 | 1753,05 | 112 | 31.12.2020 |  |
| 38 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 14а | 1935 | 04.08.2016 | 561,60 | 49 | 31.12.2020 | 3318,00 |
| 39 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бабушкина, д. 3 | 1952 | 28.04.2016 | 272,10 | 32 | 31.12.2020 | 1685,00 |
| 40 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | 1954 | 07.10.2015 | 276,20 | 20 | 31.12.2020 | 876,24 |
| 41 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 55 | 1959 | 29.05.2012 | 512,80 | 30 | 31.12.2020 | 1273,00 |
| 42 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 4 | 1947 | 05.02.2015 | 235,80 | 12 | 31.12.2020 | 774,00 |
| 43 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 8 | 1950 | 25.02.2014 | 270,20 | 19 | 31.12.2020 | 812,00 |
| 44 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 3б | 1940 | 28.01.2013 | 495,91 | 36 | 31.12.2020 | 766,00 |
| 45 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5 | 1937 | 28.01.2013 | 295,90 | 24 | 31.12.2020 | 1473,00 |
| 46 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5а | 1939 | 28.01.2013 | 197,90 | 25 | 31.12.2020 | 2038,00 |
| 47 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 13б | 1940 | 28.01.2013 | 376,90 | 35 | 31.12.2020 | 785,00 |
| 48 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 16 | 1942 | 28.01.2013 | 711,30 | 35 | 31.12.2020 | 1448,00 |
| 49 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 18 | 1944 | 28.01.2013 | 539,70 | 26 | 31.12.2020 | 1386,00 |
| 50 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 20 | 1940 | 28.01.2013 | 231,00 | 13 | 31.12.2020 | 881,00 |
| 51 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 22 | 1940 | 28.01.2013 | 306,10 | 30 | 31.12.2020 | 741,00 |
| 52 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 10 | 1940 | 28.01.2013 | 181,20 | 18 | 31.12.2020 | 1783,00 |
| 53 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1940 | 28.01.2013 | 219,40 | 19 | 31.12.2020 | 2167,00 |
| 54 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 11а | 1937 | 28.01.2013 | 137,90 | 9 | 31.12.2020 | 757,00 |
| 55 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 23а | 1958 | 10.08.2012 | 179,10 | 15 | 31.12.2020 | 1739,00 |
| 56 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 27 | 1958 | 20.01.2014 | 179,70 | 11 | 31.12.2020 | 927,00 |
| 57 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 27а | 1958 | 23.09.2016 | 639,10 | 30 | 31.12.2020 | 1588,00 |
| 58 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 29а | 1959 | 23.09.2016 | 631,20 | 45 | 31.12.2020 | 1785,00 |
| 59 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 60 | 1954 | 22.01.2015 | 313,00 | 29 | 31.12.2020 | 912,00 |
| 60 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 14, к. а | 1952 | 15.09.2016 | 319,10 | 13 | 31.12.2020 | 1084,00 |
| 61 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 14 | 1957 | 15.09.2016 | 394,30 | 25 | 31.12.2020 | 975,00 |
| 62 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Детская, д. 8 | 1936 | 10.06.2016 | 211,90 | 17 | 31.12.2020 | 12323,00 |
| 63 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Советская, д. 128, лит. а, б | 1917 | 10.02.2016 | 82,60 | 11 | 31.12.2020 | 362,00 |
| 64 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 78 | 1940 | 02.10.2014 | 137,60 | 16 | 31.12.2020 | 2905,00 |
| 65 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 80 | 1940 | 21.04.2016 | 113,80 | 7 | 31.12.2020 | 2905,00 |
| 66 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 82 | 1940 | 02.10.2014 | 71,80 | 4 | 31.12.2020 | 1814,00 |
| 67 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 89 | 1929 | 04.08.2016 | 1183,20 | 63 | 31.12.2020 |  |
| 68 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 39 | 1917 | 03.04.2016 | 530,10 | 23 | 31.12.2020 | 1762,00 |
| 69 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 80а | 1954 | 10.02.2016 | 327,40 | 29 | 31.12.2020 | 4000,00 |
| 70 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 80б | 1953 | 04.02.2015 | 581,00 | 42 | 31.12.2020 | 4000,00 |
| 71 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Разгуляйская, д. 1 | 1917 | 28.10.2014 | 99,50 | 7 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 72 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 1 | 1917 | 28.12.2015 | 122,60 | 9 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 73 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1б | 1917 | 15.10.2015 | 226,10 | 12 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 74 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 75 | 1917 | 28.01.2016 | 84,00 | 11 | 31.12.2020 | 423,00 |
| 75 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 23 | 1917 | 02.07.2014 | 183,60 | 16 | 31.12.2020 | 750,00 |
| 76 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 25 | 1917 | 02.07.2014 | 592,10 | 37 | 31.12.2020 | 3753,00 |
| 77 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 30 | 1917 | 16.12.2015 | 179,80 | 16 | 31.12.2020 | 760,00 |
| 78 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 12 | 1951 | 10.02.2016 | 155,20 | 9 | 31.12.2020 | 838,00 |
| 79 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 105 | 1948 | 31.03.2016 | 267,10 | 25 | 31.12.2020 | 1356,00 |
| 80 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 8 | 1952 | 22.11.2015 | 517,30 | 61 | 31.12.2020 | 1457,00 |
| 81 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 8а | 1953 | 19.01.2016 | 705,00 | 41 | 31.12.2020 | 1470,00 |
| 82 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 10 | 1959 | 21.01.2016 | 581,60 | 57 | 31.12.2020 | 2286,00 |
| 83 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 12 | 1953 | 21.01.2016 | 802,20 | 38 | 31.12.2020 | 1285,00 |
| 84 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Василия Соломина, д. 12а | 1953 | 26.03.2014 | 583,50 | 57 | 31.12.2020 | 2158,00 |
| 85 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 7, лит. а | 1952 | 05.02.2015 | 272,90 | 38 | 31.12.2020 | 1624,00 |
| 86 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 9 | 1953 | 05.02.2015 | 554,90 | 56 | 31.12.2020 | 852,09 |
| 87 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 11 | 1953 | 05.02.2015 | 569,60 | 56 | 31.12.2020 | 1452,00 |
| 88 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Смирнова, д. 1а | 1953 | 15.01.2016 | 503,30 | 24 | 31.12.2020 | 5270,00 |
| 89 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Смирнова, д. 1б | 1953 | 30.09.2014 | 563,50 | 49 | 31.12.2020 | 1200,00 |
| 90 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 17 | 1917 | 26.07.2012 | 111,50 | 4 | 31.12.2020 | 1125,00 |
| 91 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бабушкина, д. 1а | 1953 | 11.03.2016 | 362,90 | 14 | 31.12.2020 |  |
| 92 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 2 | 1928 | 13.03.2014 | 32,00 | 5 | 31.12.2020 | 6263,00 |
| 93 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 4 | 1928 | 13.03.2014 | 140,80 | 22 | 31.12.2020 |  |
| 94 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 17 | 1917 | 06.02.2012 | 21,74 | 4 | 31.12.2020 | - |
| 95 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 22/2 | 1955 | 23.12.2015 | 198,30 | 12 | 31.12.2020 |  |
| 96 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 26 | 1957 | 24.12.2015 | 371,40 | 26 | 31.12.2020 | 890,00 |
| 97 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 2-я, д. 26 | 1962 | 20.04.2016 | 572,90 | 55 | 31.12.2020 |  |
| 98 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 1 | 1951 | 17.07.2014 | 83,10 | 17 | 31.12.2020 |  |
| 99 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/3 | 1962 | 10.02.2016 | 508,30 | 28 | 31.12.2020 |  |
| 100 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/4 | 1960 | 28.04.2016 | 526,20 | 33 | 31.12.2020 |  |
| 101 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 24 | 1956 | 10.02.2016 | 160,70 | 9 | 31.12.2020 |  |
| 102 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/1 | 1959 | 22.01.2016 | 209,10 | 10 | 31.12.2020 |  |
| 103 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/2 | 1958 | 22.01.2016 | 161,40 | 7 | 31.12.2020 |  |
| 104 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/3 | 1958 | 22.01.2016 | 287,90 | 18 | 31.12.2020 |  |
| 105 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 19 | 1959 | 01.04.2016 | 146,70 | 4 | 31.12.2020 |  |
| 106 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 21 | 1959 | 01.04.2016 | 286,40 | 18 | 31.12.2020 |  |
| 107 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Циолковского, д. 14 | 1933 | 18.06.2013 | 397,50 | 25 | 31.12.2020 |  |
| 108 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 17 | 1942 | 21.04.2016 | 76,00 | 5 | 31.12.2020 |  |
| 109 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 2 | 1951 | 17.07.2014 | 25,30 | 2 | 31.12.2020 |  |
| 110 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 72 | 1959 | 15.07.2014 | 63,20 | 2 | 31.12.2020 |  |
| 111 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Городищенская, д. 5 | 1934 | 30.06.2016 | 81,90 | 1 | 31.12.2020 |  |
| Итого по 2 этапу (2020 г.) |  |  |  |  | 11602,50 | 749 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 89 | 1929 | 04.08.2016 | 1180,00 | 73 | 31.12.2021 | 2997,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 12 | 1928 | 26.01.2016 | 1302,20 | 111 | 31.12.2021 | 5076,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Восстания, д. 56 | 1917 | 28.02.2016 | 60,50 | 5 | 31.12.2021 | 1124,00 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 6а | 1940 | 24.12.2015 | 215,50 | 14 | 31.12.2021 | 1476,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 17 | 1942 | 21.04.2016 | 250,20 | 21 | 31.12.2021 | 945,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 24 | 1956 | 10.02.2016 | 229,60 | 11 | 31.12.2021 | 924,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/1 | 1959 | 22.01.2016 | 211,80 | 17 | 31.12.2021 | 1314,00 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/2 | 1958 | 22.01.2016 | 258,90 | 17 | 31.12.2021 | 1093,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 41/3 | 1958 | 22.01.2016 | 133,50 | 3 | 31.12.2021 | 1071,00 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/3 | 1962 | 10.02.2016 | 1487,00 | 56 | 31.12.2021 | 2152,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 7/4 | 1960 | 28.04.2016 | 986,20 | 46 | 31.12.2021 | 2395,00 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 19 | 1959 | 01.04.2016 | 480,30 | 22 | 31.12.2021 | 1774,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подлесная 2-я, д. 21 | 1959 | 01.04.2016 | 271,10 | 12 | 31.12.2021 | 1966,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Циолковского, д. 14 | 1933 | 18.06.2013 | 1202,80 | 128 | 31.12.2021 | 2757,00 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 1 | 1951 | 17.07.2014 | 412,20 | 38 | 31.12.2021 | 2047,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 2 | 1951 | 17.07.2014 | 310,50 | 30 | 31.12.2021 |  |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 2-я, д. 26 | 1962 | 20.04.2016 | 341,90 | 29 | 31.12.2021 | 1316,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 58 | 1958 | 11.03.2016 | 454,40 | 18 | 31.12.2021 |  |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 49 | 1954 | 15.12.2015 | 425,40 | 23 | 31.12.2021 |  |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 20/3 | 1949 | 14.05.2014 | 34,90 | 1 | 31.12.2021 | 692,00 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 27 | 1954 | 18.07.2016 | 338,00 | 13 | 31.12.2021 |  |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 62 | 1951 | 11.03.2016 | 220,60 | 16 | 31.12.2021 |  |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 15 | 1930 | 23.12.2015 | 46,20 | 3 | 31.12.2021 |  |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 22/2 | 1955 | 23.12.2015 | 62,70 | 2 | 31.12.2021 | 1071,00 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Хвойная, д. 3а | 1955 | 18.06.2014 | 119,90 | 4 | 31.12.2021 | 1957,00 |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 19 | 1951 | 26.01.2016 | 111,50 | 5 | 31.12.2021 | 1294,00 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 25 | 1955 | 17.12.2014 | 92,90 | 8 | 31.12.2021 |  |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 11/2 | 1959 | 10.02.2016 | 41,00 | 3 | 31.12.2021 |  |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 60 | 1951 | 28.04.2016 | 88,10 | 6 | 31.12.2021 |  |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Горняков, д. 3 | 1957 | 22.01.2016 | 49,00 | 2 | 31.12.2021 |  |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 1 | 1911 | 15.10.2012 | 31,80 | 4 | 31.12.2021 |  |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 4а | 1942 | 10.06.2016 | 19,80 | 1 | 31.12.2021 |  |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 14 | 1959 | 03.04.2009 | 61,40 | 5 | 31.12.2021 |  |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вокзальная, д. 78 | 1958 | 22.12.2015 | 27,50 | 1 | 31.12.2021 |  |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Газонная, д. 21 | 1951 | 20.02.2014 | 43,20 | 1 | 31.12.2021 |  |
| Итого по 3 этапу (2021 г.) |  |  |  |  | 12007,31 | 769 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 11/2 | 1959 | 10.02.2016 | 1053,30 | 48 | 31.12.2022 | 2171,00 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 14 | 1959 | 03.04.2009 | 271,30 | 16 | 31.12.2022 | 1051,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Горняков, д. 3 | 1957 | 22.01.2016 | 268,00 | 19 | 31.12.2022 | 859,00 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 26 | 1940 | 23.12.2015 | 161,50 | 34 | 31.12.2022 | 1868,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 28 | 1951 | 21.04.2016 | 434,30 | 39 | 31.12.2022 | 1343,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Связистов, д. 17 | 1950 | 30.08.2016 | 343,30 | 12 | 31.12.2022 | 1291,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 36 | 1951 | 18.10.2016 | 573,70 | 39 | 31.12.2022 | 1553,26 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 25 | 1955 | 17.12.2014 | 535,40 | 28 | 31.12.2022 | 1731,00 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 27 | 1954 | 18.07.2016 | 282,10 | 19 | 31.12.2022 | 1959,15 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 58 | 1958 | 11.03.2016 | 145,30 | 7 | 31.12.2022 | 1051,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 49 | 1954 | 15.12.2015 | 173,80 | 8 | 31.12.2022 | 1323,59 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 4а | 1942 | 10.06.2016 | 399,80 | 19 | 31.12.2022 | 2610,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 60 | 1951 | 28.04.2016 | 288,90 | 23 | 31.12.2022 | 712,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 62 | 1951 | 11.03.2016 | 157,60 | 13 | 31.12.2022 | 826,00 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 1 | 1911 | 15.10.2012 | 173,90 | 10 | 31.12.2022 | 1752,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 15 | 1930 | 23.12.2015 | 315,30 | 15 | 31.12.2022 | 2587,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вокзальная, д. 78 | 1958 | 22.12.2015 | 596,70 | 47 | 31.12.2022 | 1852,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вокзальная, д. 80 | 1957 | 22.01.2016 | 629,70 | 50 | 31.12.2022 | 1852,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 216 | 1955 | 16.12.2013 | 76,50 | 7 | 31.12.2022 | 1016,00 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 53 | 1954 | 26.08.2016 | 907,60 | 37 | 31.12.2022 | 1951,00 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 63 | 1957 | 04.05.2013 | 172,60 | 19 | 31.12.2022 | 1450,00 |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 67 | 1956 | 05.11.2013 | 323,90 | 45 | 31.12.2022 | 1827,00 |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 29 | 1951 | 25.03.2014 | 671,75 | 26 | 31.12.2022 | 1620,00 |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 3 | 1953 | 16.12.2013 | 199,06 | 15 | 31.12.2022 | 907,00 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ардатовская, д. 32 | 1957 | 23.09.2014 | 199,70 | 15 | 31.12.2022 |  |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 9 | 1951 | 20.04.2016 | 241,80 | 35 | 31.12.2022 | 1320,70 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 5 | 1959 | 15.09.2016 | 334,60 | 14 | 31.12.2022 | 2153,00 |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 27 | 1958 | 30.08.2012 | 363,30 | 12 | 31.12.2022 | 4622,80 |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 28 | 1960 | 30.08.2012 | 142,50 | 11 | 31.12.2022 | 2915,00 |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 29 | 1957 | 30.08.2012 | 124,50 | 3 | 31.12.2022 | 4622,80 |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 37 | 1955 | 30.08.2012 | 71,70 | 3 | 31.12.2022 | 1328,00 |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 12 | 1933 | 13.03.2014 | 402,20 | 16 | 31.12.2022 | 1063,00 |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 16 | 1934 | 10.06.2016 | 328,60 | 28 | 31.12.2022 | 1873,00 |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 22 | 1959 | 04.07.2016 | 409,20 | 15 | 31.12.2022 | 1082,00 |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рыночная 1-я, д. 2 | 1951 | 17.07.2014 | 233,90 | 22 | 31.12.2022 | 2047,00 |
| Итого в 2022-2025 годах |  |  |  |  | 126333,53 | 7774 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ардатовская, д. 32 | 1957 | 23.09.2014 | 44,40 | 2 | 01.09.2025 | 1913,51 |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. 3-я Ферма, д. 1 | 1917 | 18.10.2013 | 20,70 | 1 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, Красная площадь, д. 5 | 1917 | 22.02.2013 | 38,32 | 5 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 170 | 1959 | 14.12.2015 | 121,40 | 2 | 01.09.2025 | 929,00 |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красных Командиров, д. 10 | 1959 | 17.03.2014 | 67,00 | 4 | 01.09.2025 | 2269,00 |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полевая, д. 2 | 1959 | 06.04.2016 | 30,80 | 1 | 01.09.2025 | 1579,00 |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3в | 1953 | 22.01.2016 | 556,40 | 53 | 01.09.2025 | 1610,61 |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ардатовская, д. 34 | 1957 | 18.06.2014 | 169,50 | 11 | 01.09.2025 | 1966,29 |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 4 | 1956 | 27.05.2013 | 356,84 | 42 | 01.09.2025 | 832,00 |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Молодежная, д. 2 | 1953 | 29.08.2016 | 204,60 | 14 | 01.09.2025 | 3207,00 |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 40 | 1957 | 12.03.2014 | 331,40 | 27 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полевая, д. 3 | 1950 | 06.04.2016 | 30,20 | 8 | 01.09.2025 | 1773,00 |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полевая, д. 9 | 1964 | 06.04.2016 | 106,60 | 8 | 01.09.2025 | 948,00 |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 7 | 1957 | 25.03.2014 | 416,90 | 47 | 01.09.2025 | 1567,00 |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ремонтная 2-я, д. 13а | 1965 | 05.02.2015 | 162,70 | 14 | 01.09.2025 | 215,00 |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Станционная, д. 7 | 1906 | 16.12.2013 | 67,40 | 10 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 7 | 1933 | 10.08.2012 | 170,00 | 11 | 01.09.2025 | 2960,00 |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уральская, д. 15 | 1917 | 08.12.2016 | 40,50 | 2 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Якова Свердлова, д. 53 | 1917 | 21.12.2016 | 73,00 | 20 | 01.09.2025 | 866,00 |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, д. 1, Зверохозяйство | 1976 | 27.09.2015 | 86,30 | 6 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, км 1447, д. 1 | 1935 | 20.12.2016 | 110,50 | 11 | 01.09.2025 | 1512,00 |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, км 1447, д. 2 | 1953 | 20.12.2016 | 34,70 | 6 | 01.09.2025 | 667,00 |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, км 1447, д. 3 | 1967 | 20.12.2016 | 78,90 | 2 | 01.09.2025 | 1076,00 |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. 9 Января, д. 9 | 1958 | 10.08.2012 | 241,80 | 18 | 01.09.2025 | 2603,00 |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Авиационная, д. 51 | 1958 | 16.03.2016 | 1929,50 | 132 | 01.09.2025 | 2481,00 |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3г | 1952 | 15.07.2014 | 130,40 | 11 | 01.09.2025 | 1268,00 |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3е | 1952 | 12.02.2016 | 355,10 | 51 | 01.09.2025 | 1003,42 |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 3и | 1956 | 24.03.2016 | 227,00 | 28 | 01.09.2025 | 1019,00 |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 26 | 1943 | 13.07.2016 | 640,70 | 43 | 01.09.2025 | 1940,00 |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 32 | 1941 | 24.03.2016 | 681,70 | 47 | 01.09.2025 | 1334,00 |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 32а | 1942 | 24.03.2016 | 570,70 | 32 | 01.09.2025 | 1610,00 |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Макарова, д. 31а | 1952 | 12.02.2016 | 375,30 | 13 | 01.09.2025 | 1249,70 |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 25 | 1942 | 12.02.2016 | 691,60 | 39 | 01.09.2025 | 2027,00 |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 25 | 1950 | 02.08.2014 | 739,30 | 30 | 01.09.2025 | 1375,48 |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 29 | 1949 | 12.02.2016 | 620,30 | 23 | 01.09.2025 | 1295,93 |
| 36 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 31 | 1949 | 13.02.2016 | 674,90 | 23 | 01.09.2025 | 1285,21 |
| 37 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 61 | 1962 | 07.11.2016 | 176,40 | 9 | 01.09.2025 | 953,00 |
| 38 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 37 | 1944 | 29.08.2016 | 319,90 | 17 | 01.09.2025 | 3108,00 |
| 39 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 13 | 1951 | 15.09.2016 | 1238,70 | 42 | 01.09.2025 | 2344,00 |
| 40 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 22 | 1955 | 12.02.2016 | 609,10 | 22 | 01.09.2025 | 2532,70 |
| 41 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 26 | 1954 | 14.12.2016 | 1108,30 | 47 | 01.09.2025 | 2557,00 |
| 42 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 17 | 1958 | 08.02.2016 | 650,40 | 27 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 43 | Город Пермь | г. Пермь, п. Архиерейка, д. 4 | 1932 | 25.08.2016 | 58,80 | 14 | 01.09.2025 | 3847,00 |
| 44 | Город Пермь | г. Пермь, п. Архиерейка, д. 28 | 1956 | 09.11.2016 | 45,20 | 5 | 01.09.2025 | 2328,00 |
| 45 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Баранчинская 2-я, д. 2 | 1960 | 21.01.2016 | 442,50 | 48 | 01.09.2025 | 844,00 |
| 46 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 22 | 1964 | 16.12.2015 | 261,20 | 16 | 01.09.2025 | 1109,00 |
| 47 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 24 | 1964 | 16.12.2015 | 263,80 | 20 | 01.09.2025 | 753,00 |
| 48 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 26 | 1956 | 16.12.2015 | 301,50 | 24 | 01.09.2025 | 967,00 |
| 49 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 31а | 1974 | 16.12.2015 | 200,40 | 16 | 01.09.2025 | 2708,00 |
| 50 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 42 | 1964 | 28.10.2015 | 299,20 | 23 | 01.09.2025 | 1794,00 |
| 51 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская, д. 49 | 1958 | 16.12.2015 | 630,40 | 33 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 52 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская 1-я, д. 21 | 1952 | 13.10.2016 | 251,60 | 20 | 01.09.2025 | 1773,00 |
| 53 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская 1-я, д. 28 | 1964 | 16.12.2015 | 371,10 | 50 | 01.09.2025 | 1710,00 |
| 54 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бахаревская 1-я, д. 51 | 1955 | 16.12.2015 | 239,10 | 16 | 01.09.2025 | 945,00 |
| 55 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 5 | 1957 | 10.12.2015 | 149,60 | 6 | 01.09.2025 | 1297,20 |
| 56 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 7 | 1957 | 20.04.2016 | 154,80 | 5 | 01.09.2025 | 1150,90 |
| 57 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 28 | 1953 | 14.04.2016 | 55,10 | 2 | 01.09.2025 | 806,00 |
| 58 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Блочная, д. 1 | 1960 | 27.09.2013 | 69,10 | 5 | 01.09.2025 | 2500,00 |
| 59 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Блочная, д. 7 | 1962 | 28.05.2015 | 22,30 | 1 | 01.09.2025 | 1024,00 |
| 60 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 59 | 1952 | 14.01.2016 | 593,00 | 53 | 01.09.2025 | 1485,00 |
| 61 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 67 | 1952 | 12.02.2016 | 396,90 | 19 | 01.09.2025 | 799,00 |
| 62 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 347 | 1947 | 21.07.2016 | 484,60 | 28 | 01.09.2025 | 2341,00 |
| 63 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 349 | 1950 | 21.07.2016 | 228,00 | 19 | 01.09.2025 | 1439,00 |
| 64 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 391 | 1948 | 21.07.2016 | 75,30 | 10 | 01.09.2025 | 1672,00 |
| 65 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бригадирская, д. 2 | 1944 | 25.10.2013 | 719,10 | 29 | 01.09.2025 | 1977,00 |
| 66 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 3 | 1949 | 19.07.2012 | 40,00 | 2 | 01.09.2025 | 2038,00 |
| 67 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 4 | 1976 | 18.10.2016 | 616,40 | 30 | 01.09.2025 | 2264,00 |
| 68 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 6 | 1917 | 11.08.2016 | 402,50 | 32 | 01.09.2025 | 2334,00 |
| 69 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 12 | 1955 | 11.08.2016 | 78,30 | 5 | 01.09.2025 | 440,00 |
| 70 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Брикетная, д. 22 | 1976 | 11.08.2016 | 508,90 | 34 | 01.09.2025 | 323,00 |
| 71 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Верхнекамская, д. 2 | 1979 | 15.09.2016 | 422,20 | 18 | 01.09.2025 | 1998,00 |
| 72 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Верхнекамская, д. 4 | 1957 | 30.06.2016 | 112,50 | 4 | 01.09.2025 | 2392,00 |
| 73 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Верхнекамская, д. 6 | 1957 | 04.10.2016 | 430,10 | 12 | 01.09.2025 | 1862,00 |
| 74 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 23 | 1953 | 11.03.2016 | 100,60 | 2 | 01.09.2025 | 852,00 |
| 75 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 25 | 1953 | 16.03.2016 | 101,30 | 2 | 01.09.2025 | 930,00 |
| 76 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 26 | 1955 | 24.12.2015 | 614,80 | 38 | 01.09.2025 | 1461,00 |
| 77 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 27 | 1953 | 01.04.2016 | 100,50 | 2 | 01.09.2025 | 528,00 |
| 78 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 42 | 1958 | 24.11.2016 | 713,70 | 44 | 01.09.2025 | 5699,40 |
| 79 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлянская, д. 15 | 1958 | 31.03.2016 | 330,40 | 34 | 01.09.2025 | 952,00 |
| 80 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ветлянская, д. 28 | 1958 | 31.03.2016 | 107,20 | 7 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 81 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 59 | 1955 | 21.11.2013 | 193,10 | 18 | 01.09.2025 | 1017,00 |
| 82 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 63 | 1955 | 18.07.2016 | 249,70 | 13 | 01.09.2025 | 1151,00 |
| 83 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Водников, д. 77 | 1917 | 16.03.2016 | 117,80 | 9 | 01.09.2025 | 2285,00 |
| 84 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Вольская, д. 4 | 1956 | 13.11.2012 | 74,40 | 7 | 01.09.2025 | 1517,00 |
| 85 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Газонная, д. 21 | 1951 | 20.02.2014 | 57,00 | 1 | 01.09.2025 | 1115,00 |
| 86 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 1 | 1951 | 24.03.2016 | 286,10 | 8 | 01.09.2025 | 937,00 |
| 87 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 2 | 1951 | 24.03.2016 | 380,20 | 10 | 01.09.2025 | 1754,00 |
| 88 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 12 | 1955 | 18.04.2013 | 297,50 | 19 | 01.09.2025 | 384,00 |
| 89 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гальперина, д. 14 | 1955 | 18.04.2013 | 176,70 | 8 | 01.09.2025 | 271,00 |
| 90 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 7 | 1950 | 24.12.2015 | 511,40 | 34 | 01.09.2025 | 1535,00 |
| 91 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 48 | 1936 | 18.10.2016 | 1094,60 | 75 | 01.09.2025 | 7113,00 |
| 92 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 70 | 1954 | 17.06.2016 | 392,20 | 35 | 01.09.2025 | 2800,00 |
| 93 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 72 | 1954 | 17.06.2016 | 389,80 | 29 | 01.09.2025 | 2800,00 |
| 94 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 3 | 1953 | 30.08.2012 | 96,56 | 10 | 01.09.2025 | 1263,00 |
| 95 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 5 | 1954 | 30.08.2012 | 78,70 | 4 | 01.09.2025 | 1401,00 |
| 96 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 19 | 1964 | 30.08.2012 | 116,40 | 9 | 01.09.2025 | 1494,00 |
| 97 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Гомельская, д. 21 | 1962 | 30.08.2012 | 170,50 | 10 | 01.09.2025 | 679,00 |
| 98 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Городищенская, д. 5 | 1934 | 30.06.2016 | 339,20 | 11 | 01.09.2025 | 2324,00 |
| 99 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Грачева, д. 14 | 1969 | 14.01.2016 | 178,20 | 19 | 01.09.2025 | 707,00 |
| 100 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Двинская, д. 6 | 1953 | 15.09.2016 | 584,80 | 32 | 01.09.2025 | 1384,67 |
| 101 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Делегатская, д. 27 | 1967 | 30.08.2012 | 48,10 | 3 | 01.09.2025 | 3348,00 |
| 102 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Докучаева, д. 2 | 1961 | 24.12.2015 | 499,40 | 39 | 01.09.2025 | 1284,00 |
| 103 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Докучаева, д. 10 | 1962 | 24.12.2015 | 283,90 | 17 | 01.09.2025 | 875,00 |
| 104 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27г | 1960 | 16.03.2016 | 492,20 | 41 | 01.09.2025 | 710,00 |
| 105 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Домостроительная, д. 7 | 1949 | 21.04.2016 | 90,80 | 4 | 01.09.2025 | 1829,00 |
| 106 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 38 | 1917 | 19.07.2012 | 295,90 | 43 | 01.09.2025 | 1192,50 |
| 107 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ереванская, д. 22 | 1958 | 30.08.2012 | 146,10 | 9 | 01.09.2025 | 6586,14 |
| 108 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ереванская, д. 26 | 1955 | 30.08.2012 | 137,20 | 8 | 01.09.2025 | 1087,20 |
| 109 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ереванская, д. 28 | 1955 | 30.08.2012 | 357,60 | 29 | 01.09.2025 | 662,00 |
| 110 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1954 | 19.12.2015 | 22,20 | 3 | 01.09.2025 | 487,00 |
| 111 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1956 | 16.12.2015 | 216,00 | 16 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 112 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Железнодорожная, д. 10а | 1960 | 16.12.2015 | 165,20 | 10 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 113 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Заводская, д. 6 | 1931 | 10.06.2016 | 266,50 | 7 | 01.09.2025 | 2656,00 |
| 114 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 1 | 1959 | 31.05.2012 | 302,20 | 19 | 01.09.2025 | 1412,00 |
| 115 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 7 | 1960 | 14.02.2012 | 117,00 | 8 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 116 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 7а | 1960 | 14.02.2012 | 177,90 | 12 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 117 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 7б | 1961 | 14.02.2012 | 80,30 | 8 | 01.09.2025 | 2392,00 |
| 118 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 9а | 1960 | 14.02.2012 | 175,50 | 14 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 119 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зарайская, д. 10а | 1959 | 14.02.2012 | 152,40 | 5 | 01.09.2025 | 1456,00 |
| 120 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Зюкайская, д. 5 | 1948 | 20.04.2016 | 141,10 | 12 | 01.09.2025 | 1808,00 |
| 121 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ивдельская, д. 3 | 1969 | 15.01.2016 | 451,50 | 20 | 01.09.2025 | 1026,00 |
| 122 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ивдельская, д. 5 | 1969 | 15.01.2016 | 374,10 | 27 | 01.09.2025 | 1150,00 |
| 123 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 14 | 1934 | 23.01.2015 | 1863,40 | 168 | 01.09.2025 | 2598,00 |
| 124 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 16 | 1930 | 19.05.2016 | 1585,30 | 83 | 01.09.2025 | 2767,00 |
| 125 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 18 | 1930 | 19.05.2016 | 1658,30 | 69 | 01.09.2025 | 2382,00 |
| 126 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14 | 1940 | 26.03.2014 | 716,90 | 41 | 01.09.2025 | 1527,00 |
| 127 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 15 | 1934 | 05.02.2015 | 401,40 | 28 | 01.09.2025 | 1502,00 |
| 128 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17 | 1939 | 23.05.2013 | 579,10 | 31 | 01.09.2025 | 1368,00 |
| 129 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17а | 1958 | 14.03.2016 | 731,40 | 37 | 01.09.2025 | 3030,57 |
| 130 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 18 | 1958 | 29.12.2015 | 1006,30 | 35 | 01.09.2025 | 2163,00 |
| 131 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 8 | 1958 | 10.11.2014 | 409,70 | 33 | 01.09.2025 | 2386,00 |
| 132 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 10 | 1958 | 14.07.2014 | 408,40 | 35 | 01.09.2025 | 2646,00 |
| 133 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 12 | 1958 | 10.11.2014 | 334,00 | 23 | 01.09.2025 | 1740,00 |
| 134 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Калинина, д. 45 | 1952 | 24.10.2016 | 515,80 | 21 | 01.09.2025 | 1226,00 |
| 135 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 41 | 1960 | 14.01.2016 | 475,40 | 24 | 01.09.2025 | 1654,68 |
| 136 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 41а | 1960 | 14.07.2016 | 272,50 | 20 | 01.09.2025 | 2116,60 |
| 137 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каляева, д. 72 | 1959 | 15.07.2014 | 283,90 | 12 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 138 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 2 | 1952 | 11.03.2016 | 773,60 | 31 | 01.09.2025 | 6287,00 |
| 139 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 11 | 1957 | 27.09.2016 | 79,90 | 10 | 01.09.2025 | 1323,00 |
| 140 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 13 | 1957 | 27.09.2016 | 112,80 | 21 | 01.09.2025 | 1279,00 |
| 141 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 17 | 1957 | 27.09.2016 | 111,00 | 19 | 01.09.2025 | 1418,00 |
| 142 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Камышловская, д. 19 | 1957 | 27.09.2016 | 84,60 | 16 | 01.09.2025 | 1323,00 |
| 143 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 54 | 1962 | 14.01.2016 | 325,60 | 29 | 01.09.2025 | 1218,01 |
| 144 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 54а | 1961 | 28.06.2016 | 334,90 | 28 | 01.09.2025 | 1224,09 |
| 145 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 22 | 1951 | 04.07.2016 | 24,80 | 1 | 01.09.2025 | 2920,50 |
| 146 | Город Пермь | г. Пермь, ул. КИМ, д. 53 | 1939 | 17.08.2012 | 1207,70 | 93 | 01.09.2025 | 2523,72 |
| 147 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 70 | 1917 | 27.04.2016 | 25,20 | 1 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 148 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 130 | 1917 | 06.04.2016 | 144,50 | 19 | 01.09.2025 | 3490,00 |
| 149 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 136 | 1917 | 14.01.2016 | 96,50 | 13 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 150 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 182б | 1917 | 25.07.2013 | 74,30 | 5 | 01.09.2025 | 701,00 |
| 151 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 192б | 1917 | 25.07.2013 | 174,90 | 25 | 01.09.2025 | 701,00 |
| 152 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 1947 | 16.03.2016 | 78,10 | 10 | 01.09.2025 | 701,00 |
| 153 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 2 | 1947 | 16.03.2016 | 50,60 | 7 | 01.09.2025 | 1933,00 |
| 154 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 3 | 1930 | 26.03.2014 | 67,50 | 11 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 155 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д. 5 | 1947 | 16.03.2016 | 65,00 | 6 | 01.09.2025 | 1009,00 |
| 156 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 1а | 1953 | 06.02.2013 | 440,10 | 54 | 01.09.2025 | 1900,00 |
| 157 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 3 | 1950 | 13.08.2012 | 239,70 | 20 | 01.09.2025 | 2639,00 |
| 158 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 9 | 1942 | 16.12.2015 | 528,50 | 32 | 01.09.2025 | 1761,00 |
| 159 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 11, к. а | 1954 | 20.12.2012 | 737,20 | 53 | 01.09.2025 | 2099,00 |
| 160 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 4 | 1944 | 12.03.2014 | 692,80 | 39 | 01.09.2025 | 2022,00 |
| 161 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 10 | 1954 | 22.02.2013 | 505,50 | 40 | 01.09.2025 | 732,00 |
| 162 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 12 | 1946 | 10.02.2016 | 513,80 | 26 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 163 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 14 | 1932 | 18.10.2016 | 394,10 | 35 | 01.09.2025 | 857,00 |
| 164 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 30 | 1959 | 25.03.2016 | 279,90 | 15 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 165 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 20, к. а | 1957 | 29.09.2016 | 378,70 | 25 | 01.09.2025 | 1083,05 |
| 166 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 29 | 1953 | 07.10.2016 | 373,30 | 28 | 01.09.2025 | 1940,00 |
| 167 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 35 | 1957 | 20.04.2016 | 1015,80 | 39 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 168 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 47 | 1956 | 12.02.2015 | 714,60 | 31 | 01.09.2025 | 1675,00 |
| 169 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красина, д. 14 | 1933 | 10.06.2016 | 249,40 | 26 | 01.09.2025 | 1891,00 |
| 170 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красина, д. 33 | 1925 | 16.03.2016 | 132,10 | 8 | 01.09.2025 | 1618,00 |
| 171 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красина, д. 35 | 1937 | 11.03.2016 | 243,20 | 5 | 01.09.2025 | 1125,00 |
| 172 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 13 | 1962 | 22.12.2015 | 2398,00 | 177 | 01.09.2025 | 2909,00 |
| 173 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 20 | 1955 | 21.12.2015 | 242,60 | 19 | 01.09.2025 | 1654,00 |
| 174 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 20а | 1955 | 21.12.2015 | 376,30 | 33 | 01.09.2025 | 2047,00 |
| 175 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 24 | 1958 | 16.12.2015 | 1131,10 | 41 | 01.09.2025 | 2447,00 |
| 176 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 29 | 1944 | 10.02.2016 | 701,70 | 44 | 01.09.2025 | 1809,00 |
| 177 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 31 | 1946 | 18.10.2016 | 508,70 | 24 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 178 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 33 | 1949 | 10.02.2016 | 710,20 | 38 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 179 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 36 | 1954 | 09.11.2016 | 897,50 | 24 | 01.09.2025 | 2400,00 |
| 180 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 38 | 1958 | 03.08.2016 | 413,60 | 23 | 01.09.2025 | 1265,00 |
| 181 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 40 | 1958 | 03.08.2016 | 343,71 | 26 | 01.09.2025 | 1348,00 |
| 182 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 125 | 1947 | 25.10.2013 | 2103,50 | 84 | 01.09.2025 | 3521,00 |
| 183 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ладожская, д. 25 | 1960 | 30.09.2014 | 599,00 | 38 | 01.09.2025 | 5579,29 |
| 184 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ласьва поселок, д. 1 (1420 км) | 1956 | 05.05.2012 | 107,30 | 5 | 01.09.2025 | 8282,00 |
| 185 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 24 | 1944 | 12.02.2016 | 681,90 | 36 | 01.09.2025 | 1630,00 |
| 186 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 49 | 1956 | 06.04.2016 | 716,80 | 30 | 01.09.2025 | 1464,00 |
| 187 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левченко, д. 38 | 1958 | 17.03.2014 | 577,00 | 53 | 01.09.2025 | 1999,00 |
| 188 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левшинская, д. 32 | 1962 | 14.02.2012 | 245,70 | 11 | 01.09.2025 | 962,00 |
| 189 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левшинская, д. 37а | 1986 | 30.08.2012 | 81,70 | 5 | 01.09.2025 | 612,00 |
| 190 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Левшинская, д. 43 | 1990 | 30.08.2012 | 374,60 | 30 | 01.09.2025 | 736,00 |
| 191 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 392,20 | 39 | 01.09.2025 | 1275,60 |
| 192 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 12 | 1952 | 10.06.2016 | 641,60 | 23 | 01.09.2025 | 1710,30 |
| 193 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 18 | 1953 | 10.06.2016 | 531,40 | 60 | 01.09.2025 | 3312,00 |
| 194 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лепешинской, д. 20 | 1953 | 24.11.2016 | 597,60 | 16 | 01.09.2025 | 3641,00 |
| 195 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 17 | 1961 | 23.01.2015 | 289,30 | 19 | 01.09.2025 | 819,09 |
| 196 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 19 | 1961 | 15.01.2016 | 221,10 | 13 | 01.09.2025 | 1340,83 |
| 197 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 21 | 1934 | 15.01.2016 | 130,00 | 14 | 01.09.2025 | 1422,21 |
| 198 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 10-я, д. 27 | 1935 | 15.01.2016 | 225,10 | 14 | 01.09.2025 | 1340,61 |
| 199 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 10 | 1934 | 09.11.2016 | 160,80 | 10 | 01.09.2025 | 1630,89 |
| 200 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 11 | 1934 | 19.12.2014 | 112,00 | 7 | 01.09.2025 | 1505,12 |
| 201 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 14 | 1937 | 15.01.2016 | 142,00 | 8 | 01.09.2025 | 1384,72 |
| 202 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 15 | 1934 | 09.11.2016 | 147,30 | 4 | 01.09.2025 | 1287,00 |
| 203 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 17 | 1936 | 25.08.2016 | 147,60 | 5 | 01.09.2025 | 1211,49 |
| 204 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 11-я, д. 18 | 1937 | 15.01.2016 | 144,00 | 17 | 01.09.2025 | 1342,00 |
| 205 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 12-я, д. 19 | 1937 | 09.11.2016 | 123,10 | 8 | 01.09.2025 | 1342,00 |
| 206 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 13-я, д. 26 | 1936 | 29.11.2015 | 223,50 | 13 | 01.09.2025 | 1467,40 |
| 207 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 13-я, д. 27 | 1936 | 21.01.2016 | 171,90 | 11 | 01.09.2025 | 1588,13 |
| 208 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 1-я, д. 41 | 1966 | 10.02.2012 | 155,90 | 11 | 01.09.2025 | 937,05 |
| 209 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 1-я, д. 41б | 1962 | 25.08.2016 | 302,80 | 25 | 01.09.2025 | 886,15 |
| 210 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Линия 4-я, д. 15 | 1917 | 09.11.2016 | 90,50 | 5 | 01.09.2025 | 955,05 |
| 211 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Липогорская 1-я, д. 8 | 1924 | 19.07.2013 | 74,20 | 11 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 212 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 147 | 1960 | 08.02.2016 | 139,50 | 11 | 01.09.2025 | 240,00 |
| 213 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 8 | 1955 | 07.04.2016 | 352,90 | 14 | 01.09.2025 | 1020,00 |
| 214 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 9 | 1955 | 25.03.2014 | 64,10 | 4 | 01.09.2025 | 1015,00 |
| 215 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 10 | 1955 | 23.09.2014 | 156,40 | 12 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 216 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 12 | 1955 | 06.08.2014 | 369,40 | 21 | 01.09.2025 | 1824,00 |
| 217 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 13 | 1955 | 12.02.2016 | 273,00 | 14 | 01.09.2025 | 1304,00 |
| 218 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Лужская, д. 15 | 1955 | 12.02.2016 | 320,50 | 16 | 01.09.2025 | 1198,00 |
| 219 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 1а | 1954 | 16.03.2016 | 398,40 | 25 | 01.09.2025 | 946,00 |
| 220 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 1б | 1954 | 16.03.2016 | 344,70 | 23 | 01.09.2025 | 923,00 |
| 221 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Малореченская, д. 41 | 1958 | 31.03.2016 | 55,20 | 1 | 01.09.2025 | 1066,00 |
| 222 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 7а | 1959 | 29.08.2016 | 1220,00 | 100 | 01.09.2025 | 2760,00 |
| 223 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 12 | 1951 | 03.11.2016 | 540,40 | 46 | 01.09.2025 | 1907,00 |
| 224 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 25 | 1941 | 12.02.2016 | 591,70 | 29 | 01.09.2025 | 1774,00 |
| 225 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 27а | 1945 | 25.03.2014 | 669,00 | 48 | 01.09.2025 | 1464,00 |
| 226 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 31а | 1942 | 14.01.2016 | 673,90 | 45 | 01.09.2025 | 1143,00 |
| 227 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 38 | 1959 | 15.09.2016 | 642,90 | 27 | 01.09.2025 | 1830,00 |
| 228 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 22 | 1958 | 07.10.2016 | 586,30 | 14 | 01.09.2025 | 1872,00 |
| 229 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 55 | 1957 | 07.10.2016 | 682,20 | 17 | 01.09.2025 | 1493,00 |
| 230 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Менжинского, д. 43 | 1961 | 15.09.2016 | 624,10 | 38 | 01.09.2025 | 1546,90 |
| 231 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 4 | 1949 | 23.05.2015 | 472,20 | 28 | 01.09.2025 | 1819,60 |
| 232 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 5 | 1939 | 16.03.2016 | 134,30 | 6 | 01.09.2025 | 1027,62 |
| 233 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 16 | 1960 | 05.02.2015 | 218,90 | 10 | 01.09.2025 | 3045,00 |
| 234 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Невская, д. 22 | 1966 | 14.01.2016 | 329,30 | 10 | 01.09.2025 | 826,84 |
| 235 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 11а | 1967 | 04.07.2016 | 383,90 | 17 | 01.09.2025 | 914,96 |
| 236 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нижнекурьинская, д. 8 | 1931 | 21.02.2012 | 322,50 | 27 | 01.09.2025 | 1214,00 |
| 237 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нижнекурьинская, д. 10 | 1930 | 21.02.2012 | 363,70 | 38 | 01.09.2025 | 864,00 |
| 238 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нижнекурьинская, д. 12 | 1931 | 21.02.2012 | 594,40 | 63 | 01.09.2025 | 2369,00 |
| 239 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 17 | 1917 | 05.02.2016 | 3026,70 | 144 | 01.09.2025 | 4657,00 |
| 240 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Новгородская 4-я, д. 10 | 1958 | 01.04.2016 | 125,10 | 10 | 01.09.2025 | 554,00 |
| 241 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Новогодняя, д. 2а | 1954 | 22.06.2016 | 59,10 | 2 | 01.09.2025 | 1316,00 |
| 242 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 15 | 1936 | 30.06.2016 | 305,10 | 7 | 01.09.2025 | 4666,00 |
| 243 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 17 | 1934 | 12.07.2013 | 199,30 | 6 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 244 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 19 | 1932 | 30.06.2016 | 482,90 | 28 | 01.09.2025 | 1917,00 |
| 245 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 23 | 1959 | 15.09.2016 | 643,90 | 33 | 01.09.2025 | 2528,00 |
| 246 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Онежская, д. 5 | 1953 | 15.09.2016 | 405,90 | 26 | 01.09.2025 | 711,00 |
| 247 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Онежская, д. 7 | 1953 | 15.09.2016 | 350,90 | 21 | 01.09.2025 | 1242,00 |
| 248 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Памирская, д. 1 | 1981 | 30.08.2012 | 211,00 | 16 | 01.09.2025 | 399,00 |
| 249 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Памирская, д. 7 | 1959 | 30.08.2012 | 92,50 | 4 | 01.09.2025 | 749,00 |
| 250 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пензенская, д. 55 | 1944 | 06.10.2016 | 421,10 | 22 | 01.09.2025 | 718,00 |
| 251 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пензенская, д. 57 | 1944 | 02.08.2013 | 363,00 | 23 | 01.09.2025 | 691,00 |
| 252 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 14 | 1934 | 21.08.2014 | 28,18 | 1 | 01.09.2025 | 2807,00 |
| 253 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 2 | 1956 | 17.12.2014 | 334,10 | 13 | 01.09.2025 | 1482,00 |
| 254 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 4 | 1954 | 11.05.2016 | 267,36 | 21 | 01.09.2025 | 1624,00 |
| 255 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 24 | 1953 | 02.07.2014 | 908,30 | 50 | 01.09.2025 | 2105,00 |
| 256 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 28 | 1958 | 22.11.2013 | 129,50 | 5 | 01.09.2025 | 1257,00 |
| 257 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 | 1959 | 24.05.2013 | 158,40 | 5 | 01.09.2025 | 1223,00 |
| 258 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30а | 1961 | 08.02.2016 | 684,06 | 54 | 01.09.2025 | 2170,00 |
| 259 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 34 | 1959 | 04.08.2016 | 366,90 | 27 | 01.09.2025 | 1331,00 |
| 260 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 36 | 1959 | 24.12.2014 | 250,60 | 17 | 01.09.2025 | 1335,00 |
| 261 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пономарева, д. 56 | 1959 | 15.01.2016 | 428,00 | 21 | 01.09.2025 | 1024,00 |
| 262 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пономарева, д. 56а | 1959 | 15.01.2016 | 324,80 | 18 | 01.09.2025 | 712,00 |
| 263 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 27 | 1957 | 18.07.2016 | 123,10 | 3 | 01.09.2025 | 1012,00 |
| 264 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 29 | 1956 | 18.07.2016 | 303,70 | 7 | 01.09.2025 | 1173,00 |
| 265 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 31 | 1957 | 18.07.2016 | 462,20 | 16 | 01.09.2025 | 1739,00 |
| 266 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Портовая, д. 33 | 1956 | 21.08.2014 | 140,30 | 6 | 01.09.2025 | 1767,00 |
| 267 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пристанционная, д. 2 | 1958 | 16.12.2015 | 420,10 | 25 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 268 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 55 | 1917 | 28.08.2016 | 101,20 | 4 | 01.09.2025 | 181,00 |
| 269 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 4 | 1968 | 28.05.2012 | 87,40 | 8 | 01.09.2025 | 1287,00 |
| 270 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 6 | 1968 | 28.05.2012 | 164,20 | 13 | 01.09.2025 | 1060,00 |
| 271 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 7 | 1952 | 28.05.2012 | 154,80 | 8 | 01.09.2025 | 1242,00 |
| 272 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ракитная, д. 36 | 1961 | 20.04.2016 | 165,30 | 7 | 01.09.2025 | 1731,00 |
| 273 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Республиканская, д. 10 | 1916 | 25.08.2016 | 87,80 | 3 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 274 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рионская, д. 4 | 1957 | 22.10.2014 | 100,90 | 7 | 01.09.2025 | 1078,20 |
| 275 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Роменская, д. 7 | 1961 | 19.10.2016 | 198,00 | 11 | 01.09.2025 | 1563,00 |
| 276 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рощинская, д. 4 | 1955 | 14.12.2016 | 400,60 | 25 | 01.09.2025 | 0,00 |
| 277 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рощинская, д. 6 | 1955 | 08.08.2015 | 372,40 | 16 | 01.09.2025 | 1760,00 |
| 278 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рощинская, д. 8 | 1956 | 19.02.2016 | 264,30 | 17 | 01.09.2025 | 1831,00 |
| 279 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рязанская, д. 9 | 1959 | 24.10.2016 | 395,20 | 15 | 01.09.2025 | 785,56 |
| 280 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Рязанская, д. 11 | 1959 | 24.10.2016 | 420,20 | 21 | 01.09.2025 | 854,00 |
| 281 | Город Пермь | г. Пермь, п. Санаторий «Подснежник», д. 3 | 1917 | 22.12.2015 | 72,50 | 15 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 282 | Город Пермь | г. Пермь, п. Санаторий «Подснежник», д. 13 | 1905 | 08.02.2016 | 117,00 | 6 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 283 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 22 | 1959 | 11.03.2016 | 648,10 | 26 | 01.09.2025 | 1795,00 |
| 284 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 22а | 1958 | 11.03.2016 | 643,10 | 34 | 01.09.2025 | 2513,00 |
| 285 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 24 | 1958 | 22.12.2015 | 614,70 | 22 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 286 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сеченова, д. 8 | 1956 | 24.12.2015 | 663,30 | 15 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 287 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 114 | 1958 | 17.03.2016 | 408,90 | 20 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 288 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 124 | 1952 | 16.01.2013 | 162,90 | 8 | 01.09.2025 | 1283,00 |
| 289 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 125 | 1955 | 19.02.2016 | 308,20 | 16 | 01.09.2025 | 2009,00 |
| 290 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 127 | 1957 | 04.03.2015 | 135,40 | 18 | 01.09.2025 | 1675,00 |
| 291 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 132 | 1951 | 28.04.2014 | 303,40 | 20 | 01.09.2025 | 1129,00 |
| 292 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 135 | 1957 | 22.01.2016 | 188,90 | 9 | 01.09.2025 | 1172,00 |
| 293 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 137а | 1958 | 17.03.2016 | 415,30 | 28 | 01.09.2025 | 1175,00 |
| 294 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Суксунская, д. 7 | 1917 | 25.01.2016 | 78,30 | 12 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 295 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 1 | 1953 | 28.07.2016 | 269,40 | 9 | 01.09.2025 | 2407,00 |
| 296 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 3 | 1953 | 24.10.2016 | 723,50 | 37 | 01.09.2025 | 1987,00 |
| 297 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 4 | 1959 | 18.10.2016 | 636,70 | 39 | 01.09.2025 | 2366,00 |
| 298 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 5 | 1952 | 11.03.2016 | 712,90 | 30 | 01.09.2025 | 2094,00 |
| 299 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 6 | 1953 | 18.10.2016 | 633,60 | 30 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 300 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Таймырская, д. 8 | 1937 | 30.06.2016 | 268,00 | 23 | 01.09.2025 | 4913,00 |
| 301 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Талицкий, д. 4 | 1959 | 19.12.2015 | 1148,90 | 75 | 01.09.2025 | 1817,00 |
| 302 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 20 | 1954 | 28.04.2016 | 1077,00 | 44 | 01.09.2025 | 2665,20 |
| 303 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 23 | 1955 | 28.04.2016 | 417,10 | 26 | 01.09.2025 | 1145,00 |
| 304 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 15 | 1930 | 21.02.2012 | 222,30 | 17 | 01.09.2025 | 1112,00 |
| 305 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 17 | 1929 | 21.02.2012 | 315,60 | 30 | 01.09.2025 | 1194,00 |
| 306 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 23 | 1925 | 21.02.2012 | 129,20 | 21 | 01.09.2025 | 1737,00 |
| 307 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 28 | 1929 | 14.01.2016 | 204,00 | 6 | 01.09.2025 | 2052,00 |
| 308 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 30 | 1927 | 27.04.2016 | 205,40 | 13 | 01.09.2025 | 1811,00 |
| 309 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 32 | 1961 | 14.01.2016 | 260,60 | 23 | 01.09.2025 | 2351,00 |
| 310 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 44 | 1949 | 27.04.2016 | 161,50 | 9 | 01.09.2025 | 1538,00 |
| 311 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 68 | 1929 | 23.09.2014 | 142,60 | 16 | 01.09.2025 | 1348,00 |
| 312 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Телефонная, д. 3 | 1959 | 01.04.2016 | 27,70 | 1 | 01.09.2025 | 1009,00 |
| 313 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Телефонная, д. 9 | 1959 | 01.04.2016 | 99,00 | 7 | 01.09.2025 | 960,00 |
| 314 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 112 | 1960 | 21.08.2014 | 244,10 | 6 | 01.09.2025 | 1778,00 |
| 315 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 114 | 1958 | 10.12.2015 | 244,70 | 10 | 01.09.2025 | 1699,00 |
| 316 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 116 | 1958 | 18.07.2016 | 149,30 | 3 | 01.09.2025 | 1198,00 |
| 317 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 3 | 1933 | 16.03.2016 | 226,10 | 8 | 01.09.2025 | 2036,00 |
| 318 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 4 | 1933 | 29.12.2016 | 344,00 | 7 | 01.09.2025 | 3317,00 |
| 319 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ударника, д. 9 | 1931 | 16.03.2016 | 311,40 | 7 | 01.09.2025 | 2156,00 |
| 320 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 76 | 1960 | 15.07.2013 | 112,90 | 6 | 01.09.2025 | 936,00 |
| 321 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 78 | 1960 | 04.08.2016 | 109,00 | 4 | 01.09.2025 | 1056,00 |
| 322 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 80 | 1960 | 04.08.2016 | 112,40 | 2 | 01.09.2025 | 448,00 |
| 323 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Узбекская, д. 82 | 1960 | 04.08.2016 | 110,50 | 4 | 01.09.2025 | 600,00 |
| 324 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уральская, д. 17 | 1917 | 01.04.2016 | 42,30 | 7 | 01.09.2025 | 1106,00 |
| 325 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уральская, д. 44 | 1917 | 05.02.2015 | 125,90 | 27 | 01.09.2025 | 1090,00 |
| 326 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уржумская, д. 3 | 1953 | 24.03.2016 | 82,30 | 3 | 01.09.2025 | 847,00 |
| 327 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Уржумская, д. 4 | 1953 | 24.03.2016 | 88,20 | 6 | 01.09.2025 | 1270,00 |
| 328 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Усадебная, д. 6 | 1959 | 15.09.2016 | 636,10 | 30 | 01.09.2025 | 1300,00 |
| 329 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Физкультурников, д. 26 | 1923 | 16.03.2016 | 68,30 | 3 | 01.09.2025 | 2752,00 |
| 330 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Фокинская, д. 19 | 1962 | 25.08.2016 | 187,40 | 20 | 01.09.2025 | 1318,00 |
| 331 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Фоминская, д. 42 | 1963 | 21.11.2013 | 319,60 | 16 | 01.09.2025 | 2799,00 |
| 332 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Худанина, д. 14 | 1944 | 15.03.2013 | 481,30 | 28 | 01.09.2025 | 1291,00 |
| 333 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Худанина, д. 16 | 1944 | 22.01.2016 | 61,20 | 3 | 01.09.2025 | 1108,00 |
| 334 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 15 | 1967 | 04.02.2015 | 378,40 | 31 | 01.09.2025 | 342,00 |
| 335 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 113 | 1902 | 25.11.2013 | 105,50 | 22 | 01.09.2025 | 210,00 |
| 336 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Циолковского, д. 17а | 1951 | 14.08.2014 | 1863,50 | 172 | 01.09.2025 | 2766,00 |
| 337 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 29 | 1957 | 13.08.2014 | 276,50 | 32 | 01.09.2025 | 799,00 |
| 338 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Чусовская, д. 17 | 1954 | 15.12.2015 | 185,50 | 5 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 339 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Щигровская, д. 4 | 1957 | 28.06.2016 | 401,20 | 27 | 01.09.2025 | 286,00 |
| 340 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Щигровская, д. 6 | 1957 | 03.11.2016 | 404,70 | 27 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| 341 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 25а | 1951 | 16.03.2016 | 335,80 | 13 | 01.09.2025 | 1194,19 |
| 342 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 38 | 1953 | 12.02.2016 | 749,50 | 41 | 01.09.2025 | 1674,00 |
| 343 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ядринская, д. 10 | 1957 | 12.02.2016 | 382,50 | 21 | 01.09.2025 | 1339,00 |
| 344 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ядринская, д. 12 | 1956 | 28.06.2016 | 305,00 | 19 | 01.09.2025 | 1788,00 |
| 345 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 9а | 1960 | 18.03.2015 | 124,80 | 6 | 01.09.2025 | 2981,00 |
| 346 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Яранская, д. 17 | 1953 | 24.03.2016 | 79,50 | 4 | 01.09.2025 | 1200,00 |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу Перми |  |  |  |  | 4462,60 | 438 |  |  |
| 1 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 6 | 1929 | 02.10.2014 | 35,60 | 7 | 01.09.2025 |  |
| 2 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5 | 1937 | 28.01.2013 | 23,60 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 3 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Бабушкина, д. 3 | 1952 | 28.04.2016 | 59,50 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 4 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 23а | 1958 | 10.08.2012 | 189,60 | 32 | 01.09.2025 |  |
| 5 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 60 | 1954 | 22.01.2015 | 55,20 | 8 | 01.09.2025 |  |
| 6 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 3 | 1934 | 10.06.2016 | 88,30 | 15 | 01.09.2025 |  |
| 7 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Боровая, д. 14, к. а | 1952 | 15.09.2016 | 64,20 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 8 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 3 | 1917 | 06.12.2012 | 51,70 | 6 | 01.09.2020 |  |
| 9 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Детская, д. 8 | 1936 | 10.06.2016 | 109,10 | 18 | 01.09.2025 |  |
| 10 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 23, АБ | 1917 | 06.12.2012 | 51,30 | 7 | 01.09.2025 |  |
| 11 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 29 | 1917 | 06.12.2012 | 51,60 | 9 | 01.09.2025 |  |
| 12 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64 | 1917 | 24.01.2013 | 204,10 | 12 | 01.09.2025 |  |
| 13 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 1 | 1952 | 14.12.2015 | 85,00 | 11 | 01.09.2025 |  |
| 14 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 5 | 1953 | 29.12.2016 | 124,70 | 22 | 01.09.2025 |  |
| 15 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 10 | 1956 | 29.09.2016 | 166,60 | 18 | 01.09.2025 |  |
| 16 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 11 | 1956 | 04.07.2016 | 83,30 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 17 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 18 | 1950 | 04.07.2016 | 48,60 | 13 | 01.09.2025 |  |
| 18 | Город Пермь | г. Пермь, пер. Каслинский, д. 12 | 1951 | 10.02.2016 | 57,20 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 19 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 14а | 1935 | 04.08.2016 | 55,00 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 20 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 39 | 1917 | 03.04.2016 | 33,90 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 21 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Каслинский пер., д. 8 | 1951 | 25.02.2014 | 23,50 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 22 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | 1954 | 07.10.2015 | 56,20 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 23 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Советская, д. 128 | 1917 | 10.02.2016 | 38,10 | 1 | 01.09.2025 |  |
| 24 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 6 | 1990 | 12.12.2014 | 105,90 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 25 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 10 | 1940 | 28.01.2013 | 112,90 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 26 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 25 | 1917 | 02.07.2014 | 26,40 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 27 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 12 | 1928 | 26.01.2016 | 61,10 | 9 | 01.09.2025 |  |
| 28 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Подгорная, д. 82 | 1940 | 02.10.2014 | 16,90 | 1 | 01.09.2025 |  |
| 29 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Желябова, д. 14 | 1953 | 02.10.2014 | 59,70 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 30 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1940 | 28.01.2013 | 23,00 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 31 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Восстания, д. 56 | 1917 | 16.03.2016 | 30,60 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 32 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 9 | 1917 | 24.01.2012 | 32,80 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 33 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 21 | 1917 | 06.12.2012 | 107,90 | 16 | 01.09.2025 |  |
| 34 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 12 | 1952 | 11.03.2016 | 50,20 | 11 | 01.09.2025 |  |
| 35 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 13 | 1957 | 04.07.2016 | 69,20 | 8 | 01.09.2025 |  |
| 36 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 20 | 1950 | 04.07.2016 | 58,50 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 37 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 15 | 1917 | 02.07.2014 | 277,10 | 33 | 01.09.2025 |  |
| 38 | Город Пермь | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 15а | 1957 | 02.07.2014 | 308,40 | 30 | 01.09.2025 |  |
| 39 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 19 | 1954 | 26.01.2016 | 60,40 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 40 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 80а | 1954 | 10.02.2016 | 45,40 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 41 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Достоевского, д. 3а | 1917 | 06.12.2012 | 83,20 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 42 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 15 | 1930 | 23.12.2015 | 47,50 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 43 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 62 | 1917 | 01.03.2012 | 130,60 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 44 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 64 | 1917 | 01.03.2012 | 104,30 | 5 | 01.09.2025 |  |
| 45 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 75 | 1917 | 28.01.2016 | 176,40 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 46 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 13б | 1940 | 28.01.2013 | 60,00 | 2 | 01.09.2025 |  |
| 47 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 16 | 1955 | 05.02.2015 | 84,70 | 6 | 01.09.2025 |  |
| 48 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 105 | 1948 | 31.03.2016 | 28,10 | 3 | 01.09.2025 |  |
| 49 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 58, лит. А | 1917 | 14.08.2014 | 15,20 | 4 | 01.09.2025 |  |
| 50 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 60с | 1917 | 14.08.2014 | 19,40 | 3 | Х |  |
| 51 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, лит. В | 1917 | 14.08.2014 | 22,10 | 7 | 01.09.2025 |  |
| 52 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Ползунова, д. 5а | 1939 | 28.01.2013 | 22,80 | 5 | 01.09.2025 |  |
| 53 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Тавричанская, д. 20 | 1940 | 28.01.2013 | 120,60 | 5 | 01.09.2025 |  |
| 54 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 4 | 1936 | 14.05.2015 | 71,60 | 15 | 01.09.2025 |  |
| 55 | Город Пермь | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 12 | 1958 | 30.08.2016 | 273,80 | 10 | 01.09.2025 |  |

- 6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми 
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

| № | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по этапу 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Пермь | 21293, 37 | 11255, 93 | х | х | х | х | х | 32549,30 | 1561 | 831 | х | х | х | х | х | 2392 |
| Всего по этапу 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Город Пермь | х | 6602,50 | 5000,00 | х | х | х | х | 11602,50 | х | 392 | 357 | х | х | х | х | 749 |
| Всего по этапу 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Город Пермь | х | х | 7000,31 | 5007,00 | х | х | х | 12007,31 | х | х | 457 | 312 | х | х | х | 769 |
| Всего по этапу 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Город Пермь | х | х | х | 12626, 83 | 29462, 61 | х | х | 42089,44 | х | х | х | 995 | 1602 | х | х | 2597 |
| Всего по этапу 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Город Пермь | х | х | х | х | 0,00 | 42089, 44 | х | 42089,44 | х | х | х | х | 0 | 2577 | х | 2577 |
| Всего по этапу 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Город Пермь | х | х | х | х | х | 0 | 42154, 65 | 42154,65 | х | х | х | х | х | 0 | 2600 | 2600 |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Город Пермь | 821,00 | 699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,94 | 85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |

7. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения

| Го | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 2019 | 32549,30 | 26894, 20 | 26894, 20 | 1275266542, 55 | 0,00 | 0,00 | 5655,10 | 5655,10 | 275052753,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5655, 10 | 275052753, 80 |
| 2020 | 11602,5 | 6602, 50 | 6602, 50 | 342836129,60 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 259595000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 259595000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12007, 31 | 7000, 31 | 7000, 31 | 363442227,31 | 0,00 | 0,00 | 5007,00 | 5007,00 | 259958433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5007,00 | 259958433, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 42089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42089, 44 | 42089, 44 | 2110538587, 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42089, 44 | 2110538587, 35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42089, 44 | 42089, 44 | 2213954978, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42089, 44 | 2213954978, 13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 42154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42154, 65 | 42154, 65 | 2318010311, 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42154, 65 | 2318010311, 37 | 0,00 | 0,00 |

8. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.

| Год | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств фонда | за счет средств бюджета субъекта Пермского края | за счет средств местного бюджета города Перми |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору развития застроенной территории) |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2019 | 2392 | 1050 | 868 | 182 | 32549,30 | 26894, 20 | 5655, 10 | 1550319296, 35 | 1177771185, 17 | 186274055, 59 | 186274055,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 749 | 382 | 318 | 64 | 11602,50 | 9555,0 | 2047, 50 | 602431129,60 | 572309573, 09 | 30121556, 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 769 | 366 | 248 | 118 | 12007, 31 | 8132, 71 | 3874, 60 | 623400660, 31 | 592230360, 60 | 31170299, 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2597 | 1316 | 395 | 921 | 42089, 44 | 12626, 83 | 29462, 61 | 2110538587, 35 | 2005011657, 98 | 105526929, 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2577 | 1316 | 395 | 921 | 42089, 44 | 12626, 83 | 29462, 61 | 2213954978, 13 | 2103257229, 22 | 110697748, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2600 | 1316 | 395 | 921 | 42154, 65 | 12648, 56 | 29506, 09 | 2318010311, 37 | 2202109795, 80 | 115900515, 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |