АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2020                                                                                          № 264

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 774

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от 06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043, 
от 24.12.2019 № 1060).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.03.2020 № 264

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполняются работы по капитальному ремонту | га | 2,6 | 16,4 | 42,1 | 43,0 | 26,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 165920, 40552 | 320955, 400 | 668826, 600 | 809263, 200 | 610343, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 11764, 900 | 50000, 000 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города 
Перми»:

3.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,0 (0,0) | 0,9 (2,6) | 2,9 (8,6) | 5,7 (16,9) | 8,8 (26,1) |

3.2. строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (ед.) | - | 12,0 (2) | 5,9 (1) | 5,9 (1) | 5,9 (1) |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 10883, 500 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |  | 120,900 |
| 1.1.1.1.1.6 | содержание туалета в саду им. 250-летия города Перми |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 816,300 |
| 1.1.1.1.1.7 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 (сквер по ул. Сергея Есенина, сквер по проспекту Парковому, 66, сквер по ул. Таврической) | бюджет города Перми | 700,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 12 | бюджет города Перми | 217,700 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 14793, 500 |
| 1.1.1.1.1.10 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.12 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,2 |  | 50,900 |
| 1.1.1.1.1.14 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 |  | 1109,500 |
| 1.1.1.1.1.15 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 |  | 295,900 |
| 1.1.1.1.1.16 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 9502,300 |
| 1.1.1.1.1.17 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  |  |
| 1.1.1.1.1.18 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  |  |
| 1.1.1.1.1.19 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  |  |
| 1.1.1.1.1.20 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,5 |  |  |
| 1.1.1.1.1.21 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 17 |  | 712,700 |
| 1.1.1.1.1.22 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 190,000 |
| 1.1.1.1.1.23 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 25116, 200 |
| 1.1.1.1.1.24 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 15 |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 15 |  |  |
| 1.1.1.1.1.26 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  |  |
| 1.1.1.1.1.27 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 8,8 |  | 62,200 |
| 1.1.1.1.1.28 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 |  | 1733,700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер Уральских добровольцев) |  | 7764,000 |
| 1.1.1.1.1.29 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 462,300 |
| 1.1.1.1.1.30 | содержание туалета в сквере в 64 квартале, эспланада |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 1951,700 |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 16681, 700 |
| 1.1.1.1.1.32 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  |  |
| 1.1.1.1.1.33 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  |  |
| 1.1.1.1.1.34 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  |  |
| 1.1.1.1.1.35 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 22,5 |  | 60,300 |
| 1.1.1.1.1.36 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 |  | 1324,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сад на Северной дамбе) |  | 6177,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (бульвар Гагарина от ул. Патриса Лумумбы до ул. Старцева) |  | 432,300 |
| 1.1.1.1.1.37 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 327,000 |
| 1.1.1.1.1.38 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 5584,400 |
| 1.1.1.1.1.39 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.1.40 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.1.41 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 90 |  |  |
| 1.1.1.1.1.42 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 12,7 |  |  |
| 1.1.1.1.1.43 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 18 |  | 508,600 |
| 1.1.1.1.1.44 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 7 |  | 111,700 |
| 1.1.1.1.1.45 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 27 | бюджет города Перми | 12037, 500 |
| 1.1.1.1.1.46 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  |  |
| 1.1.1.1.1.47 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  |  |
| 1.1.1.1.1.48 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 200 |  |  |
| 1.1.1.1.1.49 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 6,6 |  | 46,700 |
| 1.1.1.1.1.50 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 27 |  | 887,800 |
| 1.1.1.1.1.51 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 6 |  | 236,700 |
| 1.1.1.1.1.52 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 663,300 |
| 1.1.1.1.1.53 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.54 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.55 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.56 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 2,3 |  | 16,300 |
| 1.1.1.1.1.57 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 49,800 |
| 1.1.1.1.1.58 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 |  | 13,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 121643, 100 |
| - 1.1.1.1.2 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | оплата налогов по объектам озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 6 | бюджет города Перми | 93,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 2 |  | 3631,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 |  | 0,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3725,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125368, 800 |
| - 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,10 | бюджет города Перми | 1205,900 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 35 |  | 94,400 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  | 107,300 |
| 1.1.1.2.1.2.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 395,5 |  | 484,900 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |  | 53,900 |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1469,1 |  | 1556,900 |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 989,700 |  | 888,900 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 27,000 |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418,2 |  | 4038,600 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 31 |  | 83,600 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |  | 64,400 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,60 |  | 3553,400 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |  | 134,800 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 70 |  | 150,300 |
| 1.1.1.2.1.7.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1085,7 |  | 1079,200 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  | 67,400 |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 40 |  | 85,900 |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1601,8 |  | 1957,600 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |  | 53,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15688, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15688, 300 |
| - 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 17954, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17954, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17954, 800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 159011, 900 |
| - 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 15.03.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8281,600 |
| 1.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) |  | 15.03.2020 | 30.04.2020 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) |  | 30.04.2020 | 25.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 20.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33799, 468 |
| 1.1.2.1.1.2.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-формации о размещении заказов |  | 09.01.2020 | 01.03.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 |  | 46196, 732 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) |  | 01.03.2020 | 15.04.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.3 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) |  | 15.04.2020 | 25.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | га | 1,9 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 30.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской) | га | 0,2 | бюджет города Перми | 20000, 000 |
| 1.1.2.1.1.3.1 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 29.03.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 120959, 200 |
| 1.1.2.1.1.3.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) |  | 29.03.2020 | 31.05.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.3 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) |  | 31.05.2020 | 31.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | га | 0,5 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2020 | 31.05.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20000, 000 |
| 1.1.2.1.1.4.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 31.05.2020 | 20.07.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.2 | выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 20.07.2020 | 30.12.2020 | акт приемки выполненных подготовительных работ (в том числе разборка покрытия и основания тротуаров и площадок) по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | куб. м | 1537 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.3 | подписание акта об осуществлении технологического присоединения по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 01.01.2020 | 30.04.2020 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5 | Капитальный ремонт бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  | 01.06.2020 | 01.07.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80000, 000 |
| 1.1.2.1.1.5.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  | 01.07.2020 | 20.08.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5.2 | выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  | 20.08.2020 | 30.12.2020 | акт приемки выполненных подготовительных работ (в том числе разборка покрытия и основания) по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | куб. м | 715 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329237, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329237, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329237, 000 |
| - 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 30.11.2020 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | 0,9 | бюджет города Перми | 31451, 700 |
| 1.1.3.1.1.2 | укладка в траншеи кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2020 | 30.09.2020 | протяженность уложенного в траншее кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | м | 300 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | демонтаж железобетонных опор сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2020 | 31.05.2020 | количество демонтированных железобетонных опор сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | установка спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.04.2020 | 30.09.2020 | количество установленного спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | устройство тротуаров из бетонной плитки (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.04.2020 | 30.09.2020 | площадь устроенных тротуаров из бетонной плитки (сквер по ул. Гашкова, 20) | кв. м | 3060 |  |  |
| 1.1.3.1.1.6 | устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.04.2020 | 30.09.2020 | площадь устроенных тротуаров с асфальтобетонным покрытием (сквер по ул. Гашкова, 20) | кв. м | 654 |  |  |
| 1.1.3.1.1.7 | посадка деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.04.2020 | 30.11.2020 | количество посаженных деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 59 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31451, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31451, 700 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31451, 700 |
| - 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1550,900 |
| 1.1.4.1.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв. м | 477,2 |  | 251,300 |
| 1.1.4.1.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 2312,600 |
| 1.1.4.1.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв. м | 460,5 |  | 242,500 |
| 1.1.4.1.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв. м | 13650,0 |  | 7189,100 |
| 1.1.4.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв. м | 4905,0 |  | 2583,300 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв. м | 16058,0 |  | 8457,400 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 512,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099, 700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099, 700 |
| - 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 132,900 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 15 |  | 199,300 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 15 |  | 199,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 12 |  | 159,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 15 |  | 199,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 265,800 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 265,800 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 1 |  | 13,300 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 48,100 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | кв. м | 98 |  | 47,200 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 28,900 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | кв. м | 8 |  | 3,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 38,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 10,500 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 38,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | кв. м | 91,5 |  | 44,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1694,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1694,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 544495, 000 |

- 5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 29818, 700 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 1425, 2184 |  | 3785, 800 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную |  |  |  | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | кв. м | 7640 |  | 905,900 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34510, 400 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2020 | 05.11.2020 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 60 | бюджет города Перми | 509,400 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 509,400 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35019, 800 |
| - 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2019 | количество эвакуированных умерших | чел. | 554 | бюджет города Перми | 798,700 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 798,700 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 798,700 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35818, 500 |
| - 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2020 | 15.03.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2053, 200 |
| 2.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 15.03.2020 | 15.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.2 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 31.10.2020 | 31.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.2 | капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 05.04.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9711, 700 |
| 2.1.2.1.1.2.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» |  | 05.04.2020 | 15.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.2.2 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» |  | 31.10.2020 | 31.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11764, 900 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11764, 900 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11764, 900 |
| - 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 20.02.2020 | количество платежных поручений по актам выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1963, 900 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1963, 900 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1963, 900 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1963, 900 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49547, 300 |