АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2020

№ 274

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Градостроительная деятельность 
на территории города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 15.10.2018 № 713

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713 (в ред. 
от 26.12.2018 № 1061, от 04.02.2019 № 58, от 05.03.2019 № 146, от 16.04.2019 
№ 100-П, от 18.06.2019 № 287, от 08.08.2019 № 464, от 04.09.2019 № 525, 
от 09.10.2019 № 658, от 18.10.2019 № 739, от 06.12.2019 № 977, от 10.01.2020 
№ 14, от 11.02.2020 № 124).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.03.2020 № 274

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 106155,163 | 81292,612 | 37007,800 | 39493,300 | 41236,100 |
|  | бюджет города Перми | 105566,375 | 81209,520 | 37007,800 | 39493,300 | 41236,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 83,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 62794,127 | 46831,183 | 26196,200 | 26196,200 | 27939,000 |
|  | бюджет города Перми | 62794,127 | 46791,420 | 26196,200 | 26196,200 | 27939,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 2830,042 | 1740,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1696,700 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 329,950 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 329,950 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 12535,100 | 12535,100 |
|  | бюджет города Перми | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 12535,100 | 12535,100 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» | итого | 62794,127 | 46831,183 | 26196,200 | 26196,200 | 27939,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 62794,127 | 46791,420 | 26196,200 | 26196,200 | 27939,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 59955,553 | 45818,583 | 25183,600 | 25183,600 | 26926,400 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 2838,574 | 1012,600 | 1012,600 | 1012,600 | 1012,600 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» | итого | 2830,042 | 1740,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1696,700 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 2830,042 | 1740,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» | бюджет города Перми | 329,950 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 329,950 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | бюджет города Перми | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 12535,100 | 12535,100 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 12535,100 | 12535,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 106155,163 | 81292,612 | 37007,800 | 39493,300 | 41236,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 105566,375 | 81209,520 | 37007,800 | 39493,300 | 41236,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 83,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 106155,163 | 81292,612 | 37007,800 | 39493,300 | 41236,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 105566,375 | 81209,520 | 37007,800 | 39493,300 | 41236,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 83,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. в графе 12 строки 1.1.1.1.1.1 цифры «27309,900» заменить цифрами «29778,820»;

3.2. в графе 12 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «27309,900» заменить цифрами «29778,820»;

3.3. строки 1.1.1.1.2.7-1.1.1.1.2.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | количество оплаченных в полном объеме муниципальных контрактов на приобретение антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Мотовилихинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний, (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.8 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации поселка Новые Ляды города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.9 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Орджоникидзевского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.10 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Свердловского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. дополнить строками 1.1.1.1.2.11-1.1.1.1.2.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.11 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около зданий администраций районов города Перми | ед. | 8 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.12 | количество оплаченных в полном объеме муниципальных контрактов на приобретение антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около зданий территориальных органов администрации города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 800,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 29962,748 | 29818,583 | 25183,600 | 25183,600 | 26926,400 |
|  | бюджет города Перми | 29962,748 | 29778,820 | 25183,600 | 25183,600 | 26926,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 59955,553 | 45818,583 | 25183,600 | 25183,600 | 26926,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 59955,553 | 45778,820 | 25183,600 | 25183,600 | 26926,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 62794,127 | 46831,183 | 26196,200 | 26196,200 | 27939,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 62794,127 | 46791,420 | 26196,200 | 26196,200 | 27939,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.7 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 151, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строки 1.2.1.2.1.14-1.2.1.2.1.19 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.14 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 43, 329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.15 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 254, 000 | 254, 000 | 254, 000 | 254, 000 | 254, 000 |
| 1.2.1.2.1.16 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 7 | 1 | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 580, 377 | 151, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.17 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 545, 459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.18 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | 4 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 645, 919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.19 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 43, 329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. дополнить строкой 1.2.1.2.1.191 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.191 | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 660, 000 | 877, 000 | 762, 000 | 762, 000 | 762, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2475,084 | 1072,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1886,296 | 1028,700 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2475,084 | 1072,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми | 1886,296 | 1028,700 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2830,042 | 1740,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1696,700 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2830,042 | 1740,029 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1696,700 | 762,000 | 762,000 | 762,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1:

5.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.1 цифры «27309,900» заменить цифрами «29778,820»;

5.2. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «27309,900» заменить цифрами «29778,820»;

5.3. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.03.2020 | 29.05.2020 | количество оплаченных в полном объеме муниципальных контрактов на приобретение антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Мотовилихинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний (неисполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39, 763 |

5.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 39,763 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,763 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 29818,583 |
|  | бюджет города Перми | 29778,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,763 |

5.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 45818,583 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 45778,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,763 |

5.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 46831,183 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 46791,420 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,763 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.6 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.03.2020 | 25.12.2020 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми (невыполнение показателя за 2018-2019 годы) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за 2018-2019 годы) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 43,329 |

6.2. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2020 | 30.11.2020 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по заключенным контрактам на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 151, 700 |

6.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1072,029 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1028,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 43,329 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1072,029 |
|  | бюджет города Перми | 1028,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 43,329 |

6.4. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1740,029 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1696,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 43,329 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1740,029 |
|  | бюджет города Перми | 1696,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 43,329 |

7. В приложении 4 строку 1.4.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.3 | Оказание услуг по поддержке АИСОГД и электронного архива | ДГА | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных контрактов на оказание услуг по поддержке АИСОГД и электронного архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи оказанных услуг по поддержке АИСОГД и электронного архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД и электронного архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5612,000 |