АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2020

№ 290

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 780

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275, 
от 05.09.2019 № 534, от 14.10.2019 № 681, от 18.10.2019 № 748, от 20.11.2019 
№ 918, от 23.12.2019 № 1042, от 21.02.2020 № 163).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с целями и задачами Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – ПСЭР). Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми; уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности. По итогам 2019 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 39,7 %. В Пермском крае данный показатель составил также 39,8 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 47,5 %. В Пермском крае данный показатель составил 57,8 %. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 370 мероприятий и соревнований. В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС: 22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки; 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, в которых выполняется работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 1 муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс»; 1 муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми; 1 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» г. Перми. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году – 5 площадок, в 2019 году – 9 площадок, в 2020 году запланировано устройство 6 площадок, в 2021-2022 годах – по 3 площадки ежегодно. В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта «Орленок», а именно установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах. Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки. Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 9,5 %, ЕПС бассейнов – 589 чел./час. На территории города Перми должны функционировать 74 плавательных бассейна. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО «Олимпия», ООО «БМ», ООО «Кама», спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый бор», бассейн ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», бассейн в фитнес-клубе ООО «Икс-Фит Сервис», МАУ «Спортивная школа водных видов спорта», плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит – 637 чел./час, в 2022 году ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 Дзержинского района города Перми, ЕПС бассейнов составит – 713 чел./час. В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9. В городе Перми осуществляют деятельность 5 крытых катков (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. В 2019 году разработана концепция на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27. В 2020 году планируется разработка проектной документации по реконструкции стадиона. В 2020 году планируется окончание строительства объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, 25. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы по адресу: Агрономическая, 23. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50. Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения. Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ. Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо: продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов; совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми; усилить работу по популяризации здорового образа жизни. По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР. Правовое регулирование реализации программы: Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. № 150 «О принятии Устава города Перми»; решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми». Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет: 2019 год – 978203 чел.; 2020 год – 965650 чел.; 2021 год – 959236 чел.; 2022 год – 952348 чел.; 2023 год – 947660 чел.; численность населения в возрасте от 3 до 29 лет: 2019 год – 342851 чел.; 2020 год – 336610 чел.; 2021 год – 330973 чел.; 2022 год – 326232 чел.; 2023 год – 322499 чел.; численность населения в возрасте от 6 до 29 лет: 2019 год – 297904 чел.; 2020 год – 290806 чел.; 2021 год – 286820 чел.; 2022 год – 285774 чел.; 2023 год – 285401 чел.; численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних): 2019 год – 152397 чел.; 2020 год – 155344 чел.; 2021 год – 160828 чел.; 2022 год – 165779 чел.; 2023 год – 168367 чел. |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1237874,15398 | 1348040,79712 | 1175202,99875 | 1080570,59940 | 1169695,400 |
|  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1291173,244 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761,89875 | 10918,39940 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1007902,35597 | 1122763,49712 | 952894,69875 | 858262,29940 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1065895,944 | 950132,800 | 847343,900 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761,89875 | 10918,39940 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 229971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | итого | 1007902,35597 | 1122763,49712 | 952894,69875 | 858262,29940 | 947387,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1065895,944 | 950132,800 | 847343,900 | 947387,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761,89875 | 10918,39940 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 445195,41898 | 538217,09712 | 381744,59875 | 287112,19940 | 376237,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 562706,93699 | 584546,400 | 571150,100 | 571150,100 | 571150,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | итого | 229971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 9180,394 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  | 220791,40401 | 215866,300 | 212897,300 | 212897,300 | 212897,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1348040,79712 | 1175202,99875 | 1080570,59940 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1291173,244 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761,89875 | 10918,39940 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1348040,79712 | 1175202,99875 | 1080570,59940 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1291173,244 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761,89875 | 10918,39940 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 23988,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 24771,98601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 164,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 99,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1723,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1133,60671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 84025,22167 | 26004,61672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 25876,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 26004,61672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 20014,515 | 42857,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13962,56011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | Введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. в графе 12 строки 1.1.1.1.2.4 цифры «132,800» заменить цифрами «132,842»;

3.6. строку 1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.6 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3,60302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку 1.1.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.8 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 85,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 26,02604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 20846,200 | 57107,38917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 20846,200 | 43115,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13992,18917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. в графе 12 строки 1.1.1.1.3.2 цифры «90913,159» заменить цифрами «90631,668»;

3.10. строку 1.1.1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 6163,714 | 3363,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4341,29424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 28030,896 | 99341,29424 | 97642,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 28030,896 | 95000,000 | 97642,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4341,29424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. в графе 12 строки 1.1.1.1.6.1 цифры «11500,000» заменить цифрами «12650,000»;

3.13. строку 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 147834,116 | 100152, 518 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. после строки 1.1.1.1.6.3 дополнить строками 1.1.1.1.6.4-1.1.1.1.6.7 следующего содержания:

| 1.1.1.1.6.4 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6437,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.5 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1135,948 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 416,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.7 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 773,034 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142649, 04067 | 486338,44413 | 303460,600 | 163030,600 | 224073, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 84500,795 | 442000,344 | 303460, 600 | 163030, 600 | 224073, 800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 6 | 3 | 3 | 3 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 25616,100 | 12812,700 | 12812,700 | 12812, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.17. в графе 12 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «12812,700» заменить цифрами «25616,100»;

3.18. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 17 | 6 | 11 | 6 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 107366, 99768 | 10282,713 | 60517,800 | 98158,900 | 137158, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 120428,29768 | 11740,913 | 61976,000 | 99617,100 | 138617, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 120428,29768 | 11740,913 | 61976,000 | 99617,100 | 138617, 100 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2.7 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.7.1 | Количество спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | - | 4 | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1258,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 5035,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1258,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 233993, 29220 | 43125,559 | 75522,100 | 113163, 200 | 152163, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 128789, 99768 | 39349,200 | 75522,100 | 113163, 200 | 152163, 200 |
|  | бюджет Пермского края | 101189, 52704 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3.3, 1.1.1.3.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.3.3 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.3.1 | Количество спортивных организаций получивших государственную поддержку | ед. | - | 4 | 1 | 5 | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 8753,09399 | 2761, 89875 | 10918, 39940 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,000 | 8753,09399 | 2761, 89875 | 10918, 39940 | 0,000 |

3.23. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 68553,08611 | 8753,09399 | 2761, 89875 | 10918, 39940 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 3427,65411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3256,27175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761, 89875 | 10918, 39940 | 0,000 |

3.24. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 445195, 41898 | 538217,09712 | 381744, 59875 | 287112, 19940 | 376237, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 216718, 44679 | 481349,544 | 378982, 700 | 276193, 800 | 376237, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503, 69878 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761, 89875 | 10918, 39940 | 0,000 |

3.25. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1007902, 35597 | 1122763,49712 | 952894, 69875 | 858262, 29940 | 947387, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 779425, 38378 | 1065895,944 | 950132, 800 | 847343, 900 | 947387, 100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503, 69878 | 3776,3590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 8753,09399 | 2761, 89875 | 10918, 39940 | 0,000 |

3.26. в приложении «Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.26.1. в таблице 1:

3.26.1.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 56014,97272 |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 56014,97272, в том числе: бюджет города Перми – 24783,471: 2017 год – 6239,704; 2018 год – 761,344; 2019 год – 23009,308, в том числе: бюджет города Перми – 13980,668; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 3801,755; бюджет Пермского края – 5226,885 2020 год – 26004,61672 бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 | 2017-2018 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | 2018-2020 |
|  | 3. Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры | ед. | 4 | 2020 |
|  | 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2020 |

3.26.1.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Однократная привязка типовой проектной документации | 2017-2018 годы |
|  |  | 2. Строительство спортивной базы | 2018-2020 годы |
|  |  | 3. Выполнение подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры | 2019-2020 годы |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию | 2020 год |

3.26.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65177,551 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 65177,551: 2018 г. – 1246,283; 2019 г. – 6823,879; 2020 г. – 57107,38917, в том числе: бюджет города Перми – 43115,200; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 13992,18917 |

3.26.3. в таблице 3:

3.26.3.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 220391,90124 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 220391,90124: 2019 г. – 23408,107; 2020 г. – 99341,29424, в том числе: бюджет города Перми – 95000,000; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 4341,29424; 2021 г. – 97642,500 |

3.26.3.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Разработка проектной документации | 2019 год |
|  |  | 2. Строительство плавательного бассейна (ниже 0,00) | 2020 год |
|  |  | 3. Строительство плавательного бассейна (выше 0,00) | 2021 год |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 год |

3.27. в приложении 2 «Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям, введенных в эксплуатацию | бюджет города Перми | 0,000 | 25616,100 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Сортировочная 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Свободы, 17 | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Братская, 175а | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Фонтанная, 8/14 | бюджет города Перми | 0,000 | 4267,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Щербакова, 33 | бюджет города Перми | 0,000 | 4267,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Нейвинская 1-я | бюджет города Перми | 0,000 | 4267,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Льва Лаврова, 16 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 37/2, 33, 37/3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская, 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Холмогорская, 11-15 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Трясолобова, 67 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфяная, 28б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Магистральная, 28Б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Бродовское кольцо | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,4 | 48,2 | 49 | 49,6 | 50,2 |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 30 | 12 | 21,2 | 11,3 | 1,8 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - |  | 1 | - |
|  | Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | - | 13,8 | 13,9 | 14 | - |

5. Раздел «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» (далее – решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67) | численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом / численность постоянного населения города Перми | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
|  |  |  |  | отношение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к численности постоянного населения города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | - | количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС | - | отчеты территориальных районов на основании постановления администрации города Перми от 17 апреля 2007 г. № 125 «Об утверждении регламента взаимодействия комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми с территориальными органами администрации города Перми по вопросам в сфере физической культуры и спорта» (далее – постановление администрации города Перми от 17.04.2007 № 125) и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | - | численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет / численность населения в возрасте от 6 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 | Уо = ЕПС(факт) / ЕПС(норма) x 100 | ЕПС(факт) - единовременная пропускная способность (факт) | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
|  |  |  |  |  | ЕПС(норма) - единовременная пропускная способность (норма) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |  |  |
| 5 | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | - | количество объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, к общему количеству объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС | - | реестр объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС, утвержденный приказом председателя комитета | протокол | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 12 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 13 | Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | приказ Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края от 06 октября 2017 г. № СЭД-41-01-02-612 (ред. от 21.01.2020) «Об утверждении Методики расчета фактических значений целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм государственной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1324-п, на 2018-2022 годы» | Досп = Чосп / Чо x 100, где Чосп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке; Чо - общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта (СШОР, СШ) | - | форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 14 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | постановление Правительства Пермского края от 24 декабря 2019 г. № 991-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации» | Дзэвсм = Дз / Окз x 100, Дз - численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; Окз - численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | - | форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста | % | - | количество детей, получающих услугу по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 16 | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | - | количество получателей муниципальных работ в учреждениях физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 17 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | % | - | отношение численности детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 3 до 29 лет к общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 18 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | постановление администрации города Перми от 01 июня 2018 г. № 352 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта» | - | - | отчет о реализации социально значимых программ | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 19 | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | - | отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, к общей численности населения города Перми | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; отчеты территориальных районов на основании постановления администрации города Перми от 17.04.2007 № 125 и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 20 | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | - | - | - | форма статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 21 | Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % |  | отношение численности населения города, знакомого с основами здорового образа жизни, к общей численности опрошенного населения | - | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми», использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |

6. В приложении 1:

6.1. после строки 1.1.1.1 дополнить строками 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.1 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 24771,98601 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 99,024 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138,55423 |
| 1.1.1.1.1.4 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 505,92256 |
| 1.1.1.1.1.5 | Выполнение подключения к системе теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 489,12992 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 10.06.2020 | 30.06.2020 | разрешение на ввод в эксплуатацию (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 26004,61672 |

6.2. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 25.10.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 132,842 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 25.10.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,851 |
|  |  |  |  |  | акт о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения (невыполнение показателя за 2019 год) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3,60302 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (конструктивные решения выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.03.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42857,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (внутренние сети) | МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 29.05.2020 | акт выполненных работ по строительству (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 13962,56011 |
| 1.1.1.1.2.5 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (общестроительные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,707 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2019 год) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 26,02604 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 57107,38917 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 13992,18917 |
|  | бюджет города Перми | 43115,200 |

6.4. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2020 | 29.05.2020 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3363,348 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (невыполнение показателя за 2019 год) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 4341,29424 |

6.5. строки 1.1.1.1.3.5-1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 30.05.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90631,668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы ниже отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.3.7 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 99341,29424 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 4341,29424 |
|  | бюджет города Перми | 95000,000 |

6.7. строку 1.1.1.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.03.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12650,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.8. строки 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.4 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (подготовительный период: демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.07.2020 | 30.11.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 147834,116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.5 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (конструктивные решения выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

6.9. после строки 1.1.1.1.6.5 дополнить строками 1.1.1.1.6.6-1.1.1.1.6.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.6.6 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 20.03.2020 | 30.04.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.7 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 25.12.2020 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6437,034 |
| 1.1.1.1.6.8 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 20.03.2020 | 30.04.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.9 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 25.12.2020 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 416,250 |

6.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 486338,44413 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 442000,344 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44338,10013 |

6.11. после строки 1.1.1.2.1.3.3 дополнить строками 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.4.1-1.1.1.2.1.4.3, 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3, 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1-1.1.1.2.6.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.4 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Фонтанная, 8/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4267,800 |
| 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Щербакова, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4267,800 |
| 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Нейвинская 1-я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4267,800 |

6.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 25616,100 |
| --- | --- | --- |

6.13. строки 1.1.1.2.2.2, 1.1.1.2.2.3 признать утратившими силу;

6.14. строки 1.1.1.2.2.8, 1.1.1.2.2.9 признать утратившими силу;

6.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 11740,913 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11740,913 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |

6.16. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.7.1-1.1.1.2.7.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2.7 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.7.1 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования МАУ ФКиС «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинского, 12 | МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту спортивных площадок, приобретение оборудования МАУ ФКиС «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинского, 12 | ед. | 1 | итого | 2024,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 506,009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1518,027 |
| 1.1.1.2.7.2 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Звезда» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту спортивных площадок, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Звезда» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | ед. | 1 | итого | 399,875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99,969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 299,906 |
| 1.1.1.2.7.3 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», по адресу: ул. Вижайская, 16 | МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту спортивных площадок, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», по адресу: ул. Вижайская, 16 | ед. | 1 | итого | 806,443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201,611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604,832 |
| 1.1.1.2.7.4 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования МБУ «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | МБУ СШ «Киокушинкай» г. Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту спортивных площадок, приобретение оборудования МБУ «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | ед. | 1 | итого | 1804,792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 451,198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1353,594 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5035,146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1258,787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3776,359 |

6.17. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 43125,559 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39349,200 |
|  | бюджет Пермского края | 3776,359 |

6.18. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3, 1.1.1.3.3, 1.1.1.3.3.1, 1.1.1.3.3.2, 1.1.1.3.3.3, 1.1.1.3.3.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.3 | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.3 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3.1 | Приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий в период проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, повышение квалификации: муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми | МАУ «СШОР «Летающий лыжник» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных организаций, получивших государственную поддержку | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 2344,57875 |
| 1.1.1.3.3.2 | Приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий в период проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, повышение квалификации: муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми | МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных организаций, получивших государственную поддержку | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 2266,42612 |
| 1.1.1.3.3.3 | Приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий в период проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, повышение квалификации: муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г. Перми | МАУ СШОР Кировского района г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных организаций, получивших государственную поддержку | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 2110,12087 |
| 1.1.1.3.3.4 | Приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий в период проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, повышение квалификации: муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных организаций, получивших государственную поддержку | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 2031,96825 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8753,09399 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8753,09399 |

6.19. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 538217,09712 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 481349,544 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44338,10013 |
|  | бюджет Пермского края | 3776,359 |
|  | бюджет Российской Федерации | 8753,09399 |

6.20. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1122763,49712 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1065895,944 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44338,10013 |
|  | бюджет Пермского края | 3776,359 |
|  | бюджет Российской Федерации | 8753,09399 |