АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2020

№ 333

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности 
в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 
№ 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, 
от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 
№ 1104, от 27.01.2020 № 70).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.04.2020 № 333

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5859161,59043 | 9849101,71518 | 9029796,45214 | 7629764,500 | 5769522,900 |
|  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 4173102,5630 | 4854229,000 | 5369089,500 | 5666191,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4607190,000 | 3570217,186 | 2260675,000 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 283475,66391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 785333,48827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3665885,92728 | 4060045,85139 | 4476947,66614 | 3867884,200 | 3712370,700 |
|  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2812056,763 | 3402929,500 | 3551545,400 | 3712370,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 640773,200 | 468667,900 | 316338,800 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,660120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1802340,69301 | 5119595,96379 | 3893465,086 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 691585,900 | 791915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3966416,800 | 3101549,286 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 277224,00379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 390934,97014 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 69,7 | 81,6 | 79,1 | 85,0 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3665885,92728 | 4060045,85139 | 4476947,66614 | 3867884,200 | 3712370,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2812056,763 | 3402929,500 | 3551545,400 | 3712370,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 640773,200 | 468667,900 | 316338,800 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,660120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2501485,92752 | 2537314,32827 | 2535220,76614 | 1930321,500 | 1928917,400 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 480157,56204 | 826886,763 | 1239940,200 | 1291719,800 | 1004295,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 323308,265 | 333509,26012 | 232992,700 | 240000,000 | 395368,600 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 300934,17272 | 299973,700 | 325632,200 | 218824,100 | 174388,900 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  | 60000,000 | 62361,800 | 143161,800 | 187018, 800 | 209400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1802340,69301 | 5119595,96379 | 3893465,086 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 691585,900 | 791915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3966416,800 | 3101549,286 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 277224,00379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1724149,85292 | 4950449,76379 | 3770603,386 | 2970367,600 | 1337020,200 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 78190,84009 | 152119,300 | 122861,700 | 144161,200 | 60500,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  | 0,000 | 17026,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 390934,97014 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 390934,97014 | 440400,400 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 0,000 | 229059,500 | 225246,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5859161,59043 | 9849101,715180 | 9029796,45214 | 7629764,500 | 5769522,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 4173102,5630 | 4854229,000 | 5369089,500 | 5666191,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4607190,000 | 3570217,186 | 2260675,000 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 283475,66391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 785333,48827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5859161,59043 | 9849101,715180 | 9029796,45214 | 7629764,500 | 5769522,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 4173102,5630 | 4854229,000 | 5369089,500 | 5666191,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4607190,000 | 3570217,186 | 2260675,000 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 283475,66391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 785333,48827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162290, 402 | 177028, 058 | 180582, 616 | 180582, 616 | 180582, 616 |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122204, 67029 | 146805, 200 | 149757, 156 | 149757, 156 | 149757, 156 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961, 00805 | 134095, 116 | 136794, 000 | 136794, 000 | 136794, 000 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254, 9272 | 301224, 446 | 307255, 100 | 307255, 100 | 307255, 100 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292, 805 | 214983, 080 | 219303, 460 | 219303, 460 | 219303, 460 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146085, 738 | 149026, 276 | 149026, 276 | 149026, 276 |
|  |  | кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994, 53172 | 283848, 078 | 289543, 256 | 289543, 256 | 289543, 256 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13855, 642 | 21951, 900 | 22394, 584 | 22394, 584 | 22394, 584 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19165092,6 | 19165092,6 | 19165092,6 | 19165092,6 | - | бюджет города Перми | 1235482, 88426 | 1426021, 616 | 1454656, 448 | 1454656, 448 | 1454656, 448 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53380, 34540 | 35727, 642 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 56515,0 | 74121,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 80176, 76556 | 148883, 496 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 3,3 | 3,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462, 13 | 72849, 23 | 72849, 23 | 72849, 23 | 72849, 23 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 40362, 500 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 6794,0 | 61711,4 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 15000, 000 | 87325, 03150 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 0,885 | 6,42 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 107756,9 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648, 04195 | 43293, 084 | 44142, 000 | 44142, 000 | 44142, 000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 26075,0 | 38464,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 52128, 85496 | 50000, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 4,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380, 15 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214, 7008 | 15761, 754 | 16070, 800 | 16070, 800 | 16070, 800 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46330,0 | 27796,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 104912, 77763 | 180145, 500 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 2,65 | 2,88 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 154277,3 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868, 615 | 52872, 720 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37700,0 | 26000,0 | 4550,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 70011, 86532 | 103359, 630 | 6750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,268 | 3,0 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59518, 050 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 14334,0 | 98784,2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61651, 59657 | 31844, 77027 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 1,33 | 12,72 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272, 04878 | 46630, 422 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 20616,0 | 59835,8 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 142431, 39804 | 71730, 832 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 2,17 | 4,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373, 81 | 23309, 07 | 23309, 07 | 23309, 07 | 23309, 07 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798, 800 | 9134, 500 | 9313, 616 | 9313, 616 | 9313, 616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1096275,0 | 813400,7 | 981999,3 | 616736,7 | 616736,7 | - | итого | 986167, 56334 | 892827, 71227 | 902936, 61814 | 297586, 352 | 297586, 352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391360, 57293 | 291863, 484 | 297586, 352 | 297586, 352 | 297586, 352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.1.1.1.21 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,03 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 901, 44269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.1.1.1.22 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 592,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2086, 92650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 173 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
|  |  | ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165, 6305 | 1570, 000 | 1570, 000 | 1570, 000 | 1570, 000 |
|  |  | ед. | 218 | 219 | 211 | 202 | 193 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576, 15306 | 1223, 400 | 1223, 400 | 1223, 400 | 1223, 400 |
|  |  | ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,430 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
|  |  | ед. | 495 | 231 | 222 | 212 | 203 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298, 800 | 1286, 800 | 1286, 800 | 1286, 800 | 1286, 800 |
|  |  | ед. | 269 | 201 | 193 | 184 | 176 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 859,723 | 1119, 200 | 1119, 200 | 1119, 200 | 1119, 200 |
|  |  | ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2738, 9452 | 1180, 000 | 1180, 000 | 1180, 000 | 1180, 000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 24 | 23 | 22 | 21 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 1331 | 1281 | 1223 | 1170 | - | бюджет города Перми | 7714, 28176 | 7429, 600 | 7429, 600 | 7429, 600 | 7429, 600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 261,600 | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
|  |  | ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 710,600 | 710,600 | 710,600 | 710,600 |
|  |  | ед. | 79 | 79 | 76 | 73 | 69 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260, 73194 | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 |
|  |  | ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
|  |  | ед. | 154 | 83 | 80 | 76 | 73 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
|  |  | ед. | 72 | 72 | 69 | 66 | 64 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 267,709 | 506,400 | 506,400 | 506,400 | 506,400 |
|  |  | ед. | 326 | 76 | 73 | 70 | 67 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1505, 6083 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
|  |  | ед. | 80 | 9 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 995 | 479 | 460 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 4128, 19324 | 3362, 400 | 3362, 400 | 3362, 400 | 3362, 400 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | кв. м | 3613,09 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4575, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1260,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 44666, 764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 2,4 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АКР | бюджет города Перми | 64,848 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
|  |  | км | 17,9 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | АМР | бюджет города Перми | 582,650 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
|  |  | км | 0,378 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АОР | бюджет города Перми | 48,6700 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 3,2 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 28,478 | 30,7 | 29,5 | 28,1 | 27,0 | - | бюджет города Перми | 948,268 | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 |
| 1.1.1.1.1.71 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | - | 27,267 | 35,671 | 50,237 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 700,400 | 953,100 | 1404, 100 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3015, 93415 | 2848, 200 | 2890, 900 | 2890, 900 | 2890, 900 |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 400, 84676 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145,144 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| 1.1.1.1.1.11 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой подготовлены технический паспорт и технический план | п. м | 474,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50, 01360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2296062, 62022 | 2344921,42827 | 2383960,56614 | 1779061,300 | 1777657,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1699574, 8292 | 1743957,200 | 1778610,300 | 1779061,300 | 1777657,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680, 80061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 600964, 22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | ДДБ | бюджет города Перми | 59999, 200 | 60487, 300 | 60487, 300 | 60487, 300 | 60487, 300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 10832,0 | 10326,0 | 9844,0 | ДДБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДДБ | бюджет города Перми | 9246, 800 | 9246, 800 | 9246, 800 | 9246, 800 | 9246, 800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 488,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 |
| # 1.1.1.1.21 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.1.1.21.1 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйного имущества в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,8 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60, 34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # Итого по мероприятию 1.1.1.1.21 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60, 34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 1428,28 | 2431,7 | 2325,7 | 2222,1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 6910, 23505 | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 |
|  |  | кв. м | 19637, 36 | 3762,1 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030, 45744 | 3991, 37791 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 3769,0 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605, 43250 | 3754, 463 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 |
|  |  | кв. м | 5806,24 | 1716,5 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378, 69848 | 4902, 1272 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 2088,0 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4156, 255 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 |
|  |  | кв. м | 2652,8 | 1945,9 | 1870,6 | 1789,0 | 1709,4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2433, 15928 | 2994, 800 | 2994, 800 | 2994, 800 | 2994, 800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 2390,0 | 3367,0 | 3220,1 | 3076,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285, 319 | 5390, 500 | 5390, 500 | 5390, 500 | 5390, 500 |
|  |  | кв. м | 614,7 | 587,2 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606,864 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 39486, 61 | 17686, 980 | 18705,6 | 17889,9 | 17093,3 | - | бюджет города Перми | 45406, 42075 | 30616, 46811 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 1000,0 | 846,6 | 809,5 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74, 82507 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 579,8 | 1354,7 | 1295,4 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133, 11056 | 134, 72209 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1452,0 | 1185,0 | 1133,1 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337, 6325 | 304,937 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 956,8 | 544,5 | 931,3 | 890,5 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277, 60298 | 255, 4728 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 862,0 | 1270,2 | 1214,6 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1147,5 | 1100,8 | 1052,6 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318, 40272 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 760,0 | 1439,4 | 1376,4 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457,998 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 6701,0 | 8466,9 | 8096,2 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2188, 74783 | 2658, 53189 | 3327, 500 | 3327, 500 | 3327, 500 |
| 1.1.1.1.3.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2282, 014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11142, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3361, 96172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1334, 29804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 369,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1067, 80754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499, 076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9374, 0303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2169, 72416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3516, 70728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4268, 550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9954, 98144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69206, 19432 | 44417, 900 | 33275, 000 | 33275, 000 | 33275, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2435063, 25547 | 2459073,42827 | 2486969,66614 | 1882070,400 | 1880666,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1838515, 12352 | 1858109,200 | 1881619,400 | 1882070,400 | 1880666,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741, 14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 600964, 22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337, 34 | 21337, 34 | 21337, 34 | 21337, 34 | 21337, 34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24889, 500 | 21771, 36145 | 22694, 500 | 22694, 500 | 22694, 500 |
| # 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1723, 752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2049, 954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 40000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5402, 200 | 5841, 200 | 5556, 600 | 5556, 600 | 5556, 600 |
| 1.1.1.2.1.5 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по монтажу комплекта подъемного механизма | ед. | 1 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2777, 088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 7124, 430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | количество инженерных сооружений, в отношении которых завершены работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | - | 3 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | мостовой переход, в отношении которого начаты работы по замене ограждения | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 22304, 74805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.10 | мостовой переход, в отношении которого завершены работы по замене ограждения | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7628, 33855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | - | - | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66422, 67205 | 78240, 900 | 48251, 100 | 48251, 100 | 48251, 100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66422, 67205 | 78240, 900 | 48251, 100 | 48251, 100 | 48251, 100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2501485, 92752 | 2537314,32827 | 2535220,76614 | 1930321,500 | 1928917,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1904937, 79557 | 1936350,100 | 1929870,500 | 1930321,500 | 1928917,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741, 14154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6700,0 | 6700,0 | - | 31895,3 | 14070,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 20000, 000 | 69971, 400 | 0,000 | 130529, 400 | 37749, 100 |
| # 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 142260, 94839 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.2.1.1.3 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 5135,3 | 10281,1 | 30869,3 | 12707,2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 146866,300 | 397086, 300 | 467424, 000 | 245000, 000 |
| # 1.1.2.1.1.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 108,152 | 419,100 | 103,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.2.1.1.5 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53, 12880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281, 09 | 28672,0 | 6700,0 | - | 31895,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 211910, 46917 | 87235, 02383 | 141552, 300 | 0,000 | 152483, 100 |
| 1.1.2.1.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 1393,9 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39816, 44906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 3 | - | 2 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5883, 422 | 0,000 | 7640, 100 | 6198, 500 | 0,000 |
| # 1.1.2.1.1.9 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26796, 18789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2888, 375 | 8824, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21337, 500 | 9294, 900 | 0,000 | 56623, 800 |
| 1.1.2.1.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6081, 000 | 14677, 500 | 49787, 400 | 110128, 100 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.13 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.14 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21338, 81265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.15 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.16 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 323,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.17 | заключенное соглашение компенсации расходов ОАО «МРСК Урала» по сносу имущества и последующего восстановления бесперебойного электроснабжения | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2567, 12388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.18 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Ленина от ж/д вокзала Пермь-2 до ул. Парковой | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 52633, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.19 | площадь проезжей части ул. Ленина от ж/д вокзала Пермь-2 до ул. Парковой, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | 19250,4 | 33334,9 | 28378,6 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 250120, 300 | 433771, 600 | 368771, 600 |
| 1.1.2.1.1.20 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 6725, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.21 | площадь проезжей части ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | 11898,1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 113727, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.22 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14366, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.23 | площадь проезжей части ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | - | - | 12119,6 | 12119,6 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143668, 200 | 143668, 200 |
| 1.1.2.1.1.24 | площадь проезжей части ул. Краснополянской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 8542,7 | 8542,7 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 40389, 700 | 9407, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.25 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 35,1286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.26 | Количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 79, 69320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.27 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 44, 04757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480157, 56204 | 584694,500 | 1006940,200 | 1291719,800 | 1004295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413544, 92509 | 463525,900 | 978719,100 | 1291719,800 | 1004295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612, 63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 28221, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | 5,26 | 4,92 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 125692,263 | 116500, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116500,000 | 116500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 242192,263 | 233000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 125692,263 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480157, 56204 | 826886,763 | 1239940,200 | 1291719,800 | 1004295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413544, 92509 | 589218,163 | 1095219,100 | 1291719,800 | 1004295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612, 63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 237668,600 | 144721,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480157, 56204 | 826886,763 | 1239940,200 | 1291719,800 | 1004295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413544, 92509 | 589218,163 | 1095219,100 | 1291719,800 | 1004295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612, 63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 237668,600 | 144721,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 11046,0 | 6421,9 | - | 14188,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8511, 80184 | 6669, 200 | 0,000 | 80464, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 36568, 19816 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 6973,0 | 6421,9 | - | 16445,3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861, 290 | 5664, 46440 | 6669, 200 | 0,000 | 93261, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185, 12323 | 24335, 53560 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не-использованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520,0 | 9735,0 | 6421,9 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728, 429 | 5834, 39833 | 6669, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953, 76529 | 25065, 60167 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | 2405,0 | 6421,9 | - | 15985,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394, 594 | 2454, 60124 | 6669, 100 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 10545, 39876 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 5500,0 | 6421,9 | 18553,7 | 10378,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 3011, 60691 | 6669, 200 | 21824, 200 | 58859, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034, 08064 | 12938, 39309 | 26615, 500 | 100000, 000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 33979,8 | 30470,0 | 6421,9 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347, 753 | 14103, 54258 | 6669, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 60591, 30013 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 13300,0 | 6421,9 | 16453,5 | 12718,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 15247, 6302 | 6669, 100 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073, 97231 | 65506, 50179 | 26615, 500 | 100000, 000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 18000,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6963, 25450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 29915, 37080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 120556,6 | 97429,0 | 44953,3 | 35007,2 | 69717,4 | - | итого, в том числе | 278813, 787 | 333509, 26012 | 232992, 700 | 240000, 000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417, 515 | 61791, 300 | 46684, 200 | 40000, 000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396, 272 | 265466, 300 | 186308, 500 | 200000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2222, 007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573, 520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3192, 196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190, 208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 89183,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 31177, 931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5414, 203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25763, 728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 309991, 718 | 333509,26012 | 232992,700 | 240000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53831, 718 | 61791, 300 | 46684, 200 | 40000, 000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160, 000 | 265466,300 | 186308,500 | 200000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не-использованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 11854, 993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1461, 554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13316, 547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 323308, 265 | 333509,26012 | 232992,700 | 240000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67148, 265 | 61791, 300 | 46684, 200 | 40000, 000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160, 000 | 265466,300 | 186308,500 | 200000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не-использованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 323308, 265 | 333509,26012 | 232992,700 | 240000,000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67148, 265 | 61791, 300 | 46684, 200 | 40000, 000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160, 000 | 265466,300 | 186308,500 | 200000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не-использованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442, 646 | 1501, 367 | 1531, 237 | 1590, 607 | 1658, 307 | ДДБ | бюджет города Перми | 160819, 336 | 143890,000 | 125390, 000 | 125390, 000 | 145390, 000 |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 7,9 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | ДДБ | бюджет города Перми | 2642, 178 | 4935, 077 | 17759, 600 | 17759, 600 | 17759, 600 |
| # 1.1.4.1.1.21 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» | км | 5,2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 9418, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 1.1.4.1.1.22 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | 9,6 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 14485, 766 | 12824, 523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | 68,0 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 2275, 000 | 1500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.4 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ДДБ | бюджет города Перми | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 199640, 400 | 173149,600 | 153149,600 | 153149, 600 | 173149, 600 |
| 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1215, 000 | 1239, 300 | 1239, 300 | 1239, 300 | 1239, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215, 000 | 1239, 300 | 1239, 300 | 1239, 300 | 1239, 300 |
| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 4828 | 1817 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 99842, 700 | 125584,800 | 171243,300 | 64435, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842, 700 | 50308, 300 | 95966, 800 | 64435, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.2 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 56,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.3 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 236, 07272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300934, 17272 | 299973, 700 | 325632, 200 | 218824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 220729, 891 | 224697, 200 | 250355, 700 | 218824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300934, 17272 | 299973, 700 | 325632, 200 | 218824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 220729, 891 | 224697, 200 | 250355, 700 | 218824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204, 28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000, 000 | 75276, 500 | 75276, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7880, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15620, 000 |
| 1.1.5.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2380, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.4 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 42 | 44 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70120, 000 | 70680, 000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.5 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | - | - | 96 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163380, 000 |
| 1.1.5.1.1.6 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 1 | - | 16 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 420,000 | 0,000 | 30400, 000 |
| 1.1.5.1.1.7 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 10 | 18 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 800 | 62361, 800 | 116338, 800 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000, 000 | 62361, 800 | 143161, 800 | 187018,800 | 209400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800, 000 | 70680, 000 | 209400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 800 | 62361, 800 | 116338,800 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000, 000 | 62361, 800 | 143161, 800 | 187018,800 | 209400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800, 000 | 70680, 000 | 209400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 800 | 62361, 800 | 116338,800 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000, 000 | 62361, 800 | 143161, 800 | 187018,800 | 209400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800, 000 | 70680, 000 | 209400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 800 | 62361, 800 | 116338,800 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3665885, 92728 | 4060045,85139 | 4476947,66614 | 3867884,200 | 3712370,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2606360, 87666 | 2812056,763 | 3402929,500 | 3551545,400 | 3712370,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558, 06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 396160, 000 | 640773,200 | 468667, 900 | 316338,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не-использованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 600964,22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. таблицу изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3561, 91799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14934, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1011, 19907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3040, 16284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,14916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 58, 53017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 174, 59338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.9 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25978, 31135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 33956, 69248 | 14934, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7736, 42906 | 14934, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26211, 43490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 166654, 36540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214265, 51080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 64437, 00519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 359747, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 46211, 44766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,6 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65567, 16688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,0000 | 168679, 19712 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.31 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279, 06060 | 128, 49986 | 105, 24240 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218, 18920 | 812, 80575 | 315, 72760 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.32 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3912, 40575 | 820, 89072 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6087, 59425 | 2462, 67528 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14745, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7726, 474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 61527, 6892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные кадастровые работы, связанные с переустройством объектов газоснабжения и электросетевых объектов | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 243,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.8 | количество договоров на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 23890, 269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.9 | количество договоров на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 409511, 966 | 688619, 71666 | 237950, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174903, 420 | 130070, 600 | 66493, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214483, 700 | 488447, 400 | 171457, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14745, 346 | 70101, 71666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | - | 0, 204 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21258, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 0, 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 6397, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 91429, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 27655, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 63774, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 221349, 29950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.11 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 550570, 80747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.16 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1, 059 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317, 50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.17 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 41983, 985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 165289, 0791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | протяженность построенных трамвайных путей | км оди-ноч-ного пути | - | 3,1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 35034, 337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 147198, 810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 378,498 | 102,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 979, 70753 | 306,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | количество изъятых земельных участков | ед. | 4 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 23927, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 280, 75885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | количество выполненных работ по технологическому присоединению | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 106, 25760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | количество договоров по оценке рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 883894, 71933 | 347950, 4791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 246042, 71395 | 35136, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317, 50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 593534, 500 | 147505, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 165309, 0791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11538, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34616, 100 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46155, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11538, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34616, 100 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 18636, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4659, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 13977, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.11 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.12 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | 1,2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 55453, 985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 132916,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 63750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 191250, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12699, 632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | заключенное соглашение о компенсации затрат вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспре-деление Пермь» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 5177, 005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.5 | заключенное соглашение о компенсации затрат ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 29347, 650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.6 | количество договоров на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 359,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62699, 632 | 260755, 300 | 255000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 55813, 900 | 63750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25199, 632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500, 000 | 167441, 400 | 191250, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 136893, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 426363, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,0 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 279089, 300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338484,500 |
| 1.2.1.1.8.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 5305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 21220, 000 | 563256, 700 | 279089, 300 | 338484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5305, 000 | 136893, 600 | 279089, 300 | 338484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915, 000 | 426363, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | - | 1,0 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 18083, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | - | 1,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27856, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 83568, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520, 656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.4 | Количество изъятых земельных участков | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7520, 656 | 72334, 000 | 161425, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18083, 500 | 77856, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520, 656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250, 500 | 83568, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 0,7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 182348, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 737715, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 534567, 500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1111197, 500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.4 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 415631,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56439, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 164599, 400 | 920064, 800 | 1645765, 000 | 472070,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 48155, 500 | 182348, 900 | 534567, 500 | 415631,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443, 900 | 737715, 900 | 1111197,500 | 56439, 800 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4512, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 93454, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 280362,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,9 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 17184, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 51552, 800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.4 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (ливневая канализация) | м | - | 675,0 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края (не-использованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4313, 20803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048, 500 | 378129, 47803 | 68737, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512, 200 | 93454, 100 | 17184, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536, 300 | 280362, 170 | 51552, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4313, 20803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12 | Строительство ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10376, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 31130, 300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 41507, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10376, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 31130, 300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 75000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284496, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714861, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,2 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 463943,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 100000, 000 | 999358, 300 | 463943,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25000, 000 | 284496, 900 | 463943,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 75000, 000 | 714861, 400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.14 | Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 11720, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 46879, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 11720, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.15 | Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15630, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46891, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62521, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15630, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46891, 200 |
| 1.2.1.1.16 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1213, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1213, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.17 | Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8130, 070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5778, 570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.18 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22, 22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22, 22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.19 | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Восстания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1760, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.19.2 | выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7040, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1760, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5280, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.20 | Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.20.1 | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6195, 65351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6195, 65351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.21 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.21.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 20 | 41 | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 70933, 400 | 70933, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 | 212800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 283733, 400 | 283733, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70933, 400 | 70933, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800, 000 | 212800, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.22 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.22.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 13812, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 41437, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.22.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 0,9 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 98527, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 295581, 100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 55250, 100 | 394108, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 13812, 600 | 98527, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 41437, 500 | 295581, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.23 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.23.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21398, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 21398, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.24 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.24.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 12363, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 12363, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.25 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.25.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9666, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9666, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.26 | Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.26.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 33031, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.27 | Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.27.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 19415, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.28 | Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.28.1 | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | - | 7 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 1600000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.28.2 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | 3,2 | 4,8 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 659263, 800 | 669232, 586 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.28, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 2259263, 800 | 669232, 586 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.29 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.29.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 53793, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.29.2 | протяженность путепровода введенного в эксплуатацию по итогам проведения работ по реконструкции | п. м | - | - | 27,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 213206, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.29, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 267000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.30 | Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.30.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 0,43 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1160, 76312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3482, 18935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 88215, 55687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.30.2 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 24, 33688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 73, 01065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 1849, 60313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.30, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 94805, 460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1185, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3555, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 90065, 160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.31 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.31.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1, 156 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1215, 42636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3646, 1091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92368, 1038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.31.2 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | 0, 000 | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 25, 47364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 76, 42090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 1935, 99620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.31, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 99267, 530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1240, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3722, 530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 94304, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1720753, 51322 | 4942449, 76379 | 3730729, 686 | 2970367, 600 | 1337020,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512083, 81652 | 576801, 400 | 691542, 100 | 1109692, 600 | 1233689,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 84799, 84580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1077134, 500 | 3904055, 100 | 3039187, 586 | 1860675, 000 | 103331,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735, 3509 | 277224, 00379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369, 260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396, 33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | площадь земельного участка, в отношении которого выполнены подготовительные работы по строительству (разборка асфальтобетонного покрытия, проведение земляных работ, срезка растительного слоя) | кв. м | - | 690,0 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | протяженность построенного надземного пешеходного перехода | п. м | - | - | 35,0 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3396, 33970 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396, 33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3396, 33970 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 8000, 000 | 39873, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396, 33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1724149, 85292 | 4950449, 76379 | 3770603,386 | 2970367,600 | 1337020,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512083, 81652 | 584801,400 | 731415,800 | 1109692,600 | 1233689,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88196, 18550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1077134, 500 | 3904055,100 | 3039187,586 | 1860675,000 | 103331,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735, 3509 | 277224, 00379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369, 260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 38, 01 | 29, 87 | 47,3 | 72,3 | 18,6 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5556, 3694 | 21667, 40087 | 49230, 610 | 54689, 770 | 26875, 410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47354, 210 | 44892, 679 | 42479, 180 | 56126, 870 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.11 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 5,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7913, 935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | км | - | - | 2,0 | 1,0 | 2,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11269, 390 | 5810, 230 | 18013, 030 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2990, 675 | 67492, 39302 | 0,000 | 0,000 | 15611, 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9044, 500 | 17469, 021 | 19882, 520 | 27534, 330 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.21 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1379, 27712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3601, 290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 6 | 23 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 350, 58357 | 597, 80611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78190, 84009 | 152119,300 | 122861, 700 | 144161,200 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8897, 62797 | 89757, 600 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 700 | 62361, 700 | 83661, 200 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78190, 84009 | 152119,300 | 122861, 700 | 144161,200 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8897, 62797 | 89757, 600 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 700 | 62361, 700 | 83661, 200 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78190, 84009 | 152119,300 | 122861, 700 | 144161,200 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8897, 62797 | 89757, 600 | 60500, 000 | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 62361, 700 | 62361, 700 | 83661, 200 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство места отвала снега «Голый мыс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 17026, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1802340,69301 | 5119595,96379 | 3893465, 086 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 691585,900 | 791915, 800 | 1170192, 600 | 1294189,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования | 97489, 39762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3966416, 800 | 3101549, 286 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования | 46735, 3509 | 277224,00379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369, 260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. в приложении:

4.2.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 804907,31533 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 804907,31533 | 17500,000 | 198518,280 | 138817,614 | 408283,90326 | 26852,71807 | 14934,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 220328,05733 | 4375,000 | 53004,570 | 31329,414 | 116029,10185 | 655,17148 | 14934,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 75,96631 | - | - | - | 75,96631 | - | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 | - | - | - | - | 8,82852 | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805,7451 | 13125,000 | 145513,710 | 93988,200 | 292178,83510 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 | - | - | 13500,000 | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 26188,71807 | - | - | - | - | 26188,71807 | - |

4.2.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1181625,22935 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 1181625,22935 | 255054,61269 | 688619,71666 | 237950,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 367215,84649 | 170651,94649 | 130070,600 | 66493,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 5379,500 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 724182,8202 | 64277,82020 | 488447,400 | 171457,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 84847,06266 | 14745,346 | 70101,71666 | - |

4.2.3. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 970963,87898 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | итого | 970963,87898 | 61819,16862 | 561194,23126 | 347950,4791 |
|  |  | бюджет города Перми | 285597,72622 | 14521,09462 | 235940,2316 | 35136,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 20923,199 | 20923,199 | - | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | - | 44317,50538 | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 454816,36928 | 26374,875 | 280936,49428 | 147505,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 165309,0791 | - | - | 165309,0791 |

4.2.4. в таблице 7 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 527771,46416 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 527771,46416 | 12016,16416 | 260755,300 | 255000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 119563,900 | - | 55813,900 | 63750,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12016,16416 | 12016,16416 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 358691,400 | - | 167441,400 | 191250,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 | - | 37500,000 | - |

4.2.5. в таблице 9 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 233759,100 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 233759,100 | - | 72334,000 | 161425,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 95939,800 | - | 18083,500 | 77856,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - | - | - |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 137819,300 | - | 54250,500 | 83568,800 |

4.2.6. в таблице 11 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 446866,47803 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 446866,47803 | - | 378129,47803 | 68737,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 110638,300 | - | 93454,100 | 17184,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 331914,970 | - | 280362,170 | 51552,800 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4313,20803 | - | 4313,20803 | - |

4.2.7. в таблице 17 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 15168,13128 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2018 | 2019 |
|  |  | всего, в том числе | 15168,13128 | 14774,000 | 394,13128 | - |
|  |  | бюджет города Перми | 4087,63128 | 3693,500 | 394,13128 | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 11080,500 | 11080,500 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - | - | - | - |

4.2.8. в таблице 21 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 328848,880 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 328848,880 | 45115,480 | 283733,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 116048,880 | 45115,480 | 70933,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 212800,000 | - | 212800,000 |

4.2.9. в таблице 30 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 47873,700 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 47873,700 | - | 8000,000 | 39873,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 47873,700 | - | 8000,000 | 39873,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | - | - | - | - |

4.2.10. в таблице 31:

4.2.10.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 205,91 км, в том числе: 2019 год – 38,01 км; 2020 год – 29,87 км; 2021 год – 47,3 км; 2022 год – 72,3 км; 2023 год –18,6 км |
| --- | --- | --- |

4.1.10.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 540288,76623 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе |  | 540288, 76623 | 60646, 56623 | 152119, 300 | 122861, 700 |  | 144161, 200 | 60500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 279657, 08684 | 8399, 48684 | 89757, 600 | 60500, 000 |  | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 9293, 21212 | 9293, 21212 | - | - |  | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 251338, 46727 | 42953, 86727 | 62361, 700 | 62361, 700 |  | 83661, 200 | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 |  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,61 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | км | 20,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | км | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | км | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники | км | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | км | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | км | 25,9 |  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому 1-му переулку | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | км | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва | км | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | км | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | км | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | км | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | км | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | км | 4,3 |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Верхние Муллы | км | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба | км | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Железнодорожный, Акуловскийи | км | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, Мозырском 1-м переулке | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 |  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Запруд, Гарцы | ед. | 1 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхние Муллы, ипподром | ед. | 1 |  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Октябрьский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Камский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Железнодорожный, Акуловский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Бумкомбинат, Верхнее Васильево | ед. | 1 |  |  |  |  | 2023 |  |  |

5. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310780, 895 | 320592, 200 | 322006, 100 | 322006, 100 | 325369, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 41021,800 | 37918,900 | 37918,900 | 40390,900 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816,200 | 9771,200 | 9236,200 | 9236,200 | 9778,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11687, 95139 | 10503,700 | 9907,100 | 9907,100 | 10496,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396,600 | 10021,100 | 9406,400 | 9406,400 | 9992,800 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366,700 | 9130,600 | 8595,500 | 8595,500 | 9126,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501,100 | 12735,200 | 11987,500 | 11987,500 | 12754,700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965,400 | 9797,700 | 9180,700 | 9180,700 | 9789,300 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967,400 | 11061,100 | 10407,600 | 10407,600 | 11058,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108,700 | 5765,800 | 5490,900 | 5490,900 | 5844,900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 440400, 400 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности 
в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 40,000 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 25368, 000 | 26614, 800 | 27861, 600 | 27861, 600 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | - | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 |
| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 119, 875 | 119, 875 | 119, 875 | 119, 875 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 75176, 100 | 75176, 100 | 75176, 100 | 75176, 100 |
| 1.4.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | - | 291 | 291 | 291 | 291 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1139, 800 | 1139, 800 | 1139, 800 | 1139, 800 |
| 1.4.1.1.1.5 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | - | 156 | 156 | 156 | 156 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| 1.4.1.1.1.6 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 76 | 76 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 5000, 000 | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м ед. | - | 1660 282 | 1660 282 | 1660 282 | 1660 282 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 7002, 800 | 7002, 800 | 7002, 800 | 7002, 800 |
| 1.4.1.1.1.8 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 4169 | 4169 | 4169 | 4169 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 11430, 600 | 11430, 600 | 11430, 600 | 11430, 600 |
| 1.4.1.1.1.9 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,100 | 565,100 | 565,100 | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 132363,800 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 132363,800 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | - | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 |
| 1.4.1.2.1.2 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | - | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 |
| 1.4.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | - | 153 | 153 | 153 | 153 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за исключением дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | - | 132 | 78 | 66 | 65 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3497, 000 | 3497, 000 | 3497, 000 | 3497, 000 |
| 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | 247 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 18367, 500 | 18864, 400 | 18864, 400 | 18864, 400 |
| 1.4.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | - | 396 | 422 | 447 | 457 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 27888, 500 | 30173, 500 | 32342, 000 | 33258, 500 |
| 1.4.1.2.2.3 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | - | 20 | 21 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 5007, 700 | 6028, 600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 51263, 700 | 55066, 500 | 51206, 400 | 52122, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 54760, 700 | 58563, 500 | 54703, 400 | 55619, 900 |
| 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 669,500 | 669,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 10 | 10 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 3649, 400 | 3649, 400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | - | 4500 | 5200 | 5200 | 5200 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 37616, 100 | 28753, 800 | 28653, 800 | 29553, 800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 41935, 000 | 33072, 700 | 28653, 800 | 29553, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 41935, 000 | 33072, 700 | 28653, 800 | 29553, 800 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 22524 6,800 | 213214,600 | 215031,100 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 229059,500 | 22524 6,800 | 213214,600 | 215031,100 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 69,7 | 81,6 | 79,1 | 85,0 |

7.2. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 81,4 | 83,6 | 85,3 | 88,6 | 92,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 |

8. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | бюджет города Перми | 177028,058 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | бюджет города Перми | 35727,642 |
| 1.1.1.1.1.21 | ул. Подлесная от шоссе Космонавтов до ул. Зои Космодемьянской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,5 | бюджет Российской Федерации | 55806,071 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 27500,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.22 | ул. Подлесная от ул. Зои Космодемьянской до ул. Куфонина |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,8 | бюджет Российской Федерации | 93077,425 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29015,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 104 | бюджет города Перми | 578,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 37 | бюджет города Перми | 261,600 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2509490,7 | бюджет города Перми | 146805,200 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 72849,23 | бюджет города Перми | 40362,500 |
| 1.1.1.1.1.61 | ул. Экскаваторная от ул. Архитектора Свиязева до ул. 1-й Андроновской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,885 | бюджет Российской Федерации | 15000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6794,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 281 | бюджет города Перми | 1570,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 101 | бюджет города Перми | 710,600 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 134095,116 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82728,0 | бюджет города Перми | 43293,084 |
| 1.1.1.1.1.11 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Светлогорской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,66 | бюджет Российской Федерации | 50000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 26075,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 219 | бюджет города Перми | 1223,400 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 79 | бюджет города Перми | 553,600 |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1551084,9 | бюджет города Перми | 301224,446 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25811,0 | бюджет города Перми | 15761,754 |
| 1.1.1.1.1.141 | ул. Монастырская от ул. Попова до ул. Крисанова | МКУ «БЛР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,9 | бюджет Российской Федерации | 59135,930 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 17780,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.142 | ул. Окулова от ул. Попова до ул. Крисанова |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,87 | бюджет Российской Федерации | 65799,780 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14820,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.143 | ул. Петропавловская от ул. Попова до ул. Крисанова |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,88 | бюджет Российской Федерации | 55209,790 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 13730,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 60 | бюджет города Перми | 336,600 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 22 | бюджет города Перми | 152,400 |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 214983,080 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 128879,7 | бюджет города Перми | 52872,720 |
| 1.1.1.1.1.181 | Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» от ул. Чкалова до ул. Сакко и Ванцетти |  | 15.04.2020 | 15.11.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,60 | бюджет Российской Федерации | 33359,630 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.182 | ул. КИМ от ул. Крупской до ул. Ивановской |  | 15.04.2020 | 01.11.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,4 | бюджет Российской Федерации | 70000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 22000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.19 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 231 | бюджет города Перми | 1286,800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 83 | бюджет города Перми | 582,400 |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3237289,2 | бюджет города Перми | 146085,738 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 135078,7 | бюджет города Перми | 48080,862 |
| 1.1.1.1.1.221 | ул. Новогайвинская от ул. Новогайвинской, 97а до границы Орджоникидзевского района |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,33 | бюджет Российской Федерации | 31844, 77027 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14334,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.23 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 201 | бюджет города Перми | 1119,200 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 506,400 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3439074,5 | бюджет города Перми | 283848,078 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82432,0 | бюджет города Перми | 46630,422 |
| 1.1.1.1.1.261 | ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,49 | бюджет Российской Федерации | 29476,266 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6500,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.262 | ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Революции |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,6 | бюджет Российской Федерации | 30698,710 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9210,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.263 | ул. Красноуфимская от ул. Самаркандской до ул. Зеленогорской | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,88 | бюджет Российской Федерации | 8231,272 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 3406,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.264 | ул. Героев Хасана от ул. Героев Хасана до ул. Героев Хасана, 68а/1 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,20 | бюджет Российской Федерации | 3324,584 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 1500,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 211 | бюджет города Перми | 1180,000 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 534,000 |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 425498,80 | бюджет города Перми | 21951,900 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | км | 23309,07 | бюджет города Перми | 9134,500 |
| 1.1.1.1.1.31 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 24 | бюджет города Перми | 135,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 9 | бюджет города Перми | 61,400 |
| 1.1.1.1.1.33 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | ДДБ | 01.06.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв.м | 4035,50 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | «АДР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 3,2 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | «АИР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 3,2 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | «АКР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 4,7 | бюджет города Перми | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | «АЛР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 1,2 | бюджет города Перми | 40,600 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | «АМР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 6,6 | бюджет города Перми | 216,600 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | «АОР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 4,7 | бюджет города Перми | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 6,3 | бюджет города Перми | 206,000 |
| 1.1.1.1.1.41 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | «АНЛ» | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | км | 0,8 | бюджет города Перми | 25,800 |
| 1.1.1.1.1.42 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 27,267 | бюджет города Перми | 700,400 |
| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 2848,200 |
| 1.1.1.1.1.44 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.45 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 131,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2344921, 42827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1743957, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600964, 22827 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2020 | 01.11.2020 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 192,2 | бюджет города Перми | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п.м | 11266,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | бюджет города Перми | 9246,800 |
| Итог по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69734,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 |
| 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1 | Тротуар вдоль дома по ул. Куфонина, 18 | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и | кв. м. | 327,0 | бюджет города Перми | 1233,504 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | Тротуар по ул. Костычева вдоль домов № 18-20 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 402,0 |  | 1173,8004 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | Тротуар по шоссе Космонавтов от путепровода до остановки «Мильчакова» |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 699,28 |  | 1485,8956 |
| 1.1.1.1.3.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Мира от ул. Братьев Игнатовых до ул. Милиционера Власова | МКУ «БИР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 1656,1 | бюджет города Перми | 1252,88172 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Промышленная от ул. Промышленной, 46 до ул. Промышленной, 52 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 456,7 |  | 527,435 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Качалова от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 446,0 |  | 732,23521 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Подводников от ул. Веры Засулич до ул. Молодогвардейской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 307,0 |  | 521,04282 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Нефтяников от ул. Качалова до ул. Нефтяников, 13 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 345,7 |  | 288,30377 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Кавалерийская от ул. Мира до ул. Кавалерийской, 15 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 200,6 |  | 339,69976 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Чердынская от ул. Чердынской, 19 до ул. Комбайнеров |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 350,0 |  | 329,77963 |
| 1.1.1.1.3.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Автозаводская от ул. Торговой, 11 до ул. Автозаводской, 5а | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 274,0 | бюджет города Перми | 272,942 |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Ласьвинская от ул. Сивашской до ул. Ласьвинской, 98 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 550,0 |  | 547,877 |
| 1.1.1.1.3.3.3 | ул. Худанина от ул. Худанина, 15 до ул. Маршала Рыбалко |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 128,0 |  | 127,505 |
| 1.1.1.1.3.3.4 | ул. Сокольская перекресток с ул. Камышинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 28,0 |  | 27,891 |
| 1.1.1.1.3.3.5 | ул. Буксирная от ул. Сокольской до ул. Буксирной, 15 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 44,0 | бюджет города Перми | 43,830 |
| 1.1.1.1.3.3.6 | ул. Капитана Пирожкова от ул. Туапсинской до ул. Капитанской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 850,0 |  | 846,719 |
| 1.1.1.1.3.3.7 | ул. Капитанская от ул. Волгодонской до ул. Каляева, 35а |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 218,0 |  | 217,158 |
| 1.1.1.1.3.3.8 | ул. 4-й Пятилетки от ул. Охотников до ул. Химградской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 470,0 |  | 468,185 |
| 1.1.1.1.3.3.9 | пешеходная дорожка от ул. Сокольской, 12 до ул. Светлогорской, 15а |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 505,0 |  | 503,050 |
| 1.1.1.1.3.3.10 | ул. Волгодонская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской, 26 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 330,0 | бюджет города Перми | 328,726 |
| 1.1.1.1.3.3.11 | ул. Закамская от ул.Федосеева до ул. Худанина |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 372,0 |  | 370,580 |
| 1.1.1.1.3.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Парковая от ул. Ленина до ул. 1-й Разгуляйской | МКУ «БЛР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 245,0 | бюджет города Перми | 797,91113 |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 669,8 |  | 2381,46923 |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Крисанова от ул. Луначарского до ул. Пушкина |  |  |  |  | кв. м. | 476,7 |  | 1351,49624 |
| 1.1.1.1.3.4.4 | ул. Клименко от ул. Достоевского до ул. Екатерининской |  |  |  |  | кв. м. | 325,0 |  | 371,2506 |
| 1.1.1.1.3.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Юрша (нечетная сторона) от ул. Уинской, 18 до ул. Юрша, 9 | МКУ «БМР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 374,3 | бюджет города Перми | 888,30143 |
| 1.1.1.1.3.5.2 | тротуар от ул. Тургенева, 39 до ул. Макаренко, 20 вдоль ограждения детского сада по ул. Тургенева, 37 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 314,0 |  | 877,86935 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | ул. Свердлова от ул. Свердлова, 51 до ул. Лифанова |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 1000,0 |  | 2304,72289 |
| 1.1.1.1.3.5.4 | ул. Лебедева от ул. Лебедева, 43 до ул. Лебедева, 39 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 400,0 |  | 720,70633 |
| 1.1.1.1.3.6 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Соликамская от остановки «микрорайон Чапаевский» направление из города до моста | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 34,0 | бюджет города Перми | 59,71129 |
| 1.1.1.1.3.6.2 | ул. Пулковская от ул. Гайвинской до ул. Пулковской, 5 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 773,9 |  | 1353,33464 |
| 1.1.1.1.3.6.3 | ул. Репина от ул. Писарева до ул. Гайвинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 1138,0 |  | 1581,75407 |
| 1.1.1.1.3.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7.1 | ул. Клары Цеткин от ул. Клары Цеткин, 1 до Комсомольского проспекта | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 350,0 | бюджет города Перми | 623,91242 |
| 1.1.1.1.3.7.2 | ул. Седова от ул. Пионерской до ул. Куйбышева |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 500,0 |  | 1053,7653 |
| 1.1.1.1.3.7.3 | ул. Куйбышева от ул. Куйбышева, 128/1 до ул. Василия Васильева |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 660,0 |  | 1730,17378 |
| 1.1.1.1.3.7.4 | ул. Бородинская от ул. Емельяна Ярославского до ул. Лодыгина |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 880,0 |  | 1982,6485 |
| 1.1.1.1.3.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Трактовая от ул. Чусовской до ул. Коммунистической | МКУ «БНЛ» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 380,0 | бюджет города Перми | 760,000 |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. Мира от ул. Мира до ул. 40-летия Победы, 10 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 149,2 |  | 100,300 |
| 1.1.1.1.3.8.3 | ул. Транспортная от ул. Островского до ул. Транспортной, 2 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 40,0 |  | 26,000 |
| 1.1.1.1.3.8.4 | ул. Чусовская от ул. Чусовской, 40 до ул. Чусовской, 38 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 18,0 |  | 12,100 |
| 1.1.1.1.3.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Восстановление газонов по шоссе Космонавтов | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 1000,0 | бюджет города Перми | 332,700 |
| 1.1.1.1.3.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Промышленная от ул. Промышленной, 46 до ул. Промышленной, 52 | МКУ «БИР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 94,0 | бюджет города Перми | 21,84175 |
| 1.1.1.1.3.10.2 | ул. Качалова от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 150,0 |  | 34,85381 |
| 1.1.1.1.3.10.3 | ул. Подводников от ул. Веры Засулич до ул. Молодогвардейской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 172,8 |  | 40,15185 |
| 1.1.1.1.3.10.4 | ул. Кавалерийская от ул. Мира до ул. Кавалерийской, 15 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 163,0 |  | 37,87468 |
| 1.1.1.1.3.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Автозаводская от ул. Торговой, 11 до ул. Автозаводской, 5а | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 260,0 | бюджет города Перми | 54,600 |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Капитана Пирожкова от ул. Туапсинской до ул. Капитанской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 340,0 |  | 71,400 |
| 1.1.1.1.3.11.3 | ул. Капитанская от ул. Волгодонской до ул. Каляева, 35а |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 120,0 |  | 25,200 |
| 1.1.1.1.3.11.4 | ул. 4-й Пятилетки от ул. Охотников до ул. Химградской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 244,0 | бюджет города Перми | 51,240 |
| 1.1.1.1.3.11.5 | пешеходная дорожка от ул. Сокольской, 12 до ул. Светлогорской, 15а |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 128,0 |  | 26,880 |
| 1.1.1.1.3.11.6 | ул. Волгодонская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской, 26 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 240,0 |  | 50,400 |
| 1.1.1.1.3.11.7 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 120,0 |  | 25,217 |
| 1.1.1.1.3.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Парковая от ул. Ленина до ул. 1-й Разгуляйской | МКУ «БЛР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 13,0 | бюджет города Перми | 7,69339 |
| 1.1.1.1.3.12.2 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 91,5 |  | 37,68869 |
| 1.1.1.1.3.12.3 | ул. Крисанова от ул. Луначарского до ул. Пушкина |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 360,0 |  | 166,76971 |
| 1.1.1.1.3.12.4 | ул. Клименко от ул. Достоевского до ул. Екатерининской |  |  |  |  | кв. м. | 80,0 |  | 43,32101 |
| 1.1.1.1.3.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.13.1 | ул. Юрша от ул. Уинской, 34 до дома по ул. Юрша, 80 | МКУ «БМР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 862,0 | бюджет города Перми | 499,200 |
| 1.1.1.1.3.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Соликамская от остановки «микрорайон Чапаевский» направление из города до моста | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 10,0 | бюджет города Перми | 3,32954 |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Пулковская от ул. Гайвинской до ул. Пулковской, 5 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 337,50 |  | 110,40051 |
| 1.1.1.1.3.14.3 | ул. Репина от ул. Писарева до ул. Гайвинской |  |  |  |  | кв. м. | 800,0 |  | 318,86995 |
| 1.1.1.1.3.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Белинского от ул. Сибирской до ул. Суханова | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 760,0 | бюджет города Перми | 565,700 |
| 1.1.1.1.3.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. Трактовая от ул. Чусовской до ул. Коммунистической | МКУ «БНЛ» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 55,2 | бюджет города Перми | 20,700 |
| 1.1.1.1.3.16.2 | ул. Мира от ул. Мира до ул. 40-летия Победы, 10 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 200,0 |  | 75,000 |
|  |  |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.16.3 | ул. Транспортная от ул. Островского до ул. Транспортной, 2 |  |  |  |  | кв. м. | 100,0 |  | 37,500 |
| 1.1.1.1.3.16.4 | Выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11142,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44417,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44417,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2459073, 42827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1858109, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600964, 22827 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 21771, 36145 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 40000,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5841,200 |
| 1.1.1.2.1.4 | Ремонт подземного пешеходного перехода по шоссе Космонавтов в районе ЦКР | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2020 | 20.12.2020 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.1.2.1.5 | Выполнение работ по ликвидации размывов на конусах опор | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2020 | 01.11.2020 | количество инженерных сооружений, в отношении которых завершены работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | Ремонт мостового перехода через реку Каму | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2020 | 01.12.2020 | мостовой переход, в отношении которого завершены работы по замене ограждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7628,33855 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78240,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78240,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78240,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78240,900 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2537314, 32827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1936350, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600964, 22827 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | ул. Крупская от ул. Лебедева до площади Дружбы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6700,0 | бюджет города Перми | 69971,400 |
| 1.1.2.1.1.2 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части Комсомольского проспекта, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5135,3 | бюджет города Перми | 146866,300 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 419,100 |
| 1.1.2.1.1.3 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5053,0 | бюджет города Перми | 23395, 75143 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 44,04757 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Крупская от площади Дружбы до ул. Старцева (1 этап: площадь Дружбы) |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1140,0 | бюджет города Перми | 43280,200 |
| 1.1.2.1.1.5 | Восстановление дорожного полотна между домами № 7а-9 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды (ликвидация аварийных участков) |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1800,0 | бюджет города Перми | 2505,200 |
| 1.1.2.1.1.6 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, от ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15976,0 | бюджет города Перми | 9707,400 |
| 1.1.2.1.1.7 | Путепровод по ул. Промышленной, 127 |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7374,700 |
| 1.1.2.1.1.8 | Путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1450,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | Путепровод по ул. Светлогорской |  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21337,500 |
| 1.1.2.1.1.10 | Дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1765,500 |
| 1.1.2.1.1.11 | Капитальный ремонт моста через шлюзы Камской ГЭС |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12912,000 |
| 1.1.2.1.1.12 | ул. Ленина от ж/д вокзала Пермь-2 до ул. Парковой |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 52633,200 |
| 1.1.2.1.1.13 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6725,500 |
| 1.1.2.1.1.14 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14366,800 |
| 1.1.2.1.1.15 | ул. Краснополянская |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 | площадь проезжей части ул. Краснополянской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 8542,7 | бюджет города Перми | 40389,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121168,600 |
| 1.1.2.1.1.16 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,1286 |
|  |  |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4703,0 | бюджет города Перми | 8346,4724 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 584694,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 463525,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121168,600 |
| 1.1.2.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 5,26 | бюджет города Перми | 125692,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 242192,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125692,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 826886,763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 589218,163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 237668,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 826886,763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 589218,163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 237668,600 |
| 1.1.3 | Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1.1 | ул. Хабаровская от ул. Кочегаров до ул. Хабаровской, 44 | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11046,0 | бюджет города Перми | 8511,80184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36568, 19816 |
| 1.1.3.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.1 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Баумана | МКУ «БИР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6973,0 | бюджет города Перми | 5664,46440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 24335, 53560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6251,66012 |
| 1.1.3.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. Буксирной | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9735,0 | бюджет города Перми | 5834,39833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25065, 60167 |
| 1.1.3.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Пермская от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской | МКУ «БЛР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2405,0 | бюджет города Перми | 2454,60124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10545, 39876 |
| 1.1.3.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Анри Барбюса от ул. Хрустальной до ул. Уральской, 51 | МКУ «БМР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5500,0 | бюджет города Перми | 3011,60691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12938, 39309 |
| 1.1.3.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Уссурийской | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12550,0 | бюджет города Перми | 7994,96380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34342, 89411 |
| 1.1.3.1.1.6.2 | дорога на Заозерье от ул. Гайвинской, 92б до ул. Турбинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 17920,0 | бюджет города Перми | 6108,57878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26248, 40602 |
| 1.1.3.1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.7.1 | ул. Максима Горького от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4500,0 | бюджет города Перми | 5090,81290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21870, 98510 |
| 1.1.3.1.1.7.2 | ул. Газеты «Звезда» от ул. Пушкина до ул. Белинского |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 7300,0 | бюджет города Перми | 8207,46184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35244, 54216 |
| 1.1.3.1.1.7.3 | ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 1500,0 | бюджет города Перми | 1949,35546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8390,97453 |
| 1.1.3.1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.8.1 | ул. Островского от ул. 40-летия Победы до ул. Кутузова | МКУ «БНЛ» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 18000,0 | бюджет города Перми | 6963,25450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29915, 37080 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 333509, 26012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61791,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 265466,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6251,66012 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 333509, 26012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61791,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 265466,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6251,66012 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 333509, 26012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61791,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 265466,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6251,66012 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1501,367 | бюджет города Перми | 143890,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 7,9 | бюджет города Перми | 4935,077 |
| 1.1.4.1.1.3 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 9,6 | бюджет города Перми | 12824,523 |
| 1.1.4.1.1.4 | Субсидии на паспортизацию и инвентаризацию сетей наружного освещения | ДДБ | 15.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 68,0 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| 1.1.4.1.1.5 | Субсидии на организацию новогодней иллюминации | ДДБ | 01.08.2020 | 31.12.2020 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 173149,600 |
| 1.1.4.1.2 | содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1239,300 |
| 1.1.4.1.3 | возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 3541 | бюджет города Перми | 50308,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75276,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 125584,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50308,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75276,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 299973,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224697,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75276,500 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 299973,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224697,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75276,500 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2020 | 20.12.2020 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 10 | бюджет Пермского края | 62361,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62361,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62361,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62361,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62361,800 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62361,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62361,800 |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4060045, 85139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2812056, 763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 640773,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6251,66012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600964, 22827 |

9. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе 
обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14934,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14934,800 |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 | бюджет города Перми | 64437, 00519 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46211, 44766 |
| 1.2.1.1.2.2 | Выполнение работ по временной организации дорожного движения |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 | количество схем временной организации дорожного движения | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | Ограждение зоны производства работ |  | 01.06.2020 | 01.12.2020 | количество актов приемки выполненных работ по ограждению зоны производства работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 359747,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | Строительство ливневой канализации |  | 01.07.2020 | 01.10.2020 | протяженность устроенной ливневой канализации | п. м | 150,0 |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | Строительство водопровода |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | протяженность устроенного водопровода | п. м | 325,0 |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по ведению авторского надзора |  | 30.01.2020 | 30.03.2020 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению авторского надзора | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.7 | Осуществление авторского надзора |  | 30.03.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 128,49986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 812,80575 |
| 1.2.1.1.2.8 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по ведению строительного контроля |  | 01.01.2020 | 29.02.2020 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению строительного надзора | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.9 | Осуществление строительного контроля |  | 29.02.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3912,40575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6087,59425 |
| 1.2.1.1.2.10 | Заключение соглашения компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» |  | 30.03.2020 | 30.05.2020 | количество соглашений компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» (начало работ в 2019 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 61527,6892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121800,000 |
| 1.2.1.1.2.11 | Заключение договора на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов |  | 30.03.2020 | 30.05.2020 | количество договоров на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23890,269 |
| 1.2.1.1.2.12 | Заключение договора на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию |  | 01.03.2020 | 30.04.2020 | количество договоров на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 65,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 688619, 71666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130070,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 488447,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70101, 71666 |
| 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 30.05.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6397,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 30.07.2020 | 31.12.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | бюджет города Перми | 21258,100 |
| 1.2.1.1.3.3 | Выполнение работ по реконструкции |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | протяженность реконструированного участка дороги, веденного в эксплуатацию | км | 0,204 | бюджет Пермского края | 63774,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 91429,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27655,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2020 | 25.10.2020 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,13 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 165289, 0791 |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство трамвайных путей |  | 30.03.2020 | 30.05.2020 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | 3,1 | бюджет города Перми | 35034,337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147198,810 |
| 1.2.1.1.4.3 | Заключение договора по оценке рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию |  | 01.03.2020 | 30.04.2020 | количество договоров по оценке рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | Осуществление авторского надзора |  | 10.02.2020 | 20.04.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 102,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 306,190 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 347950, 4791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35136,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147505,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 165309, 0791 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2020 | 30.03.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 30.03.2020 | 15.05.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13977,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 18636,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13977,000 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 15.03.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 15.03.2020 | 20.04.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | Заключение соглашения на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» |  | 20.04.2020 | 01.08.2020 | заключенное соглашение о компенсации затрат вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 5177,005 |
| 1.2.1.1.6.4 | Заключение договоров на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов |  | 20.04.2020 | 01.08.2020 | заключенное соглашение о компенсации затрат ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 29347,650 |
| 1.2.1.1.6.5 | Выполнение подготовительных работ |  | 20.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,2 | бюджет города Перми | 55453,985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132916,745 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 |
|  |  |  | 20.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство основания дорожной одежды | км | 1,2 |  |  |
| 1.2.1.1.6.6 | Выполнение работ по восстановлению оси трассы |  | 20.04.2020 | 30.06.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление оси трассы | км | 1,2 |  |  |
| 1.2.1.1.6.7 | Выполнение работ по временной организации дорожного движения |  | 20.04.2020 | 30.06.2020 | количество схем временной организации дорожного движения | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.6.8 | Демонтаж сооружений на участке |  | 30.06.2020 | 30.08.2020 | Количество демонтированных сооружений на участке | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.6.9 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (ливневая канализация, хозфекальная канализация, теплосети) |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (ливневая канализация) | м | 675,0 |  |  |
|  |  |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (хозфекальная канализация) | м | 288,0 |  |  |
|  |  |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | количество установленных сборных блоков тепловой сети | шт. | 120,0 |  |  |
| 1.2.1.1.6.10 | Заключение договора на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию |  | 01.03.2020 | 30.04.2020 | количество договоров на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 359,915 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260755,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55813,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 167441,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 01.02.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5305,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15915,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21220,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5305,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15915,000 |
| 1.2.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | бюджет города Перми | 18083,500 |
|  |  |  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 | бюджет Пермского края | 54250,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 72334,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18083,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 54250,500 |
| 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 19.11.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 48155,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116443,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 164599,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48155,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116443,900 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2020 | 01.07.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 01.07.2020 | 01.08.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.3 | Выполнение подготовительных работ |  | 01.08.2020 | 31.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 | бюджет города Перми | 93454,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 280362,170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4313,20803 |
| 1.2.1.1.10.4 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (ливневая канализация, газопровод) |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (ливневая канализация) | м | 675,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (газопровод) |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 378129, 47803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93454,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 280362,170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4313,20803 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.08.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35159,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46879,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35159,500 |
| 1.2.1.1.12 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1213,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1213,600 |
| 1.2.1.1.13 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | Заключение соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 41 | бюджет города Перми | 70933,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 283733,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70933,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212800,000 |
| 1.2.1.1.14 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13812,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 41437,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55250,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13812,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 41437,500 |
| 1.2.1.1.15 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.15.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству |  | 29.02.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21398,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21398,400 |
| 1.2.1.1.16 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции |  | 29.02.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12363,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12363,300 |
| 1.2.1.1.17 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.17.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 01.02.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.17.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01.02.2020 | 15.03.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.17.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству |  | 15.03.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9666,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9666,200 |
| 1.2.1.1.18 | Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | заключение соглашения об изъятии земельных участков | ДЗО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | 7 | бюджет Пермского края | 1600000, 000 |
| 1.2.1.1.18.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.05.2020 | 30.06.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.18.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 30.06.2020 | 30.07.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.18.4 | Строительство трамвайных путей |  | 30.07.2020 | 31.12.2020 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | 3,2 | бюджет Пермского края | 659263,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2259263, 800 |
| 1.2.1.1.19 | Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.19.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 29.02.2020 | 25.04.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.19.3 | Выполнение подготовительных работ |  | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 0,43 | бюджет города Перми | 1160,76312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3482,18935 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 88215, 55687 |
| 1.2.1.1.19.4 | Выполнение разбивочных работ |  | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 0,43 |  |  |
| 1.2.1.1.19.5 | Строительство ливневой канализации |  | 01.07.2020 | 01.08.2020 | протяженность устроенной ливневой канализации | км | 0,43 |  |  |
| 1.2.1.1.19.6 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по ведению строительного контроля |  | 30.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по ведению строительного контроля | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.19.7 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по ведению строительного контроля |  | 30.04.2020 | 30.05.2020 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению строительного надзора | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.19.8 | Осуществление строительного контроля |  | 25.05.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,33688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 73,01065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 1849,60313 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 94805,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1185,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3555,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 90065,160 |
| 1.2.1.1.20 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.20.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.20.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 29.02.2020 | 25.04.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.20.3 | Выполнение подготовительных работ |  | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено устройство земляного полотна | км | 1,156 | бюджет города Перми | 1215,42636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3646,1091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 92368,1038 |
| 1.2.1.1.20.4 | Выполнение разбивочных работ |  | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,156 |  |  |
| 1.2.1.1.20.5 | Строительство ливневой канализации |  | 01.07.2020 | 01.08.2020 | протяженность устроенной ливневой канализации | км | 1,156 |  |  |
| 1.2.1.1.20.6 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по ведению строительного контроля |  | 30.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по ведению строительного контроля | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.20.7 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по ведению строительного контроля |  | 30.04.2020 | 30.05.2020 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению строительного надзора | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.20.8 | Осуществление строительного контроля |  | 25.05.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,47364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 76,4209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 1935,9962 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 99267,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1240,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3722,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94304,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4942449, 76379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 576801,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3904055, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 277224, 00379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 184369,260 |
| 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2020 | 30.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.05.2020 | 30.06.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение подготовительных работ по строительству | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.06.2020 | 31.12.2020 | площадь земельного участка, в отношении которого выполнены подготовительные работы по строительству (разборка асфальтобетонного покрытия, проведение земельных работ, срезка растительного слоя) | кв. м | 690,0 | бюджет города Перми | 8000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4950449, 76379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 584801,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3904055, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 277224, 00379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 184369,260 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Микрорайон Чапаева (2 очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3,0 | бюджет города Перми | 1716,44687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8534,170 |
| 1.2.2.1.1.2 | Микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  | 01.04.2020 | 25.12.2020 |  | км | 7,9 | бюджет Пермского края | 18503,650 |
| 1.2.2.1.1.3 | Микрорайон Кислотные дачи |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  | км | 7,29 | бюджет Пермского края | 11455,551 |
| 1.2.2.1.1.4 | ул. Лядовская от дома № 123 до Восточного обхода |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  | км | 4,0 | бюджет города Перми | 2554,004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6399,308 |
| 1.2.2.1.1.5 | ул. Василия Васильева |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  | км | 4,08 | бюджет города Перми | 9242,130 |
| 1.2.2.1.1.6 | ул. Братская от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужская; ул. Рыбацкая от дома № 7 до дома № 21 |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  | км | 2,6 | бюджет города Перми | 5889,590 |
| 1.2.2.1.1.7 | ул. Фоминская |  | 01.09.2020 | 25.12.2020 |  | км | 1,0 | бюджет города Перми | 2265,230 |
| 1.2.2.1.1.8 | ул. Василия Васильева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 30.07.2020 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 3813,600 |
| 1.2.2.1.1.9 | микрорайон Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4695,152 |
| 1.2.2.1.1.10 | ул. Братская от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужская; ул. Рыбацкая от дома № 7 до дома № 21 |  | 01.01.2020 | 30.07.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4531,190 |
| 1.2.2.1.1.11 | микрорайон Кислотные дачи |  | 01.01.2020 | 30.07.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4333,239 |
| 1.2.2.1.1.12 | ул. Фоминская |  | 01.01.2020 | 30.08.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2140,700 |
| 1.2.2.1.1.13 | микрорайон Январский |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9257,210 |
| 1.2.2.1.1.14 | микрорайон Кировский |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4792,540 |
| 1.2.2.1.1.15 | микрорайоны Старые Водники, Нижняя Курья |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4504,000 |
| 1.2.2.1.1.16 | микрорайон Налимиха |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11193,280 |
| 1.2.2.1.1.17 | ул. Пристанционная, Бахаревская 1-я |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3285,350 |
| 1.2.2.1.1.18 | Сылвенский тракт, Бродовский тракт от Сылвенского тракта до Восточного обхода |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10928, 76102 |
| 1.2.2.1.1.19 | ул. Шоссейная 2-я от тоннеля до ул. Папанинцев |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2604,000 |
| 1.2.2.1.1.20 | ул. Рязанская |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2804,000 |
| 1.2.2.1.1.21 | микрорайон Гайва |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13428,100 |
| 1.2.2.1.1.22 | ул. Лядовская от дома № 123 до Восточного обхода |  | 01.01.2020 | 30.07.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2650,292 |
| 1.2.2.1.1.23 | технологическое присоединение к сетям |  | 01.03.2020 | 20.12.2020 |  | ед. | 23 | бюджет города Перми | 597,80611 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 152119,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89757,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62361,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 152119,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89757,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62361,700 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 152119,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89757,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62361,700 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство места отвала снега «Голый мыс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.01.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 31.01.2020 | 25.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17026,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17026,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17026,900 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17026,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5119595, 96379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 691585,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3966416, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 277224, 00379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 184369,260 |

10. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 320592,200 |
| 1.3.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41021,800 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9771,200 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10503,700 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10021,100 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9130,600 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12735,200 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9797,700 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11061,100 |
| 1.3.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5765,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 440400,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440400,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440400,400 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440400,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 440400,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440400,400 |

10. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 
Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. | 40,0 | бюджет города Перми | 25368,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 2122 | бюджет города Перми | 5689,600 |
| 1.4.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПДДД» | 01.04.2020 | 30.11.2020 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 55,000 | бюджет города Перми | 14317,000 |
|  |  |  | 01.04.2020 | 30.11.2020 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 64,875 |  | 60859,100 |
| 1.4.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПДДД» | 01.04.2020 | 30.11.2020 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 291,0 | бюджет города Перми | 1139,800 |
| 1.4.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПДДД» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 156 | бюджет города Перми | 991,800 |
| 1.4.1.1.1.6 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 76 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «ПДДД» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 1660,0 | бюджет города Перми | 6253,600 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных дорожных ограждений | ед. | 282 |  | 749,200 |
| 1.4.1.1.1.8 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «ПДДД» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 4169,0 | бюджет города Перми | 11430,600 |
| 1.4.1.1.1.9 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПДДД» | 01.04.2020 | 30.11.2020 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1179 | бюджет города Перми | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 132363,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 132363,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 132363,800 |
| 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | бюджет города Перми | 1470,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 |
| 1.4.1.2.1.3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 153,000 | бюджет города Перми | 153,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | Обустройство автодорог местного значения элементами благоустройства | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за исключением дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | 132 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3497,000 |
| 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.1 | Обеспечение функционирования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 96 | бюджет города Перми | 8522,000 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300,000 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 |  | 7242,700 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество обслуживаемых видеокамер системы видеонаблюдения | ед. | 140 |  | 1302,800 |
| 1.4.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 129 | бюджет города Перми | 9933,000 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество находящихся на содержании светофорных объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 267 |  | 17955,500 |
| 1.4.1.2.2.3 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами | МКУ «ПДДД» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 18 | бюджет города Перми | 3807,700 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 2 |  | 1200,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51263,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54760,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54760,700 |
| 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 3 | бюджет города Перми | 669,500 |
| 1.4.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения на территории города | ед. | 8 | бюджет города Перми | 3529,600 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения на территории города | ед. | 2 |  | 119,800 |
| 1.4.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 4500 | бюджет города Перми | 30162,300 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспортных средств | ед. | 1 |  | 7453,800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41935,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41935,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41935,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229059,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229059,500 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229059,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229059,500 |