АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04.2020

№ 341

- О внесении изменений 
в муниципальную адресную 
программу по переселению 
граждан города Перми 
из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 28.03.2018 № 184

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления, распределения субсидий и предоставления, распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетным муниципальным образованиям Пермского края на софинансирование мероприятий 
по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, 
от 31.05.2019 № 237, от 06.11.2019 № 859, от 29.11.2019 № 952, от 30.12.2019 
№ 1121).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.04.2020 № 341

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184

1. В разделе «Паспорт программы»:

1.1. графу 2 строки «Наименование программы» изложить в следующей редакции:

«муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2022 годы (далее – Программа)»;

1.2. графу 2 строки «Основные показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 4480 человек, освободить 
83157,56 кв. м жилых помещений, расположенных в 142 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2017 г.».

2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Объем финансирования Программы на 2019, 2020, 2021, 2022 годы составляет 4127009310,89 руб., в том числе за счет средств:

бюджета Пермского края – 2034177675,79 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 479956718,31 руб.;

на 2021 год – 660695354,00 руб.;

на 2022 год – 485100663,75 руб.;

бюджета города Перми – 2042502888,57 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73  руб.;

на 2020 год – 480671655,63 руб.;

на 2021 год – 668305629,46 руб.;

на 2022 год – 485100663,75 руб.*;

внебюджетные средства на 2019 год – 30680850,40 руб.;

дополнительное финансирование бюджета города Перми – 19647896,13 руб.:

на 2019 год – 15647896,13 руб.;

на 2020 год – 4000000,00 руб.

---------------------------------

* Объем финансирования будет уточнен после утверждения бюджета на 2022 год.».

3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 год определен на основании постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 123-п «Об утверждении 
на I квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений». Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2021 годы определен на основании постановления Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам 
из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений». Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год определен на основании постановления Правительства Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 934-п «Об утверждении на I квартал 2020 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, представляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».».

4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Срок реализации Программы – 2019-2022 годы.».

5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Минимальная доля финансирования за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми установлена на 2019-2022 годы в размере 50 % в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетным муниципальным образованиям Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края».».

6. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 408424939,73 | 408424939,73 |
| 2020 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,86 | 50,14 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 479956718,31 | 480671655,63 |
| 2021 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 48,87 | 51,13 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 660695354,00 | 668305629,46 |
| 2022 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 485100663,75 | 485100663,75 |

7. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Размер дополнительного финансирования переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (руб.), в том числе |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год |
| Размер финансирования на превышение размера возмещения за жилое помещение над планируемой расчетной стоимостью, установленной Правительством Пермского края, превышение общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 15647896,13 | 4000000,00 |
| Итого | 19647896,13 |  |

- 8. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В результате реализации программы в 2019-2022 годах планируется переселить 4480 человек в благоустроенные жилые помещения из 142 аварийных многоквартирных домов.».

- 9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

- «ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
и запланированных к расселению в рамках муниципальной адресной программы 
по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы

| № | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительное финансирование за счет средств города Перми | За счет внебюджетных средств | Общая площадь высвобожденных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | № | дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по городу Перми |  |  |  |  | 4480 | 120627,60 | 2160 | 1863 | 297 | 83157,56 | 71043,69 | 12113,87 | 4127009310,89 | 2034177675,79 | 2042502888,57 | 19647896,13 | 30680850,40 | 204225, 60 |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 629,40 | 8 | 7 | 1 | 370,00 | 330,40 | 39,60 | 17516219,53 | 8758109,77 | 8758109,77 |  |  | - |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 419,20 | 9 | 7 | 2 | 336,30 | 252,20 | 84,10 | 15877118,91 | 7938559,46 | 7938559,46 |  |  | - |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 237,80 | 4 | 2 | 2 | 94,30 | 32,00 | 62,30 | 4106722,91 | 2053361,46 | 2053361,46 |  |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 580,20 | 12 | 11 | 1 | 457,70 | 403,00 | 54,70 | 21781772,11 | 10890886,06 | 10890886,06 |  |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Энгельса, 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 581,70 | 10 | 4 | 6 | 401,20 | 118,20 | 283,00 | 19033725,11 | 9516862,56 | 9516862,56 |  |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Локомотивная, 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 40 | 829,50 | 21 | 16 | 5 | 431,70 | 311,00 | 120,70 | 20517184,11 | 10258592,06 | 10258592,06 |  |  | - |
| 7 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 532,30 | 6 | 6 | 0 | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 18571664,11 | 9285832,06 | 9285832,06 |  |  | - |
| 8 | г. Пермь, ул. Максима Горького, 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 4 | 112,50 | 4 | 4 | 0 | 111,10 | 111,10 | 0,00 | 4923841,31 | 2461920,66 | 2461920,66 |  |  | - |
| 9 | г. Пермь, ул.Василия Каменского, 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 428,60 | 8 | 7 | 1 | 339,80 | 235,10 | 104,70 | 16047351,91 | 8023675,96 | 8023675,96 |  |  | 1031,00 |
| 10 | г. Пермь, ул.Гатчинская, 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 826,70 | 14 | 14 | 0 | 576,40 | 576,40 | 0,00 | 27555102,71 | 13777551,36 | 13777551,36 |  |  | - |
| 11 | г. Пермь, ул.Детская, 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 36 | 707,30 | 16 | 12 | 4 | 374,50 | 268,50 | 106,00 | 17735090,51 | 8867545,26 | 8867545,26 |  |  | - |
| 12 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 4 | 115,00 | 1 | 0 | 1 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 2311980,71 | 1155990,36 | 1155990,36 |  |  | - |
| 13 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 572,60 | 11 | 8 | 3 | 572,60 | 410,50 | 162,10 | 27370278,31 | 13685139,16 | 13685139,16 |  |  | - |
| 14 | г. Пермь, ул. Энгельса, 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 468,80 | 4 | 4 | 0 | 178,70 | 178,70 | 0,00 | 8211770,11 | 4105885,06 | 4105885,06 |  |  | - |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 501,30 | 8 | 8 | 0 | 379,80 | 379,80 | 0,00 | 17992871,91 | 8996435,96 | 8996435,96 |  |  | - |
| 16 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 13 | 591,30 | 7 | 5 | 2 | 114,70 | 77,60 | 37,10 | 5098938,11 | 2549469,06 | 2549469,06 |  |  |  |
| 17 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1502,00 | 17 | 17 | 0 | 848,60 | 848,60 | 0,00 | 40794366,31 | 20397183,16 | 20397183,16 |  |  |  |
| 18 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 453,70 | 6 | 5 | 1 | 279,70 | 227,90 | 51,80 | 13124208,11 | 6562104,06 | 6562104,06 |  |  | - |
| 19 | г. Пермь, ул. Боровая, 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 800,40 | 15 | 13 | 2 | 612,60 | 539,20 | 73,40 | 29315798,31 | 14657899,16 | 14657899,16 |  |  | - |
| 20 | г. Пермь, ул. Боровая, 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 75 | 1557,20 | 26 | 23 | 3 | 1505, 90 | 1341, 20 | 164,70 | 72764123,71 | 36382061,86 | 36382061,86 |  |  | - |
| 21 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 3 | 222,30 | 3 | 3 | 0 | 76,55 | 76,55 | 0,00 | 3243398,41 | 1621699,21 | 1621699,21 |  |  | - |
| 22 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 59 | 1142,20 | 22 | 20 | 2 | 964,10 | 898,60 | 65,50 | 46412055,31 | 23206027,66 | 23206027,66 |  |  | - |
| 23 | г. Пермь, ул. Пермская, 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2021 | 7 | 139,50 | 3 | 3 | 0 | 60,44 | 60,44 | 0,00 | 2459840,23 | 1229920,12 | 1229920,12 |  |  | - |
| 24 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 26 | 605,90 | 15 | 15 | 0 | 583,50 | 583,50 | 0,00 | 27900432,51 | 13950216,26 | 13950216,26 |  |  | - |
| 25 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 1009,70 | 27 | 26 | 1 | 527,30 | 492,20 | 35,10 | 25166976,91 | 12583488,46 | 12583488,46 |  |  | - |
| 26 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 44 | 912,00 | 18 | 16 | 2 | 736,21 | 672,01 | 64,20 | 35327941,49 | 17663970,75 | 17663970,75 |  |  | - |
| 27 | г. Пермь, ул. Энгельса, 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 55 | 1577,80 | 36 | 36 | 0 | 671,90 | 671,90 | 0,00 | 32200031,71 | 16100015,86 | 16100015,86 |  |  | - |
| 28 | г. Пермь, ул. Боровая, 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 55 | 1488,10 | 26 | 23 | 3 | 1069, 50 | 965,40 | 104,10 | 51538500,51 | 25769250,26 | 25769250,26 |  |  | - |
| 29 | г. Пермь, Каслинский переулок, 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 1089,90 | 8 | 8 | 0 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 11266236,51 | 5633118,26 | 5633118,26 |  |  | - |
| 30 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 698,90 | 8 | 8 | 0 | 359,90 | 359,90 | 0,00 | 17024975,71 | 8512487,86 | 8512487,86 |  |  | - |
| 31 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 674,00 | 9 | 9 | 0 | 430,70 | 430,70 | 0,00 | 20468546,11 | 10234273,06 | 10234273,06 |  |  | - |
| 32 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 634,80 | 10 | 10 | 0 | 468,30 | 468,30 | 0,00 | 22297334,91 | 11148667,46 | 11148667,46 |  |  | - |
| 33 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 637,00 | 11 | 11 | 0 | 493,80 | 493,80 | 0,00 | 23537603,91 | 11768801,96 | 11768801,96 |  |  | - |
| 34 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 647,50 | 15 | 14 | 1 | 280,60 | 268,70 | 11,90 | 13167982,31 | 6583991,16 | 6583991,16 |  |  | - |
| 35 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 988,60 | 14 | 13 | 1 | 681,80 | 655,30 | 26,50 | 32681547,91 | 16340773,96 | 16340773,96 |  |  | - |
| 36 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 621,20 | 9 | 9 | 0 | 335,57 | 335,57 | 0,00 | 15841613,17 | 7920806,59 | 7920806,59 |  |  | - |
| 37 | г. Пермь, ул. Переселенческая, 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 765,80 | 17 | 14 | 3 | 420,10 | 332,50 | 87,60 | 19952983,31 | 9976491,66 | 9976491,66 |  |  | - |
| 38 | г. Пермь, ул. Карпинского, 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1122,70 | 13 | 11 | 2 | 298,80 | 247,10 | 51,70 | 14053193,91 | 7026596,96 | 7026596,96 |  |  | - |
| 39 | г. Пермь, ул. Нытвенская, 5 | СЭД-11-01-04-194 | 14.12.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 1 | 497,70 | 1 | 1 | 0 | 34,10 | 34,10 | 0,00 | 1658555,80 | 829277,90 | 829277,90 |  |  |  |
| 40 | г. Пермь, ул.Энгельса, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2019 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 633,50 | 16 | 15 | 1 | 633,50 | 589,50 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30680850,40 | 1389,00 |
| 41 | г. Пермь, ул. Энгельса, 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 4 | 629,40 | 2 | 1 | 1 | 50,40 | 16,80 | 33,60 | 2451355,20 | 1225677,60 | 1225677,60 |  |  | 1344,00 |
| 42 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 5 | 419,20 | 1 | 1 | 0 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 2315168,80 | 1157584,40 | 1157584,40 |  |  |  |
| 43 | г. Пермь, ул. Энгельса, 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 1 | 580,20 | 1 | 1 | 0 | 55,10 | 55,10 | 0,00 | 2679953,80 | 1339976,90 | 1339976,90 |  |  |  |
| 44 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 2 | 532,30 | 2 | 2 | 0 | 146,20 | 146,20 | 0,00 | 7110875,60 | 3555437,80 | 3555437,80 |  |  | 1214,00 |
| 45 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 9 | 222,30 | 9 | 9 | 0 | 145,75 | 145,75 | 0,00 | 7088988,50 | 3544494,25 | 3544494,25 |  |  | - |
| 46 | г. Пермь, ул. Карпинского, 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 4 | 1122,70 | 1 | 0 | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 729570,00 | 364785,00 | 364785,00 |  |  |  |
| 47 | г. Пермь, ул. Энгельса, 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 1 | 237,80 | 1 | 1 | 0 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 583656,00 | 291828,00 | 291828,00 |  |  |  |
| 48 | г. Пермь, ул.Гатчинская, 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 12 | 826,70 | 6 | 4 | 2 | 165,00 | 125,30 | 39,70 | 8025270,00 | 4012635,00 | 4012635,00 |  |  |  |
| 49 | г. Пермь, ул.Детская, 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 5 | 707,30 | 4 | 4 | 0 | 94,50 | 94,50 | 0,00 | 4596291,00 | 2298145,50 | 2298145,50 |  |  |  |
| 50 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 8 | 115,00 | 1 | 0 | 1 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 2801548,80 | 1400774,40 | 1400774,40 |  |  |  |
| 51 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 2 | 572,60 | 2 | 2 | 0 | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 3463025,60 | 1731512,80 | 1731512,80 |  |  |  |
| 52 | г. Пермь, Каслинский переулок, 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 43 | 1089,90 | 27 | 25 | 2 | 796,10 | 753,60 | 42,50 | 32382884,21 | 16191442,10 | 16191442,10 |  |  | 3268,80 |
| 53 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 15 | 698,90 | 11 | 11 | 0 | 341,40 | 341,40 | 0,00 | 16605013,20 | 8302506,60 | 8302506,60 |  |  | 1313,49 |
| 54 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 10 | 674,00 | 4 | 4 | 0 | 142,20 | 119,10 | 23,10 | 6916323,60 | 3458161,80 | 3458161,80 |  |  | 1800,00 |
| 55 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 8 | 634,80 | 3 | 3 | 0 | 132,60 | 132,60 | 0,00 | 6449398,80 | 3224699,40 | 3224699,40 |  |  | 1617,00 |
| 56 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 637,00 | 3 | 3 | 0 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | 5792785,80 | 2896392,90 | 2896392,90 |  |  | 1466,00 |
| 57 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 25 | 647,50 | 11 | 11 | 0 | 263,80 | 263,80 | 0,00 | 12830704,40 | 6415352,20 | 6415352,20 |  |  | 2349,00 |
| 58 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 13 | 988,60 | 8 | 8 | 0 | 266,10 | 266,10 | 0,00 | 12942571,80 | 6471285,90 | 6471285,90 |  |  | 1792,00 |
| 59 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 15 | 621,20 | 7 | 5 | 2 | 236,43 | 130,63 | 105,80 | 11499482,34 | 5749741,17 | 5749741,17 |  |  | 1716,00 |
| 60 | г. Пермь, ул. Энгельса, 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 20 | 468,80 | 9 | 9 | 0 | 206,40 | 206,40 | 0,00 | 10038883,20 | 5019441,60 | 5019441,60 |  |  | 996,00 |
| 61 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 1 | 501,30 | 1 | 1 | 0 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 865756,40 | 432878,20 | 432878,20 |  |  | 29732,00 |
| 62 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 36 | 591,30 | 16 | 11 | 5 | 288,10 | 208,20 | 79,90 | 14012607,80 | 7006303,90 | 7006303,90 |  |  |  |
| 63 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 37 | 1502,00 | 16 | 15 | 1 | 656,80 | 604,00 | 52,80 | 25607610,81 | 12446336,74 | 13161274,06 |  |  |  |
| 64 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 453,70 | 3 | 3 | 0 | 121,50 | 121,50 | 0,00 | 5909517,00 | 2954758,50 | 2954758,50 |  |  | 1267,00 |
| 65 | г. Пермь, ул. Боровая, 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 6 | 800,40 | 2 | 2 | 0 | 108,30 | 108,30 | 0,00 | 5267495,40 | 2633747,70 | 2633747,70 |  |  | 11308,00 |
| 66 | г. Пермь, ул. Боровая, 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 10 | 1557,20 | 6 | 5 | 1 | 275,00 | 228,10 | 46,90 | 13375450,00 | 6687725,00 | 6687725,00 |  |  | 3123,00 |
| 67 | г. Пермь, ул.Углеуральская, 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 1142,20 | 3 | 3 | 0 | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 4032090,20 | 2016045,10 | 2016045,10 |  |  | 2836,00 |
| 68 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 14 | 518,70 | 6 | 6 | 0 | 170,90 | 170,90 | 0,00 | 8312234,20 | 4156117,10 | 4156117,10 |  |  | 1210,00 |
| 69 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 22 | 1009,70 | 12 | 11 | 1 | 308,20 | 246,20 | 62,00 | 14990231,60 | 7495115,80 | 7495115,80 |  |  | 1644,00 |
| 70 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 8 | 912,00 | 4 | 4 | 0 | 174,40 | 174,40 | 0,00 | 8482467,20 | 4241233,60 | 4241233,60 |  |  | 1848,00 |
| 71 | г. Пермь, ул. Энгельса, 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 31 | 1577,80 | 28 | 25 | 3 | 565,00 | 522,00 | 43,00 | 25342889,51 | 12671444,75 | 12671444,75 |  |  | 29732,00 |
| 72 | г. Пермь, ул. Боровая, 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 9 | 1488,10 | 4 | 4 | 0 | 210,50 | 210,50 | 0,00 | 10238299,00 | 5119149,50 | 5119149,50 |  |  | 2545,00 |
| 73 | г. Пермь, ул. Переселенческая, 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 17 | 765,80 | 7 | 5 | 2 | 201,57 | 132,10 | 69,47 | 9803961,66 | 4901980,83 | 4901980,83 |  |  | 2300,00 |
| 74 | г. Пермь, ул. Максима Горького, 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 7 | 254,40 | 5 | 5 | 0 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 12373507,20 | 6186753,60 | 6186753,60 |  |  |  |
| 75 | г. Пермь, ул. Пермская, 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 18 | 139,50 | 18 | 18 | 0 | 79,04 | 79,04 | 0,00 | 3844347,52 | 1922173,76 | 1922173,76 |  |  |  |
| 76 | г. Пермь, ул. Локомотивная, 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 | 829,50 | 3 | 3 | 0 | 71,80 | 71,80 | 0,00 | 3492208,40 | 1746104,20 | 1746104,20 |  |  | 2147,00 |
| 77 | г. Пермь, ул. Детская, 10 | № СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 17 | 445,60 | 10 | 10 | 0 | 404,80 | 404,80 | 0,00 | 21016811,20 | 10508405,60 | 10508405,60 |  |  | 1015,00 |
| 78 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 2 | № СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 478,20 | 10 | 7 | 3 | 422,30 | 275,20 | 147,10 | 21925393,70 | 10962696,85 | 10962696,85 |  |  | - |
| 79 | г. Пермь, ул. Барамзиной, 4 | № СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 44 | 865,50 | 16 | 7 | 9 | 702,40 | 307,60 | 394,80 | 30130078,01 | 15065039,00 | 15065039,00 |  |  | - |
| 80 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, 4 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 533,50 | 14 | 12 | 2 | 464,80 | 409,60 | 55,20 | 22501694,60 | 11250847,30 | 11250847,30 |  |  | 1053,00 |
| 81 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, 4а | № СЭД-059-11-01-04-66 | 23.05.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 474,30 | 13 | 10 | 3 | 422,00 | 269,30 | 152,70 | 21909818,00 | 10954909,00 | 10954909,00 |  |  | 969,00 |
| 82 | г. Пермь, ул. Чердынская, 5 | № 059-11-01-04-134 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 43 | 918,30 | 26 | 25 | 1 | 727,80 | 676,20 | 51,60 | 37786648,20 | 18893324,10 | 18893324,10 |  |  | - |
| 83 | г. Пермь, ул. КИМ, 74 | № 059-11-01-04-101 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 23 | 448,10 | 9 | 6 | 3 | 396,20 | 268,10 | 128,10 | 20570307,80 | 10285153,90 | 10285153,90 |  |  | 2539,00 |
| 84 | г. Пермь, ул. КИМ, 72 (лит. А) | № СЭД-059-11-01-04-83 | 15.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 31 | 554,90 | 13 | 9 | 4 | 497,00 | 327,20 | 169,80 | 25803743,00 | 12901871,50 | 12901871,50 |  |  | 1385,00 |
| 85 | г. Пермь, ул. Вижайская, 9 | № СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 658,30 | 17 | 17 | 0 | 634,30 | 634,30 | 0,00 | 26594394,11 | 13297197,05 | 13297197,05 |  |  | 1722,50 |
| 86 | г. Пермь, ул. Солдатова, 23 | № СЭД-059-11-01-04-105 | 11.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 31 | 695,80 | 15 | 14 | 1 | 555,60 | 510,00 | 45,60 | 22508368,81 | 11254184,40 | 11254184,40 |  |  | 1660,41 |
| 87 | г. Пермь, ул. Лодыгина, 20 | № СЭД-059-11-01-04-202 | 23.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 43 | 1002,90 | 24 | 23 | 1 | 923,20 | 878,90 | 44,30 | 41593793,21 | 20796896,60 | 20796896,60 |  |  | - |
| 88 | г. Пермь, ул. Бородинская, 30 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 882,70 | 20 | 19 | 1 | 850,70 | 809,20 | 41,50 | 37829665,71 | 18914832,85 | 18914832,85 |  |  | 1691,11 |
| 89 | г. Пермь, ул. Лодыгина, 51 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 898,10 | 17 | 15 | 2 | 679,10 | 590,20 | 88,90 | 28920365,31 | 14460182,65 | 14460182,65 |  |  | 1612,00 |
| 90 | г. Пермь, ул. Горняков, 5а | № СЭД-059-11-01-04-53 | 26.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 1081,00 | 20 | 20 | 0 | 996,30 | 996,30 | 0,00 | 45389072,11 | 22694536,05 | 22694536,05 |  |  | 1343,00 |
| 91 | г. Пермь, ул. Горняков, 7 | № СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 42 | 1107,60 | 27 | 25 | 2 | 1004, 40 | 912,70 | 91,70 | 45809616,01 | 22904808,00 | 22904808,00 |  |  | 948,90 |
| 92 | г. Пермь, ул. Овчинникова, 16 | № 059-11-01-04-113 | 21.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 49 | 1034,70 | 24 | 21 | 3 | 851,70 | 723,40 | 128,30 | 37881584,71 | 18940792,35 | 18940792,35 |  |  | 891,00 |
| 93 | г. Пермь, ул. Мильчакова, 12 | № СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 798,50 | 15 | 12 | 3 | 689,40 | 549,50 | 139,90 | 29455131,01 | 14727565,50 | 14727565,50 |  |  | 1269,00 |
| 94 | г. Пермь, ул. Решетникова, 22 | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 90,00 | 6 | 6 | 0 | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 3935460,20 | 1967730,10 | 1967730,10 |  |  | 483,00 |
| 95 | г. Пермь, ул. Решетникова, 20а, б | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 215,60 | 39 | 39 | 0 | 189,50 | 189,50 | 0,00 | 9838650,50 | 4919325,25 | 4919325,25 |  |  | 975,00 |
| 96 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | № СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2022 | 65 | 6169,90 | 47 | 47 | 0 | 1796, 70 | 1796, 70 | 0,00 | 86945039,71 | 43472519,85 | 43472519,85 |  |  |  |
| 97 | г. Пермь, Еловский 3-й переулок, 9 | № СЭД-059-11-01-04-74 | 09.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 449,50 | 4 | 4 | 0 | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 10684930,20 | 5342465,10 | 5342465,10 |  |  |  |
| 98 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 104 | № 059-11-01-04-132 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2022 | 11 | 549,20 | 4 | 3 | 1 | 70,60 | 10,60 | 60,00 | 3665481,40 | 1832740,70 | 1832740,70 |  |  |  |
| 99 | г. Пермь, ул. Сибирская, 44 | № СЭД-059-11-01-04-117 | 17.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2022 | 16 | 104,30 | 16 | 16 | 0 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 4677901,90 | 2338950,95 | 2338950,95 |  |  |  |
| 100 | г. Пермь, ул. Маяковского, 3 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 6 | 243,10 | 3 | 2 | 1 | 83,60 | 48,90 | 34,70 | 3761264,95 | 1880632,48 | 1880632,48 |  |  | 1066,00 |
| 101 | г. Пермь, ул. Маяковского, 5 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 420,00 | 8 | 4 | 4 | 327,00 | 169,50 | 157,50 | 16398349,61 | 8199174,81 | 8199174,81 |  |  | 1081,00 |
| 102 | г. Пермь, ул. Маяковского, 7 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 12 | 420,00 | 9 | 5 | 4 | 376,90 | 201,50 | 175,40 | 18989107,71 | 9494553,86 | 9494553,86 |  |  | 1008,00 |
| 103 | г. Пермь, ул. Маяковского, 9 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 420,00 | 8 | 2 | 6 | 382,20 | 85,00 | 297,20 | 19264278,41 | 9632139,21 | 9632139,21 |  |  | 1088,00 |
| 104 | г. Пермь, ул. Маяковского, 11 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 420,00 | 8 | 5 | 3 | 371,40 | 231,70 | 139,70 | 18703553,21 | 9351776,61 | 9351776,61 |  |  | 1443,00 |
| 105 | г. Пермь, ул. Маяковского, 13 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 420,00 | 8 | 6 | 2 | 382,50 | 273,90 | 108,60 | 19279854,11 | 9639927,06 | 9639927,06 |  |  | 1561,00 |
| 106 | г. Пермь, ул. Маяковского, 24 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 492,80 | 10 | 5 | 5 | 412,30 | 223,90 | 188,40 | 20827040,31 | 10413520,16 | 10413520,16 |  |  | 1110,00 |
| 107 | г. Пермь, ул. Маяковского, 26 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 487,90 | 8 | 5 | 3 | 389,40 | 217,00 | 172,40 | 19638095,21 | 9819047,61 | 9819047,61 |  |  | 1180,00 |
| 108 | г. Пермь, ул. Маяковского, 28 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 23 | 444,50 | 10 | 8 | 2 | 365,80 | 256,50 | 109,30 | 19871730,71 | 9935865,36 | 9935865,36 |  |  | 1242,00 |
| 109 | г. Пермь, ул. Маяковского, 30 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 14 | 452,90 | 9 | 7 | 2 | 352,90 | 286,60 | 66,30 | 17743051,71 | 8871525,86 | 8871525,86 |  |  | 1294,00 |
| 110 | г. Пермь, ул. Маяковского, 32 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 16 | 413,00 | 8 | 8 | 0 | 381,80 | 381,80 | 0,00 | 20214396,11 | 10107198,06 | 10107198,06 |  |  | 1368,00 |
| 111 | г. Пермь, ул. Маяковского, 34 | № СЭД-059-11-01-04-85 | 19.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 598,50 | 16 | 14 | 2 | 543,60 | 467,70 | 75,90 | 27644005,01 | 13822002,51 | 13822002,51 |  |  | 2053,00 |
| 112 | г. Пермь, ул. Маяковского, 36 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 28 | 551,30 | 16 | 14 | 2 | 551,20 | 473,70 | 77,50 | 28038589,41 | 14019294,71 | 14019294,71 |  |  | 2182,00 |
| 113 | г. Пермь, ул. Маяковского, 38 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 145 | 544,40 | 14 | 13 | 1 | 473,80 | 411,30 | 62,50 | 24020058,81 | 12010029,41 | 12010029,41 |  |  | 2044,00 |
| 114 | г. Пермь, ул. Маяковского, 40 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 597,60 | 16 | 13 | 3 | 545,10 | 447,20 | 97,90 | 27721883,51 | 13860941,76 | 13860941,76 |  |  | 1826,00 |
| 115 | г. Пермь, ул. Бушмакина, 13 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 71 | 1364,20 | 35 | 33 | 2 | 1362, 20 | 1220, 30 | 141,90 | 71525943,81 | 35762971,91 | 35762971,91 |  |  | 2510,00 |
| 116 | г. Пермь, ул. Можайская, 3 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 38 | 1369,00 | 23 | 22 | 1 | 1219, 10 | 1188, 40 | 30,70 | 62715289,51 | 31357644,76 | 31357644,76 |  |  | 2879,00 |
| 117 | г. Пермь, ул. Можайская, 6 | № СЭД-059-11-01-04-97 | 03.07.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 1358,30 | 24 | 23 | 1 | 1302, 60 | 1249, 30 | 53,30 | 67050526,01 | 33525263,01 | 33525263,01 |  |  | 4733,00 |
| 118 | г. Пермь, ул. Колвинская, 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 633,30 | 12 | 11 | 1 | 633,30 | 552,20 | 81,10 | 32301139,31 | 16150569,66 | 16150569,66 |  |  | 2231,00 |
| 119 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 13 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 59 | 2624,00 | 39 | 38 | 1 | 1666, 00 | 1653, 10 | 12,90 | 85917890,61 | 42958945,31 | 42958945,31 |  |  | 2717,00 |
| 120 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 15 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 40 | 714,10 | 16 | 15 | 1 | 712,00 | 627,90 | 84,10 | 36387164,61 | 18193582,31 | 18193582,31 |  |  | - |
| 121 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 17 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 712,80 | 15 | 14 | 1 | 712,80 | 671,20 | 41,60 | 36428699,81 | 18214349,91 | 18214349,91 |  |  | - |
| 122 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 23 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 14 | 391,10 | 9 | 7 | 2 | 369,10 | 270,80 | 98,30 | 19705589,91 | 9852794,96 | 9852794,96 |  |  | 1084,00 |
| 123 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 38 | № СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 433,20 | 10 | 10 | 0 | 406,60 | 406,60 | 0,00 | 20531102,01 | 10265551,01 | 10265551,01 |  |  | 1040,00 |
| 124 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 37 | № СЭД-059-11-01-04-208 о | 30.11.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 32 | 414,80 | 13 | 11 | 2 | 378,00 | 299,80 | 78,20 | 19046218,61 | 9523109,31 | 9523109,31 |  |  | 1081,00 |
| 125 | г. Пермь, ул. Карпинского, 49 | № СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 646,60 | 16 | 14 | 2 | 646,40 | 562,10 | 84,30 | 32981278,21 | 16490639,11 | 16490639,11 |  |  | 664,00 |
| 126 | г. Пермь, ул. Байкальская, 22 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 733,60 | 16 | 13 | 3 | 633,40 | 507,60 | 125,80 | 32306331,21 | 16153165,61 | 16153165,61 |  |  | 1187,61 |
| 127 | г. Пермь, ул. Байкальская, 24 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 12 | 398,20 | 8 | 7 | 1 | 362,60 | 310,30 | 52,30 | 18246666,01 | 9123333,01 | 9123333,01 |  |  | 1143,57 |
| 128 | г. Пермь, ул. Байкальская, 26 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 18 | 364,50 | 9 | 6 | 3 | 364,50 | 249,70 | 114,80 | 18345312,11 | 9172656,06 | 9172656,06 |  |  | 1120,58 |
| 129 | г. Пермь, ул. Байкальская, 28 | № СЭД-059-11-01-04-81 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 664,50 | 14 | 13 | 1 | 620,80 | 576,40 | 44,40 | 31652151,81 | 15826075,91 | 15826075,91 |  |  | 1426,00 |
| 130 | г. Пермь, ул. Байкальская, 30 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 639,90 | 14 | 13 | 1 | 639,70 | 594,50 | 45,20 | 32633420,91 | 16316710,46 | 16316710,46 |  |  | 1302,72 |
| 131 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 27 | СЭД-059-11-01-05-140 | 23.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 33 | 734,10 | 16 | 11 | 5 | 664,90 | 401,10 | 263,80 | 33941779,71 | 16970889,86 | 16970889,86 |  |  | 1378,00 |
| 132 | г. Пермь, ул. Карпинского, 126 | № 059-11-01-04-133 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 877,80 | 12 | 11 | 1 | 751,40 | 687,00 | 64,40 | 38432773,21 | 19216386,61 | 19216386,61 |  |  | 2216,00 |
| 133 | г. Пермь, ул. Красина,16 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 427,60 | 12 | 8 | 4 | 411,70 | 217,20 | 194,50 | 21621401,01 | 10810700,51 | 10810700,51 |  |  | - |
| 134 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 27 | № СЭД-059-11-01-04-137 | 21.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 13 | 469,80 | 10 | 10 | 0 | 427,90 | 427,90 | 0,00 | 21636976,71 | 10818488,36 | 10818488,36 |  |  | 980,00 |
| 135 | г. Пермь, ул. Чердынская, 3 | № СЭД-059-11-01-04-66 | 09.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 816,2 | 19 | 16 | 3 | 743,20 | 625,50 | 117,70 | 39195982,51 | 19597991,26 | 19597991,26 |  |  | - |
| 136 | г. Пермь, ул. Капитанская, 56 а | № СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 361,40 | 8 | 3 | 5 | 328,60 | 125,3 | 203,30 | 16481420,01 | 8240710,01 | 8240710,01 |  |  | 1200,00 |
| 137 | г. Пермь, ул. Капитанская, 56 | № СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 357,10 | 9 | 4 | 5 | 325,30 | 152,3 | 173,00 | 16310087,31 | 8155043,66 | 8155043,66 |  |  | 1200,00 |
| 138 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | № СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 91 | 6169,90 | 58 | 52 | 6 | 1431, 20 | 1271, 90 | 159,30 | 73727309,41 | 33058516,98 | 40668792,44 |  |  |  |
| 139 | г. Пермь, ул. Белозерская, 12 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 31 | 622,60 | 14 | 9 | 5 | 622,40 | 410,2 | 212,20 | 31735222,21 | 15867611,11 | 15867611,11 |  |  |  |
| 140 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 18 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 763,60 | 14 | 12 | 2 | 721,90 | 626,2 | 95,70 | 36901162,71 | 18450581,36 | 18450581,36 |  |  |  |
| 141 | г. Пермь, ул. Талицкий, 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 64 | 1664,20 | 36 | 35 | 1 | 1535, 20 | 1490,3 | 44,90 | 79126885,41 | 39563442,71 | 39563442,71 |  |  |  |
| 142 | г. Пермь, ул. Мильчакова, 15 | № 059-11-01-04-647 | 27.11.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 40 | 946,00 | 22 | 19 | 3 | 946,00 | 852,30 | 93,70 | 50297874,00 | 25148937,00 | 25148937,00 |  |  |  |
| 143 | г. Пермь, ул. Ударника, 5 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 12 | 422,00 | 6 | 3 | 3 | 264,10 | 141,00 | 123,10 | 14041932,90 | 7020966,45 | 7020966,45 |  |  |  |
| 144 | г. Пермь, ул. Ударника, 11 | СЭД-11-01-04-184 | 12.11.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 28 | 423,80 | 7 | 2 | 5 | 319,50 | 197,00 | 122,50 | 16987495,50 | 8493747,75 | 8493747,75 |  |  | 5082,00 |
| 145 | г. Пермь, ул. Красина, 26 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 20 | 433,70 | 11 | 6 | 5 | 420,50 | 255,60 | 164,90 | 22357564,50 | 11178782,25 | 11178782,25 |  |  | 1129,00 |
| 146 | г. Пермь, ул. Карпинского, 21 | № СЭД-059-11-01-04-259 | 28.11.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 17 | 408,60 | 8 | 8 | 0 | 299,40 | 229,40 | 70,00 | 15918798,60 | 7959399,30 | 7959399,30 |  |  |  |
| 147 | г. Пермь, ул. Карпинского, 23 | № СЭД-059-11-01-04-259 | 28.11.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 12 | 857,40 | 7 | 7 | 0 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 19353516,00 | 9676758,00 | 9676758,00 |  |  |  |
| 148 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 24 | СЭД-059-11-01-04-60 | 27.04.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 22 | 401,40 | 9 | 7 | 2 | 398,00 | 303,00 | 95,00 | 21161262,00 | 10580631,00 | 10580631,00 |  |  | 952,00 |
| 149 | г. Пермь, ул. Качалова, 47 | № СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 432,10 | 14 | 8 | 6 | 349,90 | 215,80 | 134,10 | 18603833,10 | 9301916,55 | 9301916,55 |  |  |  |
| 153 | г. Пермь, ул. Камышловская, 15 | СЭД-059-11-01-04-220 | 12.10.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 6 | 111,50 | 4 | 4 | 0 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 5928343,50 | 2964171,75 | 2964171,75 |  |  | 1488,00 |
| 154 | г. Пермь, ул. Камышловская, 9/Сусанина, 8 | № СЭД-059-11-01-04-152 | 20.09.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 6 | 107,60 | 4 | 1 | 3 | 107,60 | 30,50 | 77,10 | 5720984,40 | 2860492,20 | 2860492,20 |  |  |  |
| 155 | г. Пермь, ул. Камышловская, 17 | № СЭД-059-11-01-04-152 | 20.09.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 13 | 111,00 | 4 | 2 | 2 | 111,00 | 55,20 | 55,80 | 5901759,00 | 2950879,50 | 2950879,50 |  |  |  |
| 156 | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 25 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 21 | 367,90 | 8 | 5 | 3 | 367,90 | 237,30 | 130,60 | 19560875,10 | 9780437,55 | 9780437,55 |  |  | 1241,62 |
| 159 | г. Пермь, ул. Адмирала Макарова, 31 | № 059-11-01-04-749 | 19.12.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 825,60 | 15 | 11 | 4 | 722,90 | 473,00 | 249,90 | 38435870,10 | 19217935,05 | 19217935,05 |  |  |  |
| 160 | г. Пермь, ул. Сокольская, 137 | СЭД-059-11-01-04-182 | 11.11.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 5 | 416,80 | 8 | 7 | 1 | 416,80 | 353,40 | 63,40 | 22160839,20 | 11080419,60 | 11080419,60 |  |  | 1680,00 |
| 161 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 65 | СЭД-059-11-01-04-8 | 23.01.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 23 | 403,10 | 12 | 11 | 1 | 381,90 | 335,50 | 46,40 | 20305241,10 | 10152620,55 | 10152620,55 |  |  | 843,00 |
| 162 | г. Пермь, Бетонный переулок, 3 | СЭД-059-11-01-04-135 | 21.08.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 42 | 362,90 | 17 | 7 | 10 | 363,70 | 147,90 | 215,80 | 19337565,30 | 9668782,65 | 9668782,65 |  |  | 2031,13 |
| 163 | г. Пермь, ул. Новоржевская, 44 | СЭД-059-11-01-04-135 | 21.08.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 23 | 375.4 | 16 | 11 | 5 | 359,20 | 228,00 | 131,20 | 19098304,80 | 9549152,40 | 9549152,40 |  |  | 1459,00 |
| 164 | г. Пермь, ул. Новоржевская, 42 | СЭД-059-11-01-04-135 | 21.08.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 32 | 375.8 | 16 | 10 | 6 | 364,70 | 228,10 | 136,60 | 19390734,30 | 9695367,15 | 9695367,15 |  |  | 1192,00 |
| 165 | г. Пермь, ул. Советская, 75 | № 059-11-01-04-440 | 08.10.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 23 | 715,60 | 11 | 7 | 4 | 462,30 | 280,80 | 181,50 | 24580028,70 | 12290014,35 | 12290014,35 |  |  |  |
| 166 | г. Пермь, ул. Советская, 63 | № СЭД-059-11-01-04-89 | 25.06.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 15 | 1155,10 | 12 | 12 | 0 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 16615312,50 | 8307656,25 | 8307656,25 |  |  |  |
| 167 | г. Пермь, ул. КИМ, 69 | № 059-11-01-04-700 | 10.12.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 10 | 879,60 | 8 | 8 | 0 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | 22517071,50 | 11258535,75 | 11258535,75 |  |  |  |
| 168 | г. Пермь, ул. КИМ, 81 | № 059-11-01-04-701 | 10.12.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 63 | 1458,20 | 42 | 41 | 1 | 1458, 20 | 1424, 00 | 34,20 | 77531035,80 | 38765517,90 | 38765517,90 |  |  |  |
| 169 | г. Пермь, ул. Инженерная, 10 | № 059-11-01-04-701 | 10.12.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 61 | 1167,00 | 32 | 29 | 3 | 965,20 | 881,70 | 83,50 | 51318718,80 | 25659359,40 | 25659359,40 |  |  |  |
| 170 | г. Пермь, ул. Инженерная,12 | № 059-11-01-04-452 | 14.10.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 78 | 1404,10 | 45 | 43 | 2 | 1365, 70 | 1225, 60 | 140,10 | 72612903,30 | 36306451,65 | 36306451,65 |  |  |  |
| 172 | г. Пермь, ул. Сухумская, 6 | СЭД-059-11-01-04-218 | 22.12.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 21 | 711,30 | 12 | 9 | 3 | 557,70 | 435,70 | 122,00 | 29652351,30 | 14826175,65 | 14826175,65 |  |  | 1321,30 |
| 173 | г. Пермь, ул. Корсуньская, 15 | № СЭД-059-11-01-04-257 | 22.11.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 31 | 905,30 | 18 | 17 | 1 | 902,70 | 859,50 | 43,20 | 47995656,30 | 23997828,15 | 23997828,15 |  |  |  |
| 174 | г. Пермь, ул. Корсуньская, 17 | СЭД-059-11-01-04-23 | 09.03.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 22 | 685,40 | 14 | 9 | 5 | 567,20 | 440,50 | 126,70 | 30157456,80 | 15078728,40 | 15078728,40 |  |  | 1771,00 |
| 175 | г. Пермь, ул. Корсуньская, 21 | № СЭД-059-11-01-04-13 | 29.10.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 29 | 691,00 | 16 | 16 | 0 | 637,60 | 637,60 | 0,00 | 33900554,40 | 16950277,20 | 16950277,20 |  |  |  |
| 176 | г. Пермь, ул. Оршанская, 11 /Сестрорецкая, 18 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 28 | 670,40 | 16 | 15 | 1 | 622,70 | 591,50 | 31,20 | 33108336,30 | 16554168,15 | 16554168,15 |  |  |  |
| 183 | г. Пермь, ул. Репина, 3 | СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 19 | 523,60 | 12 | 12 | 0 | 523,60 | 523,60 | 0,00 | 27839288,40 | 13919644,20 | 13919644,20 |  |  | 851,35 |
| 186 | г. Пермь, ул. Зюкайская, 7 | № 059-11-01-04-725 | 12.12.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 5 | 600,60 | 3 | 1 | 2 | 50,40 | 20,40 | 30,00 | 2679717,60 | 1339858,80 | 1339858,80 |  |  |  |
| 187 | г. Пермь, ул. Вильямса, 61 | СЭД-059-11-01-04-18 | 14.02.2018 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 25 | 385,90 | 12 | 9 | 3 | 376,60 | 238,20 | 138,40 | 20023445,40 | 10011722,70 | 10011722,70 |  |  | 291,10 |
| 188 | г. Пермь, ул. Бородинская, 34а | № 059-11-01-04-724 | 12.12.2019 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 21 | 874,80 | 17 | 17 | 0 | 750,50 | 750,50 | 0,00 | 39903334,50 | 19951667,25 | 19951667,25 |  |  | 2259,23 |
| 189 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 59 | СЭД-059-11-01-04-174 | 28.10.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 36 | 896,10 | 17 | 16 | 1 | 831,20 | 758,40 | 72,80 | 44194072,80 | 22097036,40 | 22097036,40 |  |  | 1883,00 |
| 190 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 55 | 059-11-01-04-750 | 19.06.2013 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 12 | 394,50 | 9 | 9 | 0 | 393,30 | 393,30 | 0,00 | 20911367,70 | 10455683,85 | 10455683,85 |  |  | 887,00 |
| 191 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 57 | № СЭД-059-11-01-04-174 | 28.10.2017 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 20 | 378,90 | 10 | 10 | 0 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 20097882,00 | 10048941,00 | 10048941,00 |  |  | 991,00 |
| Итого обеспеченные финансированием до 01 января 2019 г. |  |  |  |  |  | 70 | 11968, 20 | 15 | 0 | 15 | 573,7 | 0 | 573,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 10 | 629,40 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Локомотивная, 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 6 | 829,50 | 2 | 0 | 2 | 41,90 | 0,00 | 41,90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 3 | 468,80 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 7 | 1009,70 | 1 | 0 | 1 | 73,60 | 0,00 | 73,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Боровая, 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 6 | 1488,10 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 8 | 674,00 | 2 | 0 | 2 | 101,10 | 0,00 | 101,10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Карпинского, 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 2 | 1122,70 | 1 | 0 | 1 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Боровая, 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 8 | 1448,40 | 1 | 0 | 1 | 45,80 | 0,00 | 45,80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 7 | 988,60 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Энгельса, 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 3 | 1577,80 | 1 | 0 | 1 | 22,40 | 0,00 | 22,40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 3 | 621,20 | 1 | 0 | 1 | 49,30 | 0,00 | 49,30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 4 | 518,70 | 1 | 0 | 1 | 21,40 | 0,00 | 21,40 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 3 | 591,30 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 |  |  |  |  |  |  |

- 10. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы

| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество переселяемых граждан (человек) |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми в 2019 году | 17802,87 | 1042 |
| Всего по городу Перми в 2020 году | 20601,19 | 1112 |
| Всего по городу Перми в 2021 году | 25932,30 | 1347 |
| Всего по городу Перми в 2022 году | 18247,50 | 909 |
| Всего не обеспеченные финансированием | 573,7 | 70 |
| Всего | 83157,56 | 4480 |