АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.05.2020

№ 415

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 
№ 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, 
от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020 
№ 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, 
от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 07.05.2020 № 415

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2323283,379 | 3683943,907 | 5136436,500 | 4837080,002 | 4057679,800 |
|  | бюджет города Перми | 547055,890 | 867919,375 | 728520,900 | 683348,002 | 492909,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37293,068 | 12180,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1738934,422 | 2803843,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 136801,721 | 385185,935 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  | бюджет города Перми | 92836,766 | 319850,998 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37196,555 | 22134,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 43200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 44561,711 | 30307,142 | 23940,600 | 23940,600 | 23940,600 |
|  | бюджет города Перми | 44561,711 | 30307,142 | 23940,600 | 23940,600 | 23940,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 133354,819 | 139137,250 | 139642,300 | 139642,300 | 117642,300 |
|  | бюджет города Перми | 133354,819 | 139137,250 | 139642,300 | 139642,300 | 117642,300 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 112956,188 | 53641,284 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми | 112859,675 | 53502,369 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 1849907,676 | 2963672,296 | 4557915,600 | 4303732,000 | 3768354,600 |
|  | бюджет города Перми | 117741,654 | 197816,940 | 150000,000 | 150000,000 | 203584,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
|  | подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе | 45701,265 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |
|  | бюджет города Перми | 45701,265 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

| Код | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | итого | 136801,721 | 385185,935 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 92836,766 | 319850,998 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37196,555 | 22134,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 43200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры | итого | 55390,285 | 357055,220 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 16404,729 | 309188,098 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32217,156 | 4667,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 43200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми | итого | 71097,735 | 28130,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 68932,037 | 10662,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,698 | 17467,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | итого | 10167,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2667,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 146,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства | бюджет города Перми | 44561,711 | 30307,142 | 23940,600 | 23940,600 | 23940,600 |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | бюджет города Перми | 30846,996 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми | бюджет города Перми | 13714,715 | 12763,642 | 6397,100 | 6397,100 | 6397,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | бюджет города Перми | 133354,819 | 139137,250 | 139642,300 | 139642,300 | 139642,300 |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД | бюджет города Перми | 2581,700 | 2831,700 | 2831,700 | 2831,700 | 2831,700 |
| 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства | бюджет города Перми | 47211,770 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | бюджет города Перми | 83561,349 | 97494,950 | 98000,000 | 98000,000 | 98000,000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | итого | 112956,188 | 53641,284 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 112859,675 | 53502,369 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | итого | 112956,188 | 53641,284 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 112859,675 | 53502,369 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | итого | 1849907,676 | 2963672,296 | 4557915,600 | 4303732,000 | 3768354,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 117741,654 | 197816,940 | 150000,000 | 150000,000 | 203584,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | итого | 1849907,676 | 2963672,296 | 4557915,600 | 4303732,000 | 3768354,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 117741,654 | 197816,940 | 150000,000 | 150000,000 | 203584,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
| 1.6 | Подпрограмма. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | бюджет города Перми | 45701,265 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |
| 1.6.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | бюджет города Перми | 45701,265 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 2323283,380 | 3683943,907 | 5136436,500 | 4837080,002 | 4057679,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 547055,890 | 852614,699 | 728520,900 | 683348,002 | 492909,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37293,068 | 27485,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 1738934,422 | 2803843,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 2323283,380 | 3683943,907 | 5136436,500 | 4837080,002 | 4057679,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 547055,890 | 852614,699 | 728520,900 | 683348,002 | 492909,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37293,068 | 27485,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 1738934,422 | 2803843,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции;

| 1.1.1.1.1.4 | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2284,500 | 2284,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2284,500 | 14748,300 | 17955,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 12463,800 | 17955,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2284,500 | 2284,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. в графе 12 строки 1.1.1.1.2.3 цифры «2023,572» заменить цифрами «2092,912»;

3.4. в графе 12 строки 1.1.1.1.2.4 цифры «182,600» заменить цифрами «113,260»;

3.5. в графе 9 строки 1.1.1.1.9.2 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.6. в графе 9 строки 1.1.1.1.9.3 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.7. в графе 9 строки 1.1.1.1.10.2 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.8. в графе 9 строки 1.1.1.1.10.3 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.9. в графе 9 строки 1.1.1.1.11.1 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.10. в графе 9 строки 1.1.1.1.11.2 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.11. в графе 9 строки 1.1.1.1.11.3 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

3.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 25445,398 | 268908,598 | 260225,500 | 223432,302 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1286,580 | 266624,098 | 260225,500 | 223432,302 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17390,418 | 2284,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 11,1 | 15,9 | 7,3 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 5474,068 | 37223,900 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 2,8 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12205,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество установленного оборудования систем телеметрии шкафного распределительного пункта/газорегулирующего пункта шкафного (ШРП/ГРПШ) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 5 | 2 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2583,980 | 979,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. после строки 1.1.1.2.1.2 дополнить строкой 1.1.1.2.1.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.3 | протяженность построенных газопроводов (невыполнение показателя за отчетный год) | км | - | 2,5 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1018,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 20264,030 | 39221,920 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5474,068 | 37223,900 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14789,962 | 1998,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 20264,030 | 39221,920 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 5474,068 | 37223,900 | 8016,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14789,962 | 1998,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строки 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.1 | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 4 | 4 | 4 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 3013,330 | 2556, 800 | 363,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3050, 107 | 2941, 402 | 363,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3013, 330 | 2556, 800 | 363,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8160, 858 | 5724, 702 | 3539, 800 | 3176, 800 | 3176, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8124, 081 | 5340, 100 | 3539, 800 | 3176, 800 | 3176, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55390,285 | 357055,220 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 16404,729 | 309188,098 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32217,156 | 4667,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 43200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | выполненные работы по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 2877,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1462, 742 | 1462,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1486,742 | 4345,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24,000 | 2882,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1462,742 | 1462,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строки 1.1.2.1.2.1-1.1.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 55268,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по строительству (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 9354,81829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством блочной модульной котельной | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 110,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством блочной модульной котельной (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 109,98463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.3 | выполненные работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 3173,686 | 7780,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5839,87222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту (блочная модульная котельная в микрорайоне Южный) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 700,397 | 700,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 69610,994 | 23785,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68908,037 | 7780,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 702,957 | 16005,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 71097,735 | 28130,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 68932,037 | 10662,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,698 | 17467,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 71097,735 | 28130,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 68932,037 | 10662,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,698 | 17467,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 136801,723 | 385185,935 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 92836,766 | 319850,998 | 271782,000 | 226609,102 | 3176,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37196,557 | 22134,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 43200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.23. в приложении:

3.23.1. в таблице 1:

3.23.1.1. в графе 3 строки 8 цифры «2019-2021» заменить цифрами «2020-2021»;

3.23.1.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 14748,300 | 17955,881 |

3.23.1.3. в графе 3 строки 13 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3.23.1.4. в графе 3 строки 17 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3.23.2. в таблице 5:

3.23.2.1. в графе 3 строки 11 цифры «10887,000» заменить цифрами «10852,000»;

3.23.2.2.  в графе 3 строки 12 цифры «1039,300» заменить цифрами «1004,300»;

3.23.3. в таблице 9:

3.23.3.1. в графе 3 строки 8 цифры «2019-2020» заменить цифрами «2020»;

3.23.3.2. в графе 3 строки 11 цифры «588,000» заменить цифрами «522,000»;

3.23.3.3. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 522,000 |

3.23.3.4. в графе 3 строки 13 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3.23.3.5. в графе 3 строки 17 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3.23.4. в таблице 10:

3.23.4.1. в графе 3 строки 8 цифры «2019-2020» заменить цифрами «2020»;

3.23.4.2. в графе 3 строки 11 цифры «4330,000» заменить цифрами «3897,000»;

3.23.4.3. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 3897,000 |

3.23.4.4. в графе 3 строки 13 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3.23.4.5. в графе 3 строки 17 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

3.23.5. в таблице 14:

3.23.5.1. в графе 3 строки 11 цифры «30482,6252» заменить цифрами «29959,3684»;

3.23.5.2. в графе 3 строки 12 цифры «3618,8732» заменить цифрами «3095,6164»;

3.23.6. в таблице 15:

3.23.6.1. в графе 3 строки 11 цифры «3850,248» заменить цифрами «3652,9116»;

3.23.6.2. в графе 3 строки 12 цифры «759,232» заменить цифрами «561,8956»;

3.23.6.3. в графе 3 строки 13 цифры «1,1» заменить цифрами «0,9»;

3.23.7. в таблице 16:

3.23.7.1. в графе 3 строки 11 цифры «13026,041» заменить цифрами «12955,7216»;

3.23.7.2. в графе 3 строки 12 цифры «660,178» заменить цифрами «589,8496»;

3.23.8. в таблице 17:

3.23.8.1. в графе 3 строки 11 цифры «9824,0238» заменить цифрами «9313,7598»;

3.23.8.2. в графе 3 строки 12 цифры «1052,4588» заменить цифрами «542,1948»;

3.23.9. в таблице 22:

3.23.9.1. строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| 52 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| 53 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ «УТЗ» |

3.23.9.2. в графе 3 строки 8 цифры «2019» исключить;

3.23.9.3. в графе 3 строки 9 цифры «2019» исключить;

3.23.9.4. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 5874,995 | 3048,585 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,5 | 2016 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,5 | 2020 |

3.23.9.5. в графе 3 строки 17 цифры «2019» исключить;

3.23.10. в таблице 24:

3.23.10.1. в графе 3 строки 11 цифры «82735,987» заменить цифрами «82312,726»;

3.23.10.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 20,294 | 5324,635 | 53182,624 | 23785,173 |

3.23.10.3. в строке 13:

3.23.10.3.1. строку:

|  | количество актов выполненных работ по осуществлению технологического присоединения | ед. | 3 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

признать утратившей силу;

3.23.10.3.2. строку:

|  | количество актов выполненных работ по осуществлению технологического присоединения | ед. | 1 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | акт выполненных работ | ед. | 3 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.23.10.4. в графе 3 строки 17 по мероприятию «строительство блочной модульной котельной» цифры «2019» заменить цифрами «2019-2020»;

3.23.11. в таблице 25:

3.23.11.1. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 2194,112 | 99,471 | 24,000 | 4345,542 |

3.23.11.2. в строке 13 строку:

|  | акт выполненных работ | ед. | 1 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | акт выполненных работ | ед. | 1 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.23.11.3. в графе 3 строки 17 по мероприятию «строительство кольцевой линии электропередач» цифры «2019-2020» заменить цифрами «2020»;

3.23.12. в таблице 27:

3.23.12.1. в графе 3 строки 11 цифры «16276,958» заменить цифрами «16212,626»;

3.23.12.2. в графе 3 строки 12 цифры «10077,733» заменить цифрами «10013,401»;

3.23.13. в таблице 28:

3.23.13.1. в графе 3 строки 11 цифры «5041,328» заменить цифрами «4890,496»;

3.23.13.2. в графе 3 строки 12 цифры «911,173» заменить цифрами «760,342»;

3.23.14. в таблице 29:

3.23.14.1. в графе 3 строки 8 цифры «2013-2019» заменить цифрами «2013-2016»;

3.23.14.2. в графе 3 строки 9 цифры «2013-2016, 2019» заменить цифрами «2013-2016»;

3.23.14.3. в графе 3 строки 11 цифры «8385,009» заменить цифрами «8210,483»;

3.23.14.4. строку 12 изложить в следующей редакции;

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | бюджет города Перми | 3436,945 | 2901,332 | 1222,495 | 649,711 |

3.23.14.5. в строке 13 строку:

|  | акт выполненных работ | ед. | 1 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

признать утратившей силу;

3.23.14.6. в графе 3 строки 17 цифры «2019» заменить цифрами «2018».

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. в графе 12 строки 1.3.3.2.1.1 цифры «1000,000» заменить цифрами «494,950»;

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1000,000 | 454,950 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финан-сирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7061,349 | 494,950 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 83561,349 | 97494,950 | 98000,000 | 98000,000 | 76000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 133354,819 | 139137,250 | 139642, 300 | 139642, 300 | 117642, 300 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 76563,1 | 255747,44 | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 23012,042 | 21556,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30870,070 | 31730,200 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строки 1.4.1.1.4.1-1.4.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.4.1 | протяженность проин-вентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) | п. м | 438,6 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей |  | - | 374,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 93,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.4.2 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 384 | 2162,0 | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 105,000 | 236,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность проин-вентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1210 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.4.3 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1101 | 4651,0 | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 90,271 | 403,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.4.4 | протяженность проин-вентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 6754,87 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность проин-вентаризированных бесхозяйных сетей (не-выполнение показателя за отчетный год) | п. м | - | 70 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнова-ния отчетного года) | 0,000 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.4. после строки 1.4.1.1.4.4 дополнить строками 1.4.1.1.4.5, 1.4.1.1.4.6 следующего содержания:

| 1.4.1.1.4.5 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | - | 6400,0 | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 725, 854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.4.6 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | - | 7128,0 | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 360, 403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 430,699 | 1958,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 334,186 | 1819,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 56956,188 | 53641,284 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми | 56859,675 | 53502,369 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.6. после строки 1.4.1.2.1.1 дополнить строкой 1.4.1.2.1.2 следующего содержания:

| 1.4.1.2.1.2 | снижение просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | - | 30 | 20 | 20 | 20 | ДЖКХ | бюджет города Перми | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 112956,188 | 53641,284 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 112859,675 | 53502,369 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 112956,188 | 53641,284 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми | 112859,675 | 53502,369 | 28156,000 | 28156,000 | 29565,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 5 | 12 | 21 | 30 | 3 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 66345,482 | 112693,300 | 150000,000 | 150000,000 | 150000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество отремонтированных фасадов МКД (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | 2 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66345,482 | 117905,056 | 150000,000 | 150000,000 | 150000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66345,482 | 112693,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.2. в графе 12 строки 1.5.1.2.4.1 цифры «8353,700» заменить цифрами «31539,040»;

6.3. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 31539,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1798511,504 | 2910087,696 | 4557915,600 | 4303732,000 | 3714770,000 |
|  | бюджет города Перми | 66345,482 | 144232,340 | 150000,000 | 150000,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1849907,676 | 2963672,296 | 4557915,600 | 4303732,000 | 3768354,600 |
|  | бюджет города Перми | 117741,654 | 197816,940 | 150000,000 | 150000,000 | 203584,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 1849907,676 | 2963672,296 | 4557915,600 | 4303732,000 | 3768354,600 |
|  | бюджет города Перми | 117741,654 | 197816,940 | 150000,000 | 150000,000 | 203584,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 4407915,600 | 4153732,000 | 3564770,000 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. в строке 1.3.2 показатель «доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема» изложить в следующей редакции:

|  | доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 100 | 100 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. в строке 1.4.1:

7.2.1. показатель «доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции:

|  | доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | 10 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2.2. дополнить строкой следующего содержания:

|  | коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | - | 12,3 | 26,2 | 27,8 | 16,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. в приложении «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» после строки 31 дополнить строкой 32 следующего содержания:

| 32 | коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | - | Ксниж.убытка = Qсумма чистой прибыли / Qобщ.сумма убытка x 100 | Ксниж.убытка - снижение убытка ПМУП «ГКТХ» от общего объема убытка; Qобщ.сумма чистой прибыли - общая сумма полученной прибыли ПМУП «ГКТХ» по состоянию на конец года; Qсумма убытка - сумма убытка ПМУП «ГКТХ» по состоянию на 01 января 2020 г. | отчет по финансово-хозяйственной деятельности ПМУП «ГКТХ» | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. В приложении 1:

8.1. после строки 1.1.1.1.1.5 дополнить строкой 1.1.1.1.1.6 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.6 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей | ДЖКХ | 01.05.2020 | 31.12.2020 | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2284,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 14748,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 12463,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2284,500 |

8.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.2 цифры «2023,572» заменить цифрами «2092,912»;

8.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.7 цифры «182,600» заменить цифрами «113,260»;

8.5. в графе 9 строки 1.1.1.1.9.2 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.6. в графе 9 строки 1.1.1.1.9.3 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.7. в графе 9 строки 1.1.1.1.10.2 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.8. в графе 9 строки 1.1.1.1.10.3 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.9. в графе 9 строки 1.1.1.1.11.1 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.10. в графе 9 строки 1.1.1.1.11.2 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.11. в графе 9 строки 1.1.1.1.11.3 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «ДЖКХ»;

8.12. после строки 1.1.1.2.1.7.3 дополнить строками 1.1.1.2.1.8, 1.1.1.2.1.8.1-1.1.1.2.1.8.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.8 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.8.1 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Вышка II | ДЖКХ | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | км | 2,5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 948,585 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) на газопроводах (ул. Сельскохозяйственная, 30а; пересечение ул. Свободы, 15/ ул. Постаногова) | ДЖКХ | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5,209 |
| 1.1.1.2.1.8.3 | Установка оборудования систем телеметрии шкафного распределительного пункта/газорегулирующего пункта шкафного (ШРП/ГРПШ) (микрорайон Вышка-1, микрорайон Вышка-2) | ДЖКХ | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество актов выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 979,894 |

8.13. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 39221,920 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 37223,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1998,020 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 39221,920 |
|  | бюджет города Перми | 37223,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1998,020 |

8.14. строки 1.1.1.3.2.2, 1.1.1.3.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.2 | Заключение договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования (включая аварийно-восстановительные работы) | ДЖКХ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1773,2258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2020 | 31.12.2020 | количество заключен-ных договоров на тех-ническое и аварийное диспетчерское обслу-живание (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 9,750 |
| 1.1.1.3.2.3 | Проведение технической инвентаризации | ДЖКХ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество разработанных технических планов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 268,700 |
|  |  |  | 01.05.2020 | 31.12.2020 | количество разрабо-танных технических планов (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 20 | бюджет го-рода Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 374,852 |

8.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2941,402 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2556,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 384,602 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 5724,702 |
|  | бюджет города Перми | 5340,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 384,602 |

8.16. после строки 1.1.2.1.1.5 дополнить строкой  1.1.2.1.1.6  следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.6 | Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (обеспечение газовой котельной поселка Новые Ляды вторым независимым источником электроснабжения) | ДЖКХ | 01.05.2020 | 29.12.2020 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1462,742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4345,542 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2882,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1462,742 |

8.18. строки 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (II этап) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7780, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5839, 87222 |
| 1.1.2.1.2.2 | Выполненные работы по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | МКУ «УТЗ» | 10.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 9354, 81829 |

8.19. после строки 1.1.2.1.2.2 дополнить строками 1.1.2.1.2.3-1.1.2.1.2.6 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.3 | Авторский надзор за строительством блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 01.05.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 109,98463 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.4 | Ввод в эксплуатацию блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | МКУ «УТЗ» | 10.04.2020 | 30.04.2020 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.5 | Измененная схема водоснабжения в микрорайоне «Южный» | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 29.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.6 | подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту (блочная модульная котельная в микрорайоне Южный) | ДЖКХ | 01.01.2020 | 29.12.2020 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 700,397 |

8.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 23785,172 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7780,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 16005,072 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 28130,714 |
|  | бюджет города Перми | 10662,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 17467,814 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 28130,714 |
|  | бюджет города Перми | 10662,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 17467,814 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 385185,935 |
|  | бюджет города Перми | 319850,998 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 22134,936 |
|  | внебюджетные источники | 43200,000 |

9. В приложении 3:

9.1. в графе 10 строки 1.3.3.2.1.1 цифры «1000,000» заменить цифрами «494,950»;

9.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 494,950 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 494,950 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97494,950 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 139137,250 |

10. В приложении 4:

10.1. после строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.3.1-1.4.1.1.3.6, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.4.1.1.3 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.3.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 374 | бюджет города Перми | 93,461 |
| 1.4.1.1.3.2 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 2162 | бюджет города Перми | 236,667 |
| 1.4.1.1.3.3 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 4651 | бюджет города Перми | 403,184 |
| 1.4.1.1.3.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за 2019 год) | п. м | 70 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138,915 |
| 1.4.1.1.3.5 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 6400 | бюджет города Перми | 725,854 |
| 1.4.1.1.3.6 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 7128 | бюджет города Перми | 360,403 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1958,484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1819,569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138,915 |

10.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 53641,284 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53502,369 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138,915 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 53641,284 |
|  | бюджет города Перми | 53502,369 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138,915 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 53641,284 |
|  | бюджет города Перми | 53502,369 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138,915 |

11. В приложении 5:

11.1. строку 1.5.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов | ДЖКХ | 01.04.2020 | 23.12.2020 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту фасадов, согласованных с уполномоченным лицом администрации города Перми, подписанных членами приемочной комиссии | ед. | 12 | бюджет города Перми | 108030,262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов при-емки выполненных ра-бот по капитальному ремонту фасадов, согла-сованных с уполномо-ченным лицом админи-страции города Перми, подписанных членами приемочной комиссии (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5211,756 |

11.2. строку «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 117905,056 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 112693,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5211,756 |

11.3. в графе 10 строки 1.5.1.2.4.1 цифры «8353,700» заменить цифрами «31539,040»;

11.4. строку «Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31539,040 |
| --- | --- | --- |

11.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2910087,696 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 144232,340 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5211,756 |
|  | внебюджетные источники | 2760643,600 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2963672,296 |
|  | бюджет города Перми | 197816,940 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5211,456 |
|  | внебюджетные источники | 2760643,600 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 2963672,296 |
|  | бюджет города Перми | 197816,940 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5211,456 |
|  | внебюджетные источники | 2760643,600 |