|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  администрации города Перми  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Регламент**

**взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по вопросам благоустройства территории города Перми**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия функциональных   
и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по вопросам благоустройства территории города Перми (далее- Регламент) разработан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4151DDA4A43BDA23AB778EA3EF3C0018C2F3D1C4429961A2B5AEC862E2364CC6B69CF3282F55012E2F22C5FFEFj43EI) от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=4151DDA4A43BDA23AB7790AEF9505D13C9FD8CCB469B68F5E1F8CE35BD664A93E4DCAD716C13122F293CC7FDEF45AC7D2282E03300E8A1098F01776Ej134I) города Перми, решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии   
и природопользованию администрации города Перми», от 29 января 2013 г. [№ 7](consultantplus://offline/ref=4151DDA4A43BDA23AB7790AEF9505D13C9FD8CCB419D6FF0EEF1933FB53F4691E3D3F2746B02122E2B22C7F9F34CF82Ej636I)   
«О территориальных органах администрации города Перми», от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми   
и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 25 июня 2019 г. [№ 141](consultantplus://offline/ref=4151DDA4A43BDA23AB7790AEF9505D13C9FD8CCB469A62F1E9F2CE35BD664A93E4DCAD716C13122F293CC6FDE845AC7D2282E03300E8A1098F01776Ej134I) «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», в целях обеспечения и совершенствования эффективной работы   
по благоустройству территории города Перми, согласованности действий   
по соблюдению требований в сфере благоустройства территории города Перми, предусмотренных действующими правовыми актами.

1.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия департамента дорог   
и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент дорог   
и благоустройства), управления по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление по экологии   
и природопользованию), территориальных органов администрации города Перми (далее – Территориальные органы) и муниципальных казенных учреждений   
по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды (далее – МКУ по благоустройству районов города) по вопросам организации мероприятий   
по содержанию и ремонту объектов и элементов благоустройства (автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения общего пользования, пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам) (далее – объекты и элементы благоустройства), уборке бесхозяйных территорий (лога, пустоши), водоохранных зон малых рек на территории города Перми.

2. Формы взаимодействия

Взаимодействие между Департаментом дорог и благоустройства, Управлением по экологии и природопользованию, Территориальными органами и МКУ по благоустройству районов города при организации мероприятий по содержанию и ремонту объектов и элементов благоустройства, уборке бесхозяйных территорий, водоохранных зон малых рек на территории города Перми осуществляется путем:

обмена информацией, представления информации по запросам;

представления отчетности;

проведения и участия в совещаниях, рабочих группах, совместных мероприятиях;

планирования совместной деятельности;

в иных формах.

3. Взаимодействие при организации мероприятий

по содержанию и ремонту объектов и элементов благоустройства, уборке бесхозяйных территорий, водоохранных зон малых рек на территории города Перми

3.1. Представители Территориальных органов, МКУ по благоустройству районов города проводят совместные объезды объектов благоустройства, содержание которых обеспечивают соответствующие подрядные организации,   
с целью проверки качества исполнения муниципального контракта. Периодичность совместных объездов объектов благоустройства – не реже 1 раза   
в 7 дней, если иной период не предусмотрен муниципальным контрактом.

По результатам объездов составляется акт контрольной проверки, в котором отражаются замечания и устанавливаются сроки их устранения. Акт составляется по форме, предусмотренной действующим муниципальным контрактом.

3.2. При планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период по организации мероприятий по содержанию и ремонту объектов и элементов благоустройства, уборке бесхозяйных территорий, водоохранных зон малых рек на территории города Перми Территориальный орган формирует перечень объектов и элементов благоустройства и территорий   
в пределах административных границ и направляет в Департамент дорог   
и благоустройства, перечень водоохранных зон малых рек дополнительно –   
в Управление по экологии и природопользованию. Срок представления документов на согласование – не позднее 1 мая текущего года.

3.3. При подготовке документации для размещения муниципального заказа на содержание и ремонт объектов и элементов благоустройства МКУ   
по благоустройству районов города согласовывают техническое задание в части соответствия объемов работ выделенному финансированию с Департаментом дорог и благоустройства. Техническое задание на уборку бесхозяйных территорий (лога, пустоши), водоохранных зон малых рек МКУ по благоустройству районов города согласовывают с Департаментом дорог и благоустройства и Управлением по экологии и природопользованию.

3.4. При подготовке документации для размещения муниципального заказа на ремонт объектов озеленения общего пользования, в том числе находящихся   
в границах улично-дорожной сети (устройство цветников, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников), МКУ по благоустройству районов города согласовывают техническое задание с Департаментом дорог и благоустройства в части ассортимента цветочного оформления и древесно-кустарниковых насаждений, требований по качественным и количественным параметрам ассортимента, времени проведения посадок.

3.5. Функциональные органы администрации города Перми осуществляют рассмотрение технических заданий, представленных МКУ по благоустройству районов города, в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов.

3.6. Департамент дорог и благоустройства, Территориальные органы, МКУ по благоустройству районов города участвуют в работе штаба   
по благоустройству, проводимого при администрации города Перми 2 раза   
в месяц.

На заседаниях штаба координируется проведение работ, выполняемых подрядными организациями в рамках муниципальных контрактов, подводятся итоги работы за предыдущий период.

3.7. Территориальные органы и МКУ по благоустройству районов города проводят оперативные совещания не реже 1 раза в неделю с подрядными организациями.

3.8. Департамент дорог и благоустройства, Территориальные органы и МКУ по благоустройству районов города еженедельно проводят совещания   
по вопросам содержания территории города, не реже 1 раза в месяц - совместные выездные проверки по организации мероприятий по содержанию и ремонту объектов и элементов благоустройства, уборке бесхозяйных территорий, водоохранных зон малых рек на территории города Перми, определяют перечень мероприятий с назначением ответственных исполнителей.

4. Обмен информацией, представление отчетности

4.1. Департамент дорог и благоустройства, Управление по экологии   
и природопользованию, Территориальные органы, МКУ по благоустройству районов города при обмене информацией запрашивают и получают сведения, документы и иные материалы, необходимые для осуществления полномочий   
в сфере благоустройства территории города Перми.

Представление информации, обмен информацией между Департаментом дорог и благоустройства, Управлением по экологии и природопользованию, Территориальными органами, МКУ по благоустройству районов города осуществляются по письменному запросу. Срок представления необходимой информации указывается в запросе.

4.2. В летний период:

4.2.1. МКУ по благоустройству районов города ежемесячно направляют   
в Департамент дорог и благоустройства согласованные соответствующим Территориальным органом [планы-графики](#P114) проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ районов по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту.

Срок представления планов-графиков проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ районов на следующий месяц - не позднее 20-го числа текущего месяца;

4.2.2. изменения, вносимые в планы-графики проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ районов, МКУ по благоустройству районов города согласовывают с Территориальным органом и Департаментом дорог и благоустройства;

4.2.3. МКУ по благоустройству районов города ежедневно до 10-00 час. представляют в Департамент дорог и благоустройства [отчет](#P161) о реализации планов-графиков проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ районов за прошедшие сутки по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

4.2.4. МКУ по благоустройству районов города ежегодно до 01 мая представляют в Департамент дорог и благоустройства и Управление по экологии и природопользованию [планы](#P207) по ремонту объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ районов на текущий год, согласованные с соответствующим Территориальным органом по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

4.2.5. МКУ по благоустройству районов города ежегодно до 30 октября представляют согласованные с соответствующим Территориальным органом [отчеты](#P250) по итогам реализации планов по ремонту объектов озеленения общего пользования в текущем году в Департамент дорог и благоустройства   
и Управление по экологии и природопользованию по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту;

4.2.6. МКУ по благоустройству районов города ежегодно до 1 мая представляют в Департамент дорог и благоустройства согласованные   
с соответствующим Территориальным органом планы по ремонту объектов   
и элементов благоустройства, уборке бесхозяйных территорий (лога, пустоши), водоохранных зон малых рек на текущий год;

4.2.7. МКУ по благоустройству районов города ежегодно до 30 октября представляют в Департамент дорог и благоустройства согласованные   
с соответствующим Территориальным органом отчеты о реализации планов   
по ремонту объектов и элементов благоустройства уборке бесхозяйных территорий (лога, пустоши), водоохранных зон малых рек в текущем году.

4.2.8. МКУ по благоустройству районов города Перми ежегодно:

до 01 февраля представляют в Департамент дорог и благоустройства, согласованные с администрациями территориальных органов города Перми планы на текущий год по кронированию (обрезке) деревьев по объектам общего пользования по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту;

до 01 марта планы по ликвидации аварийных деревьев по объектам озеленения общего пользования по форме согласно приложению 7 к настоящему Регламенту и посадке деревьев по форме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту в Департамент дорог и благоустройства и Управление по экологии   
и природопользованию, согласованные с администрациями территориальных органов города Перми;

до 01 мая представляют в Департамент дорог и благоустройства планы на текущий год посадки цветочных культур по объектам озеленения общего пользования по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту.

4.3. В зимний период:

4.3.1. Территориальные органы, МКУ по благоустройству районов города ежемесячно до 23-го числа представляют в Департамент дорог и благоустройства графики ежедневных дежурств руководителей и ответственных лиц   
за содержание объектов и элементов благоустройства на следующий месяц.

4.3.2. МКУ по благоустройству районов города ежедневно до 09-00 час. представляют в Департамент дорог и благоустройства [отчет](#P290) о выполненных мероприятиях по содержанию объектов благоустройства за прошедшие сутки   
по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту. Отчет должен содержать сведения о количестве задействованной техники в ночное и дневное время, а также сведения о вывезенном снеге.

Приложение 1

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Благоустройство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района

ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

в пределах административных границ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наимено-  вание  объекта | Учас-  ток | | 1-й декадник (даты) | | | | | | | | 2-й декадник (даты) | | | | | | | | 3-й декадник (даты) | | | | | | | | План,  всего  (год),  кв. м | План  на  (ме-  сяц),  кв. м | Доля  ремон-  та от  годо-  вого  плана,  % |
| от | до | проезжая часть | | | тротуар | | | борт | | проезжая часть | | | тротуар | | | борт | | проезжая часть | | | тротуар | | | борт | |
| кв.  м | мате-  риал | в т.ч.  картами  (свыше  25  кв. м),  кв. м | кв.  м | мате-  риал | в т.ч.  картами  (свыше  25  кв. м),  кв. м | п.  м | тип  борта,  мате-  риал | кв.  м | мате-  риал | в т.ч.  картами  (свыше  25  кв. м),  кв. м | кв.  м | мате-  риал | в т.ч.  картами  (свыше  25  кв. м),  кв. м | п.  м | тип  борта,  мате-  риал | кв.  м | мате-  риал | в т.ч.  картами  (свыше  25  кв. м),  кв. м | кв.  м | мате-  риал | в т.ч.  картами  (свыше  25  кв. м),  кв. м | п.  м | тип  борта,  мате-  риал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района

Приложение 2

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

ОТЧЕТ

о реализации плана-графика проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

в пределах административных границ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района за период с \_\_\_ по \_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование  объекта | Учас-  ток  улицы  (по  конт-  ракту) | | Учас-  ток  работ  по ре-  монту | | План  на  (ме-  сяц),  кв. м | Дата | | | | | Итого выполнение за (месяц),  кв. м | | | | | Всего с начала сезона | | | | Доля  испол-  нения  годо-  вого  плана,  % |
| от | до | от | до | план | факт | | | | план | факт | | | | факт | | | |
| литой  асфаль-  тобетон | горячий  асфаль-  тобетон | холод-  ный  асфаль-  тобетон | плит-  ка | литой  асфаль-  тобетон | горячий  асфаль-  тобетон | холод-  ный  асфаль-  тобетон | плит-  ка | литой  асфаль-  тобетон | горячий  асфаль-  тобетон | холод-  ный  асфаль-  тобетон | плит-  ка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Благоустройство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района»

ПЛАН

по ремонту объектов озеленения общего пользования

в пределах административных границ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (текущий год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование  объекта | Ремонт | | | Устройство  цветников, кв. м | | Посадка | | Установка  малых  архитек-  турных  форм, шт. | Срок  прове-  дения  работ |
| газона,  кв. м | твердого  покрытия,  кв. м | малых  архитек-  турных  форм, шт. | из много-  летников | из  летников | деревьев,  шт. | кустар-  ников,  шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района

Приложение 4

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Благоустройство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района»

ОТЧЕТ

по итогам реализации планов по ремонту объектов озеленения общего пользования в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (текущий год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наимено-  вание  объекта | Ремонт | | | | | | Устройство  цветников, кв. м | | | | Посадка | | | | Установка  малых  архитек-  турных  форм, шт. | | Примечания  (указыва-  ется  информация  о  выполнении  других  мероприя-  тий) |
| газона,  кв. м | | твердого  покрытия,  кв. м | | малых  архитек-  турных  форм, шт. | | из много-  летников | | из  летников | | деревьев,  шт. | | кустарни-  ков, шт. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района

Приложение 5

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

ОТЧЕТ

о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и план на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прошедшие сутки) (следующие сутки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подрядной  организации | Отчет о выполненных мероприятиях за \_\_\_\_\_\_\_\_ (сутки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | План на \_\_\_\_\_\_\_\_ (сутки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ресурс | | | | | | | | | | | | | | | | | | выве-  зено  мусо-  ра,  куб.  м | выве-  зено  снега,  т | другие  меро-  прия-  тия | обработано, т | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| наименование техники | | | | | | | | | | | | | | | | коли-  чест-  во  чело-  век | | ПГМ  [<\*\*>](#P319)  типа  "Галит" | ПСС  [<\*\*\*>](#P320) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| КДМ  [<\*>](#P318) | | пог-  руз-  чик | | снего-  пог-  рузчик | | авто-  грей-  дер | | грузо-  вые  авто-  мобили | | га-  зели | | трак-  тор | | скоро-  стные  отвалы | | КДМ | | пог-  руз-  чик | | снего-  пог-  рузчик | | авто-  грей-  дер | | грузо-  вые  авто-  мобили | | га-  зели | | трак-  тор | | скоро-  стные  отвалы | | коли-  чест-  во  чело-  век | |
| д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> КДМ - комбинированная дорожная машина

<\*\*> ПГМ - противогололедный материал

<\*\*\*> ПСС - песко-соляная смесь

Приложение 6

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

ПЛАН

проведения работ по кронированию (обрезке)

древесно-кустарниковых насаждений

в 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_города Перми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта  (участок) | Наименование культуры | Тип обрезки | Количество, шт. | Период проведения работ | Источник финансирования |
| Объекты озеленения общего пользования: | | | | | | |
| В весенний период | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| В осенний период | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть: | | | | | | |
| В весенний период | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| В осенний период | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

ПЛАН

проведения работ по сносу древесно-кустарниковых насаждений

в 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_города Перми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта  (участка) | Наименование культуры | Количество, шт. | Период проведения работ | Источник финансирования |
| Объекты озеленения общего пользования: | | | | | |
| В весенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| В осенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | | | | | |
| В весенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| В осенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

ПЛАН

проведения работ по посадке древесно-кустарниковых насаждений

в 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_города Перми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта  (участка) | Наименование культуры | Количество, шт. | Период проведения работ | Источник финансирования |
| Объекты озеленения общего пользования: | | | | | |
| В весенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| В осенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | | | | | |
| В весенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| В осенний период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Регламенту

взаимодействия функциональных

и территориальных органов

администрации города Перми,

муниципальных казенных

учреждений по благоустройству

районов города Перми и поселка

Новые Ляды по вопросам

благоустройства территории

города Перми

ПЛАН

проведения работ по посадке цветочных культур

в 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_города Перми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта  (участка) | Наименование культуры | Количество, шт. | Период проведения работ | Источник финансирования |
| Объекты озеленения общего пользования: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |