АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2020

№ 529

АА,

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.06.2020 № 529

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. слова «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 226 муниципальных образовательных учреждений: 112 СОШ; 98 ДОУ; 16 УДО.» заменить словами «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 204 муниципальных образовательных учреждений: 103 СОШ; 85 ДОУ; 
15 УДО.»;

1.1.2. слова «В 2020 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, 
МАОУ «СОШ № 127» г. Перми.

В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми, МАДОУ «Гардарика» г. Перми.

В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми 
по ул. Кировоградской, 45а, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8.» заменить словами «В 2020 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 127» г. Перми.

В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАДОУ «Гардарика» г. Перми.

В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, МАОУ «СОШ № 79» г. Перми.»;

1.1.3. после слов «В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности.» дополнить словами «С целью повышения эффективности использования муниципального имущества, восстановления его эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном состоянии, а также в целях привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения нормативного состояния имущественных комплексов образовательных организаций администрацией города Перми заключены концессионные соглашения. Здание дошкольного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Давыдова, 12 в соответствии с концессионным соглашением от 01 апреля 2010 г. № 3-КСО передано частному учреждению дошкольного образования «Созвездие Будущего» в срок до 2035 года. Автономной некоммерческой общеобразовательной организацией «Центр развития ребенка «Золотой ключик» заключено концессионное соглашение от 03 февраля 2011 г. № 7-КСО в отношении здания дошкольного учреждения, подлежащего реконструкции, по адресу: г. Пермь, ул. Голева, д. 6, сроком до 2036 года.»;

1.1.4. слова «Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В 2022 году планируется дополнительно создать 110 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми, 80 мест за счет завершения капитального ремонта здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми.» исключить;

1.1.5. слова «В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2470 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8151 место в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.

Безвозмездно будут переданы здания детских садов в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году на 75 мест и в 2022 году на 200 мест, в микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми 
в 2021 году на 335 мест, по ул. Теплогорской, 24 в 2021 году на 100 мест.

В микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году будет передано здание школы 
на 1225 мест, в микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2021 году 
на 1626 мест.»

заменить словами «В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2805 новых мест 
в дошкольных образовательных организациях, 8151 место в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.

Безвозмездно будет передан объект для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году на 75 мест и здание детского сада в 2022 году на 200 мест, в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми в 2021 году здание детского сада на 335 мест, по ул. Теплогорской, 24 города Перми 
в 2021 году будет передан объект на 100 мест, по ул. Братской, 10 города Перми в 2021 году на 235 мест.

В микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году будет передано здание школы 
на 1225 мест, в микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2021 году 
на 1626 мест.

В связи с вводом в эксплуатацию построенных зданий детских садов в 2020-2023 годах увеличится охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет. Новые здания общеобразовательных организаций, введенные в эксплуатацию в период 2020-2023 годов, позволят увеличить долю учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций.

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных ДО, также будет увеличена.

Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, будет увеличена в период 
с 2020 года по 2023 год за счет активного строительства объектов образовательной сферы в городе Перми.»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 3790339,81821 | 3097995,56261 | 1933265,93467 | 1192005,300 |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 1073908,48608 | 546166,710 | 637394,600 | 922304,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 694531,74299 | 547482,05261 | 858324,43467 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 166071,32658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1091551,775 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 943874,40661 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 101503,91675 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 2451823,94660 | 2503413,86261 | 1315482,33467 | 763503,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 584314,87933 | 483485,010 | 209131,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 492849,89756 | 542382,05261 | 848804,43467 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619,13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 394641,465 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 388089,690 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,00000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. в строке 10 строку:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1187 | 435 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1187 | 670 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 740929,74510 | 943874, 40661 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 101503, 91675 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461, 84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352, 18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929,74510 | 943874, 40661 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527719,12939 | 2451823, 94660 | 2503413,86261 | 1315482, 33467 | 763503,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 262258,922 | 584314, 87933 | 483485,010 | 209131,000 | 493803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 492849, 89756 | 542382,05261 | 848804,43467 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619, 13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288,48939 | 2426938, 44660 | 2482040,15261 | 1274613, 73467 | 714881,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430,640 | 24885,500 | 21373,710 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 292790,842 | 394641,465 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 289790,842 | 388089,690 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461,242 | 394641,465 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439, 71649 | 3790339, 81821 | 3097995,56261 | 1933265, 93467 | 1192005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 1073908, 48608 | 546166,710 | 637394,600 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 694531, 74299 | 547482,05261 | 858324,43467 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 166071, 32658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1091551,775 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439, 71649 | 3790339, 81821 | 3097995,56261 | 1933265, 93467 | 1192005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 1073908, 48608 | 546166,710 | 637394,600 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 694531, 74299 | 547482,05261 | 858324,43467 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 166071, 32658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1091551,775 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. таблицу «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11717, 189 | 5135,199 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 66,850 | 18616, 078 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 | 8496, 13684 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3342, 52105 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507, 900 | 161426, 600 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63507, 900 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4562, 089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | авторский надзор за строительством здания при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 417,983 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83196, 54905 | 261009, 26831 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11784, 039 | 24169, 260 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342, 52105 | 8496, 13684 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3342, 52105 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507, 900 | 161426, 600 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63507, 900 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4562, 089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4567, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 9368, 63506 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325, 06494 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 55082, 03213 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985, 14837 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717, 81904 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 23536, 423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 16605, 03199 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 2 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1158, 242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1417, 77712 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 68,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 422,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 14140, 27073 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74342, 24658 | 238313, 47938 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29375, 615 | 9368, 63506 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325, 06494 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 87667, 11197 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985, 14837 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717, 81904 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5257, 363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 4 | 4 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5889,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2584, 45906 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС, МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 10320, 362 | 54,400 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7939, 63971 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804, 600 | 2717, 24738 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 42417, 05399 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648, 600 | 51627, 700 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285, 22599 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС, МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 249,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 350, 90942 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 146169, 919 | 181976, 63555 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21716, 719 | 54,400 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10875, 00819 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804, 600 | 2717, 24738 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 42417, 05399 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648, 600 | 51627, 700 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285, 22599 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 5 | 4 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11696, 593 | 9257,870 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 32,230 | 39789, 667 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 98007, 63824 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607, 46613 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541, 85652 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 2 | 2 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1010, 828 | 1181,124 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4110, 771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | авторский надзор за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 329,636 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | ДОУ по ул. Байкальской, 26а | бюджет города Перми | 0,000 | 10762, 630 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 49080, 21147 | 191510, 11768 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12739, 651 | 61320, 92700 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611, 48947 | 98007, 63824 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607, 46613 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541, 85652 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4110, 771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 154050, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми | бюджет города Перми | 155, 492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 161233, 770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155, 492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897, 635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130, 643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.6 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 203000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | бюджет города Перми | 15891, 908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 218891, 908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15891, 908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.7 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 236800, 000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 236800, 000 |  | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6011, 680 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143988, 320 |  | 105492, 800 |
| 1.1.1.1.8.3 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000, 000 |  | 105492, 800 |
| - 1.1.1.1.9 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 461 | 337 | 337 | 337 | 337 | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6420, 000 | 6408, 526 | 6420, 000 | 6420, 000 |  | 6420, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420, 000 | 6408,526 | 6420, 000 | 6420,000 |  | 6420, 000 |
| - 1.1.1.1.10 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 90000, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 90000, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.11 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 53000, 000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 53000, 000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.12 | Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми (далее – МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1595,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 | оплата исполнительного листа серии ФС № 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми (далее – МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 170, 69448 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1595,141 | 170, 69448 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.13 | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | количество дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | ед. | - | 93 | - | - | - | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 0,000 | 11,47421 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 573,711 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 10900, 500 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 11485, 68521 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 11,47421 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 573,711 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 10900, 500 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.14 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Братской, 10 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200000, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200000, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.15 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 180000, 000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180000, 000 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 740929, 74510 | 943874, 40661 | 533220, 000 | 336420, 000 |  | 111912,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 101503, 91675 | 6420, 000 | 156420, 000 |  | 111912,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299, 15334 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 197461, 84543 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352, 18954 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 318204, 500 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 53000, 000 | 526800, 000 | 180000, 000 |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 740929, 74510 | 943874, 40661 | 533220, 000 | 336420, 000 |  | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 101503, 91675 | 6420, 000 | 156420, 000 |  | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299, 15334 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 197461, 84543 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352, 18954 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 318204, 500 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 53000, 000 | 526800, 000 | 180000, 000 |  | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 740929, 74510 | 943874, 40661 | 533220, 000 | 336420, 000 |  | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 101503, 91675 | 6420, 000 | 156420, 000 |  | 111912, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299, 15334 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 197461, 84543 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352, 18954 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 318204, 500 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 53000, 000 | 526800, 000 | 180000, 000 |  | 0,000 |

- 3.2. в приложении:

- 3.2.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 277303,54431 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 11717,187 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4562,089 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 24169,260 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 66,85042 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 8496,13684 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 3342,52105 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 161426,600 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 63507,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.2.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 265584,01259 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 21981,869 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 263,18321 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 5000,481 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 9368,63506 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 7325,06494 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 87667,11197 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 1985,14837 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 37717,81904 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.2.3. в таблице 3:

3.2.3.1. строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| # 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |

3.2.3.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 200114,64755 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 10387,092 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 387,546 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 7363,374 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 54,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 10875,00819 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2717,24738 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42417,05399 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 51627,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 74285,22599 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.2.4. в таблице 4:

3.2.4.1. строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», ДОУ по ул. Байкальской, 26а |
| --- | --- | --- |

3.2.4.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 207397,90923 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 11696,590 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4,02155 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 76,409 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4110,771 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 61320,927 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 32,22979 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 98007,63824 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 1607,46613 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 30541,85652 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.2.5. в таблице 5:

3.2.5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции, 52Г |
| --- | --- | --- |

3.5.2.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 159932,795 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 155,492 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 1897,635 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 5130,643 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 152749,025 тыс. руб. – внебюджетные источники |

3.2.6. в таблице 6 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 221919,348 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 15891,908 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 206027,440 тыс. руб. – внебюджетные источники |

3.2.7. в таблице 7 строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| # 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |

3.2.8. в таблице 8:

3.2.8.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2020 |
| --- | --- | --- |

3.2.8.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 60259,96817 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 15066,984 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 12287,564 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год – 7023,871 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 21927,44169 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год – 2188,272 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года); 2019 год – 1595,141 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 170,69448 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные СМР | шт. | 1 | 2016-2018 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | шт. | 1 | 2018 год |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | шт. | 1 | 2019 год |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС № 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | шт. | 1 | 2020 год |

3.2.8.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение СМР | 2016-2018 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | 2018 год |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | 2019 год |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС № 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | 2020 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12126, 172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 87937,129 | 147120,346 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 4 | - | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5168, 040 | 0,000 | 2879,654 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 523,089 | 1220,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.2.6-1.2.1.1.2.13 признать утратившими силу;

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 17817,301 | 189157,669 | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17817,301 | 89157,669 | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 2510,82905 | 18481,86123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,33470 | 45732,44263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00000 | 65463,92737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 8143,10595 | 16475,49111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4858,00619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 69,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 511,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 2087,74247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.6 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 20807,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,26970 | 373773,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,935 | 66938,94781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4858,00619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,33470 | 45732,44263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 65463,92737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки 1.2.1.1.4.2-1.2.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 111252, 87794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116, 09569 | 276275, 25090 | 71394, 18641 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49155, 20967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 5 | 4 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 36433, 733 | 16796, 61512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве нового корпуса здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 784,104 | 1829, 57494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | проведенный авторский надзор за строительством нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 1093,204 | 69,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 48024, 837 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строки 1.2.1.1.4.8-1.2.1.1.4.16 признать утратившими силу;

4.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 170383, 26269 | 456402, 73257 | 119488, 22341 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 44267, 167 | 130972, 272 | 69,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 126116, 09569 | 276275, 25090 | 119419, 02341 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49155, 20967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки 1.2.1.1.5.2-1.2.1.1.5.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 5 | 1 | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 31903,470 | 0,000 | 9497, 84211 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 644, 18766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 3415, 394 | 3682, 757 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 70842, 20403 | 114594, 28043 | 73846, 39154 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 256998, 89777 | 221539,17463 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | введенное в эксплуатацию после строительства здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1889, 048 | 5341, 24752 | 2178, 09815 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.6 | выполненные работы по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 94,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 47,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.7 | авторский надзор за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 148, 515 | 0,00274 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 202, 64877 | 147, 69236 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 547, 90223 | 443, 07710 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.8 | приобретение оборудования, необходимого для функционирования общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11854, 88277 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35564, 64827 | 0,000 |

4.10. строки 1.2.1.1.5.9-1.2.1.1.5.15 признать утратившими силу;

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 41984, 398 | 88536, 42803 | 387702, 42920 | 343395,86667 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 41984, 398 | 8905, 15652 | 15358, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8789, 06748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 70842, 20403 | 114796, 92920 | 85848, 96667 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 257546, 800 | 257546,900 | 0,000 |

4.12. строки 1.2.1.1.6.3-1.2.1.1.6.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 4 | - | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1594, 625 | 0,000 | 464, 463 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.4 | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 449, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11120, 870 | 25948, 695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 112876, 507 | 131928, 211 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 268166, 100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.7 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведенные спасательные археологические работы для обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение» при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 11808, 824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.13. строки 1.2.1.1.6.9-1.2.1.1.6.16 признать утратившими силу;

4.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 24892, 460 | 162111, 32953 | 400558, 774 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24892, 460 | 150634, 026 | 132392, 674 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11477, 30353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 268166, 100 | 0,000 | 0,000 |

4.15. строки 1.2.1.1.7.2-1.2.1.1.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26305,923 | 58995,400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 4 | 1 | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2234,659 | 6880,474 | 6606,003 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | введенная в эксплуатацию после реконструкции ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.16. строки 1.2.1.1.7.5-1.2.1.1.7.11 признать утратившими силу;

4.17. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 8034,659 | 12680,69947 | 32911,926 | 58995,400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8034,659 | 6880,474 | 32911,926 | 58995,400 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.18. строки 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, 1.2.1.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.8 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15358, 800 | 46572, 000 | 117139,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407455,498 | 60906, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 22858, 800 | 454027,498 | 178045,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 22858, 800 | 46572, 000 | 117139,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407455,498 | 60906, 100 |

4.19. строки 1.2.1.1.11.1-1.2.1.1.11.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10956,700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9860,300 | 0,000 | 165736,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 20000, 000 | 166553,150 | 208794,300 |
| 1.2.1.1.11.3 | введенный в эксплуатацию после строительства новый корпус МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.20. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 0,000 | 40817,000 | 166553,150 | 374530,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20817,000 | 0,000 | 165736,200 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 166553,150 | 208794,300 |

4.21. строки 1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13 | Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.13.1 | введенное в эксплуатацию здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.22. после строки 1.2.1.1.13.1 дополнить строкой 1.2.1.1.13.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.13.2 | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 69106, 292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.23. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 1107426,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 69106,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.24. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.16, 1.2.1.1.16.1, 1.2.1.1.16.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.16 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9100,420 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11265,580 | 29634, 000 | 57219,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 81461, 120 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 40366,000 | 111095,120 | 57219,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20366,000 | 29634, 000 | 57219,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 81461, 120 | 0,000 |

4.25. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288, 48939 | 2426938,44660 | 2482040,15261 | 1274613,73467 | 714881, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206328, 282 | 559429, 37933 | 462111, 300 | 168262, 400 | 445180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 492849, 89756 | 542382, 05261 | 848804, 43467 | 269700, 400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619, 13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288, 48939 | 2426938,44660 | 2482040,15261 | 1274613,73467 | 714881, 000 |
|  | бюджет города Перми | 206328, 282 | 559429, 37933 | 462111, 300 | 168262, 400 | 445180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 492849, 89756 | 542382, 05261 | 848804, 43467 | 269700, 400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619, 13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.26. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527719, 12939 | 2451823,94660 | 2503413,86261 | 1315482,33467 | 763503, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 262258, 922 | 584314, 87933 | 483485, 010 | 209131, 000 | 493803, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 492849, 89756 | 542382, 05261 | 848804, 43467 | 269700, 400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619, 13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500, 000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.27. в приложении:

- 4.27.1. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 356974,967 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 17817,298 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 89157,669 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 100000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 150000,000 тыс. руб. – средства бюджета город Перми |

- 4.27.2. в таблице 3:

4.27.2.1. строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 93» г. Перми |
| --- | --- | --- |

- 4.27.2.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 376574,40179 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2019 год – 1072,96079 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 58364,52381 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4858,00619 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 45732,44263 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 65463,92737 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 190780,430 – тыс. руб. средства бюджета Российской Федерации |

- 4.27.3. в таблице 4:

- 4.27.3.1. строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми |
| --- | --- | --- |

- 4.27.3.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 746274,21867 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 44267,167 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 126116,09569 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2020 год – 130972,272 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 276275,25090 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 49155,20967 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2021 год – 69,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 119419,02341 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.27.4. в таблице 5:

4.27.4.1. строки 11-13 изложить строки в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 837303,19990 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 236,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 17417,476 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 8905,15652 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8789,06748 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 70842,20403 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 15358,700 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 114796,92920 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 257546,800 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2022 год – 85848,96667 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 257546,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. | 1 | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. | 1 | 2017 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2020-2022 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2022 год |
|  | приобретенное оборудования, необходимое для функционирования общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2022 год |

4.27.4.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2016 год |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет | 2017 год |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения в нем общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2020-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2022 год |
|  |  | приобретение оборудования, необходимого для функционирования общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | 2022 год |

4.27.5. в таблице 6:

4.27.5.1. строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| # 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |

4.27.5.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 575510,67753 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 12840,574 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 150634,026 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 11477,30353 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2021 год – 132392,674 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 268166,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.27.6. в таблице 7 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 2234,431 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 6880,474 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 5800,22547 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2021 год – 32911,926 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 58995,400 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |
| --- | --- | --- |

4.27.7. в таблице 8:

4.27.7.1. строки 1-3 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, ул. Холмогорская,2з |
| --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |

4.27.7.2. строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| # 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |

4.27.7.3. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 654931,598 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 22858,800 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 46572,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 407455,498 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2023 год – 117139,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 60906,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 | 2022-2023 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | 1 | 2023 год |

4.27.7.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 2021 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 2022-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | 2023 год |

4.27.8. в таблице 10:

4.27.8.1. строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| # 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |

4.27.8.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 581900,650 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 20817,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 20000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2022 год – 166553,150 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2023 год – 165736,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 208794,300 тыс. руб. средства бюджета Пермского края |

4.27.9. после таблицы 29 дополнить таблицами 30, 31 следующего содержания:

«Таблица 30

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.13. Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| # 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | Субсидии |  |  |  |
| # 52 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| # 53 | Участник программы | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1225 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 1107426,292 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 69106,292 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 1038320,000 тыс. руб. – внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | введенное в эксплуатацию здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 02 марта 2020 № 2 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  | 2020 год |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  | 2020 год |  |

Таблица 31

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.16. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| # 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| # 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1050 человек |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2024 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 208680,720 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 20366,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 20000,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2022 год – 29634,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 81461,120 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2023 год – 57219,600 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 |  | 2021 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 |  | 2021-2024 годы |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 17 марта 2020 г. № 3 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  | 2021 год |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  | 2021-2024 годы |  |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | - | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.2. строки 1.3.2.1.1.1-1.3.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | - | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28729, 090 | 87734, 800 | 32404, 400 | 34881, 300 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 10 | 15 | 1 | 1 | - |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | - | СОШ | бюджет города Перми | 210868,352 | 285796,200 | 22269, 200 | 235374,200 | 315000,500 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 12 | 10 | - | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.5 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 3 | - | - | - | УДО | бюджет города Перми | 0,000 | 12966, 590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239597,442 | 386497,590 | 54673, 600 | 270255,500 | 315000,500 |

5.3. строки 1.3.2.1.3, 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.3 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.3.1 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УДО | бюджет города Перми | 3316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6316,800 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.4. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.1.4, 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.5, 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.1.4 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.4.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС) | ед. | - | 11 | 15 | 32 | - | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 0,000 | 3120,000 | 3900,000 | 8320,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3120,000 | 3900,000 | 8320,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.5 | Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество СОШ, в которых созданы спортивные площадки с полосой препятствий «Школа мужества» | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 935,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247502,342 | 394241,465 | 60161,700 | 280163,600 | 316588,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244502,342 | 388089,690 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 3820,000 | 3900,000 | 8320,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.6. строку 1.3.2.2.1.1 признать утратившей силу;

5.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40958,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.2.2, 1.3.2.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.2.2 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2.2.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | - | 1 | 3 | 3 | - | ДОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 400,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 400,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 |

5.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 40958,900 | 400,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 40958,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 400,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288461,242 | 394641,465 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 285461,242 | 388089,690 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 292790,842 | 394641,465 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 388089,690 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.10. приложение изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.3 «Приведение 
имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное 
состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 0,000 | 17639,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 3439,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | бюджет города Перми | 0,000 | 14200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 20955,390 | 55289,100 | 32404,400 | 34881,300 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми по ул. Нефтяников, 44 | бюджет города Перми | 3466,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 95а | бюджет города Перми | 7118,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по ул. Подлесной, 21 | бюджет города Перми | 4400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | бюджет города Перми | 2970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | бюджет города Перми | 0,000 | 4310,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 32404,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34881,300 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми по ул. 25-го Октября, 1а, Комсомольскому проспекту, 20а | бюджет города Перми | 0,000 | 16339,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми по ул. Белоевской, 49 | бюджет города Перми | 0,000 | 3961,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми по ул. Седова, 14 | бюджет города Перми | 0,000 | 2495,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 29а | бюджет города Перми | 0,000 | 6009,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми по ул. Геологов, 7 | бюджет города Перми | 0,000 | 4734,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | бюджет города Перми | 0,000 | 2476,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми по ул. Машинистов, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 2936,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми ул. Механошина, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 3625,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 93525,490 | 129116,600 | 22269,200 | 49867,200 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 34276,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | бюджет города Перми | 59249,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 22269,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32839,500 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | бюджет города Перми | 0,000 | 3196,000 | 0,000 | 17027,700 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 125920,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 108190,612 | 143139,100 | 0,000 | 185507,000 | 315000,500 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | бюджет города Перми | 61172,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | бюджет города Перми | 799,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми по ул. Сибирской, 33 | бюджет города Перми | 15036,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | бюджет города Перми | 10718,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, 75а | бюджет города Перми | 17004,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1 | бюджет города Перми | 1700,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми по ул. Баумана, 27 | бюджет города Перми | 1760,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73268,700 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63637,500 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133728,300 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 0,000 | 92960,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112238,300 | 0,000 |
|  | МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми по ул. Муромской, 32 | бюджет города Перми | 0,000 | 14000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | бюджет города Перми | 0,000 | 16076,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 5102,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | бюджет города Перми | 0,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми по ул. Воронежской, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105889,500 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7648,600 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми по ул. Баумана, 16 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4096,600 |
| 1.3.2.1.1.5 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 0,000 | 11352,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми по ул. Ольховской, 32, ул. Светлогорской, 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 11352,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в пункте 1:

6.1.1. строку:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1187 | 435 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1187 | 670 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | 1112 | - | - | - |

6.1.2. строку:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1625 | 3926 | 1100 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1625 | 3926 | 1100 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | 400 | - | 1000 | - |

6.2. в пункте 1.1.1 строку:

|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. в пункте 1.2.2 строку:

|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 26,8 | 40,0 | 41,0 | 43,8 | 46,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 26,8 | 40,8 | 41,7 | 44,7 | 47,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строки 1.3.1, 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 2,0 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 17,6 | 1,2 | 1,2 | - |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 9,7 | - | 1,9 | 4,9 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 20,0 | - | - | - |
|  | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | - | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

6.5. в приложении:

6.5.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – один безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.5.2. после строки 20 дополнить строками 21, 22 следующего содержания:

| 21 | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста; Кi – количество мест в одном дошкольном образовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста; Кi – количество мест в одном общеобразовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18616,078 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 66,85042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8496,13684 |
| 1.1.1.1.1.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3342,52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 161426,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 63507,900 |

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 261009,26831 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24169,260 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 66,85042 |
|  | бюджет Пермского края | 8496,13684 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3342,52105 |
|  | бюджет Российской Федерации | 161426,600 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 63507,900 |

7.3. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9368,63506 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7325,06494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55082, 03213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1985,14837 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (наружные сети) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ |  | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
| 1.1.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ |  | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 37717, 81904 |
| 1.1.1.1.2.4 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 4827,72745 |
| 1.1.1.1.2.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 2252,63688 |
| 1.1.1.1.2.6 | выполнение подключения к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 1990,30213 |
| 1.1.1.1.2.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 1417,77712 |
| 1.1.1.1.2.8 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.9 | выполнение технологического присоединения к сетям связи и предоставление доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к сетям связи |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 209,30059 |
| 1.1.1.1.2.10 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 422,000 |
| 1.1.1.1.2.11 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, пройденным государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова 16б | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 14140, 27073 |
| 1.1.1.1.2.12 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.09.2020 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (невыполнение показателя за 2019 год) |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 7325,06494 |

7.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 238313,47938 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9368,63506 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7325,06494 |
|  | бюджет Пермского края | 87667,11197 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1985,14837 |
|  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 37717,81904 |

7.5. строки 1.1.1.1.3.1-1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 715,83388 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 121,56480 |
| 1.1.1.1.3.3 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 841,46868 |
| 1.1.1.1.3.4 | выполнение подключения к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 905,59170 |
| 1.1.1.1.3.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы ниже 0,000) | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.03.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7939,63971 |
| 1.1.1.1.3.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (наружные сети) | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2717,24738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 42417,05399 |
| 1.1.1.1.3.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы выше 0,000) | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 51627,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 74285,22599 |

7.6. строки 1.1.1.1.3.9, 1.1.1.1.3.10, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.9 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 350,90942 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2020 | 31.07.2020 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 181976,63555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 10875,00819 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2717,24738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 42417,05399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 51627,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 74285,22599 |

7.7. строки 1.1.1.1.4.4-1.1.1.1.4.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39789,667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 32,22979 |
| 1.1.1.1.4.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 10.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98007, 63824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1607,46613 |
| 1.1.1.1.4.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 11.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30541, 85652 |
| 1.1.1.1.4.8 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ «УТЗ» | 20.12.2020 | 30.12.2020 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

7.8. строки 1.1.1.1.4.16, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.16 | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ДОУ по ул. Байкальской, 26а | 01.06.2020 | 31.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10762,630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 191510,11768 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61320,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 32,22979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98007,63824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1607,46613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30541,85652 |

7.9. строку 1.1.1.1.9.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО | 01.07.2020 | 31.12.2020 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 4048,526 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 337 |  |  |

7.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6408,526 |
| --- | --- | --- |

7.11. строки 1.1.1.1.11.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.08.2020 | 01.11.2020 | акт приема-передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 53000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53000,000 |

7.12. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.1.12 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.12.1 | оплата исполнительного листа серии ФС № 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 04.06.2020 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 170,96448 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 170,96448 |

7.13. строки 1.1.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.13.1 | предоставление субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | ДО, ЧОО, ИП | 01.04.2020 | 31.12.2020 | заключенное соглашение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 11,47421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 573,711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 10900,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11485,68521 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11,47421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 573,711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 10900,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 943874,40661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101503,91675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 18299,15334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 197461,84543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49352,18954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 318204,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 206052,80155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 943874,40661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101503,91675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 18299,15334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 197461,84543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49352,18954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 318204,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 206052,80155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 943874,40661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101503,91675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 18299,15334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 197461,84543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49352,18954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 318204,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 206052,80155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53000,000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 28.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 87937,129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.09.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100000,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

8.2. строку 1.2.1.1.2.4 признать утратившей силу;

8.3. строки 1.2.1.1.2.6-1.2.1.1.2.8 признать утратившими силу;

8.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 189157,669 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 89157,669 |
|  | бюджет Пермского края | 100000,000 |

8.5. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.09.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18481,86123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45732,44263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 65463,92737 |
| 1.2.1.1.3.2 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.10.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |

8.6. строку 1.2.1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.5 | выполнение работ по переносу участков водоснабжения, канализации при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 03.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 5276,85220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строку 1.2.1.1.3.6 признать утратившей силу;

8.8. строки 1.2.1.1.3.7-1.2.1.1.3.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.7 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 511,529 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.8 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 676,41519 |
| 1.2.1.1.3.9 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1411,32728 |

8.9. строку 1.2.1.1.3.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.11 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20807,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 373773,754 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 66938,94781 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 4858,00619 |
|  | бюджет Пермского края | 45732,44263 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 65463,92737 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |

8.11. строки 1.2.1.1.4.1-1.2.1.1.4.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (устройство фундаментов) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 111252,87794 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (общестроительные работы: конструктивные решения) | МКУ «УТЗ» | 10.03.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (общестроительные работы: внутренние сети) | МКУ «УТЗ» | 06.07.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 276275,25090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49155,20967 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (общестроительные работы: архитектурные решения) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1829,57494 |

8.12. строку 1.2.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.7 | выполнение работ по авторскому надзору при строительстве здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 29.02.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1093,204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.13. после строки 1.2.1.1.4.7 дополнить строками 1.2.1.1.4.8-1.2.1.1.4.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.8 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 232,17121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.9 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 804,60702 |
| 1.2.1.1.4.10 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8980,31088 |
| 1.2.1.1.4.11 | выполнение подключения к системе теплоснабжения здания МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6779,52601 |

8.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 456402,73257 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 130972,272 |
|  | бюджет Пермского края | 276275,25090 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49155,20967 |

8.15. строки 1.2.1.1.5.3-1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 21.07.2020 | 30.11.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3415,394 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 70842,20403 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.5.5 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4407,77689 |

8.16. строку 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.7 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2020 | 15.04.2020 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 644,18766 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.17. строку 1.2.1.1.5.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.9 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 933,47063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.18. после строки 1.2.1.1.5.9 дополнить строками 1.2.1.1.5.10-1.2.1.1.5.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.10 | заключение муниципального контракта на авторский надзор за строительством здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ «УТЗ» | 15.06.2020 | 31.07.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.5.11 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 148,515 |

8.19. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 88536,42803 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8905,15652 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8789,06748 |
|  | бюджет Пермского края | 70842,20403 |

8.20. строки 1.2.1.1.6.2-1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.08.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.09.2020 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.4 | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 112876,507 |
| 1.2.1.1.6.5 | разработка проектной документации для реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2020 | 15.07.2020 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 10300,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2020 | 15.07.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1177,30353 |

8.21. после строки 1.2.1.1.6.6 дополнить строками 1.2.1.1.6.7-1.2.1.1.6.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.7 | заключение муниципального контракта на проведение спасательных археологических работ для обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение» при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 06.05.2020 | 31.05.2020 | заключенный муниципальный контракт на проведение спасательных археологических работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.8 | проведение спасательных археологических работ для обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение» при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11808,824 |

8.22. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 162111,32953 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 150634,026 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 11477,30353 |

8.23. строки 1.2.1.1.7.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | УКС | 01.01.2020 | 15.04.2020 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6880,474 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 0,22547 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12680,69947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6880,474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5800,22547 |

8.24. строку 1.2.1.1.10.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.1 | проведение кадастровых работ по образованию земельного участка и постановки земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | УКС | 01.01.2020 | 30.11.2020 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 15,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.25. строки 1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13 | Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.13.1 | безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт-приема передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 1038320,000 |

8.26. после строки 1.2.1.1.13.1 дополнить строкой 1.2.1.1.13.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.13.2 | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | 15.05.2020 | 31.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 69106,292 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.27. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования | итого | 1107426,292 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 69106,292 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |

8.28. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.16, 1.2.1.1.16.1-1.2.1.1.16.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.16 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.16.1 | проведение публичных слушаний и издание постановления администрации города Перми об утверждении проектов межевания территории в отношении улично-дорожной сети | администрация Дзержинского района города Перми, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, Глава города Перми | 10.06.2020 | 14.08.2020* | постановление администрации города Перми об утверждении проектов межевания территории в отношении улично-дорожной сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2 | постановка земельного участка на государственный кадастровый учет | департамент земельных отношений администрации г. Перми (далее – ДЗО) | 17.08.2020 | 18.09.2020** | выписка из Единого государственного реестра недвижимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.3 | предоставление земельного участка управлению капитального строительства администрации города Перми | ДЗО | 21.09.2020 | 20.10.2020*** | договор безвозмездного пользования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |

8.29. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2426938,44660 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 559429,37933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 492849,89756 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 114619,13704 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2426938,44660 |
|  | бюджет города Перми | 559429,37933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 492849,89756 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 114619,13704 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |

8.30. строки 1.2.2.1.2.2, 1.2.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 15.04.2020 | 30.05.2020 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 31.05.2020 | 15.06.2020 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

8.31. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2451823,94660 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 584314,87933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 492849,89756 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 114619,13704 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |

8.32. Дополнить сносками следующего содержания:

«* Срок опубликования постановления об утверждении документации по планировке территории 14 августа 2020 г. возможен в случае отмены указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», а также указа губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29.03.2020 
№ 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае» до 01 июня 2020 г. В соответствии с указами губернатора Пермского края проведение на территории Пермского края любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых мероприятий с участием граждан на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) временно приостановлено до особого распоряжения.

** При условии, что на момент постановки земельного участка на государственный кадастровый учет будет осуществлен выкуп земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410747:11 и земельный участок будет находиться 
в муниципальной собственности.

*** После постановки образуемого земельного участка на государственный кадастровый учет.».

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 87734,8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 15 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.2.1.1.1.1 | разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4310,5000 |

9.2. строку 1.3.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.8 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, текущему ремонту здания (монтаж автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения) в МАДОУ «ЦРР - детский сад № 35» г. Перми, ул. Геологов, 7 | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5740,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. после строки 1.3.2.1.1.1.19 дополнить строками 1.3.2.1.1.1.20-1.3.2.1.1.1.24 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.1.20 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми по Комсомольскому проспекту, 20а, ул. 25 Октября, 1а | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16339,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.1.21 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2476,900 |
| 1.3.2.1.1.1.22 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми по ул. Машинистов, 46 | МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2936,300 |
| 1.3.2.1.1.1.23 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми по ул. Механошина, 8 | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3625,000 |
| 1.3.2.1.1.1.24 | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми по пр. Серебрянскому, 6 | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3439,200 |

9.4. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 285796,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 10 |  |  |

9.5. строку 1.3.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (благоустройство территории), разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 79» по ул. Цимлянской, 4 | МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125920,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. строку 1.3.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16076,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.7. строки 1.3.2.1.1.2.9-1.3.2.1.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания (монтаж автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения), выполнению монтажных и пусконаладочных работ с целью внедрения программно-аппаратного комплекса видеоанализа психоэмоционального состояния учащихся старших классов в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, ул. Мира, 92 | МАОУ «СОШ № 102» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2413,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.10 | выполнение работ по текущему ремонту здания (монтаж автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения; монтаж программно-аппаратного комплекса автоматизированного распознавания лиц и документов) в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, шоссе Космонавтов, 195 | МАОУ «СОШ № 102» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  |  | бюджет города Перми | 1800,900 |
| 1.3.2.1.1.2.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания (монтаж автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения), выполнению монтажных и пусконаладочных работ с целью внедрения программно-аппаратного комплекса видеоанализа психоэмоционального состояния учащихся старших классов в МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, шоссе Космонавтов, 194 | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2892,600 |
| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания (монтаж автоматической охранной сигнализации, электрозамков, системы внутреннего, наружного видеонаблюдения), выполнению монтажных и пусконаладочных работ с целью внедрения программно-аппаратного комплекса видеоанализа психоэмоционального состояния учащихся старших классов в МАОУ «СОШ № 108» г. Перми, ул. Нефтяников, 54 | МАОУ «СОШ № 108» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2358,300 |

9.8. после строки 1.3.2.1.1.2.12 дополнить строками 1.3.2.1.1.2.13-1.3.2.1.1.2.14 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2.13 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «Синтез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | МАОУ «Синтез» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3196,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2.14 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 21» г. Перми по ул. Сибирской, 23 | МБОУ «СОШ № 21» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5102,400 |

9.9. строку 1.3.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | УДО | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 12966,590 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.10. после строки 1.3.2.1.1.3.3 дополнить строкой 1.3.2.1.1.3.4 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.3.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (благоустройство территории), разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми по ул. Ольховской, 32, ул. Светлогорской, 3 | МАУ ДО «СОШ «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11352,790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.11. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.1.3, 1.3.2.1.3.1, 1.3.2.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.4, 1.3.2.1.4.1, 1.3.2.1.4.1.1-1.3.2.1.4.1.11, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.5, 1.3.2.1.5.1, 1.3.2.1.5.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.1.3 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.3.1 | устройство спортивных площадок в УДО | УДО | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
| 1.3.2.1.3.1.1 | устройство открытой спортивной площадки МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми по ул. Ласьвинской, 1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
| 1.3.2.1.4 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | 01.05.2020 | 30.12.2020 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 11 | бюджет Пермского края | 3120,000 |
| 1.3.2.1.4.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинная, 11а, ул. Целинная, 29а | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми по ул. Юрша 64а, ул. Юрша, 60а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми проспект Декабристов, 33а | МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.4 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми ул. Строителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.5 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми ул. Постаногова, 4, ул. Хрустальная, 13А, ул. Ивановская, 13а | МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 520,000 |
| 1.3.2.1.4.1.6 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми ул. Гашкова, 22Б, ул. Гашкова, 22А | МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.7 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми по ул. Василия Каменского д. 14, ул. Василия Каменского, 8 | МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.8 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми по ул. Ивановская, 18 | МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.9 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 26, ул. Архитектора Свиязева, 20 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.10 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми ул. Архитектора Свиязева, 36 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.11 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми ул. Подлесная, 9б | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3120,000 |
| 1.3.2.1.5 | Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | софинансирование проектов инициативного бюджетирования | СОШ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество СОШ, в которых созданы спортивные площадки с полосой препятствий «Школа мужества» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 231,775 |
| 1.3.2.1.5.1.1 | выполнение работ для создания спортивной площадки с полосой препятствий «Школа мужества» МАОУ «СОШ № 79» по ул. Цимлянской, 4 | МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 231,775 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 935,775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 231,775 |

9.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 394241,465 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 388089,690 |
|  | бюджет Пермского края | 3820,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
|  | внебюджетные источники | 231,775 |

9.13. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.2, 1.3.2.2.2, 1.3.2.2.2.1, 1.3.2.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2.2 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.2.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | ДОУ | 01.05.2020 | 30.12.2020 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400,000 |
| 1.3.2.2.2.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми ул. Революции, 52Г | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 400,000 |

9.14. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 394641,465 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 388089,690 |
|  | бюджет Пермского края | 4220,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
|  | внебюджетные источники | 231,775 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 394641,465 |
|  | бюджет города Перми | 388089,690 |
|  | бюджет Пермского края | 4220,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
|  | внебюджетные источники | 231,775 |