АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020

№ 591

АА,

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.07.2020 № 591

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 
204 муниципальных образовательных учреждения: 103 СОШ; 85 ДОУ; 15 УДО» заменить словами «В настоящее время 
в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 199 муниципальных образовательных учреждений: 
103 СОШ; 81 ДОУ; 15 УДО»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 3800577,98721 | 3097995,56261 | 1933265,93467 | 1192005,300 |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 1084146,65508 | 546166,710 | 637394,600 | 922304,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 694531,74299 | 547482,05261 | 858324,43467 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 166071,32658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1091551,775 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 943874,40661 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 101503,91675 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 2451823,94660 | 2503413,86261 | 1315482,33467 | 763503,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 584314,87933 | 483485,010 | 209131,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 492849,89756 | 542382,05261 | 848804,43467 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619,13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 404879,634 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 398327,859 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 740929,74510 | 943874,40661 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 101503,91675 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929,74510 | 943874,40661 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527719,12939 | 2451823, 94660 | 2503413, 86261 | 1315482, 33467 | 763503,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 262258,922 | 584314,87933 | 483485,010 | 209131,000 | 493803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 492849,89756 | 542382,05261 | 848804, 43467 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 114619,13704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288,48939 | 2426938, 44660 | 2482040, 15261 | 1274613, 73467 | 714881,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430,640 | 24885,500 | 21373,710 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 292790,842 | 404879,634 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 289790,842 | 398327,859 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461,242 | 404879,634 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439, 71649 | 3800577, 98721 | 3097995, 56261 | 1933265, 93467 | 1192005, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 1084146, 65508 | 546166,710 | 637394,600 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 694531,74299 | 547482,05261 | 858324, 43467 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 166071,32658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1091551,775 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439, 71649 | 3800577, 98721 | 3097995, 56261 | 1933265, 93467 | 1192005, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 1084146,65508 | 546166,710 | 637394,600 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 694531,74299 | 547482,05261 | 858324, 43467 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 166071,32658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1091551,775 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 9374,48727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325,06494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,18958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985,14837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717,81904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.2.7, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 14146, 11328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74342, 24658 | 238319, 33159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29375, 615 | 9374, 48727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325, 06494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248, 33158 | 87667, 11197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985, 14837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718, 300 | 94249, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717, 81904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 32,230 | 39783,81479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 98007,63824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 49080,21147 | 191504,26547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 12739,651 | 61315,07479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 98007,63824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 3.5. в приложении:

3.5.1. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 265589,86480 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 25,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 21981,869 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 263,18321 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 5000,481 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 9374,48727 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 7325,06494 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 87667,11197 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 1985,14837 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 94249,700 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 37717,81904 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.5.2. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 207392,05702 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 11696,590 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4,02155 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 76,409 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4110,771 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 61315,07479 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 32,22979 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 98007,63824 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 1607,46613 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 30541,85652 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.1.6, 1.3.2.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.1.6 | Приобретение и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, за исключением средств обучения, муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.6.1 | количество ОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель, инвентарь, за исключением средств обучения | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,000 | 2798,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2798,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247502,342 | 397040,028 | 60161,700 | 280163,600 | 316588,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244502,342 | 390888,253 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 3820,000 | 3900,000 | 8320,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.3, 1.3.2.3.1, 1.3.2.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.3 | Приобретение и оснащение учебниками и учебными пособиями, средствами обучения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.3.1 | Оснащение здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, открывающегося после капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1.1 | количество ОУ, для которых приобретаются учебники и учебные пособия, средства обучения для оснащения здания, открывающегося после капитального ремонта | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,000 | 7439,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7439,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7439,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288461,242 | 404879,634 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 285461,242 | 398327,859 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 292790,842 | 404879,634 | 61361,700 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 398327,859 | 56261,700 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. в пункте 1.3.2.1.1.2 приложения строку:

|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г. Перми по ул. Целинной, 29а | бюджет города Перми | 0,000 | 6009,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | бюджет города Перми | 0,000 | 6009,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. в пункте 1.3.1 строку:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. в пункте 1.3.2:

5.2.1. строку:

|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 17,6 | 1,2 | 1,2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 18,5 | 1,2 | 1,2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.2. строку:

|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9374,48727 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7325,06494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55076, 18958 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (наружные сети) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1985,14837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
| 1.1.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 37717, 81904 |

6.2. строку 1.1.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.11 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова 16б | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 14146,11328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 238319,33159 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9374,48727 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7325,06494 |
|  | бюджет Пермского края | 87667,11197 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1985,14837 |
|  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 37717,81904 |

6.4. строки 1.1.1.1.4.4-1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39783, 81479 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 32, 22979 |
| 1.1.1.1.4.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98007, 63824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1607, 46613 |
| 1.1.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 10.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30541, 85652 |
| 1.1.1.1.4.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 11.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

6.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 191504,26547 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 61315,07479 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 32,22979 |
|  | бюджет Пермского края | 98007,63824 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1607,46613 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30541,85652 |

7. В приложении 3:

7.1. строку 1.3.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми г. Перми по ул. Целинной, 29а | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6009,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.1.6, 1.3.2.1.6.1, 1.3.2.1.6.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.1.6 | Приобретение и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, за исключением средств обучения, муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.6.1 | оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, за исключением средств обучения | СОШ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество ОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель, инвентарь, за исключением средств обучения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2798, 563 |
| 1.3.2.1.6.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, за исключением средств обучения МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2798, 563 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2798, 563 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 397040,028 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 390888,253 |
|  | бюджет Пермского края | 3820,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
|  | внебюджетные источники | 231,775 |

7.4. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.3, 1.3.2.3.1, 1.3.2.3.1.1, 1.3.2.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.3 | Приобретение и оснащение учебниками и учебными пособиями, средствами обучения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.3.1 | Оснащение здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, открывающегося после капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1.1 | оснащение учебниками и учебными пособиями, средствами обучения здания, открывающегося после капитального ремонта | СОШ | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество ОУ, для которых приобретаются учебники и учебные пособия, средства обучения для оснащения здания, открывающегося после капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7439,606 |
| 1.3.2.3.1.1.1 | приобретение и оснащение учебниками и учебными пособиями, средствами обучения МАОУ«СОШ № 127» г. Перми | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7439,606 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7439,606 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7439,606 |

7.5. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 404879,634 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 398327,859 |
|  | бюджет Пермского края | 4220,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
|  | внебюджетные источники | 231,775 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 404879,634 |
|  | бюджет города Перми | 398327,859 |
|  | бюджет Пермского края | 4220,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2100,000 |
|  | внебюджетные источники | 231,775 |