АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2020

№ 603

О внесении изменений 
в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 
№ 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, 
от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020 
№ 12, от 12.02.2020 № 128, от 27.02.2020 № 173, от 18.03.2020 № 240, 
от 25.03.2020 № 267, от 16.04.2020 № 357, от 07.05.2020 № 415, от 21.05.2020 
№ 446; от 04.06.2020 № 495; от 11.06.2020 № 510, от 30.06.2020 № 562).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 13.07.2020 № 603

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми»:

1.1. строку 1.6.1.2.1.26 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.26 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 1-й Андроновской от ул. Экскаваторной до ул. Энергетиков Индустриального района города Перми | кв. м | - | 1852 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2216, 68742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. строки 1.6.1.2.1.28-1.6.1.2.1.30 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.28 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Кедровой; по ул. Высокой от ул. Вольской до ул. Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой; по ул. Вольской от ул. Светлогорской до ул. Заборной Кировского района города Перми | кв. м | - | 9960 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 10918, 56867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.29 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Запольской от ул. Высокой до ул. Вольской Кировского района города Перми | кв. м | - | 394 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 969, 89959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.30 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до жилого дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до жилого дома № 47 по ул. Бузулукской; по ул. Заборной от ул. Заборной до жилого дома № 88 по ул. Заборной Кировского района города Перми | кв. м | - | 3680 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4101, 53174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. в графе 5 строки 1.6.1.2.1.42 цифры «840» заменить цифрами «1118».

2. В приложении 6:

2.1. строки 1.6.1.2.1.5, 1.6.1.2.1.5.1, 1.6.1.2.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 1-й Андроновской от ул. Экскаваторной до ул. Энергетиков Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 1-й Андроновской от ул. Экскаваторной до ул. Энергетиков Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.5.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 1-й Андроновской от ул. Экскаваторной до ул. Энергетиков Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1852 | бюджет города Перми | 2216, 68742 |

2.2. строки 1.6.1.2.1.7, 1.6.1.2.1.7.1, 1.6.1.2.1.7.2, 1.6.1.2.1.8, 1.6.1.2.1.8.1, 1.6.1.2.1.8.2, 1.6.1.2.1.9, 1.6.1.2.1.9.1, 1.6.1.2.1.9.2 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Кедровой; по ул. Высокой от ул. Вольской до ул. Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой; по ул. Вольской от ул. Светлогорской до ул. Заборной Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.7.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Кедровой; по ул. Высокой от ул. Вольской до ул. Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой; по ул. Вольской от ул. Светлогорской до ул. Заборной Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.7.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Кедровой; по ул. Высокой от ул. Вольской до ул. Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой; по ул. Вольской от ул. Светлогорской до ул. Заборной Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 9960 | бюджет города Перми | 10918,56867 |
| 1.6.1.2.1.8 | Ремонт тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Запольской от ул. Высокой до ул. Вольской Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.8.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Запольской от ул. Высокой до ул. Вольской Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.8.2 | Выполнение работ по ремонту тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Запольской от ул. Высокой до ул. Вольской Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 394 | бюджет города Перми | 969, 89959 |
| 1.6.1.2.1.9 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до жилого дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до жилого дома № 47 по ул. Бузулукской; по ул. Заборной от ул. Заборной до жилого дома № 88 по ул. Заборной Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.9.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до жилого дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до жилого дома № 47 по ул. Бузулукской; по ул. Заборной от ул. Заборной до жилого дома № 88 по ул. Заборной Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.9.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до жилого дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до жилого дома № 47 по ул. Бузулукской; по ул. Заборной от ул. Заборной до жилого дома № 88 по ул. Заборной Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3680 | бюджет города Перми | 4101, 53174 |

2.3. в графе 8 строки 1.6.1.2.1.20.2 цифры «840» заменить цифрами «1118»;

2.4. в графе 3 строки 1.6.1.2.1.26.1 аббревиатуру «МКУ «МБР» заменить аббревиатурой «МКУ «БМР».