АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2020

№ 619

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 774

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от 06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043, 
от 24.12.2019 № 1060, 24.03.2020 № 264).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.07.2020 № 619

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды; администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды»; «Пермблагоустройство» |
| --- | --- | --- |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решениями Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми». В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, программа направлена на обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми. Современный город Пермь – это крупный многоотраслевой промышленный центр, где человек находится под постоянным прессом техногенных воздействий, часто не успевая адаптироваться к их возрастающему давлению. Для создания комфортной среды проживания в городе Перми необходимо обеспечить жителей объектами для отдыха и рекреации, равномерно размещенными по всей площади города Перми, в соответствии с Планом социально-экономического развития города Перми. По состоянию на 01 января 2020 г. в городе Перми расположен 181 объект озеленения общего пользования. В частности, 105 объектов – парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых в ненормативном состоянии находятся 97 объектов (92,4 %), и 76 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов. Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку). По итогам реализации программы в 2023 году предполагаются основные результаты: количество построенных объектов озеленения общего пользования – 8 ед. На территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в ненормативном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. В городе Перми за 2019 год на территории муниципальных кладбищ города Перми захоронены 9990 человек: новых захоронений – 5661, подзахоронений – 4329. Для обеспечения указанных гарантий необходимо осуществлять подготовку площадей для захоронения умерших на отведенных земельных участках. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2019 года составит 1 год и 6 месяцев |

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 491754,52149 | 889483,83157 | 1619949,790 | 1840322,610 | 845115,200 |
|  | бюджет города Перми | 473204,28062 | 715423,373 | 747384,680 | 917757,400 | 845115,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 124060,45857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 387275,96149 | 811145,06357 | 1534372,190 | 1704711,910 | 559546,600 |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 644495,00000 | 661807,080 | 782146,700 | 559546,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 116650,06357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 104478,560 | 78338,768000 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми | 104023,165 | 70928,37300 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 7,6 | 7,4 | 5,5 | 10,0 | 18,3 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 1,6 | 0,6 | 4,6 | 3,9 | 3,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 387275,96149 | 811145,06357 | 1534372,190 | 1704711,910 | 559546,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 644495,000 | 661807,080 | 782146,700 | 559546,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 116650,06357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 142791,39555 | 159348,29689 | 159730,300 | 160589,300 | 160589,300 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 191381,24412 | 579416,40739 | 1330456,091 | 1459372,210 | 142996,200 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 24022,57682 | 39149,52405 | 726,600 | 59956,000 | 231166,700 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 21227,420 | 24183,38484 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 500,449 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

2.2. строки 1.1.6, «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |  | 7352,876 | 7352,7504 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 387275,96149 | 811145,06357 | 1534372,190 | 1704711,910 | 559546,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 644495,00000 | 661807,080 | 782146,700 | 559546,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 116650,06357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

2.3. строки 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 104478,560 | 78338,768 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 39011,36200 | 35878,895 | 35577,600 | 35610,700 | 35568,600 |

2.4. строки 2.1.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 65467,198 | 30694,973 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 104478,560 | 78338,768000 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 104023,165 | 70928,37300 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 491754,52149 | 889483,83157 | 1619949,790 | 1840322,610 | 845115,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 473204,28062 | 715423,373 | 747384,680 | 917757,400 | 845115,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 124060,45857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5, 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 25949,946 | 37090,100 | 37090,100 | 37090,100 | 37090,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 16828, 91005 | 25003, 700 | 25003, 700 | 25003, 700 | 25003, 700 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 11019,404 | 6204,700 | 6204,700 | 6204,700 | 6204,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные асигнования отчетного года) | 162,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | ед. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |  | бюджет города Перми | 107967,02405 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 112769,97555 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107967,02405 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 703,983 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. после строки 1.1.1.1.2.4 дополнить строкой 1.1.1.1.2.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.5 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 0,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | ед. | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | бюджет города Перми | 704,576 | 3725,700 | 3725,900 | 3725,900 | 3725,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 704,576 | 3725,700 | 3725,900 | 3725,900 | 3725,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 113474, 55155 | 125368,800 | 125369,000 | 125369,000 | 125369,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108671, 60005 | 125368,800 | 125369,000 | 125369,000 | 125369,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 2389,551 | 1407,600 | 1407,600 | 1407,600 | 1407,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.2 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 395,46 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 620,100 | 538,800 | 538,800 | 538,800 | 538,800 |

3.7. строки 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1007,85 | 1004, 71331 | 989,7 | 989,7 | 989,7 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 732,410 | 915,900 | 915,900 | 915,900 | 915,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418,17 | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 4103,000 | 4186,600 | 4186,600 | 4186,600 | 4186,600 |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 3511,600 | 3838,500 | 3838,500 | 3838,500 | 3838,500 |

3.8. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 13221,5495 | 13217,71331 | 13202,7 | 13202,7 | 13202,7 |  | бюджет города Перми | 16853,997 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16853,997 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16853,997 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |

3.9. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12462,847 | 17954,800 | 18673,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336,39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12462,847 | 18291, 19689 | 18673,000 | 19532,000 | 19532,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12462,847 | 17954,800 | 18673,000 | 19532,000 | 19532,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336,39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12462,847 | 18291, 19689 | 18673,000 | 19532,000 | 19532,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12462,847 | 17954,800 | 18673,000 | 19532,000 | 19532,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336,39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 142791, 39555 | 159348, 29689 | 159730, 300 | 160589, 300 | 160589, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 137988, 44405 | 159011, 900 | 159730, 300 | 160589, 300 | 160589, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 336,39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 4 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 17672, 21700 | 8281, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 5599, 50600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 2,6 | 16,4 | 25,5 | 26,4 | 9,5 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 165920, 40552 | 420955, 400 | 457890, 981 | 536807, 000 | 142996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | 2,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 94579, 90139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191381, 24412 | 579416, 40739 | 1330456, 091 | 1459372,210 | 142996, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 183592, 62252 | 429237, 000 | 457890, 981 | 536807, 000 | 142996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 100179, 40739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191381, 24412 | 579416, 40739 | 1330456, 091 | 1459372,210 | 142996, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 183592, 62252 | 429237, 000 | 457890, 981 | 536807, 000 | 142996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 100179, 40739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191381, 24412 | 579416, 40739 | 1330456, 091 | 1459372,210 | 142996, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 183592, 62252 | 429237, 000 | 457890, 981 | 536807, 000 | 142996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 100179, 40739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |

3.11. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | - | 0,9 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 31451,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (устройство дорожной одежды, бортовых камней, сетей наружного освещения) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267,81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 267,81777 | 31451,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 31451,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267,81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строки 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.4.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2172,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В. Гоголя) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2172,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2172,800 | 2172,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2172,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2172,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку 1.1.3.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.7.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1783,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1783,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 1783,698 | 1783,698 | 0,000 | 0,000 | 30066,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1783,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30066,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1783,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строки 1.1.3.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.8.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (парк Победы) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3741,38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (парк Победы) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3741,38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 3741,38805 | 3741,38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3741,38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3741,38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строки 1.1.3.1.11.1, 1.1.3.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.11.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов озеленения общего пользования (сквер у клуба им. С.М. Кирова) | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7003,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.11.2 | выполненные строительно-монтажные работы 1 этапа реконструкции объекта озеленения общего пользования (подготовка территории строительства, земляные работы, устройство дорожно-тропиночной сети и площадок) | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9396,700 |

3.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 39149,52405 | 726,600 | 59956,0 | 231166,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 18519,30405 | 31451,700 | 726,600 | 59956,0 | 231166,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 7697,82405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 39149,52405 | 726,600 | 59956,0 | 231166,700 |
|  | бюджет города Перми | 18519,30405 | 31451,700 | 726,600 | 59956,0 | 231166,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 7697,82405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 5229, 413 | 1550, 900 | 1550, 900 | 1550, 900 | 1550, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | кв. м | 43799,4 | 43859,4 | 43859,4 | 43859,4 | 43859,4 |  | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083,68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227,420 | 24183,38484 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083,68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227,420 | 24183,38484 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083,68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227,420 | 24183,38484 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227,420 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083,68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 0,000 | 132,900 | 138,200 | 145,000 | 152,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 202, 04791 | 199,300 | 221,100 | 232,000 | 228,100 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 70,290 | 199,300 | 138,200 | 101,500 | 15,200 |
|  |  | ед. | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 68,000 | 159,500 | 179,700 | 159,500 | 167,300 |
|  |  | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 34,500 | 199,300 | 207,300 | 217,500 | 228,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265,800 | 276,400 | 289,900 | 304,200 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265,800 | 276,400 | 289,900 | 304,200 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 14,080 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,200 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 136 | 108 | 105 | 100 | 93 |  | бюджет города Перми | 388, 91791 | 1435, 200 | 1451, 200 | 1449, 800 | 1414, 400 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46,300 | 48,100 | 50,000 | 52,500 | 55,100 |
|  |  | кв. м | 36,4 | 98 | 50,4 | 46,4 | 82 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 6,45209 | 47,200 | 25,200 | 24,400 | 45,200 |
|  |  | кв. м | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27,800 | 28,900 | 15,000 | 15,700 | 16,500 |
|  |  | кв. м | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 0,454 | 3,800 | 5,000 | 3,700 | 3,300 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 5,500 | 38,500 | 40,000 | 42,000 | 44,100 |
|  |  | кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 10,500 | 10,900 | 11,400 | 12,000 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 38,500 | 40,000 | 42,000 | 45,700 |
|  |  | кв. м | 98,4 | 91,5 | 114,6 | 101,4 | 106,3 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25,025 | 44,000 | 57,400 | 53,200 | 58,400 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 561,8 | 577,5 | 525,0 | 504,8 | 547,3 |  | бюджет города Перми | 111, 53109 | 259,500 | 243,500 | 244,900 | 280,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,449 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,449 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,449 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |

3.21. строки 1.1.6.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.6.1.1.1 | количество прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352,7504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 7352,876 | 7352,7504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352,7504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. после строки «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.6.1.2 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.2.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |

3.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 7352,876 | 7352,7504 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352,7504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 7352,876 | 7352,7504 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352,7504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 387275,96149 | 811145,06357 | 1534372,190 | 1704711,910 | 559546,600 |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 644495,000 | 661807,080 | 782146,700 | 559546,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 116650,06357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3.24. в приложении:

3.24.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 32727,54654 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 32727,54654, в том числе: 2018 год – 1034,07477; 2019 год – 241,77177; 2020 год – 31451,700 |

3.24.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 13311,649 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 13311,649, в том числе: 2015 год – 42,700; 2016 год – 605,035; 2018 год – 3450,229; 2019 год – 7591,114; 2019 год – 1622,571 (неиспользованные ассигнования 2018 года) |

3.24.3. в таблице 4:

3.24.3.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |
| --- | --- | --- |

3.24.3.2. строки 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2172,738 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 2172,738, в том числе: 2020 год – 2172,738 (неиспользованные ассигнования 2019 года) |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2020 |

3.24.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2020 год |

3.24.4. в таблице 7:

3.24.4.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020, 2023 годы |
| --- | --- | --- |

3.24.4.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 31849,998, в том числе: 2020 год – 1783,698 (неиспользованные ассигнования 2019 года); 2023 год – 30066,300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2020 |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2023 |

3.24.4.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2020 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) | 2023 год |

3.24.5. в таблице 8:

3.24.5.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |
| --- | --- | --- |

3.24.5.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 3741,38805, в том числе: 2020 год – 3741,38805 (неиспользованные ассигнования 2019 года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2020 |

3.24.5.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2020 год |

3.25. дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, 
подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | бюджет города Перми | 7017,930 | 8281,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 5599,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | бюджет города Перми | 2861,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | бюджет города Перми | 1876,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | бюджет города Перми | 2280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | бюджет города Перми | 0,000 | 8281,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5599,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 14554,81956 | 420955,400 | 457890,981 | 536807,000 | 142996,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 94579,90139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | бюджет города Перми | 542,17451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | бюджет города Перми | 4607,40721 | 179996,200 | 47377,100 | 62577,600 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 50348,19071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | бюджет города Перми | 9389,29920 | 140959,200 | 70893,400 | 55798,300 | 50000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 44221,08492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 258111,000 | 258111,100 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми | 15,93864 | 20000,000 | 156992,000 | 223008,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10,62576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 146123,950 | 196123,950 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | бюджет города Перми | 0,000 | 80000,000 | 53519,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 87956,481 | 119262,200 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 468330,160 | 468330,160 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 41152,700 | 45000,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31160,900 | 92996,20000 |
| 1.1.6.1.2 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.2.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18664,799 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35808,000 | 34510,400 | 34234,400 | 34160,600 | 34118,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 36263,395 | 34570,795 | 34234,400 | 34160,600 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35808,000 | 34510,400 | 34234,400 | 34160,600 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36788,495 | 35080,195 | 34759,800 | 34755,200 | 34713,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36333,100 | 35019,800 | 34759,800 | 34755,200 | 34713,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39011,362 | 35878,895 | 35577,600 | 35610,700 | 35568,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 38555,967 | 35818,500 | 35577,600 | 35610,700 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку 2.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.2.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища «Лесное») | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 7394,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища «Лесное») (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 2.1.3.1.2.2, 2.1.3.1.2.3 признать утратившими силу;

4.6. строку «Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 7394,998 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7394,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. после строки 2.1.3.1.4.2 дополнить строкой 2.1.3.1.4.3 следующего содержания:

| 2.1.3.1.4.3 | количество откорректированных проектно-сметных документаций (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) | ед. | - | 2 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 21381,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8. строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 21381,073 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 30694,973 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 65467,198 | 23344,973 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 30694,973 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 65467,198 | 23344,973 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 104478,560 | 78338,768 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми | 104023,165 | 70928,373 | 85577,600 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. в приложении:

4.9.1. таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 158877,53322 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 158877,53322, в том числе: 2016 год – 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2018 год – 795,09102 (неиспользованные ассигнования 2017 года) 2015 год – 1402,848; 2016 год – 41960,000; 2017 год – 5385,873; 2018 год – 49109,566; 2019 год – 58072,14620; 2020 год – 1963,900 |

4.9.2. в таблице 2:

4.9.2.1. строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |

4.9.2.2. строки 11. 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7350,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2020 год – 7350,000 (неиспользованные ассигнования 2019 года) |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2020 |

4.9.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2020 год |

4.9.3. в таблице 3:

4.9.3.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2017, 2020, 2023 годы |
| --- | --- | --- |

4.9.3.2. строки 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 393943,36937 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 371684,98137 2009 год – 7500,000; 2010 год – 19971,442; 2011 год – 19836,442; 2012 год – 17474,300; 2013 год – 49266,937; 2013 год – 2019,100 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,420; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 315,272; 2017 год – 99,840; 2020 год – 21381,073; 2023 год – 150000,000 бюджет Пермского края – 22258,388: 2009 год – 18000,0; 2010 год – 4258,388 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | 2011 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | 2012 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория – сети наружного освещения) | ед. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | 2016 |
|  | принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | 2017 |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 2 | 2020 |
|  | принятый заказчиком 7 этап строительства | ед. | 1 | 2023 |

4.9.3.3. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. № 7, от 27 декабря 2019 г. № 14 |
| --- | --- | --- |

4.9.3.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение 1 этапа строительства | 2005-2011 годы |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) | 2012 год |
|  |  | выполнение 2 этапа строительства | 2013 год |
|  |  | выполнение 3 этапа строительства | 2014 год |
|  |  | выполнение 4 этапа строительства | 2015 год |
|  |  | выполнение 5 этапа строительства | 2016 год |
|  |  | обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества | 2017 год |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации | 2020 год |
|  |  | выполнение 7 этапа строительства | 2023 год |

4.10. дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, 
подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 0,000 | 11764,900 | 50000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | бюджет города Перми | 0,000 | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | бюджет города Перми | 0,000 | 9711,700 | 50000,000 | 100000,000 | 100000,000 |

- 5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

- 5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 7,6 | 7,4 | 5,5 | 10,0 | 18,3 |

- 5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13221,5495) | 100,0 (13217,71331) | 100,0 (13202,7) | 100,0 (13202,7) | 100,0 (13202,7) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,0 (0,0) | 0,9 (2,6) | 2,9 (8,6) | 5,7 (16,9) | 3,2 (9,5) |

- 5.3. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования от общего количества гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда | % (ед.) | 100 (1) | - | - | - | - |
|  | Доля прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования от общего количества гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда (невыполнение показателя за отчетный год) | % (ед.) | - | 100 (1) | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.38-1.1.1.1.1.44 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.38 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 5584,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.39 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.1.40 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.1.41 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 90 |  |  |
| 1.1.1.1.1.42 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 7 |  |  |
| 1.1.1.1.1.43 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 12,7 |  | 89,800 |
| 1.1.1.1.1.44 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 18 |  | 530,500 |

6.2. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 17954,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336,39689 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18291,19689 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17954,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336,39689 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18291,19689 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17954,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336,39689 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 159348,29689 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 159011,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 336,39689 |

6.3. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.2.1-1.1.2.1.1.2.3, 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 20.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33799,468 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 50348,19071 |
| 1.1.2.1.1.2.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов |  | 09.01.2020 | 01.03.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146196,732 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) |  | 01.03.2020 | 15.04.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.3 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) |  | 15.04.2020 | 25.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | га | 1,9 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 30.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской) | га | 0,2 | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44221,08492 |

6.4. строки 1.1.2.1.1.4, 1.1.2.1.1.4.1-1.1.2.1.1.4.3, 1.1.2.1.1.5, 1.1.2.1.1.5.1, 1.1.2.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.4 | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2020 | 31.05.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50000,000 |
| 1.1.2.1.1.4.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 31.05.2020 | 20.07.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.2 | выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 20.07.2020 | 30.12.2020 | акт приемки выполненных подготовительных работ (в том числе разборка покрытия и основания тротуаров и площадок) по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | куб. м | 1537 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.3 | подписание акта об осуществлении технологического присоединения по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 01.01.2020 | 30.04.2020 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 10,62576 |
| 1.1.2.1.1.5 | капитальный ремонт бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2020 | 01.07.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80000, 000 |
| 1.1.2.1.1.5.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  | 01.07.2020 | 20.08.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5.2 | выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  | 20.08.2020 | 30.12.2020 | акт приемки выполненных подготовительных работ (в том числе разборка покрытия и основания) по капитальному ремонту бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | куб. м | 715 |  |  |

6.5. после строки 1.1.2.1.1.5.2 дополнить строкой 1.1.2.1.1.6 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.6 | капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2020 | 30.06.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5599,506 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 579416,40739 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 429237,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 100179,40739 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 579416,40739 |
|  | бюджет города Перми | 429237,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 100179,40739 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 579416,40739 |
|  | бюджет города Перми | 429237,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 100179,40739 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |

6.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.1.3.1.7, 1.1.3.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования», 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.8.1, «Итого 
по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.4 | Реконструкция сада им. Н.В. Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В. Гоголя | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2020 | 30.06.2020 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В. Гоголя) (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2172,73800 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2172,73800 |
| 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2020 | 30.06.2020 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1783,698 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1783,698 |
| 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2020 | 30.06.2020 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (парк Победы) (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3741,38805 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3741,38805 |

6.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39149,52405 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31451,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7697,82405 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39149,52405 |
|  | бюджет города Перми | 31451,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7697,82405 |

6.9. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1550,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |
| 1.1.4.1.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв. м | 477,2 | бюджет города Перми | 251,300 |
| 1.1.4.1.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 2312,600 |
| 1.1.4.1.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв. м | 460,5 |  | 242,500 |
| 1.1.4.1.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв. м | 13650,0 |  | 7189,100 |
| 1.1.4.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв. м | 4905,0 |  | 2583,300 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв. м | 16058,0 |  | 8457,400 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 512,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 24183,38484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 24183,38484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 24183,38484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |

6.10. после строки «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.6, 1.1.6.1, 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 | Прочистка гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.1 | прочистка гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2020 | 30.06.2020 | количество прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7352, 75040 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7352, 75040 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7352, 75040 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7352, 75040 |

6.11. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 811145,06357 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 644495,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 116650,06357 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |

7. В приложении 2:

7.1. после строки 2.1.1.1.1.3 дополнить строкой 2.1.1.1.1.4 следующего содержания:

| 2.1.1.1.1.4 | паспортизация (инвентаризация), геодезические съемки, вынос на местность границ объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 30.04.2020 | 30.06.2020 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых выполнены работы по уточнению границ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60,395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 34570,795 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 34510,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60,395 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 35080,195 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 35019,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60,395 |

7.4. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 35878,895 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 35818,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60,395 |

7.5. после строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 2.1.3.1.2, 2.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», 2.1.3.1.4, 2.1.3.1.4.1-2.1.3.1.4.4, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 2.1.3.1.2 | Строительство кладбища «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь – Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.2.1 | получение проекта с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Лесное») | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | количество полученных проектов с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Лесное» (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,000 |
| 2.1.3.1.4 | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.4.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству кладбища «Восточное» с крематорием) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | УКС | 30.04.2020 | 15.07.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Восточное» с крематорием на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21381,073 |
| 2.1.3.1.4.2 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Восточное» с крематорием |  | 15.07.2020 | 30.08.2020 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Восточное» с крематорием | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.4.3 | получение полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | количество полученных полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) | ед. | 2 |  |  |
| 2.1.3.1.4.4 | получение проекта с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) |  | 30.10.2020 | 30.12.2020 | количество полученных проектов с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) | ед. | 2 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21381,073 |

7.6. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 30694,973 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 23344,973 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,00 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 30694,973 |
|  | бюджет города Перми | 23344,973 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,00 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 78338,768 |
|  | бюджет города Перми | 70928,373 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7410,395 |