АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020

№ 625

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение жильем жителей

города Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 17.10.2018 № 746

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746 (в ред. от 27.12.2018 № 1074, от 28.06.2019 № 336, от 17.10.2019 № 715, от 17.10.2019 № 720, от 13.12.2019 
№ 1016, от 24.12.2019 № 1053, от 26.12.2019 № 1083, от 04.02.2020 № 103, 
от 25.03.2020 № 269, от 20.04.2020 № 364, от 29.05.2020 № 478).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.07.2020 № 625

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3132389,597 | 3355412,452 | 3257399,973 | 3108299,715 | 2700400,279 |
|  | бюджет города Перми | 162040,077 | 206646,212 | 48713,000 | 114560,200 | 486445,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 690305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 778667,527 | 955218,218 | 327172,080 | 110697,749 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 43145,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 305036,027 | 307195,702 | 201863,077 | 0,000 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2075392,133 | 1934876,755 | 2038474,807 | 2180532,988 | 2653072,179 |
|  | бюджет города Перми | 58890,045 | 42372,743 | 4147,200 | 69994,400 | 439117,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 691865,654 | 105526,930 | 110697,749 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31453,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |
|  | бюджет города Перми | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1009305,829 | 1375050,456 | 1174359,366 | 883200,927 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 118788,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 268589,251 | 263352,564 | 221645,150 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 11691,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 305036,027 | 307195,702 | 201863,077 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 10,5 | 8,8 | 6,8 | 5,0 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 40,1 | 38,1 | 37,6 | 19,0 | 39,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1151 | 1448 | 1224 | 939 | 692 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | итого | 2075392,133 | 1934876,755 | 2038474,807 | 2180532,988 | 2653072,179 |
|  |  | бюджет города Перми | 58890,045 | 42372,743 | 4147,200 | 69994,400 | 439117,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 691865,654 | 105526,930 | 110697,749 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31453,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства Фонда | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 2075392,133 | 1934876,755 | 2038474,807 | 2180532,988 | 2653072,179 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | итого | 1009305,829 | 1375050,456 | 1174359,366 | 883200,927 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 55458,397 | 118788,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 268589,251 | 263352,564 | 221645,150 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 11691,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 305036,027 | 307195,702 | 201863,077 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 388029,559 | 384163,569 | 277415,347 | 269823,246 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 621276,270 | 990886,887 | 896944,019 | 613377,681 | 0,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 3132389,597 | 3355412,452 | 3257399,973 | 3108299,715 | 2700400,279 |
|  |  | бюджет города Перми | 162040,077 | 206646,212 | 48713,000 | 114560,200 | 486445,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 690305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 778667,527 | 955218,218 | 327172,080 | 110697,749 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 43145,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 305036,027 | 307195,702 | 201863,077 | 0,000 |
|  |  | средства Фонда | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 3132389,597 | 3355412,452 | 3257399,973 | 3108299,715 | 2700400,279 |
|  |  | бюджет города Перми | 162040,077 | 206646,212 | 48713,000 | 114560,200 | 486445,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 690305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 778667,527 | 955218,218 | 327172,080 | 110697,749 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 43145,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 305036,027 | 307195,702 | 201863,077 | 0,000 |
|  |  | средства Фонда | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,4 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 34420,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,44 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 12,6 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,000 | 32199,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 36542,257 | 33466,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 34420,449 | 33466,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 873850,035 | 1022560,847 | 1329001,086 | 65847,200 | 434970,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 54878,345 | 37466,843 | 0,000 | 65847,200 | 434970,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 408424,942 | 484906,100 | 668305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 408424,940 | 479956,719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | УЖО | бюджет города Перми | 2406,900 | 3665,200 | 3137,200 | 3137,200 | 3137,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.2 | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УИТ | бюджет города Перми | 1604,800 | 1240,700 | 1010,000 | 1010,000 | 1010,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4011,700 | 4905,900 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4011,700 | 4905,900 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2075392,133 | 1934876,755 | 2038474,807 | 2180532,988 | 2653072,179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58890,045 | 42372,743 | 4147,200 | 69994,400 | 439117,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 691865,654 | 105526,930 | 110697,749 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31453,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2075392,133 | 1934876,755 | 2038474,807 | 2180532,988 | 2653072,179 |
|  | бюджет города Перми | 58890,045 | 42372,743 | 4147,200 | 69994,400 | 439117,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668305,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 691865,654 | 105526,930 | 110697,749 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31453,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 843172,581 | 674156,253 | 2005011,658 | 2103257,230 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 6273,657 | 2647,625 | 4086,000 | 4086,000 | 4772,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16553,540 | 11320,623 | 12102,400 | 12102,400 | 12788,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. в графе 12 строки 1.2.1.1.2.1 цифры «34473,952» заменить цифрами «34164,618»;

4.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31138,095 | 34164,618 | 32463,400 | 32463,400 | 34539,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 47691,635 | 45485,241 | 44565,800 | 44565,800 | 47328,100 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,3 | 2,0 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 54732,643 | 80531,768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,02 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 468,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 36 | 57 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 725,754 | 1058,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 5 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 54,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 1,2 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,000 | 37197,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55458,397 | 119310,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 118788,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55458,397 | 119310,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 118788,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.3. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 388029,559 | 384163,569 | 277415,347 | 269823,246 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 118788,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 171122,472 | 120287,112 | 116574,854 | 102201,497 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 160840,493 | 167621,749 | 0,000 |

5.4. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 325 | 540 | 511 | 431 | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22000, 000 | 42000, 000 | 22000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379, 808 | 142663, 589 | 143316, 756 | 113780, 301 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795, 054 | 11691, 480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739, 640 | 127005, 276 | 112892, 093 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314, 500 | 628423, 400 | 581811, 100 | 459692, 700 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 575229, 002 | 951783, 745 | 860019, 949 | 573473, 001 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000, 000 | 42000, 000 | 22000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379, 808 | 142663, 589 | 143316, 756 | 113780, 301 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795, 054 | 11691, 480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739, 640 | 127005, 276 | 112892, 093 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314, 500 | 628423, 400 | 581811, 100 | 45962, 700 | 0,000 |

5.5. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 13 | 18 | 18 | 19 | - | УЖО | бюджет Российской Федерации | 14570,154 | 14043,240 | 14786,028 | 15564,240 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14570,154 | 14043,240 | 14786,028 | 15564,240 | 0,000 |

5.6. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 20 | 21 | 23 | 23 | - | УЖО | бюджет Российской Федерации | 17526,942 | 16302,600 | 18677,088 | 18677,088 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17526,942 | 16302,600 | 18677,088 | 18677,088 | 0,000 |

5.7. в графе 2 строки 1.3.2.1.6.1 слова «количество инвалидов, улучшивших жилищные условия» заменить словами «количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия»;

5.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 621276,270 | 990886,887 | 896944,019 | 613377,681 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 148302,139 | 146777,710 | 119443,653 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 11691,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 160469,868 | 146355,209 | 34241,328 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 621276,270 | 990886,887 | 896944,019 | 613377,681 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 148302,139 | 146777,710 | 119443,653 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 11691,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 160469,868 | 146355,209 | 34241,328 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1009305,829 | 1375050,456 | 1174359,366 | 883200,927 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 118788,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 268589,251 | 263352,564 | 221645,150 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 11691,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 305036,027 | 307195,702 | 201863,077 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 581811,100 | 459692,700 | 0,000 |

5.9. в таблице 1 приложения:

5.9.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| - 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений, – 4,5 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

5.9.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| - 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 171028,100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | бюджет города Перми | 52830,695 | 118197,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. | 44 | 2019 год |  |  |
|  |  |  | 62 | 2020 год |  |  |
|  |  |  | - | 2021 год |  |  |
|  |  |  | - | 2022 год |  |  |
|  |  |  | - | 2023 год |  |  |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,4 | 10,5 | 8,8 | 6,8 | 5,0 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 40,1 | 38,1 | 37,6 | 19,0 | 39,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1151 | 1448 | 1224 | 939 | 692 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 9,2 | 7,7 | 8,7 | 4,3 | 8,9 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 38,8 | 36,1 | 37,6 | 19,0 | 39,0 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | %. | 11,0 | 11,8 | 10,3 | 7,4 | 11,0 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2216 | 2433 | 2014 | 1394 | 2077 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | - | 18,0 | 12,0 | 17,6 | 29,5 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | - | 1217 | 804 | 1324 | 1602 |

6.3. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 27,24 | 22,59 | 39,77 | - | - |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 12,7 | 26,4 | 34,0 | 43,4 | - |

6.4. в приложении после строки 16 дополнить строками 17, 18 следующего содержания:

| 17 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | - | Sавфп = SUM Sавi фп | Sавiфп – площадь аварийного жилищного фонда, расселенного за отчетный период, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; i – мероприятия программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | - | Gnфп = SUM Gniфп | Gniфп – количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный год, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; i – мероприятия программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов | МКУ УМЖФ | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 15 | бюджет города Перми | 32199,771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 12,6 |  |  |

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33466,843 |
| --- | --- | --- |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1022560,847 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 37466,843 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 484906,100 |
|  | бюджет Пермского края | 479956,719 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 20231,185 |

7.4. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | ед. | 896 | бюджет города Перми | 1332,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. в графе 8 строки 1.1.1.2.1.3 цифры «29» заменить цифрами «39»;

7.6. в графе 10 строки 1.1.1.2.1.6 цифры «1244,000» заменить цифрами «1240,700»;

7.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4905,900 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4905,900 |

7.8. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1934876,755 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 42372,743 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 484906,100 |
|  | бюджет Пермского края | 510078,276 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 31453,810 |
|  | средства Фонда | 843172,581 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 22893,245 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1934876,755 |
|  | бюджет города Перми | 42372,743 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 484906,100 |
|  | бюджет Пермского края | 510078,276 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 31453,810 |
|  | средства Фонда | 843172,581 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 22893,245 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,0 | бюджет города Перми | 2647,625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11320,623 |
| --- | --- | --- |

8.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34164,618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34164,618 |

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45485,241 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45485,241 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45485,241 |

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.03.2020 | 31.12.2020 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 2,0 | бюджет города Перми | 80531,768 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 53 |  |  |
|  |  |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,02 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 468,000 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 57 | бюджет города Перми | 1058,823 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 54,070 |
| 1.3.1.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.03.2020 | 31.12.2020 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,2 | бюджет города Перми | 37197,637 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 8 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 119310,298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 118788,228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 522,070 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 119310,298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 118788,228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 522,070 |

9.2. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 384163,569 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 118788,228 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 522,070 |
|  | бюджет Пермского края | 120287,112 |
|  | бюджет Российской Федерации | 144566,159 |

9.3. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 540 | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 142663,589 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 11691,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 127005,276 |

9.4. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 951783,745 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 142663,589 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 11691,480 |
|  | бюджет Российской Федерации | 127005,276 |
|  | внебюджетные источники | 628423,400 |

9.5. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 18 | бюджет Российской Федерации | 14043,240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14043,240 |

9.6. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 21 | бюджет Российской Федерации | 16302,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 16302,600 |

9.7. в графе 6 строки 1.3.2.1.6.1 слова «количество инвалидов, улучшивших жилищные условия» заменить словами «количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия»;

9.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 990886,887 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 148302,139 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 11691,480 |
|  | бюджет Российской Федерации | 160469,868 |
|  | внебюджетные источники | 628423,400 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 990886,887 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 148302,139 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 11691,480 |
|  | бюджет Российской Федерации | 160469,868 |
|  | внебюджетные источники | 628423,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1375050,456 |
|  | бюджета города Перми | 118788,228 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 522,070 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 268589,251 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 11691,480 |
|  | бюджет Российской Федерации | 305036,027 |
|  | внебюджетные источники | 628423,400 |