АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020

№ 626

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 780

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275, 
от 05.09.2019 № 534, от 14.10.2019 № 681, от 18.10.2019 № 748, от 20.11.2019 
№ 918, от 23.12.2019 № 1042, от 21.02.2020 № 163, от 30.03.2020 № 290, 
от 28.04.2020 № 391, от 28.05.2020 № 471).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.07.2020 № 626

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1237874,15398 | 1408161,42851 | 1162545,10699 | 1067912,70764 | 1169695,400 |
|  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1316462,86040 | 1159783,20824 | 1056994,30824 | 1169695,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1007902,35597 | 1188618,41883 | 945945,25919 | 851312,85984 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1096919,85072 | 943183,36044 | 840394,46044 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 229971,79801 | 219543,00968 | 216599,84780 | 216599,84780 | 222308,300 |
|  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 219543,00968 | 216599,84780 | 216599,84780 | 222308,300 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | итого | 1007902,35597 | 1188618,41883 | 945945,25919 | 851312,85984 | 947387,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1096919,85072 | 943183,36044 | 840394,46044 | 947387,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 445195,41898 | 610202,04811 | 381744,59875 | 287112,19940 | 376237,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 562706,93699 | 578416,37072 | 564200,66044 | 564200,66044 | 571150,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | итого | 229971,79801 | 219543,00968 | 216599,84780 | 216599,84780 | 222308,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 219543,00968 | 216599,84780 | 216599,84780 | 222308,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 9180,394 | 9115,470 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  | 220791,40401 | 210427,53968 | 207188,84780 | 207188,84780 | 212897,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1408161,42851 | 1162545,10699 | 1067912,70764 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1316462,86040 | 1159783,20824 | 1056994,30824 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1408161,42851 | 1162545,10699 | 1067912,70764 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1316462,86040 | 1159783,20824 | 1056994,30824 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 23988,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 24771,98601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 84025,22167 | 60835,63171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 25876,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 26004,61672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. после строки 1.1.1.1.2.8 дополнить строкой 1.1.1.1.2.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.9 | Выполненные работы по разработке разделов рабочей документации на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 323,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 20846,200 | 57430,72217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 20846,200 | 43438,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13992,18917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. в графе 12 строки 1.1.1.1.3.2 цифры «123918,044» заменить цифрами «123670,704»;

3.6. в графе 13 строки 1.1.1.1.3.3 цифры «87805,179» заменить цифрами «83028,416»;

3.7. в графе 13 строки 1.1.1.1.3.10 цифры «501,992» заменить цифрами «437,214»;

3.8. после строки 1.1.1.1.3.18 дополнить строками 1.1.1.1.3.19-1.1.1.1.3.21 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.19 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 247,340 | 166,058 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.20 | Выполненные работы по изготовлению технического плана | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 194,783 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.21 | Количество приобретенного оборудования | ед. | - | - | 1 | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4480,700 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 114536,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9746,723 | 122600,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строку 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 125546,654 | 122439,980 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 145049,938 | 124348,962 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. в графе 9 строки 1.1.1.1.7.1 аббревиатуру «МКУ «УТЗ» заменить аббревиатурой «УКС»;

3.14. в графе 12 строки 1.1.1.1.7.1 цифры «8500,000» заменить цифрами «8935,767»;

3.15. в графе 12 строки 1.1.1.1.7.2 цифры «4734,744» заменить цифрами «4298,977»;

3.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 142649,04067 | 531778,95012 | 325748,062 | 163030,600 | 224073,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 84500,795 | 452609,835 | 325748,062 | 163030,600 | 224073,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строки 1.1.1.2.2.1-1.1.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 17 | 10 |  |  | 16 | 6 |  | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 107366, 99768 | 31502,63200 |  | 38230, 338 | 98158, 900 | 137158, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество вновь строящихся объектов спорта, для оснащения которых приобретено оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы | ед. | 1 | 2 |  |  | - | - |  | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 9187,300 | 5324, 526 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Разработанная концепция реконструкции стадиона «Юность», ул. Революции, 27 | ед. | 1 | - |  |  | - | - |  | - | МАУ СШОР «Орленок» г. Перми | бюджет города Перми | 3874,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Количество проведенных ремонтов муниципальных плоскостных спортивных сооружений | ед. | - |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 |  | 2300, 151 | 1458, 200 | 1458, 200 | 1458, 200 |

3.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 120428,29768 | 39127,309 | 39688,538 | 99617,100 | 138617,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 120428,29768 | 39127,309 | 39688,538 | 99617,100 | 138617,100 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.19. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 233993,29220 | 69670,004 | 53234,638 | 113163,200 | 152163,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 128789,99768 | 65893,645 | 53234,638 | 113163,200 | 152163,200 |
|  | бюджет Пермского края | 101189,52704 | 3776,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 445195,41898 | 610202,04811 | 381744,59875 | 287112,19940 | 376237,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 216718,44679 | 518503,480 | 378982,700 | 276193,800 | 376237,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |

3.21. в графе 12 строки 1.1.2.1.4.1 цифры «6914,200» заменить цифрами «6574,780»;

3.22. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5520,000 | 6574,780 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.23. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 539964,93699 | 556369,59154 | 542629,05186 | 542629,05186 | 549394,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.24. строки 1.1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | 11118 | 11118 | 11118 | 11118 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22463,800 | 22046,77918 | 21571, 60858 | 21571, 60858 | 21755,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22463,800 | 22046,77918 | 21571, 60858 | 21571,60858 | 21755, 500 |

3.25. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22742,000 | 22046,77918 | 21571,60858 | 21571,60858 | 21755,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.26. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 562706,93699 | 578416,37072 | 564200,66044 | 564200,66044 | 571150,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.27. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 1007902,35597 | 1188618,41883 | 945945,25919 | 851312,85984 | 947387,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1096919,85072 | 943183,36044 | 840394,46044 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 745,71269 | 2729,59985 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 2016,18606 | 8188,79955 | 0,000 |

3.28. в приложении:

3.28.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 90845,98771 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 90845,98771, в том числе: бюджет города Перми – 24783,471: 2017 год – 6239,704; 2018 год – 761,344; 2019 год – 23009,308, в том числе: бюджет города Перми – 13980,668; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 3801,755; бюджет Пермского края – 5226,885; 2020 год – 60835,63171, в том числе: бюджет города Перми 26004,61672 (неиспользованные ассигнования отчетного года); бюджет Пермского края 34831,01499 (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.28.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65 500,88417 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 65500,88417: 2018 г. – 1246,283; 2019 г. – 6823,879; 2020 г. – 57430,72217, в том числе: бюджет города Перми – 43438,533; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 13992,18917 |

3.28.3. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 132346,963 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 132346,963: 2019 г. – 9746,719; 2020 г. – 122600,244 |

3.28.4. в таблице 6 строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 269 398,900: 2020 г. – 145049,938; 2021 г. – 124348,962 |
| --- | --- | --- |

3.29. в приложении 2:

3.29.1. в графе 2 строки 1.1.1.2.1.1 слова «МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 37/2, 33, 37/3» заменить словами «МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 41»;

3.29.2. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | бюджет города Перми | 53583,840 | 21267,942 | 0,000 | 64470,500 | 137158,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШОР «Темп» г. Перми, стадион «Гайва», по адресу: ул. Карбышева, 52 | бюджет города Перми | 50377,367 | 5285,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми, по адресу: ул. Мостовая, 6 | бюджет города Перми | 3206,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Революции, 27 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64470,500 | 137158,900 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Сибирская, 47 | бюджет города Перми | 0,000 | 15065,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР «Закамск» г. Перми, по адресу: ул. Агрономическая, 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 916,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1502,000 | 1327,200 | 1502,000 | 1502,000 | 1502,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Дзержинском районе | чел. | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1544,100 | 1533,150 | 1544,100 | 1544,100 | 1544,100 |
| 1.2.1.1.1.4 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе | чел. | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 1126,250 | 1147,370 | 1151,000 | 1151,000 | 1151,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе | чел. | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. строки 1.2.1.1.1.9, 1.2.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.9 | Количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 1747, 150 | 1691, 050 | 1758, 200 | 1758,200 | 1758, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.10 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе | чел. | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. строки 1.2.1.1.1.13, 1.2.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.13 | Количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 1821, 200 | 1782, 200 | 1821, 200 | 1821,200 | 1821, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.14 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе | чел. | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9180,394 | 9115,470 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9180,394 | 9115,470 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9180,394 | 9115,470 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |

4.5. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 95443, 44801 | 89408, 93968 | 85597, 54780 | 85597, 54780 | 91157,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 95443,44801 | 96232,73968 | 92396,74780 | 92396,74780 | 98105,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строки 1.2.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.5.1 | Количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 136 | 194 | 141 | 141 | 141 | КФКС | бюджет города Перми | 1782,000 | 2550,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1782,000 | 2550,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 |

4.8. строки 1.2.2.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.6.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 134 | 125 | 135 | 135 | 135 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18881,221 | 20335,000 | 21714,200 | 21714,200 | 21714,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 1191,285 | 569,500 | 669,600 | 669,600 | 669,600 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 139 | 126 | 140 | 140 | 140 |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 20904,500 | 22383,800 | 22383,800 | 22383,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 20904,500 | 22383,800 | 22383,800 | 22383,800 |

4.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 220791,40401 | 210427,53968 | 207188,84780 | 207188,84780 | 212897,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 213791,40401 | 210427,53968 | 207188,84780 | 207188,84780 | 212897,300 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 220791,40401 | 210427,53968 | 207188,84780 | 207188,84780 | 212897,300 |
|  | бюджет города Перми | 213791,40401 | 210427,53968 | 207188,84780 | 207188,84780 | 212897,300 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 229971,79801 | 219543,00968 | 216599,84780 | 216599,84780 | 222308,300 |
|  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 219543,00968 | 216599,8478 | 216599,84780 | 222308,300 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,4 | 48,3 | 49 | 49,6 | 50,2 |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 30 | 17,28 | 20,99 | 8,64 | 2,47 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - |  | 1 | - |
|  | Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | - | 13,8 | 13,9 | 14 | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 31.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 24771,98601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 34831,01499 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 31.08.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 99,024 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 31.07.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 138, 55423 |
| 1.1.1.1.1.4 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.07.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 505, 92256 |
| 1.1.1.1.1.5 | Выполнение подключения к системе теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 30.07.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 489, 12992 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 31.08.2020 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60835,63171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 34831,01499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 26004,61672 |

6.2. в графе 5 строки 1.1.1.1.2.4 цифры «29.05.2020» заменить цифрами «03.09.2020»;

6.3. в графе 5 строки 1.1.1.1.2.5 цифры «31.07.2020» заменить цифрами «30.09.2020»;

6.4. в графе 5 строки 1.1.1.1.2.7 цифры «31.07.2020» заменить цифрами «13.09.2020»;

6.5. после строки 1.1.1.1.2.7 дополнить строкой 1.1.1.1.2.8 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.8 | Выполнение работ по разработке разделов рабочей документации на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 03.09.2020 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 323,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 57430,72217 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 13992,18917 |
|  | бюджет города Перми | 43438,533 |

6.7. в графе 5 строки 1.1.1.1.3.4 цифры «29.05.2020» заменить цифрами «10.06.2020»;

6.8. строки 1.1.1.1.3.5-1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 11.06.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 123670,704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы ниже отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.3.7 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

6.9. после строки 1.1.1.1.3.9 дополнить строками 1.1.1.1.3.10, 1.1.1.1.3.11 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.10 | Заключение муниципального контракта на авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 13.07.2020 | 27.07.2020 | заключенный муниципальный контракт на авторский надзор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.11 | Оказание услуг авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 28.07.2020 | 31.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 247,340 |

6.10. строки 1.1.1.1.4.7-1.1.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (подготовительные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 114536, 705 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.8 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (общестроительные работы ниже отметки 0.00) | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.4.9 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (общестроительные работы выше отметки 0.00) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

6.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 122600,244 |
| --- | --- | --- |

6.12. строки 1.1.1.1.6.2-1.1.1.1.6.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.10.2020 | 16.11.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 17.11.2020 | 07.12.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.4 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (подготовительный период: демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 07.12.2020 | 24.12.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125546, 654 |
| 1.1.1.1.6.5 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (конструктивные решения выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 25.12.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |

6.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 145049,938 |
| --- | --- | --- |

6.14. в графе 10 строки 1.1.1.1.7.1 цифры «8500,000» заменить цифрами «8935,767»;

6.15. в графе 10 строки 1.1.1.1.7.4 цифры «4734,744» заменить цифрами «4298,977»;

6.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 531778,95012 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 452609,835 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 34831,01499 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44338,10013 |

6.17. после строки 1.1.1.2.2.1 дополнить строками 1.1.1.2.2.11, 1.1.1.2.2.12 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.11 | Приобретение оборудования и материальных запасов для оснащения вновь строящегося объекта недвижимого имущества, выполнение монтажных работ муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми, по адресу: ул. Тихая, 22 | МАУ «СШОР «Летающий лыжник» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных монтажных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования и материальных запасов муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми, по адресу: ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1146,916 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.12 | Приобретение оборудования, материальных запасов, инвентаря для оснащения вновь строящегося объекта недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка муниципального автономного учреждения «Городской спортивно-культурный комплекс», по адресу: ул. Екатерининская, 225 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования, материальных запасов, инвентаря муниципальному автономному учреждению «Городской спортивно-культурный комплекс», по адресу: ул. Екатерининская, 225 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4177,610 |

6.18. строки 1.1.1.2.2.5, 1.1.1.2.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.5 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтяников, 5 | МАУ СШ «Ника» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтяников, 5 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 668,353 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.6 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтяников, 60а |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтяников, 60а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1053,097 |

6.19. после строки 1.1.1.2.2.7 дополнить строкой 1.1.1.2.2.71 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.71 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми, по адресу: ул. Карбышева, 52 | МАУ СШОР «Темп» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми, по адресу: ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2348,018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.20. после строки 1.1.1.2.2.12 дополнить строками 1.1.1.2.2.13-1.1.1.2.2.17 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.13 | Капитальный ремонт имущественных комплексов, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Сибирская, 47 | МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт имущественных комплексов, акт выполненных работ по капитальному ремонту имущественного комплекса муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Сибирская, 47 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15065, 619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.14 | Капитальный ремонт имущественных комплексов, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г. Перми, по адресу: ул. Агрономическая, 23 | МБУ «СШОР «Закамск» г. Перми | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по подключению (технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г. Перми, стадион «Гайва», по адресу: ул. Агрономическая, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 916,755 |
| 1.1.1.2.2.15 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинская, 12 | МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественного комплекса, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинская, 12 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 638,082 |
| 1.1.1.2.2.16 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ СШОР «Звезда» по футболу» г. Перми | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественного комплекса, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 251,377 |
| 1.1.1.2.2.17 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Сибирская, 47 | МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественного комплекса, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Сибирская, 47 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,068 |

6.21. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 39127,309 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39127,309 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |

6.22. строки 1.1.1.2.7.1-1.1.1.2.7.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.7.1 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинская, 12 | МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинская, 12 | ед. | 1 | итого | 2000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1500,000 |
| 1.1.1.2.7.2 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | ед. | 1 | итого | 423,911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105,978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 317,933 |
| 1.1.1.2.7.3 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», по адресу: ул. Вижайская, 16 | МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», по адресу: ул. Вижайская, 16 | ед. | 1 | итого | 806,443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201,611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604,832 |
| 1.1.1.2.7.4 | Текущий ремонт спортивных площадок, приобретение оборудования, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | МБУ СШ «Киокушинкай» г. Перми | 01.03.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | ед. | 1 | итого | 1804,792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 451,198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1353,594 |

6.23. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 69670,004 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 65893,645 |
|  | бюджет Пермского края | 3776,359 |

6.24. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 610202,04811 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 518503,480 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44338,10013 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 34831,01499 |
|  | бюджет Пермского края | 6139,69445 |
|  | бюджет Российской Федерации | 6389,75854 |

6.25. в графе 10 строки 1.1.2.1.4.1 цифры «6914,200» заменить цифрами «6574,780»;

6.26. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6574,780 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 556369,59154 |

6.27. в графе 10 строки 1.1.2.2.1.1 цифры «22052,35818» заменить цифрами «22046,77918»;

6.28. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22046,77918 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22046,77918 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 578416,37072 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1188618,41883 |
|  | бюджет города Перми | 1096919,85072 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 44338,10013 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 34831,01499 |
|  | бюджет Пермского края | 6139,69445 |
|  | бюджет Российской Федерации | 6389,75854 |

7. В приложении 2:

7.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «760,000» заменить цифрами «585,200»;

7.2. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «1019,100» заменить цифрами «1008,150»;

7.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.6 цифры «726,000» заменить цифрами «722,370»;

7.4. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.9 цифры «1155,000» заменить цифрами «1087,850»;

7.5. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.13 цифры «1121,200» заменить цифрами «1082,200»;

7.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9115,470 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9115,470 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9115,470 |

7.7. в графе 10 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «53631,58439» заменить цифрами «49380,18039»;

7.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 96232,73968 |
| --- | --- | --- |

7.9. строки 1.2.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.5.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 194 | бюджет города Перми | 2550,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2550,000 |

7.10. строки 1.2.2.1.6.1-1.2.2.1.6.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.6.1 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных конкурсов «Тренер года» | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество победителей в номинациях конкурса «Тренер года» | ед. | 0 |  |  |
| 1.2.2.1.6.2 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 569,500 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 1411 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 8 | бюджет города Перми | 2136,300 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 5293 |  |  |
| 1.2.2.1.6.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 109 | бюджет города Перми | 5803,600 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 3889 |  |  |
| 1.2.2.1.6.4 | Организация и проведение комплексных спортивных соревнований | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных комплексных спортивных соревнований | ед. | 4 | бюджет города Перми | 346,200 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в комплексных спортивных соревнованиях | чел. | 232 |  |  |
| 1.2.2.1.6.5 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных массовых спортивных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 12048, 900 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятия | чел. | 8074 |  |  |

7.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20904,500 |
| --- | --- | --- |

7.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 210427,53968 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 210427,53968 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 210427,53968 |
|  | бюджет города Перми | 210427,53968 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 219543,00968 |
|  | бюджет города Перми | 219543,00968 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |