АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2020

№ 846

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности 
в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 782

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 № 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 № 1104, от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.09.2020 № 846

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5859161,59043 | 10260867,85778 | 10965446,17914 | 8654010,6855 | 5524522,900 |
|  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 4241066,803 | 4842832,000 | 5523089,500 | 5421191,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 151942,71899 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4187951,200 | 5517263,913 | 3130921,1855 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 894573,64752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 785333,48827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3665885,92728 | 4494852,4163 | 5232230,54314 | 4822130,3855 | 3467370,700 |
|  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2807844,024 | 3422929,500 | 3688045,400 | 3467370,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 124619,35391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 815173,150 | 1203950,777 | 1134084,9855 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1802340,69301 | 5002325,88554 | 5002728,936 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 740114,320 | 741915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 22367,26814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3307153,050 | 4260813,136 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 748321,9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184 369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 390934,97014 | 443543,739 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 443543,739 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,000 | 320145,81694 | 296349,800 | 283214,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 249564,72000 | 243849,800 | 230714,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 70,6 | 81,60 | 79,10 | 85,00 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,0 | 3,40 | 2,90 | 2,40 | 2,40 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3665885,92728 | 4494852,4163 | 5232230,54314 | 4822130,3855 | 3467370,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2807844,024 | 3422929,500 | 3688045,400 | 3467370,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 124619,35391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 815173,150 | 1203950,777 | 1134084,9855 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2501485,92752 | 2515318,33095 | 2535220,76614 | 1930321,500 | 1928917,400 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 480157,56204 | 945846,67523 | 1525223,127 | 1810002,727 | 759295,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 323308,265 | 333509,26012 | 232992,700 | 205963,2585 | 395368,600 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 300934,17272 | 399816,400 | 325632,200 | 218824,100 | 174388,900 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  | 60000,000 | 300361,750 | 613161,750 | 657018,800 | 209400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1802340,69301 | 5002325,88554 | 5002728,936 | 3114528,800 | 1397520,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 740114,320 | 741915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,39762 | 22367,26814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3307153,050 | 4260813,136 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 748321,9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1724149,85292 | 4817470,12709 | 4879867,186 | 2970367,600 | 1337020,200 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 78190,84009 | 167879,86505 | 122861,750 | 144161,200 | 60500,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  | 0,000 | 16975,8934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 390934,97014 | 443543,739 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 443543,739 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 390934,97014 | 443543,739 | 434136,900 | 434136,900 | 444600,900 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого, в том числе | 0,000 | 320145,81694 | 296349,800 | 283214,600 | 215031,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 249564,720 | 243849,800 | 230714,600 | 215031,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 0,000 | 320145,81694 | 296349,800 | 283214,600 | 215031,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5859161,59043 | 10260867,85778 | 10965446,17914 | 8654010,6855 | 5524522,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 4241066,803 | 4842832,000 | 5523089,500 | 5421191,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 151942,71899 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4187951,200 | 5517263,913 | 3130921,1855 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 894573,64752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 785333,48827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5859161,59043 | 10260867,85778 | 10965446,17914 | 8654010,6855 | 5524522,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 3517933,26754 | 4241066,803 | 4842832,000 | 5523089,500 | 5421191,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 166391,48158 | 151942,71899 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1533294,500 | 4187951,200 | 5517263,913 | 3130921,1855 | 103331,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 894573,64752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 594 806,99041 | 785333,48827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669, 0 | 2167938, 0 | 2167938, 0 | 2167938, 0 | 2167938, 0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162290, 402 | 177028, 058 | 180582, 616 | 180582, 616 | 180582, 616 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2509490, 7 | 2509490, 7 | 2509490, 7 | 2509490, 7 | 2509490, 7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122204, 67029 | 146805, 200 | 149757, 156 | 149757, 156 | 149757, 156 |
|  |  | кв. м | 2739631, 3 | 2739631, 3 | 2739631, 3 | 2739631, 3 | 2739631, 3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961, 00805 | 133185, 781 | 136794, 000 | 136794, 000 | 136794, 000 |
|  |  | кв. м | 1551084, 9 | 1551084, 9 | 1551084, 9 | 1551084, 9 | 1551084, 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254, 9272 | 301224, 446 | 307255, 100 | 307255, 100 | 307255, 100 |
|  |  | кв. м | 3306354, 2 | 3306354, 2 | 3306354, 2 | 3306354, 2 | 3306354, 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292, 805 | 211597, 35196 | 219303, 460 | 219303, 460 | 219303, 460 |
|  |  | кв. м | 3235036, 6 | 3237289, 2 | 3237289, 2 | 3237289, 2 | 3237289, 2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628, 898 | 146324, 891 | 149026, 276 | 149026, 276 | 149026, 276 |
|  |  | кв. м | 3439074, 5 | 3439074, 5 | 3439074, 5 | 3439074, 5 | 3439074, 5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994, 53172 | 282428, 01766 | 289543, 256 | 289543, 256 | 289543, 256 |
|  |  | кв. м | 425498, 8 | 542000, 55 | 542000, 55 | 542000, 55 | 542000, 55 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13855, 642 | 20997, 539 | 22394, 584 | 22394, 584 | 22394, 584 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840, 0 | 19492863, 35 | 19492863, 35 | 19492863, 35 | 19492863, 35 | - | бюджет города Перми | 1235482, 88426 | 1419591, 28462 | 1454656, 448 | 1454656, 448 | 1454656, 448 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 66443,5 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53380, 3454 | 37759, 90664 | 36428, 184 | 36428, 184 | 36428, 184 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619, 0 | 56515, 0 | 74121, 0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 80176, 76556 | 117710, 63821 | 146842, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 3,3 | 3,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462, 13 | 74947, 23 | 72849, 23 | 72849, 23 | 72849, 23 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659, 971 | 42028, 409 | 41153, 944 | 41153, 944 | 41153, 944 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381, 0 | 14511, 0 | 61711, 4 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61321, 39908 | 33296, 82184 | 87325, 0315 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 2,03 | 6,42 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 107756, 9 | 82728, 0 | 82728, 0 | 82728, 0 | 82728, 0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648, 04195 | 43293, 084 | 44142, 000 | 44142, 000 | 44142, 000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876, 0 | 23395, 0 | 38464, 2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 52128, 85496 | 37750, 000 | 48044, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 4,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380, 15 | 25811, 0 | 25811, 0 | 25811, 0 | 25811, 0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214, 7008 | 15761, 754 | 16070, 800 | 16070, 800 | 16070, 800 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 47580,0 | 27796,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 104912, 77763 | 122231, 9118 | 38914, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 2,86 | 2,88 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 154277, 3 | 131456, 02 | 128879, 7 | 128879, 7 | 128879, 7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868, 615 | 55180, 5444 | 53909, 440 | 53909, 440 | 53909, 440 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37700,0 | 26000,0 | 4550,0 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 70011, 86532 | 89192, 83185 | 6750, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,268 | 2,1 | 0,65 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138, 3 | 135078, 7 | 135078, 7 | 135078, 7 | 135078, 7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59518, 050 | 48080, 862 | 49023, 624 | 49023, 624 | 49023, 624 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292, 0 | 33387, 0 | 98784, 2 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 61651, 59657 | 76884, 71291 | 156980, 46898 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 3,68 | 12,72 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020, 11 | 85392, 0 | 82432, 0 | 82432, 0 | 82432, 0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272, 04878 | 52116, 74134 | 47544, 744 | 47544, 744 | 47544, 744 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550, 0 | 30146, 0 | 59835, 8 | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 142431, 39804 | 90863, 31166 | 120493, 86566 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 3,19 | 4,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | 2450,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373, 81 | 23309, 07 | 23309, 07 | 23309, 07 | 23309, 07 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798, 800 | 9134, 500 | 9313, 616 | 9313, 616 | 9313, 616 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 22172, 33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | ед. | - | 17 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 19034, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество установленных объектов фотовидеофиксации | ед. | - | 2 | - | - | - |  |  | 0,000 | 14000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1096275, 0 | 856699, 52 | 981999, 3 | 616736, 7 | 616736, 7 | - | итого | 986167, 56334 | 904320, 02965 | 902936, 61814 | 297586, 352 | 297586, 352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 391360, 57293 | 303355, 80138 | 297586, 352 | 297586, 352 | 297586, 352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 600964, 22827 | 605350, 26614 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 173 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721, 000 | 578, 000 | 578, 000 | 578, 000 | 578, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165, 6305 | 1570, 000 | 1570, 000 | 1570, 000 | 1570, 000 |
|  |  | ед. | 218 | 219 | 211 | 202 | 193 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576, 15306 | 1223, 400 | 1223, 400 | 1223, 400 | 1223, 400 |
|  |  | ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222, 430 | 336, 600 | 336, 600 | 336, 600 | 336, 600 |
|  |  | ед. | 495 | 355 | 222 | 212 | 203 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298, 800 | 1286, 800 | 1286, 800 | 1286, 800 | 1286, 800 |
|  |  | ед. | 269 | 201 | 193 | 184 | 176 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 859, 723 | 880, 047 | 1119, 200 | 1119, 200 | 1119, 200 |
|  |  | ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2738, 9452 | 1180, 000 | 1180, 000 | 1180, 000 | 1180, 000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 24 | 23 | 22 | 21 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131, 600 | 135, 600 | 135, 600 | 135, 600 | 135, 600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 1455 | 1281 | 1223 | 1170 | - | бюджет города Перми | 7714, 28176 | 7190, 447 | 7429, 600 | 7429, 600 | 7429, 600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734, 75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493, 900 | 261, 600 | 261, 600 | 261, 600 | 261, 600 |
|  |  | ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527, 544 | 710, 600 | 710, 600 | 710, 600 | 710, 600 |
|  |  | ед. | 79 | 79 | 76 | 73 | 69 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260, 73194 | 553, 600 | 553, 600 | 553, 600 | 553, 600 |
|  |  | ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297, 900 | 152, 400 | 152, 400 | 152, 400 | 152, 400 |
|  |  | ед. | 154 | 127 | 80 | 76 | 73 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615, 200 | 582, 400 | 582, 400 | 582, 400 | 582, 400 |
|  |  | ед. | 72 | 72 | 69 | 66 | 64 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 267, 709 | 436, 400 | 506, 400 | 506, 400 | 506, 400 |
|  |  | ед. | 326 | 76 | 73 | 70 | 67 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1505, 6083 | 534, 000 | 534, 000 | 534, 000 | 534, 000 |
|  |  | ед. | 80 | 9 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159, 600 | 61, 400 | 61, 400 | 61, 400 | 61, 400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 995 | 523 | 460 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 4128, 19324 | 3292, 400 | 3362, 400 | 3362, 400 | 3362, 400 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | кв. м | 3613,09 | 4250,0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4575, 000 | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1260,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 1178,0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 4560,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблаго-устройство» | Бюджет города Перми | 3015, 93415 | 1095, 94584 | 2890, 900 | 2890, 900 | 2890, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | - | 85,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного периода) | 0,000 | 1449, 11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145,144 | 133,08416 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2296062,62022 | 2349372,70255 | 2383960,56614 | 1779061,300 | 1777657,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1699574,8292 | 1746959,363 | 1778610,300 | 1779061,300 | 1777657,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 1428,28 | 2431,7 | 2325,7 | 2222,1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 6910, 23505 | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 19637,36 | 4409,9 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030, 45744 | 3867, 33235 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 3769,0 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605, 4325 | 3689, 43309 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 |
|  |  | кв. м | 5806,24 | 1716,5 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378, 69848 | 3116, 04249 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 2088,0 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4156, 255 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 |
|  |  | кв. м | 2652,8 | 2450,9 | 1870,6 | 1789,0 | 1709,4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2433, 15928 | 3103, 90203 | 2994, 800 | 2994, 800 | 2994, 800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 2390,0 | 3367,0 | 3220,1 | 3076,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285, 319 | 2780, 095 | 5390, 500 | 5390, 500 | 5390, 500 |
|  |  | кв. м | 614,7 | 587,2 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606, 864 | 705, 244 | 898, 400 | 898, 400 | 898, 400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 39486,61 | 18839,78 | 18705,6 | 17889,9 | 17093,3 | - | бюджет города Перми | 45406, 42075 | 25946, 84896 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 1000,0 | 846,6 | 809,5 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74, 82507 | 332, 700 | 332, 700 | 332, 700 | 332, 700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 909,8 | 1354,7 | 1295,4 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133, 11056 | 258, 76765 | 532, 400 | 532, 400 | 532, 400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1452,0 | 1185,0 | 1133,1 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337, 6325 | 369, 96691 | 465, 700 | 465, 700 | 465, 700 |
|  |  | кв. м | 956,8 | 544,5 | 931,3 | 890,5 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277, 60298 | 162, 39151 | 366, 000 | 366, 000 | 366, 000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 862,0 | 1270,2 | 1214,6 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 499, 200 | 499, 200 | 499, 200 | 499, 200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1245,7 | 1100,8 | 1052,6 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318, 40272 | 323, 49797 | 432, 600 | 432, 600 | 432, 600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 760,0 | 1439,4 | 1376,4 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457, 998 | 368, 837 | 565, 700 | 565, 700 | 565, 700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 356,2 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89, 976 | 104, 562 | 133, 200 | 133, 200 | 133, 200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 7130,2 | 8466,9 | 8096,2 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2188, 74783 | 2419, 92304 | 3327, 500 | 3327, 500 | 3327, 500 |

3.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69206,19432 | 39509,672 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2435063,25547 | 2458616,47455 | 2486969,66614 | 1882070,400 | 1880666,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1838515,12352 | 1856203,135 | 1881619,400 | 1882070,400 | 1880666,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 15916, 535 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66422,67205 | 56701,8564 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 66422,67205 | 54157,435 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
|  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 66422,67205 | 56701,8564 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
|  | бюджет города Перми | 66422,67205 | 54157,435 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
|  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2501485,92752 | 2515318,33095 | 2535220,76614 | 1930321,500 | 1928917,400 |
|  | бюджет города Перми | 1904937,79557 | 1910360,570 | 1929870,500 | 1930321,500 | 1928917,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6700,0 | 14587, 0 | - | 31895,3 | 14070,0 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 20000, 000 | 45852, 69443 | 0,000 | 130529, 400 | 37749, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строки 1.1.2.1.1.5, 1.1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| # 1.1.2.1.1.5 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 2 | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 53, 1288 | 51, 98314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 13959,0 | 6700,0 | - | 31895,3 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 211910, 46917 | 44560, 03226 | 141341, 38951 | 0,000 | 152483, 100 |

3.13. строки 1.1.2.1.1.10, 1.1.2.1.1.11, 1.1.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 2888, 375 | 8824, 700 | 5781, 252 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 21294, 8251 | 3513, 648 | 0,000 | 56623, 800 |
| 1.1.2.1.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 6081, 000 | 13011, 491 | 49688, 81926 | 110128, 100 | 0,000 |

3.14. строку 1.1.2.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.20 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.15. строку 1.1.2.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.22 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 12211,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строку 1.1.2.1.1.24 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.24 | площадь проезжей части ул. Краснополянской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 8542,7 | 8542,7 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 40376, 70417 | 9407, 100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121129, 61269 | 28221, 100 | 0,000 | 0,000 |

3.17. после строки 1.1.2.1.1.27 дополнить строками 1.1.2.1.1.28-1.1.2.1.1.33 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.28 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 116, 61933 | 203, 84972 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.29 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Крупской от пл. Дружбы до ул. Старцева | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 72, 13367 | 7, 16077 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.30 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Светлогорской | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 42, 6749 | 98, 58074 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.31 | протяженность трамвайных путей, подлежащих ремонту, по ул. Крупской от ул. Лебедева до пл. Дружбы | км одиночного пути | - | 0,882 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 57286, 116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.32 | протяженность трамвайных путей, подлежащих ремонту, по ул. Крупской от пл. Дружбы до ул. Старцева | км одиночного пути | - | 0,27 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9898, 245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.33 | количество выполненых работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ул. Краснополянской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 12, 99583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 38, 98731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 | 703654,41223 | 1292223,127 | 1577002,727 | 759295,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 | 461 859,991 | 978719,100 | 1291719,800 | 759295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 120625,82123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168,600 | 313504,027 | 285282,927 | 0,000 |

3.19. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту, на участке ул. Уральской – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | км одиночного пути | - | 1,0 | 2,16 | 2,16 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 115484, 44306 | 116500, 000 | 116500, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 107581, 1862 | 99854, 763 | 116500, 000 | 0,000 |

3.20. после строки 1.1.2.1.2.2 дополнить строками 1.1.2.1.2.3-1.1.2.1.2.6 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.3 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1015, 55694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.4 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | км одиночного пути | - | 0,12 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8654, 663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 8883, 737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.5 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Петропавловской от Перми II до ул. Крисанова | шт | - | 1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 16645, 237 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.6 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | шт | - | 1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35, 0768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 242192,263 | 233000,000 | 233000,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 125692,263 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116500,000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 | 945846,67523 | 1525223,127 | 1810002,727 | 759295,800 |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 | 587552,254 | 1095219,100 | 1408219,800 | 759295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 120625,82123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 237668,600 | 430004,027 | 401782,927 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 480157,56204 | 945846,67523 | 1525223,127 | 1810002,727 | 759295,800 |
|  | бюджет города Перми | 413544,92509 | 587552,254 | 1095219,100 | 1408219,800 | 759295,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 120625,82123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 237668,600 | 430004,027 | 401782,927 | 0,000 |

3.22. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 11046, 0 | 6421, 9 | - | 14188, 7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8511, 80184 | 6669, 200 | 0,000 | 80464, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 25773, 98098 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313, 8 | 8889,8 | 6421, 9 | - | 16445, 3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861, 290 | 5664, 4644 | 6669, 200 | 0,000 | 93261, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185, 12323 | 22330, 62388 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520, 0 | 9735, 0 | 6421, 9 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728, 429 | 5834, 39833 | 6669, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953, 76529 | 19613, 55762 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018, 5 | 2405, 0 | 6421, 9 | - | 15985, 7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394, 594 | 2454, 60124 | 6669, 100 | 0,000 | 90655, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 8103, 61621 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308, 5 | 17567, 0 | 6421, 9 | 18553, 7 | 10378, 9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393, 503 | 3011, 60691 | 6669, 200 | 21824, 200 | 58859, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034, 08064 | 62662, 67777 | 26615, 500 | 100000, 000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 33979, 8 | 30470, 0 | 6421, 9 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347, 753 | 14103, 54258 | 6669, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 44754, 47376 | 26615, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416, 0 | 13300, 0 | 6421, 9 | 16453, 5 | 12718, 8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691, 946 | 15247, 6302 | 6669, 100 | 18175, 800 | 72128, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073, 97231 | 51704, 18219 | 26615, 500 | 65963, 2585 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 18000, 0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6963, 25450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 30523, 18759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 120556, 6 | 111412, 8 | 44953, 3 | 35007, 2 | 69717, 4 | - | итого, в том числе | 278813, 787 | 333509, 26012 | 232992, 700 | 205963, 2585 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417, 515 | 61791, 300 | 46684, 200 | 40000, 000 | 395368, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396, 272 | 265466, 300 | 186308, 500 | 165963, 2585 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251, 66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.23. строку 1.1.5.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.7 | количество зданий и сооружений, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 10 | 18 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет Пермского края | 60000, 000 | 222361, 750 | 432361, 750 | 486338, 800 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 100 | 24 | 57 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.24. строку «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 282361,750 | 513161,750 | 557018,800 | 209400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 222361,750 | 432361,750 | 486338,800 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.25. строку 1.1.5.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.2.1 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | - | 200,0 | 400,0 | 400,0 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3300, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14400, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 | 0,000 |

3.26. после строки 1.1.5.1.2.1 дополнить строкой 1.1.5.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.5.1.2.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку инженерных сооружений | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.27. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 300361,750 | 613161,750 | 657018,800 | 209400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 100800,000 | 90680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 236761,750 | 512361,750 | 566338,80 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 300361,750 | 613161,750 | 657018,800 | 209400,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 100800,000 | 90680,000 | 209400,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 236761,750 | 512361,750 | 566338,800 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3665885,92728 | 4494852,4163 | 5232230,54314 | 4822130,3855 | 3467370,700 |
|  | бюджет города Перми | 2606360,87666 | 2807844,024 | 3422929,500 | 3688045,400 | 3467370,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 124619,35391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 815173,150 | 1203950,777 | 1134084,9855 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.2.2-1.2.1.1.2.31 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 159058, 30519 | 18512, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 644379, 65386 | 55536, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 62716, 44715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,6 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65567, 16688 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 151956, 00843 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.31 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 279, 06060 | 164, 06046 | 105, 2424 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218, 18920 | 1256, 64219 | 315, 7276 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 218, 1892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку 1.2.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.6 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 61527, 6892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 120587, 1097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 1.2.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.8 | количество договоров на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 16723, 18869 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7167, 08031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 409511,966 | 1151216,73331 | 311998,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174903,420 | 224970,9606 | 85005,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 3728,89291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 214483,700 | 772311,000 | 226993,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14745,346 | 150205,8798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку 1.2.1.1.3.1 признать утратившей силу;

4.6. строку 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 6396,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 6396,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 6396,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку 1.2.1.1.4.16 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.16 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,059 | 0,1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 9213, 85148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317, 50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1679, 86096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строки 1.2.1.1.4.2-1.2.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 167531,9194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 23416,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 70608,80903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | 3,1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 35049,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 147198,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 148099,3551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 378,498 | 102,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 979,70753 | 306,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 597,80379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. после строки 1.2.1.1.4.9 дополнить строкой 1.2.1.1.4.10 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.10 | количество соглашений компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 470,71427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 883894,71933 | 605168,50855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 246042,71395 | 68655,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 593534,500 | 218113,80903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 318399,65352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.12. строки 1.2.1.1.7.1-1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 12500,000 | 53535,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.11 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37500,000 | 0,000 | 160606,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.12 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | 1,2 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 55342,48325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 132582,24035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,2 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 63638,49825 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 190915,49535 | 0,000 | 0,000 |

4.13. после строки 1.2.1.1.7.6 дополнить строкой 1.2.1.1.7.7 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.7 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 111,50175 | 111,50175 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 334,50465 | 334,50465 | 0,000 | 0,000 |

4.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 62699,632 | 273255,300 | 469142,300 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 68313,900 | 117285,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25199,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 37500,000 | 167441,400 | 351856,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15. строку 1.2.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11580,590 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 50424,270 | 0,000 | 0,000 |

4.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 21220,000 | 62004,860 | 279089,300 | 338484,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 5305,000 | 11580,590 | 279089,300 | 338484,500 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15915,000 | 50424,270 | 0,000 | 0,000 |

4.17. строки 1.2.1.1.9.1, 1.2.1.1.9.2 признать утратившими силу;

4.18. строку 1.2.1.1.9.4 признать утратившей силу;

4.19. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 7520,656 | 7520,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520,656 | 7520,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.20. строку 1.2.1.1.10.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 0,7 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 156098,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 728965,900 | 0,000 | 0,000 |

4.21. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 164599,400 | 885064,800 | 1645765,000 | 472070,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 48155,500 | 156098,900 | 534567,500 | 415631,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116443,900 | 728965,900 | 1111197,500 | 56439,800 |

4.22. строки 1.2.1.1.11.1, 1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4512,200 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4512,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,300 | 1369,43279 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13535,93903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14746,92568 | 81121,810 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 42545,02818 | 243364,830 | 0,000 | 0,000 |

4.23. строку 1.2.1.1.11.4 признать утратившей силу;

4.24. после строки 1.2.1.1.11.4 дополнить строкой 1.2.1.1.11.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.11.5 | количество договоров, предусматривающих плату за пользование частью земельного участка | шт. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 11,36432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.25. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 18048,500 | 76720,89000 | 393223,640 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4512,200 | 14758,390 | 98306,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,000 | 4512,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 13536,300 | 43914,46097 | 294917,630 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13535,93903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.26. строки 1.2.1.1.26.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.26.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257,850 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773,550 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 33031,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8257,850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24773,550 | 0,000 | 0,000 |

4.27. строки 1.2.1.1.27.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.27, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.27.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853,950 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561,850 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 19415,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4853,950 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 14561,850 | 0,000 | 0,000 |

4.28. строки 1.2.1.1.28.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.28, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.28.2 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | - | 8,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 |  | 0,000 |  | 1328496,386 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.28, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 1600000,000 |  | 1828496,386 |  | 0,000 |  | 0,000 |

4.29. строки 1.2.1.1.29.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.29, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.29.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26250,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 62543,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.29, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 302000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 275750,000 | 0,000 | 0,000 |

4.30. строку 1.2.1.1.30.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.30.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 0,43 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1160,76312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3482,19135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 88215,55687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.31. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.30, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.30, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 94805,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 1185,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3555,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 90065,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.32. строку 1.2.1.1.31.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.31.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,156 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1215,42636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3646,1071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92368,1038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.33. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.31, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.31, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 99267,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 1240,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3722,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 94304,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1720753,51322 | 4806073,78739 | 4839993,486 | 2970367,600 | 1337020,200 |
|  | бюджет города Перми | 512083,81652 | 625500,8266 | 641542,100 | 1109692,600 | 1233689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 84799,8458 | 18970,92844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 3244791,300 | 4198451,386 | 1860675,000 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 732441,47235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.34. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1724149,85292 | 4817470,12709 | 4879867,186 | 2970367,600 | 1337020,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512083,81652 | 633500,8266 | 681415,800 | 1109692,600 | 1233689,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88196,1855 | 22367,26814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1077134,500 | 3244791,300 | 4198451,386 | 1860675,000 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,3509 | 732441,47235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.35. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.21 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 38, 01 | 34, 05 | 52, 77 | 77, 04 | 23, 05 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 5556, 3694 | 20347, 32388 | 60500, 000 | 60500, 000 | 26875, 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47354, 210 | 36912, 11049 | 35189, 313 | 55122, 580 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.11 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 5,0 | 7, 64 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7913, 935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 14376, 84182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 3 | - | - | 2 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18847, 5512 | 0,000 | 0,000 | 18013, 030 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 16 | 5 | 5 | 1 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 2990, 675 | 49844, 91881 | 0,000 | 0,000 | 15611, 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9044, 500 | 25449, 63951 | 27172, 437 | 28538, 620 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 338, 05555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.21 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1379, 27712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3601, 290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1165,61768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.36. строку 1.2.2.1.1.4 признать утратившей силу;

4.37. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 | 167879,86505 | 122861,750 | 144161,200 | 60500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 | 89637,600 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 83661,200 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15880,51505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 | 167879,86505 | 122861,750 | 144161,200 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 | 89637,600 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 83661,200 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15880,51505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 78190,84009 | 167879,86505 | 122861,750 | 144161,200 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми | 8897,62797 | 89637,600 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293,21212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 62361,750 | 62361,750 | 83661,200 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15880,51505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.38. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1802340,69301 | 5002325,88554 | 5002728,936 | 3114528,800 | 1397520,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 520981,44449 | 740114,320 | 741915,800 | 1170192,600 | 1294189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования | 97489,39762 | 22367,26814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1137134,500 | 3307153,050 | 4260813,136 | 1944336,200 | 103331,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования | 46735,3509 | 748321,9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.39. в приложении:

4.39.1. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1718270,246 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 1718270,246 | 255054,61269 | 1151216,73331 | 311998,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 480628,20709 | 170651,94649 | 224970,9606 | 85005,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9108,39291 | 5379,500 | 3728,89291 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1063582,4202 | 64277,8202 | 772311,000 | 226993,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164951,22580 | 14745,346 | 150205,8798 | 0,000 |

4.39.2. в таблице 3 строки 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6396,810 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 6396,810 | 0,000 |  | 6396,810 |
|  |  | бюджет города Перми | 6396,810 | 0,000 |  | 6396,810 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |  |

4.39.3. в таблице 3 строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2020 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2020 год |

4.39.4. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1228181,90843 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | итого | 1228181,90843 | 61819,16862 | 561194,23126 | 605168,50855 |
|  |  | бюджет города Перми | 319116,37222 | 14521,09462 | 235940,2316 | 68655,046 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65240,70438 | 20923,199 | 44317,50538 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 525425,17831 | 26374,875 | 280936,49428 | 218113,80903 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 318399,65352 | 0,000 | 0,000 | 318399,65352 |

4.39.5. в таблице 7 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 754413,76416 тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 754413,76416 | 12016,16416 | 273255,300 | 469142,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 185599,400 | 0,000 | 68313,900 | 117285,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12016,16416 | 12016,16416 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 519298,200 | 0,000 | 167441,400 | 351856,800 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 | 0,000 | 37500,000 | 0,000 |

4.39.6. в таблице 8 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 700798,660 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 700798,660 | 21220,000 | 62004,860 | 279089,300 | 338484,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 634459,390 | 5305,000 | 11580,590 | 279089,300 | 338484,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 66339,270 | 15915,000 | 50424,270 | 0,000 | 0,000 |

4.39.7. в таблице 9 строки 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7520,656 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе |  | 7520,656 | 7520,656 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 7520,656 | 7520,656 | 0,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |  |

4.39.8. в таблице 9 строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2019-2020 годы |

4.39.9. в таблице 10 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3167500,000 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 3167500,000 | 164599,400 | 885064,800 | 1645765,000 | 472070,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 1154452,900 | 48155,500 | 156098,900 | 534567,500 | 415631,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2013047,100 | 116443,900 | 728965,900 | 1111197,500 | 56439,800 |

4.39.10. в таблице 11 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 469944,530 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 469944,530 | 76720,890 | 393223,640 |
|  |  | бюджет города Перми | 113064,400 | 14758,390 | 98306,010 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4512,100 | 4512,100 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 338832,09097 | 43914,46097 | 294917,630 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13535,93903 | 13535,93903 | 0,000 |

4.39.11. в таблице 26 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33031,400 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 33031,400 | 33031,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 8257,850 | 8257,850 |
|  |  | бюджет Пермского края | 24773,550 | 24773,550 |

4.39.12. в таблице 27 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 19415,800 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 19415,800 | 19415,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 4853,950 | 4853,950 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14561,850 | 14561,850 |

4.39.13. в таблице 28 строки 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3428496,386 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 3428496,386 | 1600000,000 | 1828496,386 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3428496,386 | 1600000,000 | 1828496,386 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | 7 |  | 2020 |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км | 8,0 |  | 2021 |

4.39.14. в таблице 29 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 302000,000 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 302000,000 | 302000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 26250,000 | 26250,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 275750,000 | 275750,000 |

4.39.15. в таблице 31:

4.39.15.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 224,92 км, в том числе: 2019 год – 38,01 км; 2020 год – 34,05 км; 2021 год – 52,77 км; 2022 год – 77,04 км; 2023 год – 23,05 км |
| --- | --- | --- |

4.39.15.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 556049,38128 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 556049, 38128 | 60646,5 6623 | 167879, 86505 | 122861, 750 |  | 144161, 200 | 60500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 279537, 08684 | 8399, 48684 | 89637, 600 | 60500, 000 |  | 60500, 000 | 60500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 9293, 21212 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 251338, 56727 | 42953, 86727 | 62361, 750 | 62361, 750 |  | 83661, 200 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15880, 51505 | 0,000 | 15880, 51505 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | км | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | км | 3,0 |  |  |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандская, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандская, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркистанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркистанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симфиропольской, проезд от ул. Симфиропольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | км | 7,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. 2-й Шоссейной, от тонеля до ул. Папанинцев | км | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | км | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | км | 20,46 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | км | 7,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | км | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | км | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники | км | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | км | 25,94 |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому 1-му переулку | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва | км | 19,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | км | 10,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд | км | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим | км | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | км | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | км | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | км | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | км | 8,8 |  |  |  | 2023 |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Верхние Муллы | км | 5,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба | км | 5,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Железнодорожный, Акуловский | км | 3,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, Мозырском 1-м переулке | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 |  |  |  | 2020 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд | ед. | 1 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхние Муллы, Ипподром | ед. | 1 |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Октябрьский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Камский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Железнодорожный, Акуловский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Бумкомбинат, Верхнее Васильево | ед. | 1 |  |  |  | 2023 |  |  |

4.39.16. в таблице 33 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94805,462 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 94805,462 | 94805,462 |
|  |  | бюджет города Перми | 1185,100 | 1185,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3555,202 | 3555,202 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 90065,160 | 90065,160 |

4.39.17. в таблице 34 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 99267,528 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2020 |
|  |  | всего, в том числе | 99267,528 | 99267,528 |
|  |  | бюджет города Перми | 1240,900 | 1240,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3722,528 | 3722,528 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 94304,100 | 94304,100 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 310780, 895 | 327386, 201 | 322006, 100 | 322006, 100 | 325369, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 40020, 043 | 36311, 800 | 36311, 800 | 40390, 900 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816, 200 | 9297, 544 | 9454, 384 | 9454, 384 | 9778, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11687, 95139 | 9970, 522 | 10065, 422 | 10065, 422 | 10496, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396, 600 | 9734, 508 | 9511, 067 | 9511, 067 | 9992, 800 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366, 700 | 9027, 829 | 9050, 529 | 9050, 529 | 9126, 100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501, 100 | 12345, 546 | 12120, 770 | 12120, 770 | 12754, 700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965, 400 | 9489, 768 | 9255, 266 | 9255, 266 | 9789, 300 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967, 400 | 10742, 595 | 10863, 290 | 10863, 290 | 11058, 200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108, 700 | 5529, 183 | 5498, 272 | 5498, 272 | 5844, 900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344, 02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934, 97014 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590, 94639 | 443543, 739 | 434136, 900 | 434136, 900 | 444600, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности 
в городе Перми»:

6.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 0,307 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 598,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. ед. | - | 4,700 | 4,720 | 4,942 | 4,942 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2855,52625 | 2993,420 | 3134,208 | 3134,208 |
|  |  | тыс. ед. | - | 4,500 | 4,302 | 4,503 | 4,503 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2760,85150 | 2728,325 | 2855,795 | 2855,795 |
|  |  | тыс. ед. | - | 3,700 | 3,777 | 3,954 | 3,954 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3019,14312 | 2395,370 | 2507,620 | 2507,620 |
|  |  | тыс. ед. | - | 7,650 | 11,016 | 11,532 | 11,532 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3684,35894 | 6986,337 | 7313,575 | 7313,575 |
|  |  | тыс. ед. | - | 6,800 | 6,400 | 6,700 | 6,700 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4007,27688 | 4058,874 | 4249,129 | 4249,129 |
|  |  | тыс. ед. | - | 3,800 | 3,357 | 3,515 | 3,515 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3072,78675 | 2129,006 | 2229,207 | 2229,207 |
|  |  | тыс. ед. | - | 8,400 | 7,974 | 8,347 | 8,347 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4979,101 | 5057,104 | 5293,653 | 5293,653 |
|  |  | тыс. ед. | - | 0,450 | 0,420 | 0,439 | 0,439 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 295,00556 | 266,364 | 278,413 | 278,413 |
|  | итого по ПНР | тыс. ед. | - | 40,307 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 25272,850 | 26614,800 | 27861,600 | 27861,600 |

6.2. строку 1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 15,60038 | 14,65415 | 14,65415 | 14,65415 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9475, 37309 | 10595, 635 | 10595, 635 | 10595, 635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м | - | 17,11024 | 16,82605 | 16,82605 | 16,82605 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11522, 23916 | 13006, 047 | 13006, 047 | 13006, 047 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 9,36506 | 10,59548 | 10,59548 | 10,59548 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3769, 67031 | 4368, 588 | 4368, 588 | 4368, 588 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 17321, 80077 | 19749, 565 | 19749, 565 | 19749, 565 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9244, 03904 | 9321, 115 | 9321, 115 | 9321, 115 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 11,14144 | 11,14144 | 11,14144 | 11,14144 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2900, 11683 | 2900, 117 | 2900, 117 | 2900, 117 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 24,84446 | 24,84446 | 24,84446 | 24,84446 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 14915, 49363 | 14990, 446 | 14990, 446 | 14990, 446 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 0,93959 | 0,93959 | 0,93959 | 0,93959 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 244, 57528 | 244, 587 | 244, 587 | 244, 587 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | - | 119,875 | 119,875 | 119,875 | 119,875 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 69393, 30811 | 75176, 100 | 75176, 100 | 75176, 100 |

6.3. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | тыс. кв. м | - | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 44,652 | 44,652 | 44,652 | 44,652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м | - | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 90,087 | 90,087 | 90,087 | 90,087 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 44,260 | 44,260 | 44,260 | 44,260 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 43,085 | 43,085 | 43,085 | 43,085 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 325,099 | 325,099 | 325,099 | 325,099 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 187,225 | 187,225 | 187,225 | 187,225 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 275,745 | 275,745 | 275,745 | 275,745 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 129,647 | 129,647 | 129,647 | 129,647 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | - | 291 | 291 | 291 | 291 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 |

6.4. строки 1.4.1.1.1.5-1.4.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 326, 7838 | 326, 7838 | 326, 7838 | 326, 7838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 65, 35676 | 65, 35676 | 65, 35676 | 65, 35676 |
|  |  | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 130, 71352 | 130, 71352 | 130,7 1352 | 130, 71352 |
|  |  | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 207, 51888 | 207, 51888 | 207, 51888 | 207, 51888 |
|  |  | м | - | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 130, 71352 | 130, 71352 | 130, 71352 | 130, 71352 |
|  |  | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 130, 71352 | 130, 71352 | 130, 71352 | 130, 71352 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 27 | 27 | 27 | 27 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 |
|  |  | м | - | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 51 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 4837, 43045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 54 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529, 26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 12 | 12 | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789, 47368 | 789, 47368 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 6 | 6 | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 394, 73684 | 394, 73684 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 9 | 9 | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 592, 10526 | 592, 10526 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 13 | 13 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 855, 26317 | 855, 26317 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 12 | 12 | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789, 47368 | 789, 47368 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 65, 78947 | 65, 78947 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 23 | 23 | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1513, 1579 | 1513, 1579 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 127 | 76 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9837, 43045 | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 54 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529, 26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | - | 0 | 1660 | 1660 | 1660 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 0 | 282 | 282 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | 0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 7, 10374 | 19, 68869 | 19, 68869 | 19, 68869 |
|  |  | ед. | - | 2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | 218 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 832, 28458 | 2306, 75609 | 2306, 75609 | 2306, 75609 |
|  |  | ед. | - | 4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8, 86163 | 24, 56085 | 24, 56085 | 24, 56085 |
|  |  | ед. | - | 3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 111, 36060 | 308, 64653 | 308, 64653 | 308, 64653 |
|  |  | ед. | - | 46 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | 400 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1567, 02089 | 4343, 14784 | 4343, 14784 | 4343, 14784 |
|  |  | ед. |  | 27 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | м | - | 618 | 1660 | 1660 | 1660 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2526, 63144 | 7002, 800 | 7002, 800 | 7002, 800 |
|  |  | ед. | - | 82 | 282 | 282 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.8 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 1476,0 | 1476,0 | 1476,0 | 1476,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2715, 964 | 2715, 964 | 2715, 964 | 2715, 964 |
|  |  | м | - | 484,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 890, 755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2958, 855 | 2958, 855 | 2958, 855 | 2958, 855 |
|  |  | м | - | 1228,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2260, 01375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 342, 256 | 342, 256 | 342, 256 | 342, 256 |
|  |  | м | - | 278,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 511, 632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1004, 686 | 1004, 686 | 1004, 686 | 1004, 686 |
|  |  | м | - | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 909, 000 | 909, 000 | 909, 000 | 909, 000 |
|  |  | м | - | 194,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 357, 038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 158, 247 | 158, 247 | 158, 247 | 158, 247 |
|  |  | м | - | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2579, 797 | 2579, 797 | 2579, 797 | 2579, 797 |
|  |  | м | - | 154,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 283, 422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 761, 795 | 761, 795 | 761, 795 | 761, 795 |
|  | итого по ПНР | м | - | 6212,0 | 6212,0 | 6212,0 | 6212,0 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 11430, 600 | 11430, 600 | 11430, 600 | 11430, 600 |
|  |  | м | - | 2338,0 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4302, 86075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.9 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 750 | 1179 | 1179 | 1179 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 300, 000 | 565, 100 | 565, 100 | 565, 100 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 750 | 1179 | 1179 | 1179 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 300, 000 | 565, 100 | 565, 100 | 565, 100 |

6.5. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 131414,14933 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 126582,020 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 131414,14933 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 126582,020 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.6. строку 1.4.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | - | 153 | 153 | 153 | 153 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. шт. | - | 150 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.7. строку 1.4.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 10 | 10 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 8061,400 | 4752,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.8. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 46347,000 | 34175,700 | 28653,800 | 29553,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 46347,000 | 34175,700 | 28653,800 | 29553,800 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 320145,81694 | 296349,800 | 283214,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 249564,720 | 243849,800 | 230714,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 320145,81694 | 296349,800 | 283214,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 249564,720 | 243849,800 | 230714,600 | 215031,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 0,000 |

7. В разделе «Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

7.1. строки 1.1.2.1.1.1 -1.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | бюджет города Перми | 0,000 | 45852, 69443 | 0,000 | 130529, 400 | 37749, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.1 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | бюджет города Перми | 0,000 | 12470, 73943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева (1 этап: площадь Дружбы) | бюджет города Перми | 0,000 | 33381, 955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.2. строку1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.5 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | бюджет города Перми | 53, 1288 | 51, 98314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. после строки 1.1.2.1.1.5.1 дополнить строками 1.1.2.1.1.5.2, 1.1.2.1.1.5.3 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.5.2 | ул. Крупской от пл. Дружбы до ул. Старцева | бюджет города Перми | 0,000 | 25, 99157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.5.3 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина | бюджет города Перми | 0,000 | 25, 99157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.4. строку1.1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 214845, 30132 | 44560, 03226 | 141341, 38951 | 0,000 | 152483, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строки 1.1.2.1.1.6.3 -1.1.2.1.1.6.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6.3 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина | бюджет города Перми | 2844, 0192 | 23369, 76086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.6.4 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | бюджет города Перми | 4843, 17303 | 9632, 82299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6.5 | восстановление дорожного полотна между домами № 7а-9 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды (ликвидация аварийной ситуации) | бюджет города Перми | 3123, 854 | 1850, 04841 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.6. строку1.1.2.1.1.6.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6.7 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 137044, 88951 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строку1.1.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | бюджет города Перми | 2888, 3745 | 8824, 700 | 5781, 252 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строки 1.1.2.1.1.10.3 -1.1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10.3 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | бюджет города Перми | 0,000 | 1450, 000 | 5781, 252 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | бюджет города Перми | 3694, 673 | 21294, 8251 | 3513, 648 | 0,000 | 56623, 800 |
| 1.1.2.1.1.11.1 | путепровод по ул. Светлогорской | бюджет города Перми | 0,000 | 21294, 8251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11.2 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3513, 648 | 0,000 | 0,000 |

7.9. строки 1.1.2.1.1.12-1.1.2.1.1.12.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 0,000 | 13011, 491 | 49688, 81926 | 110128, 100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.12.1 | дамба с водопропускной трубой по ул. Гиринской 1-й | бюджет города Перми | 0,000 | 99,3910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.10. строку1.1.2.1.1.12.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.12.3 | путепровод по ул. Светлогорской | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 49688, 81926 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строку1.1.2.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.20 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской | бюджет города Перми | 0,000 | 8250, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строку1.1.2.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.22 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | бюджет города Перми | 0,000 | 12211, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.13. строку1.1.2.1.1.24 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.24 | площадь проезжей части ул. Краснополянской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 0,000 | 40376, 70417 | 9407, 100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121129, 61269 | 28221, 100 | 0,000 | 0,000 |

7.14. после строки 1.1.2.1.1.27 дополнить строками 1.1.2.1.1.28-1.1.2.1.1.33 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.28 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | бюджет города Перми | 0,000 | 116, 61933 | 203, 84972 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.29 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Крупской от пл. Дружбы до ул. Старцева | бюджет города Перми | 0,000 | 72, 13367 | 7,16077 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.30 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта ул. Светлогорской | бюджет города Перми | 0,000 | 42,6749 | 98,58074 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.31 | протяженность трамвайных путей, подлежащих ремонту, по ул. Крупской от ул. Лебедева до пл. Дружбы | бюджет города Перми | 0,000 | 57286, 116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.32 | протяженность трамвайных путей, подлежащих ремонту, по ул. Крупской от пл. Дружбы до ул. Старцева | бюджет города Перми | 0,000 | 9898, 245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.33 | количество выполненых работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ул. Краснополянская | бюджет города Перми | 0,000 | 12, 99583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 38, 98731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 354518, 66273 | 703654, 41223 | 1292223, 127 | 1577002, 727 | 759295, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 287921, 33261 | 461859, 991 | 978719, 100 | 1291719, 800 | 759295, 800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66597, 33012 | 120625, 82123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 121168, 600 | 313504, 027 | 285282, 927 | 0,000 |

7.16. строки 1.1.2.1.2.1-1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту, на участке ул. Уральская – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | бюджет города Перми | 0,000 | 115484, 44306 | 116500, 000 | 116500, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 107581,1862 | 99854,763 | 116500, 000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | бюджет города Перми | 0,000 | 537, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.17. после строки 1.1.2.1.2.2 дополнить строками 1.1.2.1.2.3-1.1.2.1.2.6 следующего содержания:

| 1.1.2.1.2.3 | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | бюджет города Перми | 0,000 | 1015, 55694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Петропавловской от Перми II до ул. Крисанова | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 16645, 237 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.5 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | бюджет города Перми | 0,000 | 8654, 663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 8883, 737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.6 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | бюджет Пермского края | 0,000 | 35, 0768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 242192, 263 | 233000, 000 | 233000, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 125692, 263 | 116500, 000 | 116500, 000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116500, 000 | 116500, 000 | 116500, 000 | 0,000 |

8. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

8.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 70,7 | 81,6 | 79,1 | 85,0 |

8.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 3 | 4 | - | 2 |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 2 | 3 | - | 1 |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | - | 8,0 | - | - |

8.3. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 81,4 | 83,6 | 85,4 | 88,3 | 92,6 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 |

9. В приложении 1:

9.1. строки 1.1.1.1.1.2-1.1.1.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 66443,5 | бюджет города Перми | 37759, 90664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.21 | ул. Подлесная от шоссе Космонавтов до ул. Зои Космодемьянской | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,5 | бюджет Российской Федерации | 44644, 8598 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 27500,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.22 | ул. Подлесная от ул. Зои Космодемьянской до ул. Куфонина |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,8 | бюджет Российской Федерации | 73065, 77841 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29015,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |

9.2. строки 1.1.1.1.1.6, 1.1.1.1.1.61 изложить в следующей редакции

| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 74947,23 | бюджет города Перми | 42028,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.61 | ул. Экскаваторная от ул. Архитектора Свиязева до ул. 1-й Андроновской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,86 | бюджет Российской Федерации | 12075,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6486,0 |  |  |

9.3. после строки 1.1.1.1.1.61 дополнить строкой 1.1.1.1.1.62 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.62 | ул. Верхнемуллинская от шоссе Космонавтов до границы Индустриального района | МКУ «БИР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,17 | бюджет Российской Федерации | 21221,82184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8025,0 |  |  |

9.4. строки 1.1.1.1.1.9-1.1.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 133185,781 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82728 | бюджет города Перми | 43293,084 |
| 1.1.1.1.1.11 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Светлогорской | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,66 | бюджет Российской Федерации | 37750,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 23395,0 |  |  |

9.5. строки 1.1.1.1.1.141-1.1.1.1.1.143 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.141 | ул. Монастырская от ул. Попова до ул. Крисанова | МКУ «БЛР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,9 | бюджет Российской Федерации | 43464,90855 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 17780,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.142 | ул. Окулова от ул. Попова до ул. Крисанова |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,87 | бюджет Российской Федерации | 39185,325 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14820,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.143 | ул. Петропавловская от ул. Попова до ул. Крисанова |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,87 | бюджет Российской Федерации | 29531,93825 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 13730,0 |  |  |

9.6. после строки 1.1.1.1.1.143 дополнить строкой 1.1.1.1.1.144 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.144 | ул. Пермская от ул. Сибирской до ул. Газеты Звезда | МКУ «БЛР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,22 | бюджет Российской Федерации | 10049,740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1250,0 |  |  |

9.7. строки 1.1.1.1.1.17-1.1.1.1.1.182 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 211597,35196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 131456,02 | бюджет города Перми | 55180,5444 |
| 1.1.1.1.1.181 | Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» от ул. Чкалова до ул. Сакко и Ванцетти | МКУ «БМР» | 15.04.2020 | 15.11.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,6 | бюджет Российской Федерации | 33192,83185 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.182 | ул. КИМ от ул. Крупской до ул. Ивановской |  | 15.04.2020 | 01.11.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,5 | бюджет Российской Федерации | 56000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 22000,0 |  |  |

9.8. строки 1.1.1.1.1.19, 1.1.1.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.19 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 355 | бюджет города Перми | 1286,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 127 | бюджет города Перми | 582,400 |

9.9. строку 1.1.1.1.1.21 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3237289,2 | бюджет города Перми | 146324,891 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.10. строку 1.1.1.1.1.221 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.221 | ул. Новогайвинская от ул. Новогайвинской, 97а до границы Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,33 | бюджет Российской Федерации | 23514,4572 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14334,0 |  |  |

9.11. после строки 1.1.1.1.1.221 дополнить строками 1.1.1.1.1.222-1.1.1.1.1.224 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.222 | ул. Сестрорецкая от ул. Евгения Пузырева до ул. Бумажников | МКУ «БОР» | 15.07.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,68 | бюджет Российской Федерации | 12964,81247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5003,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.223 | ул. Мелитопольская от ул. Писарева до ул. Гайвинской |  | 15.07.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,48 | бюджет Российской Федерации | 11270,18056 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2200,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.224 | ул. Трясолобова от ул. Трясолобова, 70 до ул. Трясолобова, 105 |  | 15.07.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,19 | бюджет Российской Федерации | 29135,26268 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11850 |  |  |

9.12. строки 1.1.1.1.1.23-1.1.1.1.1.264 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.23 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | количество кронированных деревьев | ед. | 201 | бюджет города Перми | 880,047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 436, 400 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3439074,5 | бюджет города Перми | 282428, 01766 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84342,0 | бюджет города Перми | 52116, 74134 |
| 1.1.1.1.1.261 | ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,49 | бюджет Российской Федерации | 22370, 904 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6500,0 |  |  |
|  | ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта |  |  |  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 2450,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.262 | ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Революции |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,6 | бюджет Российской Федерации | 23024, 0325 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9210,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.263 | ул. Красноуфимская от ул. Самаркандской до ул. Зеленогорской | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,88 | бюджет Российской Федерации | 5958, 84364 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3406,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.264 | ул. Героев Хасана от ул. Героев Хасана до ул. Героев Хасана, 68а/1 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,20 | бюджет Российской Федерации | 2593, 17552 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1500,0 |  |  |

9.13. после строки 1.1.1.1.1.264 дополнить строками 1.1.1.1.1.265-1.1.1.1.1.266 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.265 | ул. Малая Ямская от ул. 25-го Октября до ул. Максима Горького | МКУ «БСР» | 15.07.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,2 | бюджет Российской Федерации | 6700,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1800,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.266 | ул. Тихая от ул. Николая Островского до ул. Тихой, 22 |  | 15.07.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,82 | бюджет Российской Федерации | 30216,356 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7730,0 |  |  |

9.14. строку 1.1.1.1.1.29 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 54200,55 | бюджет города Перми | 20997,539 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.15. строку 1.1.1.1.1.33 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.33 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 4250,0 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.16. после строки 1.1.1.1.1.33 дополнить строками 1.1.1.1.1.331 -1.1.1.1.1.332 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.331 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | МКУ «БНЛ» | 01.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 4560,0 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.332 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | МКУ «БОР» | 01.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 1178,0 | бюджет города Перми | 2000,000 |

9.17. строку 1.1.1.1.1.43 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблаго-устройство» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 1095,94584 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1449,11128 |

9.18. строку 1.1.1.1.1.45 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.45 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 133, 08416 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.19. после строки 1.1.1.1.1.45 дополнить строками 1.1.1.1.1.46-1.1.1.1.1.47 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.46 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами, в том числе: ул. Монастырская, д. 14 | МКУ «ПДДД» | 15.08.2020 | 31.12.2020 | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 1750,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Краснова (от ул. Пушкина до ул. Сибирской) |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 3956,000 |
|  | ул. Николая Островского (от ул. Пушкина до ул. Революции) |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 2065,000 |
|  | ул. Подлесная (от шоссе Космонавтов до ул. Куфонина) |  |  |  |  | ед. | 5 |  | 1503,000 |
|  | ул. Калинина (от ул. Кировоградской до ул. Светлогорской) |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 810,000 |
|  | ул. Новогайвинская (от ул. Новогайвинской, 97а до границы Орджоникидзевского района) |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 1200,000 |
|  | ул. Куйбышева (от ул. Обвинской до ул. Саранской) |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 2400,000 |
|  | ул. Лянгасова, д. 30 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 1500,000 |
|  | ул. Уральская, 88 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 2100,000 |
|  | ул. Боровая, 20 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 1750,000 |
| 1.1.1.1.1.47 | Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной сети города Перми, в том числе: ул. Мира, 11в | МКУ «ПДДД» | 15.08.2020 | 31.12.2020 | количество установленных объектов фотовидеофиксации | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 10500,000 |
|  | шоссе Космонавтов, 121 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 3500,000 |

9.20. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 2349372,70255 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1746959,363 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1449,11128 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600964,22827 |

9.21. строки 1.1.1.1.3.2.1-1.1.1.1.3.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Мира от ул. Братьев Игнатовых до ул. Милиционера Власова | МКУ «БИР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1916,4 | бюджет города Перми | 862,33625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Промышленная от ул. Промышленной, 46 до ул. Промышленной, 52 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 242,0 |  | 192,62386 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Качалова от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 446,0 |  | 680,29738 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Подводников от ул. Веры Засулич до ул. Молодогвардейской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 313,0 |  | 332,66515 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Нефтяников от ул. Качалова до ул. Нефтяников, 13 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 371,7 |  | 182,40965 |

9.22. после строки 1.1.1.1.3.2.7 дополнить строками 1.1.1.1.3.2.8-1.1.1.1.3.2.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Стахановской от ул. Баумана до шоссе Космонавтов | МКУ «БИР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 48,0 | бюджет города Перми | 117,14983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Дениса Давыдова от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 2,0 |  | 6,35681 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Снайперов от ул. Мира до ул. Танкистов |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 14,8 |  | 29,56068 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Милиционера Власова от ул. Космонавта Беляева до ул. Мира |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 236,0 |  | 362,59726 |
| 1.1.1.1.3.2.12 | ул. Космонавтов Беляева до ул. Геологов |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 236,0 |  | 308,09032 |
| 1.1.1.1.3.2.13 | ул. Качалова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтяников |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 2,0 |  | 21,40882 |
| 1.1.1.1.3.2.14 | ул. Кавалерийской от ул. Карпинского до ул. Подводников |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 14,4 |  | 44,62852 |
| 1.1.1.1.3.2.15 | ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Сивкова |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 17,0 |  | 57,72843 |

9.23. строки 1.1.1.1.3.3.1-1.1.1.1.3.3.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Автозаводская от ул. Торговой, до ул. Автозаводской, 5а | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 274,0 | бюджет города Перми | 457,06735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Ласьвинская от ул. Сивашской до ул. Ласьвинской, 102 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 1223,0 |  | 915,58135 |
| 1.1.1.1.3.3.3 | ул. Худанина от ул. Худанина, 15 до ул. Маршала Рыбалко |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 90,0 |  | 175,31696 |
| 1.1.1.1.3.3.4 | ул. Сокольская перекресток с ул. Камышинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 28,0 |  | 24,9561 |
| 1.1.1.1.3.3.5 | ул. Буксирная от ул. Сокольской до ул. Буксирной, 15 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 44,0 | бюджет города Перми | 46,58836 |
| 1.1.1.1.3.3.6 | ул. Капитана Пирожкова от ул. Туапсинской до ул. Капитанской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 850,0 |  | 754,55385 |
| 1.1.1.1.3.3.7 | ул. Капитанская от ул. Волгодонской до ул. Каляева, 35а |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 218,0 |  | 505,27484 |
| 1.1.1.1.3.3.8 | ул. 4-й Пятилетки от ул. Охотников до ул. Химградской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 470,0 |  | 300,56834 |

9.24. строки 1.1.1.1.3.3.9, 1.1.1.1.3.3.10 признать утратившими силу;

9.25. строку 1.1.1.1.3.3.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3.11 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 372,0 | бюджет города Перми | 378,34888 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.26. после строки 1.1.1.1.3.3.11 дополнить строкой 1.1.1.1.3.3.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.3.12 | ул. Кировоградская от ул. Чистопольской до ул. Ласьвинской | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 131,17706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.27. строки 1.1.1.1.3.6.1-1.1.1.1.3.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Соликамская от остановки «микрорайон Чапаевский» направление из города до моста | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 34,14216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.6.2 | ул. Пулковская от ул. Гайвинской до ул. Пулковской, 5 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 673,9 |  | 837,36313 |
| 1.1.1.1.3.6.3 | ул. Репина от ул. Писарева до ул. Гайвинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 1315,0 |  | 1134,14743 |

9.28. после строки 1.1.1.1.3.6.3 дополнить строкой 1.1.1.1.3.6.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.6.4 | ул. Гремячий лог от ул. Гайвинской до парковки | МКУ «БОР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 432 | бюджет города Перми | 1098,24931 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.29. строки 1.1.1.1.3.8.1-1.1.1.1.3.8.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Трактовая от ул. Чусовской до ул. Коммунистической | МКУ «БНЛ» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 380,0 | бюджет города Перми | 596,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. Мира от ул. Мира до ул. 40-летия Победы, 10 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 149,2 |  | 78,7355 |
| 1.1.1.1.3.8.3 | ул. Транспортная от ул. Островского до ул. Транспортной, 2 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 40,0 |  | 20,410 |
| 1.1.1.1.3.8.4 | ул. Чусовская от ул. Чусовской, 40 до ул. Чусовской, 38 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 18,0 |  | 9,4985 |

9.30. строку 1.1.1.1.3.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.9.1 | Восстановление газонов по шоссе Космонавтов | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1000,0 | бюджет города Перми | 332,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.31. после строки 1.1.1.1.3.10.4 дополнить строками 1.1.1.1.3.10.5, 1.1.1.1.3.10.6 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.10.5 | ул. Милиционера Власова от ул. Космонавта Беляева до ул. Мира | МКУ «БИР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 48,86649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10.6 | ул. Космонавта Беляева до ул. Геологов |  | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 200,0 |  | 75,17907 |

9.32. строки 1.1.1.1.3.11.1-1.1.1.1.3.11.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Автозаводская от ул. Торговой, до ул. Автозаводской, 5а | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 298,0 | бюджет города Перми | 75,92992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Капитана Пирожкова от ул. Туапсинской до ул. Капитанской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 340,0 |  | 86,63137 |
| 1.1.1.1.3.11.3 | ул. Капитанская от ул. Волгодонской до ул. Каляева, 35а |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 190,0 |  | 48,41165 |
| 1.1.1.1.3.11.4 | ул. 4-й Пятилетки от ул. Охотников до ул. Химградской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 244,0 | бюджет города Перми | 62,17066 |

9.33. строки 1.1.1.1.3.11.5, 1.1.1.1.3.11.6 признать утратившими силу;

9.34. строку 1.1.1.1.3.11.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.11.7 | ул. Закамская от ул. Федосеева до ул. Худанина | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 360,0 | бюджет города Перми | 91,72734 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.35. после строки 1.1.1.1.3.11.7 дополнить строкой 1.1.1.1.3.11.8 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.11.8 | ул. Сокольская перекресток с ул. Камышинской | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 20,0 | бюджет города Перми | 5,09597 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.36. строки 1.1.1.1.3.14.1-1.1.1.1.3.14.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Соликамская от остановки «микрорайон Чапаевский» направление из города до моста | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 10,2 | бюджет города Перми | 2,22983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Пулковская от ул. Гайвинской до ул. Пулковской, 5 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 337,5 |  | 73,93652 |
| 1.1.1.1.3.14.3 | ул. Репина от ул. Писарева до ул. Гайвинской |  |  |  |  | кв. м | 800,0 |  | 213,55095 |

9.37. после строки 1.1.1.1.3.14.3 дополнить строкой 1.1.1.1.3.14.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.14.4 | ул. Гремячий лог от ул. Гайвинской до парковки | МКУ «БОР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 98,0 | бюджет города Перми | 33,78067 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.38. строку 1.1.1.1.3.15.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Белинского от ул. Сибирской до ул. Суханова | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 760,0 | бюджет города Перми | 368,837 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.39. строки 1.1.1.1.3.16.1-1.1.1.1.3.16.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. Трактовая от ул. Чусовской до ул. Коммунистической | МКУ «БНЛ» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м. | 55,2 | бюджет города Перми | 16,2495 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.16.2 | ул. Мира от ул. Мира до ул. 40-летия Победы, 10 |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м. | 200,0 |  | 58,875 |
|  |  |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.16.3 | ул. Транспортная от ул. Островского до ул. Транспортной, 2 |  |  |  |  | кв. м. | 100,0 |  | 29,4375 |

9.40. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 39509,672 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39509,672 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2458616,47455 |
|  | бюджет города Перми | 1856203,135 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1449,11128 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600964,22827 |

9.41. строку 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 15916,535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.42. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 56701,8564 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 54157,435 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2544,4214 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 56701,8564 |
|  | бюджет города Перми | 54157,435 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2544,4214 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2515318,33095 |
|  | бюджет города Перми | 1910360,570 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3993,53268 |
|  | бюджет Российской Федерации | 600964,22827 |

9.43. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Крупской от ул. Лебедева до площади Дружбы | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.06.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 7885,0 | бюджет города Перми | 12470,73943 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество оказаных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 116,61933 |
|  |  |  |  |  | протяженность трамвыйных путей подлежащих ремонту | км одиночного пути | 0,882 | бюджет города Перми | 57286,116 |

9.44. строки 1.1.2.1.1.3-1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина | МКУ «Пермблаго-устройство» | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4375,0 | бюджет города Перми | 23369,76086 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2759,7618 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 44,04757 |
|  |  |  |  |  | технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,99157 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева (1 этап: площадь Дружбы) |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 6702,0 | бюджет города Перми | 33381,955 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,99157 |
|  |  |  |  |  | количество оказаных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,13367 |
|  |  |  |  |  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 0,27 | бюджет города Перми | 9898,245 |
| 1.1.2.1.1.5 | Восстановление дорожного полотна между домами № 7а-9 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды (ликвидация аварийных участков) |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 752,0 | бюджет города Перми | 1850,04841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4003,665 |

9.45. строки 1.1.2.1.1.9, 1.1.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.9 | Путепровод по ул. Светлогорской | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21294,8251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество оказаных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42,6749 |
| 1.1.2.1.1.10 | Дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,391 |

9.46. строки 1.1.2.1.1.13-1.1.2.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.13 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской | МКУ «Пермблаго-устройство» | 15.04.2020 | 01.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8250,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.14 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  | 15.04.2020 | 01.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12211,000 |
| 1.1.2.1.1.15 | ул. Краснополянская |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 | площадь проезжей части ул. Краснополянской, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 8542,7 | бюджет города Перми | 40376,70417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121129,61269 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12,99583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38,98731 |
| 1.1.2.1.1.16 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора в рамках капитального ремонта проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,1286 |
|  |  |  | 15.04.2020 | 15.12.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4703,0 | бюджет города Перми | 9632,82299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8082,66697 |

9.47. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 703654,41223 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 461859,991 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 120625,82123 |
|  | бюджет Пермского края | 121168,600 |

9.48. строки 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт трамвайного пути на участке ул. Уральская – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 1,0 | бюджет города Перми | 115484,44306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107581,1862 |
|  |  |  |  |  | заключенное соглашение компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1015,55694 |
| 1.1.2.1.2.2 | Выполнение проектноизыскательских работ по капитальному ремонту трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 537,600 |
|  |  |  |  |  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 0,12 | бюджет города Перми | 8654,663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8883,737 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 35,0768 |

9.49. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 242192,263 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 125692,263 |
|  | бюджет Пермского края | 116500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 945846,67523 |
|  | бюджет города Перми | 587552,254 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 120625,82123 |
|  | бюджет Пермского края | 237668,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 945846,67523 |
|  | бюджет города Перми | 587552,254 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 120625,82123 |
|  | бюджет Пермского края | 237668,600 |

9.50. строку 1.1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1.1 | ул. Хабаровская от ул. Кочегаров до ул. Хабаровской, 44 | МКУ «БДР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11046,0 | бюджет города Перми | 8511,80184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25773,98098 |

9.51. строку 1.1.3.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.2.1 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Баумана | МКУ «БИР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6973,0 | бюджет города Перми | 5664,4644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17141,4287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6251,66012 |

9.52. после строки 1.1.3.1.1.2.1 дополнить строкой 1.1.3.1.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.2.2 | ул. Олега Кошевого от пр. Декабристов до ул. Рязанской | МКУ «БИР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1916,8 | бюджет Пермского края | 5189,19518 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.53. строку 1.1.3.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. Буксирной | МКУ «БКР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9735,0 | бюджет города Перми | 5834,39833 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19613,55762 |

9.54. строку 1.1.3.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Пермская от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской | МКУ «БЛР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2405,0 | бюджет города Перми | 2454,60124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8103,61621 |

9.55. строку 1.1.3.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Анри Барбюса от ул. Хрустальной до ул. Уральской, 51 | МКУ «БМР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5717,0 | бюджет города Перми | 3011,60691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10494,75921 |

9.56. после строки 1.1.3.1.1.5.1 дополнить строками 1.1.3.1.1.5.2-1.1.3.1.1.5.5 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.5.2 | ул. Конева от ул. Конева, 57 до ул. Братчикова | МКУ «БМР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1800,0 | бюджет Пермского края | 6526,226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.5.3 | ул. Исхакова от ул. Братчикова до ул. Конева, 57 | МКУ «БМР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2700,0 | бюджет Пермского края | 11490, 97556 |
| 1.1.3.1.1.5.4 | ул. Братчикова от ул. Кравченко до ул. Исхакова | МКУ «БМР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1800,0 | бюджет Пермского края | 11028,278 |
| 1.1.3.1.1.5.5 | ул. Кравченко от ул. Лядовской до ул. Братчикова | МКУ «БМР» | 15.07.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5550,0 | бюджет Пермского края | 23122,439 |

9.57. строки 1.1.3.1.1.6.1-1.1.3.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Уссурийской | МКУ «БОР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12550,0 | бюджет города Перми | 7994,9638 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26468,05254 |
| 1.1.3.1.1.6.2 | дорога на Заозерье от ул. Гайвинской, 92б до ул. Турбинской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 17920,0 | бюджет города Перми | 6108,57878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18286,42122 |

9.58. строки 1.1.3.1.1.7.1-1.1.3.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.7.1 | ул. Максима Горького от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской | МКУ «БСР» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4500,0 | бюджет города Перми | 5090,8129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16630,5356 |
| 1.1.3.1.1.7.2 | ул. Газеты «Звезда» от ул. Пушкина до ул. Белинского |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 7300,0 | бюджет города Перми | 8207,46184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28054,14136 |
| 1.1.3.1.1.7.3 | ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской |  | 15.04.2020 | 15.10.2020 |  | кв. м | 1500,0 | бюджет города Перми | 1949,35546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7019,50523 |

9.59. строку 1.1.3.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.8.1 | ул. Островского от ул. 40-летия Победы до ул. Кутузова | МКУ «БНЛ» | 15.04.2020 | 15.10.2020 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 18000,0 | бюджет города Перми | 6963,2545 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30523,18759 |

9.60. строки 1.1.5.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий и сооружений | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.10.2020 | 20.12.2020 | количество зданий и сооружений обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 10 | бюджет Пермского края | 222361,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 282361,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 222361,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60000,000 |

9.61. строки 1.1.5.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе 
по источникам финансирования», «Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.2.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой инженерных сооружений | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.10.2020 | 20.12.2020 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | 200,0 | бюджет города Перми | 3300,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14400,000 |
|  |  |  | 01.08.2020 | 20.12.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет горда Перми | 3600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300361,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 236761,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60000,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300361,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет горда Перми | 3600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 236761,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60000,000 |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4494852,4163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2807844,024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 124619,35391 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 815173,150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 146251,66012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 600964,22827 |

10. В приложении 2:

10.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 | бюджет города Перми | 159058,30519 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46211,44766 |
| 1.2.1.1.2.2 | Выполнение работ по временной организации дорожного движения |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 | количество схем временной организации дорожного движения | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | Ограждение зоны производства работ |  | 01.06.2020 | 01.12.2020 | количество актов приемки выполненных работ по ограждению зоны производства работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 644379,65386 |
| 1.2.1.1.2.4 | Строительство ливневой канализации |  | 01.07.2020 | 01.10.2020 | протяженность устроенной ливневой канализации | п. м | 150,0 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96827,35183 |
| 1.2.1.1.2.5 | Строительство водопровода |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | протяженность устроенного водопровода | п. м | 325,0 |  |  |

10.2. строку 1.2.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.7 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблаго-устройство» | 30.03.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,06046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1256,64219 |

10.3. строки 1.2.1.1.2.10, 1.2.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.10 | Заключение соглашения компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 30.03.2020 | 30.05.2020 | количество соглашений компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» (начало работ в 2019 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 61527,6892 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 120587,1097 |
| 1.2.1.1.2.11 | Заключение договора на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов |  | 30.03.2020 | 30.05.2020 | количество договоров на компенсацию расходов ОАО «МРСК Урала», связанных с переустройством электросетевых объектов | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7167,08031 |

10.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1151216,73331 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 224970,9606 |
|  | бюджет города Перми(неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3728,89291 |
|  | бюджет Пермского края | 772311,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 150205,8798 |

10.5. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 30.05.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6396,810 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.6. строки 1.2.1.1.3.2-1.2.1.1.3.3 признать утратившими силу;

10.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 6396,810 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6396,810 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |

10.8. строки 1.2.1.1.4.1, 1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «Пермблаго-устройство» | 20.04.2020 | 25.10.2020 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,13 | бюджет города Перми | 23416,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 70608,80903 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 167531,9194 |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство трамвайных путей |  | 30.03.2020 | 30.05.2020 | протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | 3,1 | бюджет города Перми | 35049,783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147198,810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 148099,3551 |

10.9. строки 1.2.1.1.4.4, 1.2.1.1.4.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4.4 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблаго-устройство» | 10.02.2020 | 20.04.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 102,063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 306,190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 597,80379 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 01.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 0,1 | бюджет города Перми | 9213,85148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1679,86096 |

10.10. после строки 1.2.1.1.4.7 дополнить строкой 1.2.1.1.4.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.8 | Заключение соглашения компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 30.08.2020 | 31.12.2020 | количество соглашений компенсации расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 470,71427 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 605168,50855 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68655,046 |
|  | бюджет Пермского края | 218113,80903 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 318399,65352 |

10.12. строки 1.2.1.1.6.5-1.2.1.1.6.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.5 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 20.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,2 | бюджет города Перми | 55342,48325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132582,24035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 |
|  |  |  | 20.04.2020 | 31.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство основания дорожной одежды | км | 1,2 |  |  |
| 1.2.1.1.6.6 | Выполнение работ по восстановлению оси трассы |  | 20.04.2020 | 30.06.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление оси трассы | км | 1,2 |  |  |
| 1.2.1.1.6.7 | Выполнение работ по временной организации дорожного движения |  | 20.04.2020 | 30.06.2020 | количество схем временной организации дорожного движения | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.6.8 | Демонтаж сооружений на участке |  | 30.06.2020 | 30.08.2020 | количество демонтированных сооружений на участке | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.6.9 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (ливневая канализация, хозфекальная канализация, теплосети) |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (ливневая канализация) | м | 675,0 |  |  |
|  |  |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (хозфекальная канализация) | м | 288,0 |  |  |
|  |  |  | 30.08.2020 | 30.10.2020 | количество установленных сборных блоков тепловой сети | шт. | 120,0 |  |  |

10.13. после строки 1.2.1.1.6.10 дополнить строкой 1.2.1.1.6.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.11 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблаго-устройство» | 30.08.2020 | 31.12.2020 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 111,50175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 334,50465 |

10.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 273255,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68313,900 |
|  | бюджет Пермского края | 167441,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 |

10.15. строку 1.2.1.1.8.1 признать утратившей силу;

10.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | итого | 7520,656 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520,656 |

10.17. строку 1.2.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.3 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.08.2020 | 31.12.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 | бюджет города Перми | 14746,92568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42545,02818 |

10.18. строку 1.2.1.1.10.4 признать утратившей силу;

10.19. строку 1.2.1.1.10.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 01.06.2020 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4512,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1369,43279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13535,93903 |

10.20. после строки 1.2.1.1.10.5 дополнить строкой 1.2.1.1.10.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.10.6 | Установление сервитута (ограниченного права пользования частью земельного участка) | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.08.2020 | 25.12.2020 | количество заключенных договоров на оплату пользования частью земельного участка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11,36432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.21. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 76720,890 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 14758,390 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4512,100 |
|  | бюджет Пермского края | 43914,46097 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13535,93903 |

10.22. строку 1.2.1.1.18.4 признать утратившей силу;

10.23. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования | итого | 1600000,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 1600000,000 |

10.24. строки 1.2.1.1.19.3-1.2.1.1.19.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.19.3 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 0,43 | бюджет города Перми | 1160,76312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3482,19135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 88215,55687 |
| 1.2.1.1.19.4 | Выполнение разбивочных работ |  | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 0,43 |  |  |
| 1.2.1.1.19.5 | Строительство ливневой канализации |  | 01.07.2020 | 01.08.2020 | протяженность устроенной ливневой канализации | км | 0,43 |  |  |
| 1.2.1.1.19.6 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по ведению строительного контроля |  | 30.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по ведению строительного контроля | ед. | 1 |  |  |

10.25. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования | итого | 94805,462 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1185,100 |
|  | бюджет Пермского края | 3555,202 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90065,160 |

10.26. строки 1.2.1.1.20.3-1.2.1.1.20.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.20.3 | Выполнение подготовительных работ | МКУ «Пермблаго-устройство» | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено устройство земляного полотна | км | 1,156 | бюджет города Перми | 1215,42636 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3646,1071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 92368,1038 |
| 1.2.1.1.20.4 | Выполнение разбивочных работ |  | 25.04.2020 | 01.05.2020 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,156 |  |  |
| 1.2.1.1.20.5 | Строительство ливневой канализации |  | 01.07.2020 | 01.08.2020 | протяженность устроенной ливневой канализации | км | 1,156 |  |  |

10.27. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.20, в том числе по источникам финансирования | итого | 99267,528 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1240,900 |
|  | бюджет Пермского края | 3722,528 |
|  | бюджет Российской Федерации | 94304,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4806073,78739 |
|  | бюджет города Перми | 625500,8266 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18970,92844 |
|  | бюджет Пермского края | 3244791,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 732441,47235 |
|  | бюджет Российской Федерации | 184369,260 |

10.28. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4817470,12709 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 633500,8266 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22367,26814 |
|  | бюджет Пермского края | 3244791,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 732441,47235 |
|  | бюджет Российской Федерации | 184369,260 |

10.29. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Микрорайон Чапаева (2 очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3,0 | бюджет города Перми | 1716,44687 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4825,50984 |
| 1.2.2.1.1.2 | Микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  | 01.04.2020 | 25.12.2020 |  | км | 7,9 | бюджет города Перми | 18503,650 |

10.30. строку 1.2.2.1.1.3 признать утратившими силу;

10.31. строку 1.2.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.4 | ул. Лядовская от дома № 123 до Восточного обхода | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.08.2020 | 25.12.2020 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 4,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12050,39582 |

10.32. строки 1.2.2.1.1.5-1.2.2.1.1.7 признать утратившими силу;

10.33. после строки 1.2.2.1.1.4 дополнить строками 1.2.2.1.1.41-1.2.2.1.1.46 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.41 | микрорайон Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. исичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. олмогорской до ул. Холмгорской 2-й, ул. Зеленогоская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.10.2020 | 31.12.2020 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 8,61 | бюджет Пермского края | 13543,13184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.42 | ул. Шоссейная 2-я от тоннеля до ул. Папанинцев | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.10.2020 | 31.12.2020 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,9 | бюджет Пермского края | 2120,300 |
| 1.2.2.1.1.43 | ул. Рязанская |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 |  | км | 2,0 | бюджет города Перми | 127,22701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4372,77299 |
| 1.2.2.1.1.44 | микрорайон Январский |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | км | 20,46 | бюджет города Перми | 7009,6116 |
| 1.2.2.1.1.45 | микрорайон Кировский |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  | км | 7,64 | бюджет города Перми | 6174,36558 |
| 1.2.2.1.1.46 | микрорайон Кислотные дачи |  | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  | км | 7,29 | бюджет города Перми | 5663,57402 |

10.34. строки 1.2.2.1.1.8-1.2.2.1.1.21 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.8 | ул. Василия Васильева | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 30.07.2020 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4146,4422 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.9 | микрорайон Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3408,080 |
| 1.2.2.1.1.10 | ул. Братская от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужская; ул. Рыбацкая от дома № 7 до дома № 21 |  | 01.01.2020 | 30.07.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4121,0184 |
| 1.2.2.1.1.11 | микрорайон Кислотные дачи |  | 01.01.2020 | 30.07.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4406,613 |
| 1.2.2.1.1.12 | ул. Фоминская |  | 01.01.2020 | 30.08.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1481,41237 |
| 1.2.2.1.1.13 | микрорайон Январский |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9479,905 |
| 1.2.2.1.1.14 | микрорайон Кировский |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4908,846 |
| 1.2.2.1.1.15 | микрорайоны Старые Водники, Нижняя Курья |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4670,796 |
| 1.2.2.1.1.16 | микрорайон Налимиха |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6501,57684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4890,31261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 338,05555 |
| 1.2.2.1.1.17 | ул. Пристанционная, Бахаревская 1-я |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3442,661 |
| 1.2.2.1.1.18 | Сылвенский тракт, Бродовский тракт от Сылвенского тракта до Восточного обхода |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10299,924 |
| 1.2.2.1.1.19 | ул. Шоссейная 2-я от тоннеля до ул. Папанинцев |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1874,67164 |
| 1.2.2.1.1.20 | ул. Рязанская |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2936,653 |
| 1.2.2.1.1.21 | микрорайон Гайва |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6963,899 |

10.35. строку 1.2.2.1.1.221 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.221 | Микрорайон Чапаева (2 очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 30.07.2020 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1165,61768 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.36. строку 1.2.2.1.1.24 признать утратившей силу;

10.37. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 167879,86505 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 89637,600 |
|  | бюджет Пермского края | 62361,750 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15880,51505 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 167879,86505 |
|  | бюджет города Перми | 89637,600 |
|  | бюджет Пермского края | 62361,750 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15880,51505 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 167879,86505 |
|  | бюджет города Перми | 89637,600 |
|  | бюджет Пермского края | 62361,750 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15880,51505 |

10.38. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 5002325,88554 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 740114,320 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22367,26814 |
|  | бюджет Пермского края | 3307153,050 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 748321,9874 |
|  | бюджет Российской Федерации | 184369,260 |

11. В приложении 3:

11.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 327386,201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40020,043 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9297,544 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9970,522 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9734,508 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9027,829 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12345,546 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9489,768 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10742,595 |
| 1.3.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5529,183 |

11.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 443543,739 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 443543,739 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 443543,739 |
|  | бюджет города Перми | 443543,739 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 443543,739 |
|  | бюджет города Перми | 443543,739 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 443543,739 |
|  | бюджет города Перми | 443543,739 |

12. В приложении 4:

12.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 30.06.2020 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 0,307 | бюджет города Перми | 598,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 4,700 | бюджет города Перми | 2855,52625 |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 4,500 | бюджет города Перми | 2760,8515 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 3,700 | бюджет города Перми | 3019,14312 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 7,650 | бюджет города Перми | 3684,35894 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 6,800 | бюджет города Перми | 4007,27688 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 3,800 | бюджет города Перми | 3072,78675 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 8,400 | бюджет города Перми | 4979,101 |
|  |  | МКУ «БНЛ» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. ед. | 0,450 | бюджет города Перми | 295,00556 |

12.2. строки 1.4.1.1.1.3.1, 1.4.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1450,84562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 4,38325 | бюджет города Перми | 1135,25517 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 6,98883 | бюджет города Перми | 1819,19246 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 1,28488 | бюджет города Перми | 334,45426 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 12,39731 | бюджет города Перми | 3210,88469 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 11,14144 | бюджет города Перми | 2900,11683 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 12,26913 | бюджет города Перми | 3177,68627 |
|  |  | МКУ «БНЛ» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 0,93959 | бюджет города Перми | 244,57528 |
| 1.4.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,00481 | бюджет города Перми | 8024,52747 |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 12,72699 | бюджет города Перми | 10386,98399 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 2,37623 | бюджет города Перми | 1950,47785 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 16987,34651 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 6,49628 | бюджет города Перми | 6033,15435 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 30.12.2020 |  | тыс. кв. м | 12,57533 | бюджет города Перми | 11737,80736 |

12.3. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | тыс. кв. м | 11,4 | бюджет города Перми | 44,652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 23,0 | бюджет города Перми | 90,087 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 11,3 | бюджет города Перми | 44,260 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 11,0 | бюджет города Перми | 43,085 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 83,0 | бюджет города Перми | 325,099 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 47,8 | бюджет города Перми | 187,225 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 70,4 | бюджет города Перми | 275,745 |
|  |  | МКУ «БНЛ» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | тыс. кв. м | 33,1 | бюджет города Перми | 129,647 |

12.4. строки 1.4.1.1.1.5-1.4.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 10 | бюджет города Перми | 326,7838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 65,35676 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 130,71352 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 98,03514 |
|  |  |  |  |  |  | м | 18,0 |  | 109,48374 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 130,71352 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 130,71352 |
| 1.4.1.1.1.6 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 51 | бюджет города Перми | 4837,43045 |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.04.2020 |  | ед. | 54 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 529,26858 |
|  |  | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 12 | бюджет города Перми | 789,47368 |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 6 | бюджет города Перми | 394,73684 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 9 | бюджет города Перми | 592,10526 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 13 | бюджет города Перми | 855,26317 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 12 | бюджет города Перми | 789,47368 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 65,78947 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 23 | бюджет города Перми | 1513,1579 |
| 1.4.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 218,0 | бюджет города Перми | 821,315 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 400,0 |  | 1507,000 |
|  |  | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных дорожных ограждений | ед. | 2 | бюджет города Перми | 7,10374 |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 4 |  | 10,96958 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 3 |  | 8,86163 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 46 |  | 111,3606 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | ед. | 27 |  | 60,02089 |
| 1.4.1.1.1.8 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «БДР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 1476,0 | бюджет города Перми | 2715,964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 484,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 890,755 |
|  |  | МКУ «БИР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 1608,0 | бюджет города Перми | 2958,855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2260,01375 |
|  |  | МКУ «БКР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 186,0 | бюджет города Перми | 342,256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 278,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 511,632 |
|  |  | МКУ «БЛР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 546,0 | бюджет города Перми | 1004,686 |
|  |  | МКУ «БМР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 494,0 | бюджет города Перми | 909,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 194,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 357,038 |
|  |  | МКУ «БОР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 86,0 | бюджет города Перми | 158,247 |
|  |  | МКУ «БСР» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 1402,0 | бюджет города Перми | 2579,797 |
|  |  |  |  |  |  |  | 154,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 283,422 |
|  |  | МКУ «БНЛ» | 01.07.2020 | 31.12.2020 |  | м | 414,0 | бюджет города Перми | 761,795 |
| 1.4.1.1.1.9 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «БЛР» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 750 | бюджет города Перми | 300,000 |

12.5. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 131414,14933 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 126582,020 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4832,12933 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 131414,14933 |
|  | бюджет города Перми | 126582,020 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4832,12933 |

12.6. строку 1.4.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 129 | бюджет города Перми | 10161,483 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество находящихся на содержании светофорных объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 267 |  | 17727,017 |

12.7. строку 1.4.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.2.3.1 | Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | 8 | бюджет города Перми | 21875,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2020 | 25.12.2020 |  | ед. | 17 | бюджет Пермского края | 65625,000 |

12.8. строку 1.4.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения на территории города | ед. | 8 | бюджет города Перми | 7941,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения на территории города | ед. | 2 |  | 119,800 |

12.9. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46347,000 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 46347,000 |
|  | бюджет города Перми | 46347,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 320145,81694 |
|  | бюджет города Перми | 249564,720 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4956,09694 |
|  | бюджет Пермского края | 65625,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 320145,81694 |
|  | бюджет города Перми | 249564,720 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4956,09694 |
|  | бюджет Пермского края | 65625,000 |