

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020

№ 1042

**О внесении изменений   
в муниципальную программу   
«Формирование современной   
городской среды», утвержденную   
постановлением администрации   
города Перми от 19.10.2017 № 897**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п   
«Об утверждении государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185   
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781   
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017   
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626,   
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019   
№ 164-П, от 26.08.2019 № 505, от 16.10.2019 № 693, от 18.10.2019 № 743,   
от 10.12.2019 № 995, от 30.12.2019 № 1129, от 12.02.2020 № 132, от 22.04.2020   
№ 375, от 08.06.2020 № 500, от 14.07.2020 № 613, от 15.09.2020 № 832).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2020 № 1042

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897**

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – программа) | | | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Субботин И.А. заместитель главы администрации города Перми | | | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) | | | | | | |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство»;  территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО) | | | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2D4FBD1BDDA3E9594CCB9E790EECD534E53F47BE56D7BFCCE1D21EE34AE0C9E0A7432A02FFA56563DD09141ED2B62A1D11BfDi5G) «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п.  1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми.  На территории города Перми, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположено 5394 многоквартирных домов.  На придомовой территории 1718 многоквартирных домов города Перми проведены мероприятия  по обустройству придомовой территории общей площадью 6,04 млн. кв. м. Всего по состоянию на конец 2020 года приведено в нормативное состояние 31,9 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 42,9 %.  2. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми.  Требования к уровню благоустройства территории города Перми определены в [Правилах](consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2D4FBD1BDDA3E9594CCB9E790EDC95B4D53F47BE56D7BFCCE1D21EE34AE0E9B087133AD70FF434765DF9458F32374BDD319D7f7iDG) благоустройства территории в городе Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 (далее – Решение № 265).  В целях формирования комфортной среды проживания на территории города Перми необходимой является оценка уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в районах города Перми на предмет соответствия уровня их благоустройства требованиям [Решения](consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2D4FBD1BDDA3E9594CCB9E790EDC95B4D53F47BE56D7BFCCE1D21FC34F602990F6F36A365A91201f3i0G) № 265. Окончание проведения инвентаризации – 2020 год.  3. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, долин малых рек и иных территорий (далее – общественные территории города Перми).  В целях организации процесса комплексного благоустройства общественных территорий города Перми программой предусмотрено обеспечение универсальных механизмов: капитальный ремонт, реконструкция, строительство общественных территорий города Перми.  Таким образом, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году начат капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы на участке от Кафедрального собора до моста через реку Каму. Перечень работ по благоустройству общественной территории определен по результатам общественного обсуждения в фокус-группах.  В 2020 году завершено благоустройство в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» общественной территории «Сквер в 68 квартале, эспланада».  В 2018-2024 годах по результатам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий муниципального образования город Пермь в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы определен перечень общественных территорий города Перми, подлежащих благоустройству, в количестве 33 единиц | | | | | | |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь.  1.1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми.  1.1.2. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми.  1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь.  1.2.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | | | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2024 годы | | | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| программа, всего  (тыс. руб.), в том числе | 578212,77149 | 808073,86502 | 779953,70328 | 456242,4 | 464612,1 | 459081,3 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 228185,48015 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970,87500 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 136637,74037 | 223232,37717 | 101755,56673 | 134425,5 | 134769,6 | 134769,7 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854,37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970,875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594,17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 317793,42315 | 470865,93957 | 490099,33015 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 227512,55615 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 210570,97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий, % | - | - | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 11,6 | 11,6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 | 28,8 | 31,6 | 35,41 | 38,91 | 42,41 | 46,01 |

-------------------------------------

1 Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить   
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854,37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970,875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594,17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | итого | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854,37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970,875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594,17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 317793,42315 | 470865,93957 | 490099,33015 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 227512,55615 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 210570,97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | итого | 317793,42315 | 470865,93957 | 490099,33015 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 227512,55615 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 210570,97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | | итого | 578212,77149 | 808073,86502 | 779953,70328 | 456242,4 | 464612,1 | 459081,3 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 228185,48015 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970,87500 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 136637,74037 | 223232,37717 | 101755,56673 | 134425,5 | 134769,6 | 134769,7 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | всего | 578212,77149 | 808073,86502 | 779953,70328 | 456242,4 | 464612,1 | 459081,3 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 228185,48015 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970,87500 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 136637,74037 | 223232,37717 | 101755,56673 | 134425,5 | 134769,6 | 134769,7 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 27 | 22 | 341 | 341 | 341 | 351 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9158, 27545 | 9706, 72881 | 10629, 06412 | 10949,2 | 8852,8 | 8852,8 | 8852,8 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1279, 04453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет Пермского края | 9890, 93749 | 1941, 34576 | 2125, 81269 | 2189,8 | 1770,5 | 1770,5 | 1770,5 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5116, 17811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 26742,16434 | 36885,56945 | 40390, 44377 | 41607,1 | 33640,5 | 33640,5 | 33640,5 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6527, 45596 | 7757, 42104 | 8239, 25858 | 7771,2 | 8993,9 | 8993,9 | 8993,9 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 145, 17620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 7049, 65244 | 1551, 48421 | 1647, 85161 | 1554,2 | 1798,8 | 1798,8 | 1798,8 |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 580, 70480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 19060,17142 | 29478,19993 | 31309, 18270 | 29530,4 | 34176,7 | 34176,7 | 34176,7 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 | 23 | 411 | 411 | 411 | 421 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5073, 52287 | 6013, 66177 | 6381, 98173 | 6004,0 | 6948,7 | 6948,7 | 6948,7 |
| бюджет Пермского края | 5479, 40470 | 1202, 73235 | 1276, 39627 | 1200,8 | 1389,7 | 1389,7 | 1389,7 |
| бюджет Российской Федерации | 14814,68678 | 22851,91471 | 24251, 53067 | 22815,2 | 26404,9 | 26404,9 | 26404,9 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 27 | 14 | 51 | 51 | 61 | 61 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7678, 78774 | 8484, 77709 | 5791, 60275 | 4538,5 | 2937,9 | 2937,9 | 2937,9 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 804, 47100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 8293, 09076 | 1696, 95542 | 1158, 32048 | 907,7 | 587,6 | 587,6 | 587,6 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 3217, 88400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 22422,06020 | 32242,15292 | 22008, 09055 | 17246,1 | 11163,9 | 11163,9 | 11163,9 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 20 | 23 | 381 | 381 | 381 | 381 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6919, 74260 | 8837, 40730 | 9395, 39924 | 8873,3 | 10269,2 | 10269,2 | 10269,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 17, 46137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 7473, 32199 | 1767, 48146 | 1879, 07973 | 1774,7 | 2053,9 | 2053,9 | 2053,9 |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 69, 84549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 20205,64839 | 33582,14774 | 35702, 51723 | 33718,3 | 39023,5 | 39023,5 | 39023,5 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 | 13 | 161 | 161 | 161 | 161 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4965, 63776 | 5291, 70399 | 5620, 47546 | 5304,0 | 6138,6 | 6138,6 | 6138,6 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 264, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 5362, 88878 | 1058, 34080 | 1124, 09502 | 1060,8 | 1227,7 | 1227,7 | 1227,7 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1056, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 14499,66226 | 20108,47513 | 21357, 80680 | 20155,3 | 23326,5 | 23326,5 | 23326,5 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 | 60 | 31 | 531 | 531 | 531 | 531 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672, 924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 11760,44728 | 17215,301 | 11913, 09312 | 10018,8 | 11595,1 | 11595,1 | 11595,1 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1489, 84690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 12701,28306 | 3443, 06002 | 2382, 61837 | 2003,8 | 2319,0 | 2319,0 | 2319,0 |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5959, 38760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 34340,50607 | 65418,14055 | 45269, 75224 | 38071,6 | 44061,5 | 44061,5 | 44061,5 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854,37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970, 875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594, 17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854,37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970, 875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594,17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289, 32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854, 37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970, 875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594, 17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289, 32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Дзержинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 100 | 950 | 950 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Индустриального района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 670 | 670 | 670 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кировского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 1300 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Ленинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 23 | 82 | 82 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Мотовилихинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 100 | 950 | 950 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Орджоникидзевского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 2620 | 2620 | 2620 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Свердловского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории поселка Новые Ляды, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 52 | 52 | 53 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | всего | 260419,34834 | 337207,92545 | 289854, 37313 | 267294,8 | 278680,9 | 278680,9 | 278680,9 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 57970, 875 | 53459,0 | 55736,2 | 55736,2 | 55736,2 |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 11594, 17417 | 10691,8 | 11147,2 | 11147,2 | 11147,2 |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 220289,32396 | 203144,0 | 211797,5 | 211797,5 | 211797,5 |

--------------------------------

1 Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Формирование

комфортного внутригородского

пространства на территории

муниципального образования

город Пермь» муниципальной

программы «Формирование

современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц1) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов, исходя   
из минимального перечня работ по благоустройству2

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2018 год | |
| Дзержинский район | |
| 1 | Ул. Ветлужская, 66 |
| 2 | Ул. Голева, 2 |
| 3.1 | Ул. Комиссара Пожарского, 12 |
| 3.2 | Проспект Парковый, 30/2 |
| 4.1 | Ул. Ленина, 100 |
| 4.2 | Ул. Ленина, 102 |
| 4.3 | Ул. Ленина, 98 |
| 4.4 | Ул. Екатерининская, 220 |
| 5.1 | Ул. Ленина, 71 |
| 5.2 | Ул. Ленина, 73 |
| 5.3 | Ул. Ленина, 75 |
| 5.4 | Ул. Плеханова, 33 |
| 5.5 | Ул. Толмачева, 32 |
| 6.1 | Проспект Парковый, 41а |
| 6.2 | Проспект Парковый, 41б |
| 6.3 | Проспект Парковый, 41в |
| 6.4 | Проспект Парковый, 41г |
| 6.5 | Проспект Парковый, 43 |
| 7.1 | Ул. Сергея Есенина, 7 |
| 7.2 | Ул. Сергея Есенина, 9 |
| 7.3 | Ул. Сергея Есенина, 11 |
| 7.4 | Ул. Сергея Есенина, 13 |
| Индустриальный район | |
| 1.1 | Шоссе Космонавтов, 117 |
| 1.2 | Шоссе Космонавтов, 121 |
| 2.1 | Ул. Экскаваторная, 51 |
| 2.2 | Ул. Экскаваторная, 53 |
| 3.1 | Ул. Мира, 132 |
| 3.2 | Ул. Мира, 130 |
| 4.1 | Ул. Дениса Давыдова, 20 |
| 4.2 | Ул. Дениса Давыдова, 18 |
| 4.3 | Ул. Мира, 83 |
| 4.4 | Ул. Мира, 85 |
| 5.1 | Ул. Милиционера Власова, 31 |
| 5.2 | Ул. Милиционера Власова, 35 |
| 6.1 | Ул. Советской Армии, 37 |
| 7.1 | Ул. Мира, 74 |
| 8.1 | Проспект Декабристов, 20 |
| 9.1 | Ул. Мира, 35 |
| 9.2 | Ул. Мира, 31 |
| 9.3 | Ул. Мира, 33 |
| 10.1 | Ул. Мира, 65 |
| 10.2 | Ул. Качалова, 32 |
| 11.1 | Ул. Мира, 78а |
| 11.2 | Ул. Мира, 80а |
| 12.1 | Ул. Льва Толстого, 10 |
| 12.2 | Ул. Льва Толстого, 33 |
| 12.3 | Ул. Стахановская, 10 |
| 12.4 | Ул. Карпинского, 17 |
| 13.1 | Ул. Архитектора Свиязева, 28 |
| 13.2 | Ул. Архитектора Свиязева, 28а |
| 13.3 | Ул. Архитектора Свиязева, 28б |
| 13.4 | Ул. Архитектора Свиязева, 30 |
| Кировский район | |
| 1 | Ул. Ласьвинская, 68б |
| 2 | Ул. Генерала Панфилова, 8 |
| 3.1 | Ул. Кировоградская, 16 |
| 3.2 | Ул. Кировоградская, 18 |
| 4.1 | Ул. Закамская, 2в |
| 4.2 | Ул. Закамская, 2а |
| 4.3 | Ул. Закамская, 2б |
| 5 | Ул. Маршала Рыбалко, 99в |
| 6 | Ул. Ямпольская, 9 |
| 7.1 | Ул. Липатова, 18 |
| 7.2 | Ул. Липатова, 20 |
| 8 | Ул. Адмирала Ушакова, 32 |
| 9.1 | Ул. Волгодонская, 19 |
| 9.2 | Ул. Волгодонская, 21 |
| 10.1 | Ул. Каляева, 12 |
| 10.2 | Ул. Каляева, 14 |
| 11.1 | Ул. Судозаводская, 10 |
| 11.2 | Ул. Танцорова, 73 |
| 11.3 | Ул. Камышинская, 8 |
| Ленинский район | |
| 1.1 | Ул. Борчанинова, 1 |
| 1.2 | Ул. Борчанинова, 3 |
| 1.3 | Ул. Ленина, 74 |
| 1.4 | Ул. Пермская, 161 |
| 2.1 | Ул. Борчанинова, 4 |
| 2.2 | Ул. Борчанинова, 6 |
| 2.3 | Ул. Ленина, 72а |
| 2.4 | Ул. Ленина, 72б |
| 3.1 | Проспект Комсомольский, 3 |
| 3.2 | Проспект Комсомольский, 8 |
| 3.3 | Проспект Комсомольский, 10 |
| 3.4 | Проспект Комсомольский, 14 |
| 3.5 | Проспект Комсомольский, 16 |
| 3.6 | Проспект Комсомольский, 24 |
| 3.7 | Ул. Ленина, 39 |
| 4.1 | Ул. Крисанова, 16 |
| 4.2 | Ул. Крисанова, 18б |
| 4.3 | Ул. Крисанова, 18а |
| 4.4 | Ул. Ленина, 78 |
| 4.5 | Ул. Ленина, 80 |
| 4.6 | Ул. Ленина, 82 |
| 5.1 | Ул. Екатерининская, 48 |
| 5.2 | Ул. 25-го Октября, 24 |
| 5.3 | Ул. Екатерининская, 52 |
| 6 | Ул. Ленина, 10 |
| 7.1 | Ул. Монастырская, 101 |
| 7.2 | Ул. Монастырская, 101б |
| 7.3 | Ул. Монастырская, 101а |
| 7.4 | Ул. Монастырская, 96 |
| 8.1 | Ул. Монастырская, 87 |
| 8.2 | Ул. Монастырская, 93 |
| 9 | Ул. Екатерининская, 53 |
| 10 | Ул. Екатерининская, 166 |
| 11.1 | Ул. Сибирская, 4а |
| 11.2 | Ул. Советская, 28 |
| 12.1 | Ул. Пушкина, 29 |
| 12.2 | Проспект Комсомольский, 40 |
| Мотовилихинский район | |
| 1.1 | Ул. Гарцовская, 50 |
| 1.2 | Ул. Гарцовская, 52 |
| 1.3 | Ул. Гарцовская, 54 |
| 1.4 | Ул. Гарцовская, 58 |
| 2 | Ул. Лузенина, 12 |
| 3 | Ул. Республиканская, 12 |
| 4.1 | Ул. Целинная, 31/3 |
| 4.2 | Ул. Евгения Пермяка, 1 |
| 5.1 | Ул. Уральская, 53а |
| 5.2 | Ул. Уральская, 57а |
| 5.3 | Ул. Уральская, 59 |
| 5.4 | Ул. Уральская, 59а |
| 5.5 | Ул. Уральская, 61 |
| 5.6 | Ул. Уральская, 61а |
| 5.7 | Ул. Уральская, 55 |
| 5.8 | Ул. Уральская, 57 |
| 6.1 | Ул. Крупской, 55 |
| 6.2 | Ул. Крупской, 57 |
| 7.1 | Ул. Ушинского, 6 |
| 7.2 | Ул. Ушинского, 8 |
| 9.1 | Ул. Уральская, 75 |
| 9.2 | Ул. Циолковского, 11 |
| 9.3 | Ул. Индустриализации, 4 |
| 10.1 | Ул. Степана Разина, 34 |
| 11.1 | Ул. Пушкарская, 83 |
| 11.2 | Ул. Старцева, 37 |
| 12 | Ул. Пушкарская, 81 |
| 13 | Ул. Старцева, 5 |
| 14.1 | Ул. Уинская, 4 |
| 14.2 | Ул. Уинская, 4а |
| 15 | Ул. Юрша, 64 |
| Орджоникидзевский район | |
| 1.1 | Ул. Карбышева, 76/1 |
| 1.2 | Ул. Карбышева, 76/2 |
| 1.3 | Ул. Карбышева, 76/3 |
| 1.4 | Ул. Карбышева, 76/4 |
| 2.1 | Ул. Качканарская, 47 |
| 2.2 | Ул. Качканарская, 45 |
| 3 | Ул. Молдавская, 4 |
| 4 | Ул. Радистов, 13 |
| 5.1 | Ул. Карбышева, 78/1 |
| 5.2 | Ул. Карбышева, 78/2 |
| 6.1 | Ул. Цимлянская, 11 |
| 6.2 | Ул. Адмирала Старикова, 49 |
| 7.1 | Ул. Александра Щербакова, 45 |
| 7.2 | Ул. Александра Щербакова, 47 |
| 7.3 | Ул. Александра Щербакова, 49 |
| 8.1 | Ул. Вильямса, 53а |
| 8.2 | Ул. Вильямса, 53б |
| 9 | Ул. Социалистическая, 28 |
| 10 | Ул. Маршала Толбухина, 14 |
| 11 | Ул. Александра Щербакова, 39 |
| Свердловский район | |
| 1.1 | Ул. Народовольческая, 3 |
| 1.2 | Ул. Революции, 9а |
| 1.3 | Ул. Народовольческая, 3а |
| 2.1 | Ул. Газеты Звезда, 45 |
| 2.2 | Ул. Революции, 38 |
| 2.3 | Ул. Швецова, 41 |
| 3.1 | Ул. Глеба Успенского, 17 |
| 3.2 | Ул. Краснофлотская, 18 |
| 4.1 | Ул. Новосибирская, 24 |
| 4.2 | Ул. Новосибирская, 26 |
| 5.1 | Ул. Гусарова, 16 |
| 5.2 | Ул. Гусарова, 18а |
| 6 | Ул. Академика Курчатова, 3 |
| 7.1 | Ул. Героев Хасана, 147 |
| 7.2 | Ул. Героев Хасана, 149 |
| 8 | Ул. Героев Хасана, 159 |
| 9.1 | Ул. Уфимская, 14 |
| 9.2 | Ул. Уфимская, 20 |
| 10.1 | Ул. Куйбышева, 86 |
| 10.2 | Ул. Куйбышева, 88 |
| 10.3 | Ул. Соловьева, 11 |
| 10.4 | Ул. Соловьева, 9 |
| 11.1 | Проспект Комсомольский, 82 |
| 11.2 | Проспект Комсомольский, 84 |
| 11.3 | Ул. Соловьева, 3 |
| 11.4 | Ул. Героев Хасана, 8 |
| 11.5 | Ул. Героев Хасана, 10 |
| 11.6 | Ул. Героев Хасана, 12 |
| 12 | Ул. Куйбышева, 101 |
| 13 | Ул. Моторостроителей, 5 |
| 14 | Ул. Моторостроителей, 7 |
| 15 | Ул. Моторостроителей, 8 |
| 16.1 | Ул. Красноармейская 1-я, 58а |
| 16.2 | Проспект Комсомольский, 62 |
| 16.3 | Ул. Полины Осипенко, 51а |
| 16.4 | Проспект Комсомольский, 64 |
| 16.5 | Проспект Комсомольский, 66 |
| 16.6 | Ул. Полины Осипенко, 53 |
| 16.7 | Ул. Полины Осипенко, 51 |
| 16.8 | Ул. Полины Осипенко, 45 |
| 16.9 | Ул. Газеты Звезда, 73 |
| 16.10 | Ул. Красноармейская 1-я, 50 |
| 16.11 | Ул. Красноармейская 1-я, 52 |
| 16.12 | Ул. Красноармейская 1-я, 56а |
| 17 | Ул. Максима Горького, 77 |
| 18.1 | Ул. Холмогорская, 15 |
| 18.2 | Ул. Холмогорская, 19 |
| 18.3 | Ул. Холмогорская, 21 |
| 18.4 | Ул. Холмогорская, 23 |
| 19.1 | Ул. Героев Хасана, 97 |
| 19.2 | Ул. Нейвинская, 1 |
| 20.1 | Ул. Серпуховская, 5 |
| 20.2 | Ул. Краснополянская, 9 |
| 21 | Ул. Братская, 2/1 |
| 22 | Ул. 25-го Октября, 66 |
| 23.1 | Поселок Новые Ляды, ул. 40-летия Победы, 16 |
| 23.2 | Поселок Новые Ляды, ул. 40-летия Победы, 20 |
| 2019 год | |
| Дзержинский район | |
| 1.1 | Ул. Ленина, 79 |
| 1.2 | Ул. Петропавловская, 76 |
| 1.3 | Ул. Петропавловская, 78 |
| 1.4 | Ул. Хохрякова, 25 |
| 1.5 | Ул. Петропавловская, 82 |
| 1.6 | Ул. Ленина, 81 |
| 1.7 | Ул. Петропавловская, 84 |
| 2.1 | Ул. Василия Каменского, 12 |
| 2.2 | Ул. Василия Каменского, 10 |
| 3 | Ул. Ветлужская, 62 |
| 4.1 | Ул. Куфонина, 28/1 |
| 4.2 | Ул. Куфонина, 28 |
| 5.1 | Ул. Мильчакова, 30а |
| 5.2 | Ул. Мильчакова, 30 |
| 5.3 | Ул. Мильчакова, 32 |
| 5.4 | Ул. Мильчакова, 34 |
| 6 | Ул. Ленина, 96 |
| 7 | Ул. Ленина, 86 |
| 9 | Ул. Красноводская, 24 |
| 10.1 | Ул. Крисанова, 17 |
| 10.2 | Ул. Крисанова, 15 |
| 10.3 | Ул. Крисанова, 13 |
| 11.1 | Ул. Комиссара Пожарского, 17 |
| 11.2 | Ул. Подлесная, 33 |
| 12 | Ул. Котовского, 4 |
| 13 | Ул. Ленина, 69 |
| 14 | Ул. Петропавловская, 64 |
| Индустриальный район | |
| 1 | Ул. Глинки, 13 |
| 2.1 | Ул. Космонавта Леонова, 44 |
| 2.2 | Ул. Космонавта Леонова, 40 |
| 3.1 | Ул. Мира, 122 |
| 3.2 | Ул. Мира, 122а |
| 4 | Ул. Левченко, 6 |
| 5 | Ул. Норильская, 13 |
| 6.1 | Ул. Космонавта Леонова, 64 |
| 6.2 | Ул. Космонавта Леонова, 66 |
| 6.3 | Ул. Космонавта Леонова, 68 |
| 7 | Ул. Карпинского, 112/1 |
| 8.1 | Ул. Танкистов, 58 |
| 8.2 | Ул. Танкистов, 62 |
| 8.3 | Ул. Танкистов, 64 |
| 8.4 | Ул. Семченко, 9 |
| 8.5 | Ул. Семченко, 7 |
| 8.6 | Ул. Кавалерийская, 18 |
| 9.1 | Ул. Баумана, 9 |
| 9.2 | Ул. Баумана, 11 |
| 9.3 | Ул. Советской Армии, 17 |
| 9.4 | Ул. Советской Армии, 21 |
| 10 | Ул. Мира, 29 |
| 11.1 | Ул. Карпинского, 101 |
| 11.2 | Ул. Карпинского, 103 |
| 12.1 | Ул. Подводников, 4 |
| 12.2 | Проспект Декабристов, 3 |
| 12.3 | Проспект Декабристов, 5 |
| 13 | Проспект Декабристов, 25 |
| Кировский район | |
| 1 | Ул. Маршала Рыбалко, 91 |
| 2.1 | Ул. Закамская, 41/1 |
| 2.2 | Ул. Закамская, 41/2 |
| 3 | Ул. Адмирала Нахимова, 34 |
| 4.1 | Ул. Ямпольская, 14а |
| 4.2 | Ул. Ямпольская, 14б |
| 5 | Ул. Петрозаводская, 10 |
| 6.1 | Ул. Автозаводская, 27 |
| 6.2 | Ул. Автозаводская, 27/1 |
| 6.3 | Ул. Автозаводская, 27/2 |
| 7 | Ул. Ялтинская, 17 |
| 8 | Ул. Генерала Панфилова, 17б |
| 9 | Ул. Богдана Хмельницкого, 11/2 |
| 10 | Ул. Судозаводская, 31 |
| 11 | Ул. Волгодонская, 12 |
| 12.1 | Ул. Светлогорская, 21 |
| 12.2 | Ул. Юнг Прикамья, 41 |
| 13 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/1 |
| 14.1 | Ул. Камышинская, 11 |
| 14.2 | Ул. Камышинская, 11а |
| 14.3 | Ул. Камышинская, 11б |
| 15 | Ул. Танцорова, 31 |
| Ленинский район | |
| 1 | Ул. Пермская, 8 |
| 2.2 | Ул. Пушкина, 116б |
| 2.3 | Ул. Пушкина, 116в |
| 3.1 | Ул. Петропавловская, 77 |
| 3.2 | Ул. Петропавловская, 81 |
| 3.3 | Ул. Петропавловская, 83 |
| 3.4 | Ул. Петропавловская, 85 |
| 3.5 | Ул. Петропавловская, 89 |
| 3.6 | Ул. Петропавловская, 91 |
| 3.7 | Ул. Петропавловская, 93 |
| 4.1 | Ул. Екатерининская, 119 |
| 4.2 | Ул. Луначарского, 80 |
| 5.1 | Ул. 25-го Октября, 22а |
| 5.2 | Ул. 25-го Октября, 22б |
| 6.1 | Проспект Комсомольский, 7 |
| 6.2 | Проспект Комсомольский, 11 |
| 7.1 | Ул. Ленина, 47 |
| 7.2 | Ул. Ленина, 49 |
| 7.3 | Проспект Комсомольский, 17 |
| 8.1 | Ул. Луначарского, 26 |
| 8.2 | Ул. Луначарского, 26а |
| 8.3 | Ул. Екатерининская, 51 |
| 9.1 | Ул. Газеты Звезда, 14 |
| 9.2 | Ул. Газеты Звезда, 8 |
| 10 | Ул. Пушкина, 27 |
| 11 | Ул. Екатерининская, 166а |
| 12 | Ул. Пушкина, 1 |
| Мотовилихинский район | |
| 1.1 | Ул. Веры Фигнер, 5а |
| 1.2 | Ул. Металлургов, 10 |
| 1.3 | Ул. Уральская, 86а |
| 2 | Ул. Восстания, 8 |
| 3 | Ул. Звонарева, 5 |
| 4 | Ул. Ивана Франко, 40 |
| 5.1 | Ул. Индустриализации, 6 |
| 5.2 | Ул. Лебедева, 8 |
| 5.3 | Ул. Лебедева, 10/ул. Циолковского, 13 |
| 6.1 | Ул. КИМ, 17 |
| 6.2 | Ул. КИМ, 19 |
| 8.1 | Ул. Макаренко, 36 |
| 8.2 | Ул. Макаренко, 40 |
| 8.3 | Ул. Макаренко, 44 |
| 9 | Ул. Металлистов, 21 |
| 10 | Ул. Свободы, 21 |
| 11 | Ул. Сигаева, 6 |
| 12 | Ул. Ушинского, 3 |
| 13 | Ул. Юрша, 5 |
| 14 | Ул. Юрша, 9 |
| Орджоникидзевский район | |
| 1 | Ул. Бенгальская, 20 |
| 2.1 | Ул. Академика Веденеева, 84 |
| 2.2 | Ул. Академика Веденеева, 86 |
| 3 | Ул. Генерала Черняховского, 35 |
| 4 | Ул. Мозырьская, 5 |
| 5 | Ул. Генерала Черняховского, 82 |
| 6 | Ул. Генерала Черняховского, 74/3 |
| 7.1 | Ул. Гайвинская, 30 |
| 7.2 | Ул. Гайвинская, 30а |
| 7.3 | Ул. Пулковская, 9 |
| 7.4 | Ул. Пулковская, 11 |
| 8 | Ул. Зюкайская, 4 |
| 9.1 | Ул. Луговского, 134 |
| 9.2 | Ул. Луговского, 136 |
| 9.3 | Ул. Луговского, 140 |
| 9.4 | Ул. Васнецова, 13 |
| 10.1 | Ул. Маршала Толбухина, 18 |
| 10.2 | Ул. Кабельщиков, 10 |
| 11 | Ул. Сухумская, 19 |
| 12 | Ул. Молдавская, 8 |
| Свердловский район | |
| 1 | Ул. 25-го Октября, 64 |
| 2 | Проспект Комсомольский, 35 |
| 3 | Проспект Комсомольский, 41 |
| 4 | Ул. Елькина, 3 |
| 5.1 | Проспект Комсомольский, 50 |
| 5.2 | Проспект Комсомольский, 52 |
| 6 | Проспект Комсомольский, 58 |
| 7 | Ул. Фонтанная, 14 |
| 8.1 | Ул. Народовольческая, 37 |
| 8.2 | Ул. Народовольческая, 39 |
| 9 | Ул. Революции, 42 |
| 10.1 | Ул. Таборская, 14 |
| 10.2 | Ул. Солдатова, 1 |
| 10.3 | Ул. Солдатова, 3 |
| 10.4 | Ул. Солдатова, 5 |
| 11.2 | Ул. Академика Курчатова, 4 |
| 11.3 | Ул. Академика Курчатова, 4а |
| 12.1 | Ул. Солдатова, 6 |
| 12.2 | Ул. Солдатова, 4 |
| 13 | Проспект Комсомольский, 75 |
| 14 | Проспект Комсомольский, 80 |
| 15.1 | Проспект Комсомольский, 81 |
| 15.2 | Проспект Комсомольский, 83 |
| 15.3 | Проспект Комсомольский, 85 |
| 17.1 | Проспект Комсомольский, 86 |
| 17.2 | Проспект Комсомольский, 88 |
| 18.2 | Ул. Коминтерна, 6 |
| 19 | Ул. Муромская, 16а |
| 20 | Ул. Чкалова, 10 |
| 21 | Проезд Серебрянский, 19 |
| 22.1 | Ул. Коломенская, 55 |
| 22.2 | Ул. Коломенская, 59 |
| 22.3 | Ул. Коломенская, 32 |
| 23 | Ул. Коломенская, 5 |
| 24.1 | Ул. Солдатова, 43 |
| 24.2 | Ул. Солдатова, 39 |
| 25.1 | Проспект Комсомольский, 47 |
| 25.2 | Проспект Комсомольский, 49 |
| 26 | Проспект Комсомольский, 55 |
| 27 | Ул. Коломенская, 3 |
| 28.1 | Проспект Комсомольский, 68 |
| 28.2 | Проспект Комсомольский, 70 |
| 28.3 | Проспект Комсомольский, 72 |
| 28.4 | Ул. Полины Осипенко, 52 |
| 28.5 | Проспект Комсомольский, 70а |
| 29 | Ул. Седова, 9 |
| 30.1 | Ул. Коломенская, 24а |
| 30.2 | Ул. Коломенская, 24 |
| 30.3 | Ул. Коломенская, 26 |
| 31.1 | Ул. Запорожская, 15 |
| 31.2 | Ул. Запорожская, 17 |
| 31.3 | Ул. Запорожская, 19 |
| 31.4 | Ул. Запорожская, 21 |
| 31.5 | Ул. Запорожская, 23 |
| 32 | Ул. Сахалинская, 3 |
| 33 | Ул. Косьвинская, 11 |
| 34 | Ул. Нейвинская, 10 |
| 35 | Ул. Балхашская, 224 |
| 36.1 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 13 |
| 36.2 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 15 |
| 2020 год | |
| Дзержинский район | |
| 1.1 | Ул. Ленина, 67 |
| 1.2 | Ул. Петропавловская, 60 |
| 1.3 | Ул. Петропавловская, 62 |
| 1.4 | Ул. Петропавловская, 66 |
| 1.5 | Ул. Плеханова, 34а |
| 1.6 | Ул. Петропавловская, 68 |
| 2 | Ул. Ленина, 94 |
| 3.1 | Шоссе Космонавтов, 51 |
| 3.2 | Шоссе Космонавтов, 53 |
| 3.3 | Шоссе Космонавтов, 55 |
| 4 | Ул. Голева, 1 |
| 5.1 | Ул. Блюхера, 5 |
| 5.2 | Ул. Блюхера, 7 |
| 6 | Ул. Василия Каменского, 3 |
| 7 | Ул. Василия Каменского, 4 |
| 8.1 | Ул. Строителей, 8 |
| 8.2 | Ул. Строителей, 12 |
| 9.1 | Ул. Желябова, 11 |
| 9.2 | Ул. Желябова, 13 |
| 10 | Ул. Хабаровская, 133 |
| 11 | Ул. Ветлужская, 125 |
| 12 | Ул. Костычева, 25 |
| Индустриальный район | |
| 1 | Ул. Космонавта Беляева, 59 |
| 2 | Ул. Мира, 112 |
| 3 | Ул. Архитектора Свиязева, 40/1 |
| 3.1 | Ул. Архитектора Свиязева, 40/2 |
| 4 | Ул. Дениса Давыдова, 25 |
| 4.1 | Ул. Дениса Давыдова, 25а |
| 4.2 | Ул. Дениса Давыдова, 27 |
| 4.3 | Ул. Дениса Давыдова, 27а |
| 5 | Ул. Баумана, 29 |
| 5.1 | Ул. Баумана, 29а |
| 5.2 | Ул. Братьев Игнатовых, 9 |
| 5.3 | Ул. Братьев Игнатовых, 7 |
| 6 | Ул. Стахановская, 53 |
| 6.1 | Ул. Стахановская, 55 |
| 7 | Ул. Карпинского, 120 |
| 8 | Ул. Стахановская, 29 |
| 9 | Ул. Самолетная, 50 |
| 9.1 | Ул. Самолетная, 52 |
| 10 | Ул. Подводников, 9 |
| 11 | Ул. Братьев Игнатовых, 21 |
| 11.1 | Ул. Братьев Игнатовых, 21а |
| 12.1 | Ул. Советской Армии, 51 |
| 13 | Ул. Декабристов, 15 |
| 14 | Ул. Мира, 76 |
| 15 | Шоссе Космонавтов, 141 |
| 16 | Ул. Советской Армии, 9 |
| Кировский район | |
| 1 | Ул. Воронежская, 17а |
| 2.1 | Ул. Чистопольская, 7 |
| 2.2 | Ул. Чистопольская, 9 |
| 3.1 | Ул. Худанина, 22 |
| 3.2 | Ул. Автозаводская, 14 |
| 3.3 | Ул. Федосеева, 23 |
| 4.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 28 |
| 4.2 | Ул. Александра Невского, 27 |
| 4.3 | Ул. Адмирала Нахимова, 19 |
| 5.1 | Ул. Ямпольская, 12 |
| 5.2 | Ул. Ямпольская, 12а |
| 6.1 | Ул. Судозаводская, 14 |
| 6.2 | Ул. Адмирала Ушакова, 13 |
| 6.3 | Ул. Судозаводская, 8 |
| 6.4 | Ул. Судозаводская, 18 |
| 7 | Ул. Адмирала Ушакова, 55 |
| 8 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/2 |
| 9 | Ул. Химградская, 51 |
| 10 | Ул. Автозаводская, 41 |
| 11 | Ул. Юнг Прикамья, 39 |
| 12 | Ул. Калинина, 21 |
| 13 | Ул. Адмирала Ушакова, 30 |
| 14 | Ул. Автозаводская, 25 |
| Ленинский район | |
| 1 | Ул. Пушкина, 3 |
| 2.1 | Ул. Пушкина, 23 |
| 2.2 | Ул. Пушкина, 21 |
| 3.1 | Ул. Луначарского, 51 |
| 3.2 | Ул. Луначарского, 51а |
| 3.4 | Проспект Комсомольский, 38а |
| 4.1 | Ул. Луначарского, 105 |
| 4.2 | Ул. Луначарского, 103 |
| 5.1 | Ул. Петропавловская, 37 |
| 5.2 | Ул. Советская, 39 |
| 5.3 | Ул. Советская, 39а |
| 5.4 | Ул. Газеты «Звезда», 9 |
| 6 | Ул. Ленина, 15 |
| 7 | Ул. Петропавловская, 79 |
| Мотовилихинский район | |
| 1.1 | Ул. Студенческая, 18 |
| 1.2 | Ул. Студенческая, 20 |
| 2.1 | Ул. Студенческая, 28 |
| 2.2 | Ул. Студенческая, 30 |
| 3.1 | Бульвар Гагарина, 15 |
| 3.2 | Бульвар Гагарина, 17 |
| 3.3 | Ул. Степана Разина, 34/4 |
| 4 | Ул. Юрша, 100 |
| 5 | Ул. Крупской, 93 |
| 6 | Ул. Крупской, 86а |
| 7 | Ул. Уинская, 3 |
| 8.1 | Ул. Восстания, 11 |
| 8.2 | Ул. Восстания, 13 |
| 8.3 | Ул. Восстания, 11а |
| 9.1 | Ул. Гашкова, 9 |
| 9.2 | Ул. Гашкова, 9а |
| 10 | Ул. Гашкова, 22 |
| 11 | Ул. Хрустальная, 17 |
| 12.1 | Бульвар Гагарина, 93/3 |
| 12.2 | Бульвар Гагарина, 93/4 |
| 13.1 | Ул. Патриса Лумумбы, 9 |
| 13.2 | Ул. Патриса Лумумбы, 9а |
| 13.3 | Ул. Патриса Лумумбы, 13 |
| Орджоникидзевский район | |
| 1 | Ул. Академика Веденеева, 13 |
| 2 | Ул. Академика Веденеева, 79 |
| 3 | Ул. Александра Щербакова, 46 |
| 4 | Ул. Вильямса, 4а |
| 5 | Ул. Вильямса, 24 |
| 6 | Ул. Вильямса, 49 |
| 7 | Ул. Еловский 1-й переулок, 24 |
| 8 | Ул. Косякова, 5 |
| 9 | Ул. Лянгасова, 69а |
| 10 | Ул. Маршала Толбухина, 1 |
| 11.1 | Ул. Молдавская, 14 |
| 11.2 | Ул. Молдавская, 18 |
| 12 | Ул. Янаульская, 12 |
| Свердловский район | |
| 1.1 | Ул. Академика Курчатова, 7 |
| 1.2 | Ул. Кояновская, 6 |
| 1.3 | Ул. Кояновская, 10 |
| 1.4 | Ул. Кояновская, 8 |
| 2 | Ул. Академика Курчатова, 6 |
| 3.1 | Ул. Солдатова, 26 |
| 3.2 | Ул. Солдатова, 28 |
| 3.3 | Ул. Солдатова, 30 |
| 3.4 | Проезд Серебрянский, 7 |
| 4.1 | Ул. Моторостроителей, 19 |
| 4.2 | Ул. Моторостроителей, 21 |
| 5.1 | Ул. Революции, 30 |
| 5.2 | Ул. Революции, 28 |
| 5.3 | Ул. Революции, 26 |
| 6.1 | Ул. Краснова, 34 |
| 6.2 | Ул. Краснова, 32 |
| 7.1 | Ул. Сибирская, 75 |
| 7.2 | Ул. Сибирская, 73 |
| 7.3 | Ул. Сибирская, 71 |
| 8.1 | Ул. Льва Шатрова, 34 |
| 8.2 | Ул. Льва Шатрова, 35 |
| 9.1 | Ул. Братская, 4 |
| 9.2 | Ул. Братская, 6а |
| 9.3 | Ул. Братская, 8 |
| 9.4 | Ул. Братская, 12 |
| 9.5 | Ул. Братская, 14 |
| 10.1 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 |
| 10.2 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 26 |
| 11 | Проспект Комсомольский, 44 |
| 12 | Проспект Комсомольский, 51а |
| 13 | Проспект Комсомольский, 87 |
| 2021-2024 годы | |
| Дзержинский район | |
| 1 | Шоссе Космонавтов, 82 |
| 2 | Ул. Ветлужская, 70 |
| 3 | Ул. Связистов, 4 |
| 4.1 | Ул. Вильвенская, 17 |
| 4.2 | Ул. Вильвенская, 15 |
| 5 | Ул. Грузинская, 9 |
| 6 | Ул. Грузинская, 15 |
| 7 | Ул. Докучаева, 24 |
| 8 | Ул. Комиссара Пожарского, 10 |
| 9 | Ул. Комиссара Пожарского, 12/2 |
| 10 | Ул. Крисанова, 69 |
| 11.1 | Ул. Малкова, 26 |
| 11.2 | Ул. Малкова, 26/1 |
| 12 | Ул. Маяковского, 41 |
| 13.1 | Проспект Парковый, 20/1 |
| 13.2 | Проспект Парковый, 18 |
| 14 | Проспект Парковый, 22/1 |
| 15 | Проспект Парковый, 3/1 |
| 16.1 | Проспект Парковый, 37а |
| 16.2 | Проспект Парковый, 39 |
| 16.3 | Ул. Василия Каменского, 6 |
| 17 | Проспект Парковый, 40а |
| 18 | Ул. Плеханова, 59а |
| 19.1 | Ул. Челюскинцев, 17 |
| 19.2 | Ул. Челюскинцев, 19 |
| 20.1 | Ул. Рабочая, 9а |
| 20.2 | Ул. Рабочая, 9в |
| 21 | Проспект Парковый, 1 |
| 22.1 | Ул. Петропавловская, 119 |
| 22.2 | Ул. Петропавловская, 119а |
| 23 | Ул. Челюскинцев, 15 |
| 24 | Ул. Мильчакова, 6 |
| 25 | Ул. Академика Вавилова, 5 |
| 26 | Ул. Белоевская, 1 |
| 27 | Ул. Боровая, 24 |
| 28 | Ул. Василия Каменского, 16 |
| 29 | Ул. Вильвенская, 1 |
| 30 | Ул. Вильвенская, 9 |
| 31 | Ул. Голева, 5 |
| 32 | Ул. Голева, 7 |
| 33 | Ул. Горняков, 6 |
| 34 | Ул. Желябова, 10 |
| 35.1 | Шоссе Космонавтов, 104 |
| 35.2 | Ул. Рабочая, 1 |
| 36 | Шоссе Космонавтов, 108 |
| 37 | Шоссе Космонавтов, 57 |
| 38 | Шоссе Космонавтов, 92 |
| 39 | Шоссе Космонавтов, 96 |
| 40 | Ул. Котовского, 2 |
| 41 | Ул. Крисанова, 25 |
| 42 | Ул. Крисанова, 3 |
| 43 | Ул. Крисанова, 5 |
| 44 | Ул. Куфонина, 14 |
| 45 | Ул. Куфонина, 20 |
| 46 | Ул. Куфонина, 19 |
| 47 | Ул. Куфонина, 22 |
| 48.1 | Ул. Куфонина, 30 |
| 48.2 | Ул. Куфонина, 32 |
| 49.1 | Ул. Локомотивная, 8 |
| 49.2 | Ул. Барамзиной, 45 |
| 50 | Ул. Малкова, 14 |
| 51 | Ул. Малкова, 24а |
| 52 | Ул. Малкова, 28 |
| 53 | Ул. Малкова, 28а |
| 54 | Ул. Малкова, 4 |
| 55 | Ул. Малкова, 8 |
| 56 | Ул. Мильчакова, 10 |
| 57 | Ул. Мильчакова, 14 |
| 58 | Ул. Мильчакова, 18 |
| 59 | Ул. Мильчакова, 25 |
| 60 | Ул. Мильчакова, 37 |
| 61 | Ул. Монастырская, 121 |
| 62 | Ул. Монастырская, 161 |
| 63 | Ул. Фридриха Энгельса, 1 |
| 64 | Проспект Парковый, 8 |
| 65 | Проспект Парковый, 32 |
| 66 | Проспект Парковый, 38 |
| 67 | Проспект Парковый, 4 |
| 68 | Проспект Парковый, 42 |
| 69 | Проспект Парковый, 6 |
| 70 | Проспект Парковый, 7 |
| 71 | Ул. Петропавловская, 101 |
| 72 | Ул. Плеханова, 13 |
| 73 | Ул. Монастырская, 157 |
| 74 | Ул. Плеханова, 58 |
| 75 | Ул. Подлесная, 17 |
| 76 | Ул. Подлесная, 19/2 |
| 77 | Ул. Подлесная, 23/1 |
| 78 | Ул. Рабочая, 21 |
| 79 | Ул. Рабочая, 25 |
| 80 | Ул. Рабочая, 3 |
| 81 | Ул. Рабочая, 3а |
| 82 | Ул. Рабочая, 3б |
| 83.1 | Ул. Связистов, 18 |
| 83.2 | Ул. Мильчакова, 4 |
| 84 | Ул. Строителей, 10 |
| 85 | Ул. Строителей, 16 |
| 86 | Ул. Строителей, 24г |
| 87 | Ул. Строителей, 46 |
| 88 | Ул. Якуба Коласа, 9 |
| 89 | Ул. Плеханова, 61 |
| 90 | Ул. Боровая, 30 |
| 91 | Проспект Парковый, 10/4 |
| 92 | Ул. Голева, 9 |
| 93 | Ул. Строителей, 18 |
| 94 | Шоссе Космонавтов, 86 |
| 95 | Ул. Плеханова, 2 |
| 96 | Ул. Луначарского, 132 |
| 97 | Проспект Парковый, 13 |
| 98 | Ул. Хабаровская, 137 |
| 99 | Ул. Овчинникова, 15 |
| 100 | Проспект Парковый, 54/1 |
| 101 | Ул. Костычева, 23 |
| 102 | Ул. Хабаровская, 161 |
| 103 | Проспект Парковый, 10/3 |
| 104 | Ул. Плеханова, 3 |
| 105 | Ул. Желябова, 15 |
| 106.1 | Проспект Парковый, 37в |
| 106.2 | Проспект Парковый, 37г |
| 107 | Ул. Татьяны Барамзиной, 54 |
| 108 | Шоссе Космонавтов, 74 |
| 109 | Ул. Ленина, 83 |
| 110 | Ул. Хабаровская, 165 |
| 111 | Ул. Академика Вавилова, 9 |
| 112 | Ул. Петропавловская, 99 |
| 113 | Ул. Монастырская, 152 |
| 114 | Ул. Связистов, 20 |
| 115 | Ул. Монастырская, 159 |
| 116 | Ул. Плеханова, 71 |
| 117 | Ул. Боровая, 26 |
| 118 | Ул. Желябова, 17 |
| 119 | Ул. Малкова, 10 |
| 120 | Ул. Плеханова, 69 |
| 121.1 | Ул. Маяковского, 42 |
| 121.2 | Ул. Маяковского, 44 |
| 122 | Ул. Монастырская, 123 |
| 123 | Ул. Комиссара Пожарского, 14 |
| Индустриальный район | |
| 1 | Ул. Советской Армии, 30 |
| 2 | Ул. Мира, 113 |
| 3 | Ул. Мира, 115 |
| 4 | Шоссе Космонавтов, 141 |
| 5 | Ул. Мира, 7 |
| 6 | Ул. Карпинского, 85а |
| 7 | Ул. Советской Армии, 9 |
| 8 | Ул. Льва Толстого, 25а |
| 9 | Ул. Космонавта Леонова, 26а |
| 10 | Ул. Декабристов, 10 |
| 11.1 | Ул. Стахановская, 3 |
| 11.2 | Ул. Стахановская, 5 |
| 11.3 | Ул. Стахановская, 7 |
| 11.4 | Ул. Стахановская, 7а |
| Кировский район | |
| 1 | Ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |
| 2 | Ул. Волгодонская, 26 |
| 3 | Ул. Ямпольская, 14 |
| 4 | Ул. Адмирала Ушакова, 76 |
| 5 | Ул. Маршала Рыбалко, 36 |
| 6 | Ул. Маршала Рыбалко, 34 |
| 7 | Ул. Адмирала Ушакова, 49 |
| 8 | Ул. Маршала Рыбалко, 103б |
| 9 | Ул. Сокольская, 10 |
| 10 | Ул. Калинина, 32а |
| 11.1 | Ул. Магистральная, 100б |
| 11.2 | Ул. Магистральная, 100в |
| 12 | Ул. Глазовская, 7 |
| 13 | Ул. Калинина, 30а |
| 14 | Ул. Химградская, 47а |
| 15 | Ул. Байкальская, 3/2 |
| 16 | Ул. Нижнекурьинская, 4 |
| 17 | Ул. Буксирная, 11 |
| 18 | Ул. Богдана Хмельницкого, 23 |
| 19 | Ул. Буксирная, 8 |
| 20.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 82 |
| 20.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 80 |
| 21 | Ул. Буксирная, 9 |
| 22 | Ул. Волгодонская, 14 |
| 23.1 | Ул. Александра Невского, 32 |
| 23.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 15 |
| 23.3 | Ул. Адмирала Нахимова, 13 |
| 23.4 | Ул. Александра Невского, 30 |
| 24.1 | Ул. Магистральная, 96 |
| 24.2 | Ул. Магистральная, 98 |
| 25 | Ул. Маршала Рыбалко, 13 |
| 26 | Ул. Ямпольская, 15 |
| 27.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 36 |
| 27.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 32 |
| 28 | Ул. Маршала Рыбалко, 90 |
| 29 | Ул. Шишкина, 19 |
| 30 | Ул. Шишкина, 21 |
| 31 | Ул. Шишкина, 17 |
| 32 | Ул. Автозаводская, 31 |
| 33 | Ул. Полтавская, 8 |
| 34 | Ул. Сысольская, 7 |
| 35 | Ул. Магистральная, 94а |
| 36 | Ул. Сысольская, 6 |
| 37 | Ул. Сысольская, 2 |
| 38 | Ул. Сысольская, 11 |
| 39 | Ул. Ялтинская, 10 |
| 40 | Ул. Глазовская, 9 |
| 41 | Ул. Маршала Рыбалко, 78а |
| 42 | Ул. Ласьвинская, 66 |
| 43 | Ул. Сысольская, 10 |
| 44 | Ул. Маршала Рыбалко, 89а |
| 45 | Ул. Богдана Хмельницкого, 22 |
| 46 | Ул. Маршала Рыбалко, 49 |
| 47 | Ул. Глазовская, 3 |
| 48 | Ул. Ласьвинская, 39 |
| 49 | Ул. Автозаводская, 48 |
| 50 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 51 | Ул. Маршала Рыбалко, 37 |
| 52 | Ул. Чистопольская, 18а |
| 53 | Ул. Закамская, 41а |
| 54 | Ул. Ямпольская, 12б |
| 55.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 11 |
| 55.2 | Ул. Закамская, 29а |
| 56.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 2а |
| 56.2 | Ул. Новоржевская, 9 |
| 56.3 | Ул. Новоржевская, 11 |
| 56.4 | Ул. Новоржевская, 13 |
| 57 | Ул. Химградская, 39 |
| 58 | Ул. Александра Невского, 22 |
| 59 | Ул. Адмирала Ушакова, 9 |
| 60 | Ул. Ямпольская, 10 |
| 61 | Ул. Кировоградская, 4 |
| 62 | Ул. Адмирала Нахимова, 5 |
| 63 | Ул. Шишкина, 14а |
| 64 | Ул. Адмирала Ушакова, 8 |
| 65 | Ул. Байкальская, 20 |
| 66 | Ул. Автозаводская, 26а |
| 67.1 | Ул. Федосеева, 13 |
| 67.2 | Ул. Федосеева, 15 |
| 68 | Ул. Адмирала Ушакова, 18 |
| 69 | Ул. Кировоградская, 11 |
| 70 | Ул. Кировоградская, 5 |
| 71 | Ул. Камышинская, 11 |
| 72 | Ул. Волгодонская, 21а |
| 73 | Ул. Адмирала Нахимова, 37 |
| 74 | Ул. Магистральная, 12а |
| 75 | Ул. Закамская, 5 |
| 76 | Ул. Закамская, 18 |
| 77 | Ул. Закамская, 21 |
| 78 | Ул. Закамская, 20 |
| 79 | Ул. Судозаводская, 24 |
| 80 | Ул. Адмирала Ушакова, 16 |
| 81.1 | Ул. Закамская, 29 |
| 81.2 | Ул. Закамская, 31 |
| 82 | Ул. Закамская, 37а |
| 83 | Ул. Закамская, 37 |
| 84 | Ул. Закамская, 37б |
| 85 | Ул. Маршала Рыбалко, 95 |
| 86 | Ул. Александра Невского, 10 |
| 87 | Ул. Маршала Рыбалко, 113 |
| 88 | Ул. Маршала Рыбалко, 103а |
| 89 | Ул. Липатова, 9 |
| 90 | Ул. Сысольская, 15/2 |
| 91 | Ул. Сысольская, 15/3 |
| 92 | Ул. Маршала Рыбалко, 33а |
| 93.1 | Ул. Александра Невского, 2 |
| 94.2 | Ул. Худанина, 10 |
| 95.1 | Ул. 4-й Пятилетки, 2/ул. Охотников, 5 |
| 95.2 | Ул. Охотников, 7а |
| 95.3 | Ул. Охотников, 9 |
| 96 | Ул. Автозаводская, 37 |
| 97 | Ул. Липатова, 8 |
| 98 | Ул. Маршала Рыбалко, 42 |
| 99 | Ул. Маршала Рыбалко, 84 |
| 100 | Ул. Маршала Рыбалко, 105 |
| 101 | Ул. Автозаводская, 53 |
| 102 | Ул. Автозаводская, 49 |
| 103 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 104 | Ул. Магистральная, 32 |
| 105 | Ул. Шишкина, 10 |
| 106 | Ул. Закамская, 36 |
| 107 | Ул. Кировоградская, 41 |
| 108 | Ул. Кировоградская, 46 |
| 109 | Ул. Кировоградская, 55 |
| 110.1 | Ул. Адмирала Ушакова, 12 |
| 110.2 | Ул. Камышинская, 18 |
| 111 | Ул. Богдана Хмельницкого, 7 |
| 112 | Ул. Сысольская, 3 |
| 113 | Ул. Сысольская, 5 |
| 114 | Ул. Маршала Рыбалко, 1а |
| 115 | Ул. Камышинская, 20 |
| 116 | Ул. Кировоградская, 61 |
| 117 | Ул. Калинина, 39 |
| 118 | Ул. Охотников, 27а |
| 119 | Ул. Новоржевская, 38 |
| 120 | Ул. Охотников, 10 |
| 121 | Ул. Охотников, 12 |
| 122 | Ул. Калинина, 23 |
| 123 | Ул. Камышинская, 7 |
| 124 | Ул. Химградская, 7 |
| 125 | Ул. Федосеева, 10 |
| 126 | Ул. Маршала Рыбалко, 111 |
| 127 | Ул. Охотников, 25 |
| 128 | Ул. Химградская, 47 |
| 129 | Ул. Автозаводская, 24 |
| 130 | Ул. Ямпольская, 5 |
| 131 | Ул. Магистральная, 36 |
| 132 | Ул. Шишкина, 7 |
| 133 | Ул. Магистральная, 98а |
| 134 | Ул. Сысольская, 9 |
| 135 | Ул. Охотников, 3 |
| 136.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 27 |
| 136.2 | Ул. Богдана Хмельницкого, 31 |
| 137 | Ул. Магистральная, 34 |
| 138 | Ул. Автозаводская, 45 |
| 139 | Ул. Ласьвинская, 8 |
| 140 | Ул. Маршала Рыбалко, 96 |
| 141 | Ул. Маршала Рыбалко, 74 |
| 142 | Ул. Маршала Рыбалко, 87 |
| 143.1 | Ул. Магистральная, 96/2 |
| 143.2 | Ул. Магистральная, 96/3 |
| 143.3 | Ул. Магистральная, 96/4 |
| 144 | Ул. Ямпольская, 8 |
| 145 | Ул. Ласьвинская, 14 |
| 146 | Ул. Ямпольская, 11 |
| Ленинский район | |
| 1 | Ул. Борчанинова, 15 |
| 2.1 | Ул. Пушкина, 13 |
| 2.2 | Ул. 25-го Октября, 27 |
| 3 | Ул. Екатерининская, 141 |
| 4 | Ул. Екатерининская, 24 |
| 5 | Ул. Пермская, 10 |
| 6 | Ул. Борчанинова, 14 |
| 7 | Ул. Борчанинова, 12 |
| 8 | Ул. Екатерининская, 135 |
| 9 | Ул. Екатерининская, 133 |
| 10 | Ул. 25-го Октября, 5 |
| 11.1 | Ул. Екатерининская, 190 |
| 11.2 | Ул. Крисанова, 24 |
| 12 | Ул. Академика Королева, 4а |
| 13 | Ул. Екатерининская, 63 |
| 14 | Ул. Екатерининская, 188 |
| 15 | Ул. Петропавловская, 13 |
| 16 | Ул. Островского, 27 |
| 17 | Ул. Екатерининская, 61 |
| 18 | Ул. Профессора Дедюкина, 6 |
| 19 | Ул. Профессора Дедюкина, 8 |
| 20 | Ул. Пушкина, 116а |
| Мотовилихинский район | |
| 1 | Ул. Аркадия Гайдара, 6/1 |
| 2.1 | Ул. Аркадия Гайдара, 7 |
| 2.2 | Ул. Аркадия Гайдара, 9 |
| 3 | Ул. Аркадия Гайдара, 8 |
| 4 | Ул. Аркадия Гайдара, 13а |
| 5 | Ул. Аркадия Гайдара, 16/2 |
| 6 | Ул. Аркадия Гайдара, 16 |
| 7 | Ул. Веры Фигнер, 1 |
| 8 | Бульвар Гагарина, 44а |
| 9 | Бульвар Гагарина, 44 |
| 10.1 | Бульвар Гагарина, 30а |
| 10.2 | Бульвар Гагарина, 30б |
| 11 | Бульвар Гагарина, 79 |
| 12.1 | Бульвар Гагарина, 71 |
| 12.2 | Бульвар Гагарина, 73 |
| 13 | Бульвар Гагарина, 107/3 |
| 14 | Бульвар Гагарина, 107/4 |
| 15 | Бульвар Гагарина, 107/7 |
| 16 | Бульвар Гагарина, 53 |
| 17 | Бульвар Гагарина, 62/2 |
| 18 | Бульвар Гагарина, 66 |
| 19 | Бульвар Гагарина, 58а |
| 20.1 | Ул. Ушинского, 7 |
| 20.2 | Бульвар Гагарина, 87 |
| 20.3 | Ул. Ушинского, 9 |
| 20.4 | Бульвар Гагарина, 85 |
| 21 | Бульвар Гагарина, 64 |
| 22 | Ул. Гарцовская, 68 |
| 23 | Ул. Гашкова, 13 |
| 24.1 | Ул. Гашкова, 28 |
| 24.2 | Ул. Гашкова, 28/3 |
| 25 | Ул. Гашкова, 28а |
| 26 | Ул. Гашкова, 30 |
| 27 | Ул. Ивановская, 13 |
| 28 | Ул. Гашкова, 41а |
| 29 | Ул. Добролюбова, 4 |
| 30 | Ул. Добролюбова, 2а |
| 31 | Ул. Добролюбова, 24 |
| 32 | Ул. Дружбы, 20 |
| 33 | Ул. Евгения Пермяка, 3/2 |
| 34 | Ул. Звонарева, 6 |
| 35 | Ул. Зенкова, 8 |
| 36 | Ул. Ивановская, 17 |
| 37 | Ул. Ивановская, 16 |
| 38 | Ул. Инженерная, 6а |
| 39.1 | Ул. КИМ, 113 |
| 39.2 | Ул. КИМ, 115 |
| 40 | Ул. КИМ, 94 |
| 41 | Ул. КИМ, 5 |
| 42 | Ул. Колыбалова, 20 |
| 43 | Ул. Крупской, 76 |
| 44 | Ул. Крупской, 82 |
| 45 | Ул. Крупской, 82а |
| 46 | Ул. Крупской, 84 |
| 47 | Ул. Крупской, 85 |
| 48.1 | Ул. Крупской, 51 |
| 48.2 | Ул. Крупской, 51а |
| 48.3 | Ул. Крупской, 49 |
| 48.4 | Ул. Крупской, 47 |
| 49.1 | Ул. Крупской, 65/1 |
| 49.2 | Ул. Крупской, 65/2 |
| 50 | Ул. Крупской, 30 |
| 51 | Ул. Крупской, 18 |
| 52 | Ул. Крупской, 71 |
| 53 | Ул. Крупской, 87 |
| 54 | Ул. Крупской, 89 |
| 55 | Ул. Крупской, 84а |
| 56 | Ул. Крупской, 25 |
| 57 | Ул. Крупской, 22 |
| 58 | Ул. Красногвардейская, 7 |
| 59 | Ул. Красногвардейская, 4 |
| 60 | Ул. Лебедева, 46 |
| 60.1 | Ул. Розалии Землячки, 12/ул. Лебедева, 31 |
| 60.2 | Ул. Лебедева, 33 |
| 60.3 | Ул. Лебедева, 35 |
| 61.1 | Ул. Лядовская, 111 |
| 61.2 | Ул. Лядовская, 107 |
| 61.3 | Ул. Лядовская, 105 |
| 62 | Ул. Лядовская, 87 |
| 63 | Ул. Лебедева, 42 |
| 64 | Ул. Лебедева, 32 |
| 65 | Ул. Металлистов, 8 |
| 66 | Ул. Николая Быстрых, 6 |
| 67 | Ул. Николая Быстрых, 10 |
| 68.1 | Ул. Николая Быстрых, 9 |
| 68.2 | Ул. Николая Быстрых, 11 |
| 69 | Ул. Пономарева, 65 |
| 70 | Ул. Пушкарская, 61 |
| 71 | Ул. Пушкарская, 75 |
| 72 | Ул. Патриса Лумумбы, 5 |
| 73 | Ул. Пушкарская, 90 |
| 74 | Ул. Пушкарская, 73 |
| 75 | Ул. Розалии Землячки, 6 |
| 76 | Ул. Работницы, 3а |
| 77.1 | Ул. Студенческая, 25а |
| 77.2 | Ул. Студенческая, 25 |
| 78 | Ул. Студенческая, 15 |
| 79 | Ул. Студенческая, 23б |
| 80 | Ул. Студенческая, 1 |
| 81.1 | Ул. Студенческая, 26 |
| 81.2 | Ул. Студенческая, 22 |
| 81.3 | Ул. Студенческая, 24 |
| 82 | Ул. Старцева, 7 |
| 83.1 | Ул. Старцева, 9/1 |
| 83.2 | Ул. Старцева, 9/2 |
| 83.3 | Ул. Старцева, 9/3 |
| 83.4 | Ул. Старцева, 9/4 |
| 83.5 | Ул. Старцева, 11 |
| 83.6 | Ул. Старцева, 13 |
| 83.7 | Ул. Старцева, 15/2 |
| 83.8 | Ул. Старцева, 15/3 |
| 84 | Ул. Старцева, 3 |
| 85 | Ул. Свободы, 13 |
| 86 | Ул. Свободы, 15 |
| 87.1 | Ул. Техническая, 6 |
| 87.2 | Ул. Техническая, 8 |
| 88 | Ул. Техническая, 1/ул. Дружбы, 15 |
| 89.1 | Ул. Техническая, 12 |
| 89.2 | Ул. Техническая, 14 |
| 90.1 | Ул. Техническая, 5/2 |
| 90.2 | Ул. Тургенева, 20 |
| 92 | Ул. Тургенева, 33 |
| 93 | Ул. Тургенева, 18/3 |
| 94 | Ул. Тургенева, 16 |
| 95 | Ул. Тургенева, 25 |
| 96 | Ул. Тургенева, 35 |
| 97 | Ул. Уральская, 113 |
| 98 | Ул. Уинская, 13 |
| 99 | Ул. Уральская, 47 |
| 100.1 | Ул. Уральская, 84 |
| 100.2 | Ул. Веры Фигнер, 3 |
| 100.3 | Ул. Веры Фигнер, 5 |
| 101 | Ул. Уинская, 3а |
| 102 | Ул. Уинская, 6 |
| 103 | Ул. Уинская, 44 |
| 104 | Ул. Уинская, 5 |
| 105 | Ул. Уральская, 45 |
| 106 | Ул. Халтурина, 12 |
| 107 | Ул. Хрустальная, 28 |
| 108 | Ул. Хрустальная, 12 |
| 109 | Ул. Хрустальная, 6 |
| 110 | Ул. Хрустальная, 5 |
| 111 | Ул. Хрустальная, 34 |
| 112.1 | Ул. Чехова, 20 |
| 112.2 | Ул. Чехова, 22 |
| 112.3 | Ул. Чехова, 24 |
| 113 | Ул. Юрша, 72 |
| 114 | Ул. Юрша, 60 |
| 115 | Ул. Юрша, 56 |
| 116 | Ул. Юрша, 1 |
| 117 | Ул. Юрша, 21 |
| 118 | Ул. Степана Разина, 34/2 |
| 119 | Переулок Лесопарковый, 6 |
| Орджоникидзевский район | |
| 1.1 | Ул. Адмирала Старикова, 9 |
| 1.2 | Ул. Адмирала Старикова, 9а |
| 2 | Ул. Академика Веденеева, 45 |
| 3 | Ул. Академика Веденеева, 80 |
| 4 | Ул. Александра Пархоменко, 8 |
| 5 | Ул. Александра Щербакова, 32 |
| 6.1 | Ул. Бенгальская, 8 |
| 6.2 | Ул. Бенгальская, 10 |
| 6.3 | Ул. Бенгальская, 10а |
| 7.1 | Ул. Бенгальская, 16 |
| 7.2 | Ул. Бенгальская, 18 |
| 8 | Ул. Бушмакина, 10 |
| 9 | Ул. Валежная, 5 |
| 10 | Ул. Вильямса, 12 |
| 11 | Ул. Вильямса, 13 |
| 12.1 | Ул. Водозаборная, 1 |
| 12.2 | Ул. Водозаборная, 3 |
| 13 | Ул. Волховская, 36 |
| 14.1 | Ул. Воркутинская, 80а |
| 14.2 | Ул. Воркутинская, 82 |
| 14.3 | Ул. Воркутинская, 84 |
| 15 | Ул. Гайвинская, 6 |
| 16.1 | Ул. Генерала Доватора, 30 |
| 16.2 | Ул. Генерала Доватора, 30а |
| 17 | Ул. Генерала Доватора, 40 |
| 18 | Ул. Генерала Черняховского, 55 |
| 19 | Ул. Генерала Черняховского, 60 |
| 20 | Ул. Генерала Черняховского, 74/2 |
| 21 | Ул. Генерала Черняховского, 78 |
| 22 | Ул. Генерала Черняховского, 84 |
| 23 | Ул. Генерала Черняховского, 86 |
| 24 | Ул. Кабельщиков, 17 |
| 25 | Ул. Карбышева, 78/3 |
| 26.1 | Ул. Карбышева, 80/2 |
| 26.2 | Ул. Карбышева, 82/1 |
| 27.1 | Ул. Карбышева, 84/1 |
| 27.2 | Ул. Карбышева, 86 |
| 27.3 | Ул. Репина, 73 |
| 27.4 | Ул. Репина 75 |
| 28.1 | Ул. Краснослудская, 9 |
| 28.2 | Ул. Краснослудская, 13 |
| 28.3 | Ул. Краснослудская, 17 |
| 29 | Ул. Лаврова, 16 |
| 30 | Ул. Маршала Толбухина, 16 |
| 31 | Ул. Маршала Толбухина, 16а |
| 32 | Ул. Можайская, 20 |
| 33 | Ул. Молдавская, 12 |
| 34.1 | Ул. Мозырьская, 26 |
| 34.2 | Ул. Сестрорецкая, 15 |
| 34.3 | Ул. Оршанская, 13 |
| 35.1 | Ул. Оршанская, 3 |
| 35.2 | Ул. Оршанская, 5 |
| 35.3 | Ул. Оршанская, 7 |
| 35.4 | Ул. Оршанская, 9 |
| 36.1 | Ул. Ольховская, 26 |
| 36.2 | Ул. Ольховская, 30 |
| 36.3 | Ул. Пограничная 2-я, 11 |
| 37 | Ул. Пузырева, 14 |
| 38.1 | Ул. Пулковская, 5 |
| 38.2 | Ул. Пулковская, 7 |
| 39 | Ул. Репина, 71 |
| 40 | Талицкий переулок, 6 |
| 41.1 | Ул. Янаульская, 22 |
| 41.2 | Ул. Янаульская, 26 |
| Свердловский район | |
| 1.1 | Ул. Яблочкова, 35 |
| 1.2 | Ул. Яблочкова, 37 |
| 2 | Проезд Серебрянский, 5 |
| 3 | Ул. Солдатова, 30а |
| 4.1 | Ул. Лодыгина, 30 |
| 4.2 | Ул. Лодыгина, 32 |
| 5.1 | Ул. Николая Островского, 64 |
| 5.2 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 25 |
| 6 | Ул. Елькина, 49 |
| 7 | Ул. Клары Цеткин, 21 |
| 8 | Ул. Клары Цеткин, 23а |
| 9 | Ул. Коминтерна, 20 |
| 10 | Проспект Комсомольский, 44 |
| 11 | Ул. Краснополянская, 4 |
| 12 | Ул. Лодыгина, 46/1 |
| 13 | Ул. Максима Горького, 65 |
| 14 | Ул. Моторостроителей, 10 |
| 15 | Ул. Моторостроителей, 11 |
| 16 | Ул. Николая Островского, 82 |
| 17 | Ул. Революции, 12 |
| 18 | Ул. Газеты «Звезда», 42 |
| 19 | Ул. Газеты «Звезда», 42а |
| 20 | Ул. Уфимская, 22 |
| 21 | Ул. Фонтанная, 1а/2 |
| 22 | Ул. Холмогорская, 2в |
| 23 | Ул. Яблочкова, 23б |
| 24 | Ул. Лодыгина, 44 |
| 25 | Проспект Комсомольский, 67 |
| 26 | Ул. Коломенская, 9 |
| 27 | Ул. Солдатова, 12 |
| 28 | Ул. Елькина, 6 |
| 29 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 28 |
| 30.1 | Ул. Камчатовская, 18 |
| 30.2 | Ул. Камчатовская, 20 |
| 31 | Ул. Фонтанная, 2а |
| 32 | Ул. 25-го Октября, 68 |
| 33 | Ул. Краснофлотская, 38 |
| 34 | Поселок Новые Ляды, ул. Веселая, 2 |
| 35 | Ул. Краснофлотская, 32 |
| 36 | Ул. Солдатова, 41 |
| 37 | Проезд Серебрянский, 14 |
| 38 | Ул. Моторостроителей, 9 |
| 39 | Ул. Гусарова, 9 |
| 40 | Ул. Клары Цеткин, 27 |
| 41 | Ул. Моторостроителей, 15 |
| 42 | Ул. Елькина, 8 |
| 43 | Ул. Куйбышева, 68 |
| 44 | Ул. Куйбышева, 68/1 |
| 45 | Ул. Куйбышева, 68/2 |
| 46 | Ул. Куйбышева, 74 |
| 47 | Ул. Седова, 11 |
| 48 | Ул. Николая Островского, 64а |
| 49 | Ул. Коминтерна, 13 |
| 50 | Ул. Куйбышева, 98 |
| 51 | Ул. Белинского, 40 |
| 52 | Ул. Белинского, 42 |
| 53 | Ул. Героев Хасана, 3а |
| 54 | Ул. Краснофлотская, 14а |
| 55 | Ул. Сибирская, 57 |
| 56 | Ул. Швецова, 32 |
| 57 | Ул. Весенняя, 19 |
| 58 | Ул. Весенняя, 30 |
| 59 | Ул. Вижайская, 8 |
| 60 | Ул. Газеты «Звезда», 79 |
| 61 | Ул. Глеба Успенского, 28 |
| 62 | Ул. Героев Хасана, 149б |
| 63 | Ул. Гусарова, 10 |
| 64 | Ул. Емельяна Ярославского, 30 |
| 65 | Ул. Емельяна Ярославского, 42 |
| 66 | Ул. Елькина, 12 |
| 67 | Ул. Елькина, 8а |
| 68 | Ул. Клары Цеткин, 17 |
| 69 | Ул. Клары Цеткин, 2 |
| 70 | Ул. Клары Цеткин, 9 |
| 71 | Ул. Коломенская, 34 |
| 72 | Ул. Краснофлотская, 15 |
| 73 | Ул. Краснофлотская, 30а |
| 74 | Ул. Куйбышева, 149 |
| 75 | Ул. Куйбышева, 80 |
| 76 | Ул. Лодыгина, 18 |
| 77 | Ул. Лодыгина, 22 |
| 78 | Ул. Николая Островского, 76а |
| 79 | Ул. Николая Островского, 53 |
| 80 | Ул. Нейвинская, 10а |
| 81 | Ул. Пионерская, 9 |
| 82 | Ул. Пихтовая, 14 |
| 83 | Ул. Самаркандская, 141 |
| 84 | Ул. Солдатова, 10 |
| 85 | Ул. Соловьева, 15 |
| 86 | Ул. Соловьева, 12 |
| 87 | Ул. Тбилисская, 23 |
| 88 | Ул. Тбилисская, 9 |
| 89 | Ул. Тимирязева, 59 |
| 90 | Ул. Чернышевского, 25 |
| 91 | Ул. Чкалова, 46 |
| 92 | Ул. Революции, 5/1 |
| 93 | Ул. Куйбышева, 57 |
| 94 | Ул. Белинского, 59 |
| 95 | Ул. Краснова, 24 |
| 96 | Ул. Льва Шатрова, 15 |
| 97 | Ул. Полины Осипенко, 56 |
| 98 | Ул. Братская, 175 |
| 99 | Ул. Механошина, 10 |
| 100 | Ул. Максима Горького, 65а |
| 101 | Ул. Куйбышева, 167 |
| 102 | Ул. Елькина, 45 |
| 103 | Ул. Куйбышева, 169/2 |
| 104 | Ул. Лодыгина, 50/1 |
| 105 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 12 |
| 106 | Ул. Льва Шатрова, 4 |
| 107 | Ул. Куйбышева, 54 |
| 108 | Ул. Сибирская, 61 |
| 109 | Ул. Пихтовая, 10 |
| 110 | Переулок Ашапский, 4 |
| 111 | Ул. Бригадирская, 1 |
| 112 | Ул. Краснополянская, 26 |
| 113 | Ул. Косьвинская, 9 |
| 114 | Ул. Бригадирская, 8 |
| 115 | Ул. Косьвинская, 13 |
| 116 | Ул. Запорожская, 13 |
| 117 | Ул. Малая Ямская, 2а |
| 118 | Ул. Фонтанная, 8 |
| 119 | Ул. Куйбышева, 68/3 |
| 120 | Ул. Пихтовая, 8 |
| 121 | Ул. Героев Хасана, 5 |
| 122 | Ул. Лодыгина, 37 |
| 123 | Ул. Лукоянова, 8/1 |
| 124 | Ул. Солдатова, 9 |
| 125 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 18 |
| 126 | Ул. Холмогорская, 2 |
| 127 | Ул. Фонтанная, 2 |
| 128 | Ул. Сибирская, 63 |
| 129 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 17а |
| 130 | Ул. Гусарова, 14 |
| 131 | Ул. Тбилисская, 7 |
| 132 | Ул. Лодыгина, 29 |
| 133 | Ул. Героев Хасана, 3 |
| 134 | Ул. Бородинская, 28 |
| 135 | Ул. Седова, 8 |
| 136 | Ул. Куйбышева, 76 |
| 137 | Ул. Куйбышева, 55 |
| 138 | Ул. Академика Курчатова, 2 |
| 139 | Ул. Куйбышева, 70 |
| 140 | Ул. Куйбышева, 72 |
| 141 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 2 |
| 142 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 79 |
| 143 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 81а |
| 144 | Ул. Краснова, 26 |
| 145 | Ул. Клары Цеткин, 11 |
| 146 | Ул. Героев Хасана, 1 |
| 147 | Ул. Яблочкова, 17 |
| 148 | Ул. Газеты «Звезда», 44 |
| 149 | Ул. Максима Горького, 72 |
| 150 | Ул. Белинского, 51 |
| 151 | Ул. Фонтанная, 9 |
| 152 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 8 |
| 153 | Ул. Лодыгина, 26 |
| 154 | Ул. Солдатова, 11 |
| 155 | Ул. Гусарова, 18 |
| 156 | Ул. Газеты «Звезда», 44а |
| 157 | Ул. Чкалова, 38а |
| 158 | Ул. Полины Осипенко, 48 |
| 159 | Ул. Николая Островского, 49 |
| 160 | Ул. Лодыгина, 42 |
| 161 | Ул. Чкалова, 10а |
| 162 | Ул. Механошина, 14 |
| 163 | Ул. Красноармейская 1-я, 37 |
| 164 | Ул. Пушкина, 66 |
| 165 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 10 |
| 166 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 83а |
| 167 | Ул. 25-го Октября, 38 |
| 168 | Ул. Куйбышева, 99 |
| 169 | Ул. Куйбышева, 65/1 |
| 170 | Ул. Куйбышева, 67/1 |
| 171 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 26 |
| 172 | Ул. Балхашская, 205 |
| 173 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 24 |
| 174 | Ул. Максима Горького, 75 |
| 175 | Ул. Запорожская, 11 |
| 176 | Ул. Яблочкова, 21 |
| 177 | Ул. Яблочкова, 25 |
| 178 | Ул. Никулина, 4 |
| 179 | Ул. Льва Шатрова, 17 |
| 180 | Ул. Краснофлотская, 16 |
| 181 | Ул. Веселая, 1 |
| 182 | Ул. Николая Островского, 76 |
| 183 | Ул. Братская, 2 |
| 184 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 6 |
| 185 | Ул. Серединная, 3 |
| 186 | Проезд Серебрянский, 16 |
| 187 | Ул. Елькина, 1 |
| 188 | Ул. Вижайская, 15 |
| 189 | Ул. Чкалова, 54 |
| 190 | Ул. 25-го Октября, 83 |
| 191 | Ул. Люблинская, 24 |
| 192 | Ул. Вижайская, 28 |
| 193 | Ул. Вижайская, 26 |
| 194 | Ул. Лодыгина, 56 |
| 195 | Ул. Лодыгина, 52/2 |
| 196 | Ул. Тбилисская, 1 |
| 197 | Ул. Тбилисская, 5 |
| 198 | Ул. Тбилисская, 9б |
| 199 | Ул. Газеты «Звезда», 35 |
| 200 | Ул. Куйбышева, 88 |
| 201 | Ул. Революции, 6 |
| 202 | Ул. Тбилисская, 3 |
| 203 | Ул. Тбилисская, 9 |
| 204 | Ул. Революции, 3/4 |
| 205 | Ул. Чкалова, 58 |
| 206 | Ул. Елькина, 2 |
| 207 | Ул. Шарташская, 4 |
| 208 | Ул. Лукоянова, 8/2 |

--------------------------------

1 Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2 Под минимальным перечнем работ понимаются следующие виды работ: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн; оборудование автомобильных парковок; устройство тротуаров дворовых территорий.».

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»   
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы  (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 37470,15178 | 79946, 28348 | 22814, 068 | 20964,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32529, 75723 | 4350, 73859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 75570, 97715 | 90161, 39256 | 83858,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 8400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово»  (г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до  ул. Подлесной) | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44249,2 | 62308,8 | 31502,1 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39875,3 | 123622,4 | 22519,5 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» (невыполнение показателя за отчетный год) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5599, 506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. М.И. Субботина (г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между  ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25275,8 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101103,0 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 137997,99919 | 196447, 01786 | 131325,70515 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 37470,15178 | 88346, 28348 | 22814,068 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32529, 75723 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 75570, 97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 137997,99919 | 196447, 01786 | 131325,70515 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 37470,15178 | 88346, 28348 | 22814,068 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32529, 75723 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 75570, 97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 212888,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество благоустроенных общественных территорий города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 49795,42396 | 114042, 55615 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 135000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | откорректированная проектная документация по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | МКУ  «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3688,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 179795,42396 | 249295, 20519 | 216577,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 49795,42396 | 114042, 55615 | 216577,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252, 64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 135000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.2.1 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» с учетом осуществления авторского надзора и технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 25123, 71652 | 142196,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 0,000 | 25123, 71652 | 142196,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 25123, 71652 | 142196,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 179795,42396 | 274418, 92171 | 358773,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 49795,42396 | 139166, 27267 | 358773,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 135000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | итого | 317793,42315 | 470865, 93957 | 490099,33015 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 87265, 57574 | 227512, 55615 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32782, 40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 210570,97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | всего | 317793,42315 | 470865, 93957 | 490099,33015 | 188947,6 | 185931,2 | 180400,4 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 87265,57574 | 227512, 55615 | 381587,69300 | 65213,9 | 62308,8 | 56777,9 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180, 87656 | 32782, 40627 | 18350,24459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 210570, 97715 | 90161,39256 | 123733,7 | 123622,4 | 123622,5 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 1

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Благоустройство

общественных территорий

муниципального образования

город Пермь» муниципальной   
программы «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования город

Пермь, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Адрес расположения общественной территории, подлежащей благоустройству | Общая оценка общественной  территории в соответствии  с критериями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер на нижней части набережной реки Камы | г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы | 110 |
| 2 | Сквер в 68 квартале, эспланада | г. Пермь, Ленинский район, участок между  ул. Ленина, ул. Попова и ул. Петропавловской | 110 |
| 3 | Парк культуры и отдыха «Балатово» | г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной | 95 |
| 4 | Бульвар им. Советской Армии1 | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Сибирской между ул. Швецова и ул. Белинского | 95 |
| 5 | Сквер на набережной реки Камы1 | г. Пермь, Кировский район, набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина | 90 |
| 6 | Парк Победы1 | г. Пермь, Индустриальный район, территория между ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского | 85 |
| 7 | Сквер им. М.И. Субботина | г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана | 80 |
| 8 | Сквер у клуба им. С.М. Кирова1 | г. Пермь, Кировский район, внутри квартала между ул. Маршала Рыбалко, ул. Гальперина  и ул. Автозаводской | 80 |
| 9 | Сквер им. Татищева | г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина,  от ул. Клименко до ул. Суксунской | 77 |
| 10 | Бульвар по ул. Крупской | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, от площади Дружбы до ул. Ушинского | 70 |
| 11 | Сквер на площади Дружбы | г. Пермь, Мотовилихинский район, от бульвара Гагарина до площади Дружбы | 65 |
| 12 | Сквер по ул. Худанина | г. Пермь, Кировский район, ул. Закамская,  от ул. Чистопольской до ул. Худанина | 60 |
| 13 | Бульвар по ул. Братьев Игнатовых | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Братьев Игнатовых, от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 60 |
| 14 | Сквер на ул. Генерала Черняховского1 | г. Пермь, Орджоникидзевский район, территория вдоль домов по ул. Краснодонской, 1-25 | 50 |
| 15 | Сквер по ул. 40-летия Победы | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. 40-летия Победы | 50 |
| 16 | Сквер «Мемориал Победы» | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 | 50 |
| 17 | Сквер по ул. Моторостроителей | г. Пермь, Свердловский район, на пересечении  ул. Моторостроителей и ул. Солдатова | 45 |
| 18 | Парк у воды «Мулянка-Берег» | Парк у воды «Мулянка-Берег»,  ул. Мулянская 2-я, 17б | 42 |
| 19 | Эспланада (откосы, 3 яруса) 1 | со стороны реки Камы от ул. Попова  до ул. Крисанова | 40 |
| 20 | Экотропа Ивинская (парк отдыха «Новая Ива») | г. Пермь, Мотовилихинский район, территория  от ул. Старцева, 1 до ул. Самаркандской, 2 | 40 |
| 21 | Парк у воды «Егошиха-парк» | г. Пермь, Свердловский район,  долина реки Егошихи | 40 |
| 22 | Долина реки Егошихи (за музеем современного искусства PERMM) | г. Пермь, Свердловский район,  долина реки Егошихи | 40 |
| 23 | Парк у воды «Серебрянский парк у Данилихи» | г. Пермь, Свердловский район | 40 |
| 24 | Бульвар по ул. Мира, 1 | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 1 | 37 |
| 25 | Чкаловский спуск к реке Данилихе | г. Пермь, Свердловский район,  ул. Малая Данилихинская | 37 |
| 26 | Долина реки Данилихи | г. Пермь, Свердловский район,  проезд Серебрянский, 19 | 37 |
| 27 | Долина притока реки Данилихи перед ул. Моторостроителей, 8 | г. Пермь, Свердловский район,  ул. Моторостроителей, 8 | 37 |
| 28 | Экотропа Ивинская (около малой реки Данилихи, ниже по ул. Лодыгина, 61) | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Лодыгина, 61 | 37 |
| 29 | Парк у воды «Сад Соловьев» | г. Пермь, Мотовилихинский район, у речки Уинки (между ул. Аркадия Гайдара, ул. Уинской), включающий оба берега речки Уинки с юга на север от истока до ул. Уинской | 37 |
| 30 | Ивовая аллея | г. Пермь, Мотовилихинский район,  ул. Пушкарская, 138 | 27 |
| 31 | Сквер по ул. Екатерининской, 1711 | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль дома  по ул. Екатерининской, 171 | 27 |
| 32 | Сквер по проспекту Парковому, 66 | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль здания по проспекту Парковому, 66 | 27 |
| 33 | Сквер по ул. Томской, 44 | г. Пермь, Орджоникидзевский район, вдоль дома по ул. Томской, 44 | 17 |

--------------------------------

1 В отношении объектов озеленения, включенных в адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Пермь муниципальной программы «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству, планируется выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Перми».

Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Благоустройство

общественных территорий   
муниципального образования город Пермь» муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми   
по подпрограмме 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»   
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер в 68 квартале, эспланада, г. Пермь, Ленинский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.1. Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации г. Перми | | | |
| 5.1 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | инвестиции | | | |
| 5.2 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 5.3 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | преобразование сквера в 68 квартале, эспланада, в трансформируемое пространство, модель которого меняется в зависимости от рабочих и праздничных дней, зимнего и летнего сезонов | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1200 чел./день, благоустроенная территория 3,7 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 645018,36415 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 379765,71511 тыс. руб., в том числе:  2018 год – 49795,42396 тыс. руб.;  2019 год – 113393,26615 тыс. руб.;  2019 год (неиспользованные ассигнования  2018 года) – 252,64904 тыс. руб.;  2020 год – 216577,025 тыс. руб.;  бюджет Пермского края – 135000,000 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 135000,000 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 130000,000 тыс. руб.,  в том числе:  2018 год – 130000,000 тыс. руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| принятый заказчиком 1 этап реконструкции (демонтажные работы, устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного освещения, устройство покрытия из гранитной брусчатки) | ед. | 1 | 2018 | |
| принятый заказчиком 2 этап реконструкции (озеленение, установка малых архитектурных форм) | ед. | 1 | 2019 | |
| принятый заказчиком 3 этап реконструкции (оплата выполненных работ) | ед. | 1 | 2020 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | проектно-сметная документация разработана  в 2018 году в рамках внебюджетных источников, шифр 20/18/П-1 | | | |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии | от 14 мая 2018 г. № 4 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 9 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| 1. Выполнение 1 этапа реконструкции | | | 2018 год |
| 2. Выполнение 2 этапа реконструкции | | | 2019 год |
| 3. Выполнение 3 этапа реконструкции (оплата выполненных работ) | | | 2020 год |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | «Сквер на нижней части набережной города Перми», Пермский край, город Пермь, Ленинский район, набережная реки Камы (левый берег) от Речного вокзала до грузового порта (включая откосы до отвода железной дороги) | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2. Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации г. Перми | | | |
| 5.1 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | инвестиции | | | |
| 5.2 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 5.3 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха жителей и гостей города | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 7 конструкций, имеющих признаки недвижимого имущества: лекционный павильон в лаунж-зоне; амфитеатр со встроенными помещениями, сценой, смотровой площадкой в зоне проведения культурно-массовых мероприятий; кафе в прогулочной зоне; административно-складское помещение; подпорные стенки; спорткафе; складское помещение | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 167203,646 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 167203,646 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 25007,046 тыс. руб.;  2020 год – 142196,600 тыс. руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | 2019 год | |
| подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» | ед. | 1 | 2019 год | |
| ввод в эксплуатацию 7 конструкций, имеющих признаки недвижимого имущества | ед. | 7 | 2020 год | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | проектная документация находится в стадии разработки, шифр – 19/18/ОКС | | | |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии | от 25 января 2019 г. № 1 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 9 | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2019 год |
| выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) | | | 2020 год |

Приложение 3

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Благоустройство

общественных территорий   
муниципального образования город Пермь» муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | бюджет города Перми | 37470,15178 | 70383,12882 | 22814,068 | 20964,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32529,75723 | 4350,73859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80387,16115 | 75570,97715 | 90161,39256 | 83858,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» (г. Пермь, Дзержинский район,  от шоссе Космонавтов  до ул. Подлесной) | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44249,2 | 62308,8 | 31502,1 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39875,3 | 123622,4 | 22519,5 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Балатово» (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5599,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина (г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между  ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана) | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25275,8 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101103,0 | 0,000 |

5. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи,  показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| план | план | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | | | |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | - | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 11,6 | 11,6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 24,7 | 28,8 | 31,6 | 35,41 | 38,91 | 42,41 | 46,0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | - | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | |
|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,91 | 0,91 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 38,3 | 42,2 | 47,01 | 51,11 | 55,21 | 59,31 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ3 | % | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми | | | | | | | | |
|  | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, от общего числа индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми (нарастающим итогом) | % | 26,59 | 63,29 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | | | | | | | | |
|  | Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | - | - | - |
| Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 24,9 | 37,5 | 37,5 | - | - | - | - |
| Площадь территории общего пользования «Парк культуры и отдыха «Балатово», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | - | - | 196,3 | 196,3 | 196,3 | - |
| Площадь территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 57,4 | - |

--------------------------------

1 Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2 Под трудовым участием заинтересованных лиц в выполнении мероприятий минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории понимаются организуемые в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решением собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, имеющие полезную направленность для выполнения работ по благоустройству дворовой территории следующие виды участия:

неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации, – подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

3 Под финансовым участием собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ понимается доля софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, в размере не менее 20 % от стоимости выполнения работ, за исключением работ по установке пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также монтажу тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия, потребность в которых подтверждена протоколом общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города Перми (распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» после вступления в силу [Постановления](consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359E9E95BDE490E79C071F55A324B56B2EAE8E4378AF77BD0F93167336A9f7iBG) Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Приложение

к Таблице показателей конечного   
результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | Дблаг.об.пол. = Sблаг.об.пол. / Sвсего об.пол. x 100 % | Sблаг.об.пол – площадь благоустроенных территорий общего пользования, кв. м;  Sвсего об.пол. – площадь территорий общего пользования всего, кв. м | Sблаг.об.пол. – акты выполненных работ;  Sвсего об.пол. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | - | Дблаг.двор.тер.МКД = Кблаг.двор.тер.МКД + Кблаг.двор.тер.МКД факт / ОбК двор.тер.МКД. x 100 % | Кблаг.двор.тер.МКД – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы;  Кблаг.двор.тер.МКД факт – фактическое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до начала реализации программы и вне реализации программы;  ОбК двор.тер.МКД. – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Кблаг.двор.тер.МКД – акты выполненных работ;  Кблаг.двор.тер.МКД – ведомственная статистика;  ОбК двор.тер. МКД. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г.  № 228/пр  «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Dn = Nу / N x 100 | Dn – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании город Пермь;  N – количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании город Пермь, тыс. чел.;  Nу – количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | N – Росстат;  Nу – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 3 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | - | Sдвор.тер | Sдвор.тер – площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 4 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | - | Джит.МКД благ.двор. = Чжит.МКД благ.двор. / ОбЧ жит.МКД. x 100 % | Чжит.МКД благ.двор. – численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями;  ОбЧ жит.МКД. – общая численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 5 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | - | Дтруд.уч.мин.пер. = Об.план.труд.уч.мин.пер. / Об.факт.труд.уч.мин.пер. x 100 % | Об.план.труд.уч.мин.пер. – планируемый объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми;  Об.факт.труд.уч.мин.пер. – фактический объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | Об.план.труд.уч.мин.пер. – ведомственная статистика;  Об.факт.труд.уч.мин.пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 6 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | - | Дтруд.уч.доп.пер. = Об.план.труд.уч.доп.пер. / Об.факт.труд.уч.доп.пер. x 100 % | Об.план.труд.уч.доп.пер. – планируемый объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми;  Об.факт.труд.уч.доп.пер. – фактический объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | Об.план.труд.уч.доп.пер. – ведомственная статистика;  Об.факт.труд.уч.доп.пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 7 | Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | - | Дфин.уч.доп.пер. = ОРфин.уч.соб.МКД / ОСт.мер. доп.пер. x  100 % | ОРфин.уч.соб.МКД – общий размер софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме;  ОСт.мер.доп.пер. – общая стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Перми, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме | ОРфин.уч.соб.МКД – ведомственная статистика;  ОСт.мер.доп. пер. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 8 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, от общего числа индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми | % | - | Дижд и зу инв. = Кижд и зу инв.факт / Кижд и зу инв.план. x 100 % | Кижд и зу инв.факт – количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства;  Кижд и зу инв.план. – количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми | Кижд и зу инв.факт – ведомственная статистика;  Кижд и зу инв.план. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 9 | Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.набереж. | Sблаг.набереж. – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы» в рамках реализации программы | Sблаг.набереж. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 10 | Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.эспл. | Sблаг.эспл. – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада» в рамках реализации программы | Sблаг.эспл. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 11 | Площадь территории общего пользования «Парк культуры и отдыха «Балатово», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.парка | Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Парк культуры и отдыха «Балатово» в рамках реализации программы | Sблаг.парка. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 12 | Площадь территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.парка | Sблаг.парка – площадь благоустроенной территории общего пользования «Сквер им. М.И. Субботина», в рамках реализации программы | Sблаг.парка. – ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |

6. Приложение «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления» признать утратившим силу.

7. Дополнить приложением «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории» следующего содержания:

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,   
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые   
подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства   
территории

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес объекта |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1 | Проспект Парковый, 50а |
| 2 | Ул. Строителей, 37а |
| 3 | Ул. Строителей, 18а |
| 4 | Ул. Желябова, 16б |
| 5 | Ул. Энгельса,18 |
| 6 | Ул. Переселенческая, 100 |
| 7 | Ул. Малкова, 34 |
| 8 | Ул. Сергея Данщина |
| 9 | Ул. Плеханова, 63 |
| 10 | Ул. Плеханова, 65 |
| 11 | Ул. Кронштадтская, 8 |
| 12 | Ул. Блюхера, 9 |
| 13 | Ул. Толмачева, 3 |
| 14 | Ул. Решетникова, 17-19 |
| 15 | Ул. Решетникова, 18 |
| 16 | Ул. Окулова, 79 |
| 17 | Ул. Екатерининская, 177а |
| 18 | Ул. Екатерининская, 175 |
| 19 | Ул. Толмачева, 15 |
| 20 | Ул. Петропавловская, 185 |
| 21 | Ул. Монастырская, 181 |
| 22 | Ул. Маяковского, 45 (47 п.3) |
| 23 | Ул. Кисловодская, 12 |
| 24 | Ул. Овчинникова, 15а |
| 25 | Ул. Архитектора Свиязева, 17в |
| 26 | Ул. Красных командиров, 7 |
| 27 | Ул. Малая, 2 |
| 28 | Ул. Малая, 3 |
| 29 | Ул. Луньевская, 4 |
| 30 | Ул. Карпинского, 14 |
| 31 | Ул. Стахановская, 52а |
| 32 | Ул. Карпинского, 50 |
| 33 | Ул. Карпинского, 49а |
| 34 | Ул. Карпинского, 53а |
| 35 | Ул. Карпинского, 65 |
| 36 | Проспект Декабристов, 16а |
| 37 | Ул. Подводников, 29 |
| 38 | Ул. Подводников, 80 |
| 39 | Ул. Подводников, 88б |
| 40 | Ул. Теплогорская, 24 |
| 41 | Ул. Дениса Давыдова, 11 |
| 42 | Ул. Мира, 100 |
| 43 | Шоссе Космонавтов, 162 б |
| 44 | Ул. Норильская, 4а |
| 45 | Ул. Комбайнеров, 43 |
| 46 | Ул. Нефтяников, 7 |
| 47 | Ул. Братьев Игнатовых, 2а |
| 48 | Ул. Карпинского, 114 |
| 49 | Проспект Декабристов, 97 |
| 50 | Ул. Карпинского, 93 |
| 51 | Ул. Адмирала Макарова, 23 |
| 52 | Ул. Адмирала Ушакова, 34 |
| 53 | Ул. Адмирала Ушакова, 65 |
| 54 | Ул. Адмирала Ушакова, 15 |
| 55 | Ул. Байкальская, 7б |
| 56 | Ул. Байкальская, 7б, 1-я очередь |
| 57 | Ул. Буксирная, 10 |
| 58 | Ул. Капитанская, 63а |
| 59 | Ул. Кировоградская, 70 |
| 60 | Ул. Липатова, 22а |
| 61 | Ул. Маршала Рыбалко, 3 и ул. Чистопольская, 16 (между домами) |
| 62 | Ул. Оханская, 29 |
| 63 | Ул. Парусная, 5 |
| 64 | Ул. Сокольская, 10б |
| 65 | Ул. Юнг Прикамья, 14 |
| 66 | Ул. Черниговская, 5 |
| 67 | Ул. Черниговская, 9 |
| 68 | Ул. Академика Королева, 1 |
| 69 | Ул. Екатерининская, 72 |
| 70 | Ул. Луначарского, 4 |
| 71 | Ул. Гашкова, от ул. 2-й Баранчинской до ул. Баранчинской, 10 (тротуар) |
| 72 | Ул. Иньвенская (тротуар) |
| 73 | Ул. Тургенева, 33д |
| 74 | Ул. Уинская, 4 и 6 (проезд между домами) строящегося дома по ул. Шмидта, 56 |
| 75 | Ул. Кавказская, 26 |
| 76 | Ул. Ольховская, 21 |
| 77 | Ул. Цимлянская, 19 |
| 78 | Ул. Лянгасова, 30а |
| 79 | Ул. Писарева, 31а |
| 80 | Ул. Академика Веденеева, 28а |
| 81 | Ул. Карбышева, 49а |
| 82 | Ул. Белозерская, 56 |
| 83 | Ул. Академика Веденеева, 25 |
| 84 | Ул. Социалистическая, 20 |
| 85 | Ул. Коломенская, 49а |
| 86 | Ул. Куйбышева, 109а |
| 87 | Ул. Кустовая, 2а |
| 88 | Ул. Революции, 56 |
| 89 | Ул. Яблочкова, 38 |
| 90 | Ул. Чусовская, 34 |