

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020

№ 1050

**Об утверждении муниципальной   
программы «Развитие автомобильных  
дорог и дорожных сооружений**

**в городе Перми»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2020 № 1050

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование  раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (далее – программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДБ) | | | | |
| 4 | Участники программы | ДДБ;  департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО);  муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство»  (далее – МКУ «Пермблагоустройство») | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2020 года 70,6 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км);  Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима  с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около  2 млн. кв. м, в городе Уфа площадь тротуаров составляет 1,7 млн.  кв. м, в городе Киров – 1,3 млн. кв. м;  В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км;  Программа направлена на достижение результатов [Плана](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7E4E9ED34B9C27D97BC5734108BC6A52826D810AB3F91892B1EB389FF225B34C07823C8B3502A5C0746AD6A48D491BCAC46216AI1E) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, на реализацию мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.  1.Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем:  1.1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги).  1.2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог;  1.3. отсутствие наружного освещения на 16,4 % автомобильных дорог по состоянию на конец 2020 года.  Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки;  1.4. отсутствие мест отвала снега, отвечающего нормам природоохранного законодательства.  Программа взаимосвязана с муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми». Реализация программы должна обеспечивать совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития города Перми. Важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Исполнение поставленных целей и задач программы будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств.  По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов:  удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 92,3 %;  количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, – 7 ед.;  количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, – 4 ед.;  количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, - 10 ед.  Программа разработана в соответствии:  программа разработана в соответствии с:  Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C97699E55336148995FE7A208F4FFB39C4DB6B40EACBB3315A3CDE7A22CC6BI8E) от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C97699EA5231148995FE7A208F4FFB39C4DB6B40EACBB3315A3CDE7A22CC6BI8E) от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ  «Об организации дорожного движения в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  [Классификацией](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C9769DE15833158995FE7A208F4FFB39C4C96B18E6CABB2F5B35CB2C738AED097A104C4BA47C54D49B6AI2E) работ по организации дорожного движения, утвержденной Приказом Минтранса России от 13 ноября 2018 г.  № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную Приказом Минтранса России от 16 ноября  2012 г. № 402»;  [решением](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7E4E9ED34B9C27D97BC5734108BC6A52826D810AB3F91892B1EB39BFF7A5735C86622C6A6067B1A65I2E) Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов»;  [решением](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7E4E9ED34B9C27D97BC57341583C0A22826D810AB3F91892B1EB39BFF7A5735C86622C6A6067B1A65I2E) Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории в городе Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»;  [решением](consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7E4E9ED34B9C27D97BC57341583C7A12C26D810AB3F91892B1EB39BFF7A5735C86622C6A6067B1A65I2E) Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141  «О департаменте транспорта администрации города Перми,  о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы». | | | | |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.  2. Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми.  1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации.  1.1.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения.  1.1.3. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований.  1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми.  1.2.1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2282498,  25505 | 4343118,  92307 | 6706942,  600 | 5442028,  900 | 4477264,  000 |
| бюджет города Перми | 934526,  36958 | 1326352,  30867 | 1649125,  400 | 2363232,  200 | 2100159,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164102,  03457 | 139253,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1137134,  500 | 1944821,  650 | 5057817,  200 | 3078796,  700 | 2377104,  500 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,  3509 | 748321,  9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1802340,  69301 | 3335576,  7869 | 5304407,  100 | 3820695,  100 | 3771293,  700 |
| бюджет города Перми | 520981,  44449 | 677104,  59373 | 676593,  900 | 1143681,  300 | 1394189,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,  39762 | 18627,  89577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1137134,  500 | 1707153,  050 | 4627813,  200 | 2677013,  800 | 2377104,  500 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,  3509 | 748321,  9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,  260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 480157,56204 | 1007542,  13617 | 1402535,  500 | 1621333,  800 | 705970,300 |
| бюджет города Перми | 413544,  92509 | 649247,  71494 | 972531,  500 | 1219550,  900 | 705970,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,  63695 | 120625,  82123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 237668,  600 | 430004,  000 | 401782,  900 | 0,000 |
| Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | итого, в том числе | 1802340, 69301 | 3335576,  7869 | 5304407,100 | 3820695, 100 | 3771293, 700 |
| бюджет города Перми | 520981,  44449 | 677104,  59373 | 676593,  900 | 1143681, 300 | 1394189, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97489,  39762 | 18627,  89577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1137134, 500 | 1707153,  050 | 4627813,200 | 2677013, 800 | 2377104, 500 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,  3509 | 748321,  9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,  260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | | 1724149, 85292 | 3167812,  17185 | 5164569,400 | 3643856, 300 | 3590793, 700 |
| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения | | 78190,  84009 | 167764,  61505 | 122861,  800 | 176838,  800 | 180500, 000 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований | | 0,000 | 0,000 | 16975,  900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | итого, в том числе | 480157,  56204 | 1007542,  13617 | 1402535,  500 | 1621333, 800 | 705970, 300 |
| бюджет города Перми | 413544,  92509 | 649247,  71494 | 972531,  500 | 1219550, 900 | 705970, 300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,  63695 | 120625,  82123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 237668,  600 | 430004,  000 | 401782,  900 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | | 480157,  56204 | 1007542,  13617 | 1402535,  500 | 1621333, 800 | 705970, 300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | | итого, в том числе | 2282498,  25505 | 4343118,  92307 | 6706942,600 | 5442028, 900 | 4477264, 000 |
| бюджет города Перми | 934526,  36958 | 1326352,  30867 | 1649125,  400 | 2363232, 200 | 2100159, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164102,  03457 | 139253,  717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1137134, 500 | 1944821,  650 | 5057817,200 | 3078796, 700 | 2377104, 500 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,  3509 | 748321,  9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,  260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | всего, в том числе | 2282498,  25505 | 4343118,  92307 | 6706942,600 | 5442028, 900 | 4477264, 000 |
| бюджет города Перми | 934526,  36958 | 1326352,  30867 | 1649125,  400 | 2363232, 200 | 2100159, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164102,  03457 | 139253,  717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1137134, 500 | 1944821,  650 | 5057817,200 | 3078796, 700 | 2377104, 500 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46735,  3509 | 748321,  9874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 184369,  260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.1 «Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной**

**программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | | | | | | | | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | | | | | | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | | | | | | | | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14916 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,82852 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,97816 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.2 | | | | | | | | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7736, 2799 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26211,  4349 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33956,  69248 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,97816 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7736,  42906 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,82852 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,97816 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26211,  43490 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2 | | | | | | | | | | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | | | | | | | | | | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 174624,  3594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220894,  49439 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 214265,  5108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 764966,  76356 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149987,  6906 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.2 | | | | | | | | | | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 84079,  16688 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | 224215,  19712 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.3 | | | | | | | | | | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 279,0606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,  06046 | | | | | | | | | | | | | 105, 2424 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,  18920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1256,  64219 | | | | | | | | | | | | | 315,  72760 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,1892 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.4 | | | | | | | | | | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3912,  40575 | | | | | | | | | | | | | 820,  89072 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3728,  89291 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6087,  59425 | | | | | | | | | | | | | 2462,  67528 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.5 | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5379, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 14745,  346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 409511,  966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1151216,  73331 | | | | | | | | | | | | | 311998,  900 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 174903,  420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224970,  9606 | | | | | | | | | | | | | 85005,  300 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5379, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3728,  89291 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 214483,  700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 772311,  000 | | | | | | | | | | | | | 226993,  600 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 14745,  346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150205,  8798 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.3 | | | | | | | | | | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | | | | | | | | | | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 245664,  21595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 44317,  50538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 592554,  79247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.3.2 | | | | | | | | | | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33503, 200 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70608,  80903 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169679,  02218 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.3.3 | | | | | | | | | | протяженность построенных трамвайных путей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км одиночного пути | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35049, 783 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147198,  810 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148099,  3551 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.3.4 | | | | | | | | | | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 378,498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,063 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 979, 70753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,190 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621, 27624 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 883894,  71933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605168,  50855 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 246042,  71395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68655, 046 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 44317, 50538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 593534,  500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218113,  80903 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318399,  65352 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.4 | | | | | | | | | | | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок  ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 11538,  900 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 34616,  100 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 46155,  000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 11538,  900 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 34616,  100 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.5.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4659,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13977,  000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18636,  000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4659,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13977,  000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.6 | | | | | | | | | | | | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.6.1 | | | | | | | | | | | | | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68202,  39825 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 12500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 37500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 167106,  89535 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37500,  000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 117173,  99825 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 351522,  29535 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.6.3 | | | | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12699,  632 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.6.4 | | | | | | | | | | | | | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 111,  50175 | | | | | | | | | | | | | | 111,  50175 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 334,  50465 | | | | | | | | | | | | | | 334,  50465 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62699,  632 | | | | | | | | | | | | | | | | 273255,  300 | | | | | | | | | | | | | | 469142,  300 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 68313,  900 | | | | | | | | | | | | | | 117285,  500 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25199,  632 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | 167441,  400 | | | | | | | | | | | | | | 351856,  800 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 37500,  000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 11580,  600 | | | | | | | | | | | | 279089,  300 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 50424,  300 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 750000,000 | |
| 1.1.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 338484,500 | |
| 1.1.1.1.7.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5305,  000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 15915,  000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 21220,  000 | | | | | | | | | | | | | 62004,  900 | | | | | | | | | | | | 279089,  300 | | | | 1088484,500 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5305,  000 | | | | | | | | | | | | | 11580,  600 | | | | | | | | | | | | 279089,  300 | | | | 338484,  500 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 15915,  000 | | | | | | | | | | | | | 50424,  300 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 750000,  000 | |
| 1.1.1.1.8 | | | | | | | | | | | | | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.8.3 | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 7520,656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6981,585 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 7520,656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6981,585 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 7520,656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6981,585 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.9 | | | | | | | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.9.1 | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63718,  72713 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116443,  900 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.9.2 | | | | | | | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 156098,  900 | | | | | | | | | | | | | | 434567,  500 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 799431,  600 | | | | | | | | | | | | | | 1040731,800 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.9.3 | | | | | | | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 970204,  700 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 1432104,500 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180162,  62713 | | | | | | | | | | | | | | | 955530,  500 | | | | | | | | | | | | | | 1475299,300 | | | | | | 2402309,200 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63718,  72713 | | | | | | | | | | | | | | | 156098,  900 | | | | | | | | | | | | | | 434567,  500 | | | | | | 970204,  700 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116443,  900 | | | | | | | | | | | | | | | 799431,  600 | | | | | | | | | | | | | | 1040731,800 | | | | | | 1432104,500 | |
| 1.1.1.1.10 | | | | | | | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.10.1 | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4512,  200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4512,100 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13536,  300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1369,  43279 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13535,  93903 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.10.2 | | | | | | | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14758,  390 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42545,  02818 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.10.3 | | | | | | | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 98306,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 294917,600 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18048,  500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76720,  890 | | | | | | | | | | | | | | | 393223,  600 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4512,  200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14758,  390 | | | | | | | | | | | | | | | 98306, 000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4512,100 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13536,  300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43914,  46097 | | | | | | | | | | | | | | | 294917,  600 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13535,  93903 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.11 | | | | | | | Строительство ул. Углеуральской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.11.1 | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 10376,  900 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 31130,  300 | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 41507,  200 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 10376,  900 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 31130,  300 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.12 | | | | | | | Реконструкция площади Восстания. 2 этап | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.12.1 | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 25000,  000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 75000,  000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.12.2 | | | | | | | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 284496,  900 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 714861,  400 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.12.3 | | | | | | | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 25000,  000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 75000,  000 | |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.12, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 100000,  000 | | | | | | | | | | | | 999358,  300 | | | | | | 100000,  000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 25000,  000 | | | | | | | | | | | | 284496,  900 | | | | | | 25000,  000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 75000,  000 | | | | | | | | | | | | 714861,  400 | | | | | | 75000,  000 | |
| 1.1.1.1.13 | | | | | | | | | | Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.13.1 | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11720,  000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35159,  500 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46879,  500 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11720,  000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35159,  500 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.14 | | | | | | | Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.14.1 | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2351, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5778, 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 8130, 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2351, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5778, 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| 1.1.1.1.15 | | | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.15.1 | | | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 22, 22390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 22, 22390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | |
| 1.1.1.1.16 | | | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева-проспект Октябрят-ул. Восстания» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.16.1 | | | подготовленная предпроектная документация | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 1760, 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.16.2 | | | выполненные инженерные изыскания | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 5280, 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 7040, 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 1760, 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 5280, 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.17 | | | Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.17.1 | | | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 6195,  65351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 6195,  65351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.18 | | | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.18.1 | | | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | ДЗО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | 70933, 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96751, 320 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | 212800,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212800,  000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212800,  000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | 283733,  400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 522351,  320 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | 70933, 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96751, 320 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | 212800,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212800,  000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212800,  000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.19 | | | | | | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.19.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13812, 600 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41437, 500 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.19.1 | | | | | | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 48527,  100 | | | | | | | | | | | 50000,  000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 295581,100 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55250, 100 | | | | | | | | | | | | | | 344108,  200 | | | | | | | | | | | 50000,  000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13812, 600 | | | | | | | | | | | | | | 48527,  100 | | | | | | | | | | | 50000,  000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41437, 500 | | | | | | | | | | | | | | 295581,  100 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.20 | | | | | | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.20.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 21398,  400 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 21398,  400 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.21 | | | | | | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.21.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12363, 300 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12363, 300 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.22 | | | | | | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.22.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9666,  200 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9666,  200 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.23 | | | | | | Реконструкция проспекта Парковый | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.23.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 8257,  800 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 24773,  500 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 33031, 300 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 8257,  800 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 24773,  500 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.24 | | | | | | Реконструкция ул. Куфонина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.24.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 4854,  000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 14561,  900 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 19515,900 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 4854,  000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 14561,  900 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.25 | | | | | | Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.25.1 | | | | | | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867000,  000 | | | | | | | | | | | 700000,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.25.2 | | | | | | протяженность построенных трамвайных путей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км одиночного пути | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1595496,  400 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2462496,  400 | | | | | | | | | | | 700000,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.26 | | | | | | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.26.1 | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26250,  000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8750, 000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35000,  000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26250,  000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8750, 000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.27 | | | | | | Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.27.1 | | | | | | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1160,  76312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 3482,  19135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 88215,  55687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.27.2 | | | | | | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 24,33688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 73,01065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1849,  60313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.27, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 94805,462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 1185,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 3555,202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 90065,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.28 | | | | | | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.28.1 | | | | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1, 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1215,  42636 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3646,  1071 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 92368,  1038 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| 1.1.1.1.28.2 | | | | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25,  47364 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 76,4209 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1935,  9962 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.28, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 99267,  528 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1240,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3722,528 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 94304,  100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| 1.1.1.1.29 | | | | | Реконструкция площади Восстания. 1 этап | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.29.1 | | | | | выкуп земельного участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.29, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 1720753,  51322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3164415,  83215 | | | | | | | | | | | | | | | 5164569,  400 | | | | | | | | | | | | | 3643856, 300 | | | | | | | | | | 3590793,700 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 512083,  81652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587582,  24373 | | | | | | | | | | | | | | | 599118,  000 | | | | | | | | | | | | | 1083181, 300 | | | | | | | | | | 1333689,200 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 84799,  8458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15231,  55607 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 1077134, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1644791,  300 | | | | | | | | | | | | | | | 4565451,  400 | | | | | | | | | | | | | 2560675, 000 | | | | | | | | | | 2257104,500 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 46735,  3509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 732441,  47235 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184369,  260 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3396,  3397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1724149,  85292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3167812,  17185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5164569,400 | | | | | | | 3643856, 300 | | | | | | | | | 3590793,700 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 512083,  81652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587582,  24373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 599118, 000 | | | | | | | 1083181, 300 | | | | | | | | | 1333689,200 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88196,  1855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18627,  89577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1077134,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1644791,  300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4565451,400 | | | | | | | 2560675, 000 | | | | | | | | | 2257104,500 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46735,  3509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 732441,  47235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184369,  260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | | | | | | | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | | | | | | | | протяженность построенных сетей наружного освещения | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,  01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,  05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,  77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,  04 | | | | | | | | | | | | | | | | 23,  05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 5556,3694 | | | | | | | | | | | | | | | | 39079,  625080 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | 44888,440 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 47354, 210 | | | | | | | | | | | | | | | | 36912,  11049 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35189,  313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87800,  180 | | | 120000,000 | | |
| 1.1.2.1.1.2 | | | | | | | | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 7913, 935 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 14376,  84182 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| 1.1.2.1.1.3 | | | | | | | | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 2990, 675 | | | | | | | | | | | | | | | | 49844,  91881 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 15611,560 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 9044, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 25449,  63951 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27172,  487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28538,  620 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 338,05555 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| 1.1.2.1.1.4 | | | | | | | | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1379,  27712 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 3601,290 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1165,  61768 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| 1.1.2.1.1.5 | | | | | | | | технологическое присоединение к сетям | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 350, 58357 | | | | | | | | | | | | | | | | 597,  80611 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 78190,  84009 | | | | | | | | | | | | | | | | 167764,  61505 | | | | | | | | | | | | | | | | | 122861,  800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176838,800 | | | 180500,000 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 8897,  62797 | | | | | | | | | | | | | | | | 89522,  350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | 60500,000 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 9293,  21212 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 60000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 62361,  750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62361,  800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116338,800 | | | 120000,000 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 15880,  51505 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 78190,  84009 | | | | | | | | | | | | | | | | 167764,  61505 | | | | | | | | | | | | | | | | | 122861,  800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176838,800 | | | 180500,000 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 8897,  62797 | | | | | | | | | | | | | | | | 89522,  350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | 60500,000 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 9293,  21212 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 60000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 62361,  750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62361,  800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116338,800 | | | 120000,000 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 15880,  51505 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итого | | | | | | | | | | | | | | | | | 78190,  84009 | | | | | | | | | | | | | | | | 167764,  61505 | | | | | | | | | | | | | | | | | 122861,  800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176838,800 | | | 180500,000 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 8897,  62797 | | | | | | | | | | | | | | | | 89522,  350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60500,  000 | | | 60500,000 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 9293,  21212 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 60000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 62361,  750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62361,  800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116338,800 | | | 120000,000 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 15880,  51505 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | Строительство места отвала снега «Голый мыс» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 16975,  900 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 16975,  900 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 16975,  900 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 16975,  900 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | 1802340,  69301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3335576,7869 | | | | | | | | | | | | | | | 5304407,  100 | | | | | | | | | | | | | 3820695, 100 | | | | | | | | 3771293,700 | | |
| бюджет города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | 520981,  44449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 677104,  59373 | | | | | | | | | | | | | | | 676593,  900 | | | | | | | | | | | | | 1143681, 300 | | | | | | | | 1394189,200 | | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования | | | | | | | | | | | | | | | | | 97489,  39762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18627,  89577 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | 1137134, 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1707153,050 | | | | | | | | | | | | | | | 4627813,  200 | | | | | | | | | | | | | 2677013, 800 | | | | | | | | 2377104,500 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | | | | | | | | | | | | | | | | | 46735,  3509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 748321,  9874 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |
| бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184369,  260 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | | |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной**

**программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | | | | 13 | | 14 | | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 58332,0 | 70912,9 | 82677,4 | | 72393,53 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 398318,  32809 | 414583,  46094 | | | | 834646,  600 | | | | 1036724,300\* | 749346,  500\*\* |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 39816,  44906 | 120625,  82123 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 121168,  600 | | | | 313504,  000 | | | | 285282,  900 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 4 | - | 2 | 1 | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 6207,222 | 0,000 | | | | 7640,000 | | | | 6198,500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | 2 | - | - | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | 20461,  000 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 26796,  18789 | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 2 | 1 | 1 | - | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 2938,375 | 7374,  700 | | | | 7231,252 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 6081,000 | 81136,  291 | | | | 6513,648 | | | | 110128,  100 | 56623,  800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 480157,  56204 | 765349, 87317 | | | | 1169535,500 | | | | 1388333,800 | 705970,  300 |
| бюджет города Перми | | 413544,  92509 | 523555, 45194 | | | | 856031,  500 | | | | 1103050,900 | 705970,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 66612,  63695 | 120625, 82123 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 121168, 600 | | | | 313504,  000 | | | | 285282,  900 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | 1,0 | 2,16 | | 2,16 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | 125154, 663 | | | | 116500,  000 | | | | 116500,  000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 116500,  000 | | | | 116500,  000 | | | | 116500,  000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей | ед. | - | 1 | - | | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | 537,600 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 0,000 | 242192, 263 | | | 233000,  000 | | | | 233000,  000 | | 0,000 |
| бюджет города Перми | | 0,000 | 125692, 263 | | | 116500,  000 | | | | 116500,  000 | | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 116500, 000 | | | 116500,  000 | | | | 116500,  000 | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 480157,  56204 | 1007542,13617 | | | 1402535,500 | | | | 1621333,800 | | 705970,  300 |
| бюджет города Перми | | 413544,  92509 | 649247, 71494 | | | 972531,  500 | | | | 1219550,900 | | 705970,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 66612,  63695 | 120625, 82123 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 237668, 600 | | | 430004,  000 | | | | 401782,  900 | | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 480157,  56204 | 1007542,13617 | | | 1402535,500 | | | | 1621333,800 | | 705970,  300 |
| бюджет города Перми | | 413544,  92509 | 649247, 71494 | | | 972531,  500 | | | | 1219550,900 | | 705970,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 66612,  63695 | 120625, 82123 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 237668, 600 | | | 430004,  000 | | | | 401782,  900 | | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | всего | | 480157,  56204 | | 1007542, 13617 | 1402535,500 | | | | 1621333,800 | | | 705970,  300 |
| бюджет города Перми | | 413544,  92509 | | 649247,  71494 | 972531,  500 | | | | 1219550,900 | | | 705970,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 66612,  63695 | | 120625,82123 | 0,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | | 237668,600 | 430004,  000 | | | | 401782,  900 | | | 0,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 50000,000 тыс. руб.

\*\* Условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 100000,000 тыс. руб.

Приложение

к Системе программных   
мероприятий подпрограммы 1.1 «Совершенствование системы   
муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений   
в городе Перми» муниципальной программы «Развитие   
автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты**

**муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1**

**«Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | | | | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | | | | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км | | | | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы | | | | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2020 годы | | | | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год | | | | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 789981,49349 тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | |
| всего | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 |
| всего, в том числе | 789981,49349 | 17500,  000 | 198518,280 | | 138817,614 | 408283,  90326 | | 26852,  71807 | 8,97816 |
| бюджет города Перми | 205393,25733 | 4375,  000 | 53004,  570 | | 31329,  414 | 116029,  10185 | | 655,  17148 | - |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93, 77299 | - | - | | - | 75,  96631 | | 8,82852 | 8,97816 |
| бюджет Пермского края | 544805,  7451 | 13125, 000 | 145513,710 | | 93988,  200 | 292178,  83510 | | - | - |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39688,  71807 | - | - | | 13500,  000 | - | | 26188,  71807 | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | | | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | | | 2017 | | | | | |
| количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 | | | 2017 | | | | | |
| протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | | | 2018 | | | | | |
| заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | | | 2018 | | | | | |
| компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного  в 2018 году договора | ед. | 1 | | | 2019-2020 | | | | | |
| количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | | | 2020 | | | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации – 21/6997;  положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза России», Екатеринбургский филиал);  положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. № 59-1-6-0158-16;  положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»);  положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. № 59-1-6-0011-17 | | | | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 05 сентября 2017 г. № 35-БК | | | | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | | | срок реализации | | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | | | 2015-2017 годы | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 2017-2018 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | | | 2018 год | | |
| заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | | | | | | | 2018 год | | |
| количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | | | 2019-2020 годы | | |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1718270,246 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | | 2021 |
| всего, в том числе | 1718270,  246 | 255054,61269 | 1151216,  73331 | | 311998,900 |
| бюджет города Перми | 480628,  20709 | 170651,94649 | 224970,9606 | | 85005,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9108,39291 | 5379,500 | 3728,89291 | | - |
| бюджет Пермского края | 1063582,  4202 | 64277,8202 | 772311,  000 | | 226993,600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164951,2258 | 14745,346 | 150205,8798 | | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | | 2019 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | | | 2019 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 | | | 2019 | |
| протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 | | | 2020 | |
| протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | | | 2021 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября  2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018 | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2018-2019 годы | | |
| строительно-монтажные работы | | | 2019-2021 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2021 год | | |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,13 км | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1228181,90843 тыс. руб. | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| итого | 1228181,  90843 | 61819,16862 | | 561194,23126 | | 605168,50855 |
| бюджет города Перми | 319116,37222 | 14521,09462 | | 235940,2316 | | 68655,046 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65240,70438 | 20923,199 | | 44317,50538 | | - |
| бюджет Пермского края | 525425,17831 | 26374,875 | | 280936,49428 | | 218113,80903 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 318399,65352 | - | | - | | 318399,65352 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | | |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2018 | | | |
| снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | | 2019 | | | |
| протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 | | 2019 | | | |
| демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 | | 2019 | | | |
| выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 | | 2019 | | | |
| количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 | | 2019 | | | |
| количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 | | 2019 | | | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 | | 2019 | | | |
| протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,13 | | 2020 | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0083-18 | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2014 г. № 9 | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2017-2018 годы | |
| строительно-монтажные работы | | | | | 2019-2020 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | 2020 год | |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина,  ул. Куйбышева;  оптимизация транспортных потоков | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,5 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46155,000 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| 2022 | |
| всего, в том числе | | 46155,000 | |
| бюджет города Перми | | 11538,900 | |
| бюджет Пермского края | | 34616,100 | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2021-2022 годы |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции;  оптимизация транспортных потоков | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,6 км | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18636,000 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2020 | | |
| всего, в том числе | | 18636,000 | | |
| бюджет города Перми | | 4659,000 | | |
| бюджет Пермского края | | 13977,000 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации |
| Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | | | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2019-2020 годы | |

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 754413,76416 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | | 2021 |
| всего, в том числе | 754413,76416 | 12016,16416 | 273255,300 | | 469142,300 |
| бюджет города Перми | 185599,400 | - | 68313,900 | | 117285,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12016,16416 | 12016,16416 | - | | - |
| бюджет Пермского края | 519298,200 | - | 167441,400 | | 351856,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37500,000 | - | 37500,000 | | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | | 2019 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | | | 2019 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 | | | 2019 | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 | | | 2020 | |
| протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | | | 2021 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2017-2019 годы | | |
| строительно-монтажные работы | | | 2019-2021 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2021 год | | |

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия | | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км | | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2023 годы | | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы | | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год | | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1450798,700 тыс. руб. | | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| всего, в том числе | 1450798,700 | 21220,000 | 62004,900 | | 279089,300 | | 1088484,  500 |
| бюджет города Перми | 634459,400 | 5305,000 | 11580,600 | | 279089,300 | | 338484,500 |
| бюджет Пермского края | 816339,300 | 15915,000 | 50424,300 | | - | | 750000,  000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | | | |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | | 2020 | | | |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 | | | 2021 | | | |
| протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 | | | 2022 | | | |
| протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | | | 2023 | | | |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - | | | | | | | |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 | | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | | 2017-2020 годы | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | 2021-2023 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | | 2023 год | |

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по  ул. Журналиста Дементьева | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд;  обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 1,4 км | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6981,585 тыс. руб. | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| всего | 2020 |
| всего, в том числе | 6981,585 | 6981,585 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6981,585 | 6981,585 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 03 марта 2017 г. № 1, протокол ИК от 19 июня 2020г. № 6 | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | 2019-2020 годы |

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.9. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова направлено на повышение связности и эффективность существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами, развитие маршрутов общественного транспорта | | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,7 км | | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2023 годы | | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы | | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год | | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 5013301,62713 тыс. руб. | | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 |
| всего,  в том числе | 5013301,62713 | 180162,  62713 | | 955530,  500 | | 1475299,300 | 2402309,200 |
| бюджет города Перми | 1624589,82713 | 63718,  72713 | | 156098,  900 | | 434567,  500 | 970204,  700 |
| бюджет Пермского края | 3388711,800 | 116443,  900 | | 799431,  600 | | 1040731,800 | 1432104,500 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2020 | | | | |
| протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 0,7 | | 2021 | | | | |
| протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | 0,7 | | 2022 | | | | |
| протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | | 2023 | | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2019-2020 годы | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | 2021-2023 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | 2023 год | | |

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | | автомобильная дорога по ул. Маршала Жукова | | | |
| 2 | Направление инвестирования | | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | | 1.1.1.1.10. Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | | ДДБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | | инвестиции | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | | развитие маршрутов общественного транспорта, повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,9 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | | 2019-2021 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | | 2020-2021 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | 2022 год | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | | 469944,490 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2020 | 2021 | |
| всего, в том числе | 469944,490 | 76720,890 | 393223,600 | |
| бюджет города Перми | 113064,390 | 14758,390 | 98306,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4512,100 | 4512,100 | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | 338832,06097 | 43914,46097 | 294917,600 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13535,93903 | 13535,93903 | 0,000 | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2020 | |
| протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 | | 2020 | |
| протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,9 | | 2021 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | 2019-2020 годы |
| строительно-монтажные работы | | | | 2020-2021 годы |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | 2021 год |

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.11. Строительство ул. Углеуральской | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Углеуральской;  оптимизация транспортных потоков, развитие маршрутов общественного транспорта | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,9 км | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 41507,200 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | | | 2022 |
| всего, в том числе | | 41507,200 | | | 41507,200 |
| бюджет города Перми | | 10376,900 | | | 10376,900 |
| бюджет Пермского края | | 31130,300 | | | 31130,300 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2022 | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | 2022 год | |

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция площади Восстания. 2 этап | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц;  оптимизация транспортных потоков;  строительство ТПУ «Мотовилиха» | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,2 км | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1199358,300 тыс. руб. | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| всего, в том числе | 1199358,300 | 100000,000 | | 999358,300 | | 100000,000 |
| бюджет города Перми | 334496,900 | 25000,000 | | 284496,900 | | 25000,000 |
| бюджет Пермского края | 864861,400 | 75000,000 | | 714861,400 | | 75000,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2021 | | | |
| протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,2 | | 2022 | | | |
| протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | | 2023 | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2020-2021 годы | |
| строительно-монтажные работы | | | | | 2022-2023 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | 2023 год | |

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от площади Карла Маркса до ул. Чкалова | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.13. Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,2 км | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46879,500 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2020 | | |
| всего, в том числе | | 46879,500 | | |
| бюджет города Перми | | 11720,000 | | |
| бюджет Пермского края | | 35159,500 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2020 год | |

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Переход ул. Строителей-площадь Гайдара» | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.14. Строительство автомобильной дороги «Переход  ул. Строителей-площадь Гайдара» | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 3,7 км | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015, 2018 годы | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 15168,13128 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2015 | | 2018 | |
| всего, в том числе | 15168,13128 | 14774,000 | | 394,13128 | |
| бюджет города Перми | 4087,63128 | 3693,500 | | 394,13128 | |
| бюджет Пермского края | 11080,500 | 11080,500 | | - | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | |
| выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 | | 2015 | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2019 | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 18 октября 2013 г. № 14 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2018-2019 годы |

Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | микрорайон Соболи, ул. Таежная | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.15. Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара – 603,6 м | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3998,68562 тыс. руб. | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| бюджет города Перми | 3998,68562 | 1000,000 | | 2976,46172 | | 22,22390 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 | 1000,000 | | - | | - |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 22,22390 | - | | - | | 22,22390 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2017 | | | |
| протяженность построенного тротуара | м | 603,6 | | 2018 | | | |
| оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | ед. | 1 | | 2019 | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение негосударственной экспертизы  от 27 февраля 2017 г. № 78-2-1-3-0001-17 (ООО «ЭТНА Экспертиза») | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 12 февраля 2016 г. № 1 | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол ИК от 05 сентября 2017 г. | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2017 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | | | 2018 год | |
| оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | | | | | 2019 год | |

Таблица 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога «Соединение ул. Старцева-проспект Октябрят-ул. Восстания» | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.16. Строительство автомобильной дороги «Соединение  ул. Старцева-проспект Октябрят-ул. Восстания» | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной связи Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с центром города, оптимизация транспортных потоков | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги – 2,0 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7040,000 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2019 | | |
| всего, в том числе | 7040,000 | | |
| бюджет города Перми | 1760,000 | | |
| бюджет Пермского края | 5280,000 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 | | 2019 |
| Выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 | | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка предпроектной документации | | 2019 год | |

Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | система очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.17. Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество построенных комплексов очистных сооружений – 1 ед. | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017, 2019 годы | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65904,18651 тыс. руб. | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2016 | | 2017 | | 2019 |
| всего, в том числе | 65904,18651 | 19715,766 | | 39992,767 | | 6195,65351 |
| бюджет города Перми | 21122,78685 | 7158,66667 | | 7768,46667 | | 6195,65351 |
| бюджет Пермского края | 35862,49899 | 12557,09933 | | 23305,39966 | | - |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8918,90067 | - | | 8918,90067 | | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | | |
| площадь участка производства работ, в отношении которого выполнены подготовительные мероприятия | кв. м | 509 | | 2016 | | | |
| протяженность построенной подпорной стенки | п. м | 26,4 | | 2016 | | | |
| количество построенных комплексов очистных сооружений | ед. | 1 | | 2017 | | | |
| количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 | | 2019 | | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации  от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 сентября 2016 г. № 7 | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2016 г. № 9-БК | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | |
| строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы | | | | | 2016-2017 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | 2017 год | |
| оплата исполнительного листа | | | | | 2019 год | |

Таблица 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | земельные участки и объекты недвижимости | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.18. Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | ДЗО | | | | |
| 53 | Участник программы | ДЗО | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | развитие улично-дорожной сети города Перми;  улучшение архитектурного облика города Перми | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа – 13 ед. | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 567466,800 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2019 | | 2020 |
| всего, в том числе | 567466,800 | 45115,480 | | 522351,320 |
| бюджет города Перми | 141866,800 | 45115,480 | | 96751,320 |
| бюджет Пермского края | 212800,000 | - | | 212800,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 212800,000 | - | | 212800,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 70б | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 84а | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 25в | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 7 | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 59а | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 71а | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект 77а | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Петропавловская, 60/1 | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: Комсомольский проспект, 34 | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Луначарского, 60 | ед. | 1 | | | 2019 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Крисанова, 12б, 12в | ед. | 1 | | | 2020 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Николая Островского (рынок от ул. 1-й Красноармейской до ул. Чернышевского) | ед. | 1 | | | 2020 |
| выполненный план изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа по адресу: ул. Ленина, 53а | ед. | 1 | | | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| выполнение плана изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов Пермского городского округа | | | 2019-2020 годы | |

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.19. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова;  оптимизация транспортных потоков | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,9 км | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2022 годы | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 год | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 449358,300 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2020 | 2021 | 2023 |
| всего, в том числе | 449358,300 | 55250,100 | 344108,200 | 50000,000 |
| бюджет города Перми | 112339,700 | 13812,600 | 48527,100 | 50000,000 |
| бюджет Пермского края | 337018,600 | 41437,500 | 295581,100 | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | | 2020 | |
| протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 | | 2021-2023 годы | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2019-2020 годы | |
| строительно-монтажные работы | | | 2021-2023 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 годы | |

Таблица 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.20. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,1 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21398,400 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2021 | | |
| всего, в том числе | 21398,400 | | |
| бюджет города Перми | 21398,400 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | 2019-2021 годы | |

Таблица 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.21. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до  ул. Лесной | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова;  оптимизация транспортных потоков | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,4 км | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 12363,300 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2020 | | |
| всего, в том числе | 12363,300 | | |
| бюджет города Перми | 12363,300 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2019-2020 годы |

Таблица 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ливневая канализация и очистные сооружения для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.22. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации. Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной сети ливневой канализации – 0,9 км;  построенное очистное сооружение – 1 ед. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9666,200 тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2021 | | |
| всего, в том числе | 9666,200 | | |
| бюджет города Перми | 9666,200 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | 2021 год | |

Таблица 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. Реконструкция проспекта Парковый | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями;  развитие маршрутов общественного транспорта | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 2,3 км | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33031,300 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | | | 2022 |
| всего, в том числе | | 33031,300 | | | 33031,300 |
| бюджет города Перми | | 8257,800 | | | 8257,800 |
| бюджет Пермского края | | 24773,500 | | | 24773,500 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | | 2022 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | 2022 год | | |

Таблица 24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.24. Реконструкция ул. Куфонина | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями;  развитие маршрутов общественного транспорта | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 0,6 км | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 19415,900 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | | | 2022 |
| всего, в том числе | | 19415,900 | | | 19415,900 |
| бюджет города Перми | | 4854,000 | | | 4854,000 |
| бюджет Пермского края | | 14561,900 | | | 14561,900 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2022 | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | 2022 год | |

Таблица 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | трамвайные пути между станциями Пермь II и Пермь I | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.25. Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I;  развитие маршрутов общественного транспорта | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных трамвайных путей – 8,0 км одиночного пути | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 годы | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3162496,400 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2021 | | 2022 |
| всего, в том числе | | 3162496,400 | 2462496,400 | | 700000,000 |
| бюджет Пермского края | | 3162496,400 | 2462496,400 | | 700000,000 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | |
| количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | 7 | | 2021-2022 | | |
| протяженность построенных трамвайных путей | км | 8,0 | | 2022 | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации | |
| изъятие объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | | | | 2021-2022 годы | |
| строительство трамвайных путей | | | | 2022 год | |

Таблица 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.26. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасности дорожного движения | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 27,2 п. м | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35000,000 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2021 | | |
| всего, в том числе | | 35000,000 | | |
| бюджет города Перми | | 26250,000 | | |
| бюджет Пермского края | | 8750,000 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2021 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | 2021 год |

Таблица 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | надземный пешеходный переход по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство надземного пешеходного перехода  по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта «Промкомбинат» | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул. Соликамской | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного надземного пешеходного перехода – 35 п. м | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3396,3397 тыс. руб. | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | | 2020 | |
| всего, в том числе | | 3396,3397 | | 3396,3397 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 3396,3397 | | 3396,3397 | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации | | |
| разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | | 2019-2020 годы | | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2019-2020 годы |

Таблица 28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | | | | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми | | | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | | | | строительство | | | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | | | | 1.1.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | | | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | | | | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | | | | ДДБ | | | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | | | | инвестиции | | | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | |
| 53 | Участник программы | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | | | | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения | | | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | | | | протяженность построенных сетей наружного освещения – 224,92 км, в том числе:  2019 год – 38,01 км;  2020 год – 34,05 км;  2021 год – 52,77 км;  2022 год – 77,04 км;  2023 год – 23,05 км | | | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | | | | 2024 год | | | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | | | | 708611,78128 тыс. руб. | | | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| всего | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| всего, в том числе | 708611,  78128 | 60646,  56623 | | | 167764,  61505 | | 122861, 800 | | 176838,  800 | | 180500,  000 |
| бюджет города Перми | 279421,  83684 | 8399,  48684 | | | 89522,350 | | 60500, 000 | | 60500, 000 | | 60500, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9293, 21212 | 9293,  21212 | | | - | | - | | - | | - |
| бюджет Пермского края | 404016,  21727 | 42953,  86727 | | | 62361, 750 | | 62361, 800 | | 116338,  800 | | 120000,  000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15880, 51505 | 0,000 | | | 15880, 51505 | | - | | - | | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | | | | | ед. изм. | | значение | | | | год реализации | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | | | | | км | | 2,17 | | | | 2019 | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской  до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | | | | | км | | 6,5 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 | | | | | км | | 1,4 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | | | | | км | | 4,0 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | | | | | км | | 7,64 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | | | | | км | | 6,7 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | | | | | км | | 4,6 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная,  ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | | | | | км | | 5,0 | | | |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой  1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | | | | | км | | 3,0 | | | | 2020 | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | | | | | км | | 7,64 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандская, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандская, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркистанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркистанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симфиропольской, проезд от ул. Симфиропольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская  2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я,  ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | | | | | км | | 8,61 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | | | | | км | | 4,0 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | | | | | км | | 7,9 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. 2-й Шоссейной, от тонеля до ул. Папанинцев | | | | | км | | 0,9 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской | | | | | км | | 2,0 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский | | | | | км | | 20,46 | | | | 2021 | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | | | | | км | | 7,64 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | | | | | км | | 7,29 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | | | | | км | | 4,08 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | | | | | км | | 2,6 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | | | | | км | | 1,0 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной,  Бахаревской 1-й | | | | | км | | 1,9 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники | | | | | км | | 7,8 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | | | | | км | | 25,94 | | | | 2022 | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому  1-му переулку | | | | | км | | 1,5 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва | | | | | км | | 19,0 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | | | | | км | | 10,6 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд | | | | | км | | 3,6 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим | | | | | км | | 4,5 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево | | | | | км | | 3,9 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка | | | | | км | | 3,7 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево | | | | | км | | 4,3 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Ива | | | | | км | | 8,8 | | | | 2023 | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Верхние Муллы | | | | | км | | 5,25 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба | | | | | км | | 5,45 | | | |
| протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Железнодорожный, Акуловский | | | | | км | | 3,55 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Заостровка | | | | | ед. | | 1 | | | | 2019 | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Малые реки | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Вышка-2 | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, Мозырском 1-м переулке | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | | | | | ед. | | 1 | | | | 2020 | |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской  2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Кислотные дачи | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  на ул. Фоминской | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Январский | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Кировский | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Налимиха | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, Бахаревской 1-й | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Гайва | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Запруд | | | | | ед. | | 1 | | | | 2021 | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайонах Гарцы, Висим | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Нижнее Васильево | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Костарево | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Ива | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Архиерейка | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайонах Верхние Муллы, Ипподром | | | | | ед. | | 1 | | | | 2022 | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Октябрьский | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Центральная Усадьба | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайоне Камский | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения  в микрорайонах Железнодорожный, Акуловский | | | | | ед. | | 1 | | | |
| разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Бумкомбинат, Верхнее Васильево | | | | | ед. | | 1 | | | | 2023 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | | | | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева,  ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» | | | | | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | | | | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | | | | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | | | | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | | | |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | | | | 2019-2023 годы | | | |
| строительно-монтажные  работы | | | | | 2019-2023 годы | | | |

Таблица 29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега «Голый мыс» | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Строительство места отвала снега «Голый мыс» | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь построенного места отвала снега – 16,7 га | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16975,900 тыс. руб. | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| 2021 | |
| всего, в том числе | 16975,900 | |
| бюджет города Перми | 16975,900 | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2021 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | | 2021 год |

Таблица 30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство автомобильной дороги  по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.30. Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района «Ива-1» | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка строительства – 0,430 км | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94805,462 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2020 | | |
| всего, в том числе | | 94805,462 | | |
| бюджет города Перми | | 1185,100 | | |
| бюджет Пермского края | | 3555,202 | | |
| бюджет Российской Федерации | | 90065,160 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации |
| построенный участок дороги | км | 0,430 | | | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр 878-18-5.3.1 | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| строительство автомобильной дороги по ул. Лесной | | | 2020 год | |

Таблица 31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.31. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных автомобильных дорог – 1,156 км | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 99267,528 тыс. руб. | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2020 | | |
| всего, в том числе | | 99267,528 | | |
| бюджет города Перми | | 1240,900 | | |
| бюджет Пермского края | | 3722,528 | | |
| бюджет Российской Федерации | | 94304,100 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации |
| построенный участок дороги | км | 1,156 | | | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14 | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| строительство автомобильной дороги | | | 2020 годы | |

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.32. Реконструкция площади Восстания, 1 этап | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ | | | | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | инвестиции | | | | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств | | | | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 7457,9 кв. м | | | | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы | | | | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 годы | | | | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год | | | | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 149281,824 тыс. руб. | | | | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2015 | 2016 | | 2017 | 2020 |
| всего, в том числе | 149281,  824 | 104949,  409 | 43605,  919 | | 598,  496 | 128,  000 |
| бюджет города Перми | 38034,974 | 31001,378 | 6307,100 | | 598,496 | 128,  000 |
| бюджет Пермского края | 111246,850 | 73948,031 | 37298,819 | | - | - |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | | |
| площадь благоустроенного участка автомобильной дороги, введенного  в эксплуатацию | кв. м | 7457,9 | | | 2016 | | |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы  от 19 марта 2012 г. № 59-1-5-0093-12 | | | | | | |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 | | | | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - | | | | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации | | |
| строительно-монтажные работы по реконструкции площади Восстания, 1 этап | | | | 2015-2016 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | 2016 год | | |
| корректировка проектной документации | | | | 2016 год | | |
| оплата работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году | | | | 2017 год | | |
| заключение соглашения о выкупной стоимости земельного участка | | | | 2020 год | | |

**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата  программы | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми  2. Развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | ед. | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | | | | | | | | | | |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | | ед. | - | | 2 | | 1 | - | 1 | |
| протяженность построенных трамвайных путей | | км одиночного пути | - | | - | | 8,0 | - | - | |
| 1.1.4 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения | | | | | | | | | | |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | | % | 81,4 | | 83,6 | | 85,3 | 88,6 | 92,3 | |
| количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | | ед. | 8 | | 7 | | 8 | 9 | 4 | |
| 1.1.5 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований | | | | | | | | | | |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | | ед. | - | | - | | 1 | - | - | |
| 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | | | | | | | | | | |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | | % | 0,4 | | 0,7 | | 0,9 | 1,0 | 0,9 | |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | | ед. | 1 | | 4 | | 3 | 0 | 2 | |

Приложение

к Таблице показателей конечного   
результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог   
и дорожных сооружений в городе Перми»

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | протяженность вновь построенных трамвайных путей, км одиночного пути | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | [решение](consultantplus://offline/ref=DB84CA81CB481474999ED57CB30DE1CEFE456513121450C8055E88467A9BC3710B521208F55C2984D08193E8E643141269LCeAM) Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г.  № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км;  Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | ДДБ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство места отвала снега | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м;  Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |