



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020

№ 1051

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 19.10.2018 № 774**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125,   
от 06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019   
№ 1043, от 24.12.2019 № 1060, 24.03.2020 № 264, от 16.07.2020 № 619,   
от 26.08.2020 № 743).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента   
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2020 № 1051

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774**

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Благоустройство города Перми» (далее – программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДиБ) | | | | |
| 4 | Участники программы | управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС);  департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО);  администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района);  администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района);  администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района);  администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района);  администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района);  администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района);  администрация поселка Новые Ляды;  администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация Свердловского района);  муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ):  «Благоустройство Дзержинского района»;  «Благоустройство Индустриального района»;  «Благоустройство Кировского района»;  «Благоустройство Ленинского района»;  «Благоустройство Мотовилихинского района»;  «Благоустройство Орджоникидзевского района»;  «Благоустройство Свердловского района»;  «Благоустройство поселка Новые Ляды»;  «Пермблагоустройство» | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», решениями Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г.  № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми».  В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, программа направлена на обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми. Современный город Пермь – это крупный многоотраслевой промышленный центр, где человек находится под постоянным прессом техногенных воздействий, часто не успевая адаптироваться к их возрастающему давлению.  Для создания комфортной среды проживания в городе Перми необходимо обеспечить жителей объектами для отдыха и рекреации, равномерно размещенными по всей площади города Перми, в соответствии с Планом социально-экономического развития города Перми.  По состоянию на 01 января 2021 г. в городе Перми расположен 183 объект озеленения общего пользования. В частности, 104 объектов – парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых в ненормативном состоянии находятся 38 объектов (36,5 %), и 79 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов.  Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку).  По итогам реализации программы в 2023 году предполагаются основные результаты: количество построенных объектов озеленения общего пользования – 8 ед.  На территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в ненормативном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям.  В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. В городе Перми за 2019 год на территории муниципальных кладбищ города Перми захоронены 9990 человек: новых захоронений – 5661, подзахоронений – 4329. Для обеспечения указанных гарантий необходимо осуществлять подготовку площадей для захоронения умерших на отведенных земельных участках. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2020 года составит 1 год и 6 месяцев | | | | |
| 6 | Цели программы | 1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми.  2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов.  1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования.  1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования.  1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми.  1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов.  1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов.  1.1.6. Предупреждение воздействия водной среды.  1.1.7. Сохранение водных биологических ресурсов  2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения.  2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.  2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения.  2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 491754,52149 | 761652,98037 | 1257527,800 | 2329025,900 | 797738,700 |
| бюджет города Перми | 473204,28062 | 593192,0278 | 853292,900 | 938130,500 | 761972,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 118460,95257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,00000 | 404234,900 | 1390895,400 | 35766,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 387275,96149 | 714931,09367 | 1190857,400 | 2243415,200 | 662170,100 |
| бюджет города Перми | 369181,11562 | 553880,5361 | 786622,500 | 852519,800 | 626404,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 404234,900 | 1390895,400 | 35766,000 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 104478,560 | 46721,8867 | 66670,400 | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми | 104023,165 | 39311,4917 | 66670,400 | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 7,6 | 58,8 | 71,2 | 72,1 | 76,9 |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 1,6 | 0,9 | 5,5 | 4,5 | 3,5 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 387275,96149 | 714931,09367 | 1190857,400 | 2243415,200 | 662170,100 |
| бюджет города Перми | 369181,11562 | 553880,5361 | 786622,500 | 852519,800 | 626404,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 404234,900 | 1390895,400 | 35766,000 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | 142791,39555 | 157060,47674 | 256654,600 | 200228,500 | 342892,200 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | 191381,24412 | 488095,43139 | 854169,400 | 1849270,600 | 178717,500 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | 24022,57682 | 39149,52405 | 49239,000 | 156456,900 | 115766,000 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | 21227,420 | 21837,80309 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | 500,449 | 1295,108 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | 7352,876 | 7352,7504 | 6000,000 | 12664,800 | 0,000 |
| 1.1.7. | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов | | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | | итого, в том числе | 387275,96149 | 714931,09367 | 1190857,400 | 2243415,200 | 662170,100 |
| бюджет города Перми | 369181,11562 | 553880,5361 | 786622,500 | 852519,800 | 626404,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 404234,900 | 1390895,400 | 35766,000 |
| 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | итого, в том числе | 104478,560 | 46721,8867 | 66670,400 | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми | 104023,165 | 39311,4917 | 66670,400 | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | 39011,36200 | 35878,895 | 35577,600 | 35610,700 | 35568,600 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | 0,000 | 2825,086 | 9711,700 | 50000,000 | 100000,000 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | | 65467,198 | 8017,9057 | 21381,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | | итого, в том числе | 104478,560 | 46721,8867 | 66670,400 | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми | 104023,165 | 39311,4917 | 66670,400 | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | итого, в том числе | 491754,52149 | 761652,98037 | 1257527,800 | 2329025,900 | 797738,700 |
| бюджет города Перми | 473204,28062 | 593192,0278 | 853292,900 | 938130,500 | 761972,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 118460,95257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 404234,900 | 1390895,400 | 35766,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков и скверов» муниципальной

программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | 15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | | | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | Организация содержания объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | | | Содержание объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 26 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 26 | | | | 26 | | | | | | 26 | | | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | | бюджет города Перми | 14254, 707 | 12381, 556 | 31975,900 | | | 14958, 400 | | 63435, 800 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4640, 7515 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.2 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 24 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | 24 | | | | 24 | | | | | | 24 | | | | | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | | бюджет города Перми | 14756, 826 | 16249, 800 | 33188,700 | | | 18952, 100 | | 17908, 100 | |
| 1.1.1.1.1.3 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 17 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | 17 | | | | 17 | | | | | | 17 | | | | | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | | бюджет города Перми | 11882, 623 | 10401, 437 | 11092,700 | | | 11092, 700 | | 54181, 900 | |
| 1.1.1.1.1.4 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 33 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 | | | | 32 | | | | | | 32 | | | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | | бюджет города Перми | 25949, 946 | 39093, 25990 | 48237,700 | | | 68350, 300 | | 77235, 200 | |
| 1.1.1.1.1.5 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 32 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 | | | | 32 | | | | | | 32 | | | | | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | | бюджет города Перми | 16828, 91005 | 24912, 949 | 36964,400 | | | 21107, 000 | | 26865, 500 | |
| 1.1.1.1.1.6 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 18 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 19 | | | | 19 | | | | | | 19 | | | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | | бюджет города Перми | 11019, 404 | 6204, 700 | 16865,100 | | | 10876, 400 | | 14116, 300 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 162,200 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.7 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 26 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | 28 | | | | 28 | | | | | | 28 | | | | | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | | бюджет города Перми | 12582, 259 | 13088, 70895 | 37881,100 | | | 18814, 900 | | 51737, 200 | |
| 1.1.1.1.1.8 | | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | | бюджет города Перми | 692,349 | 742,700 | 6087, 700 | | | 856,400 | | 2191, 900 | |
|  | | | Итого по ПНР | | | ед. | | 181 | | | | | | | | | | 181 | | | | | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 183 | | | | |  | | бюджет города Перми | 107967, 02405 | 123075,11085 | 222293, 300 | | | 165008,200 | | 307671,900 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 112769, 97555 | 123075,11085 | 222293, 300 | | | 165008,200 | | 307671,900 | |
| бюджет города Перми | 107967, 02405 | 123075,11085 | 222293, 300 | | | 165008,200 | | 307671,900 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2 | | | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | - | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | | бюджет города Перми | 0,000 | 93,800 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.2 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | 4 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | МКУ «Благоустройство Кировского района» | | бюджет города Перми | 0,100 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.3 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | 8 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | | бюджет города Перми | 703,983 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.4 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | - | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,800 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2.5 | | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | | бюджет города Перми | 0,493 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
|  | | | Итого по ПНР | | | ед. | | 13 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | |  | | бюджет города Перми | 704,576 | 94,600 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 704,576 | 94,600 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 113474, 55155 | 123169,71085 | 222293,300 | 165008, 200 | | | | 307671,900 | |
| бюджет города Перми | 108671, 60005 | 123169,71085 | 222293,300 | 165008, 200 | | | | 307671,900 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.1.2 | | | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | | | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 1063,1 | | | | | | | | | | | 1063,1 | | | | | | | 1063,1 | | | | 1063,1 | | | | | | 1063,1 | | | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | | бюджет города Перми | 2389,551 | 1407, 600 | 1159, 700 | | 1159, 700 | | | 1159, 700 | |
| 1.1.1.2.1.2 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 395,46 | | | | | | | | | | | 395,5 | | | | | | | 551,4 | | | | 551,4 | | | | | | 551,4 | | | | | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | | бюджет города Перми | 620,100 | 538,800 | 715, 500 | | 715,500 | | | 715,500 | |
| 1.1.1.2.1.3 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 1463,1 | | | | | | | | | | | 1469,1 | | | | | | | 1524,4 | | | | 1524,4 | | | | | | 1524,4 | | | | | МКУ «Благоустройство Кировского района» | | бюджет города Перми | 1943,530 | 1556, 900 | 2507, 000 | | 2507, 000 | | | 2507, 000 | |
| 1.1.1.2.1.4 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 1007, 85 | | | | | | | | | | | 1004, 71331 | | | | | | | 1003,3 | | | | 1003,3 | | | | | | 1003,3 | | | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | | бюджет города Перми | 732,410 | 880,344 | 774, 700 | | 774,700 | | | 774,700 | |
| 1.1.1.2.1.5 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 3418, 17 | | | | | | | | | | | 3418,2 | | | | | | | 3585,2 | | | | 3585,2 | | | | | | 3585,2 | | | | | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | | бюджет города Перми | 4103,000 | 4243, 259 | 4070, 600 | | 4070, 600 | | | 4070, 600 | |
| 1.1.1.2.1.6 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 3179,6 | | | | | | | | | | | 3179,6 | | | | | | | 3179,6 | | | | 3179,6 | | | | | | 3179,6 | | | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | | бюджет города Перми | 3511,600 | 3838, 500 | 3336, 700 | | 3336, 700 | | | 3336, 700 | |
| 1.1.1.2.1.7 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 1092, 56 | | | | | | | | | | | 1085,7 | | | | | | | 1085,7 | | | | 1085,7 | | | | | | 1085,7 | | | | | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | | бюджет города Перми | 1906,006 | 1186, 835 | 1592, 900 | | 1592, 900 | | | 1592, 900 | |
| 1.1.1.2.1.8 | | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | 1601, 7095 | | | | | | | | | | | 1601,8 | | | | | | | 1531,0 | | | | 1531,0 | | | | | | 1531,0 | | | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | | бюджет города Перми | 1647,800 | 2011, 500 | 1531, 200 | | 1531, 200 | | | 1531, 200 | |
|  | | | итого по ПНР | | | тыс. кв. м | | 13221,5495 | | | | | | | | | | | 13217,71331 | | | | | | | 13523,7 | | | | 13523,7 | | | | | | 13523,7 | | | | |  | | бюджет города Перми | 16853, 997 | 15663, 738 | 15688,300 | | 15688, 300 | | | 15688, 300 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16853, 997 | 15663, 738 | 15688,300 | | 15688, 300 | | | 15688, 300 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 16853, 997 | 15663, 738 | 15688,300 | | 15688, 300 | | | 15688, 300 | |
| 1.1.1.3 | | | Организация содержания и ремонта фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | | | Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | | | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | | | ед. | | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 12462, 847 | 17890, 631 | 18673,000 | | 19532, 000 | | | 19532, 000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 12462, 847 | 18227, 02789 | 18673,000 | | 19532, 000 | | | 19532, 000 | |
| бюджет города Перми | 12462, 847 | 17890, 631 | 18673,000 | | 19532, 000 | | | 19532, 000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 12462, 847 | 18227, 02789 | 18673,000 | | 19532, 000 | | | 19532, 000 | |
| бюджет города Перми | 12462, 847 | 17890, 631 | 18673,000 | | 19532, 000 | | | 19532, 000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 142791, 39555 | 157060,47674 | 256654,600 | | 200228,500 | | | 342892,200 | |
| бюджет города Перми | 137988, 44405 | 156724,07985 | 256654,600 | | 200228,500 | | | 342892,200 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 336, 39689 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.2 | | | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | | | разработанная проектная документация по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | | | ед. | | 4 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 17672, 217 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| разработанная проектная документация по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | | | ед. | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.2.1.1.2 | | | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | га | | 2,6 | | | | | | | | | | | | | 16,4 | | | | | | 25,5 | | | | 26,4 | | | | | 9,5 | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 165920, 40552 | 320370,13 | 222049,100 | | 184608,600\* | | | 102451,500\* | |
| площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | | | - | | | | | | | | | | | | | 2,6 | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 94579, 90139 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 191381, 24412 | 414950,03139 | 222049,100 | | 91612, 400 | | | 9455, 300 | |
| бюджет города Перми | 183592, 62252 | 320370,13 | 222049,100 | | 91612, 400 | | | 9455, 300 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 94579, 90139 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.2.1.2 | | | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | | | разработанная проектная документация по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | | | ед. | | | | | - | | | | | | | | | | | 1 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 8281, 600 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | | | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | га | | | | | - | | | | | | | | | | | 16,4 | | | | | 25,5 | | | | 26,4 | | | | | 9,5 | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 14863, 800 | 227885,400 | | 366762,800 | | | | 169262,200 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 404234,900 | | 1390895, 400 | | | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 0,000 | 73145, 40000 | 632120,300 | | 1757658, 200 | | | | 169262,200 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 23145, 400 | 227885,400 | | 366762,800 | | | | 169262,200 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 404234,900 | | 1390895, 400 | | | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 191381, 24412 | 488095,43139 | 854169,400 | | 1849270, 600 | | | | 178717,500 |
| бюджет города Перми | 183592, 62252 | 343515,53 | 449934,500 | | 458375,200 | | | | 178717,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 94579, 90139 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 404234,900 | | 1390895, 400 | | | | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 191381, 24412 | 488095,43139 | 854169,400 | | 1849270, 600 | | | | 178717, 500 |
| бюджет города Перми | 183592, 62252 | 343515,53 | 449934,500 | | 458375,200 | | | | 178717, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 94579, 90139 | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 404234,900 | | 1390895, 400 | | | | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | | | | | га | | | | | - | | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 31451, 700 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| выполненные строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | ед. | | | | | 1 | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267, 81777 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 267, 81777 | 31451, 700 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 0,000 | 31451, 700 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267, 81777 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер на ул. Краснополянской, 12) | | | | | га | | | | | | 0,6 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 7611,300 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| выполненные строительно-монтажные работы по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | | ед. | | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1622,571 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 9233,871 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 7611,300 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1622,571 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.3 | | | | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | | | | разработанная проектная документация по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 (невыполнение показателя за отчетный год) | | ед. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744,801 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.3.2 | | | | выполненные строительно-монтажные работы построительству сквера по ул. Калгановской, 62 | | ед. | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16230,400 | | 39980, 400 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.3.3 | | | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Калгановской, 62) | | га | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | 2,15 | | | | бюджет Пермского края |  |  |  | |  | | | 17701, 500 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 2744,801 | 0,000 | 16230,400 | | 39980, 400 | | | 17701, 500 | |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16230,400 | | 39980, 400 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744,801 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 17701, 500 | |
| 1.1.3.1.4 | | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | | разработанная проектная документация по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В.Гоголя) | | | | ед. | | | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 2172,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| разработанная проектная документация по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В.Гоголя) (невыполнение показателя за отчетный год) | | | | ед. | | | | | | | - | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2172, 738 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 2172,800 | 2172, 738 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 2172,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2172, 738 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.5 | | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | | разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Генерала Черняховского) | | | | ед. | | | | | | | 1 | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 3210,118 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.5.2 | | выполненные строительно-монтажные работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | ед. | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | | 1 | | | | - | | | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство»  МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми  бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12170,500 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.5.3 | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Генерала Черняховского) | | | | га | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | | - | | | | 1,4 | | | | | | | | - | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 37733, 300 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3210,118 | 0,000 | 12170,500 | | 37733, 300 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.6 | | | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6.1 | | | разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Екатерининской, 171) (невыполнение показателя за отчетный год) | | | ед. | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 472,800 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.3.1.6.2 | | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Екатерининской, 171) | | | га | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | 0,2 | | | | | | | | - | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 14256,800 | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 472,800 | 0,000 | 0,000 | | | | 14256,800 | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 14256,800 | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 472,800 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.3.1.7 | | | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.1 | | | разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) | | | ед. | | 1 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 1783,698 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) (невыполнение показателя за отчетный год) | | | ед. | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1783, 698 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.7.2 | | | выполненные строительно-монтажные работы | | | ед. | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | - | | | | | | | | - | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18910,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.7.3 | | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Корсуньской, 31) | | | га | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | 0,8 | | | | | | | | - | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 53457, 600 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 1783,698 | 1783, 698 | 18910,000 | | 53457, 600 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 1783,698 | 0,000 | 18910,000 | | 53457, 600 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1783, 698 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.8 | | | Строительство парка Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.8.1 | | | разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (парк Победы) | | | ед. | | 1 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 3741, 38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (парк Победы) (невыполнение показателя за отчетный год) | | | ед. | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3741, 38805 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 3741, 38805 | 3741, 38805 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 3741, 38805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3741, 38805 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.9 | | | Реконструкция сквера им. П.Морозова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.9.1 | | | разработанная проектная документация по реконструкции объектов озеленения общего пользования (сквер им. П.Морозова) | | | ед. | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7956,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.9.2 | | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер им. П.Морозова) | | | га | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | 4,8 | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 80000, 000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7956,000 | | | | 80000, 000 | |
| 1.1.3.1.10 | | | Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.10.1 | | | разработанная проектная документация по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Яблочкова) | | | ед. | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | - | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1928,100 | 0,000 | | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.10.2 | | | выполненные строительно-монтажные работы | | | ед. | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3072,800 | | | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.10.3 | | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Яблочкова) | | | га | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | 0,17 | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 18064, 500 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 0,000 | 0,000 | 1928,1000 | 3072,800 | | | | 18064, 500 | |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1928,100 | 3072,800 | | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 18064, 500 | |
| 1.1.3.1.11 | | | Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.11.1 | | | количество сформированных земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | | | ед. | | 1 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,283 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.11, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,283 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 24022, 57682 | 39149, 52405 | 49239, 000 | | 156456, 900 | | | 115766,000 | |
| бюджет города Перми | 18519, 30405 | 31451, 700 | 49239, 000 | | 156456, 900 | | | 80000, 000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503, 27277 | 7697, 82405 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 35766, 000 | |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 24022, 57682 | 39149, 52405 | 49239,000 | | 156456,900 | | | 115766,000 | |
| бюджет города Перми | 18519, 30405 | 31451, 700 | 49239,000 | | 156456,900 | | | 80000, 000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503, 27277 | 7697, 82405 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 35766, 000 | |
| 1.1.4 | | | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | | | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 2944,7 | | | | | | | | | 2944,7 | | | | | | | | | 2944,7 | | | | 2944,7 | | | | | | 2944,7 | | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | | | бюджет города Перми | 5229,413 | 1550, 900 | 1552, 300 | | 1552, 300 | | | 1552, 300 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.4.1.1.2 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 467,2 | | | | | | | | | 477,2 | | | | | | | | | 477,2 | | | | 477,2 | | | | | | 477,2 | | | | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | | | бюджет города Перми | 310,900 | 251,300 | 251, 600 | | 251,600 | | | 251,600 | |
| 1.1.4.1.1.3 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 4391,0 | | | | | | | | | 4391,0 | | | | | | | | | 4391,0 | | | | 4391,0 | | | | | | 4391,0 | | | | МКУ «Благоустройство Кировского района» | | | бюджет города Перми | 912,926 | 2312, 600 | 2314, 700 | | 2314, 700 | | | 2314, 700 | |
| 1.1.4.1.1.4 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 460,5 | | | | | | | | | 460,5 | | | | | | | | | 408,8 | | | | 408,8 | | | | | | 408,8 | | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | | | бюджет города Перми | 447,600 | 242,500 | 215, 500 | | 215,500 | | | 215,500 | |
| 1.1.4.1.1.5 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 13600,0 | | | | | | | | | 13650,0 | | | | | | | | | 13650,0 | | | | 13650,0 | | | | | | 13650,0 | | | | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | | | бюджет города Перми | 5091,003 | 6142, 720 | 7195, 600 | | 7195, 600 | | | 7195, 600 | |
| 1.1.4.1.1.6 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 4905,0 | | | | | | | | | 4905,0 | | | | | | | | | 4905,0 | | | | 4905,0 | | | | | | 4905,0 | | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | | | бюджет города Перми | 1551,878 | 1900, 801 | 2585, 700 | | 2585, 700 | | | 2585, 700 | |
| 1.1.4.1.1.7 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 16058,0 | | | | | | | | | 16058,0 | | | | | | | | | 16058,0 | | | | 16058,0 | | | | | | 16058,0 | | | | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | | | бюджет города Перми | 7036,200 | 7840, 69725 | 8465, 100 | | 8465, 100 | | | 8465, 100 | |
| 1.1.4.1.1.8 | | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | 973,0 | | | | | | | | | 973,0 | | | | | | | | | 985,0 | | | | 985,0 | | | | | | 985,0 | | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | | | бюджет города Перми | 647,500 | 512,600 | 519, 200 | | 519,200 | | | 519,200 | |
|  | | | Итого по ПНР | | | кв. м | | 43799,4 | | | | | | | | | 43859,4 | | | | | | | | | 43819,7 | | | | 43819,7 | | | | | | 43819,7 | | | |  | | | бюджет города Перми | 21227, 420 | 20754,11825 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099, 700 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 21227, 420 | 21837, 80309 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099, 700 | |
| бюджет города Перми | 21227, 420 | 20754, 11825 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099, 700 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 21227, 420 | 21837, 80309 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099, 700 | |
| бюджет города Перми | 21227, 420 | 20754, 11825 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099, 700 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 21227, 420 | 21837, 80309 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099,  700 | |
| бюджет города Перми | 21227, 420 | 20754, 11825 | 23099,700 | | 23099, 700 | | | 23099, 700 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.5 | | | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | | | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | | | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | | | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | | | ед. | | 40 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | администрация Дзержинского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 122, 500 | | 125,100 | | | 125,200 | |
| ед. | | 19 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | администрация Индустриального района | | | бюджет города Перми | 202, 04791 | 68, 87937 | 816, 600 | | 833,800 | | | 834,500 | |
| ед. | | 10 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 7 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | администрация Кировского района | | | бюджет города Перми | 70,290 | 12, 13100 | 57,200 | | 41,700 | | | 41,700 | |
| ед. | | 10 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | администрация Ленинского района | | | бюджет города Перми | 68,000 | 159,500 | 8,200 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| ед. | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | администрация Мотовилихинского района | | | бюджет города Перми | 34,500 | 38, 70000 | 163, 300 | | 166,700 | | | 166,900 | |
| ед. | | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | администрация Орджоникидзевского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 216,627 | 163, 300 | | 166,700 | | | 166,900 | |
| ед. | | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 7 | | | | 25 | | | | | | 25 | | | | администрация Свердловского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 265, 80000 | 57,100 | | 208,400 | | | 208,600 | |
| ед. | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | администрация поселка Новые Ляды | | | бюджет города Перми | 14,080 | 13, 30000 | 8,200 | | 8,300 | | | 8,300 | |
| Итого по ПНР | | | ед. | | 136 | | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | 171 | | | | 186 | | | | | | 186 | | | |  | | | бюджет города Перми | 388, 91791 | 774, 93737 | 1396, 400 | | 1550, 700 | | | 1552, 100 | |
| 1.1.5.1.1.2 | | | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | | | кв. м | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | администрация Дзержинского района | | | бюджет города Перми | 46,300 | 48,100 | 14,800 | | 15,000 | | | 15,100 | |
| кв. м | | 36,4 | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | администрация Индустриального района | | | бюджет города Перми | 6,45209 | 16, 31263 | 29,600 | | 30,200 | | | 30,200 | |
| кв. м | | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | администрация Кировского района | | | бюджет города Перми | 27,800 | 28,900 | 17,700 | | 9,100 | | | 9,100 | |
| кв. м | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 20 | | | | 15 | | | | | | 10 | | | | администрация Ленинского района | | | бюджет города Перми | 0,454 | 3,800 | 5,900 | | 4,500 | | | 3,000 | |
| кв. м | | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | администрация Мотовилихинского района | | | бюджет города Перми | 5,500 | 38,500 | 23,600 | | 24,200 | | | 24,200 | |
| кв. м | | 100 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | | 60 | | | | администрация Орджоникидзевского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 8,558 | 6,400 | | 6,600 | | | 6,600 | |
| кв. м | | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | администрация Свердловского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 38,500 | 23,700 | | 24,200 | | | 24,200 | |
| кв. м | | 98,4 | | | | | | | | | 91,5 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | администрация поселка Новые Ляды | | | бюджет города Перми | 25,025 | 44,000 | 29,600 | | 30,200 | | | 30,200 | |
| Итого по ПНР | | | кв. м | | 561,8 | | | | | | | | | 577,5 | | | | | | | | | 550 | | | | 515 | | | | | | 510 | | | |  | | | бюджет города Перми | 111, 53109 | 226, 67063 | 151, 300 | | 144,000 | | | 142,600 | |
| 1.1.5.1.1.3 | | | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки) | | | ед. | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | администрация Свердловского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 293,500 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.5.1.1.4 | | | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (шиномонтажи) | | | ед. | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | - | | | | | | - | | | | администрация Свердловского района | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 147, 000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 | 1295, 108 | 1694, 700 | | 1694, 700 | | | 1694, 700 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 | 1295, 108 | 1694, 700 | | 1694, 700 | | | 1694, 700 | |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,449 | 1295, 108 | 1694, 700 | | 1694, 700 | | | 1694, 700 | |
| 1.1.6 | | | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | | | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1 | | | Прочистка гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | | | количество прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования | | | ед. | | 1 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| количество прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования (невыполнение показателя за отчетный год) | | | ед. | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352, 7504 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 7352,876 | 7352, 7504 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352, 7504 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.6.1.2 | | | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.2.1 | | | выполненные проектно-изыскательские работы 1 этапа проектирования на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | ед. | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | - | | | | | | - | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6000,0 | | 12664, 800 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6000,0 | | 12664, 800 | | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 7352,876 | 7352, 7504 | 6000,0 | | 12664, 800 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 6000,0 | | 12664, 800 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352, 7504 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 7352,876 | 7352, 7504 | 6000,0 | | 12664, 800 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми | 7352,876 | 0,000 | 6000,0 | | 12664, 800 | | | 0,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7352, 7504 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1.1.7 | | | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7.1 | | | Выполнение комплекса мероприятий по обследованию водных биологических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7.1.1 | | | Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7.1.1.1 | | | Проведенная оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | | ед. | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | | бюджет города Перми | | 0,000 | 140,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | 140,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | 140,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | 140,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 387275, 96149 | 714931,09367 | 1190857,400 | | 2243415, 200 | | | 662170,100 | |
| бюджет города Перми | | 369181, 11562 | 553880,5361 | 786622,500 | | 852519,800 | | | 626404,100 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 18094, 84587 | 111050,55757 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | 50000,000 | 404234,900 | | 1390895, 400 | | | 35766, 000 | |

\* с учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в сумме 92 996,200 тыс.руб.

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков и скверов»

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Озеленение территории города Перми, в том числе путем

создания парков и скверов» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Гашкова, 20, г. Пермь, район Мотовилихинский | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Гашкова, 20 | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,9 га | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 32727,54654 | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 32727,54654, в том числе:  2018 год – 1034,07477;  2019 год – 241,77177;  2020 год – 31451,700 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2020 |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 0224.16 | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 сентября 2015 г. № 8 | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | |
| 17  Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2019 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2018-2020 год |
| ввод объекта в эксплуатацию | | 2020 год |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер на ул. Краснополянской, 12, г. Пермь, район Свердловский | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.2. Строительство сквера по ул. Краснополянской, 12 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Краснополянской, 12 | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,6 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 13311,649 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 13311,649, в том числе:  2015 год – 42,700;  2016 год – 605,035;  2018 год – 3450,229;  2019 год – 7591,114;  2019 год – 1622,571 (неиспользованные ассигнования 2018 года) | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация – 1 этап (инженерные изыскания) | ед. | 1 | 2015 | |
| разработанная проектная документация – 2 этап (проектная документация) | ед. | 1 | 2016 | |
| выполненные строительно-монтажные работы – 1 этап строительства (подготовительные работы, земляные работы, устройство сетей наружного освещения, покрытий из тротуарной плитки, покрытий проезда, установка бортовых камней) | ед. | 1 | 2018 | |
| выполненные строительно-монтажные работы – 2 этап строительства (устройство одежды автомобильной парковки, установка бортовых камней) | ед. | 1 | 2019 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2019 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 190-15 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 27 июня 2014 г. № 7 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной  документации – 1 этап (инженерные изыскания) | | | 2015 год |
| разработка проектной  документации – 2 этап (проектная документация) | | | 2016 год |
| выполнение строительно-монтажных работ –  1 этап (подготовительные работы, земляные работы, устройство сетей наружного освещения, покрытий из тротуарной плитки, покрытий проезда, установка бортовых камней, устройство одежды автомобильной парковки) | | | 2018-2019 годы |
| выполнение строительно-монтажных работ –  2 этап | | | 2019 год |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2019 год |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Калгановской, 62, г. Пермь, Мотовилихинский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.3. Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха горожан в микрорайоне Вышка-1 | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прирост посещаемости до 2240 чел./день, благоустроенная площадь 2,15 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019; 2021-2023 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 76657,101 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 58955,601, бюджет Пермского края – 17701,500, в том числе:  2019 год – 2744,801 (неисполнение ассигнования 2018 года);  2021 год – 16230,4;  2022 год – 39980,4;  2023 год – 17701,500 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2023 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 06/18 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 03 марта 2017 г. № 1 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2019 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2021-2023 год |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сад им. Н.В.Гоголя, г. Пермь, Ленинский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.4. Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории сада им. Н.В.Гоголя, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1040 чел./день, благоустроенная территория 1,0 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2172,738 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 2172,738, в том числе:  2020 год – 2172,738 (неиспользованные ассигнования 2019 года) | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации 21/18 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2020 год |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Генерала Черняховского, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.5. Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1460 чел./день, благоустроенная территория 1,4 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019, 2021-2022 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 53113,918 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 53113,918, в том числе:  2019 год – 3210,118;  2021 год – 12170,500;  2022 год – 37733,300 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2022 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 12/18 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2019 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2021-2022 годы |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2022 год |

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Екатерининской, 171, г. Пермь, Дзержинский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.6. Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | организации места отдыха населения для совместного времяпровождения – спортивные занятия, мастер-классы, лекции на открытом воздухе | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 210 чел./день, благоустроенная территория 0,2 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019, 2022 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 год | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14729,600 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 14729,600, в том числе:  2019 год – 472,800 (неисполнение ассигнования  2018 года);  2022 год – 14256,800 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2022 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 22/18 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2019 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022 год |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2022 год |

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Корсуньской, 31, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.7. Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание места отдыха для населения микрорайона Бумкомбинат, организация общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 800 чел./день, благоустроенная территория 0,8 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020, 2021-2022 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 74151,298 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 74151,298, в том числе:  2020 год – 1783,698 (неиспользованные ассигнования 2019 года);  2021 год – 18910,000;  2022 год – 53457,600 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2022 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 19-18 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2020 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2021-2022 годы |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2022 год |

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | парк Победы, г. Пермь, Индустриальный район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.8. Строительство парка Победы | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 3800 чел./день, благоустроенная территория 15,8 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3741,38805 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 3741,38805, в том числе:  2020 год – 3741,38805 (неиспользованные ассигнования 2019 года) | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации 10/18 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2020 год |

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер им. П.Морозова, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.9. Реконструкция сквера им. П.Морозова | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха для жителей микрорайона Домостроительный | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 5000 чел./день, в том числе транзитное движение к остановочным пунктам по ул. Первомайской, благоустроенная площадь 4,8 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 87956,000 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 87956,000, в том числе:  2022 год – 7956,000;  2023 год – 80000,000 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2023 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 12 октября 2018 г. № 10 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2022 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2023 год |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год |

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Яблочкова, г. Пермь, Свердловский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.10. Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание нового места отдыха для населения микрорайона Крохалева, благоустройство транзитного участка на пересечении двух улиц – Солдатова и Яблочкова | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 320 чел./день, благоустроенная площадь 0,17 га | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 23065,400 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 5000,9, бюджет Пермского края – 18064,500, в том числе:  2021 год – 1928,100;  2022 год – 3072,800  2023 год – 18064,500 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 | |
| выполненные строительно-монтажные работы, | ед. | 1 | 2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2023 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 12 октября 2018 г. № 10 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2021 год |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022-2023 годы |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год |

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | центральная площадка города Перми – эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.14. Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечение местами отдыха населения города Перми | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь – 4,2 га, количество посетителей –  2000 чел./день | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2019 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2015 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 396060,28045 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 396060,28045 тыс. руб., в том числе:  2011 год – 24562,373 тыс. руб.;  2012 год – 500,613 тыс. руб.;  2013 год – 97632,988 тыс. руб.;  2014 год – 167601,300 тыс. руб.;  2014 год – 37,41245 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года);  2015 год – 105330,311 тыс. руб.;  2019 год – 395,283 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2018 года) | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2011 | |
| выполненные строительно-монтажные работы – 1 этап (демонтаж фонтана) | ед. | 1 | 2011 | |
| разработанное архитектурное решение | ед. | 1 | 2012 | |
| разработанная проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | 2013 | |
| выполненные строительно-монтажные работы – 2 этап (устройство временного ограждения, демонтажные работы) | ед. | 1 | 2013 | |
| выполненные строительно-монтажные работы – 3 этап (демонтажные работы, устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного освещения, устройство покрытия из гранитной брусчатки) | ед. | 1 | 2014 | |
| выполненные строительно-монтажные работы – 4 этап (озеленение, установка малых архитектурных форм) | ед. | 1 | 2015 | |
| сформированный земельный участок (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | 2019 | |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проектной документации 05-13, 05-14 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12 БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2011 год |
| выполнение строительно-монтажных работ –  1 этап | | | 2011 год |
| разработка  архитектурного решения | | | 2012 год |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | | | 2013 год |
| выполнение строительно-монтажных работ –  2 этап | | | 2013 год |
| выполнение строительно-монтажных работ –  3 этап | | | 2014 год |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2015 год |
| формирование земельного участка | | | 2019 год |

Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков и скверов»

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города

Перми, в том числе путем создания парков и скверов»

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | разработанная проектная документация по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | бюджет города Перми | 7017,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработанная проектная документация по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | бюджет города Перми | 2861,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | бюджет города Перми | 1876,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | бюджет города Перми | 2280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 14554,81956 | 320370,13000 | 342510,12500 | 368040,90000 | 92996,20000 |
| площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00000 | 94579,90139 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | бюджет города Перми | 542,17451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | бюджет города Перми | 4607,40721 | 179996,20000 | 170415,500000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00000 | 50348,19071 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | бюджет города Перми | 9389,29920 | 138595,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00000 | 44221,08492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми | 15,93864 | 1778,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00000 | 10,62576 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | бюджет города Перми | 0,00000 | 0,00000 | 10480,90000 | 123038,40000\*\* | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | бюджет города Перми | 0,00000 | 0,00000 | 41152,70000 | 39864,60000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | бюджет города Перми | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21705,60000 | 102451,50000\*\* |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | разработанная проектная документация по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | бюджет города Перми | 0,00000 | 8281,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | бюджет города Перми | 0,00000 | 8281,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2.1.2.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 0,00000 | 14863,80000 | 227885,40000 | 366762,80000 | 169262,20000 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 50000,00000 | 404234,90000 | 1390895,40000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | бюджет города Перми | 0,00000 | 2363,80000 | 70893,40000 | 55798,30000 | 50000,00000 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 258111,00000 | 258111,10000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми | 0,00000 | 12500,00000 | 156992,00000 | 223008,00000 | 0,00000 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 50000,00000 | 146123,90000 | 196124,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | бюджет города Перми | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87956,50000 | 119262,20000 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 936660,30000 | 0,00000 |
| 1.1.6.1.2 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | | | |
| 1.1.6.1.2.1 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | бюджет города Перми | 0,00000 | 6000,0 | 12664,800 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми | бюджет города Перми | 0,00000 | 6000,0 | 12664,800 | 0,00000 | 0,00000 |

-------------------------------------

\*\* с учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в сумме 92996,200 тыс. руб.: на 2022 год бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева в сумме 92996,200 тыс. руб.; на 2023 год объект озеленения по ул. Макаренко в сумме 92996,200 тыс. руб.».

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной

программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | | | | | ед. | 17 | | 17 | | | | 17 | | | | 17 | | | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 35808, 000 | | 34510, 400 | | 34234, 400 | | 34160,600 | 34118,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | | 60,395 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 36263, 395 | | 34570, 795 | | 34234, 400 | | 34160,600 | 34118,500 |
| бюджет города Перми | 35808,000 | | 34510,400 | | 34234,400 | | 34160,600 | 34118,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | | 60,395 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1.1.2 | | | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | | | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | | день | | 62 | | | | 60 | | | | 58 | | 61 | | 61 | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 525,100 | | 509,400 | | 525,400 | | 594, 600 | 594, 600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 525,100 | | 509,400 | | 525,400 | | 594, 600 | 594, 600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 36788, 495 | | 35080, 195 | | 34759, 800 | | 34755,200 | 34713,100 |
| бюджет города Перми | 36333, 100 | | 35019, 800 | | 34759, 800 | | 34755,200 | 34713,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | | 60,395 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | | | | | чел. | 3856 | | 554 | | | | 554 | | | | 554 | | | 554 | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 2222, 867 | | 798,700 | | 817,800 | | 855, 500 | 855, 500 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2222, 867 | | 798,700 | | 817,800 | | 855, 500 | 855, 500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2222, 867 | | 798,700 | | 817,800 | | 855, 500 | 855, 500 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 39011, 362 | | 35878, 895 | | 35577, 600 | | 35610,700 | 35568,600 |
| бюджет города Перми | 38555, 967 | | 35818, 500 | | 35577, 600 | | 35610,700 | 35568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | | 60,395 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | | ед. | - | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | | 2825, 086 | | 9711, 700 | | 50000,000 | 100000,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 2825, 086 | | 9711, 700 | | 50000,000 | 100000,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 2825, 086 | | 9711, 700 | | 50000,000 | 100000,000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 2825, 086 | | 9711, 700 | | 50000,000 | 100000,000 |
| 2.1.3 | | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.1 | | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище «Северное») | | | | га | 3,8 | | | - | | | | - | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 58072, 200 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.2 | | количество платежных поручений за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции (кладбище «Северное») | | | | ед. | - | | | 1 | | | | - | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | | 667, 9057 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 58072, 200 | | 667, 9057 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.2 | | Строительство кладбища «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь-Новые Ляды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2.1 | | разработанная проектная документация (строительство кладбища «Лесное») | | ед. | | | | 1 | | - | | | | - | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 7394,998 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| разработанная проектная документация по строительству кладбища «Лесное») (невыполнение показателя за отчетный год) | | ед. | | | | - | | 1 | | | | - | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 0,000 | 7350,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 7394,998 | 7350,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| бюджет города Перми | | 7394,998 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 0,000 | 7350,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.1.3.1.3 | | | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.3.1 | | | площадь кладбища, введенная в эксплуатацию | | | га | 20,7 | | | | | - | | | | - | | - | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.2 | | | количество заключенных концессионных соглашений | | | ед. | 1 | | | | | - | | | | - | | - | | - | ДИО | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.3 | | | количество стен скорби для захоронения урн с прахом умерших | | | ед. | - | | | | | - | | | | - | | 5 | | - | ДИО | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.4 | | | количество колумбарных ниш для захоронения урн с прахом умерших | | | ед. | - | | | | | - | | | | - | | 3000 | | - | ДИО | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.4 | | | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.4.1 | | | площадь объектов ритуального назначения, принятая в эксплуатацию (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) | | | га | - | | | | - | | | | - | | - | | 20,7 | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.4.2 | | | количество откорректированных проектных документаций (строительство кладбища «Восточное» с крематорием) | | | ед. | - | | | | 2 | | | | - | | - | | - | | УКС | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 21381, 100 | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 21381, 100 | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 65467, 198 | | 8017, 9057 | | 21381, 100 | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | | 65467, 198 | | 667,9057 | | 21381, 100 | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 0,000 | | 7350,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 65467, 198 | | 8017, 9057 | | 21381, 100 | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | | 65467, 198 | | 667,9057 | | 21381, 100 | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 0,000 | | 7350,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 104478,560 | | 46721, 8867 | | 66670, 400 | | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми | | 104023,165 | | 39311, 4917 | | 66670, 400 | | 85610,700 | 135568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | | 455,395 | | 7410,395 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 «Восстановление

нормативного состояния и развитие

объектов ритуального назначения»

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

«Восстановление нормативного состояния и развитие объектов

ритуального назначения» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.1 Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение  умерших – 24,97 га | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 24,12 га, количество мест под захоронение умерших – 32160 ед. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2020 годы | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 157581,53892 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 157581,53892, в том числе:  2016 год – 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года);  2018 год – 795,09102 (неиспользованные ассигнования 2017 года);  2015 год – 1402,848;  2016 год – 41960,000;  2017 год – 5385,873;  2018 год – 49109,566;  2019 год – 58072,14620;  2020 год – 667,9057 | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| принятая заказчиком проектная документация | ед. | 1 | 2015 | |
| принятый заказчиком 1 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) | ед. | 1 | 2016 | |
| принятый заказчиком 2 этап реконструкции (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) | ед. | 1 | 2017 | |
| принятый заказчиком 3 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения) | ед. | 1 | 2018 | |
| принятая заказчиком проектная документация (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | 2018 | |
| принятый заказчиком 4 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения) | ед. | 1 | 2019 | |
| принятый заказчиком 5 этап реконструкции (оплата выполненных работ) | ед. | 1 | 2020 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 0211.17/10 | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 03 октября 2014 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2015 год |
| выполнение 1 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) | | | 2016 год |
| выполнение 2 этапа строительства (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) | | | 2017 год |
| выполнение 3 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения) | | | 2018 год |
| разработка проектной документации | | | 2018 год |
| выполнение 4 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения) | | | 2019 год |
| оплата выполненных работ | | | 2020 год |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь – Новые Ляды | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.2. Строительство кладбища «Лесное», Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь-Новые Ляды | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь кладбища – 40 га | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь кладбища – 40 га, количество мест под захоронение умерших – 45330 ед. | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7350,000 | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми:  2020 год – 7350,000 (неиспользованные ассигнования 2019 года) | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| принятая заказчиком проектная документация | ед. | 1 | 2020 | |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | | 2020 год |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Восточное» с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт, 15 | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.4. Строительство кладбища «Восточное» с крематорием | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | |
| 51 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 53 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми традиционным способом (в землю) или путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 20,7 га, количество мест под захоронение умерших – 27600 ед. | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2017, 2021 годы | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2017, 2021 годы | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 243943,39637 | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 221685,00837  2009 год – 7500,000;  2010 год – 19971,442;  2011 год – 19836,442;  2012 год – 17474,300;  2013 год – 49266,937;  2013 год – 2019,100 (неиспользованные ассигнования 2012 года);  2014 год – 70566,420;  2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года);  2015 год – 13086,58401 (неиспользованные ассигнования 2014 года);  2016 год – 315,272;  2017 год – 99,840;  2021 год – 21381,100  бюджет Пермского края – 22258,388:  2009 год – 18000,0;  2010 год – 4258,388 | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | 2011 |
| принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | 2012 |
| принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | 2013 |
| принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | 2014 |
| принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория – сети наружного освещения) | ед. | 1 | 2015 |
| принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | 2016 |
| принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | 2017 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 2 | 2021 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. № 7, от 27 декабря 2019 г. № 14 | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| выполнение 1 этапа строительства | | 2005-2011 годы |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | | 2012 год |
| выполнение 2 этапа строительства | | 2013 год |
| выполнение 3 этапа строительства | | 2014 год |
| выполнение 4 этапа строительства | | 2015 год |
| выполнение 5 этапа строительства | | 2016 год |
| обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества | | 2017 год |
| корректировка проектной документации | | 2021 год |

Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 «Восстановление

нормативного состояния и развитие

объектов ритуального назначения»

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного

состояния и развитие объектов ритуального назначения»

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 0,000 | 2825,086 | 9711,700 | 50000,000 | 100000,000 |
| капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | бюджет города Перми | 0,000 | 2825,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9711,700 | 50000,000 | 100000,000 |

5. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми | | | | | | |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 7,6 | 58,8 | 71,2 | 72,1 | 76,9 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 100,0  (297,3) | 100,0  (297,3) | 100,0  (300,4) | 100,0  (300,4) | 100,0  (300,4) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %  (тыс. кв. м) | 100,0  (13221,5495) | 100,0  (13217,71331) | 100,0  (13523,6) | 100,0  (13523,6) | 100,0  (13523,6) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %  (ед.) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,0  (0,0) | 0,9  (2,6) | 2,9  (8,6) | 5,7  (16,9) | 3,2  (9,5) |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,5  (1,5) | 0,3  (0,9) | - | 0,8  (2,4) | 2,4  (7,12) |
| Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %  (кв. м) | 100  (43799,4) | 100  (43859,4) | 100  (43819,700) | 100  (43819,700) | 100  (43819,700) |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %  (ед.) | 100  (136) | 100  (108) | 100  (171) | 100  (186) | 100  (186) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %  (кв. м) | 100  (561,8) | 100  (577,5) | 100  (550) | 100  (515) | 100  (510) |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | |
|  | Доля прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования от общего количества гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда | %  (ед.) | 100  (1) | - | - | - | - |
| Доля прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования от общего количества гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда (невыполнение показателя за отчетный год) | %  (ед.) | - | - | 100  (1) | - | - |
| 1.1.7 | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов | | | | | | |
|  | Наличие оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | есть  \нет | - | есть | - | - | - |
| 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми | | | | | | |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 1,6 | 0,6 | 4,6 | 3,9 | 3,0 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | | | | | |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | %  (ед.) | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) | 100  (17) |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %  (чел.) | 100  (3856) | 100  (554) | 100  (554) | 100  (554) | 100  (554) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | %  (ед.) | - | 12,0  (1) | 5,9  (1) | 5,9  (1) | 5,9  (1) |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | | | | | | |
|  | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | 1 | 1 | - | - | - |

Приложение

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | ед. | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100 % / Коо | Коовн – количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство;  Коогс – количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства;  Коо – общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100 % / Поо | Поос – площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100 % / Пглв | Плгвн – площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании;  Плгв – общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100 % / Кдф | Кфн – количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт;  Кдф – общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100 % / Поо | Пкроо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100 % / Поо | Прсоо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. |  | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100 % / Пиис | Пиисс – площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание;  Пиис – общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x  100 % / Косунрг | Ксунрг – количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов);  Косунрг – общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 91 | Доля прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования – от общего количества гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда | % | - | Дпгсмп = Кпгсмп x  100 % / Копгсмп | Кпгсмп – количество прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда – водоотводного канала и шлюзового оборудования;  Копгсмп – общее количество гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x  100 % / Косунрз | Ксунрз – площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы);  Косунрз – общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп – количество возможных захоронений на подготовленных площадях;  Кзвг – количество захоронений в год | информация от ПМУП «Ритуальные услуги» | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % | - | Дорн = Корн x 100 % / Коорн | Корн – количество объектов ритуального назначения, находящихся на содержании;  Коорн – общее количество объектов ритуального назначения | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ x 100 % / Коуэ | Куэ – количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест;  Коуэ – общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x  100 % / Корн | Ккрорн – количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения;  Корн – общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. |  | сумма объектов ритуального назначения, в отношении которых были выполнены работы по строительству и реконструкции |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Наличие оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | есть  \нет | - | - | - | акты выполненных работ | отчетная документация | до 31 декабря 2020 года |