АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2020

№ 1084

- О внесении изменений

- в постановление администрации

- города Перми от 28.03.2018 № 184

- «Об утверждении муниципальной

- адресной программы по переселению

- граждан города Перми из аварийного

- жилищного фонда на 2019-2022 годы»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. 
№ 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетным муниципальным образованиям Пермского края 
на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда 
на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 
2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы» 
(в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, от 31.05.2019 № 237, 
от 31.07.2019 № 436, от 06.11.2019 № 859, от 29.11.2019 № 952, от 30.12.2019 
№ 1121, от 09.04.2020 № 341, от 30.04.2020 № 407) следующие изменения:

1.1. в наименовании цифры «2019-2022» заменить цифрами «2019-2023»;

1.2. в пункте 1 цифры «2019-2022» заменить цифрами «2019-2023».

2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, 
от 31.05.2019 № 237, от 31.07.2019 № 436, от 06.11.2019 № 859, от 29.11.2019 
№ 952, от 30.12.2019 № 1121, от 09.04.2020 № 341, от 30.04.2020 № 407).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми       	                                                               Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.10.2020 № 1084

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184

1. В разделе «Паспорт программы» графу 2 строки «Основные показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 4563 человека, освободить 
82028,26 кв. м жилых помещений, расположенных в 139 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2017 г.».

2. Пункты 3.2-3.4 изложить в следующей редакции:

«3.2. Объем финансирования Программы на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы составляет 4026748053,93 руб., в том числе за счет средств:

бюджета Пермского края – 1984047012,04 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 479956718,31 руб.;

на 2021 год – 660695354,00 руб.;

на 2022 год – 0,00 руб.;

на 2023 год – 434970000,00 руб.*;

бюджета города Перми – 1992372295,36 руб., в том числе:

на 2019 год – 408424939,73 руб.;

на 2020 год – 480671655,63 руб.;

на 2021 год – 668305700,00 руб.;

на 2022 год – 0,00 руб.;

на 2023 год – 434970000,00 руб.;

внебюджетные средства на 2019 год – 30680850,40 руб.;

дополнительное финансирование бюджета города Перми – 19647896,13 руб.;

на 2019 год – 15647896,13 руб.;

на 2020 год – 4000000,00 руб.

-------------------------------

* Объем финансирования из бюджета Пермского края будет уточнен после включения муниципального образования город Пермь в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п, и подписания с Министерством строительства Пермского края Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий Программы на 2023 год в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетным муниципальным образованиям Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, 
в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п.

3.3. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 год определен на основании постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 123-п «Об утверждении на I квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений». Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2021 годы определен на основании постановления Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений». Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год определен на основании постановления Правительства Пермского края от 17 марта 2020 г. № 117-п «Об утверждении на II квартал 2020 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений.

3.4. Срок реализации Программы – 2019-2023 годы.».

3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Минимальная доля финансирования за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми установлена на 2019-2023 годы в размере 50 % в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетным муниципальным образованиям Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края».».

4. В пункте 4.2 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 408424939,73 (в том числе в 2020 году за счет остатков 2019 года: 20231185,33 руб.) | 408424939,73 (в том числе в 2020 году за счет остатков 2019 года: 4234400,00 руб.) |
| 2020 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,86 | 50,14 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 479956718,31 | 480671655,63 |
| 2021 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,71 | 50,29 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 660695354,00 | 668305700,00 |
| 2022 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 0 | 0 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 0 | 0 |
| 2023 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 434970000,00* | 434970000,00 |

-------------------------------

* Объем финансирования из бюджета Пермского края будет уточнен после включения муниципального образования город Пермь в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п, и подписания с Министерством строительства Пермского края Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий Программы на 2023 год в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетным муниципальным образованиям Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, 
в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 110-п.».

- 5. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В результате реализации программы в 2019-2023 годах планируется переселить 4563 человека 
в благоустроенные жилые помещения из 139 аварийных многоквартирных домов.».

6. После пункта 5.5.5 дополнить пунктом 5.5.6 следующего содержания:

«5.5.6. путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых помещений.».

- 7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и запланированных

к расселению в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы

| № | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительное финансирование за счет средств города Перми | За счет внебюджетных средств | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № | дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв. м | кв. м | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по городу Перми |  |  |  |  | 4563 | 118962,10 | 2100 | 1807 | 293 | 82028,26 | 70075,49 | 11952,17 | 4026748053,93 | 1984047012,04 | 1992372295,36 | 19647896,13 | 30680850,40 |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 629,40 | 8 | 7 | 1 | 370,00 | 330,40 | 39,60 | 17516219, 53 | 8758109,77 | 8758109,77 |  |  | 480, 00 | 1344,00 | 59:01:4410748:13 | сформирован под одним домом |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 419,20 | 9 | 7 | 2 | 336,30 | 252,20 | 84,10 | 15877118, 91 | 7938559,46 | 7938559,46 |  |  | 457,00 | 31239,0 | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 237,80 | 4 | 2 | 2 | 94,30 | 32,00 | 62,30 | 4106722,91 | 2053361,46 | 2053361,46 |  |  | 166,00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 580,20 | 12 | 11 | 1 | 457,70 | 403,00 | 54,70 | 21781772, 11 | 10890886, 06 | 10890886, 06 |  |  | 445,00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 5 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 581,70 | 10 | 4 | 6 | 401,20 | 118,20 | 283,00 | 19033725, 11 | 9516862,56 | 9516862,56 |  |  | 624, 00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 6 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 40 | 829,50 | 21 | 16 | 5 | 431,70 | 311,00 | 120,70 | 20517184, 11 | 10258592, 06 | 10258592, 06 |  |  | 512, 00 | 2147,00 | 59:01:4415026:6 | сформирован под одним домом |
| 7 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 532,30 | 6 | 6 | 0 | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 18571664, 11 | 9285832,06 | 9285832,06 |  |  | 452, 00 | 1214,00 | 59:01:4410227:1214 | сформирован под одним домом |
| 8 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 14 | 112,50 | 4 | 4 | 0 | 111,10 | 111,10 | 0,00 | 4923841,31 | 2461920,66 | 2461920,66 |  |  | 208, 00 | 575, 00 | 59:01:4410040:10 | сформирован под одним домом |
| 9 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 428,60 | 8 | 7 | 1 | 339,80 | 278,30 | 61,50 | 16047351, 91 | 8023675,96 | 8023675,96 |  |  | 281, 00 | 1031,00 | 59:01:4410999:3 | сформирован под одним домом |
| 10 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 826,70 | 15 | 15 | 0 | 628,10 | 628,10 | 0,00 | 27555102, 71 | 13777551, 36 | 13777551, 36 |  |  | 702, 00 | 1229,00 | 59:01:4415033:15 | сформирован под одним домом |
| 11 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 36 | 707,30 | 16 | 12 | 4 | 374,50 | 268,50 | 106,00 | 17735090, 51 | 8867545,26 | 8867545,26 |  |  | 436, 70 | 6 105. 09 | 59:01:4410754:4 | не сформирован |
| 12 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 4 | 115,00 | 1 | 0 | 1 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 2311980,71 | 1155990,36 | 1155990,36 |  |  | 120, 00 | 804,00 | 59:01:4410749:1 | сформирован под одним домом |
| 13 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 572,60 | 11 | 8 | 3 | 572,60 | 410,50 | 162,10 | 27370278, 31 | 13685139, 16 | 13685139, 16 |  |  | 343, 00 | 6388 | 59:01:4410750:1 | не сформирован |
| 14 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 468,80 | 4 | 4 | 0 | 178,70 | 178,70 | 0,00 | 8211770,11 | 4105885,06 | 4105885,06 |  |  | 353, 00 | 996,00 | 59:01:4410748:12 | сформирован под одним домом |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 501,30 | 8 | 8 | 0 | 379,80 | 379,80 | 0,00 | 17992871, 91 | 8996435,96 | 8996435,96 |  |  | 465, 00 | - | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 16 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 13 | 591,30 | 7 | 5 | 2 | 114,70 | 77,60 | 37,10 | 5098938,11 | 2549469,06 | 2549469,06 |  |  | 767, 00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 17 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1502,00 | 17 | 17 | 0 | 848,60 | 848,60 | 0,00 | 40794366, 31 | 20397183, 16 | 20397183, 16 |  |  | 709, 00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 18 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 453,70 | 6 | 5 | 1 | 279,70 | 227,90 | 51,80 | 13124208, 11 | 6562104,06 | 6562104,06 |  |  | 333, 00 | 1267,00 | 59:01:4410752:7 | сформирован под одним домом |
| 19 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 800,40 | 15 | 13 | 2 | 612,60 | 539,20 | 73,40 | 29315798, 31 | 14657899, 16 | 14657899, 16 |  |  | 420, 00 | 11308,00 | 59:01:4410754:102 | не сформирован |
| 20 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 75 | 1557, 20 | 26 | 23 | 3 | 1505, 90 | 1341, 20 | 164,70 | 72764123, 71 | 36382061, 86 | 36382061, 86 |  |  | 1 244, 00 | 3123,00 | 59:01:4410999:1 | сформирован под одним домом |
| 21 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 3 | 222,30 | 3 | 3 | 0 | 76,55 | 76,55 | 0,00 | 3243398,41 | 1621699,21 | 1621699,21 |  |  | 325, 00 | 325, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 22 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 60 | 1142, 20 | 23 | 21 | 2 | 981,30 | 915,80 | 65,50 | 46412055, 31 | 23206027, 66 | 23206027, 66 |  |  | 863, 00 | 2836 | 59:01:4415033:21 | сформирован под одним домом |
| 23 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 7 | 139,50 | 3 | 3 | 0 | 60,44 | 60,44 | 0,00 | 2459840,23 | 1229920,12 | 1229920,12 |  |  | 557, 00 | 905, 00 | 59:01:4410114:20 | сформирован под одним домом |
| 24 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 605,90 | 16 | 16 | 0 | 605,90 | 605,90 | 0,00 | 27900432, 51 | 13950216, 26 | 13950216, 26 |  |  | 300, 00 | 1210 | 59:01:4410754:1 | сформирован под одним домом |
| 25 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 1009, 70 | 27 | 26 | 1 | 527,30 | 492,20 | 35,10 | 25166976, 91 | 12583488, 46 | 12583488, 46 |  |  | 462, 00 | 1644 | 59:01:4410981:6 | сформирован под одним домом |
| 26 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 44 | 912,00 | 18 | 16 | 2 | 736,21 | 672,01 | 64,20 | 35327941, 49 | 17663970, 75 | 17663970, 75 |  |  | 659, 00 | 1848 | 59:01:4410999:4 | сформирован под одним домом |
| 27 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 59 | 1577, 80 | 39 | 39 | 0 | 734,10 | 734,10 | 0,00 | 32200031, 71 | 16100015, 86 | 16100015, 86 |  |  | 813, 70 | - | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 28 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 55 | 1488, 10 | 26 | 23 | 3 | 1069, 50 | 965,40 | 104,10 | 51538500, 51 | 25769250, 26 | 25769250, 26 |  |  | 1 000, 00 | 2545 | 59:01:4410999:7 | сформирован под одним домом |
| 29 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 1089, 90 | 8 | 8 | 0 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 11266236, 51 | 5633118,26 | 5633118,26 |  |  | 530, 00 | 3268,8 | 59:01:4410980:21 | сформирован под одним домом |
| 30 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 698,90 | 8 | 8 | 0 | 359,90 | 359,90 | 0,00 | 17024975, 71 | 8512487,86 | 8512487,86 |  |  | 700, 00 | 1313,49 | 59:01:4415033:4 | сформирован под одним домом |
| 31 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 674,00 | 9 | 9 | 0 | 430,70 | 430,70 | 0,00 | 20468546, 11 | 10234273, 06 | 10234273, 06 |  |  | 400, 00 | 1800,00 | 59:01:4415033:23 | сформирован под одним домом |
| 32 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 634,80 | 10 | 10 | 0 | 468,30 | 468,30 | 0,00 | 22297334, 91 | 11148667, 46 | 11148667, 46 |  |  | 400, 00 | 1617,00 | 59:01:4415033:22 | сформирован под одним домом |
| 33 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 637,00 | 11 | 11 | 0 | 493,80 | 493,80 | 0,00 | 23537603, 91 | 11768801, 96 | 11768801, 96 |  |  | 356, 00 | 1466,00 | 59:01:4415033:25 | сформирован под одним домом |
| 34 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 35 | 647,50 | 18 | 17 | 1 | 339,00 | 327,10 | 11,90 | 13167982, 31 | 6583991,16 | 6583991,16 |  |  | 412, 00 | 2349,00 | 59:01:4415033:1 | сформирован под одним домом |
| 35 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 988,60 | 14 | 13 | 1 | 681,80 | 655,30 | 26,50 | 32681547, 91 | 16340773, 96 | 16340773, 96 |  |  | 520,00 | 1792,00 | 59:01:4415033:2 | сформирован под одним домом |
| 36 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 621,20 | 9 | 9 | 0 | 335,57 | 335,57 | 0,00 | 15841613, 17 | 7920806,59 | 7920806,59 |  |  | 459,00 | 1716,00 | 59:01:4415033:24 | сформирован под одним домом |
| 37 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 765,80 | 17 | 14 | 3 | 420,10 | 332,50 | 87,60 | 19952983, 31 | 9976491,66 | 9976491,66 |  |  | 400,00 | 2300,00 | 59:01:4415033:14 | сформирован под одним домом |
| 38 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1122, 70 | 13 | 11 | 2 | 298,80 | 247,10 | 51,70 | 14053193, 91 | 7026596,96 | 7026596,96 |  |  | 852,00 | 1856,00 | 59:01:4416008:2 | сформирован под одним домом |
| 39 | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | СЭД-11-01-04-194 | 14.12.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 1 | 497,70 | 1 | 1 | 0 | 34,10 | 34,10 | 0,00 | 1658555,80 | 829277,90 | 829277,90 |  |  | 378,00 | 876, 24 | 59:01:4410723:6 | сформирован под одним домом |
| 40 | г. Пермь, ул. Энгельса, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2019 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 633,50 | 16 | 15 | 1 | 633,50 | 589,50 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30 680 850,40 | 449,00 | 1389,00 | 59:01:4410746:5 | сформирован под одним домом |
| 41 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 629,40 | 2 | 1 | 1 | 50,40 | 16,80 | 33,60 | 2451355,20 | 1225677,60 | 1225677,60 |  |  | 480,00 | 1344,00 | 59:01:4410748:13 | сформирован под одним домом |
| 42 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 419,20 | 1 | 1 | 0 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 2315168,80 | 1157584,40 | 1157584,40 |  |  | 457,00 |  | 59:01:4415026:2 | сформирован под одним домом |
| 43 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 580,20 | 1 | 1 | 0 | 55,10 | 55,10 | 0,00 | 2679953,80 | 1339976,90 | 1339976,90 |  |  | 445,00 |  | 59:01:4415026:2 | сформирован под одним домом |
| 44 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 532,30 | 2 | 2 | 0 | 146,20 | 146,20 | 0,00 | 7110875,60 | 3555437,80 | 3555437,80 |  |  | 452,00 | 1214,00 | 59:01:4410227:1214 | сформирован под одним домом |
| 45 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 9 | 222,30 | 9 | 9 | 0 | 145,75 | 145,75 | 0,00 | 7088988,50 | 3544494,25 | 3544494,25 |  |  | 325,00 | 325, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 46 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 1122,70 | 1 | 0 | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 729570,00 | 364785,00 | 364785,00 |  |  | 852,00 | 1856,00 | 59:01:4416008:2 | сформирован под одним домом |
| 47 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 237,80 | 1 | 1 | 0 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 583656,00 | 291828,00 | 291828,00 |  |  | 166,00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 48 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 826,70 | 4 | 3 | 1 | 94,00 | 73,60 | 20,40 | 8025270,00 | 4012635,00 | 4012635,00 |  |  | 702,00 | 1229,00 | 59:01:4415033:15 | сформирован под одним домом |
| 49 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 707,30 | 4 | 4 | 0 | 94,50 | 94,50 | 0,00 | 4596291,00 | 2298145,50 | 2298145,50 |  |  | 436,70 | 6 105.09 | 59:01:4410754:4 | не сформирован |
| 50 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 115,00 | 1 | 0 | 1 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 2801548,80 | 1400774,40 | 1400774,40 |  |  | 120,00 | 804, 00 | 59:01:4410749:1 | сформирован под одним домом |
| 51 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 572,60 | 2 | 2 | 0 | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 3463025,60 | 1731512,80 | 1731512,80 |  |  | 343,00 | 6 388 | 59:01:4410750:1 | не сформирован |
| 52 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 48 | 1089, 90 | 28 | 25 | 3 | 822,80 | 753,60 | 69,20 | 32382884,21 | 16191442, 10 | 16191442, 10 |  |  | 530,00 | 3268,8 | 59:01:4410980:21 | сформирован под одним домом |
| 53 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 15 | 698,90 | 8 | 8 | 0 | 341,40 | 341,40 | 0,00 | 16605013,20 | 8302506,60 | 8302506,60 |  |  | 700,00 | 1313,49 | 59:01:4415033:4 | сформирован под одним домом |
| 54 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 674,00 | 4 | 4 | 0 | 142,20 | 119,10 | 23,10 | 6916323,60 | 3458161,80 | 3458161,80 |  |  | 400,00 | 1800,00 | 59:01:4415033:23 | сформирован под одним домом |
| 55 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 634,80 | 3 | 3 | 0 | 132,60 | 132,60 | 0,00 | 6449398,80 | 3224699,40 | 3224699,40 |  |  | 400,00 | 1617,00 | 59:01:4415033:22 | сформирован под одним домом |
| 56 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 637,00 | 3 | 3 | 0 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | 5792785,80 | 2896392,90 | 2896392,90 |  |  | 356, 00 | 1466,00 | 59:01:4415033:25 | сформирован под одним домом |
| 57 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 22 | 647,50 | 9 | 9 | 0 | 194,40 | 194,40 | 0,00 | 12830704,40 | 6415352,20 | 6415352,20 |  |  | 412, 00 | 2349,00 | 59:01:4415033:1 | сформирован под одним домом |
| 58 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 988,60 | 7 | 6 | 1 | 307,40 | 266,10 | 41,30 | 12942571, 80 | 6471285,90 | 6471285,90 |  |  | 520, 00 | 1792,00 | 59:01:4415033:2 | сформирован под одним домом |
| 59 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 15 | 621,20 | 7 | 5 | 2 | 236,43 | 130,63 | 105,80 | 11499482, 34 | 5749741,17 | 5749741,17 |  |  | 459, 00 | 1716,00 | 59:01:4415033:24 | сформирован под одним домом |
| 60 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 468,80 | 8 | 8 | 0 | 201,30 | 201,30 | 0,00 | 10038883, 20 | 5019441,60 | 5019441,60 |  |  | 353, 00 | 996, 00 | 59:01:4410748:12 | сформирован под одним домом |
| 61 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 501,30 | 1 | 1 | 0 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 865756,40 | 432878,20 | 432878,20 |  |  | 465,00 | - | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 62 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 591,30 | 14 | 11 | 3 | 257,70 | 208,40 | 49,30 | 14012607, 80 | 7006303,90 | 7006303,90 |  |  | 767,00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 63 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 1502 ,00 | 16 | 15 | 1 | 656,80 | 604,00 | 52,80 | 25607610, 81 | 12446336, 74 | 13161274, 06 |  |  | 709,00 |  | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 64 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 453,70 | 3 | 3 | 0 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 5909517,00 | 2954758,50 | 2954758,50 |  |  | 333,00 | 1267,00 | 59:01:4410752:7 | сформирован под одним домом |
| 65 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 800,40 | 2 | 2 | 0 | 108,30 | 108,30 | 0,00 | 5267495, 40 | 2633747,70 | 2633747,70 |  |  | 420,00 | 11308,00 | 59:01:4410754:102 | не сформирован |
| 66 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 1557, 20 | 6 | 5 | 1 | 275,00 | 228,10 | 46,90 | 13375450, 00 | 6687725,00 | 6687725,00 |  |  | 1244,00 | 3123,00 | 59:01:4410999:1 | сформирован под одним домом |
| 67 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 1142, 20 | 1 | 1 | 0 | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 4032090,20 | 2016045,10 | 2016045,10 |  |  | 863,00 | 2836 | 59:01:4415033:21 | сформирован под одним домом |
| 68 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 518,70 | 4 | 4 | 0 | 127,90 | 127,90 | 0,00 | 8312234,20 | 4156117,10 | 4156117,10 |  |  | 557,00 | 905, 00 | 59:01:4410114:20 | сформирован под одним домом |
| 69 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 22 | 1009, 70 | 12 | 11 | 1 | 308,20 | 246,20 | 62,00 | 14990231, 60 | 7495115,80 | 7495115,80 |  |  | 300,00 | 1210 | 59:01:4410754:1 | сформирован под одним домом |
| 70 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 912,00 | 4 | 4 | 0 | 174,40 | 174,40 | 0,00 | 8482467,20 | 4241233,60 | 4241233,60 |  |  | 462,00 | 1644 | 59:01:4410981:6 | сформирован под одним домом |
| 71 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 1577, 80 | 24 | 23 | 1 | 471,90 | 451,90 | 20,00 | 25342889, 51 | 12671444, 75 | 12671444, 75 |  |  | 659,00 | 1848 | 59:01:4410999:4 | сформирован под одним домом |
| 72 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 1488, 10 | 4 | 4 | 0 | 210,50 | 210,50 | 0,00 | 10238299, 00 | 5119149,50 | 5119149,50 |  |  | 813,70 | - | 59:01:4415026:2 | не сформирован |
| 73 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 765,80 | 7 | 5 | 2 | 191,67 | 122,10 | 69,57 | 9803961,66 | 4901980,83 | 4901980,83 |  |  | 400,00 | 2300,00 | 59:01:4415033:14 | сформирован под одним домом |
| 74 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 9 | 254,40 | 5 | 5 | 0 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 12373507, 20 | 6186753,60 | 6186753,60 |  |  | 300,00 | 365, 00 | 59:01:4410146:25 | сформирован под одним домом |
| 75 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 139,50 | 18 | 18 | 0 | 79,04 | 79,04 | 0,00 | 3844347,52 | 1922173,76 | 1922173,76 |  |  | 557,00 | 905,00 | 59:01:4410114:20 | сформирован под одним домом |
| 76 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 829,50 | 3 | 3 | 0 | 71,80 | 71,80 | 0,00 | 3492208,40 | 1746104,20 | 1746104,20 |  |  | 512,00 | 2147, 00 | 59:01:4415026:6 | сформирован под одним домом |
| 77 | г. Пермь, ул. Детская, д. 10 | № СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 19 | 445,60 | 8 | 8 | 0 | 404,80 | 404,80 | 0,00 | 21016811, 20 | 10508405, 60 | 10508405, 60 |  |  | 305,00 | 1015, 00 | 59:01:4410754:103 | сформирован под одним домом |
| 78 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 2 | № СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 478,20 | 10 | 7 | 3 | 422,30 | 275,20 | 147,10 | 21925393, 70 | 10962696, 85 | 10962696, 85 |  |  | 571,00 | 571,00 | не сформирован | не сформирован |
| 79 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 4 | № СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 44 | 865,50 | 16 | 8 | 8 | 702,40 | 307,60 | 394,80 | 30130078, 01 | 15065039, 00 | 15065039, 00 |  |  | 516,00 | 516,00 | не сформирован | не сформирован |
| 80 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 533,50 | 14 | 11 | 3 | 464,80 | 409,60 | 55,20 | 24131951, 20 | 12065975, 60 | 12065975, 60 |  |  | 881,00 | 1053, 00 | 59:01:4410429:2 | сформирован под одним домом |
| 81 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4а | № СЭД-059-11-01-04-66 | 23.05.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 474,30 | 13 | 10 | 3 | 422,00 | 269,30 | 152,70 | 21909818, 00 | 10954909, 00 | 10954909, 00 |  |  | 300,00 | 969,00 | 59:01:4410429:65 | сформирован под одним домом |
| 82 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 5 | № 059-11-01-04-134 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 51 | 918,30 | 26 | 25 | 1 | 727,50 | 675,90 | 51,60 | 37786648, 20 | 18893324, 10 | 18893324, 10 |  |  | 600,00 | 2940, 00 | 59:01:4410783:448 | сформирован под одним домом |
| 83 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 74 | № 059-11-01-04-101 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 20 | 448,10 | 9 | 6 | 3 | 396,20 | 268,10 | 128,10 | 20570307, 80 | 10285153, 90 | 10285153, 90 |  |  | 619,00 | 2 539, 00 | 59:01:4311729:9 | сформирован под одним домом |
| 84 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 72 (лит.А) | № СЭД-059-11-01-04-83 | 15.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 33 | 554,90 | 13 | 9 | 4 | 497,00 | 327,20 | 169,80 | 25803743, 00 | 12901871, 50 | 12901871, 50 |  |  | 460,00 | 1 385, 00 | 59:01:4311729:11 | сформирован под одним домом |
| 85 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 9 | № СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 658,30 | 12 | 12 | 0 | 634,30 | 634,30 | 0,00 | 26594394, 11 | 13297197, 05 | 13297197, 05 |  |  | 340,00 | 1 722. 50 | 59:01:4413622:6 | сформирован под одним домом |
| 86 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 23 | № СЭД-059-11-01-04-105 | 11.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 695,80 | 12 | 12 | 0 | 625,20 | 580,10 | 45,10 | 22508368, 81 | 11254184, 40 | 11254184, 40 |  |  | 340,00 | 1 660. 41 | 59:01:4413624:14 | сформирован под одним домом |
| 87 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 20 | № СЭД-059-11-01-04-202 | 23.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 44 | 1002,90 | 24 | 23 | 1 | 923,30 | 879,00 | 44,30 | 41593793, 21 | 20796896, 60 | 20796896, 60 |  |  | 1 200,00 | 2 054, 00 | 59:01:4413639:2 | сформирован под одним домом |
| 88 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 30 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 882,70 | 19 | 17 | 2 | 851,10 | 809,60 | 41,50 | 37829665, 71 | 18914832, 85 | 18914832, 85 |  |  | 496,00 | 1 691. 11 | 59:01:4413624:7 | сформирован под одним домом |
| 89 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 51 | № 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 29 | 898,10 | 18 | 15 | 3 | 710,00 | 590,20 | 119,80 | 28920365, 31 | 14460182, 65 | 14460182, 65 |  |  | 420,00 | 1 612, 00 | 59:01:4413624:13 | сформирован под одним домом |
| 90 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 5а | № СЭД-059-11-01-04-53 | 26.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 37 | 1081, 00 | 20 | 20 | 0 | 995,80 | 995,80 | 0,00 | 45389072, 11 | 22694536, 05 | 22694536, 05 |  |  | 320,00 | 1 343, 00 | 59:01:4410572:12 | сформирован под одним домом |
| 91 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | № СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 45 | 1107, 60 | 27 | 25 | 2 | 1004, 40 | 912,70 | 91,70 | 45809616, 01 | 22904808, 00 | 22904808, 00 |  |  | 420,00 | 948, 90 | 59:01:4410572:10 | сформирован под одним домом |
| 92 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 16 | № 059-11-01-04-113 | 21.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 51 | 1034, 70 | 24 | 21 | 3 | 851,70 | 723,40 | 128,30 | 37881584, 71 | 18940792, 35 | 18940792, 35 |  |  | 450,00 | 891, 00 | 59:01:4410590:9 | сформирован под одним домом |
| 93 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 12 | № СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 29 | 798,50 | 15 | 12 | 3 | 689,40 | 549,50 | 139,90 | 29455131, 01 | 14727565, 50 | 14727565, 50 |  |  | 488,00 | 1269,00 | 59:01:4410587:6 | сформирован под одним домом |
| 94 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 22 | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 90,00 | 6 | 6 | 0 | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 3935460,20 | 1967730,10 | 1967730,10 |  |  | 51,70 | 483, 00 | 59:01:4410030:10 | сформирован под одним домом |
| 95 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 20а,б | № 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 39 | 215,60 | 39 | 39 | 0 | 189,50 | 189,50 | 0,00 | 9838650,50 | 4919325,25 | 4919325,25 |  |  | 105,00 | 975, 00 | 59:01:4410030:9 | сформирован под одним домом |
| 96 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 110 | № СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 111 | 6169, 90 | 57 | 57 | 0 | 1791, 90 | 1791, 90 | 0,00 | 85314783, 11 | 42657391, 55 | 42657391, 55 |  |  | 2 869, 20 | 14044,00 | 59:01:4319065:17 | сформирован под одним домом |
| 97 | г. Пермь, 3-й Еловский пееулок, д. 9 | № СЭД-059-11-01-04-74 | 09.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 7 | 449,50 | 4 | 4 | 0 | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 10684930, 20 | 5342465,10 | 5342465,10 |  |  | 303,00 | 1277,00 | 59:01:3810187:12 | сформирован под одним домом |
| 98 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 104 | № 059-11-01-04-132 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 54 | 553,20 | 34 | 28 | 6 | 538,80 | 401,90 | 136,90 | 3665481,40 | 1832740,70 | 1832740,70 |  |  | 539,00 | 539, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 99 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 44 | № СЭД-059-11-01-04-117 | 17.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 16 | 104,30 | 16 | 16 | 0 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 4677901,90 | 2338950,95 | 2338950,95 |  |  | 122,00 | 122, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 100 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 3 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 6 | 243,10 | 3 | 2 | 1 | 83,60 | 48,90 | 34,70 | 3761264,95 | 1880632,48 | 1880703,02 |  |  | 304,00 | 1066,00 | 59:01:4515025:2 | сформирован под одним домом |
| 101 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 5 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 420,00 | 7 | 4 | 3 | 375,80 | 169,50 | 206,30 | 16398349, 61 | 8199174,81 | 8199174,81 |  |  | 466,00 | 1081,00 | 59:01:4515025:3 | сформирован под одним домом |
| 102 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 7 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 12 | 420,00 | 9 | 5 | 4 | 376,90 | 201,50 | 175,40 | 18989107, 71 | 9494553,86 | 9494553,86 |  |  | 472,00 | 1008,00 | 59:01:4515025:4 | сформирован под одним домом |
| 103 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | № СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 420,00 | 8 | 2 | 6 | 382,20 | 85,00 | 297,20 | 19264278, 41 | 9632139,21 | 9632139,21 |  |  | 465,00 | 1088,00 | 59:01:4515025:5 | сформирован под одним домом |
| 104 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 11 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 420,00 | 8 | 5 | 3 | 371,40 | 231,70 | 139,70 | 18703553, 21 | 9351776,61 | 9351776,61 |  |  | 460,00 | 1443,00 | 59:01:4515025:6 | сформирован под одним домом |
| 105 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 13 | № СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 420,00 | 8 | 6 | 2 | 382,50 | 273,90 | 108,60 | 19279854, 11 | 9639927,06 | 9639927,06 |  |  | 459,00 | 1561,00 | 59:01:4515025:7 | сформирован под одним домом |
| 106 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 24 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 492,80 | 9 | 5 | 4 | 412,30 | 223,90 | 188,40 | 20827040, 31 | 10413520, 16 | 10413520, 16 |  |  | 455,00 | 1110,00 | 59:01:4510274:32 | сформирован под одним домом |
| 107 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 26 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 487,90 | 8 | 5 | 3 | 389,40 | 217,00 | 172,40 | 19638095, 21 | 9819047,61 | 9819047,61 |  |  | 462,00 | 1180,00 | 59:01:4510274:30 | сформирован под одним домом |
| 108 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 28 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 23 | 444,50 | 9 | 7 | 2 | 365,80 | 256,50 | 109,30 | 18412806, 81 | 9206403,41 | 9206403,41 |  |  | 459,00 | 1242,00 | 59:01:4510274:29 | сформирован под одним домом |
| 109 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 30 | № СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 14 | 452,90 | 9 | 7 | 2 | 352,90 | 286,60 | 66,30 | 17743051, 71 | 8871525,86 | 8871525,86 |  |  | 463,00 | 1294,00 | 59:01:4510274:28 | сформирован под одним домом |
| 110 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 32 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 16 | 413,00 | 8 | 8 | 0 | 381,80 | 381,80 | 0,00 | 19243510, 81 | 9621755,41 | 9621755,41 |  |  | 433,00 | 1368,00 | 59:01:4510274:27 | сформирован под одним домом |
| 111 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 34 | № СЭД-059-11-01-04-85 | 19.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 598,50 | 16 | 14 | 2 | 543,60 | 467,70 | 75,90 | 27644005, 01 | 13822002, 51 | 13822002, 51 |  |  | 469,00 | 2053,00 | 59:01:4510274:31 | сформирован под одним домом |
| 112 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 36 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 28 | 551,30 | 16 | 14 | 2 | 551,20 | 473,70 | 77,50 | 28038589, 41 | 14019294, 71 | 14019294, 71 |  |  | 337,00 | 2182,00 | 59:01:4510274:25 | сформирован под одним домом |
| 113 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 38 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 145 | 544,40 | 14 | 12 | 2 | 473,80 | 411,30 | 62,50 | 24020058, 81 | 12010029, 41 | 12010029, 41 |  |  | 383,00 | 2044,00 | 59:01:4510274:24 | сформирован под одним домом |
| 114 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 40 | № СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 597,60 | 16 | 13 | 3 | 545,10 | 447,20 | 97,90 | 27721883, 51 | 13860941, 76 | 13860941, 76 |  |  | 534,00 | 1826,00 | 59:01:4510274:23 | сформирован под одним домом |
| 115 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 13 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 71 | 1364,20 | 35 | 34 | 1 | 1362,20 | 1220,30 | 141,90 | 71525943, 81 | 35762971, 91 | 35762971, 91 |  |  | 957,10 | 2510,00 | 59:01:3812916:10 | сформирован под одним домом |
| 116 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 3 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 38 | 1369,00 | 23 | 22 | 1 | 1219,10 | 1188,40 | 30,70 | 62715289, 51 | 31357644, 76 | 31357644, 76 |  |  | 979,00 | 2879,00 | 59:01:3812916:11 | сформирован под одним домом |
| 117 | г. Пермь, ул. Можайская, 6 | № СЭД-059-11-01-04-97 | 03.07.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 1358, 30 | 24 | 23 | 1 | 1302, 60 | 1249, 30 | 53,30 | 67050526, 01 | 33525263, 01 | 33525263, 01 |  |  | 983,80 | 4733,00 | 59:01:3812908:10 | сформирован под одним домом |
| 118 | г. Пермь, ул. Колвинская, 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 633,30 | 12 | 11 | 1 | 633,30 | 552,20 | 81,10 | 32301139, 31 | 16150569, 66 | 16150569, 66 |  |  | 574,00 | 2231,00 | 59:01:3812916:13 | сформирован под одним домом |
| 119 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 13 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 59 | 2624, 00 | 39 | 38 | 1 | 1666, 00 | 1653, 10 | 12,90 | 85917890, 61 | 42958945, 31 | 42958945, 31 |  |  | 951,00 | 2717,00 | 59:01:3812313:580 | сформирован под одним домом |
| 120 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 15 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 40 | 714,10 | 16 | 15 | 1 | 712,00 | 627,90 | 84,10 | 36387164, 61 | 18193582, 31 | 18193582, 31 |  |  | 532,00 | 532, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 121 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 17 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 712,80 | 15 | 14 | 1 | 712,80 | 671,20 | 41,60 | 36428699, 81 | 18214349, 91 | 18214349, 91 |  |  | 523,00 | 523, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 122 | г. Пермь, ул. Социалистическая, 23 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 14 | 391,10 | 9 | 7 | 2 | 369,10 | 270,80 | 98,30 | 18584139, 51 | 9292069,76 | 9292069,76 |  |  | 600,00 | 1084,00 | 59:01:3812319:17 | сформирован под одним домом |
| 123 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 38 | № СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 15 | 433,20 | 10 | 10 | 0 | 406,60 | 406,60 | 0,00 | 20531102, 01 | 10265551, 01 | 10265551, 01 |  |  | 305,00 | 1040,00 | 59:01:4410846:20 | сформирован под одним домом |
| 124 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 37 | № СЭД-059-11-01-04-208 о | 30.11.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 32 | 414,80 | 13 | 11 | 2 | 378,00 | 299,80 | 78,20 | 19046218, 61 | 9523109,31 | 9523109,31 |  |  | 309,00 | 1081,00 | 59:01:4410872:4 | сформирован под одним домом |
| 125 | г. Пермь, ул. Карпинского, 49 | № СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 646,60 | 16 | 14 | 2 | 646,40 | 562,10 | 84,30 | 34170223, 31 | 17085111, 66 | 17085111, 66 |  |  | 443,40 | 664, 00 | 59:01:4410601:40 | сформирован под одним домом |
| 126 | г. Пермь, ул. Байкальская, 22 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 733,60 | 16 | 13 | 3 | 633,40 | 507,60 | 125,80 | 32306331, 21 | 16153165, 61 | 16153165, 61 |  |  | 542,00 | 1187,61 | 59:01:1713142:16 | сформирован под одним домом |
| 127 | г. Пермь, ул. Байкальская, 24 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 12 | 398,20 | 8 | 7 | 1 | 362,60 | 310,30 | 52,30 | 18246666, 01 | 9123333,01 | 9123333,01 |  |  | 273,00 | 1143,57 | 59:01:1713142:15 | сформирован под одним домом |
| 128 | г. Пермь, ул. Байкальская, 26 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 18 | 364,50 | 9 | 6 | 3 | 364,50 | 249,70 | 114,80 | 18345312, 11 | 9172656,06 | 9172656,06 |  |  | 267,00 | 1120,58 | 59:01:1713142:14 | сформирован под одним домом |
| 129 | г. Пермь, ул. Байкальская, 28 | № СЭД-059-11-01-04-81 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 664,50 | 14 | 13 | 1 | 620,80 | 576,40 | 44,40 | 36028923, 51 | 18014461, 76 | 18014461, 76 |  |  | 820,00 | 1426,00 | 59:01:1713142:13 | сформирован под одним домом |
| 130 | г. Пермь, ул. Байкальская, 30 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 639,90 | 14 | 13 | 1 | 639,70 | 594,50 | 45,20 | 32633420, 91 | 16316710, 46 | 16316710, 46 |  |  | 474,00 | 1302,72 | 59:01:1713142:4 | сформирован под одним домом |
| 131 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 27 | СЭД-059-11-01-05-140 | 23.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 33 | 734,10 | 17 | 11 | 6 | 664,90 | 401,10 | 263,80 | 33941779, 71 | 16970889, 86 | 16970889, 86 |  |  | 422,00 | 1378,00 | 59:01:1713142:17 | сформирован под одним домом |
| 132 | г. Пермь, ул. Карпинского, 126 | № 059-11-01-04-133 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 877,80 | 12 | 11 | 1 | 751,40 | 687,00 | 64,40 | 38432773, 21 | 19216386, 61 | 19216386, 61 |  |  | 727,00 | 2216,00 | 59:01:4410783:327 | сформирован под одним домом |
| 133 | г. Пермь, ул. Красина,16 | № СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 427,60 | 11 | 8 | 3 | 375,50 | 217,20 | 158,30 | 20795888, 91 | 10397944, 46 | 10397944, 46 |  |  | 757,00 | 2701,00 | 59:01:4510443:3 | сформирован под одним домом |
| 134 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 27 | № СЭД-059-11-01-04-137 | 21.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 13 | 469,80 | 10 | 10 | 0 | 427,90 | 427,90 | 0,00 | 21636976, 71 | 10818488, 36 | 10818488, 36 |  |  | 308,90 | 980, 00 | 59:01:4410846:16 | сформирован под одним домом |
| 135 | г. Пермь, ул. Чердынская, 3 | № СЭД-059-11-01-04-66 | 09.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 816, 2 | 19 | 16 | 3 | 743,20 | 625,50 | 117,70 | 38007037, 41 | 19003518, 71 | 19003518, 71 |  |  | 523,10 | 2723,00 | 59:01:4410783:447 | сформирован под одним домом |
| 136 | г. Пермь, ул. Капитанская, 56 а | № СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 361,40 | 8 | 3 | 5 | 328,60 | 125,30 | 203,30 | 16481420, 01 | 8240710,01 | 8240710,01 |  |  | 214,00 | 1359,70 | 59:01:1713203:8 | сформирован под одним домом |
| 137 | г. Пермь, ул. Капитанская, 56 | № СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 357,10 | 9 | 4 | 5 | 325,30 | 152,30 | 173,00 | 16310087, 31 | 8155043,66 | 8155043,66 |  |  | 210,00 | 1098,29 | 59:01:1713203:5 | сформирован под одним домом |
| 138 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | № СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 75 | 6169,90 | 50 | 44 | 6 | 1495, 10 | 1335, 80 | 159,30 | 73727309, 41 | 33058516, 98 | 40668792, 44 |  |  | 2 869, 20 | 14044,00 | 59:01:4319065:17 | сформирован под одним домом |
| 139 | г. Пермь, ул. Белозерская, 12 | № СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 31 | 622,60 | 14 | 9 | 5 | 622,40 | 410,20 | 212,20 | 31735222, 21 | 15867611, 11 | 15867611, 11 |  |  | 903,00 | 2161,00 | 59:01:3812284:5 | сформирован под одним домом |
| 140 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 18 | № СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 763,60 | 14 | 12 | 2 | 721,90 | 626,20 | 95,70 | 36901162, 71 | 18450581, 36 | 18450581, 36 |  |  | 983,00 | 1609,63 | 59:01:3812107:18 | сформирован под одним домом |
| 141 | г. Пермь, ул. Талицкий, 10 | № СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 64 | 1664,20 | 36 | 35 | 1 | 1535, 20 | 1490, 30 | 44,90 | 79126885, 41 | 39563442, 71 | 39563442, 71 |  |  | 659,00 | 2393,00 | 59:01:3812913:21 | сформирован под одним домом |
| 142 | г. Пермь, ул. Мильчакова, 15 | № 059-11-01-04-647 | 27.11.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 41 | 946,00 | 22 | 19 | 3 | 946,00 | 852,30 | 93,70 | 47866626, 00 | 23933313, 00 | 23933313, 00 |  |  | 454,00 | 1104,00 | 59:01:4410572:16 | сформирован под одним домом |
| 143 | г. Пермь, ул. Ударника, 5 | № 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 12 | 422,00 | 6 | 3 | 3 | 264,10 | 141,00 | 123,10 | 14140178, 10 | 7070089, 05 | 7070089, 05 |  |  | 283,00 | 1384,00 | 59:01:4510444:11 | сформирован под одним домом |
| 144 | г. Пермь, ул. Ударника, 11 | СЭД-11-01-04-184 | 12.11.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 28 | 423,80 | 7 | 2 | 5 | 319,50 | 197,00 | 122,50 | 17106349, 50 | 8553174, 75 | 8553174, 75 |  |  | 260,00 | 5082,00 | 59:01:4510444:14 | сформирован под одним домом |
| 145 | г. Пермь, ул. Красина, 26 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 18 | 433,70 | 9 | 6 | 3 | 350,60 | 255,60 | 95,00 | 18771474, 60 | 9385737, 30 | 9385737, 30 |  |  | 205,00 | 1129,00 | 59:01:4510444:5 | сформирован под одним домом |
| 146 | г. Пермь, ул. Карпинского, 21 | № СЭД-059-11-01-04-259 | 28.11.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 17 | 408,60 | 6 | 6 | 0 | 299,40 | 229,40 | 70,00 | 16030175, 40 | 8015087, 70 | 8015087, 70 |  |  | 301,00 | 949, 68 | 59:01:4416010:4 | сформирован под одним домом |
| 147 | г. Пермь, ул. Карпинского, 23 | № СЭД-059-11-01-04-259 | 28.11.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 15 | 857,40 | 10 | 10 | 0 | 506,10 | 506,10 | 0,00 | 27097100,10 | 13548550,05 | 13548550,05 |  |  | 309,00 | 1164,60 | 59:01:4416010:1 | сформирован под одним домом |
| 148 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 24 | СЭД-059-11-01-04-60 | 27.04.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 22 | 401,40 | 9 | 7 | 2 | 398,00 | 303,00 | 95,00 | 21309318, 00 | 10654659, 00 | 10654659, 00 |  |  | 301,00 | 952, 00 | 59:01:4410842:58 | сформирован под одним домом |
| 149 | г. Пермь, ул. Качалова, 47 | № СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 34 | 432,10 | 14 | 8 | 6 | 349,90 | 215,80 | 134,10 | 18733995, 90 | 9366997, 95 | 9366997, 95 |  |  | 400,00 | 400, 00 | не сформирован | не сформирован |
| 153 | г. Пермь, ул. Камышловская, 15 | СЭД-059-11-01-04-220 | 12.10.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 6 | 111,50 | 4 | 4 | 0 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 5969821, 50 | 2984910, 75 | 2984910, 75 |  |  | 287,00 | 1488,00 | 59:01:4410761:4557 | сформирован под одним домом |
| 154 | г. Пермь, ул. Камышловская, 9/ Сусанина, 8 | № СЭД-059-11-01-04-152 | 20.09.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 6 | 107,60 | 3 | 1 | 2 | 85,10 | 30,50 | 54,60 | 4556339, 10 | 2278169, 55 | 2278169, 55 |  |  | 312,00 | 1264,00 | 59:01:4410761:4597 | сформирован под одним домом |
| 155 | г. Пермь, ул. Камышловская, 17 | № СЭД-059-11-01-04-152 | 20.09.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 13 | 111,00 | 4 | 2 | 2 | 111,00 | 55,20 | 55,80 | 5943051, 00 | 2971525, 50 | 2971525, 50 |  |  | 359,00 | 1487,00 | 59:01:4410761:4583 | сформирован под одним домом |
| 156 | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 25 | № 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 21 | 367,90 | 8 | 5 | 3 | 367,90 | 237,30 | 130,60 | 19697733, 90 | 9848866, 95 | 9848866, 95 |  |  | 420,00 | 1241,62 | 59:01:1713142:7 | сформирован под одним домом |
| 159 | г. Пермь, ул. Адмирала Макарова, 31 | № 059-11-01-04-749 | 19.12.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 34 | 825,60 | 15 | 11 | 4 | 722,90 | 473,00 | 249,90 | 35921628, 90 | 17960814, 45 | 17960814, 45 |  |  | 652,00 | 826, 30 | 59:01:1713148:15 | сформирован под одним домом |
| 160 | г. Пермь, ул. Сокольская, 137 | СЭД-059-11-01-04-182 | 11.11.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 14 | 416,80 | 8 | 7 | 1 | 416,80 | 353,40 | 63,40 | 22315888, 80 | 11157944, 40 | 11157944, 40 |  |  | 402,00 | 1155,00 | 59:01:1713127:29 | сформирован под одним домом |
| 161 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 65 | СЭД-059-11-01-04-8 | 23.01.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 28 | 403,10 | 9 | 6 | 3 | 398,50 | 289,70 | 108,80 | 21336088, 50 | 10668044, 25 | 10668044, 25 |  |  | 256,00 | 843, 00 | 59:01:1713297:28 | сформирован под одним домом |
| 162 | г. Пермь, ул. Бетонный переулок, 3 | СЭД-059-11-01-04-135 | 21.08.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 41 | 362,90 | 16 | 7 | 9 | 341,90 | 147,90 | 194,00 | 18305667, 90 | 9152833, 95 | 9152833, 95 |  |  | 575,00 | 2031,13 | 59:01:1713067:8 | сформирован под одним домом |
| 163 | г. Пермь, ул. Новоржевская, 44 | СЭД-059-11-01-04-135 | 21.08.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 22 | 375.4 | 13 | 9 | 4 | 319,60 | 228,00 | 91,60 | 17111703, 60 | 8555851, 80 | 8555851, 80 |  |  | 576,00 | 1459,00 | 59:01:1713067:17 | сформирован под одним домом |
| 164 | г. Пермь, ул. Новоржевская, 42 | СЭД-059-11-01-04-135 | 21.08.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 33 | 375.8 | 17 | 11 | 6 | 387,60 | 251,00 | 136,60 | 20752491, 60 | 10376245, 80 | 10376245, 80 |  |  | 584,00 | 1192,00 | 59:01:1713067:28 | сформирован под одним домом |
| 165 | г. Пермь, ул. Советская, 75 | № 059-11-01-04-440 | 08.10.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 18 | 715,60 | 10 | 7 | 3 | 424,50 | 280,80 | 143,70 | 22728154, 50 | 11364077, 25 | 11364077, 25 |  |  | 400,00 | 498, 00 | 59:01:4410048:19 | сформирован под одним домом |
| 166 | г. Пермь, ул. Советская, 63 | № СЭД-059-11-01-04-89 | 25.06.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 15 | 1155, 10 | 10 | 10 | 0 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 16731562, 50 | 8365781, 25 | 8365781, 25 |  |  | 997,00 | 955, 00 | 59:01:4410046:15 | сформирован под одним домом |
| 167 | г. Пермь, ул. КИМ, 69 | № 059-11-01-04-700 | 10.12.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 9 | 879,60 | 7 | 7 | 0 | 366,60 | 366,60 | 0,00 | 19628130, 60 | 9814065, 30 | 9814065, 30 |  |  | 542,00 | 2661,00 | 59:01:4311108:22 | сформирован под одним домом |
| 168 | г. Пермь, ул. КИМ, 81 | № 059-11-01-04-701 | 10.12.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 62 | 1458, 20 | 42 | 41 | 1 | 1458, 20 | 1424, 00 | 34,20 | 75290326, 20 | 37645163, 10 | 37645163, 10 |  |  | 993,00 | 2607,00 | 59:01:4311723:3 | сформирован под одним домом |
| 169 | г. Пермь, ул. Инженерная, 10 | № 059-11-01-04-701 | 10.12.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 62 | 1167, 00 | 31 | 28 | 3 | 947,10 | 849,70 | 97,40 | 47925521, 10 | 23962760, 55 | 23962760, 55 |  |  | 400,00 | 2361. 30 | 59:01:4311725:9 | сформирован под одним домом |
| 170 | г. Пермь, ул. Инженерная, 12 | № 059-11-01-04-452 | 14.10.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 80 | 1404, 10 | 19 | 17 | 2 | 1365, 70 | 1225, 60 | 140,10 | 67554623, 70 | 33777311, 85 | 33777311, 85 |  |  | 850,00 | 2 296. 44 | 59:01:4311725:13 | сформирован под одним домом |
| 172 | г. Пермь, ул. Сухумская, 6 | СЭД-059-11-01-04-218 | 22.12.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 19 | 711,30 | 11 | 9 | 2 | 557,70 | 435,70 | 122,00 | 29859815, 70 | 14929907, 85 | 14929907, 85 |  |  | 439,00 | 1321,30 | 59:01:3512334:9 | сформирован под одним домом |
| 173 | г. Пермь, ул. Корсуньская, 15 | № СЭД-059-11-01-04-257 | 22.11.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 45 | 905,30 | 18 | 15 | 3 | 902,70 | 859,50 | 43,20 | 48331460, 70 | 24165730, 35 | 24165730, 35 |  |  | 651,00 | 1566. 90 | 59:01:3512334:11 | сформирован под одним домом |
| 174 | г. Пермь, ул. Корсуньская, 17 | СЭД-059-11-01-04-23 | 09.03.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 27 | 685,40 | 12 | 9 | 3 | 567,20 | 440,50 | 126,70 | 30368455, 20 | 15184227, 60 | 15184227, 60 |  |  | 446,00 | 1 445. 90 | 59:01:3512334:12 | сформирован под одним домом |
| 175 | г. Пермь, ул. Корсуньская, 21 | № СЭД-059-11-01-04-13 | 29.10.2017 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 32 | 691,00 | 16 | 15 | 1 | 637,60 | 607,40 | 30,20 | 34137741, 60 | 17068870, 80 | 17068870, 80 |  |  | 432,00 | 1175,10 | 59:01:3512334:7 | сформирован под одним домом |
| 176 | г. Пермь, ул. Оршанская, 11 / Сестрорецкая, 18 | № СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 28 | 670,40 | 16 | 15 | 1 | 622,70 | 591,50 | 31,20 | 33339980, 70 | 16669990, 35 | 16669990, 35 |  |  | 435,00 | 1 400. 50 | 59:01:3512334:15 | сформирован под одним домом |
| 183 | г. Пермь, ул. Репина, 3 | СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 19 | 523,60 | 12 | 12 | 0 | 523,60 | 523,60 | 0,00 | 28034067, 60 | 14017033, 80 | 14017033, 80 |  |  | 300,00 | 851, 35 | 59:01:2912568:6 | сформирован под одним домом |
| 186 | г. Пермь, ул. Зюкайская, 7 | № 059-11-01-04-725 | 12.12.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 5 | 600,60 | 3 | 1 | 2 | 50,40 | 20,40 | 30,00 | 2698466, 40 | 1349233, 20 | 1349233, 20 |  |  | 300,00 | 2092,00 | 59:01:3812103:9 | сформирован под одним домом |
| 187 | г. Пермь, ул. Вильямса, 61 | СЭД-059-11-01-04-18 | 14.02.2018 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 27 | 385,90 | 12 | 9 | 3 | 376,60 | 238,20 | 138,40 | 20163540, 60 | 10081770, 30 | 10081770, 30 |  |  | 291,00 | 291, 10 | 59:01:2912505:12 | сформирован под одним домом |
| 188 | г. Пермь, ул. Бородинская, 34а | № 059-11-01-04-724 | 12.12.2019 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 21 | 874,80 | 17 | 17 | 0 | 750,50 | 750,50 | 0,00 | 40182520, 50 | 20091260, 25 | 20091260, 25 |  |  | 672,00 | 2259,23 | 59:01:4413624:9 | сформирован под одним домом |
| Итого обеспеченные финансированием до 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 58 | 11528,8 | 15 | 0 | 15 | 498,6 | 0 | 498,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 629,40 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 829,50 | 2 | 0 | 2 | 41,90 | 0,00 | 41,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 468,80 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Боровая, 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 1488, 10 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 674,00 | 2 | 0 | 2 | 101,10 | 0,00 | 101,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Карпинского, 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 1122, 70 | 1 | 0 | 1 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Боровая, 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 1448, 40 | 1 | 0 | 1 | 45,80 | 0,00 | 45,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 988,60 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Энгельса, 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 1577, 80 | 2 | 0 | 2 | 28,70 | 0,00 | 28,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Углеуральская, 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 621,20 | 1 | 0 | 1 | 49,30 | 0,00 | 49,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пермь, Каслинский пер., 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 1089, 00 | 1 | 0 | 1 | 26,70 | 0,00 | 26,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Энгельса, 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 591,30 | 1 | 0 | 1 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»

| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество переселяемых граждан (человек) |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми в 2019 году | 18014,77 | 1065 |
| Всего по городу Перми в 2020 году | 20946,09 | 1240 |
| Всего по городу Перми в 2021 году | 26008,80 | 1326 |
| Всего по городу Перми в 2022 году | 0,00 | 0 |
| Всего по городу Перми в 2023 году | 16560,00 | 874 |
| Всего не обеспеченные финансированием | 498,6 | 58 |
| Всего | 82028,26 | 4563 |