АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРОЕКТ

Об утверждении Регламента

взаимодействия функциональных

и территориальных органов 
администрации города Перми,

муниципальных казенных учреждений 
«Благоустройство районов города

Перми и поселка Новые Ляды» 
по отдельным вопросам благоустройства

и озеленения территории города Перми

и о признании утратившими силу отдельных

постановлений администрации

города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы 
от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории города Перми.

2. Признать утратившим силу:

постановление администрации города от 07.09.2009 N 585 " Об утверждении регламента взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по вопросам благоустройства территории города Перми»;

постановление администрации города Перми от 28.02.2012 № 62 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.09.2009 № 585 "Об утверждении регламента взаимодействия управления внешнего благоустройства администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми, муниципального учреждения "Пермблагоустройство" и муниципальных бюджетных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по вопросам содержания территории города Перми".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования города Пермь в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

Приложение

к постановлению администрации города Перми

от

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия функциональных и территориальных органов 
администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений 
«Благоустройство районов города Перми и поселка Новые Ляды» 
по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории города Перми

- I. Общие положения и основные понятия

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений «Благоустройство районов города Перми и поселка Новые Ляды» 
по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории города Перми  (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми», от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми», от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы».

1.2. Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия департамента дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент) с управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – Управление), территориальными органами администрации города Перми (далее – Территориальные органы) и муниципальными казенными учреждениями «Благоустройство районов города Перми и поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «Благоустройство районов») по вопросам организации мероприятий по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования, содержанию пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам,  уборке бесхозяйных территорий (пустошей, логов) на территории города Перми.

- 1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

- технический паспорт – документ, выполненный в текстовом и графическом виде, в котором отражены объемы элементов благоустройства;

- акт обмера территории – документ, в котором отражены объемы элементов благоустройства;

- схема цветника – это чертеж, выполненный в масштабах 1:10, 1:25, 1:50, 1:100, в котором отражен контур цветника с цветовой палитрой, ассортиментная ведомость и указан площадь цветника.

- II. Принципы взаимодействия

- 2.1. Законность.

- 2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.

- 2.3. Согласованность действий Департамента, Управления, Территориальных органов и МКУ «Благоустройство районов».

- III. Формы взаимодействия

3.1. Взаимодействие между Департаментом, Управлением, Территориальными органами и МКУ «Благоустройство районов» при организации мероприятий по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования, содержанию пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам,  уборке бесхозяйных территорий (пустошей, логов) на территории города Перми осуществляется путем:

обмена информацией, представления информации по запросам;

представления отчетности;

проведения и участия в совещаниях, рабочих группах, семинарах, конференциях и других мероприятиях;

организации работы по обращениям граждан;

согласования проектов документов;

в иных формах.

3.2. Представление информации, обмен информацией, согласование проектов документов между Департаментом, Управлением, Территориальными органами, МКУ «Благоустройство районов» осуществляются с использование системы электронного документооборота. Срок представления необходимой информации указывается в запросе.

- IV. Порядок взаимодействия при организации мероприятий 
по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования

- на территории города Перми

4.1. Территориальные органы ежегодно направляют в Департамент:

4.1.1. не позднее 1 мая текущего года для планирования бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период для организации мероприятий по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования (далее – объекты озеленения) на территории города Перми:

4.1.1.1 откорректированные перечни объектов озеленения и объемы их содержания с предоставлением технических паспортов или актов обмера территории, подписанный комиссией и утвержденный Территориальным органом, по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;

4.1.1.2. планы по ремонту объектов озеленения с локально-сметными расчетами в пределах административных границ, по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

4.1.2. не позднее 20 января следующего за финансовым годом:

4.1.2.1 отчеты по итогам реализации планов по содержанию объектов озеленения по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

4.1.2.2 отчеты по итогам реализации планов по ремонту объектов озеленения в текущем году по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту;

4.2. Департамент рассматривает и анализирует предложения, указанные в п.п.4.1.1 и отчеты, указанные в п.п. 4.1.2 настоящего Регламента в течение 30 дней с момента поступления предложений и направляет информацию возможности (невозможности) включения в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период, и итоги представления отчетности в Территориальные органы.

4.3. МКУ «Благоустройство районов» при подготовке документации для размещения муниципального заказа, за месяц до их размещения, направляют в Департамент на согласование следующие документы, согласованные с Территориальным органом:

4.3.1. техническое задание на содержание объектов озеленения;

4.3.2. техническое задание на выполнении работ по ремонту объектов озеленения в части установки малых архитектурных форм, конструкций для различных функциональных площадок и типы покрытий для дорожно-тропиночной сети и различных функциональных площадок, ассортимента цветочного оформления по качественным и количественным параметрам посадочного материала и времени проведения посадок цветочных культур, в части ассортимента древесно-кустарниковых насаждений, требований по качественным и количественным параметрам саженцев и сроков проведения посадок древесно-кустарниковых насаждений;

дополнительно с Управлением согласовывается техническое задание на выполнении работ по ремонту объектов озеленения при выполнении работ по сносу и обрезке зеленых насаждений.

4.4. Департамент и Управление рассматривают документы в течение 5 рабочих дней с момента их поступления на согласование, согласовывают или направляют на доработку;

МКУ «Благоустройство районов» в течение 10 рабочих дней, с момента поступления предложений о доработке документов, повторно направляют в Департамент и Управление соответствующие документы на согласование.

4.5. МКУ «Благоустройство районов» направляют согласованное с Территориальным органом в Департамент и Управление, следующие информации:

4.5.1. до 01 февраля уточненные планы на текущий год по посадкам, санитарной, формовочной и омолаживающей обрезкам, по сносам деревьев и кустарников, осуществляемых в рамках содержания объектов озеленения (далее – уточненные планы) по формам согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Регламенту;

Департамент и Управление рассматривают и анализируют представленные уточненные планы в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов на рассмотрение, согласовывают или направляют на доработку;

МКУ «Благоустройство районов» в течение 10 рабочих дней, с момента поступления предложений о доработке документов, повторно направляют в Департамент и Управление, соответствующие планы на согласование.

4.5.2. до 01 мая планы-графики выезда комиссии на текущий год, составе которых участвуют представители Территориальных органов, МКУ «Благоустройство районов», Департамента, Управления,  по планам посадки  деревьев и кустарников, выполняемых в рамках содержания объектов озеленения и по гарантийным объездам по посадке деревьев и кустарников, выполненных в рамках содержания объектов озеленения (далее – планы-графики) по форме согласно приложению 7 к настоящему Регламенту;

Департамент и Управление рассматривают планы-графики и направляют в  МКУ «Благоустройство районов» для организации совместных выездов с Территориальными органами.

4.5.3. до 15 июня и до 20 октября текущего года акты высадки и акты осмотра деревьев и кустарников по формам согласно приложениям 8 и 9 к настоящему Регламенту;

Департамент и Управление в течение 5 рабочих дней рассматривают и анализируют акты высадки и акты осмотра деревьев и кустарников, подписывают или направляют на доработку.

4.6. МКУ «Благоустройство районов» направляют согласованное с Территориальным органом в Департамент ежегодно:

4.6.1. не позднее 01 декабря текущего года на согласования и до 15 декабря текущего года согласованные Территориальным органом схемы цветников по образцу согласно приложению 10  к настоящему Регламенту;

Департамент рассматривает схемы цветников в течение 5 дней рабочих с момента поступления документов, согласовывает или направляет на доработку;

МКУ «Благоустройство районов» в течение 10 рабочих дней, с момента поступления предложений о доработке документов, повторно направляют в Департамент соответствующие схемы цветников на согласование.

- V. Взаимодействие при организации мероприятий 
по уборке бесхозяйных территорий (пустошей, логов), по содержанию пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам на территории города Перми

5.1. Территориальные органы ежегодно направляют в Департамент:

5.1.1. не позднее 1 мая текущего года для планирования бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период по организации мероприятий содержанию пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам, по уборке бесхозяйных территорий (пустошей, логов) на территории города Перми, формирует перечень объектов в пределах административных границ по формам согласно приложениям 11 и 12 к настоящему Регламенту;

5.1.2. до 30 октября текущего года отчеты по уборке бесхозяйных территорий (пустошей, логов) и итогам реализации планов по содержанию пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам в текущем году по формам согласно приложениям 13 и 14 к настоящему Регламенту;

5.2. Департамент рассматривает и анализирует предложения, указанные в п.п. 5.1.1 и отчеты, указанные в п.п. 5.1.2 настоящего Регламента в течение 30 дней с момента поступления предложений и направляет информацию возможности (невозможности) включения в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период, и итоги представления отчетности в Территориальные органы.

5.3. МКУ «Благоустройство районов» при подготовке документации для размещения муниципального заказа, за месяц до их размещения, направляют в Департамент на согласования следующие документы, согласованные с Территориальным органом:

5.3.1. техническое задание на уборку бесхозяйных территорий (пустошей, логов);

5.3.2. техническое задание на содержание пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам;

5.4. Департамент рассматривает документы в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов на согласование, согласовывает или направляет на доработку;

МКУ «Благоустройство районов» в течение 10 рабочих дней, с момента поступления предложений о доработке документов, повторно направляют в Департамент соответствующие документы на согласование.

Приложение 1
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

Утверждаю

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

_____________ района

АКТ

обмера элементов благоустройства объекта озеленения общего пользования

«__________________________________»

| № п/п | Наименование элементов благоустройства | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь объекта | кв.м |  |  |
| 1. | Дорожки, площадки: |  |  |  |
|  | асфальт | кв.м |  |  |
|  | бетон |  |  |  |
|  | плитка |  |  |  |
|  | ПГС |  |  |  |
| 2. | Урны | шт. |  |  |
| 3. | Скамьи | шт. |  |  |
| 4. | Постаменты памятников | кв.м |  |  |
| 5. | Лестницы | кв.м |  |  |
| 6. | Газон | кв.м. |  |  |
| 7. | Кустарники одиночные и в группах | шт. |  |  |
| 8. | Живые изгороди: |  |  |  |
|  | колючие | п.м |  |  |
|  | не колючие | п.м |  |  |
| 9. | Деревья: |  |  |  |
|  | молодые |  |  |  |
|  | теплолюбивые культуры |  |  |  |
|  | прочие (старовозрастные) |  |  |  |
| 10. | Цветники: |  |  |  |
|  | луковичные | кв.м |  |  |
|  | однолетние |  |  |  |
|  | однолетние ковровые |  |  |  |
|  | многолетние |  |  |  |
|  | чаши вертикального озеленения | шт. |  |  |

Составили:

Представитель МКУ «Благоустройство районов»

Представитель отдела благоустройства Территориального органа

Приложение 2

к Регламенту 
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации 
города Перми, муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству районов 
города Перми и поселка Новые Ляды 
по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории 
города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________________ района» |
| --- | --- |

ПЛАН

по ремонту объектов озеленения общего пользования

в пределах административных границ ____________________________ района на _________ (текущий год)

| № | Наименование объекта | Ремонт |  |  | Устройство цветников, кв. м |  | Посадка |  | Установка малых архитектурных форм, шт. | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газона, кв. м | твердого покрытия, кв. м | малых архитектурных форм, шт. | из многолетников | из летников | деревьев, шт. | кустарников, шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 3

к Регламенту 
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов 
города Перми и поселка Новые Ляды 
по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории 
города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________________ района» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по итогам реализации планов по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ ____________________________ района за ________год

| № | Наименование объекта | Содержание |  |  |  |  |  | Содержание цветников, кв. м |  |  |  | Содержание |  |  |  | Посадка |  |  |  | Обрезка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газона, кв. м |  | твердого покрытия, кв. м |  | малых архитектурных форм, шт. |  | из многолетников |  | из летников |  | деревьев, шт. |  | кустарников, шт. |  | деревьев, шт. |  | кустарников, шт. |  | деревьев, шт. |  | кустарников, п.м. |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Приложение 4

к Регламенту 
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов 
города Перми и поселка Новые Ляды 
по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории 
города Перми

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________ района | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________________ района» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по итогам реализации планов по ремонту объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ ____________________________ района на _________ год

| № | Наименование объекта | Ремонт |  |  |  |  |  | Устройство цветников, кв. м |  |  |  | Посадка |  |  |  | Установка малых архитектурных форм, шт. |  | Примечания (указывается информация о выполнении других мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газона, кв. м |  | твердого покрытия, кв. м |  | малых архитектурных форм, шт. |  | из многолетников |  | из летников |  | деревьев, шт. |  | кустарников, шт. |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Приложение 5
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Благоустройство

_____________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

ПЛАН
проведения работ по посадке, санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников
в пределах административных границ ________________________ района

на ________год

| № | Наименование объекта (участок) | Наименование культуры | Количество, шт. | Период проведения работ. | Тип посадки | Вид обрезки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 6
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Благоустройство

_____________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

_______________________________района

ПЛАН

проведения работ по сносу деревьев и кустарников

в пределах административных границ ________________________ района

на ________год

| № | Наименование объекта (участка) | Наименование культуры | Количество, шт. | Период проведения работ | Номер акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 7
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Благоустройство

_____________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

_______________________________района

ПЛАН-ГРАФИК

по посадке деревьев и кустарников в текущем году

и по гарантийным объездам по посадке деревьев и кустарников

в пределах административных границ ________________________ района на ________год

| № | Наименование объекта (участка) | Дата проведения объезда |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение 8
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Благоустройство

_____________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

АКТ
выполнения посадок деревьев и кустарников

на территории _____________ района города Перми

от ____________									    №_______

Состав комиссии (должность, Ф.И.О.):

Представитель МКУ «Благоустройство района»

Представитель Территориального органа

Представитель подрядной организации

Представитель Управления по экологии и природопользованию

Представитель Департамента дорог и благоустройства администрации

| № | Наименование объекта | Наименование культуры | Количество, шт. (кв.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание:

Члены комиссии:   		                                                   		            Личная подпись

Приложение 9
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Благоустройство

_____________________района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

АКТ
осмотра деревьев и кустарников

на территории _____________ района города Перми

от ____________									    №_______

Состав комиссии (должность, Ф.И.О.):

Представитель МКУ «Благоустройство района»

Представитель Территориального органа

Представитель подрядной организации

Представитель Управления по экологии и природопользованию

Представитель Департамента дорог и благоустройства администрации

| № | Наименование объекта | Наименование культуры | Количество, шт. (кв.м.) |  | Процент отпада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высаженных | прижившихся |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание:

Члены комиссии:   		                                                                                    Личная подпись

Приложение 10
к Регламенту
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

Образец оформления схемы цветника

Приложение 11

к Регламенту
взаимодействия функциональных и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных 
учреждений по благоустройству 
районов города Перми и поселка 
Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории
города Перми

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________________ района» СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации ______________________________ района |
| --- | --- |

ПЛАН

по уборке бесхозяйных территорий (пустошей, логов) в пределах

административных границ ____________________________ района на_______ год

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение 12

к Регламенту 
взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории 
города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство

_____________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

_______________________________района

ПЛАН

по ремонту пешеходных мостиков, лестниц и подходов к родникам

в пределах административных границ ____________________________ района

на _________ год

| № | Наименование объекта | Ремонт |  |  | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пешеходных мостиков, п. м | лестниц, кв. м | подходов к родникам, кв. м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 13

к Регламенту 
взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по отдельным вопросам благоустройства и озеленения территории 
города Перми

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство _____________________ района» |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

ОТЧЕТ

по итогам реализации планов по уборке бесхозяйных территорий

(пустошей, логов)

в пределах административных границ ________________________ района

на _________ год

| № | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Примечания (указывается информация о выполнении других мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 14

к Регламенту 
взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды по вопросам благоустройства территории 
города Перми

УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство __________________ района»

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

ОТЧЕТ

по итогам реализации планов по ремонту пешеходных мостиков, лестниц и подходов к родникам

в пределах административных границ _________________________ района на _________ (текущий год)

| № | Наименование объекта | Ремонт |  |  | Примечания (указывается информация о выполнении других мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пешеходных мостиков, п. м | лестниц, кв. м | подходов к родникам, кв. м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |