АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.11.2020

№ 1164

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 774

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от 06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043, 
от 24.12.2019 № 1060, от 24.03.2020 № 264, от 16.07.2020 № 619, от 26.08.2020 
№ 743).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.11.2020 № 1164

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми. 1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 1.1.6. Предупреждение воздействия водной среды. 1.1.7. Сохранение водных биологических ресурсов 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. 2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |
| --- | --- | --- |

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 491754,52149 | 784709,44666 | 1758173,914 | 1971493,906 | 791275,400 |
|  | бюджет города Перми | 473204,28062 | 616248,49409 | 885608,804 | 1048928,696 | 791275,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 118460,95257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,00000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 387275,96149 | 716606,48696 | 1662884,614 | 1835883,206 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 555555,92939 | 790319,504 | 913317,996 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 104478,560 | 68102,9597 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми | 104023,165 | 60692,5647 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 7,6 | 7,4 | 5,5 | 10,7 | 18,3 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 1,6 | 0,6 | 4,6 | 3,9 | 3,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 387275,96149 | 716606,48696 | 1662884,614 | 1835883,206 | 505706,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 555555,92939 | 790319,504 | 913317,996 | 505706,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 142791,39555 | 158315,97428 | 159730,300 | 160589,300 | 160589,300 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 191381,24412 | 488095,43139 | 1410456,091 | 1459372,210 | 142996,200 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 24022,57682 | 39149,52405 | 49239,024 | 191127,296 | 177326,900 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 21227,420 | 22257,69884 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 500,449 | 1295,108 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

2.2. после строки 1.1.6 дополнить строкой 1.1.7 следующего содержания:

| 1.1.7 | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 387275,96149 | 716606,48696 | 1662884,614 | 1835883,206 | 505706,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 555555,92939 | 790319,504 | 913317,996 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

2.4. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | всего, в том числе | 104478,560 | 68102,9597 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 104023,165 | 60692,5647 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 2.1.2, 2.1.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  | 0,000 | 2825,086 | 59711,700 | 100000,000 | 100000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 65467,198 | 29398,9787 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 104478,560 | 68102,9597 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 104023,165 | 60692,5647 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 491754,52149 | 784709,44666 | 1758173,914 | 1971493,906 | 791275,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 473204,28062 | 616248,49409 | 885608,804 | 1048928,696 | 791275,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 118460,95257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 14254, 707 | 12381, 556 | 12738, 400 | 12738, 400 | 12738, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4640, 7515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.3-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | бюджет города Перми | 11882, 623 | 10401, 437 | 10405, 000 | 10405, 000 | 10405, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 25949, 946 | 40228, 76639 | 37090, 100 | 37090, 100 | 37090, 100 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 16828, 91005 | 24912, 949 | 25003, 700 | 25003, 700 | 25003, 700 |

3.3. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | ед. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |  | бюджет города Перми | 107967,02405 | 124330,60839 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 112769,97555 | 124330,60839 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107967,02405 | 124330,60839 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 | - | 2 | 2 | 2 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 703,983 | 0,000 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | ед. | 13 | 7 | 9 | 9 | 9 |  | бюджет города Перми | 704,576 | 94,600 | 3725,900 | 3725,900 | 3725,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 704,576 | 94,600 | 3725,900 | 3725,900 | 3725,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 113474,55155 | 124425,20839 | 125369,000 | 125369,000 | 125369,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108671,60005 | 124425,20839 | 125369,000 | 125369,000 | 125369,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.2.1.4, 1.1.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1007, 85 | 1004, 71331 | 989, 7 | 989, 7 | 989, 7 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 732, 410 | 880, 344 | 915, 900 | 915, 900 | 915, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418, 17 | 3418, 2 | 3418, 2 | 3418, 2 | 3418, 2 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 4103, 000 | 4243, 259 | 4186, 600 | 4186, 600 | 4186, 600 |

3.7. строку 1.1.1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.7 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1092, 56 | 1085, 7 | 1085, 7 | 1085, 7 | 1085, 7 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 1906, 006 | 1186, 835 | 1232, 500 | 1232, 500 | 1232, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строки «итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 13221, 5495 | 13217, 71331 | 13202, 7 | 13202, 7 | 13202, 7 |  | бюджет города Перми | 16853,997 | 15663,738 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16853,997 | 15663,738 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16853,997 | 15663,738 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |

3.9. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 12462, 847 | 17890, 631 | 18673, 000 | 19532, 000 | 19532, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12462, 847 | 18227, 02789 | 18673, 000 | 19532, 000 | 19532, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12462, 847 | 17890, 63100 | 18673, 000 | 19532, 000 | 19532, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12462, 847 | 18227, 02789 | 18673, 000 | 19532, 000 | 19532, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12462, 847 | 17890, 631 | 18673, 000 | 19532, 000 | 19532, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 142791, 39555 | 158315,97428 | 159730, 300 | 160589, 300 | 160589, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 137988, 44405 | 157979,57739 | 159730, 300 | 160589, 300 | 160589, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 336, 39689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.10. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 17672, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 1460, 34908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 2,6 | 7,1 | 13,7 | 13,4 | 9,5 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 165920, 40552 | 320370, 130 | 342510, 125 | 312715, 500 | 142996, 200 |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | 2,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 93119, 55231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 191381,24412 | 414950, 03139 | 342510, 125 | 312715, 500 | 142996, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 183592,62252 | 320370, 130 | 342510, 125 | 312715, 500 | 142996, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 94579, 90139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. после строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 8281, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | - | 8,5 | 17,0 | 18,2 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14863, 800 | 195380, 856 | 224091, 500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 0,000 | 73145, 400 | 1067945, 966 | 1146656, 710 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 23145, 400 | 195380, 856 | 224091, 500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |

3.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 191381, 24412 | 488095, 43139 | 1410456, 09100 | 1459372, 210 | 142996, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 183592, 62252 | 343515, 53000 | 537890, 981 | 536807, 000 | 142996, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788, 62160 | 94579, 90139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000, 000 | 872565, 110 | 922565, 210 | 0,000 |

3.13. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 191381,24412 | 488095,43139 | 1410456,091 | 1459372,210 | 142996,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 183592,62252 | 343515,53 | 537890,981 | 536807,000 | 142996,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 94579,90139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3.14. строки 1.1.3.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16230, 409 | 39980, 431 | 17879, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Калгановской, 62) | га | - | - | - | - | 2,15 | МКУ «Пермблаго-устройство» |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2744, 801 | 0,000 | 16230, 409 | 39980, 431 | 17879, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16230, 409 | 39980, 431 | 17879, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744, 801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строки 1.1.3.1.5.2 «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.5.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12170, 515 | 37733, 305 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Генерала Черняховского) | га | - | - | - | 1,4 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3210, 118 | 0,000 | 12170, 515 | 37733, 305 | 0,000 |

3.16. строки 1.1.3.1.7.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.7.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18910, 000 | 53457, 560 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Корсуньской, 31) | га | - | - | - | 0,8 | - | МКУ «Пермблаго-устройство» |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1783, 698 | 1783, 698 | 18910, 000 | 53457, 560 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1783, 698 | 0,000 | 18910, 000 | 53457, 560 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1783, 698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строку 1.1.3.1.10.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.10.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Яблочкова) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1928, 100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1928,100 | 0,000 | 7600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 39149,52405 | 49239,024 | 191127,296 | 177326,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 18519,30405 | 31451,700 | 49239,024 | 191127,296 | 177326,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 7697,82405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 39149,52405 | 49239,024 | 191127,296 | 177326,900 |
|  | бюджет города Перми | 18519,30405 | 31451,700 | 49239,024 | 191127,296 | 177326,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 7697,82405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строки 1.1.4.1.1.5-1.1.4.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.5 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13600, 0 | 13650, 0 | 13650, 0 | 13650, 0 | 13650, 0 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 5091, 003 | 6142, 720 | 7189, 100 | 7189, 100 | 7189, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.6 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4905, 0 | 4905, 0 | 4905, 0 | 4905, 0 | 4905, 0 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 1551, 878 | 1900, 801 | 2583, 300 | 2583, 300 | 2583, 300 |
| 1.1.4.1.1.7 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 16058, 0 | 16058, 0 | 16058, 0 | 16058, 0 | 16058, 0 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 7036, 200 | 8260, 593 | 8457, 400 | 8457, 400 | 8457, 400 |

3.21. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | кв. м | 43799, 4 | 43859, 4 | 43859, 4 | 43859, 4 | 43859, 4 |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 21174, 014 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227, 420 | 22257, 69884 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 21174, 014 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227, 420 | 22257, 69884 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 21174, 014 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227, 420 | 22257, 69884 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 21174, 014 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 138, 200 | 145, 000 | 152, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 202, 04791 | 68, 87937 | 221, 100 | 232, 000 | 228, 100 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 70, 290 | 12, 131 | 138, 200 | 101, 500 | 15, 200 |
|  |  | ед. | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 68, 000 | 159, 500 | 179, 700 | 159, 500 | 167, 300 |
|  |  | ед. | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 34, 500 | 38, 700 | 207, 300 | 217, 500 | 228, 100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 216, 627 | 276, 400 | 289, 900 | 304, 200 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265, 800 | 276, 400 | 289, 900 | 304, 200 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 14, 080 | 13, 300 | 13, 900 | 14, 500 | 15, 200 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 136 | 96 | 105 | 100 | 93 |  | бюджет города Перми | 388, 91791 | 774, 93737 | 1451, 200 | 1449, 800 | 1414, 400 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46, 300 | 48, 100 | 50, 000 | 52, 500 | 55, 100 |
|  |  | кв. м | 36,4 | 98 | 50,4 | 46,4 | 82 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 6, 45209 | 16, 31263 | 25, 200 | 24, 400 | 45, 200 |
|  |  | кв. м | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27, 800 | 28, 900 | 15, 000 | 15, 700 | 16, 500 |
|  |  | кв. м | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 0, 454 | 3, 800 | 5, 000 | 3, 700 | 3, 300 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 5, 500 | 38, 500 | 40, 000 | 42, 000 | 44, 100 |
|  |  | кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 8, 558 | 10, 900 | 11, 400 | 12, 000 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 38, 500 | 40, 000 | 42, 000 | 45, 700 |
|  |  | кв. м | 98,4 | 91,5 | 114,6 | 101,4 | 106,3 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25, 025 | 44, 000 | 57, 400 | 53, 200 | 58, 400 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 561,8 | 577,5 | 525,0 | 504,8 | 547,3 |  | бюджет города Перми | 111, 53109 | 226, 67063 | 243, 500 | 244, 900 | 280, 300 |

3.23. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1295,108 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1295,108 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1295,108 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

3.24. после строки «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.7, 1.1.7.1, 1.1.7.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.7 | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7.1 | Выполнение комплекса мероприятий по обследованию водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1.1 | Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1.1.1 | Проведенная оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.25.строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 387275,96149 | 716606,48696 | 1662884,614 | 1835883,206 | 505706,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 555555,92939 | 790319,504 | 913317,996 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3.26. в приложении:

3.26.1. в таблице 3:

3.26.1.1. строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019; 2021, 2022 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 год |

3.26.1.2. строки 11, 12, 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 76835,341 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 76835,341, в том числе: 2019 год – 2744,801 (неисполнение ассигнования 2018 года); 2021 год –16230,409; 2022 год – 39980,431; 2023 год – 17879,700 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2021 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2022 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 06/18 |  |  |

3.26.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2019 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ - 1 этап (подготовительные работы, земляные работы, устройство сетей наружного освещения, покрытий из тротуарной плитки, покрытий проезда, установка бортовых камней) | 2021 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ - 2 этап, ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

3.26.2. в таблице 4 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 21/18/РГ |
| --- | --- | --- |

3.26.3. в таблице 5:

3.26.3.1. строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019, 2021, 2022 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 год |

3.26.3.2. строки 11, 12, 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 53113,938 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 53113,938, в том числе: 2019 год – 3210,118; 2021 год – 12170,515; 2022 год – 37733,305 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2021 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2022 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 12/18 |  |  |

3.26.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2019 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2021 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

3.26.4. в таблице 6 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 22/18/ССЕ |
| --- | --- | --- |

3.26.5. в таблице 7:

3.26.5.1. строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020, 2021, 2022 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 год |

3.26.5.2. строки 11, 12, 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 74151,258 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 74151,258, в том числе: 2020 год – 1783,698 (неиспользованные ассигнования 2019 года); 2021 год – 18910,000; 2022 год – 53457,560 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2021 |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2022 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 19-18 |  |  |

3.26.5.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2020 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2021 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

3.26.6. в таблице 8 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации 10/18 |
| --- | --- | --- |

3.26.7. в таблице 10 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9528,100 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 9528,100, в том числе: 2021 год – 1928,100; 2023 год – 7600,000 |

3.27. приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, 
подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | бюджет города Перми | 7017,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 1460,34908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | бюджет города Перми | 2861,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1460,34908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | бюджет города Перми | 1876,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | бюджет города Перми | 2280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 14554,81956 | 320370,130 | 342510,125 | 312715,500 | 142996,200 |
|  | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 93119,55231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | бюджет города Перми | 542,17451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | бюджет города Перми | 4607,40721 | 179996,200 | 47377,100 | 62577,600 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 48887,84163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | бюджет города Перми | 9389,29920 | 138595,400 | 0,000 | 0,000 | 50000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 44221,08492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми | 15,93864 | 1778,530 | 120461,025 | 173977,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10,62576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 133519,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 41152,700 | 45000,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31160,900 | 92996,200 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1. | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | бюджет города Перми | 0,000 | 8281,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | бюджет города Перми | 0,000 | 8281,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 0,000 | 14863,800 | 195380,856 | 224091,500 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | бюджет города Перми | 0,000 | 2363,800 | 70893,400 | 55798,300 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 258111,000 | 258111,100 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | бюджет города Перми | 0,000 | 12500,000 | 36530,975 | 49031,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 146123,950 | 196123,950 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 87956,481 | 119262,200 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 468330,160 | 468330,160 | 0,000 |

- 4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

- 4.1. строки 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2825, 086 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2825, 086 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2825, 086 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2825, 086 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |

- 4.2. строки 2.1.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1.2 | количество платежных поручений за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции (кладбище «Северное») | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблаго-устройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 667, 90570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58072, 200 | 667, 90570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.3. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 29398,9787 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 65467,198 | 22048,9787 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 29398,9787 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 65467,198 | 22048,9787 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 104478,560 | 68102,95997 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми | 104023,165 | 60692,5647 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. в приложении в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 157581,53892 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 157581,53892, в том числе: 2016 год – 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2018 год – 795,09102 (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2015 год – 1402,848; 2016 год – 41960,000; 2017 год – 5385,873; 2018 год – 49109,566; 2019 год – 58072,14620; 2020 год – 667,90570 |

- 4.5. приложение 2 изложить в следующей редакции:

- «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, 
подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» 
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 0,000 | 2825, 086 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
|  | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | бюджет города Перми | 0,000 | 2825, 086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 7,6 | 7,4 | 5,5 | 10,7 | 18,3 |

5.2. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,5 (1,5) | 0,3 (0,9) | - | 1,5 (4,35) | 4,2 (12,47) |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 2 | 1 | - | 3 | 5 |

5.3. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 100 (136) | 100 (96) | 100 (105) | 100 (100) | 100 (93) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (561,8) | 100 (577,5) | 100 (525,0) | 100 (504,8) | 100 (547,3) |
|  | Доля демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки) | % (ед.) | - | 100 (1) | - | - | - |

5.4. после строки 1.1.6 дополнить строкой 1.1.7 следующего содержания:

| 1.1.7 | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля проведенных оценок воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания от общего количества запланированных оценок воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания | % (ед.) | - | 100 (1) | - | - | - |

5.5. в приложении дополнить строками 101, 102 следующего содержания:

| 101 | Доля демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки) | % | - | Дсунра = Ксунра x 100 % / Косунра | Ксунра – количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки); Косунра – общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автомойки) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Доля проведенных оценок воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания от общего количества запланированных оценок воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания | % | - | Дповвб = Кпов x 100 % / Коков | Кпов – количество проведенных оценок воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания; Коков – общее количество запланированных оценок воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания (автомойки) | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 11011, 90058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |  | 120, 89955 |
| 1.1.1.1.1.6 | содержание туалета в саду им. 250-летия города Перми |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 459, 45598 |
| 1.1.1.1.1.7 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 (сквер по ул. Сергея Есенина, сквер по проспекту Парковому, 66, сквер по ул. Таврической) | бюджет города Перми | 571, 59989 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.21 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.21 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 709, 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строки 1.1.1.1.1.23-1.1.1.1.1.26 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.23 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 25708, 93855 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.24 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 15 |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 22 |  |  |
| 1.1.1.1.1.26 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  |  |

6.4. строки 1.1.1.1.1.28-1.1.1.1.1.30 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.28 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 | бюджет города Перми | 5670,507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер Уральских добровольцев) |  | 6547,90545 |
| 1.1.1.1.1.29 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 344, 459 |
| 1.1.1.1.1.30 | содержание туалета в сквере в 64 квартале, эспланада |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 1894,75639 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.36, 1.1.1.1.1.37 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.36 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 | бюджет города Перми | 1281,453 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сад на Северной дамбе) |  | 6177,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (бульвар Гагарина от ул. Патриса Лумумбы до ул. Старцева) |  | 419,331 |
| 1.1.1.1.1.37 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 292,665 |

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 124330,60839 |
| --- | --- | --- |

6.7. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | оплата налогов по объектам озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 6 | бюджет города Перми | 93,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 |  | 0,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 94,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 124425, 20839 |

6.8. строку 1.1.1.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 989,700 | бюджет города Перми | 853,344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. строки 1.1.1.2.1.5.2, 1.1.1.2.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 | бюджет города Перми | 107, 96337 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 45 |  | 96, 69563 |

6.10. строки 1.1.1.2.1.7.2, 1.1.1.2.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 | бюджет города Перми | 47, 323 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 40 |  | 60, 312 |

6.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15663,738 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15663,738 |

6.12. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблаго-устройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 17890,631 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336,39689 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18227,02789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17890,631 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336,39689 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18227,02789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17890,631 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336,39689 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 158315,97428 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157979,57739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 336,39689 |

6.13. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.1.1, 1.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблаго-устройство» | 09.01.2020 | 15.03.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1460, 34908 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии |  | 15.03.2020 | 30.04.2020 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии |  | 30.04.2020 | 25.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |

6.14. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.2.1, 1.1.2.1.1.2.2, 1.1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблаго-устройство» | 09.01.2020 | 20.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33799, 468 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 48887, 84163 |
| 1.1.2.1.1.2.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблаго-устройство» | 31.08.2020 | 15.10.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146170, 74043 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) |  | 10.09.2020 | 15.11.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.3 | подписание акта об осуществлении технологического присоединения по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) |  | 01.10.2020 | 25.12.2020 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 |  | 25, 99157 |

6.15. строки 1.1.2.1.1.3.1-1.1.2.1.1.3.3, 1.1.2.1.1.4, 1.1.2.1.1.4.1, 1.1.2.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3.1 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | МКУ «Пермблаго-устройство» | 31.08.2020 | 10.09.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 118595, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) |  | 10.09.2020 | 31.10.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.3 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) |  | 31.05.2020 | 31.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | га | 0,5 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4 | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | МКУ «Пермблаго-устройство» | 27.05.2020 | 09.06.2020 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1778, 530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 10, 62576 |
| 1.1.2.1.1.4.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 09.06.2020 | 07.07.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.2 | выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 20.07.2020 | 30.12.2020 | акт приемки выполненных подготовительных работ (в том числе разборка покрытия и основания тротуаров и площадок) по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | куб. м | 1537 |  |  |

6.16. строки 1.1.2.1.1.4.3, 1.1.2.1.1.5, 1.1.2.1.1.5.1, 1.1.2.1.1.5.2, 1.1.2.1.1.6 признать утратившими силу;

6.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 414950,03139 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 320370,130 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 94579,90139 |

6.18. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.1.1, 1.1.2.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.2, 1.1.2.1.2.3, 1.1.2.1.2.3.1, 1.1.2.1.2.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблаго-устройство» | 30.04.2020 | 02.06.2020 | размещенная аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8281, 600 |
| 1.1.2.1.2.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) |  | 02.06.2020 | 22.06.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.1.2 | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) |  | 22.06.2020 | 25.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | МКУ «Пермблаго-устройство» | 31.05.2020 | 31.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | га | 0,5 | бюджет города Перми | 2363, 800 |
| 1.1.2.1.2.3 | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.04.2020 | 31.05.2020 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50000, 000 |
| 1.1.2.1.2.3.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 31.05.2020 | 20.07.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.3.2 | выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 20.07.2020 | 30.12.2020 | акт приемки выполненных подготовительных работ (в том числе разборка покрытия и основания тротуаров и площадок) по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада | куб. м | 1537 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 73145, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23145, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 488095, 43139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 343515, 530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 94579, 90139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50000, 000 |

6.19. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 488095,43139 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 343515,530 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 94579,90139 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |

6.20. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | 0,9 | бюджет города Перми | 31451, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | укладка в траншеи кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 01.09.2020 | 31.12.2020 | протяженность уложенного в траншее кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | м | 300 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | демонтаж железобетонных опор сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 01.09.2020 | 31.12.2020 | количество демонтированных железобетонных опор сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | установка спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 01.09.2020 | 31.12.2020 | объем земляных работ (сквер по ул. Гашкова, 20) | куб. м | 1644,6 |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | устройство тротуаров из бетонной плитки (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 30.09.2020 | 31.12.2020 | площадь устроенных тротуаров из бетонной плитки (сквер по ул. Гашкова, 20) | кв. м | 3060 |  |  |
| 1.1.3.1.1.6 | устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 30.09.2020 | 31.12.2020 | площадь устроенных тротуаров с асфальтобетонным покрытием (сквер по ул. Гашкова, 20) | кв. м | 654 |  |  |
| 1.1.3.1.1.7 | посадка деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.04.2020 | 31.12.2020 | количество посаженных деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 59 |  |  |

6.21. строки 1.1.4.1.1.5-1.1.4.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.5 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13650, 0 | бюджет города Перми | 6142, 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв. м | 4905, 0 |  | 1900, 801 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв. м | 16058, 0 |  | 8260, 593 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв. м | 973, 0 |  | 512, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22257, 69884 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21174, 014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083, 68484 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22257, 69884 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21174, 014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083, 68484 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 22257, 69884 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21174, 014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083, 68484 |

6.22. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 15 |  | 68,87937 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 15 |  | 12,131 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 12 |  | 159,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 3 |  | 38,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 216,627 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 265,800 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 1 |  | 13,300 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 48,100 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | кв. м | 98 |  | 16,31263 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 28,900 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | кв. м | 8 |  | 3,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 38,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 8,558 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 38,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | кв. м | 91,5 |  | 44,000 |

6.23. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1295,108 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1295,108 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1295,108 |

6.24. после строки «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.7, 1.1.7.1, 1.1.7.1.1, 1.1.7.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.7, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.7 | Задача. Сохранение водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7.1 | Выполнение комплекса мероприятий по обследованию водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1.1 | Оценка воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1.1.1 | Проведение оценки воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам при проведении работ по проекту «Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.10.2020 | 31.12.2020 | заключение об оценке воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 140,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140,000 |
| Итого по задаче 1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140,000 |

6.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 716606,48696 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 555555,92939 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 111050,55757 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 2.1.1.1.1.2-2.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблаго-устройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 71,75 |  | 3785, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную |  |  |  | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | кв. м | 410000 |  | 905, 900 |
| 2.1.1.1.1.4 | паспортизация (инвентаризация), геодезические съемки, вынос на местность границ объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблаго-устройство» | 30.04.2020 | 30.12.2020 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых выполнены работы по уточнению границ (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60, 395 |

7.2. строки 2.1.2.1.1.1, 2.1.2.1.1.1.1, 2.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 10.06.2020 | 08.07.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2825, 086 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 08.07.2020 | 31.07.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.2 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 31.10.2020 | 31.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |

7.3. строки 2.1.2.1.1.2, 2.1.2.1.1.2.1, 2.1.2.1.1.2.2 признать утратившими силу;

7.4. строки «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2825,086 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2825,086 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2825,086 |

7.5. строки 2.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Пермблаго-устройство» | 09.01.2020 | 20.02.2020 | количество платежных поручений по актам выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 667,90570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 667,90570 |

7.6. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 29398,9787 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22048,9787 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,00 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 29398,9787 |
|  | бюджет города Перми | 22048,9787 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,00 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 68102,9597 |
|  | бюджет города Перми | 60692,5647 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7410,395 |