АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2020

№ 1271

О внесении изменений

в схемы холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения

и водоотведения города Перми

на период до 2028 года,

утвержденные постановлением

администрации города Перми

от 28.12.2018 № 1085

«Об утверждении схем

водоснабжения и водоотведения

города Перми на период до 2028 года»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в связи с необходимостью осуществления ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. изменения в схему холодного водоснабжения города Перми на период до 2028 года, утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 28 декабря 2018 г. № 1085 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года» (в ред. от 10.04.2019 № 87-П, 
от 31.10.2019 № 837);

1.2. изменения в схему горячего водоснабжения города Перми на период до 2028 года, утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 28 декабря 2018 г. № 1085 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года» (в ред. от 10.04.2019 № 87-П, 
от 31.10.2019 № 837);

1.3. изменения в схему водоотведения города Перми на период до 2028 года, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 декабря 2018 г. № 1085 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года» (в ред. от 10.04.2019 № 87-П, от 31.10.2019 
№ 837).

2. Настоящее постановление, а также его часть, не подлежащая опубликованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми								      А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.12.2020 № 1271

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему холодного водоснабжения города Перми на период до 2028 года, 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 декабря 
2018 г. № 1085 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года»

1. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

В открытом варианте не приводится1.

2. В раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

В открытом варианте не приводится1.

------------------------------------------

1 В открытом варианте не приводится в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.12.2020 № 1271

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему горячего водоснабжения города Перми на период до 2028 года, 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 декабря 2018 г. № 1085 
«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года»

1. В таблице 1.1. «Источники тепловой энергии, обеспечивающие горячее водоснабжение» строку 42 изложить 
в следующей редакции:

| 42 | ВК РЖД Западная | ПМУП «ГКТХ» | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Таблицу 1.4. «Краткая характеристика ЦТП и насосных станций» дополнить строками следующего содержания:

| ЦТП ул. Веры Засулич, 50б | Пластинчатый | 2013 | ГВС циркуляция | TOP-S 50/15 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП ул. Янаульская, 34 | Пластинчатый | 2008 | ГВС циркуляция | BPH 60/340.65T | 0,5 |

3. В таблице 1.6. «Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами ЦГВС» строку 42 изложить в следующей редакции:

| 42 | ВК РЖД Западная | ПМУП «ГКТХ» | Сети ГВС и объекты на сетях | ПМУП «ГКТХ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Таблицу 1.20. «Основные мероприятия по реализации схемы ГВС» после строки 4.2 дополнить строками 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 следующего содержания:

| 5 | ООО «ДОМЕН» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | установка ИТП у потребителей ЦТП по ул. Веры Засулич, 50б | - | - | - | 2020 | 2021 |
| 5.1.2 | установка ИТП у потребителей ЦТП по ул. Янаульская, 34 |  |  |  | 2021 | 2021 |

5. Таблицу 1.21. «Перечень домов с адресами и указанием расходов ГВС от ЦТП, предлагаемых к переводу на ИТП» дополнить строками следующего содержания:

| ЦТП по ул. Веры Засулич,50б | ул. Веры Засулич, 44; ул. Веры Засулич, 46; ул. Веры Засулич, 46а; ул. Веры Засулич, 48; ул. Веры Засулич, 50; ул. Веры Засулич, 50а; ул. Веры Засулич, 52; ул. Веры Засулич, 54; ул. Веры Засулич, 54а; | 73,5 |
| --- | --- | --- |
| ЦТП по ул. Янаульской, 34 | ул. Янаульская, 34; ул. Янаульская, 36; ул. Янаульская, 38 | 99,74 |

6. Таблицу 1.221. «Мероприятия по выводу из эксплуатации объектов ГВС» после строки 1.2 дополнить строками 1.3, 1.4 следующего содержания:

| 1.3 | ЦТП по ул. Веры Засулич, 50б | пластинчатый, 4 шт. | насосная станция с частотным преобразователем с двумя насосами WIL-L-O | 7,5 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пластинчатый, 2 шт. | насосная станция с частотным преобразователем с двумя насосами WIL-L-O | 3,0 |  |  |
| 1.4 | ЦТП по ул. Янаульской, 34 | пластинчатый, 2 шт. | циркуляционный насос марки ДАВ | 1,6 | 2021 | 2021 |

7. В таблице 1.24. «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы горячего водоснабжения»:

7.1. строки 3.5, 3.5.1 изложить в следующей редакции:

| 3.5 | Замена насосного оборудования на ЦТП в эксплуатационной зоне | - |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | замена насосного оборудования ХВС, ГВС центральных тепловых пунктов (1 этап работ) ЦТП № 1 по ул. Гашкова, 29б; ЦТП № 2 по ул. Гашкова, 20; ЦТП № 5 по ул. Целинной, 21б; ЦТП № 6 по ул. Целинной, 29б | 7999,99 |

7.2. после строки 3.5.1 дополнить строкой 3.5.2 следующего содержания:

| 3.5.2 | замена насосного оборудования ХВС, ГВС центральных тепловых пунктов (2 этап работ) ЦТП № 4 по ул. Гашкова, 41; ЦТП № 3 по ул. Целинной, 11; ЦТП № 7 по ул. Гашкова, 26; ЦТП № 8 по ул. Гашкова, 9в; ЦТП № 27 по ул. Гайдара, 14; ЦТП № 6 по ул. Целинной, 29б; ЦТП № 29 по ул. Барамзиной, 42 | 11567,00 |
| --- | --- | --- |

7.3. после строки 4.2 дополнить строками 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 следующего содержания:

| 5 | ООО «ДОМЕН» |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения |  |
| 5.1.1 | установка ИТП у потребителей ЦТП по ул. Веры Засулич, 50б | 3240,00 |
| 5.1.2 | установка ИТП у потребителей ЦТП по ул. Янаульской, 34 | 1440,00 |

7.4. строку

|  | ИТОГО | 1218776 |
| --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | ИТОГО | 1236023 |
| --- | --- | --- |

8. В таблице 1.25. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов ЦГВС по годам реализации»:

8.1. строки 3.5, 3.5.1 изложить в следующей редакции:

| 3.5 | Замена насосного оборудования на ЦТП в эксплуатационной зоне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | замена насосного оборудования ХВС, ГВС центральных тепловых пунктов (1 этап работ) ЦТП № 1 ул. Гашкова, 29б; ЦТП № 2 по ул. Гашкова, 20; ЦТП № 5 по ул. Целинной, 21б; ЦТП № 6 по ул. Целинной, 29б | - | - | 7999,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7999,99 |

8.2. после строки 3.5.1 дополнить строкой 3.5.2 следующего содержания:

| 3.5.2 | Замена насосного оборудования ХВС, ГВС центральных тепловых пунктов (2 этап работ) ЦТП № 4 по ул. Гашкова, 41; ЦТП № 3 по ул. Целинной, 11; ЦТП № 7 по ул. Гашкова, 26; ЦТП № 8 по ул. Гашкова, 9в; ЦТП № 27 по ул. Гайдара, 14; ЦТП № 6 по ул. Целинной, 29б; ЦТП № 29 по ул. Барамзиной, 42 | - | - | 11567,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11567,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. после строки 4.2 дополнить строками 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 следующего содержания:

| 5 | ООО «ДОМЕН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Перевод потребителей с ЦТП на ИТП для повышения качества теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1 | установка ИТП у потребителей ЦТП по ул. Веры Засулич, 50б | - | - | 1240,0 | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3240,0 |
| 5.1.2 | установка ИТП у потребителей ЦТП по ул. Янаульской, 34 | - | - | - | 1440,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1440,0 |

8.4 строку:

|  | ИТОГО | 41775 | 173037 | 177782 | 203142 | 336710 | 199182 | 115883 | 59424 | 56640 | 57830 | 59044 | 2699223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | ИТОГО | 41773 | 173044 | 198589 | 206606 | 336724 | 199194 | 115894 | 60222 | 56648 | 57839 | 59049 | 1496924 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.12.2020 № 1271

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему водоотведения города Перми на период до 2028 года, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 декабря 2018 г. № 1085 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года»

1. В таблице 1.1 «Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения»:

1.1. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха (внедрение автоматизированной подачи воздуха) | - | - | - | - | 2019 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | К1.1.3 | Строительство новых илонакопителей | - | - | - | - | 2018 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. после строки 1.3.2 дополнить строками 1.4, 1.4.1 следующего содержания:

| 1.4 | - | Реконструкция локальных ОС г. Перми | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | - | Строительство очистных сооружений ООО «Стоксервис» | - | - | - | - | 2020 | 2026 |

1.4. строки 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 2.2.1.3.1 | К2.1.2.9б | Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по бульвару Гагарина | - | 480,0 |  | 600 |  | - | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.3.2 | К2.1.2.10б | Строительство самотечного коллектора по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | - | 715,0 | 800 |  | - |  | 2020 | 2022 |

1.5. после строки 2.2.1.3.2 дополнить строкой 2.2.1.3.3 следующего содержания:

| 2.2.1.3.3 | К2.1.2.8б | Строительство напорных ниток от существующих напорных ниток КНС «Садовая» (D-2 × 500мм) общей длиной 1040 м | - | 1040,0 | 500 | - | 2018 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6. строки 2.2.2.1, 2.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 2.2.2.1 | К2.1.2.13 | Реконструкция насосной станции ГНС-5 Вишерская | - | - | - | Q = 75 000 куб. м / час | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.2 | К2.1.2.10 | Проектирование, строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 «Парковый» (D-1400 мм, L-17000 м), затраты на рекультивацию земель и возмещение убытков землепользователей | - | 17000,0 | 1400 | - | 2024 | 2026 |

1.7. строку 2.2.4 признать утратившей силу;

1.8. строки 2.3.4, 2.3.5 изложить в следующей редакции:

| 2.3.4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности | - | - | - | увеличение Q до 3500 куб. м / час | 2024 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности | - | - | - | увеличение Q до 2500 куб. м / час | 2019 | 2021 |

1.9. строки 2.3.9, 2.3.10 изложить в следующей редакции:

| 2.3.9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» | - | 6170,0 | 700 | - | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырьская» | - | 3570,0 | 350 | - | 2026 | 2027 |

1.10. строку 2.3.27 изложить в следующей редакции:

| 2.3.27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» | - | 2050,0 | 600 | - | 2018 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.11. после строки 2.3.28 дополнить строкой 2.3.29 следующего содержания:

| 2.3.29 | - | Реконструкция главного разгрузочного коллектора | - | - | - | - | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.12. строку 3.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 3.1.2.12 | К2.1.2.18 | Проектирование и реконструкция НС-4 «Хмели» по шоссе Космонавтов, 328 | ул. Промышленная, 103 | - | - | - | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.13. строку 3.1.2.26 изложить в следующей редакции:

| 3.1.2.26 | К2.2.1.63 | Проектирование и реконструкция участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от Вторчермета в сторону Балмошной) | ул. Соликамская | 38,0 | 1200 | - | 2023 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.14. после строки 3.2.1.140 дополнить строками 3.2.1.141-3.2.1.144 следующего содержания:

| 3.2.1.141 | - | Проектирование и реконструкция сети канализации D-400 мм через ул. Героев Хасана от колодца с отметками 169,8 / 166,84 м в районе здания по ул. Героя Хасана, 105 (магазин «Азбука») до колодца с отметками 170,05 / 166,09 м в районе здания по ул. Героев Хасана, 58 / ул. Хлебозаводская, 25 с увеличением диаметра сети до D-600 мм |  | 600,0 | - | - | 2028 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.142 | - | Проектирование и реконструкция (перекладку) участка коллектора D-300-400 мм вдоль ул. Таборской от колодца с отметками 161,39 / 155,88 м в районе жилого дома по ул. Анвара Гатауллина, 29/2 до колодца с отметками 152,34 / 149,57 м в районе здания по ул. Таборской, 22а с увеличением диаметра сети до D-500 мм |  | 500,0 | - | - | 2028 | 2028 |
| 3.2.1.143 | - | Проектирование реконструкции участка существующего подводящего коллектора D-600 мм на КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина |  | 600,0 | - | - | 2021 | 2023 |
| 3.2.1.144 | - | Реконструкция напорного коллектора D-500-700 мм КНС-5 «Крохалева» (2-я нитка) от существующего напорного коллектора D-700 мм в районе гаража по ул.Советской Армии,101б до камеры гашения напора (КГН) в районе жилого дома по ул. Советской Армии, 93, со строительством камеры переключения |  | - | - | - | 2021 | 2023 |

1.15. строку 3.2.2.5 признать утратившей силу;

1.16. строку 3.2.2.21 изложить в следующей редакции:

| 3.2.2.21 | К2.2.1.40 | Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» |  | 0 | 0 | - | 2021 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.17. строки 3.2.2.33, 3.2.2.34 изложить в следующей редакции:

| 3.2.2.33 | К2.2.1.66 | Реконструкция участка сети канализации D-250 мм внутри квартала, 2-му Черемуховому переулку от ул. Александра Щербакова до ул. Верхоянской и участка коллектора D-500 мм по ул. Верхоянской от 2-го Черемухового переулка в сторону ул. Александра Щербакова | ул. Январская | 480,0 | 300 | - | 2023 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.34 | К2.2.1.106 | Проектирование и строительство сети канализации от ул. Генерала Черняховского, 49 до ул. Генерала Черняховского, 45 | ул. Уссурийская, 29 | 87,0 | 400 | - | 2023 | 2023 |

1.18. после строки 3.2.2.45 дополнить строками 3.2.2.46, 3.2.2.47 следующего содержания:

| 3.2.2.46 | - | Реконструкция участка коллектора D-500 мм по ул. Верхоянской от 2-го Черемухового переулка в сторону ул. Александра Щербакова, D-600 мм, L-50 м |  | 600,0 | 50 | - | 2023 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.47 | - | Реконструкция внутриквартального коллектора D-900-1000 мм в районе жилого дома по ул. Петропавловской, 11 до камеры в районе здания по ул. Максима Горького, 14а |  | 1000,0 | - | - | 2028 | 2028 |

1.19. строку 6.1.1 изложить в следующей редакции:

| 6.1.1 | - | Разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 | - | - | - | - | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.20. строку 6.1.2 признать утратившей силу.

- 2. В таблице 3.4 «Оценка величины финансовых потребностей на реализацию основных мероприятий»:

2.1. строки 1, 1.1, 1.1.1  изложить в следующей редакции:

| 1 | К1 | Мероприятия по обеспечению требуемого качества очистки сточных вод, необходимой производительности и нормативного функционирования основных объектов ЦВО (ОСК) | - | 180134 | 236216 | 142634 | 91376 | 17658 | 96388 | 124369 | 158003 | 146105 |  | 99483 | 101572 | 1393937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | К1.1 | Реконструкция ОСК «Гляденово» | - | 2995 | 1227 | 39033 | 84826 | 11108 | 12917 | 106645 | 108991 | 97437 |  | 99483 | 101572 | 666234 |
| 1.1.1 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) вспомогательных производственных объектов на ОСК | - | - | - | 38825 | 15594 | 11108 | 12917 | 13266 | 13558 |  | - | - | - | 105268 |

2.2. строки 1.1.1.3, 1.1.2, 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | К1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха (внедрение автоматизированной подачи воздуха) | - | - | 0 | 5905 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | К1.1.3 | Реализация проекта утилизации осадка | - | 2995 | 1227 | 208 | 69232 | - | - | 93379 | 95433 | 97437 | 99483 | 101572 | 560967 |
| 1.1.2.1 | К1.1.3 | Строительство новых илонакопителей | - | 2995 | 1227 | 208 | 69232 | - | - | - | - | - | - | - | 177509 |

2.3. после строки 1.3.2 дополнить строками 1.4, 1.4.1 следующего содержания:

| 1.4 | - | Строительство (реконструкция) локальных ОСК | - | - | - | 6550 | 6550 | 6550 | 83471 | 17724 | 49012 | 48668 | - | - | 218523 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | - | Строительство очистных сооружений ООО «Стоксервис» | - | - | - | 6550 | 6550 | 6550 | 83471 | 17724 | 49012 | 48668 | - | - | 218523 |

2.4. строки 2, 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 2 | К2.1 |  | Мероприятия по реконструкции схемы транспортировки сточных вод | - | 71978 | 246140 | 290603 | 505221 | 382812 | 944324 | 1143046 | 1484161 | 1087082 | 243887 | 19042 | 6418297 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | К2.1.2 |  | Изменение технологической схемы канализации левобережной части г. Перми | - | 25851 | 66951 | 102239 | 163312 | 179131 | 609901 | 738340 | 995710 | 820324 | 37368 | - | 3739127 |
| 2.2.1 |  | - | Этап 1. Реконструкция узла «РНС-3 «Парковый», ГРК, РНС-2 «Мотовилиха» | - | 25851 | 66951 | 102239 | 128219 | 115704 | 349198 | 358627 | 535180 | 169456 | - | - | 1851425 |

2.5. строку 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.2.1.3 |  | Перевод стоков от КНС «Садовая» в ГРК | - | 18212 | 0 | 10538 | 23637 | 52489 | - | - | - | - | - | - | 104876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. строки 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 2.2.1.3.1 | К2.1.2.9б | Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по бульвару Гагарина | 8763 | - | - | 3000 | 3285 | 5000 | - | - |  | - | - | - | - | 11285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.3.2 | К2.1.2.10б | Строительство самотечного коллектора по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | 17828 | - | - | 7538 | 20352 | 47489 | - | - | - |  | - | - | - | 75379 |

2.7. после строки 2.2.1.3.2 дополнить строкой 2.2.1.3.3 следующего содержания:

| 2.2.1.3.3 | К2.1.2.8б | Строительство напорных ниток от существующих напорных ниток КНС «Садовый» (2 × 500 мм) общей длиной 1040 м | 14523 | 18212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 2.2.2 | К2.1.2.13 | Этап 2. Реконструкция узла РНС-3 «Парковый» и ГНС-5 | - | - | - | - | 20332 | 63427 | 260703 | 320116 | 327158 | 580483 | - | - | 1572218 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. строку 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| - 2.2.2.1 | - К2.1.2.13 | - Реконструкция насосной станции ГНС-5 Вишерская | - - | - - | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 195500 | - - | - - | - - | - - | - - | - 195500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. строку 2.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 2.2.2.2 | К2.1.2.10 | Проектирование, строительство 3-го напорного коллектора от РНС-3 «Парковый» (D-1400 мм, L-17000 м), затраты на рекультивацию земель и возмещение убытков землепользователей | 854960 | - | - | - | - | - | - | 275262 | 281318 | 580483 | - | - | 1137063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строку 2.2.4 признать утратившей силу;

2.12. строку 2.3 изложить в следующей редакции:

| 2.3 | - | Реконструкция и строительство КНС и напорных коллекторов от КНС | - | 46127 | 179189 | 153476 | 341909 | 203681 | 334423 | 335007 | 417218 | 266758 | 206519 | 19042 | 2503349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. строки 2.3.4, 2.3.5 изложить в следующей редакции:

| 2.3.4 | К2.2.4.1 | Реконструкция РНС-1 «Язовая» с целью увеличения производительности | - | - | - | - | - | - | - | 12917 | 12917 | 26532 | - |  | - | 52366 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.5 | К2.2.4.2 | Реконструкция КНС «Садовая» с целью увеличения производительности | 30903 | - | 12741 | 12741 | 12741 | - | - | - | - | - | - | - |  | 38223 |

2.14. строки 2.3.9, 2.3.10 изложить в следующей редакции:

| 2.3.9 | К2.2.3.3 | Строительство 2-го напорного коллектора РНС-3 «Гайва» | 107444 | - | - | - | - | - | 43000 | 43000 |  | 43154 | - | - | - | 129154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.10 | К2.2.3.4 | Строительство 2-го напорного коллектора КНС «Мозырьская» | 32078 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 19565 | 20113 | - | 39678 |

2.15. строку 2.3.27 изложить в следующей редакции:

| 2.3.27 | К2.2.3.21 | Строительство 3-го напорного коллектора РНС-1 «Язовая» | 31189 | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | - | - | - | - | - | - | - | 33776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.16. после строки 2.3.28 дополнить строкой 2.3.29 следующего содержания:

| 2.3.29 | - | Реконструкция главного разгрузочного коллектора | - | - | - | 85202 | 49781 | 50279 | 12886 | - | - | - | - | - | 198148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.17. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | К2.2 | Мероприятия по обеспечению ЦВО объектов капитального строительства на реконструируемых территориях и территориях перспективной застройки | - | 268482 | 785610 | 642251 | 701886 | 799865 | 94747 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 61370 | 3369211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.18. строки 3.1, 3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 3.1 | - | Мероприятия первой группы | - | 128793 | 185963 | 158718 | 170795 | 216687 |  | 20210 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 896166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | - | Мероприятия по увеличению пропускной способности | - | 68849 | 112040 | 63356 | 27089 | 111607 | 20210 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418151 |

2.19. строку 3.1.2.12 изложить в следующей редакции:

| 3.1.2.12 | К2.1.2.18 | Проектирование и реконструкция НС-4 «Хмели» по шоссе Космонавтов, 328 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.20. строку 3.1.2.26 изложить в следующей редакции:

| - 3.1.2.26 | - К2.2.1.63 | - Проектирование и реконструкция участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от Вторчермета в сторону Балмошной) | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 5210 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 5210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.21. строку 3.2 изложить в следующей редакции:

| 3.2 | - | Мероприятия второй группы | - | 139690 | 599647 | 483533 | 531090 | 583148 | 74537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61370 | 2473045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.22. строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 3.2.1 | - | Мероприятия по устранению техразрыва | - | 74192 | 347927 | 319137 | 165417 | 444114 | 21465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50440 | 1422691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.23. после строки 3.2.1.140 дополнить строками 3.2.1.141-3.2.1.144 следующего содержания:

| - 3.2.1.141 | - - | - Проектирование и реконструкция сети канализации D-400 мм через ул. Героев Хасана от колодца с отметками 169,8 / 166,84 м в районе здания по ул. Героя Хасана, 105 (магазин «Азбука») до колодца с отметками 170,05 / 166,09 м в районе здания по ул. Героев Хасана, 58 / ул. Хлебозаводской, 25 с увеличением диаметра сети до D-600 мм | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 13880 | - 13880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.1.142 | - - | - Проектирование и реконструкция (перекладку) участка коллектора D-300-400 мм вдоль ул. Таборской от колодца с отметками 161,39 / 155,88 м в районе жилого дома по ул. Анвара Гатауллина, 29/2 до колодца с отметками 152,34 / 149,57 м в районе здания по ул. Таборской, 22а с увеличением диаметра сети до D-500 мм | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 36560 | - 36560 |
| - 3.2.1.143 | - - | - Проектирование реконструкции участка существующего подводящего коллектора D-600 мм на КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина | - - | - - | - - | - - | - 6970 | - 2553 | - 2553 | - - | - - | - - | - - | - - | - 12076 |
| - 3.2.1.144 | - - | - Реконструкция напорного коллектора D-500- 700 мм КНС-5 «Крохалева» (2-я нитка) от существующего напорного коллектора D-700 мм в районе гаража по ул. Советской Армии, 101б до камеры гашения напора (КГН) в районе жилого дома по ул. Советской Армии, 93 со строительством камеры переключения | - - | - - | - - | - - | - 518 | - 18912 | - 18912 | - - | - - | - - | - - | - - | - 37824 |

2.24. строку 3.2.2 изложить в следующей редакции:

| 3.2.2 |  | Мероприятия по увеличению пропускной способности | - | 65498 | 251720 | 164396 | 365674 | 139063 | 53072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10930 | 1050354 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.25. строку 3.2.2.5 признать утратившей силу;

2.26. строку 3.2.2.21 изложить в следующей редакции:

| - 3.2.2.21 | - К2.2.1.40 | - Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 28812 | - 28812 | - 28812 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 86436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.27. строку 3.2.2.33 изложить в следующей редакции:

| - 3.2.2.33 | - К2.2.1.66 | - Реконструкция участка сети канализации D-250 мм внутри квартала, по 2-му Черемуховому переулку от ул. Александра Щербакова до ул. Верхоянской (D-300 мм, L-480 м) | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 17560 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 17560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.28. строку 3.2.2.34 изложить в следующей редакции:

| - 3.2.2.34 | - К2.2.1.106 | - Проектирование и строительство сети канализации от ул. Генерала Черняховкого, 49 до ул. Генерала Черняховского, 45 (D-400 мм, L-87 м) | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3540 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.29. дополнить строками 3.2.2.46, 3.2.2.47 следующего содержания:

| - 3.2.2.46 | - - | - Реконструкция участка коллектора D-500 мм по ул. Верхоянской от 2-го Черемуховского переулка в сторону ул. Александра Щербакова, (D-600 мм, L-50 м) | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3160 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.2.47 | - - | - Реконструкция внутриквартального коллектора D-900-1000 мм в районе жилого дома по ул. Петропавловской, 11 до камеры в районе здания по ул. Максима Горького, 14а | - - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 10930 | - 10930 |

2.30. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | - | Прочие мероприятия | - | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.31. строку 6.1 изложить в следующей редакции:

| 6.1 | - | Разработка ТЭО на дополнительные мероприятия | - | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.32. строку 6.1.1 изложить в следующей редакции:

| 6.1.1 | - | Разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 | 7000 | - | - | - | - | 7776 | - | - | - | - | - | - | 7776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.33. строку 6.1.2 признать утратившей силу;

2.34. строку 6.2.2.1 признать утратившей силу;

2.35. строку:

| - | - | Итого | - | 861881 | 1743824 | 1864498 | 1701275 | 1515356 | 1131774 | 2000320 | 2411652 | 1723971 | 1499832 | 1122616 | 17577437 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| - | - | ИТОГО | - | 741249 | 1617076 | 1440907 | 1652047 | 1527202 | 1451025 | 2039664 | 2505003 | 2111992 | 1226687 | 1183986 | 17496839 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В таблице 3.5 «Источники финансирования основных мероприятий»:

3.1. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | К 1.1.2 | Реконструкция (капитальный ремонт) системы подачи воздуха (внедрение автоматизированной подачи воздуха) | 5905 | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |  | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на 2018- 2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | К 1.1.3 | Строительство новыхилонакопителей | 177509 | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |  | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на 2018- 2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. после строки 1.3.2 дополнить строками 1.4, 1.4.1 следующего содержания:

| 1.4 | - | Строительство (реконструкция) локальных ОСК | 218523 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | - | Строительство очистных сооружений ООО «Стоксервис» | 218523 | ИП ООО «Стоксервис» | - | - |

3.4. строки 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 2.2.1.3.1 | К 2.1.2.9б | Строительство самотечного коллектора от КГН новых напорных ниток до коллектора по бульвару Гагарина | 11285 | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |  | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.3.2 | К 2.1.2.10б | Строительство самотечного коллектора по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК | 75379 | бюджет | НЦС | - |

3.5. после строки 2.2.1.3.2 дополнить строкой 2.2.1.3.3 следующего содержания:

| 2.2.1.3.3 | К 2.1.2.8б | Строительство напорных ниток от существующих напорных ниток КНС «Садовый» (2 × 500 мм) общей длиной 1040 м | 18212 | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |  | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строку 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.2.2.1 | К 2.1.2.13 | Реконструкция насосной станции ГНС-5 Вишерская | 195500 | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |  | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку 2.2.4 признать утратившей силу;

3.8. строку 3.1.2.26 изложить в следующей редакции:

| 3.1.2.26 | К2.2.1.63 | Проектирование и реконструкция участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от Вторчермета в сторону Балмошной) | 5210 | плата за подключение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. после строки 3.2.1.140 дополнить строками 3.2.1.141-3.2.1.144 следующего содержания:

| 3.2.1.141 | - | Проектирование и реконструкция сети канализации D-400 мм через ул. Героев Хасана от колодца с отметками 169,8 / 166,84 м в районе здания по ул. Героя Хасана, 105 (магазин «Азбука») до колодца с отметками 170,05 / 166,09 м в районе здания по ул. Героев Хасана, 58 / ул. Хлебозаводская, 25 с увеличением диаметра сети до D-600 мм | 13880 | плата за подключение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.142 | - | Проектирование и реконструкция (перекладку) участка коллектора D-300-400 мм вдоль ул. Таборской от колодца с отметками 161,39 / 155,88 м в районе жилого дома по ул. Анвара Гатауллина, 29/2 до колодца с отметками 152,34 / 149,57 м в районе здания по ул. Таборской, 22а с увеличением диаметра сети до D-500 мм | 36560 | плата за подключение |  |  |
| 3.2.1.143 | - | Проектирование реконструкции участка существующего подводящего коллектора Д 600 мм на КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина | 12076 | плата за подключение | - | - |
| 3.2.1.144 | - | Реконструкция напорного коллектора D-500-700 мм КНС-5 «Крохалева» (2-я нитка) от существующего напорного коллектора D-700 мм в районе гаража по ул. Советской Армии, 101б до камеры гашения напора (КГН) в районе жилого дома по ул. Советской Армии, 93 со строительством камеры переключения | 38342 | плата за подключение | - | - |

3.10. строку 3.2.2.5 признать утратившей силу;

3.11. строку 3.2.2.21 изложить в следующей редакции:

| 3.2.2.21 | К2.2.1.40 | Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» | 86436 | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» | договор | ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» на 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку 3.2.2.33 изложить в следующей редакции:

| 3.2.2.33 | К2.2.1.66 | Реконструкция участка сети канализации D-250 мм внутри квартала, 2-му Черемуховому переулку от ул. Александра Щербакова до ул. Верхоянской и участка коллектора D-500 мм по ул. Верхоянской от 2-го Черемухового переулка в сторону ул. Александра Щербакова | 17560 | плата за подключение | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.13. строку 3.2.2.34 изложить в следующей редакции:

| 3.2.2.34 | К2.2.1.106 | Проектирование и строительство сети канализации от ул. Генерала Черняховского, 49 до ул. Генерала Черняховского, 45 | 3540 | плата за подключение | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.14. после строки 3.2.2.45 дополнить строками 3.2.2.46, 3.2.2.47 следующего содержания:

| 3.2.2.46 | - | Реконструкция участка коллектора D-500 мм по ул. Верхоянской от 2-го Черемухового переулка в сторону ул. Александра Щербакова, (D-600 мм, L-50 м) | 3160 | плата за подключение | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.47 | - | Реконструкция внутриквартального коллектора D-900-1000 мм в районе жилого дома по ул. Петропавловской, 11 до камеры в районе здания по ул. Максима Горького, 14а | 10930 | плата за подключение | - | - |

3.15. строку 6.1.1 изложить в следующей редакции:

| 6.1.1 | - | Разработка ТЭО по переключению ГНС-5 и РНС-3 | 7776 | - | проект-аналог | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строку 6.1.2 признать утратившей силу;

3.17. строку 6.2.2.1 признать утратившей силу;

4. Слова:

«Общая оценочная финансовая потребность на реализацию полного перечня мероприятий составляет 
17577 млн. руб., в том числе:

по блоку № 1 ~ 1605 млн. руб. (~ 9,1 % от общей потребности),

по блоку № 2 ~ 6388 млн. руб. (~ 36,3 % от общей потребности),

по блоку № 3 ~ 3263 млн. руб. (~ 18,6 % от общей потребности),

по блоку № 4 ~ 2066 млн. руб. (~ 11,8 % от общей потребности),

по блоку № 5 ~ 4241 млн. руб. (~ 24,1 % от общей потребности),

по блоку № 6 ~ 14 млн. руб. (~ 0,1 % от общей потребности).».

Из всего перечня предусмотренных настоящей работой мероприятий утвержденными (либо находящимися на стадии утверждения) источниками финансирования обеспечены мероприятия с суммарной финансовой потребностью в 7448 млн. руб., в том числе:

в рамках ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» ~ 6711 млн. руб.»

заменить словами:

«Общая оценочная финансовая потребность на реализацию полного перечня мероприятий составляет 
17496 млн. руб., в том числе:

по блоку № 1 ~ 1394 млн. руб. (~ 8,0 % от общей потребности),

по блоку № 2 ~ 6418 млн. руб. (~ 36,7 % от общей потребности),

по блоку № 3 ~ 3369 млн. руб. (~ 19,3 % от общей потребности),

по блоку № 4 ~ 2066 млн. руб. (~ 11,8 % от общей потребности),

по блоку № 5 ~ 4241 млн. руб. (~ 24,3 % от общей потребности),

по блоку № 6 ~ 8 млн. руб. (~ 0,04 % от общей потребности).».

Из всего перечня предусмотренных настоящей работой мероприятий утвержденными (либо находящимися на стадии утверждения) источниками финансирования обеспечены мероприятия с суммарной финансовой потребностью в 8106 млн. руб., в том числе:

в рамках ИП ООО «НОВОГОР-Прикамье» ~ 7134 млн. руб.».

5. Слова:

«Из всего перечня предусмотренных мероприятий источниками финансирования не обеспечены мероприятия с суммарной финансовой потребностью в 10129 млн. руб., в том числе:

по блоку № 1 ~ 544 млн. руб. (~ 33,8 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 2 ~ 2995 млн. руб. (~ 46,9 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 3 - 290 млн. руб. (~ 8,9 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 4 ~ 2066 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 5 ~ 4220 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 6 ~ 14 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку).»

заменить словами:

«Из всего перечня предусмотренных мероприятий источниками финансирования не обеспечены мероприятия с суммарной финансовой потребностью в 9390 млн. руб., в том числе:

по блоку № 1 ~ 0 млн. руб. (0 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 2 ~ 2694 млн. руб. (~ 41,9 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 3 - 402 млн. руб. (~ 11,9 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 4 ~ 2066 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 5 ~ 4220 млн. руб. (~ 99,5 % от общей потребности по блоку),

по блоку № 6 ~ 8 млн. руб. (100 % от общей потребности по блоку).».