АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2020

№ 1274

АА,

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020 № 591, от 20.08.2020 
№ 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, 
от 02.12.2020 № 1217).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.12.2020 № 1274

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 3643773,04317 | 3310031,52772 | 1784963,66364 | 1192005,300 |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 936611,27608 | 742980,347 | 637394,600 | 922304,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 718141,40236 | 562704,38072 | 710022,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569,20210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174,67507 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 924744,00861 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 82373,51875 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 2309367,80049 | 2712707,14072 | 1167180,06364 | 763503,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 677555,960 | 209131,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 516459,55693 | 557604,38072 | 700502,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 409661,23407 | 64104,387 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 59004,387 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.2. строку:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2675 | 2876 | 1100 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2275 | 3276 | 1100 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 740929, 74510 | 924744, 00861 | 533220, 000 | 336420, 000 | 111912, 800 |
|  |  | бюджет города Перми | 99678, 565 | 82373, 51875 | 6420, 000 | 156420, 000 | 111912, 800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299, 15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904, 57710 | 197461, 84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352, 18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 318204, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722, 860 | 53000, 000 | 526800, 000 | 180000, 000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929, 74510 | 924744, 00861 | 533220, 000 | 336420, 000 | 111912, 800 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527719, 12939 | 2309367, 80049 | 2712707, 14072 | 1167180, 06364 | 763503, 900 |
|  |  | бюджет города Перми | 262258, 922 | 451128, 29833 | 677555, 960 | 209131, 000 | 493803, 500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 516459, 55693 | 557604, 38072 | 700502, 16364 | 269700, 400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117, 01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500, 000 | 1038942, 900 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288, 48939 | 2300672, 00049 | 2648856, 11772 | 1126311, 46364 | 714881, 000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430, 640 | 8695, 800 | 63851, 023 | 40868, 600 | 48622, 900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 292790, 842 | 409661, 23407 | 64104, 387 | 281363, 600 | 316588, 600 |
|  |  | бюджет города Перми | 289790, 842 | 403109, 459 | 59004, 387 | 271843, 600 | 316588, 600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000, 000 | 4220, 000 | 5100, 000 | 9520, 000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231, 77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461, 242 | 409661, 23407 | 64104, 387 | 281363, 600 | 316588, 600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439, 71649 | 3643773, 04317 | 3310031, 52772 | 1784963, 66364 | 1192005, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728, 329 | 936611, 27608 | 742980, 347 | 637394, 600 | 922304, 900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238, 75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788, 20749 | 718141, 40236 | 562704, 38072 | 710022, 16364 | 269700, 400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569, 20210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 508984, 930 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222, 860 | 1092174, 67507 | 1746800, 000 | 180000, 000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439, 71649 | 3643773, 04317 | 3310031, 52772 | 1784963, 66364 | 1192005, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728, 329 | 936611, 27608 | 742980, 347 | 637394, 600 | 922304, 900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238, 75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788, 20749 | 718141, 40236 | 562704, 38072 | 710022, 16364 | 269700, 400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569, 20210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623, 743 | 508984, 930 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052, 80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222, 860 | 1092174, 67507 | 1746800, 000 | 180000, 000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 2510, 82905 | 5765, 47619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 61, 32148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837, 33470 | 4650, 39582 | 13765, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 88357, 52054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 19954, 69497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50516, 86152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31961, 80289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 102422, 90946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.2.1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,26970 | 328096,45723 | 13765,200 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,935 | 45328,96081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4858,00619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,33470 | 55167,25734 | 13765,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31961,80289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288, 48939 | 2300672, 00049 | 2648856, 11772 | 1126311, 46364 | 714881, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206328, 282 | 443055, 39833 | 642924, 937 | 168262, 400 | 445180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 516459, 55693 | 528384, 38072 | 700502, 16364 | 269700, 400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117, 01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288, 48939 | 2300672, 00049 | 2648856, 11772 | 1126311, 46364 | 714881, 000 |
|  | бюджет города Перми | 206328, 282 | 443055, 39833 | 642924, 937 | 168262, 400 | 445180, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 516459, 55693 | 528384, 38072 | 700502, 16364 | 269700, 400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117, 01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320, 000 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527719, 12939 | 2309367, 80049 | 2712707, 14072 | 1167180, 06364 | 763503, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 262258, 922 | 451128, 29833 | 677555, 960 | 209131, 000 | 493803, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939, 60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 516459, 55693 | 557604, 38072 | 700502, 16364 | 269700, 400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117, 01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 257546, 800 | 257546, 900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500, 000 | 1038942, 900 | 1220000, 000 | 0,000 | 0,000 |

- 3.6. в таблице 3:

- 3.6.1. строку 52 изложить в следующей редакции:

| 52 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 93» г. Перми |
| --- | --- | --- |

- 3.6.2. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |

- 3.6.3. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2019 год – 1072,96079 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 37556,62381 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4858,00619 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 55167,25734 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 31961,80289 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 190780,430 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2021 год – 13765,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

- 3.6.4. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2019-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 2021 год |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |

- 3.6.5. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2019-2020 годы |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | 2021 год |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 2021 год |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в пункте 1 строки:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2675 | 2876 | 1100 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | 400 | - | 1100 | - |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 3276 | 1100 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | - | 400 | 1100 | - |

4.2. в пункте 1.2.1 строку:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 4 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В приложении 2:

5.1. строки 1.2.1.1.3.1, 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5765, 47619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 61, 32148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4650, 39582 |
| 1.2.1.1.3.2 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.10.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 88357, 52054 |

5.2. после строки 1.2.1.1.3.2 дополнить строками 1.2.1.1.3.21, 1.2.1.1.3.22 следующего содержания:

| 1.2.1.1.3.21 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы ниже 0,000) | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19954, 69497 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50516, 86152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 31961, 80289 |
| 1.2.1.1.3.22 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 102422, 90946 |

5.3. строку 1.2.1.1.3.10 признать утратившей силу;

5.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 328096,45723 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 45328,96081 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 4858,00619 |
|  | бюджет Пермского края | 55167,25734 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 31961,80289 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |

5.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2300672,00049 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 443055,39833 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 516459,55693 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 81117,01256 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2300672,00049 |
|  | бюджет города Перми | 443055,39833 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 516459,55693 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 81117,01256 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |

5.6. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2309367,80049 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 451128,29833 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 516459,55693 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 81117,01256 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038942,900 |