АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020

№ 1300

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 780

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275, 
от 05.09.2019 № 534, от 14.10.2019 № 681, от 18.10.2019 № 748, от 20.11.2019 
№ 918, от 23.12.2019 № 1042, от 21.02.2020 № 163, от 30.03.2020 № 290, 
от 28.04.2020 № 391, от 28.05.2020 № 471, от 17.07.2020 № 626, от 28.09.2020 
№ 894, от 29.09.2020 № 902, от 19.10.2020 № 1054, от 09.11.2020 № 1140).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 23.12.2020 № 1300

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с целями и задачами Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – ПСЭР). Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми; уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности. По итогам 2019 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 39,7 %. В Пермском крае данный показатель составил также 39,8 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 47,5 %. В Пермском крае данный показатель составил 57,8 %. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 280 мероприятий и соревнований. В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС: 22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки; 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, в которых выполняется работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 1 муниципальное автономное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс»; 1 муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми; 1 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» г. Перми. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году – 5 площадок, в 2019 году – 9 площадок, в 2020 году запланировано устройство 6 площадок, в 2021-2023 годах – по 3 площадки ежегодно. В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта «Орленок», а именно установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах. Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки. Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 9,5 %, ЕПС бассейнов – 589 чел. / час. На территории города Перми должны функционировать 74 плавательных бассейна. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО «Олимпия», ООО «БМ», ООО «Кама», спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый бор», бассейн ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», бассейн в фитнес-клубе ООО «Икс-Фит Сервис», МАУ «СШОР водных видов спорта», плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит – 637 чел. / час, в 2022 году ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 Дзержинского района города Перми, ЕПС бассейнов составит – 713 чел. / час, в 2023 году ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 Орджоникидзевского района города Перми, ЕПС бассейнов составит – 779 чел. / час. В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9. В городе Перми осуществляют деятельность 5 крытых катков (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. В 2019 году разработана концепция на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27. В 2020 году планируется окончание строительства объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка. Завершено строительство спортивной базы «Летающий лыжник» по ул. Тихой, 22. В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, 25. Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения. Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ. Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо: продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов; совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми; усилить работу по популяризации здорового образа жизни. По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР. Правовое регулирование реализации программы: Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. № 150 «О принятии Устава города Перми»; решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми». Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет: 2019 год – 978203 чел.; 2020 год – 982749 чел.; 2021 год – 981944 чел.; 2022 год – 980830 чел.; 2023 год – 980390 чел.; численность населения в возрасте от 3 до 29 лет: 2019 год – 342851 чел.; 2020 год – 341204 чел.; 2021 год – 335103 чел.; 2022 год – 330003 чел.; 2023 год – 325924 чел.; численность населения в возрасте от 6 до 29 лет: 2019 год – 297904 чел.; общая численность населения: женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет: 2020 год – 615816 чел.; 2021 год – 629354 чел.; 2022 год – 636543 чел.; 2023 год – 643369 чел.; общая численность населения: женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет: 2020 год – 234644 чел.; 2021 год – 219789 чел.; 2022 год – 210824 чел.; 2023 год – 201867 чел.; численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних): 2019 год – 152397 чел.; 2020 год – 157795 чел.; 2021 год – 162623 чел.; 2022 год – 167847 чел.; 2023 год – 170590 чел. |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1237874,15398 | 1161614,18651 | 1396433,100 | 1301987,600 | 1126887,100 |
|  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1069915,61840 | 1260462,900 | 1291069,200 | 1074674,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1007902,35597 | 942582,27583 | 1177258,200 | 1082812,700 | 907712,200 |
|  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 850883,70772 | 1041288,000 | 1071894,300 | 855499,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 229971,79801 | 219031,91068 | 219174,900 | 219174,900 | 219174,900 |
|  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 219031,91068 | 219174,900 | 219174,900 | 219174,900 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«Финансирование 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | итого | 1007902,35597 | 942582,27583 | 1177258,200 | 1082812,700 | 907712,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 850883,70772 | 1041288,000 | 1071894,300 | 855499,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 445195,41898 | 362200,43811 | 586653,000 | 503639,500 | 328539,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 562706,93699 | 580381,83772 | 590605,200 | 579173,200 | 579173,200 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | итого | 229971,79801 | 219031,91068 | 219174,900 | 219174,900 | 219174,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 219031,91068 | 219174,900 | 219174,900 | 219174,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства |  | 9180,394 | 9054,685 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  | 220791,40401 | 209977,22568 | 209724,200 | 209724,200 | 209724,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1161614,18651 | 1396433,100 | 1301987,600 | 1126887,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1069915,61840 | 1260462,900 | 1291069,200 | 1074674,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1161614,18651 | 1396433,100 | 1301987,600 | 1126887,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1069915,61840 | 1260462,900 | 1291069,200 | 1074674,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. в графе 13 строки 1.1.1.1.3.2 цифры «93812,000» заменить цифрами «93683,458»;

3.2. в графе 13 строки 1.1.1.1.3.19 цифры «354,058» заменить цифрами «413,400»;

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | Итого | 28030,896 | 38627,67024 | 191573,300 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 28030,896 | 34286,37600 | 191573,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4341,29424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. в графе 13 строки 1.1.1.1.4.2 цифры «24536,700» заменить цифрами «24525,654»;

3.5. в графе 13 строки 1.1.1.1.4.15 цифры «49,800» заменить цифрами «49,046»;

3.6. строку  «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9746,723 | 93313,915 | 29274,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строки 1.1.1.1.6.1-1.1.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.1 | Разработанная проектная документация для строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 8935,767 | 9350, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.2 | Выполненные работы по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 4298,977 | 47048, 54648 | 73313, 03554 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | Введенный в эксплуатацию после строительства спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. после строки 1.1.1.1.6.3 дополнить строкой 1.1.1.1.6.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.6.4 | Подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | - | 4 | 4 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27358, 05352 | 36686, 96446 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строку 1.1.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | Разработанная проектная документация на строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинской, 50 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4109,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строку 1.1.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.3 | Ввод в эксплуатацию построенного плавательного бассейна по ул. Гайвинской, 50 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4109,000 | 0,000 | 224073,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 142649,04067 | 282945,96712 | 505176,300 | 404468,200 | 276286,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 84500,795 | 203776,852 | 397388,700 | 404468,200 | 224073,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 34831,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40057,89999 | 0,000 | 107787,600 | 0,000 | 52212,400 |

3.13. строки 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.2.1-1.1.1.2.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 17 | 10 | 17 | 7 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 107366, 99768 | 32304, 705 | 38350,500 | 99617, 200* | 138617, 100* |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество вновь строящихся объектов спорта, для оснащения которых приобретено оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы | ед. | 1 | 2 | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 9187,300 | 5324,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Разработанная концепция реконструкции стадиона «Юность», ул. Революции, 27 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ СШОР «Орленок» г. Перми | бюджет города Перми | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Количество проведенных ремонтов муниципальных плоскостных спортивных сооружений | ед. | - | 2 | - | - | - | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 2300,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 120428, 29768 | 39929, 382 | 38350,500 | 74617, 200 | 38617, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120428, 29768 | 39929, 382 | 38350,500 | 74617, 200 | 38617, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 445195,41898 | 362200,43811 | 586653,000 | 503639,500 | 328539,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 216718,44679 | 270501,870 | 450682,800 | 492721,100 | 276326,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |

3.15. строки 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.3.1-1.1.2.1.3.4, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.3.1 | Количество объектов, арендуемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 26 | 33 | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 39734, 594 | 44978, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2 | Количество квадратных метров, арендуемых Учреждением, в соответствии с заключенным договором аренды | кв.м. | - | - | 15708 | 15708 | 15708 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 44978, 400 | 44978, 400 | 44978, 400 |
| 1.1.2.1.3.3 | Количество часов аренды, арендуемых Учреждением, в соответствии с заключенным договором аренды | час. | - | - | 3948 | 3948 | 3948 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.4 | Количество объектов движимого имущества, арендуемых Учреждением, в соответствии с заключенным договором аренды | ед. | - | - | 16 | 16 | 16 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39734, 594 | 44978, 400 | 44978, 400 | 44978, 400 | 44978,400 |

3.16. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1007902,35597 | 942582,27583 | 1177258,200 | 1082812,700 | 907712,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 850883,70772 | 1041288,000 | 1071894,300 | 855499,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 44338,10013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 6139,69445 | 109804,300 | 2729,600 | 52212,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 34831,01499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 6389,75854 | 26165,900 | 8188,800 | 0,000 |

3.17. в приложении 1:

3.17.1. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 253609,07724 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 253609,07724: 2019 г. – 23408,107; 2020 г. – 38627,67024, в том числе бюджет города Перми – 34286,376; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 4341,29424; 2021 г. – 191573,300 |

3.17.2. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 132335,134 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 132335,134: 2019 г. – 9746,719; 2020 г. – 93313,915; 2021 г. – 29274,500 |

3.17.3. в таблице 7:

3.17.3.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 |
| --- | --- | --- |

3.17.3.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |
| --- | --- | --- |

3.17.3.3. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми 228182,8 тыс. руб. всего в том числе: 2021 год – 4109,000 тыс. руб.; 2023 год – 224073,800 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
|  | выполненные работы по строительству плавательного бассейна в Орджоникидзевском районе по ул. Гайвинской, 50 | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию плавательный бассейн в Орджоникидзевском районе по ул. Гайвинской, 50 | ед. | 1 | 2023 |

3.17.3.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2021 год |
|  |  | строительству плавательного бассейна | 2023 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию плавательного бассейна | 2023 год |

3.18. в приложении 2 строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям, введенных в эксплуатацию | бюджет города Перми | 0,000 | 24774,149 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Сортировочная 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Свободы, 17 | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Фонтанная, 8/14 | бюджет города Перми | 0,000 | 4267,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Щербакова, 33 | бюджет города Перми | 0,000 | 4267,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Серпуховская,8 | бюджет города Перми | 0,000 | 4267,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Монастырская, 159-157 | бюджет города Перми | 0,000 | 3428,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Льва Лаврова, 15б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 41 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Ласьвинская / ул. Маршала Рыбалко | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Холмогорская, 11-15 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мильчакова, 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфянная, 28б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская, 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Лиственная, 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

4.1. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.3 цифры «29» заменить цифрами «30»;

4.2. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.5 цифры «12» заменить цифрами «13»;

4.3. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.7 цифру «4» заменить цифрой «5»;

4.4. в графе 6 строки 1.2.1.1.1.9 цифры «32» заменить цифрами «33»;

4.5. строку «итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  | итого по ПНР | ед. | 137 | 139 | 146 | 142 | 142 | территориальные органы администрации города Перми | бюджет города Перми | 9180, 394 | 9054, 685 | 9450, 700 | 9450, 700 | 9450, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |  |  |  |  |  |  |  |

4.6. строку 1.2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3 | Субсидия по оказанию содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |
| --- | --- |

4.7. строку 1.2.2.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.6.1 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 134 | 114 | 133 | 133 | 133 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18881, 221 | 20294, 683 | 21680, 200 | 21680,200 | 21680, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | КФКС | бюджет города Перми | 1191, 285 | 569, 791 | 663, 900 | 663,900 | 663, 900 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 139 | 116 | 135 | 135 | 135 |  | бюджет города Перми | 20072, 506 | 20864, 474 | 22344, 100 | 22344,100 | 22344, 100 |

5. В таблице «Показатели конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми в возрасте 3-79 лет | % | 39 | 44 | 47 | 49,9 | 54,9 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов города Перми | % | 76 | - | - | - | - |

5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1. | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,4 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 30,00 | 19,75 | 20,48 | 8,24 | 2,33 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | - | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - | - | 1 | - |
|  | Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | - | 13,8 | 13,9 | 14 | - |

6. В таблице «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

6.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов города Перми | % | - | Дуч = Чуч / Чн | Дуч – доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов города Перми; Чуч – численность населения города Перми в возрасте 6-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом; Чн – численность населения города Перми в возрасте 6-29 лет | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденная Приказом Росстата от 27 марта 2019 г. № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта», Пермстат | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Численность населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города Перми | чел. | - | Чобщ = Чкп + Чр | Чобщ – численность населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города Перми; | отчеты территориальных органов администрации города Перми на основании постановления администрации города Перми от 17 апреля 2007 г. № 125, отчет по календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми | отчет | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чкп – количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Чр – количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках календарных планов территориальных органов администрации города Перми |  |  |  |

6.3. строку 23 изложить в следующей редакции:

| 23 | Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | ед. | - | Дз = Чз / Чн x 100 | Дз – доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных; Чз – численность населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни; Чн – численность опрошенного населения города Перми | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми», использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта города Перми» 
на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы ниже отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93683,458 |
| 1.1.1.1.3.2 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы) | МКУ «УТЗ» | 11.07.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 83028,416 |
| 1.1.1.1.3.3 | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о выполнении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6163,714 |
| 1.1.1.1.3.4 | Выполнение технологического подключения к сетям теплоснабжения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о выполнении технологического подключения к сетям теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 437,214 |
| 1.1.1.1.3.5 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о выполнении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1290,565 |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о выполнении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1734,559 |
| 1.1.1.1.3.7 | Выполнение технологического присоединения к сетям связи при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о выполнении технологического подключения к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,491 |
| 1.1.1.1.3.8 | Оказание услуг авторского надзора за строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 413,400 |
| 1.1.1.1.3.9 | Заключение муниципального контракта на изготовление технического плана при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 20.11.2021 | 09.12.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.10 | Изготовление технического плана при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 10.12.2021 | 28.12.2021 | акт о выполнении работ по изготовлению технического плана | ед. | 1 | бюджет города Перми | 194,783 |
| 1.1.1.1.3.11 | Ввод в эксплуатацию плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 20.12.2021 | 31.12.2021 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.12 | Количество приобретенного оборудования | КФКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования, материальных запасов, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4480,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 191573,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 191573,300 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (общестроительные работы выше отметки 0.00) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.06.2021 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24525,654 |
| 1.1.1.1.4.2 | Оказание услуг авторского надзора за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (пропорционально выполненным работам по строительству) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.06.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 49,046 |
| 1.1.1.1.4.3 | Ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | МКУ «УТЗ» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | акт ввода в эксплуатацию объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | Количество приобретенного оборудования | КФКС | 01.01.2021 | 31.07.2021 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования, материальных запасов, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4699,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29274,500 |
| 1.1.1.1.5 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 10.01.2021 | 31.01.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.02.2021 | 25.02.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (подготовка территории строительства) | МКУ «УТЗ» | 25.02.2021 | 31.05.2021 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 86766,318 |
| 1.1.1.1.5.4 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2021 | 04.10.2021 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107787,600 |
| 1.1.1.1.5.5 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (общестроительные работы) | МКУ «УТЗ» | 05.10.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.5.6 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1135,948 |
| 1.1.1.1.5.7 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 773,034 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 196462,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88675,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107787,600 |
| 1.1.1.1.6 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработка проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | УКС | 01.01.2021 | 30.03.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9350,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | МКУ «УТЗ» | 26.04.2021 | 31.05.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | МКУ «УТЗ» | 01.06.2021 | 21.06.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.4 | Выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | МКУ «УТЗ» | 22.06.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47048, 54648 |
| 1.1.1.1.6.5 | Подключение к системе теплоснабжения при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5616, 32112 |
| 1.1.1.1.6.6 | Подключение (технологическое присоединение) к центализованной системе холодного водоснабжения при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | счет на предоплату (технологическое присоединение) к центализованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5569,56625 |
| 1.1.1.1.6.7 | Подключение (технологическое присоединение) к центализованной системе водоотведения при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | счет на предоплату (технологическое присоединение) к центализованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5891,46102 |
| 1.1.1.1.6.8 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | УКС | 11.01.2021 | 10.03.2021 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.9 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2 | УКС | 11.03.2021 | 25.12.2021 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10280, 70513 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83756,600 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | МКУ «УТЗ» | 26.04.2021 | 31.05.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | МКУ «УТЗ» | 01.06.2021 | 21.06.2021 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.3 | Разработка проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | МКУ «УТЗ» | 22.06.2021 | 31.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4109,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4109,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 505176,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 397388,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107787,600 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Льва Лаврова, 15б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.02.2021 | 30.04.2021 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2021 | 30.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Маяковского, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.02.2021 | 30.04.2021 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2021 | 30.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Ласьвинская / ул. Маршала Рыбалко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.02.2021 | 30.04.2021 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2021 | 30.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12812,700 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Текущий ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 15 | бюджет города Перми | 32792,984 |
| 1.1.1.2.2.2 | Капитальный ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 2 | бюджет города Перми | 5557,516 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 38350,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38350,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. м. | 6790,7 | бюджет города Перми | 792,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 792,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 51956,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51956,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми, бульвар Гагарина, 28 | МАУ «СШОР «Летающий лыжник» г. Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Количество комплектов приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 423,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8049,900 |
| 1.1.1.3.2.2 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г. Перми, ул. Сысольская, 10/5 | МАУ «СШОР Кировского района» г. Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Количество комплектов приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 423,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8049,900 |
| 1.1.1.3.2.3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г. Перми, ул. Агрономическая, 23 | МАУ «СШОР «Закамск» г. Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Количество комплектов приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 424,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8049,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26758,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1338,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1271,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 24149,700 |
| 1.1.1.3.3 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3.1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г. Перми, ул. Агрономическая, 23 | МАУ «СШОР «Закамск» г. Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных организаций, получивших государственную поддержку | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 745,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 2016,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2761,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 745,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 2016,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29520,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1338,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2016,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26165,900 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 586653,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 450682,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109804,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26165,900 |
| 1.1.2. | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17806 | бюджет города Перми | 509997,400 |
| 1.1.2.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 258 | бюджет города Перми | 7048,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 517045,900 |
| 1.1.2.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество квадратных метров, арендуемых учреждениями, в соответствии с заключенными договорами аренды | кв. м. | 15708 | бюджет города Перми | 44978,400 |
| 1.1.2.1.3.2 |  |  |  |  | количество часов аренды, арендуемых учреждениями, в соответствии с заключенными договорами аренды | час. | 3948 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.2.1.3.3 |  |  |  |  | количество объектов движимого имущества, арендуемых учреждениями, в соответствии с заключенными договорами аренды | ед. | 16 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44978,400 |
| 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество официальных спортивных соревнований (выездов), в которых приняли участие спортсмены Учреждений | ед. | 41 | бюджет города Перми | 6914,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6914,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568938,500 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11118 | бюджет города Перми | 21666,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21666,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21666,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 590605,200 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1177258, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1041288, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109804,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26165,900 |

8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового

образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта города Перми» 
на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Дзержинского района |  | администрация Дзержинского района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 19 |  | бюджет города Перми | 742,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2536 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Дзержинского района |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 |  |  | 760,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Индустриального района |  | администрация Индустриального района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 30 |  | бюджет города Перми | 1019, 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2720 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Индустриального района |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 10 |  |  | 525,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1845 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского района |  | администрация Кировского района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 13 |  | бюджет города Перми | 425,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3150 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Кировского района |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 |  |  | 726,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1950 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Ленинского района |  | администрация Ленинского района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 5 |  | бюджет города Перми | 267,600 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 600 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Ленинского района |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 3 |  |  | 259,800 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 700 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Мотовилихинского район |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 33 |  | бюджет города Перми | 1155, 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 4060 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Мотовилихинского район |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 |  |  | 603,200 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2350 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Орджоникидзевского района |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 12 |  | бюджет города Перми | 400,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 805 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Орджоникидзевского района |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 8 |  |  | 617,700 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1884 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.13 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Свердловского района |  | администрация Свердловского района города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 33 |  | бюджет города Перми | 1160, 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3200 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.14 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Свердловского района |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 8 |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2880 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.15 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в поселке Новые Ляды |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 33,900 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 1000 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.16 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства в поселке Новые Ляды |  |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество спортивных площадок, на которых организуется систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 2 |  |  | 55,500 |  |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9450, 700 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9450, 700 |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9450, 700 |  |
| 1.2.2. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми |  | 94824, 300 |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение занятий с детьми, склонными к совершению противоправных действий, на спортивных площадках города Перми |  | МАУ «ГСКК» г. Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных занятий с детьми, склонными к совершению противоправных действий, на спортивных площадках города Перми | ед. | 540 | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Принятие нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | МАУ «ГСКК» г. Перми | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | ед. | 20000 | бюджет города Перми |  | 6799, 200 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 101623,500 |  |
| 1.2.2.1.3 | Субсидия по оказанию содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола «ПАРМА» |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола «ПАРМА» | ед. | 37 | бюджет города Перми |  |  | 80000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 80000, 000 |
| 1.2.2.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | бюджет города Перми |  | 2400, 000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2400, 000 |  |
| 1.2.2.1.5 | Стипендия Главы города Перми-главы администрации города Перми «Спортивные надежды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 194 | бюджет города Перми |  | 2550, 000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2550, 000 |  |
| 1.2.2.1.6 | Физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | Проведение конкурса «Тренер года» |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных конкурсов «Тренер года» | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество победителей в номинациях конкурса «Тренер года» | ед. | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.2. | Организация и проведение физкультурных мероприятий |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 163,900 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 406 |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 17 |  | бюджет города Перми | 3220, 300 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 7952 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 116 |  | бюджет города Перми | 18459, 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 12370 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22344, 100 |  |
| 1.2.2.1.7 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | ед. | 7 |  | бюджет города Перми | 806,600 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 806,600 |  |
| 1.2.2.1.8 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | Пропаганда комплекса ГТО |  | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.2.2.1.11 | Преференции организациям осуществляющие мероприятия в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | Количество получателей преференции | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта |  | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество получателей преференции | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 3712, 000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3712, 000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 209724,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209724,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 209724,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209724,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |  |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 219174,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 219174,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |  |

--------------------------------

* Без учета преференции некоммерческих организаций.».