АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2020

№ 1323

О внесении изменений

в постановление администрации

города Перми от 28.04.2017

№ 327 «Об утверждении

Положения об организации

проектной деятельности

в администрации города Перми»

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми 
от 28 апреля 2017 г. № 327 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в администрации города Перми» (в ред. от 10.01.2018 № 12, 
от 01.04.2019 № 54-П, от 28.07.2020 № 653), заменив в преамбуле слова «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» словами «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

2. Внести в Положение об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327 (в ред. от 10.01.2018 № 12, от 01.04.2019 
№ 54-П, от 28.07.2020 № 653), следующие изменения:

2.1. дополнить пунктом 7.41 следующего содержания:

«7.41. В срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения (подготовки) документов, подтверждающих исполнение контрольной точки, ответственный исполнитель подтверждает исполнение контрольной точки в ИСУП.»;

2.2. в приложении 2 сноску «**» дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень контрольных точек в паспортах проектов, содержащих объекты капитального строительства, реализация которых находится в стадии выполнения строительно-монтажных работ, формируется в соответствии с графиками выполнения строительно-монтажных работ, являющихся приложением к контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми                                                                                    А.Н. Дёмкин