АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2020

№ 1352

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 774

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от 06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043, 
от 24.12.2019 № 1060, от 24.03.2020 № 264, от 16.07.2020 № 619, от 26.08.2020 
№ 743, от 19.10.2020 № 1051, от 17.11.2020 № 1164).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.12.2020 № 1352

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 491754,52149 | 727973,43173 | 1784016,829 | 1971493,906 | 791275,400 |
|  | бюджет города Перми | 473204,28062 | 559512,47916 | 911451,719 | 1048928,696 | 791275,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 118460,95257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 387275,96149 | 682002,21621 | 1688727,529 | 1835883,206 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 520951,65864 | 816162,419 | 913317,996 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 104478,560 | 45971,21552 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми | 104023,165 | 38560,82052 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 387275,96149 | 682002,21621 | 1688727,529 | 1835883,206 | 505706,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 520951,65864 | 816162,419 | 913317,996 | 505706,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 142791,39555 | 151592,23528 | 159730,300 | 160589,300 | 160589,300 |

2.2. строки 1.1.3-1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | 24022, 57682 | 13306, 60905 | 75081, 939 | 191127, 296 | 177326, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | 21227, 420 | 20077, 11209 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | 500, 449 | 1438, 078 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 387275,96149 | 682002,21621 | 1688727,529 | 1835883,206 | 505706,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 520951,65864 | 816162,419 | 913317,996 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

2.4. строку 2.1. изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | всего, в том числе | 104478,560 | 45971,21552 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 104023,165 | 38560,82052 | 95289,300 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 2.1.1-2.1.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 39011,36200 | 35178,49882 | 35577,600 | 35610,700 | 35568,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  | 0,000 | 2774,811 | 59711,700 | 100000,000 | 100000,000 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 65467,198 | 8017,90570 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 104478,560 | 45971,21552 | 95289,3 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 104023,165 | 38560,82052 | 95289,3 | 135610,700 | 285568,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 491754,52149 | 727973,43173 | 1784016,829 | 1971493,906 | 791275,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 473204,28062 | 559512,47916 | 911451,719 | 1048928,696 | 791275,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18550,24087 | 118460,95257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 14254, 707 | 12375, 840 | 12738, 400 | 12738, 400 | 12738, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4640, 7515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 25949, 946 | 38465, 71890 | 37090, 100 | 37090, 100 | 37090, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 16828, 91005 | 24908, 090 | 25003, 700 | 25003, 700 | 25003, 700 |

3.3. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 12582, 259 | 12745, 40949 | 13208, 700 | 13208, 700 | 13208, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | ед. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |  | бюджет города Перми | 107967, 02405 | 122093, 69539 | 121643, 100 | 121643, 100 | 121643, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 112769, 97555 | 122093, 69539 | 121643, 100 | 121643, 100 | 121643, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107967, 02405 | 122093, 69539 | 121643, 100 | 121643, 100 | 121643, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | - | - | 6 | 6 | 6 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 93, 800 | 93, 800 | 93, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | ед. | 13 | 1 | 9 | 9 | 9 |  | бюджет города Перми | 704,576 | 0,800 | 3725, 900 | 3725, 900 | 3725, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 704,576 | 0,800 | 3725, 900 | 3725, 900 | 3725, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 113474, 55155 | 122094, 49539 | 125369, 000 | 125369, 000 | 125369, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108671, 60005 | 122094, 49539 | 125369, 000 | 125369, 000 | 125369, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063, 1 | 1063, 1 | 1063, 1 | 1063, 1 | 1063, 1 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 2389, 551 | 1406, 592 | 1407, 600 | 1407, 600 | 1407, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строки 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.5 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418, 17 | 3378, 170 | 3418, 17 | 3418, 17 | 3418, 17 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 4103, 000 | 4216, 720 | 4186, 600 | 4186, 600 | 4186, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179, 6 | 3179, 6 | 3179, 6 | 3179, 6 | 3179, 6 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 3511, 600 | 3781, 4 | 3838, 500 | 3838, 500 | 3838, 500 |

3.9. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 13221, 5495 | 13177,68331 | 13202, 7 | 13202, 7 | 13202, 7 | бюджет города Перми | 16853, 997 | 15579, 091 | 15688, 300 | 15688, 300 | 15688, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16853, 997 | 15579, 091 | 15688, 300 | 15688, 300 | 15688, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16853, 997 | 15579, 091 | 15688, 300 | 15688, 300 | 15688, 300 |

3.10. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12462, 847 |  | 13582, 252 |  | 18673, 000 |  | 19532, 000 |  | 19532, 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 |  | 336, 39689 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12462, 847 | 13918, 64889 |  | 18673, 000 |  | 19532, 000 |  | 19532, 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12462, 847 | 13582, 252 |  | 18673, 000 |  | 19532, 000 |  | 19532, 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12462, 847 | 13918, 64889 |  | 18673, 000 |  | 19532, 000 |  | 19532, 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12462, 847 | 13582, 252 |  | 18673, 000 |  | 19532, 000 |  | 19532, 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 336, 39689 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 142791, 39555 | 151592, 23528 |  | 159730, 300 |  | 160589, 300 |  | 160589, 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 137988, 44405 | 151255, 83839 |  | 159730, 300 |  | 160589, 300 |  | 160589, 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802, 9515 | 336, 39689 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |

3.11. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | - | - | 0,9 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25842, 915 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по наружному освещению (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5608, 785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (устройство дорожной одежды, бортовых камней, сетей наружного освещения) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267, 81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 267, 81777 | 5608, 785 | 25842, 915 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5608, 785 | 25842, 915 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267, 81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 13306,60905 | 75081,939 | 191127,296 | 177326,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 18519,30405 | 5608,78500 | 75081,939 | 191127,296 | 177326,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 7697,82405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 24022,57682 | 13306,60905 | 75081,939 | 191127,296 | 177326,900 |
|  | бюджет города Перми | 18519,30405 | 5608,78500 | 75081,939 | 191127,296 | 177326,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5503,27277 | 7697,82405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944, 7 | 2944, 7 | 2944, 7 | 2944, 7 | 2944, 7 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 5229, 413 | 1146, 171 | 1550, 900 | 1550, 900 | 1550, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строки 1.1.4.1.1.3, 1.1.4.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.3 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4391, 0 | 4391, 0 | 4391, 0 | 4391, 0 | 4391, 0 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 912, 926 | 1782, 601 | 2312, 600 | 2312, 600 | 2312, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.4 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 460, 5 | 441, 3 | 441, 3 | 460, 5 | 460, 5 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 447, 600 | 242, 500 | 242, 500 | 242, 500 | 242, 500 |

3.15. строку 1.1.4.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.5 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13600, 0 | 13650, 0 | 13650, 0 | 13650, 0 | 13650, 0 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 5091, 003 | 5316, 757 | 7189, 100 | 7189, 100 | 7189, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строку 1.1.4.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.7 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 16058, 0 | 16058, 0 | 16058, 0 | 16058, 0 | 16058, 0 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 7036, 200 | 7840, 69725 | 8457, 400 | 8457, 400 | 8457, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.17. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Итого по ПНР | кв. м | 43799, 4 | 43840, 2 | 43840, 2 | 43859, 4 | 43859, 4 | бюджет города Перми | 21227, 420 | 18993, 42725 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227, 420 | 20077, 11209 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 18993, 42725 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227, 420 | 20077, 11209 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 18993, 42725 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 21227, 420 | 20077, 11209 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21227, 420 | 18993, 42725 | 23099, 700 | 23099, 700 | 23099, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1083, 68484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 138, 200 | 145, 000 | 152, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 202, 04791 | 68, 87937 | 221, 100 | 232, 000 | 228, 100 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 70, 290 | 12, 12092 | 138, 200 | 101, 500 | 15, 200 |
|  |  | ед. | 10 | 6 | 13 | 11 | 11 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 68, 000 | 28, 000 | 179, 700 | 159, 500 | 167, 300 |
|  |  | ед. | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 34, 500 | 38, 700 | 207, 300 | 217, 500 | 228, 100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 216, 627 | 276, 400 | 289, 900 | 304, 200 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265, 800 | 276, 400 | 289, 900 | 304, 200 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 14, 080 | 13, 300 | 13, 900 | 14, 500 | 15, 200 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 136 | 90 | 105 | 100 | 93 |  | бюджет города Перми | 388, 91791 | 643, 42729 | 1451, 200 | 1449, 800 | 1414, 400 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46, 300 | 48, 100 | 50, 000 | 52, 500 | 55, 100 |
|  |  | кв. м | 36,4 | 98 | 50,4 | 46,4 | 82 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 6, 45209 | 16, 31263 | 25, 200 | 24, 400 | 45, 200 |
|  |  | кв. м | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27, 800 | 8, 28008 | 15, 000 | 15, 700 | 16, 500 |
|  |  | кв. м | 7 | 1 | 10 | 7 | 6 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 0,454 | 1,400 | 5,000 | 3,700 | 3,300 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 5,500 | 38, 500 | 40, 000 | 42, 000 | 44, 100 |
|  |  | кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 8,558 | 10, 900 | 11, 400 | 12, 000 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 38, 500 | 40, 000 | 42, 000 | 45, 700 |
|  |  | кв. м | 98,4 | 91,5 | 114,6 | 101,4 | 106,3 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25, 025 | 44, 000 | 57, 400 | 53, 200 | 58, 400 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 561, 8 | 570, 5 | 525, 0 | 504, 8 | 547, 3 |  | бюджет города Перми | 111, 53109 | 203, 65071 | 243, 500 | 244, 900 | 280, 300 |

3.19. дополнить строкой 1.1.5.1.1.5 следующего содержания:

| 1.1.5.1.1.4 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки сотовой связи) | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 297, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1438,078 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1438,078 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,449 | 1438,078 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

3.21. строки 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.6.1.2 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.2.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18664, 799 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 387275,96149 | 682002,21621 | 1688727,529 | 1835883,206 | 505706,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 369181,11562 | 520951,65864 | 816162,419 | 913317,996 | 505706,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18094,84587 | 111050,55757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50000,000 | 872565,110 | 922565,210 | 0,000 |

3.23. в приложении в таблице 1 строки 8,9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2021 годы |

3.24. в приложении в таблице 1 строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 32727,54654, в том числе: 2018 – 1034,07477; 2019 – 241,77177; 2020 год – 5608,785; 2021 – 25842,915 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | 2018 |
|  | принятые заказчиком строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | принятые заказчиком строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2021 |

3.25. в приложении в таблице 1 строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2018 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2019-2020 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) | 2021 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния 
и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35808, 000 | 34454, 76582 | 34234, 400 | 34160, 600 | 34118, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455, 395 | 60, 395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 36263, 395 | 34515, 16082 | 34234, 400 | 34160, 600 | 34118, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35808, 000 | 34454, 76582 | 34234, 400 | 34160, 600 | 34118, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455, 395 | 60, 395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36788,495 | 35024,56082 | 34759,800 | 34755,200 | 34713,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36333,100 | 34964,16582 | 34759,800 | 34755,200 | 34713,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3.строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 3856 | 554 | 554 | 554 | 554 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2222, 867 | 153, 938 | 817, 800 | 855, 500 | 855, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2222, 867 | 153, 938 | 817, 800 | 855, 500 | 855, 500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2222, 867 | 153, 938 | 817, 800 | 855, 500 | 855, 500 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 39011, 362 | 35178, 49882 | 35577, 600 | 35610, 700 | 35568, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38555, 967 | 35118, 10382 | 35577, 600 | 35610, 700 | 35568, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455, 395 | 60, 395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 2774, 811 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2774, 811 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2774, 811 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2774, 811 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |

4.5. строку 2.1.3.1.4.3 признать утратившей силу;

4.6. строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 8017,90570 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 65467,198 | 667,9057 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 8017,90570 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми | 65467,198 | 667,9057 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 104478,560 | 45971,21552 | 95289,3 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми | 104023,165 | 38560,82052 | 95289,3 | 135610,700 | 285568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. в приложении в таблице 3 строки 8,9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2017, 2023 годы |
| --- | --- | --- |

4.8. в приложении в таблице 3 строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 372562,29637 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 350303,90837 2009 год – 7500,000; 2010 год – 19971,442; 2011 год – 19836,442; 2012 год – 17474,300; 2013 год – 49266,937; 2013 год – 2019,100 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,420; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 315,272; 2017 год – 99,840; 2023 год – 150000,000 бюджет Пермского края – 22258,388: 2009 год – 18000,0; 2010 год – 4258,388 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | 2011 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | 2012 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория - сети наружного освещения) | ед. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | 2016 |
|  | принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | 2017 |
|  | принятый заказчиком 7 этап строительства | ед. | 1 | 2023 |

4.9. в приложении 2 строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | бюджет города Перми | 0,000 | 2774, 811 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | бюджет города Перми | 0,000 | 2774, 811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 59711, 700 | 100000, 000 | 100000, 000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

5.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) | 100,0 (297,3) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13221, 5495) | 100,0 (13177, 68331) | 100,0 (13202, 7) | 100,0 (13202, 7) | 100,0 (13202, 7) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |

5.2. строки 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,5 (1,5) | - | 0,3 (0,9) | 1,5 (4,35) | 4,2 (12,47) |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 2 | - | 1 | 3 | 5 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (43799,4) | 100 (43840,2) | 100 (43840,2) | 100 (43859,4) | 100 (43859,4) |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 100 (136) | 100 (90) | 100 (105) | 100 (100) | 100 (93) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (561,8) | 100 (570,5) | 100 (525,0) | 100 (504,8) | 100 (547,3) |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 (сквер по ул. Сергея Есенина, сквер по проспекту Парковому, 66, сквер по ул. Таврической) | бюджет города Перми | 565, 88389 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строки 1.1.1.1.1.16-1.1.1.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.16 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 9437, 73700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.17 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  |  |
| 1.1.1.1.1.18 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  |  |
| 1.1.1.1.1.19 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  |  |
| 1.1.1.1.1.20 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,5 |  |  |

6.3. строку 1.1.1.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.22 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 | бюджет города Перми | 254, 563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строки 1.1.1.1.1.27-1.1.1.1.1.28 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.27 | проведение акаризации и дератизации территории | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 15.04.2020 | 30.06.2020 | площадь акаризации и дератизации | га | 8,8 | бюджет города Перми | 23, 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.28 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 |  | 4958, 92572 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер Уральских добровольцев) |  | 6547, 90545 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.30, 1.1.1.1.1.31 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.30 | содержание туалета в сквере в 64 квартале, эспланада | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 882, 12618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 16676, 841 |

6.6. строку 1.1.1.1.1.50 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.50 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | 01.04.2020 | 01.11.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 27 | бюджет города Перми | 424, 50949 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 122093,69539 |
| --- | --- | --- |

6.8. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | оплата налогов по объектам озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 122094, 49539 |

6.9. строки 1.1.1.2.1.1.2, 1.1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 35 | бюджет города Перми | 93, 92850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  | 106, 76350 |

6.10. строки 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3378, 17 | бюджет города Перми | 4012, 061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  | 107, 96337 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2020 | 01.12.2020 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 45 |  | 96, 69563 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2020 | 14.10.2020 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179, 60 | бюджет города Перми | 3553, 400 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |  | 134, 800 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 70 |  | 93, 200 |

6.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15579,091 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15579,091 |

6.12. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 13582, 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336, 39689 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 13918, 64889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13582, 252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336, 39689 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 13918, 64889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13582, 252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 336, 39689 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 151592, 23528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 151255, 83839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 336, 39689 |

6.13. строки 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 15.03.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1449, 72332 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии |  | 15.03.2020 | 30.04.2020 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии |  | 30.04.2020 | 25.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |

6.14. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 20.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33799, 468 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 48898, 46739 |

6.15. строки 1.1.2.1.1.3.1-1.1.2.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3.1 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | МКУ «Пермблагоустройство |  |  | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 118565, 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) |  | 29.03.2020 | 31.05.2020 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.3 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) |  | 31.05.2020 | 31.12.2020 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Чкалова на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской) | га | 0,5 |  |  |

6.16. дополнить строкой 1.1.2.1.1.3.4 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.3.4 | выполнение кадастровых работ, связанных с уточнением местоположения границ земельных участков по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | МКУ «Пермблагоустройство | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, связанные с уточнением местоположения границ земельных участков по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 30, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.17. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Выполнение работ по наружному освещению (сквер по ул. Гашкова, 20) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 30.09.2020 | количество актов приемки выполненных работ по наружному освещению (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5608, 785 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.18. строки 1.1.3.1.1.2-1.1.3.1.1.7 признать утратившими силу;

6.19 строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5608,785 |
| --- | --- | --- |

6.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 13306,60905 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5608,785 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7697,82405 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 13306,60905 |
|  | бюджет города Перми | 5608,785 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7697,82405 |

6.21. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1146, 171 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083, 68484 |

6.22. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.3 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Кировского района | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4391,0 | бюджет города Перми | 1782, 601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.23. строки 1.1.4.1.1.4, 1.1.4.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.4 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 441, 3 | бюджет города Перми | 242, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.5 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13650, 0 | бюджет города Перми | 5316, 757 |

6.24. строку 1.1.4.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.7 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 16058, 0 | бюджет города Перми | 7840, 69725 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.25. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 20077,11209 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 18993,42725 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 20077,11209 |
|  | бюджет города Перми | 18993,42725 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 20077,11209 |
|  | бюджет города Перми | 18993,42725 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1083,68484 |

6.26. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 15 |  | 68,87937 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 15 |  | 12,12092 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 6 |  | 28,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 3 |  | 38,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 216,627 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 265,800 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 1 |  | 13,300 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 48,100 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | кв. м | 98 |  | 16,31263 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 8,28008 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | кв. м | 1 |  | 1,400 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 38,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 8,558 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 38,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | кв. м | 91,5 |  | 44,000 |

6.27. дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.5.1.1.4 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки сотовой связи) | администрация Свердловского района | 01.03.2020 | 31.12.2020 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки сотовой связи) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 297, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.28. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1438,078 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1438,078 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1438,078 |

6.29. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 682002,21621 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 520951,65864 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 111050,55757 |
|  | бюджет Пермского края | 50000,000 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 2.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 29763, 06582 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 34515,16082 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 34454,76582 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60,395 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 35024,56082 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 34964,16582 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60,395 |

7.4. строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 09.01.2020 | 31.12.2019 | количество эвакуированных умерших | чел. | 554 | бюджет города Перми | 153, 938 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 153, 938 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 153, 938 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 35178,49882 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35118,10382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 60, 395 |

7.5. строки 2.1.2.1.1.1-2.1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2020 | 15.03.2020 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2774, 811 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 15.03.2020 | 15.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.2 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» |  | 31.10.2020 | 31.12.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)» | ед. | 1 |  |  |

7.6. строки «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2774,811 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2774,811 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2774,811 |

7.7. строки 2.1.3.1.4-2.1.3.1.4.4, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 8017,90570 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 667,90570 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 8017,90570 |
|  | бюджет города Перми | 667,90570 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7350,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 45971,21552 |
|  | бюджет города Перми | 38560,82052 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7410,395 |