АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020

№ 1358

АА,

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020 № 591, от 20.08.2020 
№ 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, 
от 02.12.2020 № 1217, от 17.12.2020 № 1274).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 декабря 
2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2020 № 1358

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2805 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8151 место в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.» заменить словами «В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2805 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 8751 место в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 3653561,96781 | 3276266,32772 | 1784963,66364 | 1192005, 300 |
|  | бюджет города Перми | 651728, 329 | 932635,00072 | 722980,347 | 637394,600 | 922304, 900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788, 20749 | 731906,60236 | 548939,18072 | 710022,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569,20210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174,67507 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 920767,73325 | 533220,000 | 336420,000 | 111912, 800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24339 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 2323133,00049 | 2678941,94072 | 1167180,06364 | 763503,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 657555,960 | 209131,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 | 543839,18072 | 700502,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 409661,23407 | 64104,387 | 281363,600 | 316588,600 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 59004,387 | 271843,600 | 316588,600 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. в строке 10 строку:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 460 | 1187 | 435 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 460 | 986 | 871 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 740929,74510 | 920767,73325 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 99678,56500 | 78397,24339 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,86000 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929,74510 | 920767,73325 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527719,12939 | 2323133, 00049 | 2678941, 94072 | 1167180, 06364 | 763503,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 657555,960 | 209131,000 | 493803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 | 543839,18072 | 700502,16364 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288,48939 | 2314437, 20049 | 2615090, 91772 | 1126311, 46364 | 714881,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430,640 | 8695,800 | 63851,023 | 40868,600 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 292790,842 | 409661,23407 | 64104,387 | 281363,600 | 316588,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 59004,387 | 271843,600 | 316588,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5100,000 | 9520,00000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,60000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461,242 | 409661,23407 | 64104,387 | 281363,600 | 316588,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439, 71649 | 3653561, 96781 | 3276266, 32772 | 1784963, 66364 | 1192005, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,32900 | 932635,00072 | 722980,347 | 637394,600 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 731906,60236 | 548939,18072 | 710022,16364 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569,20210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174, 67507 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439, 71649 | 3653561, 96781 | 3276266, 32772 | 1784963, 66364 | 1192005, 300 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 932635,00072 | 722980,347 | 637394,600 | 922304,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 731906,60236 | 548939,18072 | 710022,16364 | 269700,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569,20210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174, 67507 | 1746800,000 | 180000,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11717,189 | 1142,91807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 521,20405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 9902,87690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 66,850 | 162,83614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 7822,13154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3342,52105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 148620,49936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63507,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.5, 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | проведенный авторский надзор за строительством здания при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 417,98286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6 | приобретенное не монтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4071,58793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 296,07355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5625,39744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 270,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 83196,54905 | 245771,45131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11784,039 | 6065,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8639,40914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3342,52105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 164148,77370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63507,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.1.2.2-1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 44,967 | 9374,48727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325,06494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,18958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985,14837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717,81904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 23536,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 16605,03199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 2 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 1158,242 | 1417,77712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.1.2.7, 1.1.1.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1799,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14146,11328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 292,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 4 | 6 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5889,916 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2584,45906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС, МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 10320,362 | 15455,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5117,68444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 23942,39530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39131,09691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 14105,23108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285,22599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строки 1.1.1.1.3.6, 1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.6 | приобретенное не монтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2827,90560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3285,95708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 191,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 146169,919 | 181672,66555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21716,719 | 16047,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10875,00819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 23942,39530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 42417,05399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 14105,23108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285,22599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строку 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11696,593 | 4301,01287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 5264,91406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. строку 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 32,230 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 65876,58920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 34800,29522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку 1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7 | приобретенное не монтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 2332,54955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 5497,71476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строку 1.1.1.1.4.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Байкальская, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 208,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 49080,21147 | 181847,90111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 12739,651 | 38226,83543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 76639,21802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 34800,29522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740929,74510 | 920767,73325 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24339 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 740929,74510 | 920767,73325 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24339 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 740929,74510 | 920767,73325 | 533220,000 | 336420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24339 | 6420,000 | 156420,000 | 111912,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 526800,000 | 180000,000 | 0,000 |

3.18. в приложении:

3.18.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 262065,72731 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 11717,187 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4562,089 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 6065,997 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 66,85042 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 8639,40914 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 3342,52105 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 164148,77370 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 63507,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.18.2. в таблице 3:

3.18.2.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |
| --- | --- | --- |

3.18.2.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 199810,67755 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 10387,092 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 387,546 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 7363,374 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2020 год – 16047,751 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 10875,00819 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 23942,39530 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 42417,05399 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 14105,23108 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 74285,22599 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

3.18.2.3. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2021 |
|  | приобретенное не монтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2020 |

3.18.2.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2021 год |
|  |  | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |

3.18.3. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 197735,69266 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 11696,590 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4,02155 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 76,409 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 4110,771 тыс. руб. – внебюджетные источники; 2020 год – 38226,83543 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 32,22979 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 76639,21802 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 1607,46613 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 34800,29522 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 30541,85652 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 119930,799 | 214642,150 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку 1.2.1.1.2.14 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.14 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 484,526 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки 1.2.1.1.5.2, 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 5 | 1 | 5 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 31903,470 | 0,000 | 10142, 29930 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,14512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6679, 88327 | 3038, 29981 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 644, 04254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84607, 40403 | 96286, 65742 | 74981, 99729 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 256998, 89777 | 224945, 99189 | 0,000 |

4.4. строку 1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1889,048 | 2076,75825 | 2178,09815 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. строку 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.7 | проведенный авторский надзор за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 148,515 | 0,00274 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 202,64877 | 170,00219 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 547,90223 | 510,00657 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 41984,398 | 102301, 62803 | 369394,80619 | 343395,86667 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 41984,398 | 8905,15652 | 15358,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8789,06748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84607,40403 | 96489,30619 | 85848,96667 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |

4.7. сроки 1.2.1.1.12.2,1.2.1.1.12.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской, 80 в городе Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 615, 273 | 39852,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.12.3 | введенный в эксплуатацию объект культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской, 80 в городе Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9503,099 | 39852,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288, 48939 | 2314437,20049 | 2615090,91772 | 1126311,46364 | 714881,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206328, 282 | 443055,39833 | 622924,937 | 168262,400 | 445180,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 530224,75693 | 514619,18072 | 700502,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288, 48939 | 2314437,20049 | 2615090,91772 | 1126311,46364 | 714881,000 |
|  | бюджет города Перми | 206328, 282 | 443055,39833 | 622924,937 | 168262,400 | 445180,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883, 63039 | 530224,75693 | 514619,18072 | 700502,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527719,12939 | 2323133,00049 | 2678941,94072 | 1167180, 06364 | 763503,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 657555,960 | 209131,000 | 493803,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 | 543839,18072 | 700502,16364 | 269700,400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. в приложении:

- 4.10.1. в таблице 5 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 832641,51851 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 236,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 17298,21762 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 8905,15652 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8789,06748 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 84607,40403 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 15358,700 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 96489,30619 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 257546,800 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2022 год – 85848,96667 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 257546,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

- 4.10.2. в таблице 11 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 49355,099 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 9503,099 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 39852,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |

5. В приложении к разделу «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строку 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 108190, 612 | 139450,15032 | 0,000 | 185507, 000 | 315000, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 0,000 | 97710, 83959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 0,000 | 97434,48332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в строке 1 строки:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1187 | 670 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | 1112 | - | - | - |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 986 | 871 | 200 | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | 911 | 201 | - | - |

6.2. в строке 1.1.1 строку:

|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 4 | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 3 | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1142,91807 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 162,83614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 66,85042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7822,13154 |
| 1.1.1.1.1.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3342,52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 148620,49936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 63507,900 |

7.3. строки 1.1.1.1.1.5-1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 17,10526 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 324,99992 |
| 1.1.1.1.1.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18,45563 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350,65694 |
| 1.1.1.1.1.7 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 485,64316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 9227,22004 |

7.4. строку 1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9 | авторский надзор за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 417,98286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4071,58793 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 296,07355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5625,39744 |

7.6. строку 1.1.1.1.1.11 признать утратившей силу;

7.7. строку 1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.12 | проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта по ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ «УТЗ» | 15.12.2020 | 30.12.2020 | акт о проведении технологической инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 270,672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 245771,45131 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6065,997 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 66,85042 |
|  | бюджет Пермского края | 8639,40914 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3342,52105 |
|  | бюджет Российской Федерации | 164148,77370 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 63507,900 |

7.9. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 374,48727 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 7 325,06494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55076,18958 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (наружные сети) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1985,14837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94249,700 |
| 1.1.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы выше 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 37717,81904 |

7.10. строку 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 6070,19756 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строку 1.1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1417,77712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строку 1.1.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.11 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 20.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1799,254 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14146,11328 |

7.13. строку 1.1.1.1.2.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.13 | проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта по ул. Желябова, 16б | МКУ «УТЗ» | 11.12.2020 | 30.12.2020 | акт о проведении технологической инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 292,224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.14. строки 1.1.1.1.3.5-1.1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы ниже 0,000) | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.03.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15455,825 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 5117,68444 |
| 1.1.1.1.3.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (наружные сети) | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23942,39530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 39131,09691 |
| 1.1.1.1.3.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы выше 0,000) | УКС, МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14105,23108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 74285,22599 |

7.15. строку 1.1.1.1.3.8 признать утратившей силу;

7.16. строку 1.1.1.1.3.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.11 | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | МКУ «УТЗ» | 20.12.2020 | 30.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2827,90560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 3285,95708 |

7.17. строку 1.1.1.1.3.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.12 | выполнение технологического присоединения к сетям связи и предоставления доступа к услугам связи при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | МКУ «УТЗ» | 01.09.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.18. строку 1.1.1.1.3.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.13 | проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта по ул. Плеханова, 63 | МКУ «УТЗ» | 11.12.2020 | 30.12.2020 | акт о проведении технологической инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 191,926 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 181672,66555 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 16047,751 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 10875,00819 |
|  | бюджет Пермского края | 23942,39530 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 42417,05399 |
|  | бюджет Российской Федерации | 14105,23108 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 74285,22599 |

7.20. строку 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 445,71263 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3222,27250 |

7.21. строки 1.1.1.1.4.4-1.1.1.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 29.02.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 32,22979 |
| 1.1.1.1.4.5 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 65876,58920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1607,46613 |
| 1.1.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 10.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34800,29522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30541,85652 |
| 1.1.1.1.4.7 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 11.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

7.22. строку 1.1.1.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.9 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2042,64156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.23. строку 1.1.1.1.4.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.16 | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2332, 54955 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5497, 71476 |

7.24. строку 1.1.1.1.4.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.17 | проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта по ул. Байкальская, 26а | МКУ «УТЗ» | 15.12.2020 | 30.12.2020 | акт о проведении технологической инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 208,834 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.25. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 181847,90111 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 38226,83543 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 32,22979 |
|  | бюджет Пермского края | 76639,21802 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 1607,46613 |
|  | бюджет Российской Федерации | 34800,29522 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30541,85652 |

7.26. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 920767,73325 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 78397,24339 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 18299,15334 |
|  | бюджет Пермского края | 197461,84543 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49352,18954 |
|  | бюджет Российской Федерации | 318204,500 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 206052,80155 |
|  | внебюджетные источники | 53000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 920767,73325 |
|  | бюджет города Перми | 78397,24339 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 18299,15334 |
|  | бюджет Пермского края | 197461,84543 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49352,18954 |
|  | бюджет Российской Федерации | 318204,500 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 206052,80155 |
|  | внебюджетные источники | 53000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 920767,73325 |
|  | бюджет города Перми | 78397,24339 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 18299,15334 |
|  | бюджет Пермского края | 197461,84543 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 49352,18954 |
|  | бюджет Российской Федерации | 318204,500 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 206052,80155 |
|  | внебюджетные источники | 53000,000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 28.08.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 119930,799 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.09.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

8.2. строку 1.2.1.1.2.9 признать утратившей силу;

8.3. строки 1.2.1.1.3.21, 1.2.1.1.3.22 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.21 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы ниже 0,000) | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19954, 69497 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50516, 86152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 31961, 80289 |
| 1.2.1.1.3.22 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 102422, 90946 |

8.4. строки 1.2.1.1.5.3, 1.2.1.1.5.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 21.07.2020 | 30.11.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6679,88327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 644,04254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84607,40403 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |

8.5. строку 1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.5 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1143,28762 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.7 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2020 | 15.04.2020 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) (невыполнение показателя за 2019 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 0,14512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строку 1.2.1.1.5.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.11 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 148,515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строку 1.2.1.1.5.12 признать утратившей силу;

8.9. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 102301,62803 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8905,15652 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8789,06748 |
|  | бюджет Пермского края | 84607,40403 |

8.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2314437,20049 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 443055,39833 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 530224,75693 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 81117,01256 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2314437,20049 |
|  | бюджет города Перми | 443055,39833 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 530224,75693 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 81117,01256 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |

8.11. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2323133,00049 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 451128,29833 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 30939,60267 |
|  | бюджет Пермского края | 530224,75693 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 81117,01256 |
|  | бюджет Российской Федерации | 190780,430 |
|  | внебюджетные источники | 1038942,900 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (благоустройство территории) МАОУ «СОШ № 127» г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ «СОШ № 127» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 97434,48332 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строку 1.3.2.1.1.2.20 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2.20 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми по ул. Богдана Хмельницкого, д. 13 | МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми | 09.01.2020 | 30.12.2020 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 477,64768 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |