АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об организации работ по пропуску 
весеннего половодья в 2021 году 
на территории города Перми

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2021 году на территории города Перми.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:

2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления, утвердить планы мероприятий по организации работ по пропуску весеннего половодья 
в 2021 году на территории города Перми и представить в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» до 25 марта 2021 г.;

2.2. рекомендовать руководителям  организаций, попадающих в зону возможного затопления, планировать и обеспечить проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать установку водомерных постов и принять меры по  обеспечению сохранности материальных ценностей.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми в случае поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала публичного акционерного общества «РусГидро» – «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита» немедленно доводить информацию об обстановке до:

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, руководителей  территориальных органов администрации города Перми,  муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» 
для принятия соответствующих мер;

информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за выполнением плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2021 году на территории города Перми.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

ВРИП Главы города Перми	    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от                        №

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по пропуску 
весеннего половодья в 2021 году на территории города Перми

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за весенним половодьем на территории города Перми, выработка предложений по снижению рисков и представление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС города) | постоянно | территориальные органы администрации города Перми, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 2 | Продолжить работу по выявлению и прекращению незаконного использования земельных участков, в том числе по сносу самовольно возведенных строений в границах зон с особыми условиями использования территории (водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления) | постоянно | территориальные органы администрации города Перми |
| 3 | Уточнить перечень сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период весеннего половодья | до 25.02.2021 | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», спасательные службы гражданской обороны |
| 4 | Проверить наличие запрещающих знаков у воды при выходе на лед в неустановленных местах, искусственных преград для недопущения выезда на лед. При необходимости организовать их восстановление | с 01.03.2021 | территориальные органы администрации города Перми, департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 5 | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом существующих рисков весеннего половодья | до 20.03.2021 | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 6 | Организовать выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инженерных и коммунальных сетей и сооружений | до 20.03.2021 | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми |
| 7 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением с использованием средств массовой информации, а также посредством сходов с гражданами о прогнозах предстоящего половодья, складывающейся паводковой обстановке и обеспечении безопасности населения на водных объектах в период таяния льда, о возможности добровольного страхования имущества с целью возмещения ущерба в достаточном объеме для полного покрытия понесённых потерь | с 15.03.2021 до окончания половодья | департамент общественной безопасности администрации города Перми, информационно-аналитическое управление администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», территориальные органы администрации города Перми |
| 8 | Обеспечить готовность водопроводно-канализационных сооружений к работе в период весеннего половодья, усилить контроль за качеством питьевой воды, обеспечить работу водоразборных пунктов и подвоз воды населению при необходимости | с 29.03.2021 до окончания половодья | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР – Прикамье», муниципальное предприятие «Пермводоканал» |
| 9 | Проверить готовность сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период весеннего половодья | до 01.04.2021 | департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления, спасательные службы гражданской обороны |
| 10 | Уточнить объемы финансовых и материальных резервов, достаточных для выполнения превентивных мероприятий по смягчению возможных последствий прохождения весеннего половодья, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, осуществления соответствующих выплат пострадавшему населению | до 01.04.2021 | департамент финансов администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 11 | Проверить готовность к развертыванию и проверить пункты временного размещения, пункты обогрева и питания, оказанию медицинских услуг и других услуг социальной поддержки пострадавшему населению на базе гостиниц, баз отдыха и так далее | до 01.04.2021 | территориальные органы администрации города Перми, департамент общественной безопасности администрации города Перми, департамент социальной политики администрации города Перми, департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, департамент транспорта администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 12 | Определить на реках в границах территории города Перми затороопасные участки и организовать комплекс мероприятий по ослаблению прочности льда на данных участках (распиловка, чернение и рыхление льда) | до 01.04.2021 | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения», муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 13 | Организовать проверки состояния автомобильных дорог, в том числе мостов, путепроводов, дорожных инженерных сооружений, их готовность к пропуску весеннего половодья с учетом наихудшего развития паводковой ситуации в 2021 году, организовать своевременную прочистку водопропускных систем под автомобильными дорогами и ливневой канализации для беспрепятственного пропуска талых вод, представить информацию о готовности к прохождению весеннего половодья в КЧС города | до 01.04.2021 | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми |
| 14 | Обследовать зоны возможного затопления на наличие источников загрязнения для организации мероприятий по их устранению | до 01.04.2021 | территориальные органы администрации города Перми, руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 15 | Представить план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» | до 25.03.2021 | общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР – Прикамье», территориальные органы администрации города Перми |
| 16 | Принять необходимые меры по обеспечению безопасности судов и плавучих средств, в местах их дислокации причальных и иных гидросооружений в период весеннего половодья | с 05.04.2021 до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми, собственники судов |
| 17 | При необходимости разработать комплекс превентивных мероприятий с целью недопущения затопления жилых домов | до 10.04.2021 | территориальные органы администрации города Перми |
| 18 | Организовать взаимодействие с отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период весеннего половодья | с 14.04.2021 | муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 19 | Организовать постоянный мониторинг за развитием и прохождением весеннего половодья | с 14.04.2021 на период весеннего половодья | территориальные органы администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты», руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 20 | Организовать развертывание временных водомерных постов для ежедневного контроля над уровнями воды в реках | с 14.04.2021 до окончания половодья | руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления |
| 21 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в период прохождения весеннего половодья | с 26.04.2021 до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми, департамент общественной безопасности администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» |
| 22 | Обеспечить готовность к эксплуатации гидротехнические сооружения (далее ГТС): назначить ответственных должностных лиц за безаварийную работу ГТС, обеспечивать надлежащее содержание и текущий ремонт ГТС, работоспособность затворов и донных водовыпусков, заблаговременно подготовить свободную емкость в прудах (водохранилищах) в предполоводный период (предполоводная сработка), регулярно производить мониторинг технического состояния защитных дамб и реализовывать комплекс мер по исполнению дамбами защитных функций, проводить в установленном порядке аттестации должностных лиц, ответственных за функционирование ГТС | до 10.04.2021 | руководители организаций, учреждений, эксплуатирующие ГТС |
| 23 | Направить итоговое донесение о прохождении весеннего половодья в 2020 году в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» | до 18.06.2021 | территориальные органы администрации города Перми |