АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2021

№ 50

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Организация регулярных перевозок

автомобильным и городским

наземным электрическим

транспортом в городе Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 775

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775 (в ред. от 24.12.2018 № 1033, 
от 04.02.2019 № 59, от 12.03.2019 № 154, от 02.04.2019 № 55-П, от 25.04.2019 
№ 131-П, от 14.05.2019 № 172-П, от 14.08.2019 № 475, от 09.10.2019 № 655, 
от 18.10.2019 № 751, от 10.12.2019 № 994, от 25.03.2020 № 265, от 21.05.2020 
№ 444, от 16.06.2020 № 521, от 30.07.2020 № 670, от 13.08.2020 № 703, 
от 19.10.2020 № 1055, от 30.10.2020 № 1104).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г., за исключением пункта 1.2.2.2, который распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми                                                                                    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.02.2021 № 50

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3813276,568 | 5972873,193 | 6414902,700 | 6163865,100 | 5927699,200 |
|  | бюджет города Перми | 2666103,787 | 5084863,669 | 6078248,500 | 5893069,600 | 5901704,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 405073,781 | 105452,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 566738,000 | 336654,200 | 270795,500 | 25994,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 301762,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 275602,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 3511514,278 | 5972873,193 | 6414902,700 | 6163865,100 | 5927699,200 |
|  | бюджет города Перми | 2390500,921 | 5084863,669 | 6078248,500 | 5893069,600 | 5901704,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 398631,557 | 105452,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 566738,000 | 336654,200 | 270795,500 | 25994,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого | 301762,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 275602,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 301762,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | итого | 3511514,278 | 5972873,193 | 6414902,700 | 6163865,100 | 5927699,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 2390500,921 | 5084863,669 | 6078248,500 | 5893069,600 | 5901704,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 398631,557 | 105452,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 566738,000 | 336654,200 | 270795,500 | 25994,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 2057999,702 | 4461928,349 | 5789498,000 | 5554977,100 | 5887432,100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 1453514,576 | 1510944,844 | 625404,700 | 608888,000 | 40267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 3813276,568 | 5972873,193 | 6414902,700 | 6163865,100 | 5927699,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 2666103,787 | 5084863,669 | 6078248,500 | 5893069,600 | 5901704,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 405073,781 | 105452,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 566738,00 | 336654,200 | 270795,500 | 25994,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 3813276,568 | 5972873,193 | 6414902,700 | 6163865,100 | 5927699,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 2666103,787 | 5084863,669 | 6078248,500 | 5893069,600 | 5901704,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 405073,781 | 105452,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 566738,000 | 336654,200 | 270795,500 | 25994,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 28 |  |  | 15 |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 125869,486 | 46007, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125869,486 | 46007, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество поездок, осуществленных по льготным проездным документам на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год |  | млн. ед. |  |  | 13,1 |  |  | 7,7 |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 93216, 400 | 73520, 430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93216,400 | 73520, 430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом |  | ед. |  |  | 15 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 270340,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270340,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, в год |  | млн. чел. |  |  | 0,8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 6114, 456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6114, 456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | количество поездок, осуществленных по льготным проездным документам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов, в год |  | млн. ед. |  |  | 17,1 |  |  | 7,7 |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 205336,600 | 98580, 964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | млн. ед. |  |  | 9,7 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62110, 543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 267447,143 | 98580, 964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 205336,600 | 98580, 964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62110,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок лиц, использующих проездные билеты, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации проездных билетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | количество поездок, осуществленных по проездным билетам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации проездных билетов, в год |  | млн. ед. |  |  | - |  |  | 0,2 |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3997,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3997,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.7 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок лиц, использующих проездные билеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | количество поездок, осуществленных по проездным билетам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год |  | млн. ед. |  |  | - |  |  | 3,4 |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 14182, 084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 14182, 084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| - 1.2.1.1.9 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов |  | ед. |  |  | 14 |  |  | 70 |  | 70 | 71 |  | 73 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 476106,087 | 3230679, 291 | 4890796, 900 | 4681972, 000 | 5002361, 000 |
| 1.2.1.1.9.2 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии |  | ед. |  |  | 348 |  |  | 291 |  | 291 | 373 |  | 373 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.3 | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 766 |  |  | 759 |  | 868 | 868 |  | 885 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 719 |  |  | 719 |  | 780 | 780 |  | 797 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.4 | количество транспортных средств, использующих единую систему оплаты проезда |  | ед. |  |  | - |  |  | 850 |  | 879 | 879 |  | 906 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.5 | количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения |  | ед. |  |  | 1283 |  |  | 850 |  | 879 | 879 |  | 906 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.6 | количество транспортных средств, оборудованных медиасистемами |  | ед. |  |  | - |  |  | 850 |  | 879 | 879 |  | 906 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.7 | количество транспортных средств, оснащенных системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших/ вышедших пассажиров |  | ед. |  |  | - |  |  | 213 |  | 728 | 879 |  | 906 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.8 | средний экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  | евро |  |  | 3 |  |  | 3,5 |  | 4,4 | 4,5 |  | 4,5 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476106,087 | 3230679, 291 | 4890796, 900 | 4681972, 000 | 5002361, 000 |
| - 1.2.1.1.10 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | количество муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми |  | ед. |  |  | 9 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 328,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 328, 541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.11 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь II - ОП «Мотовилиха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми по маршруту «Станция Пермь-II - станция Пермь-I» на основании муниципального контракта |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет Пермского края | 9442, 583 | 22381, 800 | 24010, 400 | 24970, 800 | 25994, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9442, 583 | 22381, 800 | 24010, 400 | 24970, 800 | 25994, 600 |
| - 1.2.1.1.12 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов |  | ед. |  |  | 14 |  |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 741926,557 | 705407, 493 | 746367, 900 | 690770, 000 | 695201, 900 |
|  |  |  | ед. |  |  | - |  |  | 8 |  | - | - |  | - |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 69842, 391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 741926,557 | 755249, 884 | 746367, 900 | 690770, 000 | 695201, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 741926,557 | 705407, 493 | 746367, 900 | 690770, 000 | 695201, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 69842, 391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.13 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам в период действия режима полной самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок |  | ед. |  |  | - |  |  | 30 |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 81047, 703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 81047, 703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1990886, 859 | 4345742, 163 | 5661270, 200 | 5397807, 800 | 5723652, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1919333, 733 | 4253517, 972 | 5637259, 800 | 5372837, 000 | 5697657, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62110, 543 | 69842, 391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9442, 583 | 22381, 800 | 24010, 400 | 24970, 800 | 25994, 600 |
| - 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 45481, 876 | 61972, 136 | 41330, 800 | 32460, 800 | 32449, 100 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее – АСУП) |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 1433, 605 | 24,100 | 24,100 | 204,300 | 204,300 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 4163, 100 | 4214, 500 | 4184, 800 | 4813, 100 | 7253, 800 |
| 1.2.1.2.1.4 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 18000 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество проведенных проверок полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состава |  | ед. |  |  | - |  |  | 27000 |  | 44200 | 96000 |  | 96000 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состава |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  | 55 | 129 |  | 129 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 28900, 000 | 67400, 000 | 67400, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51078, 581 | 66210, 736 | 74439, 700 | 104878, 200 | 107307, 200 |
| 1.2.1.2.2 | Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год |  | тыс. шт. |  |  | 326,7 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 9810, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт |  | тыс. шт. |  |  | 109,7 |  |  | 149 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 3401, 311 | 5007, 900 | 2710, 000 | 2710, 000 | 2710, 000 |
| 1.2.1.2.2.3 | количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год |  | млн. чел. |  |  | - |  |  | 48 |  | 21,7 | 21,7 |  | 21,7 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 21709, 460 | 14132, 400 | 15470, 000 | 16865, 800 |
| 1.2.1.2.2.4 | количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами |  | млн. чел. |  |  | - |  |  | 32 |  | 61 | 66 |  | 72 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 15406, 030 | 29361, 500 | 31896, 900 | 34682, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13211, 311 | 42123, 390 | 46203, 900 | 50076, 900 | 54258, 200 |
| 1.2.1.2.3 | Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.3.1 | количество информационных материалов о новой маршрутной сети |  | ед. |  |  | - |  |  | 8 |  | - | - |  | - |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4497,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.2 | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми |  | тыс. час. |  |  | 184, 333 |  |  | 174 |  | 174,8 | 174,8 |  | 174,8 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 1983, 314 | 2073, 660 | 2064, 200 | 2094, 200 | 2094, 200 |
| 1.2.1.2.3.3 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год |  | тыс. ед. |  |  | 2835 |  |  | 7700 |  | 7700 | 7700 |  | 7700 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.4 | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми |  | ед. |  |  | 1144 |  |  | 1279 |  | 1259 | 1259 |  | 1259 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 507,371 | 1281,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1.2.1.2.3.5 | количество установленных электронных информационных табло на остановочных пунктах |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  | 18 | - |  | - |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5400, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2490, 685 | 7852, 060 | 7584, 200 | 2214, 200 | 2214, 200 |
| - 1.2.1.2.4 | Приобретение бланков документов, обеспечивающих работу перевозчика на муниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.4.1 | количество приобретенных бланков карты маршрутов регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 1500 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 55,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.4.2 | количество приобретенных свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок |  | ед. |  |  | 10 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.2.5 | Призовые выплаты по конкурсу профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.5.1 | количество победителей и призеров |  | чел. |  |  | 12 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 268,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67112, 843 | 116186, 186 | 128227, 800 | 157169, 300 | 163779, 600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2057999, 702 | 4461928, 349 | 5789498, 000 | 5554977, 100 | 5887432, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1986446, 576 | 4369704, 158 | 5765487, 600 | 5530006, 300 | 5861437, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62110, 543 | 69842, 391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9442, 583 | 22381, 800 | 24010, 400 | 24970, 800 | 25994, 600 |
| - 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Обустройство и ремонт остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями |  | ед. |  |  | 52 |  |  | 8 |  | 1 | 3 |  | 14 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 4152, 628 | 6378, 403 | 1708, 000 | 8491, 000 | 11608, 000 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов |  | ед. |  |  | 22 |  |  | - |  | - | 16 |  | 6 |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 9656, 300 | 0,000 | 0,000 | 3917, 000 | 2900, 000 |
| 1.2.2.1.1.3 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми |  | ед. |  |  | 5 |  |  | - |  | - | 14 |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 699, 072 | 0,000 | 0,000 | 2100, 000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту |  | ед. |  |  | 8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БДР» |  | бюджет города Перми | 1056, 274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 22 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БИР» |  | бюджет города Перми | 1301, 010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 4 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БКР» |  | бюджет города Перми | 227, 587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 23 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БЛР» |  | бюджет города Перми | 1304, 112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БМР» |  | бюджет города Перми | 1559, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 4 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БОР» |  | бюджет города Перми | 2909, 130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 37 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БСР» |  | бюджет города Перми | 2842, 810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  | 5 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БпНЛ» |  | бюджет города Перми | 51,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  |  | 111 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | X |  | бюджет города Перми | 11252, 225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25760, 225 | 6378, 403 | 1708, 000 | 14508, 000 | 14508, 000 |
| - 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в городе Перми |  | ед. |  |  | 134 |  |  | 147 |  | 147 | 147 |  | 147 |  | МКУ «БДР» |  | бюджет города Перми | 2425, 715 | 2189, 366 | 2600, 000 | 2261, 800 | 2600, 000 |
|  |  |  |  |  |  | 147 |  |  | 147 |  | 147 | 147 |  | 148 |  | МКУ «БИР» |  | бюджет города Перми | 2843, 847 | 2543, 689 | 2968, 700 | 2402, 000 | 2968, 700 |
|  |  |  |  |  |  | 118 |  |  | 119 |  | 121 | 121 |  | 121 |  | МКУ «БКР» |  | бюджет города Перми | 2256, 000 | 2234, 926 | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 |
|  |  |  |  |  |  | 135 |  |  | 136 |  | 136 | 139 |  | 139 |  | МКУ «БЛР» |  | бюджет города Перми | 3498, 900 | 2573, 630 | 3498, 900 | 2319, 100 | 3498, 900 |
|  |  |  |  |  |  | 204 |  |  | 211 |  | 215 | 217 |  | 219 |  | МКУ «БМР» |  | бюджет города Перми | 3846, 500 | 3571, 742 | 3846, 500 | 3576, 900 | 3846, 500 |
|  |  |  |  |  |  | 156 |  |  | 163 |  | 163 | 163 |  | 163 |  | МКУ «БОР» |  | бюджет города Перми | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 | 2389, 500 | 2575, 600 |
|  |  |  |  |  |  | 199 |  |  | 215 |  | 218 | 218 |  | 218 |  | МКУ «БСР» |  | бюджет города Перми | 4022, 533 | 3741, 184 | 4350, 000 | 3571, 200 | 4350, 000 |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 |  | МКУ «БпНЛ» |  | бюджет города Перми | 127, 900 | 93,585 | 94,700 | 94,700 | 127,900 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  |  | 1104 |  |  | 1155 |  | 1164 | 1169 |  | 1172 |  | X |  | бюджет города Перми | 21596, 995 | 19523, 722 | 22190, 400 | 18871, 200 | 22223, 600 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту |  | ед. |  |  | 4 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БДР» |  | бюджет города Перми | 47,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БИР» |  | бюджет города Перми | 64,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 7 |  | - | - |  | - |  | МКУ «БЛР» |  | бюджет города Перми | 470,800 | 299,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БМР» |  | бюджет города Перми | 514,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 34 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «БОР» |  | бюджет города Перми | 984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | 67 |  |  | 9 |  | - | - |  | - |  | МКУ «БСР» |  | бюджет города Перми | 1428, 494 | 608,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  |  | 126 |  |  | 16 |  | - | - |  | - |  | X |  | бюджет города Перми | 3510, 404 | 908,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | количество остановочных павильонов, находящихся на содержании |  | ед. |  |  | - |  |  | 680 |  | 712 | 738 |  | 738 |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3715, 801 | 19125, 828 | 4132, 717 | 3535, 500 |
| 1.2.2.1.2.4 | количество остановочных павильонов, подлежащих ремонту |  | ед. |  |  | - |  |  | 280 |  | 284 | 194 |  | - |  | МКУ «Гортранс» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3546, 792 | 6292, 872 | 2755, 183 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25107, 399 | 27 695, 114 | 47609, 100 | 25759, 100 | 25759, 100 |
| - 1.2.2.1.3 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | количество отремонтированных участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов) |  | ед. |  |  | - |  |  | 194 |  | 145 | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 24600, 000 | 24600, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 73800, 000 | 73800, 00 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 98400, 000 | 98400, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 24600, 000 | 24600, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 73800, 000 | 73800, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 50876, 624 | 132473, 517 | 147717, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50867, 624 | 58673, 517 | 73917, 100 | 40267, 100 | 40267, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 73800, 000 | 73800, 000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | количество приобретенных автобусов |  | ед. |  |  | 8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДИО |  | бюджет города Перми | 93500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 13 | 13 |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 58353, 750 | 58353, 750 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 58353, 750 | 58353, 750 | 0,000 |
|  | количество приобретенных автобусов (неисполнение показателя отчетного года) |  | ед. |  |  | 77 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | ДИО |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327328,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | количество приобретенных трамваев |  | ед. |  |  | 2 |  |  | 7 |  | - | 2 |  | - |  | ДИО |  | бюджет города Перми | 140000,000 | 119264, 533 | 0,000 | 45253, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 35610, 467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 269439,217 | 0,000 | 0,000 | 45253, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 154875, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 43 | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 180490, 050 | 142217, 150 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 180490, 050 | 142217, 150 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1273767, 967 | 309750, 000 | 477687, 600 | 491649, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500,000 | 119264, 533 | 238843, 800 | 245824, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327328,750 | 35610, 467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 269439,217 | 0,000 | 238843, 800 | 245824, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 154875, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.2.2 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования по договору поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.1 | количество приобретенных трамваев | ед. |  |  | - |  |  | 15 |  |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 352500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 291556, 334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60943, 666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 705000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 352500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 291556, 334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60943, 666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.2.3 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования по договору лизинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.3.1 | количество приобретенных автобусов | ед. |  |  | - |  |  | 10 |  |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 50017,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50017,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2.3.2 | количество приобретенных трамваев | ед. |  |  | - |  |  | 11 |  |  | - | - |  | - |  | ДТ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 128982, 491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 128982, 366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 357999, 857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 178999, 991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 178999, 866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1273767, 967 | 1372749, 857 | 477687, 600 | 491649, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500,000 | 650764, 524 | 238843, 800 | 245824, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327328,750 | 35610, 467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 269439,217 | 470556, 200 | 238843, 800 | 245824, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818, 666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей и контактно-кабельной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.3.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту |  | км одиночного пути |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «Перм-благоустройство» |  | бюджет города Перми | 116500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.3.1.2 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя отчетного года) |  | ед. |  |  | 1 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «Перм-благоустройство» |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9192, 264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.3.1.3 | протяженность трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской, подлежащих капитальному ремонту |  | км одиночного пути |  |  | 0,224 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | МКУ «Перм-благоустройство» |  | бюджет города Перми | 3186, 721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 128878,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119686,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9192, 264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2.3.2 | Осуществление ремонта контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.2.1 | протяженность контактно-кабельной сети, подлежащей капитальному ремонту |  | км |  |  |  | - |  |  | 113 | - |  | - |  | - |  | ДТ | бюджет города Перми | 0,000 | 5721, 470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5721, 470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.3.3 | Финансовое обеспечение затрат по текущему ремонту трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.3.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих текущему ремонту |  |  | км одиночного пути |  |  | - |  |  | - | - |  | 0,950 |  | - |  | ДТ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76971,500 | 0,000 |
|  | площадь железобетонных плит покрытия трамвайных путей, подлежащих текущему ремонту |  |  | кв. м |  |  | - |  |  | - | - |  | 1,322 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76971,500 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 128878,985 | 5721,470 | 0,000 | 76971,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119686,721 | 5721,470 | 0,000 | 76971,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9192, 264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1453514, 576 | 1510944, 844 | 625404, 700 | 608888, 000 | 40267,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 404054,345 | 715159, 511 | 312760, 900 | 363063, 300 | 40267, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 336521,014 | 35610, 467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 269439,217 | 544356, 200 | 312643, 800 | 245824, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818, 666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3511514, 278 | 5972873, 193 | 6414902, 700 | 6163865, 100 | 5927699, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2390500, 921 | 5084863, 669 | 6078248, 500 | 5893069, 600 | 5901704, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 398631,557 | 105452, 858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 566738, 000 | 336654, 200 | 270795, 500 | 25994, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 215818, 666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» строки 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | млн. чел. | 204,0 | 211,0 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
|  | трамвай | млн. чел. | 31,0 | 31,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
|  | троллейбус | млн. чел. | 15,0 | - | - | - | - |
|  | доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа | млн. руб. | - | 2690,8 | 4494,3 | 4656,2 | 4815,3 |
|  | количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта | случаев | - | - | 1160 | 1100 | 1040 |
|  | количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта с пострадавшими | случаев | - | - | 150 | 110 | 80 |
|  | доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | - | - | 12,9 | 10,0 | 7,7 |
|  | пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом | млн. км | - | - | 52 | 52 | 52 |
|  | пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом | млн. км | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | коэффициент дублирования муниципальных маршрутов города Перми | % | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 98,0 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
|  | трамвай | % | 98,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|  | троллейбус | % | 98,0 | - | - | - | - |
|  | выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 96,0 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
|  | трамвай | % | 96,0 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | троллейбус | % | 96,0 | - | - | - | - |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 94,7 | 94,7 | 98,6 | 98,6 | 97,4 |
|  | трамвай | % | 29,7 | 45,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | троллейбус | % | 34,5 | - | - | - | - |
|  | доля городского общественного транспорта, использующего единую систему оплаты проезда | % | - | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд пассажиров и провоз багажа | % | - | - | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
|  | доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных медиасистемами | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля общественного городского транспорта, оснащенного системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших/вышедших пассажиров | % | - | 25,1 | 82,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | 44,4 | 21,4 | - | - | - |
|  | доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 27,1 | 34,2 | 34,2 | 42,4 | 42,4 |
|  | средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | год | - | - | 5 | 6 | 7 |
|  | трамвай | год | - | - | 8 | 9 | 10 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Городское управление транспорта» | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 83,0 | 96,4 | 96,0 | 95,9 | 95,6 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 74,8 | 76,1 | 76,5 | 76,4 | 76,6 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 60,0 | 59,3 | 72,6 | 78,3 | 79,5 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми | % | 26,6 | - | - | - | - |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Получение заключения аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 95,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 95,000 |  |  |
| - 1.2.1.1.9 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. |  | 70 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 4890796,900 |  |  |
| 1.2.1.1.9.2 | Обеспечение выполнения параметров обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. |  | 291 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. |  | 868 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок | ед. |  | 780 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество транспортных средств использующих единую систему оплаты проезда | ед. |  | 879 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения | ед. |  | 879 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество транспортных средств, оборудованных медиасистемами | ед. |  | 879 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество транспортных средств, оснащенных системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших/вышедших пассажиров | ед. |  | 728 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | средний экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро |  | 4,4 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 4890796,900 |  |  |
| - 1.2.1.1.11 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь II - ОП «Мотовилиха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальному маршруту «Станция Пермь-II - станция Пермь-I» по регулируемому тарифу города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми по маршруту «Станция Пермь-II - станция Пермь-I» на основании муниципального контракта | ед. |  | 1 |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 24010,400 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 24010,400 |  |  |
| - 1.2.1.1.12 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. |  | 7 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 746367,900 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 746367,900 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 5661270,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5637259,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 24010,400 |  |  |
| - 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 41330,800 |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация учета поездок пассажиров с использованием электронных проездных документов | МКУ «Горт-ранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее – АСУП) | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 24,100 |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Осуществление навигационного контроля и управления движением автомобильного и городского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 4184,800 |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Осуществление линейного контроля за полнотой сбора выручки и соблюдением перевозчиками требований к качеству подвижного состава | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество проведенных проверок полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состава | ед. |  | 44200 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состава | ед. |  | 55 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 28900,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 74439,700 |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.2 | Организация изготовления льготных проездных документов в виде пластиковых карт | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | тыс. шт. |  | 55 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 2710,000 |  |  |
| 1.2.1.2.2.3 | Организация проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города по регулируемому тарифу города Перми с использованием льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел |  | 21,7 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 14132,400 |  |  |
| 1.2.1.2.2.4 | Организация безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами | млн. чел |  | 61 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 29361,500 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 46203,900 |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.3.2 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг и расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество часов информирования посредством электронных информационных табло | тыс. час. |  | 137,3 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 734,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения: www.gortransperm.ru, www.map.gortransperm.ru, www.m.gortransperm.ru) | тыс. час. |  | 30,6 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 608,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество часов информирования путем функционирования телефона «горячая линия» | тыс. час. |  | 6,9 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 721,300 |  |  |
| 1.2.1.2.3.3 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. |  | 7700 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.2.1.2.3.4 | Информирование населения Пермского городского округа о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми, находящихся на содержании | ед. |  | 1259 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 120,000 |  |  |
| 1.2.1.2.3.5 | Информирование населения Пермского городского округа о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми | МКУ «Гортранс» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество установленных электронных информационных табло на остановочных пунктах | ед. |  | 18 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5400,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 7584,200 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 128227,800 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 5789498,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5765487,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 24010,400 |  |  |
| - 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Обустройство и ремонт остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок) | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2021 | 30.07.2021 |  |  | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.08.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1708,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1708,000 |  |  |
| - 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание остановочных пунктов на территории города Перми | МКУ «БДР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в городе Перми | ед. |  | 147 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 2600,000 |  |  |
|  |  | МКУ «БИР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 147 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 2968,700 |  |  |
|  |  | МКУ «БКР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 121 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 2256,000 |  |  |
|  |  | МКУ «БЛР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 136 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 3498,900 |  |  |
|  |  | МКУ «БМР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 215 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 3846,500 |  |  |
|  |  | МКУ «БОР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 163 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 2575,600 |  |  |
|  |  | МКУ «БСР» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 218 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 4350,000 |  |  |
|  |  | МКУ «БпНЛ» |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 17 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 94,700 |  |  |
|  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 22190,400 |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание остановочных павильонов на территории города Перми |  | МКУ «Гортранс» | 01.01.2021 |  |  | 31.12.2021 | количество остановочных павильонов, находящихся на содержании в городе Перми |  |  | ед. |  | 712 |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 19125,828 |
| 1.2.2.1.2.3 | Ремонт остановочных павильонов на территории города Перми |  | МКУ «Гортранс» | 01.01.2021 |  |  | 31.12.2021 | количество остановочных павильонов, подлежащих текущему ремонту |  |  | ед. |  | 284 |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 6292,872 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 47609,100 |  |
| 1.2.2.1.3 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Проведение конкурсной закупки на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов) |  | ДТ | 01.01.2021 |  |  | 31.05.2021 | извещение о проведении конкурсной закупки на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов) |  |  | ед. |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов) |  |  | 01.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов) |  |  | ед. |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.3 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Пермского городского округа (восстановление существующих автопавильонов) |  |  | 01.07.2021 |  |  | 31.12.2021 | количество автопавильонов, в отношении которых проведены работы по технологическому присоединению к сетям |  |  | ед. |  | 66 |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 24600,000 |
|  |  |  |  | 01.07.2021 |  |  | 31.12.2021 | количество автопавильонов, в отношении которых выполнены работы по восстановлению |  |  | ед. |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 73800,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 98400,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 24600,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 73800,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 147717,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 73917,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 73800,000 |  |
| - 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Приобретение автобусов | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество приобретенных автобусов | ед. |  | 13 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 58353,750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 58353,750 |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | Приобретение трамваев | ДТ |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | количество приобретенных трамваев | ед. |  | 43 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 180490,050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 180490,050 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 477687,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 238843,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 238843,800 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 477687,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 238843,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 238843,800 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 625404,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 312760,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 312643,800 |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | 6414902,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 6078248,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 336654,200 |  |  |