АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2021

№ 65

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение жильем жителей

города Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 17.10.2018 № 746

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746 (в ред. от 27.12.2018 № 1074, от 28.06.2019 № 336, от 17.10.2019 № 715, от 17.10.2019 № 720, от 13.12.2019 
№ 1016, от 24.12.2019 № 1053, от 26.12.2019 № 1083, от 04.02.2020 № 103, 
от 25.03.2020 № 269, от 20.04.2020 № 364, от 29.05.2020 № 478, от 17.07.2020 
№ 625, от 30.09.2020 № 914, от 16.10.2020 № 1010, от 27.10.2020 № 1093, 03.12.2020 № 1222, от 25.12.2020 № 1331, от 05.02.2021 № 48).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.02.2021 № 65

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 10,7 | 8,9 | 6,8 | 5,5 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 37,6 | 18,8 | 37,5 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1151 | 1483 | 1227 | 938 | 761 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,5 | 14,2 | 11,4 | 15,6 | 27,4 | УЖО | средства Фонда | 824982, 286 | 1004854, 798 | 674156, 253 | 2005011,658 | 2103257, 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,5 | - | - | - |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893, 245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. в таблице 1 приложения:

2.2.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| - 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 148,1 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

2.2.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| - 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные помещения | тыс. кв. м. | 23,9 | 2019 |
|  |  |  | 30,3 | 2020 |
|  |  |  | 37,6 | 2021 |
|  |  |  | 18,8 | 2022 |
|  |  |  | 37,5 | 2023 |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 1399 | 2019 |
|  |  |  | 2287 | 2020 |
|  |  |  | 2014 | 2021 |
|  |  |  | 1384 | 2022 |
|  |  |  | 2269 | 2023 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным 
фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 4740, 210 | 4136, 535 | 4648, 700 | 4648, 700 | 4648, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | количество охраняемых объектов | ед. | 3 | 1 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 1304, 908 | 491, 128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строки 1, 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,4 | 10,7 | 8,9 | 6,8 | 5,5 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 37,6 | 18,8 | 37,5 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1151 | 1483 | 1227 | 938 | 761 |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 9,2 | 7,4 | 8,7 | 4,3 | 8,1 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 38,8 | 34,8 | 37,6 | 18,8 | 37,5 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 11,0 | 12,3 | 10,3 | 7,3 | 12,0 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2216 | 2524 | 2014 | 1384 | 2269 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | - | 15,3 | 12,0 | 17,6 | 29,5 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | - | 1524 | 804 | 1324 | 1602 |