



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2021

№ 100

**О внесении изменений   
в муниципальную программу   
«Организация дорожной деятельности   
в городе Перми», утвержденную   
постановлением администрации   
города Перми от 19.10.2018 № 782**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 № 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 № 1104, от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514, от 16.09.2020 № 846, от 19.10.2020   
№ 1053, от 19.11.2020 № 1168, от 28.12.2020 № 1339).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»   
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января   
2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента   
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.02.2021 № 100

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3576663,33538 | 4380582,7834 | 4787284,300 | 4338247,200 | 4104146,300 |
| бюджет города Перми | 2583406,89796 | 3005577,21808 | 3355487,200 | 2981203,800 | 3275659,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 634293,550 | 826446,800 | 1357043,400 | 828487,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3185728,36524 | 3556262,01732 | 4007288,500 | 3851235,800 | 3668153,400 |
| бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2251837,54894 | 2627991,400 | 2546692,400 | 2892166,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 568668,550 | 773946,800 | 1304543,400 | 775987,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 390934,97014 | 486914,26526 | 453227,000 | 175887,600 | 175887,600 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 453227,000 | 175887,600 | 175887,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 0,000 | 337406,50082 | 326768,800 | 311123,800 | 260105,300 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266825,40388 | 274268,800 | 258623,800 | 207605,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 70,8 | 80,3 | 82,3 | 84,9 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

**«ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели  программы,  подпрограммы, задачи | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.  2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3185728,36524 | 3556262,01732 | 4007288,500 | 3851235,800 | 3668153,400 |
| бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2251837,54894 | 2627991,400 | 2546692,400 | 2892166,300 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 568668,550 | 773946,800 | 1304543,400 | 775987,100 |
| бюджет Пермского края  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | 2501485,92752 | 2488553,06131 | 2815325,700 | 2831912,200 | 3044566,900 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | 323308,265 | 334108,76501 | 232992,700 | 205963,300 | 245368,600 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | | 300934,17272 | 433238,441 | 345808,300 | 189019,100 | 124583,900 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми | | 60000,000 | 300361,750 | 613161,800 | 624341,200 | 253634,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 390934,97014 | 486914,26526 | 453227,000 | 175887,600 | 175887,600 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 453227,000 | 175887,600 | 175887,600 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | | 390934,97014 | 486914,26526 | 453227,000 | 175887,600 | 175887,600 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого | 0,000 | 337406,50082 | 326768,800 | 311123,800 | 260105,300 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266825,40388 | 274268,800 | 258623,800 | 207605,300 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми | | 0,000 | 337406,50082 | 326768,800 | 311123,800 | 260105,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | | итого, в том числе | 3576663,33538 | 4380582,7834 | 4787284,300 | 4338247,200 | 4104146,300 |
| бюджет города Перми | 2583406,89796 | 3005577,21808 | 3355487,200 | 2981203,800 | 3275659,200 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 634293,550 | 826446,800 | 1357043,400 | 828487,100 |
| бюджет Пермского края  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | всего, в том числе | 3576663,33538 | 4380582,7834 | 4787284,300 | 4338247,200 | 4104146,300 |
| бюджет города Перми | 2583406,89796 | 3005577,21808 | 3355487,200 | 2981203,800 | 3275659,200 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 634293,550 | 826446,800 | 1357043,400 | 828487,100 |
| бюджет Пермского края  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669, 0 | 2167938, 0 | 2167938, 0 | 2167938, 0 | 2167938, 0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162290, 402 | 178964,  74643 | 191334,  816 | 191692,  216 | 191903,  416 |
| кв. м | 2509490, 7 | 2509490, 7 | 2535088,  07 | 2509490, 7 | 2509490, 7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122204,  67029 | 146805, 200 | 149757, 156 | 149757,  156 | 149757, 156 |
| кв. м | 2739631, 3 | 2739631, 3 | 2739631, 3 | 2739631,  3 | 2739631, 3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961,  00805 | 131808,  6552 | 136794, 000 | 136794, 000 | 136794, 000 |
| кв. м | 1551084, 9 | 1551084, 9 | 1550754,9 | 1551084, 9 | 1551084, 9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254,  9272 | 301224, 446 | 307255, 100 | 307255, 100 | 307255, 100 |
| кв. м | 3306354, 2 | 3306354, 2 | 3306354, 2 | 3306354, 2 | 3306354, 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292,  805 | 210656,  01896 | 219303, 460 | 219303, 460 | 219303, 460 |
| кв. м | 3235036, 6 | 3237289, 2 | 3237289,  2 | 3237289, 2 | 3237289, 2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628,  898 | 146324, 891 | 149026, 276 | 149026, 276 | 149026, 276 |
| кв. м | 3439074,  5 | 3439074,  5 | 3439074,  5 | 3439074,  5 | 3439074,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994,  53172 | 280013,  6006 | 289543,  256 | 289543,  256 | 289543,  256 |
| кв. м | 425498,  8 | 542000,  55 | 542000,  52 | 542000,  52 | 542000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13855,  642 | 20191,  138 | 18748,  884 | 18844,  484 | 18946,  384 |
| итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19492863,  35 | 19518130,  69 | 19492863,  32 | 19492863,  32 | - | бюджет города Перми | 1235482,  88426 | 1415988,  69619 | 1461762,  948 | 1462215,  948 | 1462529,  048 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,  9 | 67284,  5 | 65649,  0 | 74019,  0 | 89039,  0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53380,  3454 | 38359,  34621 | 36428,  184 | 57165,  884 | 413580,  084 |
| кв. м | 83462,  13 | 74947,  23 | 72902,  23 | 72849,  23 | 72849,  23 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659,  971 | 42028,  409 | 41153,  944 | 41153,  944 | 41153,  944 |
| кв. м | 107756,  9 | 96668,  28 | 94311,  6 | 82728,  0 | 82728,  0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648,  04195 | 44648,  0968 | 44142,  000 | 44142,  000 | 44142,  000 |
| кв. м | 34380,  15 | 27883,  112 | 47319,  059 | 63811,  0 | 25811,  0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214,  7008 | 15761,  754 | 290617,  600 | 285640,  000 | 16070,  800 |
| кв. м | 154277,  3 | 112765,  900 | 130188,  09 | 128879,  7 | 128879,  7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868,  615 | 55180,  5444 | 53909,  440 | 53909,  440 | 53909,  440 |
| кв. м | 147138,  3 | 135078,  7 | 135057,  0 | 135078,  7 | 135078,  7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59518,  050 | 48080,  862 | 49023,  624 | 49023,  624 | 49023,  624 |
| кв. м | 120020,  11 | 91594,  11 | 82432,  0 | 82432,  0 | 82432,  0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272,  04878 | 52116,  74134 | 47544,  744 | 47544,  744 | 47544,  744 |
| кв. м | 33373,  81 | 23309,  07 | 23287,  04 | 23287,  04 | 23287,  04 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798,  800 | 9134,  500 | 9313,  616 | 9313,  616 | 9313,  616 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 764471,  6 | 629530,  902 | 651146,  019 | 663084,  67 | 640104,  67 | - | бюджет города Перми | 391360,  57293 | 305310  ,25375 | 572133,  152 | 587893,  252 | 674738,  252 |

3.2. строки 1.1.1.1.1.3-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 173 | 104 | 105 | 95 | 91 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,  000 | 578,  000 | 578,  000 | 578,  000 | 578,  000 |
| ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165,  6305 | 1570,  000 | 1570,  000 | 1570,  000 | 1570,  000 |
| ед. | 218 | 321 | 211 | 202 | 193 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576,  15306 | 1223,  400 | 1223,  400 | 1223,  400 | 1223,  400 |
| ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,  430 | 336,  600 | 336,  600 | 336,  600 | 336,  600 |
| ед. | 495 | 354 | 222 | 212 | 203 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,  800 | 1286,  800 | 1286,  800 | 1286,  800 | 1286,  800 |
| ед. | 269 | 270 | 193 | 184 | 176 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 859,  723 | 880,  047 | 1119,  200 | 1119,  200 | 1119,  200 |
| ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2738,  9452 | 1180,  000 | 1180,  000 | 1180,  000 | 1180,  000 |
| количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,  75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 40 | 24 | 24 | 22 | 21 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,  600 | 135,  600 | 135,  600 | 135,  600 | 135,  600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 1625 | 1287 | 1223 | 1170 | - | бюджет города Перми | 7714,  28176 | 7190,  447 | 7429,  600 | 7429,  600 | 7429,  600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя  за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,  75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 44 | 34 | 33 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,  900 | 261,  600 | 261,  600 | 261,  600 | 261,  600 |
| ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,  544 | 710,  600 | 710,  600 | 710,  600 | 710,  600 |
| ед. | 79 | 109 | 76 | 73 | 69 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260,  73194 | 553,  600 | 553,  600 | 553,  600 | 553,  600 |
| ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,  900 | 152,  400 | 152,  400 | 152,  400 | 152,  400 |
| ед. | 154 | 127 | 80 | 76 | 73 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,  200 | 582,  400 | 582,  400 | 582,  400 | 582,  400 |
| ед. | 72 | 137 | 69 | 66 | 64 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 267,  709 | 436,  400 | 506,  400 | 506,  400 | 506,  400 |
| ед. | 326 | 76 | 76 | 70 | 67 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1505,  6083 | 534,  000 | 534, 000 | 534,  000 | 534,  000 |
| ед. | 80 | 9 | 9 | 8 | 8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159, 600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 995 | 618 | 472 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 4128,  19324 | 3292,  400 | 3362,  400 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части  автомобильных дорог,  в отношении которых  выполнен ремонт  в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035, 5 | - | 3699, 6 | 3526, 1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,  000 | 10000, 000 |
| кв. м | 3613, 09 | 4250, 0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4575,  000 | 3975,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 1260, 0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 2695, 0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | - | 1178, 0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | - | 6900,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 3000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.1.1.7.1, 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7.1 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | - | 27,267 | 35, 671 | 50, 237 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 694,  8972 | 901,  2952 | 1404,  100 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3015,  93415 | 1095,  94584 | 1629,  700 | 1696,  300 | 1762,  800 |
| 85,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного периода) | 0,000 | 1411,  69904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145, 144 | 138,  58696 | 183,  3048 | 131, 500 | 131,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37,  41224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1701255,  62981 | 1745735,  33822 | 2049002,400 | 2075733,100 | 2161553,600 |
| бюджет города Перми | 1699574,  8292 | 1744286,  22694 | 2049002,400 | 2075733,100 | 2161553,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,  80061 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,  51 | 1418,  23 | 1754,  0 | 2325,  7 | 2222,  1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 6910,  23505 | 2278,  50914 | 3893,  200 | 3893,  200 | 3893,  200 |
| кв. м | 19637,  36 | 4332,  3 | 3050,  0 | 2146,  8 | 2051,  2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030,  45744 | 3256,  0641 | 3993,  09862 | 3593,  700 | 3593,  700 |
| кв. м | 3116,  0 | 3769,  0 | 2244,  7 | 2146,  8 | 2051,  2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605,  4325 | 3283,  59545 | 3593,  700 | 3593,  700 | 3593,  700 |
| кв. м | 5806,  24 | 1755,  5 | 2175,  8 | 2862,  4 | 2734,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378,  69848 | 3103,  68749 | 4938,  1824 | 4791,  600 | 4791,  600 |
| кв. м | 2145,  0 | 2178,  3 | 1810,  5 | 2862,  4 | 2734,  9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4156,  255 | 3138,  498 | 4791,  600 | 4791,  600 | 4791,  600 |
| кв. м | 2652,  8 | 2450,  9 | 1870,  6 | 1789,  0 | 1709,  4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2433,  15928 | 2977,  60381 | 2994,  800 | 2994,  800 | 2994,  800 |
| кв. м | 1055,  0 | 2390,  0 | 2255,  0 | 3220,  1 | 3076,  8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285,  319 | 2780,  095 | 5390,  500 | 5390,  500 | 5390,  500 |
| кв. м | 614,7 | 587,2 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606,  864 | 705,  244 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 39486,  61 | 18881,  43 | 15721,  7 | 17889,  9 | 17093,  3 | - | бюджет города Перми | 45406,  42075 | 21523,  29699 | 30493,  48102 | 29947,  500 | 29947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных  в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 1000,0 | 1000,0 | 809,5 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74,  82507 | 194,  71386 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 709,25 | 909,8 | 542,0 | 1295,4 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133,  11056 | 195,  52201 | 133,  00138 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 1609,  7 | 1452,  0 | 1185,  0 | 1133,  1 | 1083,  0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337,  6325 | 329,  27055 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 956,8 | 544,5 | 313,0 | 890,5 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277,  60298 | 162,  39151 | 219,  4176 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 862,0 | 862,0 | 832,  0 | 1214,  6 | 1160,  9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 449,  280 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 1332,  0 | 1245,  5 | 1100,  8 | 1052,  6 | 1006,  0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318,  40272 | 319,  61319 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | 1227,  0 | 760,0 | 740,0 | 1376,  4 | 1315,  6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457,  998 | 368,  837 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 453,0 | 355,2 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 104,  562 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 |
| итого по ПНР | кв. м | 7461,  91 | 7129,  0 | 6051,  7 | 8096,  2 | 7738,  3 | - | бюджет города Перми | 2188,  74783 | 2124,  19012 | 2781,  51898 | 3327,  500 | 3327,  500 |

3.7. строку 1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 7331,  427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69206,  19432 | 30978,91411 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1840256,  26506 | 1846448,35233 | 2152011,500 | 2178742,200 | 2264562,700 |
| бюджет города Перми | 1838515,  12352 | 1844999,24105 | 2152011,500 | 2178742,200 | 2264562,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,  14154 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24889,  500 | 23219,  01496 | 32407,  300 | 22694,  500 | 22694,  500 |

3.10. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5402,  200 | 5246,  09482 | 5556,  600 | 5556,  600 | 5556,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строку 1.1.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.6 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 39,57867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.12. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66422,  67205 | 56593,  9834 | 57963,  900 | 48251,  100 | 48251,  100 |
| бюджет города Перми | 66422,  67205 | 54049,  562 | 57963,  900 | 48251,  100 | 48251,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,  4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 66422,  67205 | 56593,  9834 | 57963,  900 | 48251,  100 | 48251,  100 |
| бюджет города Перми | 66422,  67205 | 54049,  562 | 57963,  900 | 48251,  100 | 48251,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,  4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.13. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить новыми строками 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.10, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 56515,0 | 44639,  85 |  | - | МКУ «БДР» | бюджет Российской Федерации | 80176,  76556 | 117710,  63821 | 50000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 3,3 | 4,3 | - | - |
| 1.1.1.3.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 15854,0 | 21537,0 |  | - | МКУ «БИР» | бюджет Российской Федерации | 61321,  39908 | 29052,  45744 | 115000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 2,025 | 1,925 | - | - |
| протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 26075,0 | 21080,0 |  | - | МКУ «БКР» | бюджет Российской Федерации | 52128,  85496 | 38280,  12293 | 61374,  000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 1,72 | - | - |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 47580,0 | 38374,0 |  | - | МКУ «БЛР» | бюджет Российской Федерации | 104912,  77763 | 119847,  09583 | 123550,  000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 2,86 | 2,61 | - | - |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37700,0 | 28147,  5 | 62000,0 |  | - | МКУ «БМР» | бюджет Российской Федерации | 70011,  86532 | 89192,  83185 | 90000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336 | - | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,268 | 2,1 | 3,7 | - | - |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 35160,  27 | 23100,0 |  | - | МКУ «БОР» | бюджет Российской Федерации | 61651,  59657 | 70040,  97148 | 59252,  400 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 3,5632 | 2,48 | - | - |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 33888,  3 | 15494,0 |  | - | МКУ «БСР» | бюджет Российской Федерации | 142431,  39804 | 89285,  75784 | 86140,  000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | 2820,0 | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 3,19 | 1,12 | - | - |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | 6500,0 |  | - | МКУ «БНЛ» | бюджет Российской Федерации | 22172,  33325 | 0,000 | 20033,  900 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | 0,68 | - | - |
| 1.1.1.3.1.9 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | шт | - | 17 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 18170,  850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.10 | количество установленных фотофиксаторов | шт | - | 2 | - | - | - | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 13930,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 | | кв. м | 331803,4 | 243220,07 | 232724,  85 | - | - | - | бюджет Российской Федерации | 594806,  99041 | 585510,  72558 | 605350,  300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет Российской Федерации | 594806,  99041 | 585510,  72558 | 605350,  300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.2.1 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 216060,  0 | 261400,  0 | ДДБ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,  900 | 731753,  100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,  900 | 731753,  100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 594806,  99041 | 585510,  72558 | 605350,  300 | 604918,  900 | 731753,  100 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,  900 | 731753,  100 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,  99041 | 585510,  72558 | 605350,  300 | 0,000 | 0,000 |

3.14. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2501485, 92752 | 2488553,06131 | 2815325,700 | 2831912,200 | 3044566,900 |
| бюджет города Перми | 1904937, 79557 | 1899048,80305 | 2209975,400 | 2226993,300 | 2312813,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,  14154 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,900 | 731753,100 |
| бюджет Российской Федерации | 594806, 99041 | 585510,  72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |

3.15. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 14740,  0 | 22000, 0 | - | 14188, 7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8511,  80184 | 12040,  000 | 0,000 | 35052,  700 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 25773,  98098 | 47960,  000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 19313, 8 | 7862,  9 | 6357,0 | - | 16445, 3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861,  290 | 6263,  96929 | 6011,  000 | 0,000 | 35052,  700 |
| бюджет Пермского края | 45185,  12323 | 22040,  62388 | 23989,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,  66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 21520, 0 | 10708,0 | 15700, 0 | - | 10378,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728,  429 | 5834,  39833 | 4453,  200 | 0,000 | 35052,  600 |
| бюджет Пермского края | 30953,  76529 | 19613,  55762 | 17771,  800 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 15018, 5 | 2405, 0 | 7180, 0 | - | 15985, 7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394,  594 | 2454,  60124 | 4794,  400 | 0,000 | 35052,  600 |
| бюджет Пермского края | 19338, 61620 | 8103,  61621 | 19133,  300 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 308, 5 | 18260,  62 | 15000, 0 | 18553, 7 | 10378, 9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393, 503 | 3011,  60691 | 5009,  200 | 21824,  200 | 35052,  700 |
| бюджет Пермского края | 1034,  08064 | 62662,  67777 | 19990,  800 | 100000, 000 | 0,000 |
| кв. м | 33979, 8 | 33793,  2 | 23784, 0 | - | 10378,9 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347,  753 | 14103,  54258 | 11201,  600 | 0,000 | 35052,  600 |
| бюджет Пермского края | 43810, 71433 | 44754,  47376 | 44798,  400 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 30416, 0 | 13947,0 | 4950,0 | 16453, 5 | 12718, 8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691,  946 | 15247,  6302 | 3174,  800 | 18175,  800 | 35052,  700 |
| бюджет Пермского края | 90073,  97231 | 51994,  18219 | 12665,  200 | 65963,  300 | 0,000 |
| кв. м | - | 18000, 0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6963,  2545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 30523,  18759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 120556, 6 | 119716,  72 | 94971,  0 | 35007, 2 | 90475,  2 | - | итого | 278813, 787 | 334108,  76501 | 232992, 700 | 205963, 300 | 245368, 600 |
| бюджет города Перми | 48417,  515 | 62390,  80489 | 46684,  200 | 40000,  000 | 245368, 600 |
| бюджет Пермского края | 230396, 272 | 265466,  300 | 186308, 500 | 165963, 300 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,  66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строки 1.1.4.1.1.1, 1.1.4.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,  646 | 1501,  367 | 1531,  237 | 1590,  607 | 1658,  307 | ДДБ | бюджет города Перми | 160819,  336 | 182798,  674 | 155566,  100 | 145390,  000\* | 145390,  000\* |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 10 | 8,9 | 10,3 | 9,8 | ДДБ | бюджет города Перми | 2642,  178 | 4222,  960 | 3982,  000 | 17759,  600 | 17759,  600 |

3.17. строки 1.1.4.1.1.2.2,1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | 9,5 | 4,5 | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 14485,  766 | 18386,  007 | 13777,  600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 2275,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 199640,400 | 215407,641 | 173325,700 | 123344,600 | 123344,600 |
| бюджет города Перми | 199640,400 | 215407,641 | 173325,700 | 123344,600 | 123344,600 |

3.19. строки 1.1.4.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования»изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 4828 | 1817 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 19842,  700 | 70151,  000 | 95966,  800 | 64435,  200 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,  000 | 66440,  500 | 75276,  500 | 0,000 | 0,000 |
| 2814 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 99842,  700 | 216591,  500 | 171243,  300 | 64435,  200 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 19842,  700 | 70151,  000 | 95966,  800 | 64435,  200 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,  000 | 66440,  500 | 75276,  500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934, 17272 | 433238,  441 | 345808,  300 | 189019,  100 | 124583,  900 |
| бюджет города Перми | 220729,  891 | 286797,  941 | 270531,  800 | 189019,  100 | 124583,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,  28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,  000 | 66440,  500 | 75276,  500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,  17272 | 433238,  441 | 345808,  300 | 189019,  100 | 124583,  900 |
| бюджет города Перми | 220729,  891 | 286797,  941 | 270531,  800 | 189019,  100 | 124583,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,  28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,  000 | 66440,  500 | 75276,  500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.21. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | - | - | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2380,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 9820,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | количество зданий и сооружений, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 50 | 58 | 112 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 78420,000 | 70680,  000 | 209400,  000 |
| бюджет Пермского края | 60000,  000 | 222361,  750 | 422541,  800 | 453661,  200 | 44234,  000 |
| - | 100 | 99 | 57 | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.22. строки 1.1.5.1.1.3-1.1.5.1.1.7 признать утратившими силу;

3.23. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3185728,  36524 | 3556262,01732 | 4007288,500 | 3851235,800 | 3668153,400 |
| бюджет города Перми | 2192815,  95157 | 2251837,54894 | 2627991,400 | 2546692,400 | 2892166,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,  42326 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,  000 | 568668,550 | 773946,800 | 1304543,400 | 775987,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,  99041 | 585510,72558 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310780, 895 | 368857,  84526 | 335154,  000 | 335154,  000\*\*\* | 335154,  000\*\*\* |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 39950,  043 | 39676,  100 | 39676,  100 | 39676,  100 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816,  200 | 9297,  544 | 9608,  000 | 9608,  000 | 9608,  000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11687,  95139 | 9970,  522 | 10197,  700 | 10197,  700 | 10197,  700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396,  600 | 9734,  508 | 9936,  900 | 9936,  900 | 9936,  900 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366,  700 | 9027,  829 | 9406,  200 | 9406,  200 | 9406,  200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501,  100 | 12345,  546 | 12824,  700 | 12824,  700 | 12824,  700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965,  400 | 9489,  768 | 9658,  500 | 9658,  500 | 9658,  500 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967,  400 | 12711,  477 | 10979,  700 | 10979,  700 | 10979,  700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108,  700 | 5529,  183 | 5785,  200 | 5785,  200 | 5785,  200 |
| итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 390934,  97014 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми | 390590,  94639 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390934,  97014 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми | 390590,  94639 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390934,  97014 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми | 390590,  94639 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390934,  97014 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми | 390590,  94639 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 390934,  97014 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми | 390590,  94639 | 486914,  26526 | 453227,  000 | 175887,  600 | 175887,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,  02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

5.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 0,307 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 598,  800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| тыс. ед. | - | 4,700 | 4,940 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2619,  00825 | 3132,  900 | 3278,  800 | 3278,  800 |
| тыс. ед. | - | 4,500 | 4,730 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2726,  7905 | 2999,  800 | 3139,  300 | 3139,  300 |
| тыс. ед. | - | 3,700 | 3,900 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3019,  14312 | 2473,  400 | 2587,  500 | 2587,  500 |
| тыс. ед. | - | 7,650 | 8,000 | 8,380 | 8,380 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3621,  29071 | 5073,  600 | 5314,  600 | 5314,  600 |
| тыс. ед. | - | 6,800 | 7,130 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3764,  03888 | 4521,  800 | 4731,  100 | 4731,  100 |
| тыс. ед. | - | 3,800 | 4,000 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3072,  78675 | 2536,  800 | 2657,  300 | 2657,  300 |
| тыс. ед. | - | 8,400 | 8,800 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4890,  77145 | 5581,  000 | 5847,  300 | 5847,  300 |
| тыс. ед. | - | 0,450 | 0,466 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 295,  00556 | 295,  500 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | - | 40,307 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 24607,  63522 | 26614,  800 | 27861,  600 | 27861,  600 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | - | 607 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1977,  719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 170 | 238 | 238 | 238 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 416,  515 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 |
| ед. | - | 155 | 217 | 217 | 217 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 379,  763 | 584,  500 | 584,  500 | 584,  500 |
| ед. | - | 137 | 190 | 190 | 190 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 335,  662 | 511,  800 | 511,  800 | 511,  800 |
| ед. | - | 398 | 555 | 555 | 555 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 975,  100 | 1495,  200 | 1495,  200 | 1495,  200 |
| ед. | - | 231 | 322 | 322 | 322 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,  970 | 867,  400 | 867,  400 | 867,  400 |
| ед. | - | 121 | 170 | 170 | 170 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 296,  460 | 458,  000 | 458,  000 | 458,  000 |
| ед. | - | 288 | 400 | 400 | 400 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 705,  625 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 |
| ед. | - | 15 | 20 | 20 | 20 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 36,751 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| итого по ПНР | ед. | - | 2122 | 2112 | 2112 | 2112 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5689,  565 | 5689,  600 | 5689,  600 | 5689,  600 |

5.2. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | - | 11,4 | 40 | 40 | 40 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 44,652 | 159,800 | 159,  800 | 159,  800 |
| м | - | 23,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 90,087 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| м | - | 11,3 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 44,260 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| м | - | 11,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 43,085 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| м | - | 83,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 325,099 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| м | - | 47,8 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 187,225 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| м | - | 70,4 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 275,745 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| м | - | 33,1 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 129,647 | 140,000 | 140,  000 | 140,  000 |
| итого по ПНР | м | - | 291 | 285 | 285 | 285 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1139,800 | 1139,800 | 1139,  800 | 1139,  800 |

5.3. строку 1.4.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.6 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 51 | 50 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 4837,43045 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 54 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529,26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 12 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789,47368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 6 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 394,73684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 9 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 592,10526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 13 | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 855,2456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 12 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789,47368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 65,78947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 23 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1513,1579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | - | 181 | 50 | - | - |  | итого | 0,000 | 10366,68146 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 127 | 50 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9837,41288 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 54 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529,26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.4. строку 1.4.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.8 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 1476,  0 | 110,0 | 240,0 | 100,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2715, 964 | 302,  000 | 658,  600 | 274,  500 |
| м | - | 484,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 890, 755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 1608,  0 | 356,0 | 906,0 | 1582,  0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2958, 855 | 976,  600 | 2485,  300 | 4339,  800 |
| м | - | 1228,  0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2260, 01375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 186,0 | 1474,  0 | 434,0 | 826,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 342, 256 | 4043,  400 | 1190,  500 | 2265,  800 |
| м | - | 278,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 511, 632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 546,0 | 334,0 | 130,0 | 320,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 999,  6168 | 916,  200 | 356,  600 | 877,  800 |
| м | - | 494,0 | 1291,  0 | 364,0 | 721,0 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 909, 000 | 3541,  300 | 998,  500 | 1977,  700 |
| м | - | 194,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 357, 038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 86,0 | 172,0 | 2055,  0 | 212,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 158, 247 | 471,  800 | 5637,  000 | 581,  500 |
| м | - | 1402,  0 | 430,0 | 38,0 | 406,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2579, 797 | 1179,  300 | 104,  100 | 1113,  500 |
| м | - | 154,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 283, 422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 414,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 761, 795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 15728,  39155 | 11430,  600 | 11430,  600 | 11430,  600 |
| м | - | 6212,  0 | 4167,  0 | 4167,  0 | 4167,  0 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 11425,  5308 | 11430,  600 | 11430,  600 | 11430,  600 |
| м | - | 2338,  0 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4302, 86075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 130743,  81278 | 133610,  600 | 129857,  400 | 129857,  400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 125911,  68345 | 133610,  600 | 129857,  400 | 129857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,  12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 130743,  81278 | 133610,  600 | 129857,  400 | 129857,  400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 125911,  68345 | 133610,  600 | 129857,  400 | 129857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,  12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.6. строки 1.4.1.2.2.1-1.4.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 17500,  8405 | 18864,  400 | 18864,  400 | 18864,  400 |
| 1.4.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | - | 396 | 422 | 447 | 457 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 27843,  54845 | 30173,  500 | 32342,  000 | 33258,  500 |
| 1.4.1.2.2.3 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | - | 26 | 23 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 3944,  81305 | 11028,  600 | 0,000 | 0,000 |

5.7. после строки 1.4.1.2.2.3 дополнить строкой 1.4.1.2.2.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.2.4 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | - | 8 | 9 | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 21455,  000 | 35335,  000 | 0,000 |

5.8. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 49289,  202 | 81521,500 | 86541,400 | 52122,900 |

5.9. строку 1.4.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.2.3.1 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 25 | 5 | 20 | 15 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 21875,  000 | 17500,  000 | 17500,  000 | 0,000 |
| 20 | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 |

5.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 140371,  78861 | 155018,500 | 160038,400 | 108119,  900 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 74622,  821 | 102518,500 | 107538,400 | 55619,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,  96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 |

5.11. строки 1.4.1.3.1.1-1.4.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 660,  81885 | 669,500 | 7,400 | 7,400 |
| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 11 | 11 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 8034,  87158 | 4752,  400 | 20,600 | 20,600 |
| 1.4.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | - | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 57595,  209 | 32717,  800 | 21200,  000 | 22100,  000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 66290,  89943 | 38139,  700 | 21228,  000 | 22128,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 66290,  89943 | 38139,  700 | 21228,  000 | 22128,  000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 0,000 | 337406,  50082 | 326768,  800 | 311123,  800 | 260105,  300 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266825,  40388 | 274268,  800 | 258623,  800 | 207605,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,  09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 0,000 | 337406,  50082 | 326768,  800 | 311123,  800 | 260105,  300 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 266825,  40388 | 274268,  800 | 258623,  800 | 207605,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,  09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 | 52500,  000 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.  2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения | | | | | | |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 70,8 | 80,3 | 82,3 | 84,9 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 16,4 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 9,1 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,7 | 38,9 | 40,5 | 42,8 |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 19,88 | 20,67 | 20,63 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |

6.3. строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми | | | | | | |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 50 | 58 | 112 |

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»   
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного  результата | | | Источник финансирования | Объем  финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог  в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 2167938,0 | | бюджет города Перми | 191334,  816 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 65649,0 | | бюджет города Перми | 36428,  184 |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 105 | | бюджет города Перми | 578,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Дзержинском районе | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 44 | | бюджет города Перми | 261,600 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 2535088,  07 | | бюджет города Перми | 149757,156 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 72902,23 | | бюджет города Перми | 41153,  944 |
| 1.1.1.1.1.7 | Санитарная обрезка вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 271 | | бюджет города Перми | 1570,  000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 97 | | бюджет города Перми | 710,600 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 2739631,3 | | бюджет города Перми | 136794, 000 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 94311,6 | | бюджет города Перми | 44142,  000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 211 | | бюджет города Перми | 1223,  400 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Кировском районе | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 76 | | бюджет города Перми | 553,600 |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 1550919,9 | | бюджет города Перми | 307255,  100 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 47319,  059 | | бюджет города Перми | 290617,  600 |
| 1.1.1.1.1.15 | Санитарная обрезка вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 58 | | бюджет города Перми | 336,600 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 21 | | бюджет города Перми | 152,400 |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 3306354,2 | | бюджет города Перми | 219303,  460 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 130188, 09 | | бюджет города Перми | 53909,  440 |
| 1.1.1.1.1.19 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 222 | | бюджет города Перми | 1286,  800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Мотовилихинском районе | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 80 | | бюджет города Перми | 582,400 |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 3237289,2 | | бюджет города Перми | 149026,  276 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 135057,0 | | бюджет города Перми | 49023,  624 |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 193 | | бюджет города Перми | 1119,  200 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 69 | | бюджет города Перми | 506,400 |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 3439074,5 | | бюджет города Перми | 289543,  256 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 82432,0 | | бюджет города Перми | 47544,  744 |
| 1.1.1.1.1.27 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 203 | | бюджет города Перми | 1180,  000 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети  в Свердловском районе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 76 | | бюджет города Перми | 534,000 |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | | 542000,52 | | бюджет города Перми | 18748,  884 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 23287,04 | | бюджет города Перми | 9313,616 |
| 1.1.1.1.1.31 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | | 24 | | бюджет города Перми | 135,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | | 9 | | бюджет города Перми | 61,400 |
| 1.1.1.1.1.33 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | «АДР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской  из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | | 3,0 | | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | «АИР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 3,0 | | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | «АКР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 4,5 | | бюджет города Перми | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | «АЛР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 1,2 | | бюджет города Перми | 40,600 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | «АМР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 6,4 | | бюджет города Перми | 216,600 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | «АОР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 4,7 | | бюджет города Перми | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 6,1 | | бюджет города Перми | 206,000 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | «АНЛ» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | км | | 0,8 | | бюджет города Перми | 25,800 |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | | 35,671 | | бюджет города Перми | 901,2952 |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами,  в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | | 166,3 | | бюджет города Перми | 1629,700 |
| 1.1.1.1.1.43 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2021 | 25.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | | 551,1 | | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество гидрометеорологических справок | ед. | | 28 | | бюджет города Перми | 183,3048 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2049002, 400 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2021 | 01.11.2021 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | | 192,2 | | бюджет города Перми | 60487,  300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации | 01.04.2021 | 01.11.2021 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка  и обследование | п. м | | 10832,0 | |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений | 01.04.2021 | 01.11.2021 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | | 13 | | бюджет города Перми | 9246,  800 |
| Итог по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 69734,  100 |
| 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Плеханова от ул. Окулова до ул. Якуба Коласа (нечетная сторона) | МКУ «БДР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 904,0 | | бюджет города Перми | 1826,  6688 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. Монастырская от  ул. Плеханова до ул. Монастырской, 160 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 850,0 | | 2066,  5312 |
| 1.1.1.1.3.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Дениса Давыдова от  ул. Космонавта Беляева  до ул. Нефтяников | МКУ «БИР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 248,0 | | бюджет города Перми | 426,  55930 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Чайковского от ул. 9-го Мая до ул. Советской Армии | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 269,0 | | 428,  92080 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 361,0 | | 516,  52850 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Качалова от ул. Нефтяников до ул. Мира | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 566,0 | | 786,  86650 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | Проезд от ул. Танкистов до ул. Карпинского | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 238,0 | | 461,  98697 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Космонавта Беляева  от ул. Космонавта Беляева, 54 до ул. Качалова | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 132,0 | | 111,  60152 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Нефтяников от ул. Комбайнеров до ул. Одоевского | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 521,0 | | 479,  03276 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Советской Армии от  ул. Баумана до шоссе Космонавтов | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 120,0 | | 214,  79610 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | проспект Декабристов от  ул. Снайперов до ул. Кавалерийской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 595,0 | | 566,  80617 |
| 1.1.1.1.3.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Магистральная  от ул. Гальперина до остановки общественного транспорта «Южная» | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 1708,7 | | бюджет города Перми | 2735,  57944 |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Калинина от ул. Кировоградская до ул. Туапсинская | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 536,0 | | 858,  12056 |
| 1.1.1.1.3.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Эпроновская от переулка Баковый до ул. Борчанинова | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 230,0 | | бюджет города Перми | 708,  054 |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Пушкина вдоль домов  № 84 и № 86 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 332,0 | | 853,  6416 |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 1221,8 | | 1793,  3628 |
| 1.1.1.1.3.4.4 | ул. Пушкина от ул. Газеты Звезда до ул. Пушкина, 50 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 122,0 | | 303,  5592 |
| 1.1.1.1.3.4.5 | ул. Парковая от ул. Достоевского до ул. Екатерининской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 270,0 | | 1279,  5648 |
| 1.1.1.1.3.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Ушинского от ул. Крупской, 77 до ул. Гайдара, 18 | МКУ «БМР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 550,0 | | бюджет города Перми | 1170,  43852 |
| 1.1.1.1.3.5.2 | ул. Студенческая от бульвара Гагарина до ул. Крупской (нечетная сторона) | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 363,5 | | 849,  58325 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | ул. Макаренко от ул. Макаренко, 20 до ул. Макаренко, 6 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 750,0 | | 2251,  0049 |
| 1.1.1.1.3.5.4 | ул. Лебедева от ул. Лебедева, 23 до ул. Василия Соломина | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 147,0 | | 520,  57333 |
| 1.1.1.1.3.6 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Корсуньская от ул. Пузырева до ул. Корсуньской, 21 | МКУ «БОР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 1294,6 | | бюджет города Перми | 1862,137 |
| 1.1.1.1.3.6.2 | ул. Лобвинская от ул. Звенигородской до территории ПВИВВ МВД РФ | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 576,0 | | 1132,  663 |
| 1.1.1.1.3.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.7.1 | ул. Революции от ул. Революции, 16 до ул. Революции, 8 | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 890,0 | | бюджет города Перми | 1890,  37954 |
| 1.1.1.1.3.7.2 | ул. Революции от ул. Революции, 7 до ул. Серединной | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 410,0 | | 797,  04916 |
| 1.1.1.1.3.7.3 | ул. Швецова вдоль дома  по ул. Горького, 65 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 55,0 | | 424,  62636 |
| 1.1.1.1.3.7.4 | ул. Лодыгина от ул. Солдатова до ул. Бородинской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 900,0 | | 2278,  44494 |
| 1.1.1.1.3.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Островского от ул. Островского, 81 до ул. Островского, 83 | МКУ «БНЛ» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 130,0 | | бюджет города Перми | 252,000 |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. Молодежная от ул. Островского до ул. Мира | 15.04.2021 | 14.10.2021 | кв. м | | 431,1 | | 646,400 |
| 1.1.1.1.3.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Обустройство газона по шоссе Космонавтов | МКУ «БДР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 1000,0 | | бюджет города Перми | 332,700 |
| 1.1.1.1.3.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Дениса Давыдова от  ул. Космонавта Беляева  до ул. Нефтяников | МКУ «БИР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 113,0 | | бюджет города Перми | 27,  72907 |
| 1.1.1.1.3.10.2 | ул. Чайковского от ул. 9-го Мая до ул. Советской Армии | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 106,0 | | 26,  01134 |
| 1.1.1.1.3.10.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 90,0 | | 22,0851 |
| 1.1.1.1.3.10.4 | ул. Качалова от ул. Нефтяников до ул. Мира | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 143,0 | | 35,  09077 |
| 1.1.1.1.3.10.5 | ул. Космонавта Беляева  от ул. Космонавта Беляева, 54 до ул. Качалова | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 30,0 | | 7,3617 |
| 1.1.1.1.3.10.6 | ул. Советской Армии от ул. Баумана до шоссе Космонавтов | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 60,0 | | 14,7234 |
| 1.1.1.1.3.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Магистральная от  ул. Гальперина до остановки общественного транспорта «Южная» | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 485,0 | | бюджет города Перми | 190,  60295 |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Туапсинской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 700,0 | | 275,  09705 |
| 1.1.1.1.3.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Пушкина вдоль домов  № 84 и № 86 | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 61,0 | | бюджет города Перми | 38,  1252 |
| 1.1.1.1.3.12.2 | ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 126,0 | | 67,  1892 |
| 1.1.1.1.3.12.3 | ул. Пушкина от ул. Газеты Звезда до ул. Пушкина, 50 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | кв. м | | 126,0 | | 114,  1032 |
| 1.1.1.1.3.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.13.1 | ул. Юрша от ул. Уинской до ул. Пушкарской | МКУ «БМР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 832,0 | | бюджет города Перми | 499,200 |
| 1.1.1.1.3.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Корсуньская от ул. Пузырева до ул. Корсуньской, 21 | МКУ «БОР» | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 800,8 | | бюджет города Перми | 314,704 |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Лобвинская от ул. Звенигородской до территории ПВИВВ МВД РФ | 15.04.2021 | 31.10.2021 | кв. м | | 300,0 | | 117,896 |
| 1.1.1.1.3.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Малой Ямской | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | | 740,0 | | бюджет города Перми | 565,700 |
| 1.1.1.1.3.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. Молодежная от ул. Островского до ул. Мира | МКУ «БНЛ» | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | | 338,9 | | бюджет города Перми | 133,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 33275,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2152011,  500 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений,  в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | | 21337,34 | | бюджет города Перми | 32407,300 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | | 1 | | бюджет города Перми | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | | 1 | | бюджет города Перми | 5556,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 57963,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 57963,900 |
| 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | ул. Якутская от ул. Красноборской до границы с Кировским районом | МКУ «БДР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 4,3 | | бюджет Российской Федерации | 50000,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 44639,85 | |
| 1.1.1.3.1.2 | ул. Братьев Игнатовых от шоссе Космонавтов до  ул. Мира | МКУ «БИР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,57 | | бюджет Российской Федерации | 55000,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 8816,0 | |
| 1.1.1.3.1.3 | ул. Баумана от ул. Стахановской до ул. Братьев Игнатовых | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги,  в отношении которой выполнен ремонт | км | | 1,355 | | бюджет Российской Федерации | 60000,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 12721,0 | |
| 1.1.1.3.1.4 | ул. 5-я Каховская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской | МКУ «БКР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,32 | | бюджет Российской Федерации | 13700,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 5480,0 | |
| 1.1.1.3.1.5 | ул. Генерала Панфилова от ул. Ласьвинской до разворотного кольца | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 1,4 | | бюджет Российской Федерации | 47674,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 15600,0 | |
| 1.1.1.3.1.6 | ул. Монастырская от  ул. Максима Горького до ул. Попова | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 1,45 | | бюджет Российской Федерации | 85750,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 24660,0 | |
| 1.1.1.3.1.7 | ул. Советская от ул. Осинской до Комсомольского проспекта | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,44 | | бюджет Российской Федерации | 16792,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 6900,0 | |
| 1.1.1.3.1.8 | ул. Советская от ул. Крисанова до ул. Попова | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,72 | | бюджет Российской Федерации | 21008,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 6814,0 | |
| 1.1.1.3.1.9 | «Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» от ул. Грибоедова до Восточного обхода | МКУ «БМР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 3,7 | | бюджет Российской Федерации | 90000,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 62000,0 | |
| 1.1.1.3.1.10 | ул. Академика Веденеева от площади у станции Молодежная до Восточного обхода | МКУ «БОР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 2,48 | | бюджет Российской Федерации | 59252,  400 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 23100,0 | |
| 1.1.1.3.1.11 | ул. Павла Соловьева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,45 | | бюджет Российской Федерации | 32780,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 7130,0 | |
| 1.1.1.3.1.12 | ул. Николая Островского от ул. 1-й Красноармейской до ул. Революции | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,41 | | бюджет Российской Федерации | 46360,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | | 5714,0 | |
| 1.1.1.3.1.13 | ул. Тимирязева от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,26 | | бюджет Российской Федерации | 7000,  000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | | 2650,0 | |
| 1.1.1.3.1.14 | ул. Мира от ул. Молодежной до ул. Островского | МКУ «БНЛ» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | | 0,68 | | бюджет Российской Федерации | 20033,  900 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | | 6500,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет Российской Федерации | 605350,  300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет Российской Федерации | 605350,  300 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 2815325, 700 |
| бюджет города Перми | 2209975, 400 |
| бюджет Российской Федерации | 605350,  300 |
| 1.1.3 | Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1.1 | ул. Окулова от ул. Крисанова до площади Гайдара | МКУ «БДР» | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 22000,0 | бюджет города Перми | 12040,000 |
| бюджет Пермского края | 47960,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.2.1 | ул. Комбайнеров от ул. Космонавта Беляева до шоссе Космонавтов | МКУ «БИР» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 6357,0 | бюджет города Перми | 6011,000 |
| бюджет Пермского края | 23989,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Кировоградская от ул. 5-ой Каховской до ул. Сысольской | МКУ «БКР» | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 15700,0 | бюджет города Перми | 4453,200 |
| бюджет Пермского края | 17771,800 |
| 1.1.3.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 7180,0 | бюджет города Перми | 4794,400 |
| бюджет Пермского края | 19133,300 |
| 1.1.3.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Якова Свердлова  от ул. Уральской до ул. Лифанова | МКУ «БМР» | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 15000,0 | бюджет города Перми | 5009,200 |
| бюджет Пермского края | 19990,800 |
| 1.1.3.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков | МКУ «БОР» | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 23784,0 | бюджет города Перми | 11201,600 |
| бюджет Пермского края | 44798,400 |
| 1.1.3.1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.7.1 | ул. Пионерская от ул. Белинского до ул. Глеба Успенского | МКУ «БСР» | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | | кв. м | | 4950,0 | бюджет города Перми | 3174,800 |
| бюджет Пермского края | 12665,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 232992,  700 |
| бюджет города Перми | 46684,  200 |
| бюджет Пермского края | 186308,  500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 232992,  700 |
| бюджет города Перми | 46684,  200 |
| бюджет Пермского края | 186308,  500 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 232992,  700 |
| бюджет города Перми | 46684,  200 |
| бюджет Пермского края | 186308,  500 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | | км | | 1531,237 | бюджет города Перми | 155566, 100 |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения  (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | | км | | 8,9 | бюджет города Перми | 3982,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения  (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | | км | | 4,5 | бюджет города Перми | 13777,  600 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 173325, 700 |
| 1.1.4.1.2 | содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения  в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся  на содержании | | км | | 10,98 | бюджет города Перми | 1239,  300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1239,  300 |
| 1.1.4.1.3 | возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | | ед. | | 4828 | бюджет города Перми | 95966,  800 |
| бюджет Пермского края | 75276,  500 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 171243,  300 |
| бюджет города Перми | 95966,  800 |
| бюджет Пермского края | 75276,  500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 345808, 300 |
| бюджет города Перми | 270531, 800 |
| бюджет Пермского края | 75276,  500 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 345808,  300 |
| бюджет города Перми | 270531,  800 |
| бюджет Пермского края | 75276,  500 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | | ед. | | 1 | бюджет Пермского края | 6200,  000 |
| 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | | ед. | | 1 | бюджет города Перми | 2380,  000 |
| бюджет Пермского края | 3620,  000 |
| 1.1.5.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке и праздничной иллюминации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | | ед. | | 39 | бюджет Пермского края | 374488,  0506 |
| 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество сооружений по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | | ед. | | 99 | бюджет Пермского края | 16812,  260 |
| 1.1.5.1.1.3 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2021 | 20.12.2021 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | | ед. | | 11 | бюджет города Перми | 78420,  000 |
| бюджет Пермского края | 31241,  4894 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 513161,  800 |
| бюджет города Перми | 80800,  000 |
| бюджет Пермского края | 432361,  800 |
| 1.1.5.1.2 | Архитектурная подсветка коммунального моста | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.2.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой инженерных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2021 | 20.12.2021 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | | м | | 400,0 | бюджет города Перми | 20000,  000 |
| бюджет Пермского края | 80000,  000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 100000,  000 |
| бюджет города Перми | 20000,  000 |
| бюджет Пермского края | 80000,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 613161,  800 |
| бюджет города Перми | 100800,  000 |
| бюджет Пермского края | 512361,  800 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | 613161,  800 |
| бюджет горда Перми | 100800,  000 |
| бюджет Пермского края | 512361,  800 |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | всего | 4007288, 500 |
| бюджет города Перми | 2627991, 400 |
| бюджет Пермского края | 773946,  800 |
| бюджет Российской Федерации | 605350,  300 |

8. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы   
«Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 335154,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39676,100 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9608,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10197,700 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9936,900 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9406,200 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12824,700 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9658,500 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10979,700 |
| 1.3.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5785,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 453227,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 453227,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 453227,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 453227,000 |

9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города   
Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 4,940 | бюджет города Перми | 3132,900 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 4,730 | бюджет города Перми | 2999,800 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 3,900 | бюджет города Перми | 2473,400 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 8,000 | бюджет города Перми | 5073,600 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 7,130 | бюджет города Перми | 4521,800 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 4,000 | бюджет города Перми | 2536,800 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 8,800 | бюджет города Перми | 5581,000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тыс. ед. | 0,466 | бюджет города Перми | 295,500 |
| 1.4.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | бюджет города Перми | 641,200 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 217 | бюджет города Перми | 584,500 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 190 | бюджет города Перми | 511,800 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 555 | бюджет города Перми | 1495,200 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 322 | бюджет города Перми | 867,400 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 170 | бюджет города Перми | 458,000 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 400 | бюджет города Перми | 1077,500 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 20 | бюджет города Перми | 54,000 |
| 1.4.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки, в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1456,600 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 4,38325 | бюджет города Перми | 1141,000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 6,98883 | бюджет города Перми | 1819,200 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 1,28488 | бюджет города Перми | 334,500 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,  39731 | бюджет города Перми | 3227,100 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 11,  14144 | бюджет города Перми | 2900,200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,  26913 | бюджет города Перми | 3200,000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 0,93959 | бюджет города Перми | 244,600 |
| 1.4.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,  00481 | бюджет города Перми | 9385,500 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,  72699 | бюджет города Перми | 11939,200 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 2,  37623 | бюджет города Перми | 2229,100 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 20,  69536 | бюджет города Перми | 19414,300 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 6,  49628 | бюджет города Перми | 6094,100 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | тыс. кв. м | 12,  57533 | бюджет города Перми | 11790,700 |
| 1.4.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «БДР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 40 | бюджет города Перми | 159,800 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| 1.4.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «БДР» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БИР» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БКР» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | ед. | 6 | бюджет города Перми | 193,200 |
| МКУ «БЛР» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БМР» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | ед. | 8 | бюджет города Перми | 367,100 |
| м | 18 |
| МКУ «БСР» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 238,300 |
| м | 18 |
| 1.4.1.1.1.6 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 50 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 237 | бюджет города Перми | 892,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 237 | 892,800 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 237 | 892,800 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 237 | 892,800 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 237 | 892,800 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 237 | 892,800 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 238 | 896,800 |
| МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных дорожных ограждений | ед. | 40 | бюджет города Перми | 107,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 38 | 102,400 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 107,800 |
| 1.4.1.1.1.8 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «БДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 110 | бюджет города Перми | 302,000 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 356 | бюджет города Перми | 976,600 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 1474 | бюджет города Перми | 4043,400 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 334 | бюджет города Перми | 916,200 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 1291 | бюджет города Перми | 3541,300 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 172 | бюджет города Перми | 471,800 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | м | 430 | бюджет города Перми | 1179,300 |
| 1.4.1.1.1.9 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «БЛР» | 01.04.2021 | 30.11.2021 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1139 | бюджет города Перми | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 133610,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 133610,600 |
| 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | бюджет города Перми | 1470,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 |
| 1.4.1.2.1.3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 153 | бюджет города Перми | 153,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | Обустройство автодорог местного значения элементами благоустройства | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за исключением дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | 78 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3497,000 |
| 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.2.1 | Обеспечение функционирования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 96 | бюджет города Перми | 8522,000 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 | 1300,000 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 7437,200 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обслуживаемых видеокамер системы видеонаблюдения | ед. | 172 | 1605,200 |
| 1.4.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 184 | бюджет города Перми | 14168,000 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество находящихся на содержании светофорных объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 238 | 16005,500 |
| 1.4.1.2.2.3 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 19 | бюджет города Перми | 8868,600 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 4 | 2160,000 |
| 1.4.1.2.2.4 | Модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 8 | бюджет города Перми | 21455,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 81521,500 |
| 1.4.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках в городе Перми | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.3.1 | Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 17500,000 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 20 | бюджет Пермского края | 52500,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 70000,000 |
| бюджет города Перми | 17500,000 |
| бюджет Пермского края | 52500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 155018,500 |
| бюджет города Перми | 102518,500 |
| бюджет Пермского края | 52500,000 |
| 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств | | | | | | | | |
| 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.4.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 3 | бюджет города Перми | 669,500 |
| 1.4.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения на территории города | ед. | 9 | бюджет города Перми | 4632,600 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения на территории города | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| 1.4.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5350 | бюджет города Перми | 32717,800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 38139,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 38139,700 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 326768,800 |
| бюджет города Перми | 274268,800 |
| бюджет Пермского края | 52500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 326768,800 |
| бюджет города Перми | 274268,800 |
| бюджет Пермского края | 52500,000 |