АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2021

№ 193

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение жильем жителей

города Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 17.10.2018 № 746

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746 (в ред. от 27.12.2018 № 1074, от 28.06.2019 № 336, от 17.10.2019 № 715, от 17.10.2019 № 720, от 13.12.2019 
№ 1016, от 24.12.2019 № 1053, от 26.12.2019 № 1083, от 04.02.2020 № 103, 
от 25.03.2020 № 269, от 20.04.2020 № 364, от 29.05.2020 № 478, от 17.07.2020 
№ 625, от 30.09.2020 № 914, от 16.10.2020 № 1010, от 27.10.2020 № 1093, 03.12.2020 № 1222, от 25.12.2020 № 1331, от 05.02.2021 № 48, от 12.02.2021 
№ 65).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	    А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.03.2021 № 193

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3132389,597 | 3602734,943 | 4561074,616 | 2125058,961 | 3915951,396 |
|  | бюджет города Перми | 162040,077 | 297797,259 | 79083,100 | 116116,800 | 50269,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 710312,160 | 22000,000 | 456970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 789040,383 | 917154,836 | 318396,454 | 329510,366 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 20231,185 | 141031,169 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 270763,098 | 271849,467 | 258309,710 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2075392,133 | 2082418,002 | 3146169,412 | 776420,797 | 2580924,169 |
|  | бюджет города Перми | 58890,045 | 39454,398 | 32960,700 | 69994,400 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 47691,635 | 46236,154 | 46122,400 | 46122,400 | 46122,400 |
|  | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 46122,400 | 46122,400 | 46122,400 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1009305,829 | 1474080,787 | 1368782,804 | 1302515,764 | 1288904,827 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 230404,154 | 222491,197 | 222420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 270763,098 | 271849,467 | 258309,710 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 10,7 | 11,7 | 7,4 | 10,1 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 57,4 | 17,9 | 41,2 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1151 | 1483 | 1608 | 1014 | 1398 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | итого | 2075392,133 | 2082418,002 | 3146169,412 | 776420,797 | 2580924,169 |
|  |  | бюджет города Перми | 58890,045 | 39454,398 | 32960,700 | 69994,400 | 4147,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 2075392,133 | 2082418,002 | 3146169,412 | 776420,797 | 2580924,169 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 46122,400 | 46122,400 | 46122,400 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 47691,635 | 46236,154 | 46122,400 | 46122,400 | 46122,400 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | итого | 1009305,829 | 1474080,787 | 1368782,804 | 1302515,764 | 1288904,827 |
|  |  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 230404,154 | 222491,197 | 222420,017 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 270763,098 | 271849,467 | 258309,710 |
|  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 388029,559 | 477482,048 | 269308,972 | 264227,672 | 247132,760 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 621276,270 | 996598,739 | 1099473,832 | 1038288,092 | 1041772,067 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 3132389,597 | 3602734,943 | 4561074,616 | 2125058,961 | 3915951,396 |
|  |  | бюджет города Перми | 162040,077 | 297797,259 | 79083,100 | 116116,800 | 50269,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 710312,160 | 22000,000 | 456970,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 789040,383 | 917154,836 | 318396,454 | 329510,366 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 20231,185 | 141031,169 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 270763,098 | 271849,467 | 258309,710 |
|  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 3132389,597 | 3602734,943 | 4561074,616 | 2125058,961 | 3915951,396 |
|  |  | бюджет города Перми | 162040,077 | 297797,259 | 79083,100 | 116116,800 | 50269,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 710312,160 | 22000,000 | 456970,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 789040,383 | 917154,836 | 318396,454 | 329510,366 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 20231,185 | 141031,169 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 270763,098 | 271849,467 | 258309,710 |
|  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,4 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 34420,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,44 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 10,6 | 11,6 | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,000 | 28670,926 | 28813,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 36542,257 | 29937,998 | 28875,982 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 34420,449 | 29937,998 | 28813,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,6 | 14,4 | 25,6 | - | 8,0 | УЖО | бюджет города Перми | 15647, 896 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 173977, 886 | 253000, 755 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 288679, 342 | 479956, 719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 0,6 | 2,5 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231, 185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 832497,778 | 989094,004 | 1456283,631 | 0,000 | 434970,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 15647,896 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 408424,942 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 408424,940 | 479956,719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 873850,035 | 1019032,002 | 1485159,613 | 65847,200 | 434970,000 |
|  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 28813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 408424,942 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 408424,940 | 479956,719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,5 | 14,2 | 31,3 | 14,9 | 31,1 | УЖО | средства Фонда | 824982, 286 | 1004854, 798 | 1625869, 367 | 610521, 140 | 2034716, 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,5 | 0,1 | - | - | УЖО | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 824982,286 | 1027748, 043 | 1630807,271 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 824982, 286 | 1004854, 798 | 1625869, 367 | 610521, 140 | 2034716, 620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку 1.1.1.3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,1 | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22928,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 30121, 557 | 26055, 328 | 95905, 257 | 107090, 349 |

3.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 372548,112 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 1197530,398 | 1057869,600 | 1656862,599 | 706426,397 | 2141806,969 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2075392,133 | 2082418,002 | 3146169,412 | 776420,797 | 2580924,169 |
|  | бюджет города Перми | 58890,045 | 39454,398 | 32960,700 | 69994,400 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 2075392,133 | 2082418,002 | 3146169,412 | 776420,797 | 2580924,169 |
|  | бюджет города Перми | 58890,045 | 39454,398 | 32960,700 | 69994,400 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |

3.8. в таблице 1 приложения:

3.8.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| - 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 174,4 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

3.8.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| - 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9439754,572 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | всего | 1294644,121 | 1682913,655 | 3113146,230 | 772273,597 | 2576776,969 |
|  | бюджет города Перми | 20451,125 | 4000,000 | 0,000 | 65847,200 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 192242,513 | 252994,296 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 279861,442 | 403033,344 | 814026,799 | 95905,257 | 107090,349 |
|  | средства Фонда | 802089,041 | 1022886,015 | 1630807,271 | 610521,140 | 2034716,620 |
| - 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные помещения | тыс. кв. м. | 23,9 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 31,4 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 60,0 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 17,9 | 2022 |  |  |
|  |  |  | 41,2 | 2023 |  |  |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 1399 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 2312 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 3197 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 1463 | 2022 |  |  |
|  |  |  | 2615 | 2023 |  |  |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | УЖО | бюджет Пермского края | 117447, 193 | 63897, 587 | 72020, 215 | 68098, 978 | 65278, 050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,6 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 147156,131 | 63897,587 | 72020,215 | 68098,978 | 65278,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 117447,193 | 63897,587 | 72020,215 | 68098,978 | 65278,050 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.3.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | УЖО | бюджет Пермского края | 48725, 647 | 53469, 676 | 52037, 783 | 48211, 093 | 44630, 756 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131739, 752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 180465, 399 | 198035,835 | 192732,528 | 192844,372 | 178523,023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 48725, 647 | 53469, 676 | 52037, 783 | 48211, 093 | 44630, 756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131739, 752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |

4.4. строки 1.3.1.2.3.1, 1.3.1.2.3.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.3.1 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | МКУ УМЖФ | бюджет Пермского края | 268,782 | 205,731 | 191,664 | 188,760 | 180,048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.3.2 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 46,2 | 43,9 | 39,8 | 35,2 | 37,0 | МКУ ГКС | бюджет Пермского края | 4680, 850 | 2714, 118 | 4364, 565 | 3095, 562 | 3151, 639 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4949, 632 | 2919, 849 | 4556, 229 | 3284, 322 | 3331, 687 |

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 331571,162 | 264853,271 | 269308,972 | 264227,672 | 247132,760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 171122,472 | 120287,112 | 128614,227 | 119594,393 | 113240,493 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708, 938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 388029,559 | 477482,048 | 269308,972 | 264227,672 | 247132,760 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 171122,472 | 120287,112 | 128614,227 | 119594,393 | 113240,493 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708, 938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |

4.6. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 325 | 511 | 392 | 375 | 375 | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22000, 000 | 42000, 000 | 42000, 000 | 22000, 000 | 22000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379, 808 | 154355, 069 | 98160, 261 | 96957, 296 | 96805, 547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795, 054 | 0, 000 | 11274, 808 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739, 640 | 127005, 276 | 14456, 081 | 10822, 752 | 10367, 499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314, 500 | 628423, 400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175, 100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 575229, 002 | 951783, 745 | 977751,650 | 915955,148 | 915348, 146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000, 000 | 42000, 000 | 42000, 000 | 22000, 000 | 22000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379, 808 | 154355, 069 | 98160, 261 | 96957, 296 | 96805, 547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795, 054 | 0, 000 | 11274, 808 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739, 640 | 127005, 276 | 14456, 081 | 10822, 752 | 10367, 499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314, 500 | 628423, 400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175, 100 |

4.7. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | УЖО | бюджет Пермского края | 6168,052 | 4319,926 | 3629,666 | 5939,508 | 12373,977 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 1 | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2480,244 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6168,052 | 4319,926 | 6109,910 | 5939,508 | 12373,977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6168,052 | 4319,926 | 3629,666 | 5939,508 | 12373,977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2480,244 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 13 | 18 | 69 | 70 | 69 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 14570, 154 | 14043, 240 | 53900,316 | 54681, 480 | 53900, 316 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14570, 154 | 14043, 240 | 53900,316 | 54681, 480 | 53900, 316 |

4.9. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 20 | 22 | 79 | 79 | 77 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 17526, 942 | 17083, 764 | 61711, 956 | 61711,956 | 60149, 628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17526, 942 | 17083, 764 | 61711, 956 | 61711,956 | 60149, 628 |

4.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 621276,270 | 996598,739 | 1099473,832 | 1038288,092 | 1041772,067 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 158674,995 | 101789,927 | 102896,804 | 109179,524 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 167500,344 | 130068,353 | 127216,188 | 124417,443 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 621276,270 | 996598,739 | 1099473,832 | 1038288,092 | 1041772,067 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 158674,995 | 101789,927 | 102896,804 | 109179,524 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 167500,344 | 130068,353 | 127216,188 | 124417,443 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1009305,829 | 1474080,787 | 1368782,804 | 1302515,764 | 1288904,827 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 230404,154 | 222491,197 | 222420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 270763,098 | 271849,467 | 258309,710 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |

4.11. сноску признать утратившей силу;

4.12. строки 11, 12 таблицы 1 приложения изложить в следующей редакции:

| - 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 263395,034 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | бюджет города Перми | 52830,695 | 210564,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.13. в таблице 2 приложения:

4.13.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| - 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 750 жилых помещений общей площадью не менее 24,2 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

4.13.2. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| - 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1327522,613 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | всего | 297424,088 | 260601,359 | 264752,743 | 260943,350 | 243801,073 |
|  | бюджет Пермского края | 165684,336 | 116240,231 | 124057,998 | 116310,071 | 109908,806 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144361,128 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| - 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений | тыс. кв. м. | 5,9 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 5,0 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 4,6 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 4,5 | 2022 |  |  |
|  |  |  | 4,2 | 2023 |  |  |
|  | количество приобретенных жилых помещений | ед. | 187 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 159 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 139 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 137 | 2022 |  |  |
|  |  |  | 128 | 2023 |  |  |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,4 | 10,7 | 11,7 | 7,4 | 10,1 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 57,4 | 17,9 | 41,2 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1151 | 1483 | 1608 | 1014 | 1398 |

- 5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1. | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 9,2 | 7,4 | 11,6 | 3,7 | 8,0 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 38,8 | 34,8 | 57,4 | 17,9 | 41,2 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 11,0 | 12,3 | 14,0 | 6,7 | 11,6 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2216 | 2524 | 3197 | 1463 | 2615 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м |  | 15,3 | 31,8 | 16,7 | 33,2 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. |  | 1524 | 1855 | 1403 | 1948 |

- 5.3. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 19,1 | 16,7 | 13,3 | 15,1 | 16,7 |

- 5.4. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 27,24 | 22,73 | 25,18 | 46,19 | 46,35 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 12,7 | 25,0 | 32,2 | 45,3 | 83,0 |

- 6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 23 | бюджет города Перми | 28813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 11,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 28875,982 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |

6.3. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 25,6 | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | 2,5 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |

6.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 1456283,631 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1485159,613 |
|  | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |

6.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации, паспортизации и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности | ед. | 135 | бюджет города Перми | 270,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. строки 1.1.1.2.1.3-1.1.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество технических заключений по результатам проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | ед. | 17 | бюджет города Перми | 209,720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, государственных пошлин, возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора, государственных пошлин, возмещению судебных расходов за проведение экспертиз | есть / нет | нет | бюджет города Перми | 2045,980 |
| 1.1.1.2.1.5 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество актов обследования объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования | ед. | 44 | бюджет города Перми | 134,000 |

6.7. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 31,3 | средства Фонда | 1625869,367 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | 0,1 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отче тного года) | 4937,904 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1630807,271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |

6.8. строки 1.1.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,5 | бюджет Пермского края | 26055,328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26055,328 |

6.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 1656862,599 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 26055,328 |
|  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3146169,412 |
|  | бюджет города Перми | 32960,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  | бюджет Пермского края | 686750,682 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
|  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3146169,412 |
|  | бюджет города Перми | 32960,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  | бюджет Пермского края | 686750,682 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
|  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |

7. В приложении 3:

7.1. строки 1.3.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,2 | бюджет Пермского края | 72020,215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72020,215 |

7.2. строки 1.3.1.2.2.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 3,4 | бюджет Пермского края | 52037,783 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 192732,528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52037,783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |

7.3. строки 1.3.1.2.3.1, 1.3.1.2.3.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.3.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,6 | бюджет Пермского края | 191,664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.3.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот | МКУ ГКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 39,8 | бюджет Пермского края | 4364,565 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4556,229 |

7.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 269308,972 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 128614,227 |
|  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |

7.5. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 269308,972 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 128614,227 |
|  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |

7.6. строки 1.3.2.1.1.1-1.3.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выданных свидетельств | семья | 392 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 392 | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98160,261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11274,808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14456,081 |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи – участники программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | 33,0 | внебюджетные источники | 811860,500 |

7.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 977751,650 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 98160,261 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11274,808 |
|  | бюджет Российской Федерации | 14456,081 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |

7.8. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | бюджет Пермского края | 3629,666 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2480,244 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6109,910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3629,666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2480,244 |

7.9. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 69 | бюджет Российской Федерации | 53900,316 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 53900,316 |

7.10. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 79 | бюджет Российской Федерации | 61711,956 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 61711,956 |

7.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1099473,832 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 101789,927 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13755,052 |
|  | бюджет Российской Федерации | 130068,353 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1099473,832 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 101789,927 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13755,052 |
|  | бюджет Российской Федерации | 130068,353 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1368782,804 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 230404,154 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13755,052 |
|  | бюджет Российской Федерации | 270763,098 |
|  | внебюджетные источники | 811860,500 |

7.12. сноску признать утратившей силу.