АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2021

№ 330

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Организация регулярных 
перевозок автомобильным 
и городским наземным 
электрическим транспортом 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 775

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775 (в ред. от 24.12.2018 № 1033, 
от 04.02.2019 № 59, от 12.03.2019 № 154, от 02.04.2019 № 55-П, от 25.04.2019 
№ 131-П, от 14.05.2019 № 172-П, от 14.08.2019 № 475, от 09.10.2019 № 655, 
от 18.10.2019 № 751, от 10.12.2019 № 994, от 31.12.2019 № 1146, от 25.03.2020 
№ 265, от 21.05.2020 № 444, от 16.06.2020 № 521, от 30.07.2020 № 670, 
от 13.08.2020 № 703, от 19.10.2020 № 1055, от 30.10.2020 № 1104, от 09.02.2021 
№ 50, от 19.04.2021 № 271) (далее – Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 2.2 Изменений, который распространяется на правоотношения, возникшие с 28 апреля 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Красильникова С.И.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.05.2021 № 330

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

1.1. в графе 13 строки 1.2.2.1.1.1 цифры «1708,000» заменить цифрами «481,333»;

1.2. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | количество разработанных проектно-сметных документаций обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 5 | - | 6 | 14 | - | ДТ | бюджет города Перми | 699, 072 | 0,000 | 1 226, 667 | 2 100, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В приложении 2:

2.1. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) | ДТ | 01.01.2021 | 30.06.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 481,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2021 | 30.07.2021 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

2.2. после строки 1.2.2.1.1.1 дополнить строкой 1.2.2.1.1.2 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ДТ | 28.04.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации обустройства остановочных пунктов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1 226, 667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации обустройства остановочных пунктов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |